28

                                                                         УТВЕРЖДЕНА
Приказом исполняющего обязанности генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» 
                                                                             от     07.11.14     №     53     
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого конкурса  по привлечению подрядных  организаций  на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в 2014-2015 годах (лоты №1 - 8)
г. Архангельск

2014 год
1. Термины и определения

В конкурсной документации используются следующие термины и определения:
«Организатор конкурса» и (или) Заказчик – региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области»;
«Торги» – открытый конкурс на право заключения договоров на

проведение капитального ремонта, победителем которого признается участник конкурса, предложивший лучшие условия  выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;


«Объект торгов» – часть общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории Архангельской  области, включенного в региональную программу капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области;


«Конкурсная комиссия» – коллегиальный орган, создаваемый организатором торгов для реализации всех процедур и мероприятий, связанных с проведением отбора подрядной организации, в том числе для приема, рассмотрения, оценки заявок подрядных организаций и подведения итогов торгов.  Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса;


«Конкурсная документация» – комплект документов, утверждаемый организатором торгов и регламентирующий все вопросы, связанные с порядком проведения торгов, содержащий, в том числе требования к предоставлению и оформлению документов, требования к претендентам, порядок работы комиссии, критерии оценки заявок, исходную информацию о технических характеристиках объекта торгов, видах, проект договора на проведение капитального ремонта, порядок его заключения и иные сведения с учетом требований конкурсной документации.

«Лот» - это однородный или функционально взаимосвязанный  вид работ, который выделен Заказчиком для проведения однотипной закупки. 

«Заявка на участие в конкурсе» (далее - заявка)» – комплект документов, представляемый Претендентом и подготовленный в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении конкурса и  конкурсной документации;
«Участник торгов» – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
«Претендент» - организация, подавшая в соответствии с настоящей конкурсной документацией заявку о намерении участвовать в конкурсе.
Страница организатора закупки портал ЖКХ Архангельской области по адресу: http://gkh.dvinaland.ru/fond29/ (далее  по  тексту  –  сайт Заказчика) – Интернет - портал,   на  котором размещается информация об открытом конкурсе, в том числе  Извещение,  Документация, изменения, вносимые  в  Извещение  и  Документацию,   разъяснения  Документации, протоколы, составляемые в ходе проведения открытого конкурса, иные документы, связанные с проведением открытого конкурса.

Иные понятия и термины, используемые в Конкурсной документации, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Архангельской  области и федеральным законодательством.
2. Объекты открытого конкурса 

2.1. Конкурсная документация определяет порядок привлечения некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» подрядных организаций на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, на 2014-2015 годах  (лоты 1- 8).

2.2. Описание объектов конкурса в отношении определенных лотов и  условиях исполнения договоров  (далее – договор(ы)) в отношении определенного лота, представлены в разделе II конкурсной документации "Информация об объектах конкурса и условиях исполнения договоров". 
3. Приглашение к участию в открытом конкурсе
3.1 К участию в открытом конкурсе приглашаются,  любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

3.2 Участники открытого конкурса имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением открытого конкурса, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников открытого конкурса подтверждаются доверенностью. 

3.3 Заинтересованные лица могут ознакомиться с конкурсной документацией после размещения извещения о проведении конкурса  в сети Интернет на  сайте Заказчика.
3.4 Любой участник, не позднее пяти дней до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа на электронный адрес ответственного лица Заказчика, указанного в конкурсной документации, по форме согласно приложению №6 к конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.
4.  Внесение изменений в извещение о проведении конкурса
4.1.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и  в конкурсную документацию в том числе в отношении определенного лота.

4.2. В случае внесения изменений в конкурсную документацию заказчик имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 рабочих дней. Заказчик не позднее чем за пять рабочих дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе даты (с указанием причин переноса) и новой дате вскрытия конвертов с заявками.
5. Требования к участникам конкурса
5.1. Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
1) деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном  законодательством Российской Федерации:

2) участник не должен иметь просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
3) участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
4) отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), который ведется согласно Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 ноября 2013 года № 1062.
5) отсутствие,  удовлетворенных к участнику конкурса в судебном порядке исков, о ненадлежащем исполнении договорных обязательств    на выполнение работ по капитальному ремонту за последние два года, предшествующие дате подачи заявки на участие в конкурсе.
6) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией  о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
6.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
6.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку в отношении определенного лота, составленную по форме согласно приложению № 1 к  конкурсной документации с приложением следующих документов:

1) опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 2 к  конкурсной документации;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (приложению № 3 к  конкурсной документации);

3) документы или копии документов, подтверждающие опыт  выполнения  работ (подтверждается копиями договоров (контрактов) аналогичных предмету конкурса по объему и периоду выполнения работ, и копиями актов сдачи-приемки выполненных работ по этим договорам (контрактам) за последний год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе).

Для оценки заявок будет учитываться только опыт выполнения работ, приемка которых подтверждена соответствующими документами.

4) организационно-штатное расписание участника конкурса и (или) подразделение, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, планируемых для привлечения по выполнению соответствующих работ и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению № 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

5) заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним, подлинник или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения  извещения о проведении конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);

6) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

7)  заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

8) справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

9)  копия свидетельства, выданное саморегулируемой организацией, о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.3. Жилищно-гражданское строительство.
При этом стоимость работ по одному договору по организации строительства, реконструкции и капитальному ремонту привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), указанная в допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства участника закупки должна быть не менее, чем начальная (максимальная) цена контракта, указанная в Извещении о проведении закупки; 

10) документ, подтверждающий наличие у участника конкурса материально-технической базы, административных и производственных площадей, оборудования (в случае аренды, предоставить копию договоров аренды) по форме согласно приложению № 5.

6.2. Указанные в пункте 5.1. раздела 5 документы, в отношении определенного лота,  являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что предусмотрены   конкурсной документацией,  являются основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе в отношении определенного лота.
         6.3. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие  в конкурсе в отношении определенного лота, все листы тома такой заявки должны быть прошиты  и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, должны быть скреплены печатью участника конкурса (для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие 
в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. При этом ненадлежащее исполнение участником конкурса требования о том, что все листы заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.
    6.4. Заявка доставляется участником конкурса посредством почтовой связи, курьером или лично по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса. Заявки, поступившие после сроков, указанных в извещении, независимо от причины не принимаются к рассмотрению и возвращаются участнику конкурса в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует заявку или изменение в заявку в книге регистрации заявок. Зарегистрированной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником конкурса.
    6.5. Участник конкурса имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную заявку в отношении определенного лота. Уведомление об отзыве заявки подается участником конкурса в письменном виде по адресу, в который доставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим заявку, и заверено печатью участника. Отозванная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
    6.6.  Участник конкурса имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную заявку в отношении определенного лота. Изменения вносятся и регистрируются в соответствии с процедурой подачи заявки, должны быть оформлены участником конкурса как самостоятельный документ, подписаны лицом, который подписал заявку, и заверены печатью участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой.
7. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации
      7.1. Участник конкурса не позднее пяти рабочих дней до даты вскрытия конвертов вправе представлять заказчику запросы и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Запросы направляются в письменной форме либо в форме электронного документа на электронный адрес заказчика, указанный в конкурсной документации, по форме согласно приложению № 6 
к конкурсной документации. Ответы на запросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня их поступления.
8. Процедура проведения конкурса
8.1.Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок осуществляет конкурсная комиссия, утвержденная организатором конкурса.

8.2 Конкурсная комиссия публично вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе после наступления срока, указанного в извещении о проведении конкурса. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками в отношении определенного лота на участие в открытом конкурсе осуществляется в один день.
8.3. Процедура вскрытия конвертов с заявками является публичной. 

Уполномоченные представители, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками должны предоставить доверенность (в случае необходимости), выданную от имени Претендента и документ, удостоверяющий личность. В случае если представитель Претендента имеет право действовать  без доверенности, то такой представитель должен предоставить документ, подтверждающий его полномочия (например, приказ о назначении на должность).

Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками Претенденты или их представители регистрируются в листе регистрации. 

8.4. Конверты с заявками вскрываются в порядке их регистрации в журнале регистрации заявок, присутствующим оглашается следующая информация по каждой вскрытой заявке в отношении определенного лота:
1) наименование участника конкурса;

2) должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;

3) предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, гарантийный срок оказанных услуг и (или) выполненных работ и квалификация участника);

4) другая информация на усмотрение организатора конкурса.
             8.5. Заявки, поступившие с нарушением сроков, указанных в извещении, не принимаются к рассмотрению.
   8.6. После вскрытия конвертов полученные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника конкурса к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске в отношении определенного лота.

1. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) отсутствие подписи в заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку;
2) предоставление участником документов, предусмотренных пунктом 6.1. конкурсной документации не в полном объеме;

3) предоставление участником документов, оформление которых не соответствует требованиям пунктов  6.1 и 6.2.  конкурсной документации;
4) несоответствие участника требованиям, установленным разделом 5 конкурсной документации;

5) превышение цены заявки над начальной ценой, указанной 
в конкурсной документации;

6) предоставление участником в заявке недостоверных сведений.
   8.7. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и претендент допускается к участию
в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, выразившиеся в несоответствии между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения. Верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.
  8.8. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся 
в следующих случаях:
  1) если в течение периода, указанного в извещении о проведении конкурса в, не поступило ни одной заявки;
 2) если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе 
по результатам рассмотрения заявок;
  3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
     8.9. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе.
   8.10. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом вскрытия конвертов с заявками, который должен быть опубликован в течение двух рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками.
    8.11. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса в соответствии с пунктом 6.1. конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
     8.12. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов направляет участникам письменное уведомление с указанием причин отказа.
9.
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость
9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, подлежат оценке 
и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками конкурса, и определения победителя конкурса.
9.2. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим четырем критериям:
1) цена договора: максимальное количество баллов – 40;
2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов – 15;
3) гарантийный срок выполненных работ: максимальное количество баллов — 15;
4) квалификация участника: максимальное количество баллов – 30
9.3 Оценка по критерию «цена договора» – максимальное количество баллов назначается участнику, заявившему минимальную цену договора, далее идет снижение с шагом в пять баллов в порядке возрастания заявленной цены договора;

9.4. Оценка по критерию «срок выполнения работ» – максимальное количество баллов назначается участнику, заявившему минимальный срок выполнения работ, далее идет снижение с шагом в два балла в порядке увеличения заявленного срока выполнения работ;

9.5. Оценка по критерию «гарантийный срок  выполненных работ» – максимальное количество баллов назначается участнику, заявившему максимальный срок гарантии качества работ, далее идет снижение с шагом в два балла в порядке уменьшения заявленного срока гарантии качества работ;

9.6. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

1) опыт работы (выполнение аналогичных предмету конкурса по объему и периоду выполнения работ за последний год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе);
2) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

3) наличие положительных отзывов заказчиков о выполненных работах по капитальному ремонту;

4) наличие  материально-технической базы, административных и производственных площадей, оборудования.
      Оценка заявок по критерию «Квалификация участника» производится в зависимости от показателей подкритериев в соответствии  с таблицей № 1. 

При отсутствии у участника конкурса материально-технической базы оценка по критерию «Квалификация участника» – ноль баллов.
Таблица № 1
	Начисление баллов по подкритериям критерия «Квалификация участника»

	критерий
	максималь-ное количество баллов
	подкритерии
	показатель

подкритерия

(ед.)
	количество

баллов


	1
	2
	3
	4
	5

	Квалификация участника
	30
	опыт работы

(выполнение аналогичных предмету конкурса по объему 
и периоду выполнения работ за последний год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе)
	3 и более
	10
	
	
	

	
	
	
	1 – 2
	5
	
	
	

	
	
	
	–
	–
	
	
	

	
	
	квалификация персонала (наличие 
в штате квалифицированного инженерного персонала*)
	в штате 4 и более

сотрудников с опытом работы более 10 лет 
и стажем работы

в организации более 2 лет

	5


	
	
	

	
	
	
	в штате 2 и более

сотрудников с опытом работы более 5 лет

	2


	
	
	

	
	
	
	в остальных случаях
	–

	
	
	

	
	
	наличие положительных отзывов заказчиков 
о выполненных работах по капитальному ремонту 
	2 и более
	5
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	
	
	

	
	
	
	–
	–
	
	
	

	
	
	наличие материально-технической базы (административных, производственных площадей, оборудования)**
	административные 
и производственные площади, строительная техника (не менее 
8 единиц), иное строительное 
и вспомогательное оборудование (не менее 100 наименований)


	10
	
	
	

	
	
	
	административные 
и производственные площади, строительная техника (не менее 
4 единиц), иное строительное 
и вспомогательное оборудование (не менее 
80 наименований)
	5
	
	
	

	
	
	
	административные 
и производственные площади, строительная техника (менее 4 единиц), иное строительное 
и вспомогательное оборудование (менее 
80 наименований)
	–
	
	
	


         * Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

** Под наличием материально-производственной базы, административных, производственных площадей, оборудования понимаются мощности (собственные или арендованные) организации, используемые для поручаемых к выполнению работ.
9.7. Общее максимальное количество баллов по четырем критериям – 100.
9.8. Оценка заявок проводится конкурсной комиссией посредством суммирования баллов, полученных каждой заявкой по четырем критериям.

9.9. Ранжирование заявок осуществляется по количеству полученных баллов. Номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Цена договора», затем – по критерию «Квалификация» и в случае необходимости – по критериям «Гарантийный срок оказанных услуг и (или) выполненных работ» и «Срок выполнения работ» последовательно. Участник конкурса, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
10. Заключение договора по результатам конкурса
10.1. По результатам конкурса с победителем конкурса заключается договор по лоту  на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе  и в конкурсной документации.
10.2. Договор подряда направляется победителю конкурса в течение трех рабочих дней с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.
10.3. В течение 10 рабочих дней с даты размещения на сайте заказчика протокола рассмотрения и оценки заявок победитель конкурса обязан подписать договор и представить все экземпляры договора заказчику.

В случае неисполнения победителем конкурса требований настоящей части такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

10.4. В этом случае заказчик заключает договор  подряда по лоту с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер на условиях, предложенных этим участником конкурса.

Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которому присвоен второй номер, обязан в течение 10 рабочих дней с даты направления ему заказчиком договора подписать договор и направить его в адрес заказчика.
Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный настоящим разделом, подписанных этим участником экземпляров договора  считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае проводится повторный конкурс.

10.5. В течение 10 рабочих дней с даты получения от победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного договора, заказчик обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора по почте лицу, с которым заключен договор.

10.6.  В случае если к конкурсу допущена только одна заявка на участие 
в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается 
с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение 10 рабочих дней 
со дня опубликования протокола оценки и сопоставления заявок заключает 
с таким участником конкурса договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения договора  проводится повторный конкурс.
11. Изменение условий договора, расторжение договора
       11.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в следующих случаях:
а) при уменьшении цены договора без изменения предусмотренных договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий договора;
     11.2. При исполнении договора не допускается перемена подрядной организации, за исключением случая, если новая подрядная организация является правопреемником предыдущей по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается выполнение работы, качество, технические характеристики  которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в договоре.

11.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон либо по решению суда.
    11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что подрядная организация не соответствует установленным конкурной документацией требованиям к участникам конкурса или предоставила недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ей стать победителем. 
12. Отказ от проведения конкурса
12.1. Заказчик  вправе отказаться от  проведения конкурса по одному  и более лоту не позднее чем за один день до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
12.2.  После размещения  на сайте заказчика извещения об отказе о  проведении конкурса заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников конкурса. 
12.3.  Решение об отказе от проведения конкурса по одному и более лоту размещается на  сайте заказчика в день принятия этого решения, а также  доводится до сведения участников конкурса, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Конкурс считается отмененным с момента размещения решения о его отмене на сайте заказчика.
12.4. При отказе от проведения конкурса заказчик не несет ответственность перед участниками конкурса, подавшими заявки. 
II. Информация об объектах конкурса и условиях исполнения договора

1. Предмет договора в отношении определенного лота, место выполнения работ, вид работ, начальная (максимальная) цена лота, объем поручаемых к выполнению работ: 
	№ лота
	Предмет договора в отношении определенного лота
	Место выполнения работ
	Вид работ
	Начальная (максимальная) цена лота

с НДС, 

(руб.)

	1
	Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	Муниципальное образование «Каргопольское» Каргопольского муниципального района, 

г. Каргополь

	880 257
в т.ч.:

	
	
	ул.Советская,54
	Всего, в т.ч.
	880 257

	
	
	
	Ремонт кровли 
	369 546

	
	
	
	ремонт фасада
	510 711

	2
	Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	Муниципальное образование «Коношское» Коношского муниципального района, 

г. Коноша

	3 799 236
в т.ч.:

	
	
	ул.Тельмана,1
	Ремонт  кровли
	944 133

	
	
	ул.Строителей,1
	Всего, в т.ч.
	2 855 103

	
	
	
	Ремонт системы теплоснабжения с установкой коллективного прибора учета 
	880 761

	
	
	
	ремонт кровли 
	952 129

	
	
	
	ремонт фасада 
	622 501



	
	
	
	ремонт системы водоотведения 
	203 058

	
	
	
	ремонт системы холодного водоснабжения


	196 654

	3
	Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	Муниципальное образование «Плесецкое» Плесецкого муниципального района, 

рп.  Плесецк


	4 932 248 
в т.ч.:

	
	
	ул.Советская,11
	Всего, в т.ч.
	2 460 918 

	
	
	
	ремонт фундамента 
	1 053 508

	
	
	
	ремонт кровли 
	611 620

	
	
	
	ремонт фасада 
	730 325

	
	
	
	ремонт системы электроснабжения 
	65 465

	
	
	ул.Советская,13
	Всего, в т.ч.
	2 471 330 

	
	
	
	ремонт фундамента
	1 053 508

	
	
	
	 ремонт  кровли
	622 032

	
	
	
	 ремонт фасада
	730 325

	
	
	
	 ремонт системы электроснабжения
	65 465

	4
	Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	Муниципальное образование 

«Северодвинск», г. Северодвинск

	8 986 459
в т.ч.:

	
	
	ул.Георгия Седова,4
	ремонт системы холодного водоснабжения
	199 123

	
	
	ул.Ленина, 21/47
	Всего, в т.ч.
	5 930 935

	
	
	
	ремонт фасада 
	2 840 220

	
	
	
	ремонт  кровли
	3 090 715

	
	
	ул.Ломоносова, 76
	ремонт системы холодного водоснабжения
	180 803

	
	
	ул.Советская, 60
	Всего, в т.ч.
	896 833

	
	
	
	ремонт кровли 
	802 004

	
	
	
	ремонт системы холодного водоснабжения
	94 829

	
	
	ул.Советская, 64
	Всего, в т.ч.
	884 119

	
	
	
	ремонт кровли 
	789 290

	
	
	
	ремонт системы холодного водоснабжения 
	94 829

	
	
	ул.Советская, 66
	Всего, в т.ч.
	894 646

	
	
	
	ремонт кровли 
	799 817

	
	
	
	ремонт системы холодного водоснабжения
	94 829

	5
	Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	Муниципальное образование 

«Северодвинск», г. Северодвинск


	12 633 848
в т.ч.:

	
	
	ул.Торцева, 2/2г
	Всего, в т.ч.
	2 090 942

	
	
	
	ремонт кровли 
	1 616 996

	
	
	
	ремонт  водоотведения
	473 946

	
	
	ул.Торцева,67
	ремонт  кровли
	1 766 514

	
	
	пр.Труда, 11
	Всего, в т.ч.
	1 931 960

	
	
	
	ремонт кровли 
	1 648 668

	
	
	
	ремонт системы холодного водоснабжения
	283 292

	
	
	пр.Труда, 17
	Всего, в т.ч.
	6 844 432

	
	
	
	ремонт кровли 
	1 741 131

	
	
	
	ремонт водоотведение
	5 103 301

	6
	Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	Муниципальное образование 

«Северодвинск», г. Северодвинск

	5 491 243
в т.ч.:

	
	
	ул.Гоголя, 3
	Всего, в т.ч.
	1 644 723

	
	
	
	ремонт кровли 
	1 264 340

	
	
	
	ремонт системы холодного водоснабжения 
	380 383

	
	
	ул.Гоголя, 5
	Всего, в т.ч.
	1 480 276

	
	
	
	ремонт кровли 
	1 277 635

	
	
	
	ремонт системы холодного водоснабжения 
	202 641

	
	
	ул.Ломоносова, 46
	Всего, в т.ч.
	581 265

	
	
	
	ремонт системы теплоснабжения 
	471 930

	
	
	
	ремонт системы холодного водоснабжения 
	109 335

	
	
	ул.Мира, 6
	Всего, в т.ч.
	1 097 479

	
	
	
	 ремонт системы холодного водоснабжения 
	381 193

	
	
	
	ремонт системы электроснабжения 
	716 286

	
	
	ул.Ломоносова, 16
	Всего, в т.ч.
	687 500

	
	
	
	ремонт кровли 
	527 907

	
	
	
	ремонт системы водоотведения
	159 593

	7
	Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	Муниципальное образование 

«Северодвинск», г. Северодвинск

	12 608 783
в т.ч.:

	
	
	ул.Комсомольская,49
	Всего, в т.ч.
	1 337 884

	
	
	
	ремонт системы теплоснабжения
	839 653

	
	
	
	ремонт системы холодного водоснабжения 
	220 125

	
	
	
	ремонт системы горячего водоснабжения
	278 106

	
	
	пр. Ленина, 30/47
	Всего, в т.ч.
	1 195 412,00

	
	
	
	ремонт системы теплоснабжения 
	878 562

	
	
	
	ремонт системы холодного водоснабжения
	316 850

	
	
	пр.Ленина, 34/42
	Всего, в т.ч.
	1 788 648

	
	
	
	ремонт системы теплоснабжения 
	802 727

	
	
	
	ремонт системы холодного водоснабжения 
	289 510

	
	
	
	ремонт системы водоотведения 
	453 851

	
	
	
	ремонт системы горячего водоснабжения
	242 560

	
	
	пр.Ленина,35/37
	ремонт системы теплоснабжения
	802 727

	
	
	пр.Ленина, 37
	Всего, в т.ч.
	883 684

	
	
	
	ремонт системы теплоснабжения, 
	539 900

	
	
	
	ремонт системы водоотведения
	343 784

	
	
	пр.Ленина, 39/36
	ремонт системы теплоснабжения
	896 510

	
	
	пр.Ленина, 43
	Всего, в т.ч.
	1 059 778

	
	
	
	ремонт системы теплоснабжения 
	839 653

	
	
	
	ремонт системы холодного водоснабжения
	220 125

	
	
	пр.Ленина, 45
	Всего, в т.ч.
	1 059 778

	
	
	
	ремонт системы теплоснабжения  
	839 653

	
	
	
	ремонт системы холодного водоснабжения
	220 125

	
	
	ул.Лесная, 49
	Всего, в т.ч.
	993 926

	
	
	
	ремонт системы теплоснабжения  
	701 296

	
	
	
	ремонт системы холодного водоснабжения
	292 630

	
	
	ул.Лесная, 53
	ремонт системы теплоснабжения


	748 865

	
	
	ул.Лесная, 55
	Всего, в т.ч.
	647 555

	
	
	
	ремонт системы теплоснабжения 
	516 095

	
	
	
	ремонт системы холодного водоснабжения


	131 460

	
	
	ул.Лесная, 57/13
	Всего, в т.ч.
	1 194 016

	
	
	
	ремонт системы теплоснабжения  
	762 756

	
	
	
	ремонт системы водоотведения
	431 260

	8
	Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	Муниципальное образование 

«Северодвинск», г. Северодвинск

	3 488 543
в т.ч.:

	
	
	пр.Морской, 3
	ремонт  кровли
	1 554 316

	
	
	ул.С.Ордженикидзе, 26
	Всего, в т.ч.
	1 934 227

	
	
	
	ремонт кровли 
	1 578 354

	
	
	
	ремонт системы холодного водоснабжения
	355 873


Объем поручаемых к выполнению работ в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами -  приложения к конкурсной документации в электронном виде.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	2.
	Заказчик:
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» - региональный оператор

	3.
	Основание для выполнения работ
	Реализация краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Архангельской  области  на 2014 – 2015 годы

	4
	Цели исполнения результатов работ
	Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	5.
	Условия выполнения работ
	1.Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.

2. Уведомить и согласовать с Заказчиком о готовности к началу работ, сдаче приемки скрытых и выполненных работ. 

3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от  повреждений, связанных с производством  работ.
 4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 
5. Назначить ответственного за производством работ. Копию приказа предоставить заказчику.

	6
	Общие требования к выполнению работ
	1. Работы выполнить  собственными и/или привлечёнными силами и средствами  в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами.
Объем работ, выполняемых привлеченными силами не должен превышать 20% от цены договора по лоту.
2. Работы выполнить в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями.
До начала выполнения работ Подрядчик согласовывает проектную документацию с ресурсоснабжающими организациями и организациями, осуществляющими управление и содержание инженерных сетей многоквартирного дома.
3. При выполнении кровельных работ предусмотреть технологические и строительные решения по исключению возможности выпадения конденсата на тыльной стороне профилированного листа кровли. Соединение кровельного железа на карнизных свесах выполнить двойным фальцем.
 В скатных кровлях канализационные выпуски подъезда объединить в один стояк и вывести за плоскость кровельного покрытия в районе конька.

4. До подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору  сдать соответствующие инженерные сети и оборудование ресурсоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим управление и содержание инженерных сетей многоквартирного дома.
5. Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов государственным стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и разрешены для применения в жилом доме.

6. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН и других нормативно-технических документов Российской Федерации.

7. Образцы применяемых материалов до начала работ в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.

	7
	Требования по выполнению сопутствующих работ
	1. Обеспечить согласование и приемку скрытых и выполненных работ с Заказчиком. Оформить акты на скрытые работы. Оформить фото фиксацию скрытых работ.

2.Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкций с рабочей зоны.  Предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

	8
	Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ
	1. До начала работ предоставить ППР и график производства работ.

2.  Соблюдать график предъявления результатов выполненных работ. Технология выполнения работ согласно плану-графику.

3. Ведение журнала производства работ.

	9
	Требования по объему гарантий качества работ
	 Подрядчик производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации.

	10
	Иные требования
	1. Подрядчик несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.

2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке.
3. Подрядчику совместно с Заказчиком перед началом работ произвести фотофиксацию квартир верхних этажей с составлением акта (на предмет раннего затопления).


Требования к техническим характеристикам и свойствам применяемых материалов, изделий, оборудования:
	№ ло

та
	№ 
изде

лия
	Наименование основных материалов, изделий и оборудования

	Технические характеристики и свойства применяемых материалов, изделий, оборудования

	1
	1
	Обшивка наружная
	ГОСТ 8242-88

Тип: О-2 или О-3.

Сорт древесины: I или II.

Толщина: от 13 мм.

Шириной: от 70 до 90 мм.

	
	2
	Ветрогидрозащитная пленка
	Трехслойная супердиффузионная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана толщиной не менее 2 мм. 

Разрывная нагрузка продольная: не менее 230 Н/5 см.

Сопротивление паропроницанию: не менее 1200 г/м2/сут.

Водоупорность: не менее 1000 мм. вод.ст. 

Класс воспламеняемости по DIN 4102: не ниже B2.

	
	3
	Лесоматериалы круглые хвойных пород
	ГОСТ 8486-86 

Сорт: не ниже II.

Диаметром: от 14 см до 24 см.

Длинна: от 3 м. до 6,5 м .

	
	4
	Металлочерепица
	ГОСТ 14918-80 – Тонколистовая сталь оцинкованная;

ГОСТ 23118-78 – Строительные металлоконструкции;

ГОСТ 24045-94 – Стальные листовые профили гнутые.

Металлочерепица классического варианта исполнения.

Шаг волны профиля: 350 мм.

Толщина стального листа: 0,5мм.

Ширина: 1180 мм.

Высота профиля: 25+14 мм.

Цвет покрытия согласовывается с Заказчиком.

Полимерное покрытие: наличие.

	
	5
	Пленка под кровельная (Антиконденсатная) 
	Антиконденсатная гидроизоляционная пленка.

Материал: полиэтилен или полипропилен.

Прочность на продольный и поперечный разрыв: не менее 300 Н/5см.

Устойчивость к УФ: не менее 4 мес.

Водоупорность: не менее 1000 мм. вод.ст. 

	
	6
	Состав огнебиозащитный 
	ТУ 2386-014-36740853-2001 Огнебиозащитный состав для внешней и глубокой обработки древесины, гипсовых, кирпичных, бетонных конструкций.

Агрегатное состояние: жидкость.

Группа огнезащитной эффективности: 1.

	
	7
	Снегозадержатель
	Тип снегозадержателя: трубчатый. 

Материал снегозадержателя: сталь.

Толщина стенки трубки снегозадержателя: не менее 1,2 мм.

Антикоррозионное покрытие стоек и труб: наличие.

Расстояние между опорами: не более 600 мм. 

Цвет покрытия согласовывается с Заказчиком.

	2
	1
	Пленка под кровельная (Антиконденсатная) 
	Антиконденсатная гидроизоляционная пленка.

Материал: полиэтилен или полипропилен.

Прочность на продольный и поперечный разрыв: не менее 300 Н/5см.

Устойчивость к УФ: не менее 4 мес.

Водоупорность: не менее 1000 мм. вод.ст. 

	
	2
	Состав огнебиозащитный 
	ТУ 2386-014-36740853-2001

Огнебиозащитный состав для внешней и глубокой обработки древесины, гипсовых, кирпичных, бетонных конструкций.

Агрегатное состояние: жидкость.

Группа огнезащитной эффективности: 1.

	
	3
	Снегозадержатель
	Тип снегозадержателя: трубчатый. 

Материал снегозадержателя: сталь.

Толщина стенки трубки снегозадержателя: не менее 1,2 мм.

Антикоррозионное покрытие стоек и труб: наличие.

Расстояние между опорами: не более 600 мм. 

Цвет покрытия согласовывается с Заказчиком.

	
	4
	Хомут для монтажа трубопроводов
	Двухэлементный трубный хомут с резиновой звукоизолирующей прокладкой.

Материал: сталь.

Класс воспламеняемости по DIN 4102: не ниже B2.

Звукоизолирующая прокладка: наличие.

	
	5
	Оконные блок ПВХ
	ГОСТ 23166-99.

Оконные блоки из ПВХ профилей. Стеклопакет с тройным остеклением из листового стекла с теплоотражающим покрытием. 

Класс по эксплуатационным показателям:

-по приведенному сопротивлению теплопередаче – Б2 (R=0,65-0,69);

-по воздухо- и водопроницанию – А;

- по звукоизоляции – А ;

-по общему коэффициенту пропускания света – А;

-по сопротивлению ветровым нагрузкам – В;

-морозостойкость – М.

-толщина стеклопакета не менее 30 мм
1. ПСУЛ;

2. Монтажная пена;

3. Ветрозащитная пленка;

4. Утеплитель шириной не менее 50мм.

	
	6
	Цилиндры минераловатные
	Теплоизоляционный материал для труб горячего и холодного водоснабжения кашированный алюминиевой фольгой.

Группа горючести: не ниже Г1.

Теплопроводность λ25:  не более 0,039 Вт/(м*К).

	3
	1
	Сайдинг виниловый
	Панель из ПВХ, предназначенная для облицовки наружных стен.

Толщина панели: от 1 мм.

Прочность при растяжении: от 400 кг/см2.

Индекс распространения пламени по  ГОСТ 12.1.044-89: до 20.

Ударная нагрузка при 21,1С: от 1,1 см/г/см2.

	
	2
	Оконные блок ПВХ
	ГОСТ 23166-99.

Оконные блоки из ПВХ профилей. Стеклопакет с тройным остеклением из листового стекла с теплоотражающим покрытием. 

Класс по эксплуатационным показателям:

-по приведенному сопротивлению теплопередаче – Б2 (R=0,65-0,69);

-по воздухо- и водопроницанию – А;

- по звукоизоляции – А ;

-по общему коэффициенту пропускания света – А;

-по сопротивлению ветровым нагрузкам – В;

-морозостойкость – М.

-толщина стеклопакета не менее 30 мм
1. ПСУЛ;

2. Монтажная пена;

3. Ветрозащитная пленка;

4. Утеплитель шириной не менее 50мм.

	
	3
	Ветрогидрозащитная пленка
	Трехслойная супердиффузионная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана толщиной не менее 2 мм. 

Разрывная нагрузка продольная: не менее 230 Н/5 см.

Сопротивление паропроницанию: не менее 1200 г/м2/сут.

Водоупорность: не менее 1000 мм. вод.ст. 

Класс воспламеняемости по DIN 4102: не ниже B2.

	
	4
	Доски для покрытия полов
	ГОСТ 8242-88

Материал: древесина из хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя.

Марка детали: ДП-27 или ДП-35.

Ширина: от 90 мм.

Укладку покрытия пола производить согласно инструкции ВСН-9-94 ДС.

	
	5
	Утеплитель цокольного перекрытия
	Утеплитель в виде матов или рулона, предназначенный для утепления полов.

Коэффициент теплопроводности, λ10: не более 0,041 Вт/(м*K).

Группа горючести по ГОСТ 30244-94: НГ.

	
	6
	Пленка под кровельная (Антиконденсатная) 
	Антиконденсатная гидроизоляционная пленка.

Материал: полиэтилен или полипропилен.

Прочность на продольный и поперечный разрыв: не менее 300 Н/5см.

Устойчивость к УФ: не менее 4 мес.

Водоупорность: не менее 1000 мм. вод.ст. 

	
	7
	Состав огнебиозащитный 
	ТУ 2386-014-36740853-2001

Огнебиозащитный состав для внешней и глубокой обработки древесины, гипсовых, кирпичных, бетонных конструкций.

Агрегатное состояние: жидкость.

Группа огнезащитной эффективности: 1.

	
	8
	Снегозадержатель
	Тип снегозадержателя: трубчатый. 

Материал снегозадержателя: сталь.

Толщина стенки трубки снегозадержателя: не менее 1,2 мм.

Антикоррозионное покрытие стоек и труб: наличие.

Расстояние между опорами: не более 600 мм. 

Цвет покрытия согласовывается с Заказчиком.

	4
	1
	Плиты минераловатные
	Жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, применяемые в качестве теплозвукоизоляционного слоя в многослойных покрытиях.

Водопоглощение по объёму: не более 1,5 %.

Группа горючести – НГ.
Теплопроводность в сухом состоянии, λ25:  не более 0,039Вт/(м•К).
Прочность на сжатие при 10% деформации: не менее 25 кПа.

	
	2
	Хомут для монтажа трубопроводов
	Двухэлементный трубный хомут с резиновой звукоизолирующей прокладкой.

Материал: сталь.

Класс воспламеняемости по DIN 4102: не ниже B2.

Звукоизолирующая прокладка: наличие.

	
	3
	Сухая растворная смесь
	Смесь для шпаклевания с высокой адгезией. Влаго и атмосферостойкая шпатлевка. 

Размер частиц: не более 0,5 мм.

	5-6,8
	1
	Гидроизоляционный материал
	Гидроизоляционный материал. 

Толщина: не менее 2,8 мм. 

Теплостойкость по ГОСТ 2678-94: не менее 95 0С.

Разрывная сила в продольном направлении: не менее 500 Н.

Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2-х часов: абсолютная.

Масса вяжущего с наплавляемой стороны: не менее 2 кг/кв.м.

	
	2
	Хомут для монтажа трубопроводов
	Двухэлементный трубный хомут с резиновой звукоизолирующей прокладкой.

Материал: сталь.

Класс воспламеняемости по DIN 4102: не ниже B2.

Звукоизолирующая прокладка: наличие.

	7
	1
	Цилиндры минераловатные
	Теплоизоляционный материал для труб горячего и холодного водоснабжения кашированный алюминиевой фольгой.

Группа горючести: не ниже Г1.

Теплопроводность λ25:  не более 0,039 Вт/(м*К).

	
	2
	Хомут для монтажа трубопроводов
	Двухэлементный трубный хомут с резиновой звукоизолирующей прокладкой.

Материал: сталь.

Класс воспламеняемости по DIN 4102: не ниже B2.

Звукоизолирующая прокладка: наличие.


В случае если сведения о работах, на выполнение которых осуществляется закупка (требования к применяемым при выполнении работ материалам, изделиям, оборудованию, локальный ресурсный сметный расчет) содержит указания на товарные знаки, и если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, то по общему правилу допустимо предложение «эквивалента» с не худшими характеристиками. Цвет используемых материалов согласовывается с  заказчиком.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к  конкурсной документации
Форма заявки
З А Я В К А

на участие в открытом конкурсе на выполнение работ 

по капитальному ремонту 
___________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

Дата _____________________

Место  ___________________

Кому _____________________________________________________________
Лот № ___________________

1. Информация об участнике конкурса:

1.1. Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) __________________________________________________________

1.2. ИНН _____________________________________________________

1.3. Юридический адрес (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) __________________________________________________

1.4. Фактический адрес _________________________________________

1.5. Контактный телефон (факс)  _________________________________

1.6. Контактное лицо ___________________________________________

2. Электронный адрес участника ________________________________

3.Участник___________________________________________________                                                         (является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия)  плательщиком налога на добавленную стоимость.

4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей заявки.

5.
Подтверждаем соответствие следующим требованиям:
деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации или государственными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;
отсутствие,  удовлетворенных к участнику конкурса в судебном порядке исков, о ненадлежащем исполнении договорных обязательств    на выполнение работ по капитальному ремонту за последние два года, предшествующие дате подачи заявки на участие в конкурсе.
6.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

	Наименование 
	Единица измерения


	Значение 

(все значения указываются цифрами) 

	1. Цена договора, в том числе налог 
на добавленную стоимость (при наличии)
	руб.
	
	
	
	

	2. Срок выполнения работ 
	календарные дни с даты начала работ
	
	
	
	

	3. Гарантийный срок оказанных услуг и (или) выполненных работ
	календарные месяцы с даты завершения работ
	
	
	
	


4. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация участника»
	Наименование 
	Единица измерения


	Значение 

(все значения указываются цифрами) 


	1
	2
	3

	1.
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	
	
	
	

	
	количество договоров, выполненных аналогичных предмету конкурса по объему и периоду выполнения работ за последний год, предшествующий дате подачи заявки на участие 
в конкурсе и  подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами

	
	
	
	
	

	2.
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), 

в том числе:
	человек
	
	
	
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы 

в организации более 2 лет
	
	
	
	
	

	
	с опытом работы более 5 лет 
	
	
	
	
	

	3.
	Наличие положительных отзывов заказчиков по выполнению  аналогичных предмету конкурса по объему и периоду работ

	шт.
	
	
	
	

	4. 
	Наличие материально-технической базы (административных, производственных площадей, оборудования):
	
	
	
	
	

	
	административные и производственные площади, строительная техника (не менее 8 единиц), иное строительное 
и вспомогательное оборудование (не менее 100 наименований)


	м2

ед.
	
	
	
	

	
	административные и производственные площади, строительная техника (не менее 4 единиц), иное строительное 
и вспомогательное оборудование (не менее 
80 наименований)
	м2

ед.
	
	
	
	

	
	административные и производственные площади, строительная техника (менее 4 единиц), иное строительное и вспомогательное оборудование (менее 
80 наименований)
	м2

ед.
	
	
	
	


7. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие 
в конкурсе _________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
Должность

уполномоченного лица              _______________         ____________________
                                                               (подпись)                                (расшифровка подписи)
Ссылка на доверенность

Печать
_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к  конкурсной документации
О П И С Ь

входящих в состав заявки документов
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________ __________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе заявки представлены нижеперечисленные документы, и что содержание описи и состав заявки совпадают.
	Наименование документа
	Количество листов

	1. 
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


Должность

уполномоченного лица              _______________         ____________________
                                                               (подпись)                                (расшифровка подписи)
МП
__________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к  конкурсной документации
(рекомендуемая форма доверенности)
ДОВЕРЕННОСТЬ 
________________





№ __________________
          (дата выдачи)
___________________
(место составления)
_____________________________________________________________
(наименование участника)
в лице ____________________________________________________________,
                                                    (должность руководителя участника, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
                                                                                                 (устава, положения и т.п.),
уполномочивает ____________________________________________________ 
                                     (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, 

                           удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку 
на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту __________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _______________________.

Подпись _________________________________________ удостоверяю.
 (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, подпись)
Должность

уполномоченного лица              _______________         ____________________
                                                               (подпись)                                (расшифровка подписи)
________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к  конкурсной документации
С В Е Д Е Н И Я 

о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее 

специальное образование в строительной отрасли и опыт работы 

на руководящих должностях не менее 5 лет 
	Фамилия, 
имя, 
отчество
	Должность 
в организации
	Стаж работы 

в отрасли
	Стаж работы 
в организации
	Название образователь-ной организации 

и год окончания
	Примечание

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


Итого:

количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет – _____ человек;

количество специалистов с опытом работы более 5 лет – _____ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: ____________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта на ___ л. в ___ экз.

2. Копия диплома на ___ л. в ___ экз.
3. Копия трудовой книжки на ___ л. в ___ экз.
Должность

уполномоченного лица              _______________         ____________________
                                                               (подпись)                                (расшифровка подписи)
МП 
__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к  конкурсной документации
С В Е Д Е Н И Я 

о наличии у участника конкурса материально-технической базы, административных и производственных площадей, оборудования 
	Наименование 


	Ед. изм.
	 Кол-во
	Собственность
	Примечания

	1.
	Административные  и производственные площади
	
	
	
	
	
	
	
	

	1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Строительная техника
	
	
	
	
	
	
	
	

	1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	


Прилагаются следующие документы в отношении подтверждения наличия:
Должность

уполномоченного лица              _______________         ____________________
                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)
МП 

__________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к  конкурсной документации
З А П Р О С
о даче разъяснений положений конкурсной документации по открытому конкурсу ____________________________________________________

_____________________________________________________________
Прошу разъяснить следующие положения конкурсной  документации:

	№
п/п
	Раздел 

конкурсной доку- ментации
	Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить 
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации 

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить по адресу: ______________________

__________________________________________________________________
 (почтовый адрес участника конкурса, направившего запрос)
______________________          _______________         ___________________
              (должность)                                     (подпись)                       (расшифровка подписи)
МП
__________________
Приложение №7 

к  конкурсной документации  
проект договора к лотам №1-№8
Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту 
"__"__________ 2014 г.                                                                    г. Архангельск


Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта Архангельской области», именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, действующего  на основании __________________, с одной стороны, и

_______________________, в лице _____________, действующего на основании  ________________,  именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» по результатам  конкурса протокол от ______ заключили настоящий договор (далее - Договор)  по лоту №______  о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок выполнить собственными и/или привлечёнными силами  и средствами капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: __________________________, __________ (далее - объект) в соответствии с условиями настоящего Договора, локальными ресурсными сметными расчетами (приложение №1 к договору), графиком производства работ (Приложение №2 к договору), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать их Заказчику по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору (Приложение №3 к договору).
2. Цена договора

2.1. Цена Договора составляет _______ руб. в том числе НДС 18% __ руб., цена Договора является твёрдой, определена на весь срок исполнения Договора.
2.2. В цену Договора включена стоимость затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору, в том числе: расходы на организационные, подготовительные, основные и дополнительные работы, транспортные расходы, расходы на страхование уплату налогов сборов, других обязательных платежей, и всех прочих затрат Подрядчика, связанных с предметом Договора.

2.3. Цена Договора является твердой на весь период действия Договора и может быть изменена только в случаях и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, что оформляется дополнительным соглашением к Договору. 

Превышение Подрядчиком  объемов работ оплачивается Подрядчиком за свой счет.

2.4. Порядок и сроки оплаты: 

Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств на указанный в пункте 11.7 настоящего Договора расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: 

2.4.1. Аванс по настоящему Договору не предусмотрен. 
2.4.2. Расчеты с Подрядчиком за фактически выполненные надлежащим образом и принятые без замечаний работы  производятся Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предоставления документов:

- счета (счета-фактуры),

- акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2 в трех экземплярах), 

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 в трех экземплярах), 
- акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору (Приложение № 3 к Договору), подписанного Сторонами и представителями собственников помещений многоквартирного дома.
2.4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.4.2, а также документации, обязательность   предоставления которой  Подрядчиком предусмотрена другими пунктами настоящего Договора, и при отсутствии  замечаний, подписывает документы, подлежащие подписанию Заказчиком. При  наличии замечаний Заказчик направляет Подрядчику обоснованный отказ с указанием  выявленных недостатков в представленных документах, перечня недостающих документов  и сроков устранения  таких замечаний. 
 Заказчик вправе приостановить выплату сумм, причитающихся Подрядчику по условиям настоящего Договора и не производить её до момента устранения выявленных нарушений, если при приёмке работ:  

-   выявлены замечания к качеству и объему выполненных работ, к качеству применяемых материалов;

- установлено не согласованное с Заказчиком применение Подрядчиком материалов (оборудования), не предусмотренных сметной документацией, или не соответствующих предъявленным к ним требованиям к техническим (функциональным) характеристикам; 

- несоответствие информации о материалах в представленных Заказчику документах, подтверждающих их качество, материалам, фактически использованным Подрядчиком при исполнении настоящего Договора.
 Оплата по Договору  может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пеней), наложенных Заказчиком в соответствии с Договором.

Исполнение обязательства Подрядчика по Договору по перечислению неустойки (штрафа, пеней)  осуществляет Заказчик в случае перечисления Подрядчику оплаты по Договору, уменьшенной на эту сумму. 

Финансирование предусмотренных Договором работ производится Заказчиком  в пределах установленных средств   на 2015 год.

Заказчик имеет право досрочной оплаты выполненных  работ. 
Расчет  производится после устранения  Подрядчиком выявленных во время приемки выполненных работ недостатков и подписания Подрядчиком, Заказчиком и представителями собственников помещений многоквартирного дома акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору.
3.  Срок действия Договора
 3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до  полного выполнения  работ и включая устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке выполненных работ на объектах.

3.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств сторон по Договору  (в том числе гарантийных).

3.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, иметь беспрепятственный доступ ко всем объектам в течение всего периода и в любое время  выполнения работ на объектах, требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения Договора.

4.1.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по Договору.

4.1.4. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

4.1.5. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

4.1.6. Остановить выполнение работ на объекте(ах) при  обнаружении любых обстоятельств, угрожающих качеству оказываемых работ, либо об обстоятельствах, создающих невозможность завершения выполнения работ в определенные Договором сроки.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.


4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с Договором.

4.3. Подрядчик вправе:


4.3.1. С  письменного согласия Заказчика досрочно исполнить обязательства по Договору.


4.3.2. С письменного согласия заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц – субподрядчиков. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Договору.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом, выполнить работы  собственными и/или привлечёнными силами и средствами  в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами на условиях, установленных настоящим Договором. Объем работ, выполняемый привлеченными силами не должен превышать 20% от цены Договора.

4.4.2. Не позднее двух дней после подписания Договора представить Заказчику подробные сведения (паспортные данные) о персонале и численности различных категорий рабочих, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ на объекте. 

4.4.3. Приступить к выполнению работ по согласованию с Заказчиком и закончить работы в соответствии с  условиями настоящего Договора.

4.4.4. Своими силами и за свой счет произвести временное присоединение всех необходимых коммуникаций с установкой приборов учета, на период выполнения работ на Объекте.

4.4.5. Согласовывать с Заказчиком качество, цвет строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования до их приобретения. 

4.4.6. Обеспечить поставку необходимых для производства работ строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, осуществляя их приемку, разгрузку и складирование. 

4.4.7. Предоставить Заказчику, на используемые строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование, соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке. Подрядчик несет ответственность за соответствие строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

4.4.8. Обеспечить поставку строительной техники и специального оборудования, необходимых для производства работ.


4.4.9. Нести ответственность за сохранность материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до приемки всего их объема Заказчиком, предусмотренного настоящим Договором. 


4.4.10. Самостоятельно производить оплату труда, размещение, питание, транспортные и командировочные расходы своих работников. 


4.4.11.  Разместить на стенде временного сооружения или ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполняемых работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О., контактные телефоны ответственных представителей Заказчика и Подрядчика. Подрядчик за счет средств, составляющих сумму Договора, в десятидневный срок после завершения работ выполняет вывоз за пределы объекта строительных машин, оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов, сооружений, другого имущества, строительного мусора и сдаёт благоустроенную территорию Заказчику. 


4.4.12. Уведомить Заказчика письменно за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки и подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. 

4.4.13. Обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и настоящим Договором. Вести журнал производства работ.

4.4.14. Обеспечить, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим виды деятельности, являющихся предметом настоящего договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, наличие документов, подтверждающих соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Договора.

4.4.15. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты работ, предусмотренные Договором.


4.4.16. Устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока за свой счёт в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков. 

4.4.17. Предоставить, в течение одного рабочего дня со дня получения запроса от Заказчика,  дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора.

4.4.18. По  требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств, представить финансово-хозяйственные документы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору. 


4.4.19. Соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение сведений составляющих частную тайну, и (или) конфиденциальной информации, связанной с исполнением настоящего Договора.

4.4.20. Незамедлительно уведомлять Заказчика об обнаружении любых обстоятельств, угрожающих качеству оказываемых работ, либо об обстоятельствах, создающих невозможность завершения выполнения работ в определенные Сторонами сроки.


4.4.21.   В установленном порядке сдать результаты выполненных работ Заказчику.


4.4.22. В течение 3-х рабочих дней со дня получения запроса предоставить относящуюся к предмету Договора исполнительную документацию в количестве 4-х экземпляров и информацию, запрашиваемую Заказчиком.

4.4.23. Направлять Заказчику на проверку, завизированные акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). В комплекте исполнительной технической документации Подрядчик  передает Заказчику чертежи, сертификаты на  материалы и изделия, технические паспорта на установленное оборудование с приложением руководства по его эксплуатации и техническому обслуживанию.

4.4.24. Гарантировать, что качество результатов работ, материалов, изделий, конструкций  составляет  48 месяцев со дня подписания Подрядчиком и Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору. 

При обнаружении, в период гарантийного срока недостатков, дефектов в выполненных работах,  устранить их за свой счет, а  гарантийный срок качества выполненных работ  продлить на период устранения недостатков.


4.4.25. Возместить Заказчику убытки в связи со всеми исками, судебными разбирательствами, ущербом, затратами, выплатами или расходами, возникшими в результате неправомерных действий Подрядчика или явившихся следствием этих действий.

4.4.26. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, организациями и предприятиями – субподрядчиками.

4.4.27. Представить Заказчику сведения об изменении своего адреса, фактического местонахождения и банковских реквизитов не позднее 1 (одного) календарного дня со дня соответствующего изменения (заказным письмом с уведомлением о вручении и факсимильной связью). В случае непредставления в установленный срок соответствующего уведомления, фактическим местонахождением и действующими банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и реквизиты, указанные в п. 11.7. Договора.


4.4.28. Выполнять иные обязанности, предусмотренные другими разделами Договора.

4.5. Необходимые дополнительные, для производства работ, согласования с заинтересованными организациями Подрядчик выполняет самостоятельно в счет суммы стоимости работ по Договору.

4.6. Все непредвиденные работы и затраты, возникающие в ходе выполнения работ по Договору, не предусмотренные сметной документацией, но необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию в объеме настоящего Договора, являются рисками Подрядчика и Заказчиком дополнительно не оплачиваются.

5. Сроки выполнения работ и  порядок их приема-передачи

5.1. Работы на Объекте по настоящему Договору должны начаться с даты заключения Договора, производиться и завершиться до _______________________________.
Подрядчик обеспечивает поставку в место производства работ материалов, изделий и конструкций, необходимых для выполнения работ.

Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ, или выполняет работы настолько медленно – темп и скорость выполнения работ не позволяет Заказчику сделать вывод о возможности их окончания в установленные сроки или  окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе  в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
5.2. Даты выполнения работ, сдачи результатов работ, являются исходными для определения имущественных санкций, предусмотренных настоящим Договором, в случаях нарушения сроков выполнения работ, срока сдачи результатов работ. 
5.3. Подрядчик за 5 рабочих дней до окончания выполнения работ в письменной форме извещает Заказчика о необходимости приёмки  выполненных работ.

Выполненные Подрядчиком работы принимаются  комиссионно. Комиссия в составе Заказчика, органа местного самоуправления, а так же лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, начинает работу в течение 7 дней с момента получения полного пакета документов: акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору (приложение № 3 к Договору) и соответствующей исполнительной документации.

5.4. При наличии замечаний относительно исполнения обязательств по результатам исполнения обязательств по Договору,  Подрядчик обязан устранить такие замечания в срок, указанный Заказчиком, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения. Сдача-приемка исполнения обязательств по результатам устранения замечаний проводится в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. настоящего Договора.

5.5. При возникновении разногласий при приемке работ Заказчик вправе провести экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Договора. В случае привлечения Заказчиком к проведению экспертизы сторонних экспертов или сторонних экспертных организаций срок экспертизы по настоящему Договору не может превышать 30 (тридцати) дней.

5.6. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору приемочная комиссия Заказчика составляет заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по Договору. Заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору. 

5.7. При наличии замечаний относительно исполнения обязательств по результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчик обязан устранить такие замечания в срок, указанный Договором, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения. Сдача-приемка исполнения обязательств по результатам устранения замечаний проводится в порядке, предусмотренном пунктами 5.3. настоящего Договора.

5.8. Подписанный Заказчиком  и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и  подписанного членами комиссии, Заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, исключающих возможность его использования и неустранения их Подрядчиком в установленный Заказчиком срок.

5.10. При сдаче работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования отремонтированного Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.11. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям Договора, которые не выполнены надлежащим образом ко времени подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору.
6. Гарантии подрядчика

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы,  работы и применяемые материалы выполненные Подрядчиком по Договору.


6.2. В случае обнаружения недостатков выполненных работ Заказчик извещает Подрядчика о выявленных недостатках. Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в срок не более 14 дней со дня получения указанного извещения. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.


6.3. Гарантийный срок по Договору составляет 48 месяцев и исчисляется с даты выполнения работ. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору.


6.4.Гарантийное обслуживание и все затраты, связанные с ним, несет Подрядчик.

6.5. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, оборудование, материалы и работы, выполненные по Договору Подрядчиком и (или) субподрядными организациями.


6.6. Подрядчик гарантирует соответствие всех выполненных по настоящему Договору работ требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, проектной и рабочей документации, а также возможность надлежащей эксплуатации Объекта капитального ремонта на протяжении гарантийного срока, и несет ответственность за отступление от вышеуказанных требований.


6.7. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие надлежащей эксплуатации, Заказчик (либо эксплуатирующая организация) должна заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.


В течение 5 (пяти) дней после получения  Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.


При уклонении Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации  (независимого эксперта) в данной области.


Расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.


6.8. В случае обнаружения дефектов и недостатков Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в п. 6.2 или в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Договора.


В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
7.
Скрытые работы
7.1.
Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов, с передачей одного экземпляра акта на скрытые работы Заказчику. Подрядчик в письменном виде не менее чем за два дня до проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

7.2.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
7.3.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.
8. Изменение  и расторжение Договора

8.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в  случае уменьшения цены договора без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора.
8.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядной организации, за исключением случая, если новая Подрядная организация является правопреемником предыдущей по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3. При исполнении Договора по согласованию с заказчиком допускается выполнение работы, качество, технические характеристики  которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в договоре

8.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон либо по решению суда.
8.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора:
- если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядная организация не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к участникам конкурса или предоставила недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ей стать победителем;
-  в случае некачественного выполнения работ или неоднократного нарушения сроков исполнения работ в соответствии п. 5.1. 
8.6. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.7. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы  подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения,  направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо  по  адресу электронной почты,  либо с использованием иных  средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты принятия решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 


9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа, пени).


9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1% от цены Договора. 


9.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в размере 1% от цены Договора.


9.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой Стороны.

9.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и устранения их нарушений.


9.8. В случае возникновения обстоятельств форс-мажора, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства, а также последствия таких обстоятельств.

9.9. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по Договору приостанавливается, и санкции за неисполнение Договора не применяются.

9.10. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать в письменной форме другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 2 (двух) рабочих дней после их наступления, с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено и с предоставлением документов, удостоверяющих наступление указанных обстоятельств, выданных соответствующим государственным органом. 


9.11. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 месяцев, тогда Стороны в течение 10 дней по истечению этих 6 месяцев должны обсудить, какие меры необходимо принять для продолжения выполнения работ на объекте.

9.12. Заказчик не несет ответственность перед третьими лицами по договорам, заключенным Подрядчиком.

9.13. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ранее принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

9.14. Заказчик не несет ответственность за сохранность материалов, инструментов и оборудования Подрядчика.

9.15. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие с исполнением настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров. Достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.


10.2. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, споры разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.


10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области  Стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (пени, штрафа), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.


10.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
11. Прочие условия.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: природных стихийных явлений (землетрясение, наводнение, пожары, тайфуны), некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия), в которых непосредственно, либо косвенно участвует сторона по договору, запретительных актов органов государственной власти или других, не зависящих от сторон обстоятельств. 


11.2. Сторона, попавшая в чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства, должна в течение 5 (пяти) дней известить другую сторону телеграммой или телефонограммой о типе и возможной продолжительности этих, а также иных обстоятельств, препятствующих исполнению договорных обязательств. При этом срок исполнения обязательств увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

11.3. Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая корреспонденция, необходимая для выполнения обязательств Сторон по настоящему Договору, направляется в письменном виде и доставляется нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет направляющей Стороны.


11.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.


11.5. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложение  № 1 Локальные ресурсные сметные расчеты
Приложение  № 2 График производства работ

Приложение  № 3 Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору

11.6.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон


11.7. Адреса и реквизиты сторон:
	Заказчик
	Подрядчик

	
	

	
	

	
	

	М.П.

	М.П.



Приложение  № 2

к договору

от  __.__.____ № ______
«График производства работ»
	N п/п
	
Адрес многоквартирного дома
	Стоимость работ по договору
	Срок начала работ
	Срок окончания работ
	 Распределение выполнения  подрядных работ по кварталам

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 Заказчик
	Подрядчик


	М.П.

	М.П.


Приложение  № 3

к договору

от  __.__.____ № ______
Акт

сдачи-приемки исполнения обязательств по договору
г. Архангельск                                                           №_____ от "_____" ___________ 201__ г.
	Дата и время начала сдачи-приемки: 

Дата и время окончания сдачи-приемки: 
	


Комиссия в лице представителей в составе (указываются должность, фамилия и инициалы):
	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	


Провел(а) экспертизу  результатов  исполнения  обязательств Подрядчиком по договору №_____ от "_____" ____ 201__ г.
Заключение  результатов исполнения Договора:
Рассмотрев результат исполнения Договора, отчетные документы и материалы Подрядчика, Заказчик (либо приемочная комиссия) пришла к следующему заключению:

обязательства Подрядчика по договору №_____ от "_____" ____ 201__ г.  исполнены надлежащим образом (либо ненадлежащим образом);

выполненные работы соответствуют требованиям количества и качества, иным требованиям Договора (либо указать в какой части не соответствуют).
Заказчик либо приемочная комиссия решил(а) (ненужное зачеркнуть):

принять выполненные работы по договору №_____ от "_____" ____ 201__ г.   полностью (либо отказаться от принятия выполненных работ и направить требование Подрядчику о безвозмездном устранении недостатков, либо отказаться от принятия выполненных работ и направить уведомление Подрядчику об одностороннем отказе от исполнения Договора).

оплатить выполненные работы на сумму … (либо – оплату по договор не производить; либо – произвести частичную оплату Договора в сумме … в части выполнения работ согласно таблице (приложение к акту).
	Члены комиссии:
	
	
	
	

	
	
	(подпись)
	
	

	
	
	(подпись)
	
	

	
	
	(подпись)
	
	

	
	
	(подпись)
	
	

	Представитель Подрядчика
	
	(подпись)
	
	


(подпись)
