Название документа

Постановление Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 20.09.2016 N 65-п

(ред. от 16.09.2019)

"Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, на 2017 - 2019 годы"

Источник публикации

В данном виде документ опубликован не был.

Первоначальный текст документа опубликован в издании

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 21.09.2016.

Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.

Примечание к документу

Начало действия редакции - 18.09.2019.

Изменения, внесенные постановлением Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 16.09.2019 N 64-п, вступили в силу со дня его официального опубликования (опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 18.09.2019).

Текст документа

# ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 сентября 2016 г. N 65-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 - 2019 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 28.10.2016 N 100-п, от 10.03.2017 N 24-п, от 26.04.2017 N 36-п, от 25.07.2017 N 100-п, от 28.09.2017 N 107-п, от 11.10.2017 N 115-п, от 12.12.2017 N 150-п, от 10.01.2018 N 3-п, от 24.05.2018 N 16-п, от 08.08.2018 N 35-п, от 23.10.2018 N 118-п, от 03.12.2018 N 182-п, от 29.12.2018 N 247-п, от 17.01.2019 N 1-п, от 04.04.2019 N 13-п, от 15.04.2019 N 15-п, от 16.09.2019 N 64-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 областного закона от 2 июля 2013 года N 701-41-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области" министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 апреля 2014 года N 159-пп, на 2017 - 2019 годы.

(в ред. постановления Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 26.04.2017 N 36-п)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

А.П.ПОТАШЕВ

# Утвержден

постановлением министерства

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства Архангельской области

от 20.09.2016 N 65-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 - 2019 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 16.09.2019 N 64-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Количество видов работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в графе 18 | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования <*> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | ед. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ## 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Октябрьский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 95, корп. 2 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 691,90 | 3 691,90 | 3 025,11 | 94 | 5 733 075,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 733 075,89 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 552,88 | 1 552,88 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 2 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 96 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 5 541,60 | 5 388,30 | 3 945,92 | 144 | 5 032 088,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 032 088,61 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 933,89 | 1 089,68 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 3 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 200 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 986,30 | 1 858,40 | 1 878,13 | 79 | 2 963 397,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 963 397,98 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 1 594,60 | 1 594,60 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 4 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 278 | 1964 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 821,10 | 3 821,10 | 3 228,04 | 196 | 2 578 076,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 076,86 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 674,69 | 674,69 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 5 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 289, корп. 1 | 1965 |  | Панельные | 5 | 5 | 4 831,50 | 4 831,50 | 4 368,32 | 0 | 990 394,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 394,56 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 204,99 | 204,99 | 31.12.2017 |
| 6 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 54 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 573,80 | 1 573,80 | 1 338,01 | 60 | 964 627,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 627,45 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 612,93 | 612,93 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 7 | г. Архангельск, пр-кт Советских космонавтов, д. 120 | 1975 | 1975 | Панельные | 9 | 3 | 6 807,10 | 5 998,00 | 5 377,18 | 267 | 5 866 461,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 866 461,14 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 978,07 | 978,07 | 31.12.2017 |
| 8 | г. Архангельск, пр-кт Советских космонавтов, д. 191 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 646,20 | 1 646,20 | 1 481,53 | 69 | 61 625,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 625,45 | 0,00 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1 | 37,43 | 37,43 | 31.12.2017 |
| 9 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 157 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 347,90 | 3 108,30 | 2 723,81 | 146 | 809 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 149,00 | 0,00 | Проект на ремонт фасада | 1 | 260,32 | 260,32 | 31.12.2017 |
| 10 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 194 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 765,90 | 3 496,10 | 2 931,04 | 143 | 4 948 099,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 948 099,87 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 415,32 | 1 415,32 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 11 | п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 7 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 187,50 | 3 112,70 | 2 416,05 | 187 | 663 180,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 180,01 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 213,06 | 213,06 | 31.12.2017 |
| 12 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 103 | 1974 | 1974 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 11 877,30 | 8 298,15 | 8 078,01 | 315 | 9 818 912,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 818 912,21 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 183,27 | 1 183,27 | 31.12.2017 |
| 13 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 79 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 261,80 | 1 261,80 | 1 150,30 | 49 | 2 471 960,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 471 960,53 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 959,07 | 1 950,14 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 14 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 10 | 1961 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 801,40 | 3 598,90 | 2 374,36 | 119 | 68 692,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 692,06 | 0,00 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1 | 19,09 | 19,09 | 31.12.2017 |
| 15 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 9 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2 695,20 | 2 695,20 | 1 916,09 | 100 | 2 674 999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 999,92 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 992,51 | 992,51 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 16 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 12 | 1964 |  | Панельные | 5 | 3 | 2 881,10 | 2 880,50 | 2 587,71 | 141 | 2 680 402,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 402,46 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 930,53 | 930,53 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 17 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 41 | 1964 |  | Панельные | 5 | 3 | 2 535,10 | 2 535,10 | 2 157,64 | 108 | 3 014 128,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014 128,27 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 188,96 | 1 188,96 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 18 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 63 | 1974 | 1974 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 4 | 7 929,30 | 7 060,70 | 6 781,95 | 312 | 7 894 386,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 894 386,74 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 118,07 | 1 118,07 | 31.12.2017 |
| 19 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 10, корп. 1 | 1980 | 1980 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 5 663,30 | 2 852,60 | 2 260,78 | 109 | 3 666 512,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 666 512,23 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 285,32 | 1 285,32 | 31.12.2017 |
| 20 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 29 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 3 | 771,80 | 771,80 | 769,10 | 39 | 5 026 287,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 026 287,25 | 0,00 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | 219,46 | 219,46 | 31.12.2017 |
| 21 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 14 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 101,90 | 3 516,60 | 2 505,09 | 0 | 771 749,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 749,01 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 219,46 | 219,46 | 31.12.2017 |
| 22 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 21 | 1974 | 1974 | Панельные | 9 | 6 | 12 263,80 | 10 934,50 | 9 975,64 | 499 | 11 695 903,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 695 903,80 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 069,63 | 1 069,63 | 31.12.2017 |
| 23 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 21, корп. 1 | 1974 | 1974 | Панельные | 9 | 6 | 12 137,70 | 10 557,30 | 9 705,68 | 514 | 11 676 261,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 676 261,90 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 105,99 | 1 105,99 | 31.12.2017 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 108 120,50 | 95 489,45 | 82 975,49 | 3 690 | 92 070 373,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 070 373,20 | 0,00 |  | 52 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Ломоносовский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Архангельск, пр-кт Московский, д. 19 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 416,70 | 416,70 | 251,50 | 19 | 577 565,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 565,92 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 386,05 | 1 386,05 | 31.12.2017 |
| 25 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 25 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 1 | 457,50 | 421,70 | 358,21 | 20 | 3 432 008,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 432 008,96 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 8 138,51 | 7 967,99 | 31.12.2017 |
| 26 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 11 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2 058,40 | 1 575,80 | 1 314,00 | 59 | 369 730,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 730,91 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 234,63 | 234,63 | 31.12.2017 |
| 27 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 116, корп. 2 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 3 | 6 096,00 | 5 910,50 | 5 331,43 | 284 | 5 841 701,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 841 701,57 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 410,29 | 410,29 | 31.12.2017 |
| 28 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 90 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 796,40 | 1 541,40 | 855,72 | 40 | 375 344,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 344,18 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 243,51 | 243,51 | 31.12.2017 |
| 29 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 59, корп. 1 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2 711,70 | 2 523,80 | 2 208,58 | 113 | 3 933 861,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 933 861,99 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 558,71 | 1 252,99 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 30 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 54 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 514,20 | 514,20 | 440,61 | 32 | 2 386 095,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386 095,35 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 640,40 | 4 543,18 | 31.12.2017 |
| 31 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 73 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 2 | 552,20 | 495,40 | 347,47 | 20 | 1 337 004,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 004,71 | 0,00 | Ремонт печей | 1 | 2 698,84 | 2 642,29 | 31.12.2017 |
| 32 | г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й проезд, д. 5 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 486,50 | 486,50 | 286,60 | 8 | 2 000 999,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 999,62 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 113,05 | 4 113,05 | 31.12.2017 |
| 33 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 12 | 1975 | 1975 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 4 313,00 | 3 665,40 | 3 575,13 | 129 | 3 892 100,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 892 100,15 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 061,85 | 440,87 | 31.12.2017 |
| 34 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 15 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 480,30 | 480,30 | 381,17 | 27 | 2 387 291,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 291,81 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 970,42 | 4 866,28 | 31.12.2017 |
| 35 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 16 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 446,70 | 408,20 | 93,00 | 27 | 1 576 076,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 076,12 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 3 861,04 | 7 504,79 | 31.12.2017 |
| 36 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 20 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 1 | 343,10 | 343,10 | 302,59 | 27 | 2 170 677,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 677,45 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 326,66 | 7 504,79 | 31.12.2017 |
| 37 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 23, корп. 1 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 469,40 | 469,40 | 206,86 | 29 | 2 922 682,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 922 682,25 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 6 226,42 | 8 850,37 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 21 142,10 | 19 252,40 | 15 952,87 | 834 | 33 203 140,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 203 140,99 | 0,00 |  | 18 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Округ Майская Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 107 | 1978 | 1978 | Панельные | 9 | 6 | 12 332,30 | 10 914,60 | 9 537,05 | 539 | 5 834 354,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 834 354,14 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 534,55 | 0,00 | 31.12.2017 |
| 39 | г. Архангельск, ул. Емельяна Пугачева, д. 16 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 357,90 | 330,90 | 78,80 | 17 | 1 514 414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 414,40 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 576,65 | 7 504,79 | 31.12.2017 |
| 40 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 11 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 702,10 | 702,10 | 391,70 | 23 | 72 461,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 461,78 | 0,00 | Проект на ремонт фундамента | 1 | 103,21 | 103,21 | 31.12.2017 |
| 41 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 22, корп. 1 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 583,00 | 519,30 | 395,50 | 22 | 596 344,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 344,57 | 0,00 | Ремонт печей | 1 | 1 148,36 | 1 124,30 | 31.12.2017 |
| 42 | г. Архангельск, ул. Кооперативная, д. 15 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 1 | 364,50 | 338,10 | 207,60 | 22 | 1 412 223,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 223,82 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 176,94 | 4 089,43 | 31.12.2017 |
| 43 | г. Архангельск, ул. Кооперативная, д. 17 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 789,20 | 717,10 | 474,40 | 38 | 1 686 740,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 740,55 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 2 352,17 | 2 302,89 | 31.12.2017 |
| 44 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 5 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 610,20 | 546,20 | 360,30 | 24 | 2 412 092,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 092,47 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 416,13 | 7 504,79 | 31.12.2017 |
| 45 | г. Архангельск, ул. Машиностроителей, д. 11 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 713,70 | 713,70 | 250,39 | 45 | 2 073 242,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 242,75 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 2 817,13 | 2 817,13 | 31.12.2017 |
| 46 | г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 26 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 790,80 | 719,00 | 290,67 | 36 | 3 096 945,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096 945,72 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 307,30 | 7 504,79 | 31.12.2017 |
| 47 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 23 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 1 | 334,00 | 334,00 | 165,30 | 20 | 2 489 323,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489 323,39 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 453,06 | 7 296,91 | 31.12.2017 |
| 48 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 25, корп. 3 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 2 | 504,70 | 462,80 | 309,03 | 32 | 2 593 022,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593 022,33 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 602,90 | 5 485,51 | 31.12.2017 |
| 49 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 26 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 1 | 442,90 | 408,00 | 97,00 | 27 | 2 762 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762 314,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 770,38 | 6 628,53 | 31.12.2017 |
| 50 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 28 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 1 | 454,40 | 419,20 | 148,51 | 34 | 3 165 418,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 165 418,53 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 551,09 | 7 392,89 | 31.12.2017 |
| 51 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 5, корп. 2 | 1980 | 1980 | Панельные | 9 | 5 | 9 117,80 | 8 983,50 | 7 983,74 | 282 | 9 722 647,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 722 647,27 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 082,28 | 0,00 | 31.12.2017 |
| 52 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 7 | 1981 | 1981 | Панельные | 9 | 5 | 9 111,20 | 8 951,50 | 8 213,71 | 310 | 9 730 510,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 730 510,48 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 087,03 | 0,00 | 31.12.2017 |
| 53 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 4 | 1971 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4 057,40 | 3 927,40 | 3 423,96 | 182 | 72 234,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 234,84 | 0,00 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1 | 18,39 | 18,39 | 31.12.2017 |
| 54 | г. Архангельск, ул. Сплавная, д. 4 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 725,10 | 725,10 | 297,78 | 36 | 2 242 691,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 691,49 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 3 092,94 | 3 028,14 | 31.12.2017 |
| 55 | г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 28 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 724,80 | 724,80 | 395,81 | 38 | 2 529 459,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 459,09 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 3 489,87 | 12 601,80 | 31.12.2017 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 42 716,00 | 40 437,30 | 33 021,25 | 1 727 | 54 006 441,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 006 441,62 | 0,00 |  | 18 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Округ Варавино-Фактория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 273, корп. 2 | 1968 | 2012 | Панельные | 5 | 6 | 6 231,10 | 5 777,50 | 4 952,10 | 280 | 32 641,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 641,95 | 0,00 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1 | 5,65 | 5,65 | 31.12.2017 |
| 57 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 29, корп. 1 | 1971 |  | Панельные | 5 | 3 | 3 150,00 | 2 938,20 | 2 404,55 | 0 | 174 613,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 613,85 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 59,43 | 59,43 | 31.12.2017 |
| 58 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 32, корп. 1 | 1978 | 1978 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 4 | 14 778,00 | 11 259,30 | 7 895,96 | 295 | 7 924 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 924 856,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 703,85 | 290,97 | 31.12.2017 |
| 59 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 16 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 907,20 | 907,20 | 902,90 | 23 | 1 272 726,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272 726,90 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 402,92 | 1 140,50 | 31.12.2017 |
| 60 | г. Архангельск, ул. Квартальная, д. 13 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 811,60 | 743,70 | 300,40 | 45 | 4 027 777,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 027 777,27 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 415,86 | 5 302,39 | 31.12.2017 |
| 61 | г. Архангельск, ул. Кирова, д. 8 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 1 | 447,00 | 413,70 | 253,90 | 15 | 3 046 118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 046 118,63 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 363,11 | 6 372,46 | 31.12.2017 |
| 62 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 9, корп. 2 | 1977 | 1977 | Панельные | 9 | 6 | 12 208,90 | 10 647,50 | 8 823,01 | 501 | 11 659 116,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 659 116,20 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 095,01 | 1 072,18 | 31.12.2017 |
| 63 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 33, корп. 3 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 792,60 | 719,80 | 422,16 | 51 | 3 966 485,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 966 485,55 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 510,54 | 5 395,08 | 31.12.2017 |
| 64 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 35, корп. 2 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 777,30 | 706,60 | 424,80 | 35 | 5 987 744,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 987 744,80 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 8 474,02 | 6 166,65 | 31.12.2017 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 40 103,70 | 34 113,50 | 26 379,78 | 1 245 | 38 092 081,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 092 081,15 | 0,00 |  | 9 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Соломбальский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 122, корп. 1 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 439,60 | 401,80 | 402,60 | 26 | 684 219,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 219,74 | 0,00 | Ремонт печей | 1 | 1 702,89 | 3 585,85 | 31.12.2017 |
| 66 | г. Архангельск, ул. Закемовского, д. 22 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 448,20 | 412,80 | 349,82 | 19 | 1 157 015,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 015,50 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 2 802,85 | 2 744,12 | 31.12.2017 |
| 67 | г. Архангельск, ул. Кемская, д. 4 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 3 | 902,40 | 816,80 | 188,60 | 49 | 4 567 083,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 567 083,61 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 5 591,43 | 5 591,43 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 68 | г. Архангельск, ул. Литейная, д. 15 | 1951 |  | Деревянные | 2 | 2 | 383,20 | 383,10 | 144,40 | 22 | 2 387 872,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 872,49 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 233,03 | 6 233,03 | 31.12.2017 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 2 173,40 | 2 014,50 | 1 085,42 | 116 | 8 796 191,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 796 191,34 | 0,00 |  | 5 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Маймаксанский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Архангельск, ул. Менделеева, д. 10 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 2 | 638,50 | 584,40 | 188,20 | 0 | 2 851 126,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 851 126,61 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 4 878,72 | 8 303,69 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 70 | г. Архангельск, ул. Моряка, д. 10, корп. 1 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 547,10 | 546,80 | 340,60 | 22 | 2 329 162,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 162,65 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 4 259,62 | 4 259,62 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 71 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 25 | 1931 |  | Деревянные | 2 | 2 | 591,10 | 542,70 | 247,00 | 30 | 388 297,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 297,77 | Работы по разборке печей в многоквартирных домах, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, с последующим восстановлением конструкций перекрытий и кровли | 2 | 715,49 | 1 291,09 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 72 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 27 | 1933 |  | Деревянные | 2 | 2 | 599,80 | 546,60 | 196,81 | 0 | 2 361 119,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 119,48 | Ремонт фундамента | 1 | 4 319,65 | 4 319,65 | 31.12.2017 |
| 73 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 32, корп. 1 | 1935 |  | Деревянные | 2 | 2 | 451,20 | 451,20 | 337,82 | 20 | 2 667 761,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667 761,85 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 912,59 | 5 788,71 | 31.12.2017 |
| 74 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 36, корп. 1 | 1931 |  | Деревянные | 2 | 3 | 550,60 | 550,60 | 164,42 | 31 | 2 997 404,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 404,18 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 443,89 | 5 329,83 | 31.12.2017 |
| 75 | г. Архангельск, ул. Стахановская, д. 43 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 762,70 | 472,60 | 214,51 | 0 | 2 712 646,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 712 646,55 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 5 739,84 | 5 702,29 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 76 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 84 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 6 050,60 | 5 487,90 | 4 497,53 | 257 | 5 833 902,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 833 902,33 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 063,05 | 441,44 | 31.12.2017 |
| 77 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 86 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 6 | 12 207,50 | 10 804,30 | 8 503,99 | 529 | 11 669 717,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 669 717,25 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 080,10 | 1 057,58 | 31.12.2017 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 22 399,10 | 19 987,10 | 14 690,88 | 889 | 33 811 138,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 061 721,42 | 2 749 417,25 |  | 13 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Северный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Архангельск, ул. Индустриальная, д. 14 | 1953 |  | Деревянные | 2 | 2 | 565,00 | 516,90 | 199,60 | 30 | 1 328 590,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 590,50 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 2 570,30 | 7 504,79 | 31.12.2017 |
| 79 | г. Архангельск, ул. Каботажная, д. 9 | 1930 |  | Деревянные | 2 | 2 | 437,30 | 437,30 | 282,30 | 23 | 2 729 369,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 369,28 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 6 241,41 | 8 037,45 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 80 | г. Архангельск, ул. Пушкинская, д. 4 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 581,20 | 516,10 | 237,09 | 35 | 5 410 166,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 410 166,68 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 10 482,79 | 10 003,36 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 81 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 21 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 608,80 | 525,60 | 286,98 | 25 | 3 237 569,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 569,10 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 159,76 | 7 504,79 | 31.12.2017 |
| 82 | г. Архангельск, ул. Титова, д. 13 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 2 | 570,20 | 523,00 | 324,00 | 25 | 1 775 846,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 846,21 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 3 395,50 | 3 324,36 | 31.12.2017 |
| 83 | г. Архангельск, ул. Ударников, д. 26 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 2 | 622,40 | 548,90 | 134,50 | 24 | 4 971 619,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 971 619,37 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 9 057,42 | 8 125,60 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 3 384,90 | 3 067,80 | 1 464,47 | 162 | 19 453 161,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 453 161,14 | 0,00 |  | 9 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Исакогорский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 14 | 1930 |  | Деревянные | 2 | 2 | 597,40 | 544,40 | 198,50 | 29 | 2 543 846,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543 846,99 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 672,75 | 4 285,72 | 31.12.2017 |
| 85 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, корп. 2 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 646,00 | 572,60 | 69,20 | 25 | 2 999 612,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999 612,13 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 238,58 | 6 665,29 | 31.12.2017 |
| 86 | г. Архангельск, ул. Кочуринская, д. 25 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 595,30 | 534,50 | 427,21 | 20 | 2 634 658,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 658,30 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 4 929,20 | 4 929,20 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 87 | г. Архангельск, ул. Магистральная, д. 41 | 1967 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 4 794,60 | 4 374,10 | 3 645,80 | 197 | 1 299 856,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 856,51 | 0,00 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 | 297,17 | 297,17 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 88 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 7 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 1 | 431,80 | 397,60 | 244,70 | 22 | 2 187 580,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187 580,65 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 5 501,96 | 5 501,96 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 89 | г. Архангельск, ул. Онежская, д. 19 | 1958 | 2011 | Деревянные | 2 | 1 | 431,60 | 431,60 | 59,50 | 20 | 2 157 248,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 248,79 | 0,00 | Ремонт септиков (выгребных ям) | 2 | 4 998,26 | 4 998,26 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 90 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 10 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 2 | 570,20 | 520,90 | 231,90 | 18 | 1 255 399,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 399,39 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 2 410,06 | 2 630,05 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 91 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 4 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 504,00 | 450,00 | 315,00 | 27 | 111 300,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 300,64 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 247,33 | 437,12 | 31.12.2017 |
| 92 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 6 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 504,80 | 450,60 | 251,10 | 16 | 139 800,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 800,67 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 310,25 | 437,08 | 31.12.2017 |
| 93 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 33 | 1953 |  | Деревянные | 2 | 2 | 533,90 | 476,60 | 201,89 | 18 | 1 996 040,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 040,83 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 188,08 | 4 100,34 | 31.12.2017 |
| 94 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 49 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 3 | 773,90 | 699,70 | 267,90 | 38 | 207 729,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 729,92 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 296,88 | 457,64 | 31.12.2017 |
| 95 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 35 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 587,80 | 522,70 | 375,80 | 21 | 103 493,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 493,92 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 198,00 | 594,09 | 31.12.2017 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 10 971,30 | 9 975,30 | 6 288,50 | 451 | 17 636 568,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 636 568,74 | 0,00 |  | 17 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Цигломенский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | г. Архангельск, ул. Куйбышева, д. 10 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 2 | 495,20 | 443,20 | 40,12 | 37 | 3 363 577,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363 577,20 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 7 589,30 | 7 589,30 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 495,20 | 443,20 | 40,12 | 37 | 3 363 577,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363 577,20 | 0,00 |  | 2 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Город Архангельск" - 96 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 251 506,20 | 224 780,55 | 181 898,78 | 9 151 | 300 432 674,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 683 256,80 | 2 749 417,25 |  | 143 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Коряжма, пр-кт Имени М.В.Ломоносова, д. 1 | 1986 | 1986 | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 2 | 6 411,00 | 4 888,70 | 4 721,26 | 206 | 5 025 027,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 025 027,69 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 027,89 | 100,10 | 31.12.2017 |
| 2 | г. Коряжма, пр-кт Имени М.В.Ломоносова, д. 3б | 1975 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 081,40 | 5 498,90 | 5 225,09 | 252 | 4 061 542,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 061 542,29 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 738,61 | 723,13 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 3 | г. Коряжма, пр-кт Имени М.В.Ломоносова, д. 9а | 1972 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 087,30 | 5 498,90 | 5 337,68 | 268 | 2 148 411,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 411,93 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 738,61 | 390,70 | 31.12.2017 |
| 4 | г. Коряжма, пр-кт Ленина, д. 18 | 1972 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 108,30 | 5 521,90 | 5 260,88 | 265 | 2 057 968,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 968,79 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 390,70 | 372,69 | 31.12.2017 |
| 5 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 9б | 1977 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 165,20 | 4 718,80 | 4 367,76 | 237 | 6 134 835,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 134 835,59 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 1 300,08 | 1 625,10 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 6 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 14, корп. 1 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 609,40 | 3 086,30 | 2 983,01 | 228 | 1 362 183,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 183,17 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 441,36 | 559,44 | 31.12.2017 |
| 7 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 14, корп. 2 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 516,50 | 3 012,60 | 2 765,32 | 237 | 4 928 255,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 928 255,77 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 635,88 | 1 601,61 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 8 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 5 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 328,20 | 1 235,90 | 998,01 | 65 | 1 652 508,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 508,12 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 337,09 | 1 337,09 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 9 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 2а | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 3 985,70 | 3 626,40 | 2 979,53 | 211 | 5 143 549,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 143 549,92 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 418,36 | 1 233,80 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 10 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 3 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 503,90 | 1 207,60 | 765,44 | 44 | 1 914 731,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914 731,48 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 585,57 | 1 708,00 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 11 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 31 | 1990 |  | Панельные | 5 | 10 | 6 478,30 | 5 596,10 | 5 430,27 | 278 | 5 315 132,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 315 132,80 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 949,79 | 949,79 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 12 | г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 15 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 2 | 983,40 | 902,40 | 820,43 | 41 | 76 527,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 527,34 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 84,80 | 84,80 | 31.12.2017 |
| 13 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 13 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 202,40 | 2 035,00 | 1 905,72 | 106 | 2 042 346,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 346,17 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 003,61 | 1 136,43 | 31.12.2017 |
| 14 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 2 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 234,50 | 3 048,50 | 2 637,56 | 201 | 2 334 363,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 363,42 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 765,74 | 765,06 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 15 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 10 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 708,20 | 1 594,70 | 1 310,90 | 122 | 1 684 388,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 388,38 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 056,24 | 1 131,59 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 16 | г. Коряжма, ул. Набережная им. Н.Островского, д. 20 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 676,70 | 1 553,40 | 1 511,86 | 74 | 2 307 228,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 228,13 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1 485,28 | 1 479,57 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 17 | г. Коряжма, ул. Набережная им. Н.Островского, д. 44 | 1971 | 1971 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 298,40 | 2 217,60 | 2 139,80 | 106 | 1 990 666,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 666,99 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 897,67 | 88,28 | 31.12.2017 |
| 18 | г. Коряжма, ул. Набережная им. Н.Островского, д. 48 | 1973 | 1973 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 625,30 | 2 219,10 | 2 177,93 | 103 | 1 978 885,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 885,87 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 891,75 | 88,22 | 31.12.2017 |
| 19 | г. Коряжма, ул. Набережная им. Н.Островского, д. 52 | 1973 | 1973 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 353,20 | 2 265,00 | 2 228,22 | 91 | 1 979 960,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979 960,87 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 874,15 | 86,43 | 31.12.2017 |
| 20 | г. Коряжма, ул. Набережная им. Н.Островского, д. 54 | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 649,50 | 3 314,60 | 3 273,73 | 151 | 1 218 726,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 726,99 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 367,68 | 367,68 | 31.12.2017 |
| 21 | г. Коряжма, ул. Набережная им. Н.Островского, д. 9 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 185,30 | 2 999,10 | 1 845,38 | 168 | 1 741 063,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741 063,78 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 580,53 | 436,15 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 22 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 12а | 1965 |  | Панельные | 5 | 3 | 3 324,90 | 3 145,60 | 2 469,67 | 104 | 4 352 918,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352 918,11 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 1 383,81 | 1 327,89 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 23 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 12 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 177,70 | 4 706,10 | 4 428,34 | 238 | 7 181 599,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 181 599,64 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 1 526,02 | 1 526,02 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 24 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 12а | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 181,00 | 4 727,10 | 4 668,29 | 245 | 5 067 373,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 067 373,92 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 1 071,98 | 1 071,98 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 25 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 12б | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 145,40 | 4 692,40 | 4 389,67 | 243 | 4 739 252,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 739 252,38 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 009,98 | 1 009,98 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Город Коряжма" - 25 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 93 021,10 | 83 312,70 | 76 641,75 | 4 284 | 78 439 449,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 439 449,54 | 0,00 |  | 66 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Котлас" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 13 | 1960 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 660,90 | 613,90 | 613,90 | 25 | 1 128 804,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 804,64 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 838,74 | 1 838,74 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 7 | 1962 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 681,30 | 1 553,40 | 1 476,00 | 59 | 2 122 191,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122 191,13 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 366,16 | 1 366,16 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 32 | 1953 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 633,40 | 572,00 | 271,51 | 29 | 131 485,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 485,32 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 229,87 | 286,53 | 31.12.2017 |
| 4 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 38 | 1953 |  | Деревянные | 2 | 2 | 624,70 | 563,70 | 460,90 | 32 | 1 233 303,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 303,97 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 187,87 | 2 142,03 | 31.12.2017 |
| 5 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 45 | 1957 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 929,60 | 862,20 | 862,20 | 22 | 1 373 839,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 839,16 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 593,41 | 1 593,41 | 31.12.2017 |
| 6 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 5 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 424,50 | 385,20 | 327,71 | 15 | 852 285,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 285,62 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 212,58 | 2 212,58 | 31.12.2017 |
| 7 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 6 | 1958 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 452,10 | 410,40 | 361,40 | 24 | 848 323,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 323,78 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 067,07 | 2 067,07 | 31.12.2017 |
| 8 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 4 | 1961 | 2008 | Деревянные | 2 | 1 | 352,10 | 327,30 | 289,62 | 15 | 153 342,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 342,81 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 468,51 | 468,51 | 31.12.2017 |
| 9 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 106 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 1 | 1 852,50 | 1 440,30 | 1 142,49 | 79 | 787 106,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 106,98 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 546,49 | 2 267,22 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 10 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 123 | 1952 |  | Деревянные | 2 | 2 | 534,70 | 487,70 | 364,80 | 20 | 862 183,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 183,92 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 767,86 | 1 767,86 | 31.12.2017 |
| 11 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 124 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 1 | 357,50 | 330,60 | 154,60 | 24 | 541 271,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 271,89 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 637,24 | 1 637,24 | 31.12.2017 |
| 12 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 126 | 1972 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580,50 | 517,30 | 41,60 | 35 | 986 978,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 978,40 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 907,94 | 1 907,94 | 31.12.2017 |
| 13 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 127 | 1954 | 2008 | Деревянные | 2 | 1 | 530,30 | 482,30 | 349,10 | 27 | 3 578 536,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 578 536,87 | 0,00 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | 7 419,73 | 7 264,28 | 31.12.2017 |
| 14 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 94 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 568,70 | 503,00 | 449,10 | 24 | 1 252 858,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 858,35 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 490,77 | 2 490,77 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 15 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 39 | 1962 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 384,40 | 1 271,80 | 1 230,57 | 53 | 1 233 686,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 686,66 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 970,03 | 1 136,43 | 31.12.2017 |
| 16 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 41 | 1964 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 383,60 | 1 268,60 | 1 198,10 | 31 | 1 416 051,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 051,56 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1 116,23 | 1 301,67 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 17 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 21 | 1937 |  | Деревянные | 1 | 8 | 183,30 | 183,30 | 136,50 | 16 | 481 056,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 056,32 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 624,42 | 2 624,42 | 31.12.2017 |
| 18 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. К.Маркса, д. 28 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 639,30 | 578,10 | 485,21 | 28 | 1 277 669,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 669,75 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 210,12 | 2 163,81 | 31.12.2017 |
| 19 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Коровина, д. 10 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 447,40 | 411,20 | 252,90 | 42 | 629 964,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 964,75 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 532,02 | 1 532,02 | 31.12.2017 |
| 20 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Культпросвета, д. 11 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 2 | 483,30 | 429,80 | 378,40 | 15 | 2 114 307,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 307,42 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 919,28 | 9 296,45 | 31.12.2017 |
| 21 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Культпросвета, д. 9 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 2 | 533,00 | 483,40 | 227,90 | 24 | 1 110 965,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 965,58 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 298,23 | 2 298,23 | 31.12.2017 |
| 22 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 202 | 1959 | 2008 | Деревянные | 2 | 2 | 654,20 | 591,00 | 428,50 | 28 | 761 377,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 377,06 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 288,29 | 1 288,29 | 31.12.2017 |
| 23 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 204 | 1959 | 2008 | Деревянные | 2 | 2 | 441,00 | 406,60 | 358,30 | 10 | 952 038,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 038,76 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 341,46 | 2 341,46 | 31.12.2017 |
| 24 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 208 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 432,00 | 397,30 | 291,50 | 21 | 1 160 275,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 275,22 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 920,40 | 2 859,21 | 31.12.2017 |
| 25 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Малодвинская, д. 13 | 1937 |  | Деревянные | 2 | 2 | 457,90 | 408,60 | 306,00 | 22 | 791 285,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 285,64 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 936,58 | 1 936,58 | 31.12.2017 |
| 26 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Менделеева, д. 9 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 441,30 | 406,40 | 244,00 | 17 | 864 132,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 132,65 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 126,31 | 2 122,38 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 27 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Мостозавод, д. 63б | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 492,10 | 445,50 | 67,20 | 16 | 1 230 623,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 623,61 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 762,34 | 2 756,21 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 28 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Нахимова, д. 13 | 1951 |  | Деревянные | 2 | 2 | 534,30 | 487,00 | 416,59 | 17 | 1 090 859,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 859,09 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 239,96 | 2 239,96 | 31.12.2017 |
| 29 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Нахимова, д. 9 | 1951 |  | Деревянные | 2 | 2 | 538,80 | 490,90 | 300,90 | 34 | 1 060 245,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 245,71 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 159,80 | 2 159,80 | 31.12.2017 |
| 30 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. О.Кошевого, д. 26 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 1 | 431,20 | 397,80 | 334,70 | 17 | 3 048 414,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 414,52 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 663,18 | 7 502,63 | 31.12.2017 |
| 31 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Орджоникидзе, д. 11а | 1954 |  | Деревянные | 2 | 1 | 423,60 | 387,80 | 319,00 | 19 | 1 066 613,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 613,37 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 750,42 | 3 129,28 | 31.12.2017 |
| 32 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Песчаная, д. 19 | 1954 | 2010 | Деревянные | 2 | 2 | 531,00 | 483,40 | 242,40 | 30 | 1 503 047,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 047,51 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 109,32 | 3 690,19 | 31.12.2017 |
| 33 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Попова, д. 37 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 444,30 | 407,90 | 275,30 | 11 | 624 683,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 683,51 | 0,00 | Ремонт септиков (выгребных ям) | 1 | 1 531,46 | 2 143,60 | 31.12.2017 |
| 34 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Радищева, д. 13 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 490,40 | 440,60 | 242,10 | 13 | 1 137 249,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 249,18 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 581,14 | 2 456,67 | 31.12.2017 |
| 35 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Радищева, д. 15 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 492,40 | 445,90 | 223,10 | 26 | 943 750,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 750,60 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 116,51 | 2 116,51 | 31.12.2017 |
| 36 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Свердлова, д. 105 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 442,60 | 406,80 | 201,70 | 26 | 761 270,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 270,60 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 871,36 | 1 832,16 | 31.12.2017 |
| 37 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Свердлова, д. 97б | 1964 |  | Деревянные | 2 | 1 | 360,90 | 333,80 | 293,60 | 19 | 733 212,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 212,15 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 196,56 | 2 196,59 | 31.12.2017 |
| 38 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Свердлова, д. 99а | 1968 |  | Деревянные | 2 | 1 | 356,60 | 330,20 | 241,40 | 27 | 743 219,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 219,54 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 250,82 | 2 203,66 | 31.12.2017 |
| 39 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 74 | 1942 |  | Деревянные | 2 | 2 | 590,70 | 525,50 | 238,50 | 40 | 1 282 383,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 383,30 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 440,31 | 2 440,31 | 31.12.2017 |
| 40 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Ст.Разина, д. 119 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 429,40 | 392,40 | 334,30 | 28 | 1 122 977,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 977,03 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 861,82 | 2 801,86 | 31.12.2017 |
| 41 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Тельмана, д. 3 | 1951 |  | Деревянные | 2 | 2 | 511,90 | 488,40 | 366,80 | 25 | 1 092 280,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 280,96 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 236,45 | 2 189,59 | 31.12.2017 |
| 42 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. У.Громовой, д. 4 | 1964 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 162,00 | 2 016,10 | 1 960,60 | 172 | 696 591,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 591,12 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 345,51 | 345,51 | 31.12.2017 |
| 43 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Франко, д. 117 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 3 | 575,20 | 509,80 | 467,70 | 24 | 1 108 153,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 153,54 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 173,70 | 2 173,70 | 31.12.2017 |
| 44 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Франко, д. 119 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 3 | 578,30 | 514,70 | 194,60 | 23 | 1 156 823,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 823,91 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 247,57 | 2 247,57 | 31.12.2017 |
| 45 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Франко, д. 120 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 778,90 | 708,50 | 265,10 | 37 | 1 268 804,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 804,57 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 790,83 | 1 632,78 | 31.12.2017 |
| 46 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Франко, д. 121 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 3 | 574,60 | 511,80 | 223,49 | 22 | 3 967 519,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 967 519,57 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 752,09 | 10 131,35 | 31.12.2017 |
| 47 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Франко, д. 142 | 1981 | 2008 | Деревянные | 2 | 3 | 606,10 | 509,20 | 410,71 | 26 | 713 132,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 132,21 | 0,00 | Ремонт септиков (выгребных ям) | 1 | 1 400,50 | 2 143,60 | 31.12.2017 |
| 48 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Чайковского, д. 8 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 428,20 | 395,70 | 304,16 | 25 | 1 013 972,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 972,79 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 562,48 | 2 562,48 | 31.12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Котлас" - 48 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 30 437,00 | 27 515,10 | 20 626,76 | 1 414 | 56 011 152,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 011 152,60 | 0,00 |  | 55 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Новодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 28 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 909,80 | 1 737,30 | 1 456,39 | 65 | 457 341,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 341,35 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 263,25 | 263,25 | 31.12.2017 |
| 2 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 29 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2 078,80 | 1 858,80 | 1 762,60 | 41 | 399 962,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 962,55 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 215,17 | 215,17 | 31.12.2017 |
| 3 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 32 | 1958 | 2001 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2 026,00 | 1 839,80 | 1 668,51 | 59 | 3 728 737,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 728 737,46 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 026,71 | 3 076,77 | 31.12.2017 |
| 4 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 33 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2 231,50 | 1 517,00 | 1 446,02 | 59 | 2 129 096,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 096,38 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 403,49 | 1 403,49 | 31.12.2017 |
| 5 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 34 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 917,20 | 1 515,30 | 1 501,30 | 52 | 440 751,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 751,47 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 290,87 | 290,87 | 31.12.2017 |
| 6 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 35 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 792,40 | 1 508,70 | 1 532,21 | 47 | 1 866 295,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 295,90 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 237,02 | 1 237,02 | 31.12.2017 |
| 7 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 37 | 1961 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 783,10 | 2 548,00 | 2 399,50 | 119 | 643 367,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 367,63 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 252,50 | 252,50 | 31.12.2017 |
| 8 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 38 | 1962 | 2002 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 161,30 | 2 002,10 | 1 769,80 | 92 | 460 890,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 890,54 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 230,20 | 230,20 | 31.12.2017 |
| 9 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 42, корп. 1 | 1962 | 2000 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 796,60 | 2 555,80 | 1 831,10 | 106 | 2 746 156,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 746 156,63 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 074,48 | 1 136,43 | 31.12.2017 |
| 10 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 43, корп. 1 | 1961 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 638,60 | 2 421,00 | 1 743,59 | 137 | 1 765 890,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 890,94 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 729,41 | 714,12 | 31.12.2017 |
| 11 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 45 | 1962 | 2002 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 845,90 | 2 544,00 | 2 175,50 | 121 | 2 713 729,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 729,81 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 066,72 | 1 136,43 | 31.12.2017 |
| 12 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 27, корп. 1 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 005,60 | 2 762,20 | 2 448,40 | 139 | 611 043,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 043,74 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 221,22 | 221,22 | 31.12.2017 |
| 13 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 31, корп. 1 | 1963 | 1995 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 217,40 | 2 036,00 | 1 873,60 | 102 | 2 386 663,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386 663,51 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 172,23 | 1 147,67 | 31.12.2017 |
| 14 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 4 | 1964 | 2002 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 051,00 | 2 806,30 | 2 601,51 | 127 | 2 326 968,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 326 968,69 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 829,19 | 811,82 | 31.12.2017 |
| 15 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 14 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 241,00 | 2 064,20 | 1 737,09 | 102 | 2 905 279,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 279,72 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 1 407,46 | 1 378,39 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 16 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 2 | 1960 | 2001 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 210,40 | 2 048,80 | 1 742,40 | 83 | 2 092 561,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 561,30 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 021,36 | 1 136,43 | 31.12.2017 |
| 17 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 3 | 1962 | 2001 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 827,80 | 2 607,20 | 2 240,30 | 105 | 2 621 320,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 320,26 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 005,42 | 1 136,43 | 31.12.2017 |
| 18 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 4 | 1960 | 2001 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 774,20 | 2 569,10 | 2 341,90 | 127 | 2 253 287,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 287,77 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 877,07 | 1 136,43 | 31.12.2017 |
| 19 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 6 | 1960 | 1998 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 803,80 | 2 594,00 | 2 210,10 | 137 | 2 452 016,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 016,13 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 945,26 | 945,26 | 31.12.2017 |
| 20 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 7 | 1962 | 2003 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 827,10 | 2 534,20 | 2 122,12 | 120 | 2 468 770,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 770,40 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 974,18 | 974,18 | 31.12.2017 |
| 21 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 12 | 1959 | 1999 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 524,70 | 1 352,30 | 1 292,90 | 51 | 1 966 450,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 450,04 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 454,15 | 1 454,15 | 31.12.2017 |
| 22 | г. Новодвинск, ул. Мира, д. 5 | 1985 | 2011 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 12 309,20 | 10 931,50 | 9 814,14 | 569 | 11 629 794,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 629 794,77 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 063,88 | 442,14 | 31.12.2017 |
| 23 | г. Новодвинск, ул. Мира, д. 7, корп. 1 | 1983 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 12 193,70 | 10 832,60 | 9 752,15 | 533 | 11 649 833,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 649 833,95 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 075,44 | 446,23 | 31.12.2017 |
| 24 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 11 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 967,00 | 3 619,60 | 3 515,20 | 157 | 3 993 683,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 993 683,29 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 103,35 | 1 103,35 | 31.12.2017 |
| 25 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 13 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 904,20 | 3 592,90 | 3 218,89 | 170 | 4 005 206,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 005 206,65 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 114,76 | 1 114,76 | 31.12.2017 |
| 26 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 17 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 911,80 | 3 523,20 | 3 338,51 | 183 | 3 883 427,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 883 427,74 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 102,24 | 1 102,24 | 31.12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Город Новодвинск" - 26 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 86 950,10 | 77 921,90 | 69 535,73 | 3 603 | 74 598 528,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 598 528,62 | 0,00 |  | 28 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Мирный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Мирный, пер. Школьный, д. 12 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 148,80 | 1 984,20 | 1 072,70 | 181 | 582 020,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 020,61 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 293,33 | 293,33 | 31.12.2017 |
| 2 | г. Мирный, пер. Школьный, д. 8 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 234,50 | 2 071,00 | 964,90 | 141 | 594 305,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 305,69 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 286,97 | 286,97 | 31.12.2017 |
| 3 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 12 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 237,30 | 2 094,30 | 766,70 | 102 | 3 469 282,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 469 282,83 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 656,54 | 1 385,40 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 4 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 14 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 188,00 | 1 999,40 | 848,41 | 146 | 3 093 481,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 093 481,31 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 547,20 | 1 514,79 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 5 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 14а | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 159,90 | 2 030,67 | 862,71 | 116 | 1 189 982,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 982,69 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 586,00 | 2 152,30 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 6 | г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 44 | 1967 | 2014 | Панельные | 5 | 5 | 3 452,50 | 3 110,40 | 1 801,65 | 274 | 4 945 159,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 945 159,68 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 589,88 | 1 556,57 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 7 | г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 46 | 1967 | 2014 | Панельные | 5 | 5 | 3 451,40 | 3 109,80 | 1 937,25 | 235 | 4 830 100,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830 100,95 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 553,19 | 1 537,16 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 8 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 26 | 1962 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 199,60 | 2 021,40 | 1 314,00 | 138 | 1 985 935,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985 935,17 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 982,46 | 961,87 | 31.12.2017 |
| 9 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 28 | 1962 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 201,40 | 2 029,00 | 1 123,55 | 176 | 1 997 524,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 524,83 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 984,49 | 963,86 | 31.12.2017 |
| 10 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 30 | 1961 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 184,70 | 2 021,10 | 1 144,21 | 140 | 2 105 874,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 874,44 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 041,94 | 1 020,11 | 31.12.2017 |
| 11 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 41 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 210,60 | 2 068,30 | 1 123,90 | 143 | 2 446 041,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 041,98 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 182,63 | 2 949,50 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 12 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 65 | 1965 |  | Панельные | 5 | 5 | 3 419,70 | 3 078,40 | 1 730,50 | 253 | 5 098 155,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 098 155,16 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 656,11 | 1 621,41 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 13 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 5 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 739,30 | 2 574,20 | 1 668,30 | 108 | 2 502 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502 430,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 972,12 | 951,75 | 31.12.2017 |
| 14 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 9 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 187,30 | 2 021,70 | 885,50 | 124 | 4 401 401,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 401 401,63 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 177,08 | 2 131,47 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 15 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 9а | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 196,90 | 2 034,80 | 938,70 | 120 | 4 276 970,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 276 970,10 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 101,91 | 2 057,87 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 16 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 24 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 149,00 | 1 990,40 | 870,50 | 147 | 1 518 115,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 115,41 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 762,72 | 746,74 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 17 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 4 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 490,00 | 436,40 | 108,70 | 41 | 949 420,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 420,35 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 175,57 | 2 175,57 | 31.12.2017 |
| 18 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 5 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 638,00 | 1 532,90 | 594,50 | 98 | 450 397,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 397,71 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 293,82 | 293,82 | 31.12.2017 |
| 19 | г. Мирный, ул. Пушкина, д. 9 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 488,00 | 439,30 | 242,89 | 23 | 914 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 111,49 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 080,84 | 2 037,24 | 31.12.2017 |
| 20 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 37 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 192,70 | 2 020,50 | 1 220,40 | 121 | 2 231 497,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231 497,03 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 104,43 | 1 136,43 | 31.12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Мирный" - 20 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 44 169,60 | 40 668,17 | 21 219,97 | 2 827 | 49 582 209,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 582 209,06 | 0,00 |  | 48 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Северодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Северодвинск, б-р Приморский, д. 12 | 1975 | 1975 | Кирп./ шлакоблочные | 6 | 8 | 9 385,20 | 8 293,00 | 7 923,14 | 277 | 14 169 917,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 169 917,41 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 708,66 | 680,82 | 31.12.2017 |
| 2 | г. Северодвинск, б-р Приморский, д. 34 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 2 | 4 194,60 | 3 559,10 | 3 559,10 | 150 | 3 986 364,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 986 364,96 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 120,05 | 697,48 | 31.12.2017 |
| 3 | г. Северодвинск, б-р Строителей, д. 11 | 1981 | 1981 | Панельные | 9 | 5 | 12 749,80 | 9 841,06 | 9 395,40 | 436 | 9 891 515,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 891 515,61 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 005,13 | 1 024,79 | 31.12.2017 |
| 4 | г. Северодвинск, б-р Строителей, д. 13 | 1981 | 1981 | Панельные | 9 | 2 | 4 549,50 | 3 559,00 | 3 396,89 | 165 | 3 934 420,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 934 420,62 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 105,48 | 695,13 | 31.12.2017 |
| 5 | г. Северодвинск, б-р Строителей, д. 17 | 1983 | 1983 | Кирп./ шлакоблочные | 11 | 5 | 18 564,00 | 14 417,10 | 12 038,47 | 649 | 11 513 115,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 513 115,43 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 798,57 | 86,08 | 31.12.2017 |
| 6 | г. Северодвинск, б-р Строителей, д. 5 | 1980 | 1980 | Панельные | 9 | 8 | 18 778,30 | 14 729,90 | 13 439,33 | 671 | 15 989 558,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 989 558,96 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 085,52 | 1 095,46 | 31.12.2017 |
| 7 | г. Северодвинск, б-р Строителей, д. 9 | 1981 | 1981 | Панельные | 9 | 2 | 4 712,90 | 3 434,90 | 3 275,10 | 189 | 3 963 252,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 963 252,25 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 153,82 | 720,56 | 31.12.2017 |
| 8 | г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, д. 11 | 1953 | 2015 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 349,30 | 1 085,40 | 996,19 | 54 | 2 108 069,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 069,46 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 942,21 | 1 901,51 | 31.12.2017 |
| 9 | г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, д. 57 | 1977 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 233,10 | 4 732,50 | 4 389,52 | 250 | 2 129 292,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 292,91 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 449,93 | 440,50 | 31.12.2017 |
| 10 | г. Северодвинск, пр-кт Бутомы, д. 2 | 1983 | 1983 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 13 609,57 | 12 005,50 | 9 543,87 | 497 | 11 883 186,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 883 186,31 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 989,81 | 414,09 | 31.12.2017 |
| 11 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 16/1 | 1951 | 1951 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 12 658,20 | 11 059,30 | 9 202,78 | 321 | 17 238 803,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 238 803,50 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 1 558,76 | 1 900,29 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 12 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 21/47 | 1949 | 2015 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 372,60 | 2 922,50 | 2 734,91 | 91 | 1 585 004,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 004,99 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 542,35 | 542,35 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 13 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 2/33 | 1952 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5 943,30 | 5 147,00 | 4 608,63 | 143 | 4 325 368,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 325 368,04 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 840,37 | 869,64 | 31.12.2017 |
| 14 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 27/45 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 2 107,40 | 1 888,80 | 1 803,91 | 60 | 1 776 632,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 632,70 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 940,61 | 3 246,78 | 31.12.2017 |
| 15 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 30/47 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 788,70 | 3 446,20 | 2 482,34 | 114 | 3 504 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 004,00 | 0,00 | Проект на ремонт фасада | 4 | 1 016,77 | 1 514,32 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 16 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 34/42 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 461,70 | 3 104,40 | 2 493,02 | 121 | 2 561 359,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561 359,18 | 0,00 | Проект на ремонт фасада | 3 | 825,07 | 831,46 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 17 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 35/37 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 479,40 | 3 068,70 | 2 804,14 | 117 | 3 951 395,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 951 395,63 | 0,00 | Проект на ремонт фасада | 3 | 1 287,64 | 1 326,81 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 18 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 37 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 622,10 | 2 213,20 | 1 974,80 | 87 | 1 369 178,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 178,53 | 0,00 | Проект на ремонт фасада | 1 | 618,64 | 612,70 | 31.12.2017 |
| 19 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 39/36 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 866,10 | 3 330,60 | 2 106,57 | 98 | 1 428 082,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 082,19 | 0,00 | Проект на ремонт фасада | 1 | 428,78 | 466,84 | 31.12.2017 |
| 20 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 41 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 456,40 | 3 170,20 | 2 708,10 | 141 | 4 168 084,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 168 084,14 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 314,77 | 1 298,36 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 21 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 43 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 541,20 | 3 260,80 | 2 800,43 | 122 | 4 905 242,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 905 242,99 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 504,31 | 1 526,10 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 22 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 43а | 1973 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 226,30 | 5 621,50 | 4 902,83 | 324 | 11 257 698,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 257 698,87 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 002,61 | 1 974,30 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 23 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 45 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 528,90 | 3 237,10 | 3 072,50 | 135 | 4 785 134,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 785 134,37 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 478,22 | 1 414,21 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 24 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 45а | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 511,70 | 3 215,50 | 3 004,29 | 169 | 3 256 678,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 678,76 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 | 1 012,81 | 999,72 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 25 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 7 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2 783,40 | 2 555,10 | 2 283,07 | 113 | 799 462,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 462,63 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 312,89 | 311,59 | 31.12.2017 |
| 26 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 24 | 1981 | 1981 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 10 425,00 | 9 263,60 | 8 837,07 | 390 | 3 010 488,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 488,50 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 324,98 | 2 340,42 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 27 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 3 | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 190,00 | 4 719,50 | 4 377,58 | 239 | 4 227 044,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 227 044,77 | 0,00 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 | 895,66 | 2 282,04 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 28 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 35 | 1977 | 1977 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 4 972,90 | 3 265,00 | 1 455,60 | 358 | 3 765 962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 765 962,60 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 153,43 | 737,95 | 31.12.2017 |
| 29 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 11 | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 617,80 | 3 347,80 | 2 734,65 | 184 | 5 332 370,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 332 370,32 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 592,80 | 1 559,43 | 31.12.2017 |
| 30 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 17 | 1964 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 820,70 | 3 468,10 | 3 181,15 | 164 | 6 267 624,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 267 624,64 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 807,22 | 1 668,09 | 31.12.2017 |
| 31 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 19 | 1964 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 851,60 | 3 499,70 | 3 358,64 | 178 | 2 937 005,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 005,72 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 839,22 | 821,63 | 31.12.2017 |
| 32 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 21 | 1964 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 851,80 | 3 499,20 | 3 124,75 | 160 | 7 822 721,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 822 721,36 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 2 235,57 | 2 635,97 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 33 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 27 | 1965 | 2012 | Панельные | 5 | 4 | 3 751,10 | 3 454,30 | 3 092,73 | 180 | 2 754 165,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 165,66 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 797,32 | 869,64 | 31.12.2017 |
| 34 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 30 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 7 234,10 | 6 784,10 | 3 572,60 | 177 | 2 374 136,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374 136,14 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 349,96 | 342,62 | 31.12.2017 |
| 35 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 34 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 146,90 | 5 553,20 | 4 781,17 | 277 | 2 109 849,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 849,98 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 379,93 | 371,97 | 31.12.2017 |
| 36 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 36 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 008,20 | 5 416,70 | 5 054,52 | 256 | 3 554 271,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 554 271,47 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 656,17 | 642,42 | 31.12.2017 |
| 37 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 44 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 276,70 | 4 903,30 | 3 606,36 | 186 | 2 234 144,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234 144,17 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 455,64 | 446,09 | 31.12.2017 |
| 38 | с. Ненокса, ул. Совхозная, д. 2а | 1976 |  | Деревянные | 1 | 4 | 171,50 | 129,30 | 0,00 | 15 | 531 971,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 971,31 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 114,24 | 4 028,04 | 31.12.2017 |
| 39 | с. Ненокса, ул. Совхозная, д. 2б | 1978 |  | Деревянные | 1 | 3 | 170,60 | 170,60 | 41,60 | 9 | 696 575,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 575,38 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 083,09 | 3 624,77 | 31.12.2017 |
| 40 | г. Северодвинск, ул. Адмирала Нахимова, д. 1 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 510,20 | 3 225,80 | 2 586,20 | 137 | 3 941 222,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 941 222,88 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 221,78 | 1 943,17 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 41 | г. Северодвинск, ул. Адмирала Нахимова, д. 1а | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 2 465,40 | 1 998,80 | 407,00 | 102 | 2 776 546,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 776 546,01 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 389,11 | 1 360,00 | 31.12.2017 |
| 42 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 3 | 1959 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 4 237,30 | 3 783,20 | 3 559,82 | 147 | 908 752,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 752,82 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 240,21 | 240,21 | 31.12.2017 |
| 43 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 4 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2 837,70 | 2 619,20 | 2 087,55 | 101 | 4 068 201,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 068 201,51 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 553,22 | 1 553,22 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 44 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 6 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 494,00 | 3 204,90 | 3 071,21 | 145 | 5 380 819,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 380 819,71 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 678,94 | 1 678,94 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 45 | г. Северодвинск, ул. Гоголя, д. 3 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 775,80 | 2 554,10 | 2 422,42 | 130 | 2 490 671,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 671,95 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 975,17 | 1 460,09 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 46 | г. Северодвинск, ул. Гоголя, д. 5 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 804,30 | 2 573,70 | 2 183,95 | 129 | 1 690 024,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 024,55 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 656,65 | 1 403,43 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 47 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 11 | 1976 | 1976 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 4 989,80 | 3 599,50 | 2 383,00 | 263 | 3 909 466,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 909 466,99 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 086,11 | 669,45 | 31.12.2017 |
| 48 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 17 | 1965 |  | Панельные | 5 | 5 | 4 885,50 | 4 442,60 | 4 265,52 | 236 | 10 853 717,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 853 717,59 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 | 2 443,10 | 2 603,26 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 49 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 11 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 487,70 | 3 198,20 | 2 987,92 | 167 | 8 430 702,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 430 702,87 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 2 636,08 | 3 044,37 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 50 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 18 | 1964 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 841,80 | 3 500,80 | 3 015,51 | 171 | 5 123 978,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 123 978,27 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 463,66 | 1 432,99 | 31.12.2017 |
| 51 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 22 | 1964 | 2015 | Панельные | 5 | 4 | 3 839,90 | 3 500,10 | 3 118,32 | 171 | 4 793 258,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 793 258,27 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 369,46 | 1 340,77 | 31.12.2017 |
| 52 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 4 | 1965 |  | Панельные | 5 | 5 | 3 546,80 | 3 083,20 | 2 854,10 | 183 | 1 976 082,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 082,98 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 640,92 | 627,49 | 31.12.2017 |
| 53 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 69 | 1979 | 1979 | Панельные | 9 | 8 | 19 672,60 | 15 633,20 | 15 024,24 | 679 | 8 135 464,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 135 464,84 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 520,40 | 149,53 | 31.12.2017 |
| 54 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 75 | 1979 | 1979 | Панельные | 9 | 3 | 7 001,49 | 5 498,59 | 4 889,19 | 254 | 5 982 349,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 982 349,63 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 087,98 | 564,73 | 31.12.2017 |
| 55 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 13 | 1984 | 1984 | Панельные | 5 | 5 | 15 246,80 | 12 971,60 | 11 920,50 | 632 | 9 900 576,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 576,98 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 763,25 | 777,47 | 31.12.2017 |
| 56 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 16а | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 586,50 | 538,20 | 330,50 | 40 | 1 100 770,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 770,56 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 045,28 | 2 110,96 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 57 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 24 | 1941 |  | Деревянные | 2 | 2 | 986,00 | 892,30 | 457,47 | 46 | 149 132,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 132,67 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 167,13 | 163,63 | 31.12.2017 |
| 58 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 24а | 1961 |  | Деревянные | 2 | 1 | 447,60 | 408,80 | 190,43 | 24 | 797 821,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 821,83 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 951,62 | 1 916,84 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 59 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 26а | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 454,20 | 416,00 | 143,41 | 25 | 756 711,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 711,40 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 819,02 | 1 780,91 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 60 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 28а | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 353,10 | 325,10 | 251,70 | 17 | 635 619,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 619,13 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 955,15 | 1 948,31 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 61 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 49 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 433,60 | 3 140,80 | 2 966,95 | 154 | 4 597 702,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 597 702,92 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 463,86 | 1 236,24 | 31.12.2017 |
| 62 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 51 | 1965 |  | Панельные | 5 | 5 | 4 889,00 | 4 448,00 | 3 947,55 | 246 | 6 560 010,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 560 010,62 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 474,82 | 1 677,10 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 63 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 10 | 1983 | 1983 | Панельные | 9 | 4 | 8 681,00 | 7 387,40 | 7 086,04 | 321 | 7 833 766,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 833 766,64 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 060,42 | 189,90 | 31.12.2017 |
| 64 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 51 | 1950 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 697,00 | 1 443,20 | 1 379,22 | 58 | 3 627 778,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 627 778,47 | 0,00 | Ремонт крыши | 3 | 2 513,70 | 3 411,99 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 65 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 53 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 229,40 | 2 767,90 | 2 450,34 | 107 | 4 971 993,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 971 993,26 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 796,31 | 1 758,67 | 31.12.2017 |
| 66 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 55 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 2 225,60 | 2 050,00 | 823,91 | 108 | 4 261 965,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 261 965,56 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 079,01 | 2 061,22 | 31.12.2017 |
| 67 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 57/13 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 289,30 | 2 840,70 | 2 454,50 | 130 | 3 217 519,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217 519,37 | 0,00 | Проект на ремонт фасада | 5 | 1 132,65 | 1 132,65 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 68 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 100 | 1976 | 1976 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 8 | 20 315,30 | 14 926,10 | 16 183,82 | 633 | 16 325 858,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 325 858,10 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 093,78 | 427,08 | 31.12.2017 |
| 69 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 11 | 1941 |  | Деревянные | 2 | 2 | 992,20 | 890,60 | 457,00 | 52 | 1 797 111,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 111,94 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 017,87 | 1 978,80 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 70 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 114 | 1977 | 1977 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 13 691,15 | 9 863,05 | 8 791,75 | 517 | 2 019 522,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 019 522,17 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 204,76 | 189,82 | 31.12.2017 |
| 71 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 124 | 1980 | 1980 | Панельные | 9 | 2 | 4 565,50 | 3 530,60 | 3 421,60 | 153 | 3 960 050,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960 050,27 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 702,77 | 702,77 | 31.12.2017 |
| 72 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 15 | 1941 |  | Деревянные | 2 | 3 | 1 347,40 | 1 163,60 | 594,65 | 68 | 2 235 651,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 651,58 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 921,32 | 2 090,63 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 73 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 16 | 1978 | 1978 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 517,20 | 2 227,70 | 1 748,20 | 75 | 2 395 662,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 662,60 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 075,40 | 718,77 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  |  |  |  |
| 74 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 46 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 781,80 | 1 614,80 | 1 614,81 | 78 | 2 375 734,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 734,63 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 471,23 | 1 440,40 | 31.12.2017 |
| 75 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 66 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 576,20 | 3 272,60 | 2 484,40 | 111 | 2 473 652,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473 652,01 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 755,87 | 740,03 | 31.12.2017 |
| 76 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 70 | 1965 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 859,30 | 3 506,90 | 3 305,79 | 170 | 6 091 069,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 091 069,23 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 736,88 | 1 700,49 | 31.12.2017 |
| 77 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 72 | 1965 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 838,80 | 3 485,50 | 2 949,51 | 171 | 5 702 581,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 702 581,77 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 636,09 | 1 601,81 | 31.12.2017 |
| 78 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 74 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 978,00 | 3 703,80 | 2 283,92 | 115 | 2 713 160,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 160,64 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 732,53 | 711,62 | 31.12.2017 |
| 79 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 76 | 1965 |  | Панельные | 5 | 3 | 2 823,90 | 2 603,50 | 1 914,19 | 111 | 3 007 412,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007 412,05 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 155,14 | 1 976,40 | 31.12.2017 |
| 80 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 78 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 383,60 | 4 921,00 | 3 397,75 | 173 | 2 050 151,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 151,41 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 416,61 | 660,72 | 31.12.2017 |
| 81 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 82 | 1967 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 189,00 | 4 719,50 | 4 099,64 | 247 | 1 872 469,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 469,61 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 396,75 | 388,44 | 31.12.2017 |
| 82 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 86 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 141,20 | 4 671,30 | 4 131,13 | 192 | 1 868 721,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 721,43 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 400,04 | 391,66 | 31.12.2017 |
| 83 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 87/22 | 1984 | 1984 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 12 802,00 | 11 258,60 | 10 058,27 | 426 | 9 951 402,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 951 402,27 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 883,89 | 387,56 | 31.12.2017 |
| 84 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 90 | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 523,00 | 5 058,20 | 4 056,55 | 175 | 3 962 359,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 962 359,08 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 783,35 | 2 160,32 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 85 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 36 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 451,20 | 409,70 | 298,10 | 21 | 1 495 613,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 613,99 | 0,00 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | 3 650,51 | 3 574,03 | 31.12.2017 |
| 86 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 6 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 780,30 | 2 554,80 | 1 977,73 | 147 | 245 314,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 314,81 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 96,02 | 96,02 | 31.12.2017 |
| 87 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 15а | 1965 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 856,40 | 3 496,80 | 3 084,62 | 204 | 2 401 981,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 401 981,18 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 686,91 | 869,64 | 31.12.2017 |
| 88 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 63 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 656,00 | 3 331,00 | 3 197,11 | 162 | 1 494 847,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 847,21 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 448,77 | 660,72 | 31.12.2017 |
| 89 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 67 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4 071,20 | 3 554,00 | 3 088,89 | 150 | 5 722 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 722 985,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 1 610,29 | 1 576,56 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 90 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 2 | 1939 |  | Деревянные | 2 | 1 | 721,00 | 615,00 | 264,00 | 28 | 202 519,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 519,51 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 329,30 | 392,12 | 31.12.2017 |
| 91 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 34а | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 346,80 | 316,80 | 302,70 | 23 | 811 143,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 143,21 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 560,43 | 2 481,12 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 92 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 35а | 1950 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 262,70 | 238,90 | 210,40 | 20 | 623 754,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 754,53 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 610,94 | 2 489,86 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 93 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 38 | 1965 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 857,00 | 3 498,80 | 3 201,30 | 174 | 7 112 902,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 112 902,87 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 032,95 | 2 989,89 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 94 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 29 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 345,90 | 322,70 | 237,40 | 29 | 625 610,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 610,52 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 938,68 | 3 611,25 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 95 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 10 | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 692,00 | 3 371,10 | 3 070,23 | 153 | 5 552 630,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 552 630,40 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 1 647,13 | 2 989,81 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 96 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 26 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 203,00 | 4 738,00 | 4 254,20 | 211 | 6 913 320,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 913 320,39 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 459,12 | 1 392,29 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 97 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2б | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 604,00 | 5 991,10 | 5 762,97 | 264 | 2 159 793,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 159 793,61 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 360,50 | 1 013,67 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 98 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 5 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 466,00 | 3 171,00 | 2 986,00 | 145 | 2 654 100,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 100,47 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 836,99 | 763,68 | 31.12.2017 |
| 99 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 60 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 759,90 | 1 615,90 | 1 485,70 | 62 | 2 669 209,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669 209,80 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 651,84 | 1 617,23 | 31.12.2017 |
| 100 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 64 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 732,00 | 1 614,70 | 1 530,41 | 69 | 2 668 266,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 668 266,18 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 652,48 | 1 617,86 | 31.12.2017 |
| 101 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 66 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 755,10 | 1 610,30 | 1 610,51 | 60 | 2 525 969,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 969,05 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 568,63 | 1 535,77 | 31.12.2017 |
| 102 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 2/2г | 1951 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 548,30 | 3 260,60 | 3 014,20 | 96 | 2 246 726,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 726,64 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 689,05 | 3 640,26 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 103 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 38 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 544,40 | 2 219,60 | 2 140,71 | 72 | 2 122 639,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122 639,06 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 956,32 | 1 136,43 | 31.12.2017 |
| 104 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 40/5 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 5 459,60 | 4 867,60 | 4 748,52 | 166 | 3 679 844,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679 844,27 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 755,99 | 740,15 | 31.12.2017 |
| 105 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 67 | 1960 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 876,40 | 3 540,90 | 2 897,02 | 180 | 4 494 366,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 494 366,76 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 269,27 | 1 242,68 | 31.12.2017 |
| 106 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 75 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 235,70 | 1 970,70 | 1 826,99 | 62 | 2 296 165,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 296 165,34 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 165,15 | 1 140,74 | 31.12.2017 |
| 107 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 77 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 225,60 | 1 938,00 | 1 773,80 | 70 | 2 196 047,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 047,87 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 133,15 | 1 109,41 | 31.12.2017 |
| 108 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 79/7 | 1958 | 2015 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 604,50 | 2 228,00 | 2 153,82 | 77 | 287 676,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 676,29 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 129,12 | 2 428,96 | 31.12.2017 |
| 109 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 12 | 1980 | 1980 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 4 807,90 | 3 877,30 | 3 651,00 | 216 | 3 987 867,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 987 867,18 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 028,52 | 341,59 | 31.12.2017 |
| 110 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 14 | 1980 | 1980 | Панельные | 9 | 13 | 30 493,98 | 23 692,20 | 22 303,91 | 1 056 | 25 681 111,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 681 111,98 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 083,95 | 1 106,74 | 31.12.2017 |
| 111 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 16 | 1979 | 1979 | Панельные | 9 | 4 | 9 402,60 | 7 394,50 | 6 926,83 | 310 | 7 928 141,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 928 141,01 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 072,17 | 167,84 | 31.12.2017 |
| 112 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 22 | 1979 | 1979 | Панельные | 9 | 3 | 6 961,78 | 5 412,78 | 5 126,21 | 230 | 5 922 735,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 922 735,89 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 094,21 | 252,08 | 31.12.2017 |
| 113 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 14 | 1988 |  | Панельные | 5 | 4 | 4 108,50 | 3 581,80 | 3 204,01 | 205 | 233 206,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 206,01 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 65,11 | 65,11 | 31.12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Северодвинск" - 113 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 561 027,27 | 478 270,58 | 421 238,49 | 21 319 | 490 730 848,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 730 848,56 | 0,00 |  | 186 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Вельский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 81 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 3 | 607,40 | 607,40 | 334,32 | 34 | 822 949,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 949,02 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 354,87 | 1 354,87 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 91а | 1964 |  | Деревянные | 2 | 3 | 505,20 | 505,20 | 506,90 | 15 | 974 411,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 411,47 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 928,76 | 1 928,76 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 34 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 1 | 404,30 | 404,30 | 284,39 | 27 | 697 817,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 817,05 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 725,99 | 1 672,31 | 31.12.2017 |
| 4 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Заречная, д. 1 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 464,70 | 432,20 | 318,40 | 23 | 919 975,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 975,79 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 128,59 | 2 128,59 | 31.12.2017 |
| 5 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Заречная, д. 3 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 508,30 | 444,40 | 365,40 | 23 | 956 483,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 483,81 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 152,30 | 2 152,30 | 31.12.2017 |
| 6 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 26, корп. б | 1972 |  | Деревянные | 2 | 3 | 505,00 | 505,00 | 404,50 | 27 | 862 353,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 353,89 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 707,63 | 1 654,52 | 31.12.2017 |
| 7 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 99 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 513,90 | 450,10 | 254,50 | 25 | 958 064,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 064,48 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 128,56 | 2 128,56 | 31.12.2017 |
| 8 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 43 | 1917 |  | Деревянные | 1 | 2 | 149,10 | 149,10 | 129,90 | 11 | 578 425,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 425,63 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 879,45 | 3 758,79 | 31.12.2017 |
| 9 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Пушкина, д. 79 | 1953 |  | Деревянные | 2 | 2 | 482,70 | 482,70 | 271,70 | 19 | 909 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 769,23 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 884,75 | 1 884,75 | 31.12.2017 |
| 10 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Пушкина, д. 98 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 536,00 | 536,00 | 491,12 | 27 | 1 066 521,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 521,40 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 989,78 | 1 989,78 | 31.12.2017 |
| 11 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Революционная, д. 46, корп. а | 1966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 503,20 | 503,20 | 273,80 | 35 | 805 269,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 269,55 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 600,30 | 1 550,53 | 31.12.2017 |
| 12 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Строителей, д. 4 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 3 | 510,80 | 510,80 | 426,90 | 31 | 806 493,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 493,34 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 578,88 | 1 578,88 | 31.12.2017 |
| 13 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Строителей, д. 6 | 1969 |  | Деревянные | 2 | 3 | 515,40 | 515,40 | 422,81 | 35 | 1 151 895,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 895,42 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 234,95 | 2 234,95 | 31.12.2017 |
| 14 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Толстого, д. 12 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 381,70 | 381,70 | 131,00 | 25 | 489 762,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 762,20 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 283,11 | 2 185,08 | 31.12.2017 |
| 15 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Толстого, д. 8 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 374,50 | 374,50 | 175,30 | 29 | 1 740 572,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 572,93 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 647,72 | 4 503,17 | 31.12.2017 |
| 16 | р-н Вельский, д. Вороновская, д. 14 | 1990 |  | Деревянные | 2 | 1 | 321,70 | 321,70 | 217,50 | 14 | 556 201,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 201,92 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 728,95 | 1 728,95 | 31.12.2017 |
| 17 | р-н Вельский, д. Вороновская, д. 14-а | 1992 |  | Деревянные | 2 | 1 | 312,30 | 312,30 | 294,92 | 10 | 561 174,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 174,81 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 796,91 | 1 741,02 | 31.12.2017 |
| 18 | р-н Вельский, д. Вороновская, д. 5 | 1987 |  | Деревянные | 2 | 1 | 377,60 | 362,00 | 357,29 | 10 | 634 617,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 617,74 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 753,09 | 1 753,09 | 31.12.2017 |
| 19 | р-н Вельский, д. Вороновская, д. 6 | 1990 |  | Деревянные | 2 | 1 | 328,50 | 328,10 | 294,10 | 12 | 742 539,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 539,10 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 263,15 | 2 263,15 | 31.12.2017 |
| 20 | р-н Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 15-а | 1992 |  | Деревянные | 2 | 1 | 279,70 | 279,70 | 279,40 | 11 | 611 372,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 372,51 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 185,82 | 2 185,82 | 31.12.2017 |
| 21 | р-н Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 22 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 1 252,90 | 1 252,90 | 679,61 | 37 | 1 598 603,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 603,14 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 275,92 | 1 322,78 | 31.12.2017 |
| 22 | р-н Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 23 | 1992 |  | Деревянные | 2 | 1 | 268,30 | 268,30 | 202,19 | 19 | 609 513,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 513,69 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 271,76 | 2 271,76 | 31.12.2017 |
| 23 | р-н Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. Энергетиков, д. 10 | 1986 |  | Панельные | 2 | 1 | 261,00 | 260,00 | 195,64 | 15 | 547 737,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 737,59 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 106,68 | 2 106,68 | 31.12.2017 |
| 24 | р-н Вельский, д. Лукинская, ул. Зеленая, д. 6 | 1992 |  | Деревянные | 2 | 1 | 295,40 | 295,40 | 295,40 | 9 | 482 482,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 482,83 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 633,32 | 1 633,32 | 31.12.2017 |
| 25 | р-н Вельский, д. Лукинская, ул. Луговая, д. 10 | 1989 |  | Деревянные | 2 | 1 | 276,60 | 276,60 | 177,74 | 14 | 639 641,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 641,87 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 312,52 | 2 312,52 | 31.12.2017 |
| 26 | р-н Вельский, д. Лукинская, ул. Луговая, д. 2 | 1991 |  | Деревянные | 2 | 1 | 289,20 | 289,20 | 445,51 | 11 | 671 134,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 134,49 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 320,66 | 2 288,49 | 31.12.2017 |
| 27 | р-н Вельский, д. Лукинская, ул. Луговая, д. 6 | 1990 |  | Деревянные | 2 | 1 | 275,20 | 275,20 | 290,62 | 9 | 539 734,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 734,36 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 961,24 | 1 961,24 | 31.12.2017 |
| 28 | р-н Вельский, д. Лукинская, ул. Луговая, д. 8 | 1989 |  | Деревянные | 2 | 1 | 267,20 | 267,20 | 134,20 | 18 | 534 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 244,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 999,42 | 1 999,42 | 31.12.2017 |
| 29 | р-н Вельский, д. Лукинская, ул. Новостроек, д. 2 | 1993 |  | Деревянные | 2 | 1 | 325,70 | 325,70 | 326,50 | 12 | 731 339,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 339,19 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 245,44 | 2 245,44 | 31.12.2017 |
| 30 | р-н Вельский, д. Малая Липовка, ул. Одиновская, д. 86 | 1979 |  | Деревянные | 2 | 1 | 234,00 | 234,00 | 52,50 | 4 | 378 908,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 908,25 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 619,27 | 1 619,27 | 31.12.2017 |
| 31 | р-н Вельский, д. Малая Липовка, ул. Одиновская, д. 88 | 1980 |  | Деревянные | 2 | 1 | 234,00 | 234,00 | 181,60 | 11 | 351 427,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 427,56 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 501,83 | 1 501,83 | 31.12.2017 |
| 32 | р-н Вельский, д. Петуховская, д. 12 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 1 | 265,40 | 265,40 | 198,70 | 15 | 382 581,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 581,71 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 441,53 | 1 441,53 | 31.12.2017 |
| 33 | р-н Вельский, д. Петуховская, д. 8-а | 1976 |  | Деревянные | 2 | 1 | 283,60 | 283,60 | 0,00 | 17 | 548 657,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 657,16 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 934,62 | 1 934,62 | 31.12.2017 |
| 34 | р-н Вельский, п. Погост, ул. Центральная, д. 1 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 693,80 | 500,00 | 331,40 | 31 | 1 077 684,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 684,93 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 155,37 | 2 155,37 | 31.12.2017 |
| 35 | р-н Вельский, п. Усть-Шоноша, ул. Станционная, д. 11 | 1932 |  | Деревянные | 2 | 2 | 533,90 | 480,00 | 124,50 | 12 | 1 213 224,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 224,10 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 527,55 | 2 175,35 | 31.12.2017 |
| 36 | р-н Вельский, рп. Кулой, ул. Гагарина, д. 70 | 1942 |  | Деревянные | 2 | 2 | 732,40 | 659,60 | 547,70 | 25 | 1 410 330,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 330,34 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 138,16 | 2 138,16 | 31.12.2017 |
| 37 | р-н Вельский, рп. Кулой, ул. Калинина, д. 15 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 645,50 | 616,00 | 616,02 | 20 | 824 161,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 161,65 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 337,92 | 1 337,92 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 38 | р-н Вельский, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д. 42 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 1 | 441,60 | 395,90 | 349,20 | 18 | 904 940,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 940,55 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 285,78 | 2 285,78 | 31.12.2017 |
| 39 | р-н Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 7 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2 082,10 | 1 742,60 | 1 591,70 | 64 | 3 958 075,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 958 075,62 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 271,36 | 2 200,72 | 31.12.2017 |
| 40 | р-н Вельский, с. Благовещенское, ул. Школьная, д. 1 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 521,90 | 521,90 | 313,50 | 37 | 1 095 771,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 771,39 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 2 099,58 | 2 034,28 | 31.12.2017 |
| 41 | р-н Вельский, с. Благовещенское, ул. Школьная, д. 3 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 1 | 329,30 | 329,30 | 252,41 | 31 | 1 858 042,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 042,51 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 642,40 | 6 665,29 | 31.12.2017 |
| 42 | р-н Вельский, с. Долматово, ул. Молодежная, д. 1а | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 328,80 | 328,80 | 310,42 | 8 | 663 778,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 778,41 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 018,79 | 1 995,08 | 31.12.2017 |
| 43 | р-н Вельский, с. Долматово, ул. Партизанская, д. 42 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 336,90 | 336,90 | 320,20 | 7 | 677 039,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 039,45 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 009,62 | 1 947,11 | 31.12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Вельский муниципальный район" - 43 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 19 756,70 | 18 844,30 | 14 171,41 | 887 | 38 545 726,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 545 726,08 | 0,00 |  | 44 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Верхнетоемский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Комсомольская, д. 10 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 400,20 | 351,30 | 337,10 | 15 | 1 951 237,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 237,89 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 554,34 | 5 554,34 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Северодвинская, д. 7 | 1981 |  | Деревянные | 2 | 3 | 802,80 | 712,00 | 290,90 | 28 | 3 576 328,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 576 328,70 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 022,93 | 6 665,29 | 31.12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Верхнетоемский муниципальный район" - 2 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 1 203,00 | 1 063,30 | 628,00 | 43 | 5 527 566,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 527 566,59 | 0,00 |  | 2 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Вилегодский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 39 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 567,80 | 506,60 | 354,70 | 35 | 2 693 898,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 693 898,31 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 317,60 | 5 152,22 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 53 | 1975 |  | Деревянные | 2 | 2 | 570,30 | 509,00 | 400,20 | 34 | 2 421 379,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 379,98 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 757,13 | 4 609,18 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 54Б | 1972 |  | Деревянные | 2 | 2 | 523,60 | 508,80 | 407,10 | 25 | 2 406 256,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 406 256,42 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 729,28 | 4 729,28 | 31.12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Вилегодский муниципальный район" - 3 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 1 661,70 | 1 524,40 | 1 162,00 | 94 | 7 521 534,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 521 534,71 | 0,00 |  | 3 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Виноградовский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Виноградовский, д. Моржегоры, ул. 12-ти Квартирных домов, д. 1 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 501,10 | 433,10 | 79,20 | 26 | 814 992,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 992,88 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 881,77 | 3 129,28 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Виноградовский, п. Важский, ул. Индустриальная, д. 21 | 1983 |  | Деревянные | 2 | 2 | 559,70 | 492,60 | 245,50 | 12 | 732 161,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 161,70 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 486,32 | 1 486,32 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Виноградовский, п. Пянда, ул. Школьная, д. 24 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 531,00 | 510,80 | 357,20 | 36 | 1 109 816,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 816,85 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 172,70 | 2 286,58 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 4 | р-н Виноградовский, рп. Березник, ул. П.Виноградова, д. 182 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 1 | 429,90 | 409,70 | 409,70 | 24 | 739 123,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 123,74 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 804,06 | 1 824,26 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 5 | р-н Виноградовский, рп. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 35 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 536,70 | 516,50 | 412,70 | 36 | 2 770 229,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770 229,46 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 363,46 | 5 200,18 | 31.12.2017 |
| 6 | р-н Виноградовский, д. Моржегоры, ул. Молодежная, д. 2, корп. Б | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 0 | 313,40 | 313,40 | 77,90 | 11 | 51 371,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 371,05 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 163,92 | 533,16 | 31.12.2017 |
| 7 | р-н Виноградовский, п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 32 | 1952 | 1986 | Деревянные | 2 | 2 | 574,70 | 522,70 | 262,50 | 20 | 1 619 548,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 548,21 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 3 098,43 | 7 504,79 | 31.12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Виноградовский муниципальный район" - 7 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 3 446,50 | 3 198,80 | 1 844,70 | 165 | 7 837 243,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 837 243,89 | 0,00 |  | 9 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Каргопольский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Каргопольский, г. Каргополь, ул. Больничная, д. 40 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 579,00 | 515,80 | 443,11 | 23 | 3 065 778,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 778,74 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 943,74 | 5 885,57 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 21 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 571,80 | 508,20 | 284,60 | 29 | 13 125 516,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 933 792,94 | 5 191 723,22 | Ремонт крыши | 4 | 25 827,46 | 19 844,33 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт печей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт септиков (выгребных ям) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Каргопольский муниципальный район" - 2 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 1 150,80 | 1 024,00 | 727,71 | 52 | 16 191 294,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 999 571,68 | 5 191 723,22 |  | 5 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Коношский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Коношский, ж/д_ст. Заречный, ул. Заречная, д. 10 | 1985 |  | Деревянные | 1 | 2 | 328,40 | 300,30 | 253,30 | 8 | 1 009 238,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 238,55 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 360,77 | 4 783,15 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Коношский, ж/д_ст. Заречный, ул. Заречная, д. 12 | 1994 |  | Деревянные | 2 | 2 | 842,50 | 749,00 | 375,70 | 20 | 1 449 728,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 728,50 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 935,55 | 3 129,28 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Коношский, ж/д_ст. Заречный, ул. Заречная, д. 16 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 533,00 | 489,00 | 435,90 | 28 | 743 872,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 872,94 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 521,21 | 3 129,28 | 31.12.2017 |
| 4 | р-н Коношский, п. Волошка, пер. Клубный, д. 6 | 1984 |  | Деревянные | 2 | 3 | 675,70 | 511,90 | 163,90 | 30 | 1 229 707,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 707,65 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 402,24 | 2 402,24 | 31.12.2017 |
| 5 | р-н Коношский, п. Ерцево, ул. Гагарина, д. 17 | 1939 |  | Деревянные | 2 | 2 | 546,20 | 492,50 | 185,10 | 21 | 1 069 772,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 772,04 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 172,13 | 2 172,13 | 31.12.2017 |
| 6 | р-н Коношский, п. Подюга, ул. Пролетарская, д. 42 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 535,90 | 513,90 | 226,11 | 19 | 1 225 503,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 503,94 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 384,71 | 2 384,71 | 31.12.2017 |
| 7 | р-н Коношский, рп. Коноша, пр-кт Октябрьский, д. 117а | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 706,10 | 571,80 | 571,80 | 27 | 411 630,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 630,42 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 719,89 | 1 596,98 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 8 | р-н Коношский, рп. Коноша, пр-кт Октябрьский, д. 75 | 1990 |  | Деревянные | 2 | 3 | 692,20 | 610,20 | 610,00 | 20 | 591 523,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 523,49 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 969,39 | 3 018,65 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 9 | р-н Коношский, рп. Коноша, пр-кт Октябрьский, д. 93 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 268,40 | 268,40 | 266,90 | 9 | 1 868 416,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 416,96 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 6 961,32 | 3 018,65 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 10 | р-н Коношский, рп. Коноша, ул. Западная, д. 10б | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 829,00 | 829,00 | 692,39 | 35 | 2 031 833,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 833,85 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 450,95 | 2 450,95 | 31.12.2017 |
| 11 | р-н Коношский, рп. Коноша, ул. Театральная, д. 51 | 1960 |  | Деревянные | 1 | 4 | 182,22 | 182,20 | 107,50 | 7 | 10 197,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 197,80 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 55,97 | 55,97 | 31.12.2017 |
| 12 | р-н Коношский, рп. Коноша, ул. Тельмана, д. 1 | 1969 |  | Деревянные | 2 | 2 | 543,60 | 484,20 | 401,31 | 27 | 1 117 228,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 228,75 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 307,37 | 2 307,37 | 31.12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Коношский муниципальный район" - 12 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  | 9 233 671,26 | 6 683,22 | 6 002,40 | 4 289,91 | 251 | 12 758 654,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 748 457,09 | 10 197,80 |  | 17 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Котласский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1908 |  | Деревянные | 1 | 3 | 151,60 | 151,60 | 151,10 | 5 | 505 562,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 562,64 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 334,85 | 4 783,15 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Красная, д. 14 | 1920 |  | Деревянные | 1 | 1 | 153,40 | 140,30 | 103,50 | 5 | 630 773,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 773,51 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 495,89 | 4 359,02 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Котласский, д. Борки, ул. Молодежная, д. 12 | 1990 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 669,20 | 585,60 | 585,80 | 26 | 1 262 516,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 516,53 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 155,94 | 2 088,88 | 31.12.2017 |
| 4 | р-н Котласский, д. Григорово, д. 6 | 1979 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 037,60 | 5 542,70 | 2 922,22 | 142 | 5 112 329,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 112 329,35 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 922,35 | 893,67 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 5 | р-н Котласский, д. Григорово, д. 7 | 1982 |  | Панельные | 5 | 6 | 3 838,00 | 3 307,00 | 2 409,80 | 93 | 1 514 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 616,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 458,00 | 458,00 | 31.12.2017 |
| 6 | р-н Котласский, д. Медведка, ул. Хуторская, д. 9 | 1975 |  | Деревянные | 1 | 0 | 91,60 | 91,60 | 0,00 | 4 | 397 986,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 986,08 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 344,83 | 4 344,83 | 31.12.2017 |
| 7 | р-н Котласский, п. Удимский, ул. Речная, д. 42 | 1980 |  | Деревянные | 1 | 0 | 153,20 | 153,20 | 56,20 | 6 | 544 391,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 391,12 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 553,47 | 3 442,95 | 31.12.2017 |
| 8 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Полевая, д. 2а | 1986 |  | Деревянные | 1 | 0 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 11 | 432 264,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 264,54 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 910,87 | 2 820,34 | 31.12.2017 |
| 9 | р-н Котласский, рп. Шипицыно, пер. Дорожный, д. 7 | 1967 |  | Деревянные | 1 | 4 | 87,90 | 87,90 | 0,00 | 11 | 5 968,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 968,46 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 67,90 | 15 009,58 | 31.12.2017 |
| 10 | р-н Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 56 | 1977 |  | Деревянные | 2 | 3 | 643,60 | 580,20 | 459,40 | 20 | 694 684,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 684,16 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 197,32 | 2 325,19 | 31.12.2017 |
| 11 | р-н Котласский, рп. Шипицыно, ул. Судоверфь, д. 6 | 1949 |  | Деревянные | 2 | 2 | 501,50 | 435,90 | 172,01 | 26 | 5 186 034,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 186 034,17 | 0,00 | Работы по разборке печей в многоквартирных домах, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, с последующим восстановлением конструкций перекрытий и кровли | 7 | 11 897,30 | 16 771,19 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт септиков (выгребных ям) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Котласский муниципальный район" - 11 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 12 476,10 | 11 224,50 | 7 008,53 | 349 | 16 287 126,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 281 158,10 | 5 968,46 |  | 19 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Красноборский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 118 | 1970 | 1993 | Деревянные | 2 | 4 | 255,00 | 255,00 | 191,42 | 14 | 594 032,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 032,79 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 329,54 | 3 129,28 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Красноборский, с. Черевково, пер. Первомайский, д. 5 | 1975 |  | Деревянные | 1 | 1 | 201,10 | 201,10 | 39,32 | 9 | 2 720 085,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 085,19 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 13 526,03 | 13 526,03 | 31.12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Красноборский муниципальный район" - 2 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 456,10 | 456,10 | 230,74 | 23 | 3 314 117,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 314 117,98 | 0,00 |  | 2 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Ленский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Ленский, рп. Урдома, ул. Железнодорожная, д. 20 | 1965 |  | Деревянные | 1 | 1 | 320,50 | 239,00 | 52,70 | 15 | 917 342,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 342,33 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 838,25 | 3 838,25 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Ленский, рп. Урдома, ул. Мира, д. 11 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 364,10 | 337,10 | 335,60 | 14 | 734 548,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 548,11 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 179,02 | 2 119,82 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 3 | р-н Ленский, рп. Урдома, ул. Мира, д. 14 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 364,10 | 331,90 | 159,40 | 6 | 1 053 176,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 894,37 | 49 281,68 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 173,17 | 3 079,10 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 4 | р-н Ленский, рп. Урдома, ул. Привокзальная, д. 27 | 1941 |  | Деревянные | 1 | 3 | 146,20 | 146,20 | 73,00 | 7 | 572 005,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 005,89 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 912,49 | 3 790,80 | 31.12.2017 |
| 5 | р-н Ленский, рп. Урдома, ул. Привокзальная, д. 31 | 1953 |  | Деревянные | 1 | 3 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 7 | 528 788,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 788,64 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 501,91 | 3 393,00 | 31.12.2017 |
| 6 | р-н Ленский, рп. Урдома, ул. Центральная, д. 15 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 504,70 | 422,50 | 422,90 | 8 | 997 992,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 992,67 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 362,11 | 2 288,65 | 31.12.2017 |
| 7 | р-н Ленский, с. Козьмино, ул. Центральная, д. 1 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 785,00 | 732,70 | 491,50 | 35 | 1 546 909,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 909,26 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 111,25 | 2 111,25 | 31.12.2017 |
| 8 | р-н Ленский, с. Лена, ул. Кирова, д. 16 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 426,30 | 426,30 | 264,89 | 14 | 1 374 372,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 372,41 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 223,96 | 3 065,95 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Ленский муниципальный район" - 8 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 3 061,90 | 2 786,70 | 1 799,99 | 106 | 7 725 135,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 675 853,68 | 49 281,68 |  | 11 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Няндомский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Вокзальная, д. 6а | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 4 | 218,10 | 209,90 | 80,30 | 16 | 491 424,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 424,36 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 341,23 | 2 341,23 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Володарского, д. 14 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 451,90 | 424,30 | 364,30 | 17 | 1 139 127,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 127,72 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 684,72 | 2 684,72 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 3 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Володарского, д. 18 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 457,90 | 433,90 | 331,52 | 20 | 797 013,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 013,23 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 836,86 | 1 779,73 | 31.12.2017 |
| 4 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Горького, д. 74 | 1933 |  | Деревянные | 2 | 2 | 605,50 | 451,20 | 299,00 | 30 | 1 108 295,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 295,84 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 456,33 | 2 379,93 | 31.12.2017 |
| 5 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Дружбы, д. 3 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 535,70 | 474,10 | 351,20 | 31 | 447 569,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 569,05 | 0,00 | Ремонт септиков (выгребных ям) | 1 | 944,04 | 2 143,60 | 31.12.2017 |
| 6 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Загородная, д. 8а | 1966 |  | Деревянные | 1 | 3 | 171,80 | 171,80 | 85,90 | 16 | 802 973,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 973,91 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 673,89 | 4 673,89 | 31.12.2017 |
| 7 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. И.Севастьянова, д. 32 | 1930 |  | Деревянные | 2 | 2 | 395,40 | 349,87 | 170,80 | 21 | 69 307,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 307,53 | 0,00 | Проект на ремонт выгребных ям | 1 | 198,10 | 198,10 | 31.12.2017 |
| 8 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Кедрова, д. 12 | 1928 |  | Деревянные | 2 | 1 | 311,60 | 260,20 | 196,20 | 17 | 500 460,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 460,74 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 923,37 | 1 923,37 | 31.12.2017 |
| 9 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 11 | 1937 |  | Деревянные | 1 | 2 | 187,30 | 187,30 | 84,00 | 14 | 936 963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 963,70 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 5 002,48 | 5 002,48 | 31.12.2017 |
| 10 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 7 | 1916 |  | Деревянные | 1 | 3 | 213,40 | 212,30 | 170,80 | 19 | 857 660,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 660,52 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 039,85 | 4 039,85 | 31.12.2017 |
| 11 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Н.Томиловой, д. 51 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 1 | 351,10 | 323,40 | 159,00 | 28 | 717 193,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 193,93 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 217,67 | 2 148,70 | 31.12.2017 |
| 12 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Садовая, д. 16 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 2 | 708,00 | 635,01 | 351,75 | 43 | 2 820 581,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 581,53 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 441,79 | 6 665,29 | 31.12.2017 |
| 13 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Садовая, д. 8 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 1 | 406,60 | 374,70 | 187,71 | 25 | 3 220 100,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 100,92 | 0,00 | Ремонт крыши | 4 | 8 593,81 | 8 593,81 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт печей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт септиков (выгребных ям) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 14 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 14 | 1936 |  | Деревянные | 1 | 3 | 247,40 | 247,40 | 182,60 | 14 | 659 739,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 739,50 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 666,69 | 2 666,69 | 31.12.2017 |
| 15 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 16 | 1916 |  | Деревянные | 1 | 3 | 248,80 | 217,00 | 176,31 | 18 | 924 928,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 928,94 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 262,35 | 4 262,35 | 31.12.2017 |
| 16 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 18 | 1918 |  | Деревянные | 1 | 3 | 240,30 | 218,10 | 157,60 | 10 | 998 276,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 276,26 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 577,15 | 4 577,15 | 31.12.2017 |
| 17 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 19 | 1896 |  | Деревянные | 1 | 4 | 188,80 | 188,80 | 189,69 | 7 | 859 022,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 022,74 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 549,91 | 4 549,91 | 31.12.2017 |
| 18 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 2 | 1896 |  | Деревянные | 2 | 2 | 236,10 | 194,60 | 188,79 | 8 | 439 159,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 159,52 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 256,73 | 2 256,73 | 31.12.2017 |
| 19 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Ф.Платтена, д. 12 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 491,00 | 442,50 | 339,20 | 21 | 1 006 008,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 008,35 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 273,47 | 2 273,47 | 31.12.2017 |
| 20 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Ф.Платтена, д. 3 | 1936 |  | Деревянные | 1 | 3 | 417,80 | 344,40 | 260,20 | 21 | 1 217 609,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 609,04 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 535,45 | 3 535,45 | 31.12.2017 |
| 21 | р-н Няндомский, п. Шалакуша, ул. Ушакова, д. 3 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 3 | 596,80 | 511,80 | 318,80 | 19 | 779 138,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 138,98 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 522,35 | 1 475,00 | 31.12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Няндомский муниципальный район" - 21 многоквартирный дом: |  |  |  |  |  |  | 7 681,30 | 6 872,58 | 4 645,67 | 415 | 20 792 556,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 792 556,31 | 0,00 |  | 25 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Онежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Гагарина, д. 62 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 2 | 528,40 | 472,40 | 353,29 | 23 | 2 913 566,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 913 566,01 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 167,58 | 6 167,58 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Онежский, п. Мудьюга, ул. Центральная, д. 9 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 324,00 | 210,00 | 79,70 | 8 | 701 126,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 126,12 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 338,70 | 3 480,37 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 3 | р-н Онежский, рп. Малошуйка, ул. Мира, д. 6 | 1953 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 380,10 | 380,10 | 320,40 | 20 | 1 335 362,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 362,05 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 513,19 | 3 403,92 | 31.12.2017 |
| 4 | р-н Онежский, рп. Малошуйка, ул. Мира, д. 8 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 649,30 | 628,70 | 343,30 | 52 | 2 088 886,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 886,98 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 322,55 | 2 859,85 | 31.12.2017 |
| 5 | р-н Онежский, рп. Малошуйка, ул. Мира, д. 8, корп. а | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 370,10 | 239,00 | 220,60 | 27 | 1 112 242,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 242,94 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 653,74 | 4 509,00 | 31.12.2017 |
| 6 | р-н Онежский, рп. Малошуйка, ул. Труда, д. 11 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 606,30 | 606,30 | 572,12 | 24 | 1 275 828,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 828,73 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 104,29 | 2 038,84 | 31.12.2017 |
| 7 | р-н Онежский, рп. Малошуйка, ул. Труда, д. 6 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 605,60 | 521,80 | 348,20 | 38 | 2 203 872,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 872,03 | 0,00 | Ремонт печей | 1 | 4 223,60 | 4 223,60 | 31.12.2017 |
| 8 | р-н Онежский, рп. Малошуйка, ул. Труда, д. 8 | 1953 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 649,00 | 628,70 | 578,70 | 46 | 3 455 671,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 455 671,77 | 0,00 | Ремонт печей | 1 | 5 496,54 | 5 496,54 | 31.12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Онежский муниципальный район" - 8 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 4 112,80 | 3 687,00 | 2 816,31 | 238 | 15 086 556,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 086 556,63 | 0,00 |  | 9 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Пинежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Пинежский, п. Пинега, ул. Кудрина, д. 49 | 1910 |  | Деревянные | 3 | 1 | 784,40 | 716,80 | 644,40 | 26 | 2 708 493,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 493,15 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 3 778,59 | 6 665,29 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Пинежский, п. Пинега, ул. Серафимовича, д. 17 | 1980 |  | Деревянные | 2 | 3 | 874,50 | 754,80 | 685,80 | 26 | 5 211 572,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 211 572,37 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 904,57 | 6 773,26 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Пинежский, п. Таежный, д. 14 | 1975 |  | Деревянные | 2 | 2 | 575,00 | 497,00 | 295,40 | 24 | 929 215,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 215,13 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 869,65 | 1 869,65 | 31.12.2017 |
| 4 | р-н Пинежский, п. Таежный, д. 15 | 1975 |  | Деревянные | 2 | 2 | 543,30 | 496,30 | 367,70 | 23 | 946 344,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 344,72 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 906,80 | 3 129,28 | 31.12.2017 |
| 5 | р-н Пинежский, п. Таежный, д. 8 | 1975 |  | Деревянные | 2 | 2 | 548,80 | 502,50 | 351,90 | 28 | 1 290 072,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 072,41 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 567,31 | 3 228,80 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 6 | р-н Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 6 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 765,80 | 687,70 | 471,00 | 36 | 4 916 823,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 916 823,87 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 149,66 | 10 131,35 | 31.12.2017 |
| 7 | р-н Пинежский, с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 53 | 1950 |  | Деревянные | 2 | 2 | 334,80 | 260,60 | 135,70 | 16 | 1 775 720,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 720,73 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 813,97 | 6 602,04 | 31.12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Пинежский муниципальный район" - 7 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 4 426,60 | 3 915,70 | 2 951,90 | 179 | 17 778 242,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 778 242,38 | 0,00 |  | 8 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Плесецкий муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Приозерная, д. 24 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 2 | 553,50 | 472,10 | 288,70 | 17 | 1 005 717,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 717,83 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 130,31 | 2 130,31 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Плесецкий, п. Оксовский, ул. Индустриальная, д. 12 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 1 | 441,20 | 325,00 | 162,70 | 15 | 1 891 330,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 330,93 | Ремонт фундамента | 1 | 5 819,48 | 4 052,57 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Плесецкий, п. Оксовский, ул. Индустриальная, д. 14 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 1 | 268,40 | 330,60 | 202,60 | 15 | 1 696 323,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 323,73 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 131,05 | 4 971,46 | 31.12.2017 |
| 4 | р-н Плесецкий, п. Оксовский, ул. Индустриальная, д. 20 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 1 | 357,20 | 328,80 | 37,90 | 16 | 2 587 953,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 027,48 | 1 408 926,47 | Ремонт печей | 2 | 7 870,91 | 10 062,65 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 5 | р-н Плесецкий, п. Оксовский, ул. Левачева, д. 4 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 516,60 | 470,60 | 470,51 | 15 | 3 094 752,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 094 752,94 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 576,19 | 6 371,66 | 31.12.2017 |
| 6 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Гагарина, д. 27 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 575,70 | 508,40 | 376,00 | 19 | 3 152 530,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 530,80 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 200,89 | 6 008,03 | 31.12.2017 |
| 7 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 12 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 445,80 | 410,80 | 363,10 | 19 | 2 444 649,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 649,35 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 950,95 | 5 765,86 | 31.12.2017 |
| 8 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 3 | 1953 |  | Деревянные | 2 | 2 | 533,40 | 486,20 | 428,70 | 19 | 2 834 738,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834 738,38 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 830,40 | 5 649,06 | 31.12.2017 |
| 9 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1993 |  | Панельные | 2 | 2 | 527,60 | 447,80 | 396,50 | 24 | 921 560,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 560,03 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 057,97 | 1 993,97 | 31.12.2017 |
| 10 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 39 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 577,60 | 509,60 | 296,30 | 27 | 914 098,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 098,90 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 793,76 | 1 793,76 | 31.12.2017 |
| 11 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 11 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 549,20 | 488,60 | 341,30 | 26 | 1 240 063,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 063,26 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 537,99 | 2 577,20 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 12 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 36 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 3 | 571,80 | 505,80 | 344,10 | 28 | 1 785 547,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 547,89 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 530,15 | 3 429,51 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт септиков (выгребных ям) |  |  |  |  |
| 13 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 38 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 3 | 582,10 | 516,10 | 434,60 | 27 | 2 015 913,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015 913,43 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 906,05 | 3 784,57 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт септиков (выгребных ям) |  |  |  |  |
| 14 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 40 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 3 | 585,30 | 519,30 | 342,90 | 28 | 1 999 804,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 804,21 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 850,96 | 3 731,19 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт септиков (выгребных ям) |  |  |  |  |
| 15 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 45 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 585,80 | 521,60 | 479,80 | 15 | 3 032 685,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032 685,56 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 814,20 | 5 633,37 | 31.12.2017 |
| 16 | р-н Плесецкий, п. Самодед, ул. Советская, д. 8 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 2 | 517,10 | 444,10 | 111,30 | 20 | 2 169 070,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 070,18 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 884,19 | 4 732,29 | 31.12.2017 |
| 17 | р-н Плесецкий, п. Самодед, ул. Советская, д. 9 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 2 | 505,90 | 436,60 | 377,20 | 9 | 2 679 285,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 679 285,23 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 136,70 | 5 974,06 | 31.12.2017 |
| 18 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Ленинградская, д. 66 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 1 | 360,70 | 310,10 | 191,60 | 11 | 2 342 983,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 983,93 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 555,58 | 7 320,58 | 31.12.2017 |
| 19 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 1 | 1982 |  | Панельные | 2 | 1 | 294,60 | 267,80 | 267,80 | 9 | 668 683,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 683,44 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 496,95 | 2 419,29 | 31.12.2017 |
| 20 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 2 | 1982 |  | Панельные | 2 | 1 | 295,70 | 268,80 | 207,80 | 13 | 659 639,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 639,10 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 454,01 | 2 377,69 | 31.12.2017 |
| 21 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 3 | 1982 |  | Панельные | 2 | 1 | 294,00 | 267,20 | 267,20 | 13 | 553 400,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 400,22 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 071,11 | 2 006,69 | 31.12.2017 |
| 22 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 4 | 1982 |  | Панельные | 2 | 1 | 293,40 | 267,60 | 133,80 | 6 | 687 690,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 690,38 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 569,84 | 2 489,92 | 31.12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Плесецкий муниципальный район" - 22 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 10 232,60 | 9 103,50 | 6 522,41 | 391 | 40 378 423,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 078 166,27 | 3 300 257,40 |  | 30 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Приморский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Приморский, д. Ластола, ул. Северодвинская, д. 33 | 1987 |  | Панельные | 2 | 4 | 310,00 | 310,00 | 314,00 | 12 | 523 217,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 217,56 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 687,80 | 1 366,17 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Приморский, п. Васьково, д. 55 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 658,70 | 658,70 | 315,30 | 19 | 1 251 816,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 816,54 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 900,44 | 1 900,44 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 2 | 1964 | 2009 | Панельные | 4 | 4 | 3 099,50 | 2 834,70 | 1 782,90 | 160 | 934 228,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 228,22 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 329,57 | 898,00 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 4 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 4 | 1965 | 1965 | Панельные | 4 | 3 | 2 252,10 | 2 047,90 | 1 520,61 | 105 | 1 394 906,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 906,60 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 681,14 | 870,03 | 31.12.2017 |
| 5 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Маркина, д. 7 | 1964 | 2017 | Панельные | 4 | 2 | 1 447,00 | 1 306,00 | 948,93 | 59 | 795 087,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 087,96 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 608,80 | 608,80 | 31.12.2017 |
| 6 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Матросская, д. 1 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 462,60 | 422,00 | 211,00 | 18 | 677 335,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 335,64 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 605,06 | 1 605,06 | 31.12.2017 |
| 7 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Матросская, д. 5 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 474,90 | 433,00 | 237,46 | 20 | 668 574,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 574,98 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 544,05 | 1 544,05 | 31.12.2017 |
| 8 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 26 | 1971 |  | Панельные | 2 | 2 | 703,10 | 643,40 | 439,70 | 30 | 2 148 058,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 058,84 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 338,61 | 4 780,80 | 31.12.2017 |
| 9 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Стрельцова, д. 1 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 388,40 | 1 287,40 | 1 026,90 | 58 | 1 718 137,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 137,69 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 334,58 | 1 943,58 | 31.12.2017 |
| 10 | р-н Приморский, п. Луговой, д. 8 | 1985 | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 1 264,00 | 1 263,90 | 1 087,99 | 71 | 1 282 687,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 687,91 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 014,87 | 1 014,87 | 31.12.2017 |
| 11 | р-н Приморский, п. Уемский, ул. Заводская, д. 44 | 1964 | 1964 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 368,60 | 3 332,10 | 2 622,71 | 184 | 1 494 425,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 425,42 | 0,00 | Проект на ремонт фасада | 1 | 448,49 | 448,49 | 31.12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Приморский муниципальный район" - 11 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 16 428,90 | 14 539,10 | 10 507,50 | 736 | 12 888 477,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 888 477,36 | 0,00 |  | 12 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Устьянский, д. Ульяновская, ул. Центральная, д. 14 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 548,00 | 496,00 | 286,40 | 35 | 1 067 906,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 906,02 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 153,04 | 2 086,07 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Устьянский, п. Глубокий, ул. Школьная, д. 13 | 1958 |  | Деревянные | 1 | 4 | 126,00 | 126,00 | 25,90 | 5 | 445 733,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 733,09 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 537,56 | 3 427,54 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Устьянский, п. Кизема, ул. Деповская, д. 2 | 1978 |  | Деревянные | 1 | 3 | 165,00 | 113,60 | 101,40 | 3 | 520 164,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 164,19 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 578,91 | 4 436,50 | 31.12.2017 |
| 4 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 24 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 1 | 420,20 | 360,20 | 297,00 | 9 | 662 498,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 498,23 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 1 839,25 | 1 833,23 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 5 | р-н Устьянский, с. Шангалы, пер. Шангальский, д. 3 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 3 | 591,30 | 526,30 | 514,40 | 26 | 29 201,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 201,18 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 55,48 | 55,48 | 31.12.2017 |
| 6 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 42 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 455,80 | 410,90 | 301,70 | 24 | 542 373,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 373,47 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 319,96 | 1 319,96 | 31.12.2017 |
| 7 | р-н Устьянский, с. Шангалы, ул. Ленина, д. 26 | 1949 |  | Деревянные | 2 | 2 | 263,70 | 191,00 | 133,00 | 8 | 12 472,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 472,79 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 65,30 | 65,30 | 31.12.2017 |
| 8 | р-н Устьянский, с. Шангалы, ул. Ленина, д. 39 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 424,70 | 389,90 | 298,70 | 17 | 749 057,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 057,84 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 921,15 | 1 861,40 | 31.12.2017 |
| 9 | р-н Устьянский, с. Шангалы, ул. Ленина, д. 67 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 552,30 | 492,90 | 253,60 | 31 | 1 035 847,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 847,96 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 101,54 | 2 036,18 | 31.12.2017 |
| 10 | р-н Устьянский, с. Шангалы, ул. Ленина, д. 79 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 600,90 | 509,40 | 192,82 | 25 | 943 941,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 941,68 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 853,05 | 1 853,05 | 31.12.2017 |
| 11 | р-н Устьянский, с. Шангалы, ул. Строительная, д. 12 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 543,00 | 478,00 | 161,40 | 31 | 904 936,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 936,02 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 893,17 | 1 893,17 | 31.12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Устьянский муниципальный район" - 11 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 4 690,90 | 4 094,20 | 2 566,32 | 214 | 6 914 132,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 872 458,50 | 41 673,97 |  | 12 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Холмогорский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Холмогорский, с. Емецк, пер. Октябрьский, д. 9 | 1985 |  | Деревянные | 2 | 3 | 815,20 | 720,80 | 600,00 | 31 | 3 637 358,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 637 358,31 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 046,28 | 7 504,79 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 22 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 449,10 | 407,60 | 313,81 | 19 | 2 451 628,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 628,93 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 014,79 | 5 827,72 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Механизаторов, д. 6а | 1973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 603,70 | 524,70 | 524,30 | 23 | 2 741 146,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741 146,63 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 224,22 | 5 224,22 | 31.12.2017 |
| 4 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 14а | 1973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 565,20 | 499,10 | 358,10 | 28 | 3 050 655,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 655,16 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 6 112,31 | 6 112,31 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 5 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 23 | 1978 |  | Деревянные | 2 | 2 | 601,50 | 503,30 | 378,61 | 25 | 806 909,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 909,36 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 603,24 | 1 603,24 | 31.12.2017 |
| 6 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 30 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580,30 | 515,60 | 152,60 | 27 | 2 800 016,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 016,88 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 430,60 | 5 261,70 | 31.12.2017 |
| 7 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 31 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 597,00 | 508,40 | 467,00 | 23 | 2 420 302,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 302,13 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 760,63 | 4 612,56 | 31.12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Холмогорский муниципальный район" - 7 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 4 212,00 | 3 679,50 | 2 794,42 | 176 | 17 908 017,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 908 017,40 | 0,00 |  | 10 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Шенкурский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д. 13 | 1974 | 2010 | Деревянные | 2 | 1 | 968,10 | 795,50 | 625,20 | 34 | 1 259 105,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 105,19 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 013,92 | 2 013,92 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д. 2, корп. в | 1975 | 2011 | Деревянные | 2 | 3 | 580,00 | 500,50 | 372,10 | 20 | 850 606,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 606,57 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 285,96 | 2 285,96 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 10 | 1971 | 2011 | Деревянные | 2 | 3 | 550,60 | 518,20 | 422,72 | 22 | 2 964 875,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 964 875,69 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 013,81 | 7 013,81 | 31.12.2017 |
| 4 | р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 31 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 1 | 216,80 | 186,70 | 85,40 | 11 | 444 382,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 382,64 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 5 203,54 | 5 203,54 | 31.12.2017 |
| 5 | р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Х.Мурата, д. 48, корп. а | 1977 |  | Деревянные | 2 | 3 | 800,00 | 728,10 | 714,80 | 23 | 1 668 834,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 834,87 | 0,00 | Ремонт печей | 2 | 2 292,04 | 0,00 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт септиков (выгребных ям) |  |  |  |  |
| 6 | р-н Шенкурский, п. Шелашский, ул. Центральная, д. 3 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 1 | 337,50 | 317,10 | 201,82 | 15 | 1 640 068,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 068,41 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 172,09 | 5 011,23 | 31.12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Шенкурский муниципальный район" - 6 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 3 453,00 | 3 046,10 | 2 422,04 | 125 | 8 827 873,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 827 873,37 | 0,00 |  | 7 |  |  |  |
| ИТОГО по разделу "2017 год" - 511 многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 1 172 245,39 | 1 027 531,18 | 858 251,04 | 47 042 | 1 306 077 542,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 729 023,20 | 11 348 519,78 |  | 751 |  |  |  |
| ## 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Октябрьский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 134 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 192,40 | 3 599,30 | 2 182,83 | 115 | 7 972 138,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 972 138,31 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 952,53 | 1 952,53 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 2 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 135 | 1972 | 1972 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 836,40 | 2 760,10 | 2 094,75 | 73 | 1 940 476,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 476,98 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 703,05 | 703,05 | 31.12.2018 |
| 3 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 93 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 654,10 | 3 654,10 | 2 617,49 | 56 | 5 083 336,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 083 336,13 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 391,13 | 1 391,13 | 31.12.2018 |
| 4 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 95, корп. 2 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 691,90 | 3 691,90 | 2 987,41 | 94 | 749 550,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 550,78 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 203,03 | 203,03 | 31.12.2018 |
| 5 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 98 | 1934 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 3 897,00 | 3 851,20 | 3 493,32 | 145 | 9 655 490,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 655 490,62 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 065,14 | 3 065,14 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 6 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 13 | 1977 | 1977 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 10 758,00 | 9 766,00 | 8 816,88 | 341 | 10 089 219,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 089 219,86 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 13,43 | 13,43 | 31.12.2018 |
| 7 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 21 | 1975 | 1975 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 6 939,10 | 6 415,70 | 5 434,87 | 0 | 4 087 816,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 087 816,26 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 647,79 | 647,79 | 31.12.2018 |
| 8 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 21, корп. 1 | 1971 | 1971 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 4 | 8 088,50 | 7 396,10 | 6 515,53 | 362 | 3 573 812,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 573 812,08 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 397,66 | 397,66 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 9 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 259 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 41 117,30 | 3 851,10 | 3 336,49 | 129 | 1 146 818,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 818,14 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 814,42 | 814,42 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 10 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 276 | 1968 | 1968 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 682,80 | 2 172,00 | 2 244,45 | 65 | 1 944 510,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944 510,32 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 895,26 | 895,26 | 31.12.2018 |
| 11 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 164 | 1979 | 1979 | Панельные | 9 | 8 | 16 476,90 | 14 431,00 | 13 219,71 | 676 | 16 315 374,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 315 374,56 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 151,96 | 1 151,96 | 31.12.2018 |
| 12 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 178, корп. 1 | 1976 | 1976 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 652,20 | 2 355,20 | 2 190,80 | 108 | 1 965 576,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 576,01 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 834,57 | 834,57 | 31.12.2018 |
| 13 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 143, корп. 1 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 790,60 | 721,80 | 395,00 | 37 | 131 577,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 577,74 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 182,29 | 182,29 | 31.12.2018 |
| 14 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 54 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 573,80 | 1 573,80 | 1 337,71 | 60 | 485 631,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 631,35 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 329,20 | 329,20 | 31.12.2018 |
| 15 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 69 | 1976 | 1976 | Панельные | 9 | 5 | 10 230,00 | 9 119,70 | 7 870,87 | 421 | 10 023 346,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 023 346,69 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 139,29 | 1 139,29 | 31.12.2018 |
| 16 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 71 | 1977 | 1977 | Панельные | 9 | 5 | 9 710,10 | 9 096,00 | 8 468,12 | 400 | 10 023 595,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 023 595,57 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 142,26 | 1 142,26 | 31.12.2018 |
| 17 | г. Архангельск, пр-кт Советских космонавтов, д. 111 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 2 | 971,60 | 971,60 | 0,00 | 29 | 109 138,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 138,22 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 112,33 | 112,33 | 31.12.2018 |
| 18 | г. Архангельск, пр-кт Советских космонавтов, д. 191 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 646,20 | 1 646,20 | 1 481,43 | 69 | 6 858 353,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 858 353,24 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 4 276,68 | 4 276,68 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 19 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 121, корп. 3 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 414,10 | 3 755,10 | 2 817,30 | 111 | 4 899 740,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 899 740,22 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 293,25 | 1 293,25 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 20 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 161 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 3 155,40 | 3 153,90 | 2 217,80 | 110 | 8 259 718,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 259 718,01 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 501,50 | 2 501,50 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 21 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 194 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 765,90 | 3 496,10 | 2 931,04 | 143 | 650 452,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 452,71 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 186,05 | 186,05 | 31.12.2018 |
| 22 | г. Архангельск, проезд. Приорова Н.Н., д. 1 | 1976 | 1976 | Панельные | 9 | 6 | 12 220,00 | 10 841,00 | 9 917,69 | 459 | 12 087 940,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 087 940,50 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 095,14 | 1 095,14 | 31.12.2018 |
| 23 | г. Архангельск, проезд. Приорова Н.Н., д. 5 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 3 | 6 883,90 | 6 184,90 | 4 232,47 | 266 | 6 041 356,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 041 356,60 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 16,63 | 16,63 | 31.12.2018 |
| 24 | п. Талажский авиагородок, ул. Аэропорт Архангельск, д. 1 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3152,5 | 2968,8 | 2206,82 | 143 | 8 567 127,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 567 127,15 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 881,02 | 2 881,02 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 25 | п. Талажский авиагородок, ул. Аэропорт Архангельск, д. 7 | 1976 | 1976 | Панельные | 9 | 6 | 12 147,50 | 10 774,20 | 8 970,81 | 547 | 14 930 589,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 930 589,62 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 1 418,27 | 1 418,27 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 26 | п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 11 | 1980 |  | Панельные | 5 | 5 | 4 014,70 | 3 438,90 | 2 282,72 | 181 | 260 412,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 412,66 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 75,73 | 75,73 | 31.12.2018 |
| 27 | п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 36 | 1973 | 1975 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 654,40 | 1 556,50 | 348,70 | 68 | 3 882 236,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 882 236,28 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 468,02 | 2 468,02 | 31.12.2018 |
| 28 | п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 8 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 830,70 | 1 830,70 | 1 268,90 | 109 | 4 225 020,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225 020,29 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 307,87 | 2 307,87 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 29 | г. Архангельск, ул. Береговая, д. 1 | 1932 |  | Деревянные | 2 | 2 | 676,00 | 614,00 | 152,92 | 27 | 106 504,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 504,12 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 173,46 | 173,46 | 31.12.2018 |
| 30 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 32 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 3 | 6 262,80 | 5 587,20 | 5 168,01 | 279 | 6 053 586,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 053 586,11 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 064,29 | 1 064,29 | 31.12.2018 |
| 31 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 41, корп. 2 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 354,40 | 328,80 | 209,30 | 19 | 890 909,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 909,81 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 709,58 | 2 709,58 | 31.12.2018 |
| 32 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 107, корп. 4 | 1970 | 1970 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 543,80 | 2 279,40 | 2 199,90 | 109 | 1 957 607,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 607,52 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 858,83 | 858,83 | 31.12.2018 |
| 33 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 11 | 1980 | 1980 | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 1 | 8 685,00 | 4 863,30 | 4 589,87 | 177 | 5 136 267,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 136 267,31 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 084,04 | 1 084,04 | 31.12.2018 |
| 34 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 7 | 1975 | 1975 | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 2 | 6 989,70 | 6 989,70 | 4 312,61 | 153 | 2 261 609,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 609,67 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 323,56 | 323,56 | 31.12.2018 |
| 35 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 79 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 261,80 | 1 261,80 | 1 077,10 | 49 | 515 580,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 580,83 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 408,61 | 408,61 | 31.12.2018 |
| 36 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 89 | 1975 |  | Панельные | 9 | 6 | 10 813,00 | 10 865,80 | 10 092,49 | 506 | 12 106 975,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 106 975,50 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 083,35 | 1 083,35 | 31.12.2018 |
| 37 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 9 | 1977 | 1977 | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 1 | 8 587,00 | 4 828,20 | 4 690,80 | 188 | 5 137 495,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 137 495,15 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 091,92 | 1 091,92 | 31.12.2018 |
| 38 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 95 | 1980 | 1980 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 15 | 36 556,30 | 27 996,60 | 24 284,42 | 1 275 | 30 621 369,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 621 369,50 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 113,35 | 1 113,35 | 31.12.2018 |
| 39 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 99 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 9 | 19 067,00 | 15 492,40 | 14 421,77 | 643 | 18 354 353,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 354 353,58 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 207,17 | 1 207,17 | 31.12.2018 |
| 40 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 10 | 1961 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 801,40 | 3 598,90 | 2 374,63 | 119 | 1 867 004,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 867 004,17 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 507,95 | 507,95 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 41 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 55 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 452,90 | 418,00 | 306,40 | 23 | 80 971,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 971,21 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 193,71 | 193,71 | 31.12.2018 |
| 42 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 9 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2 695,20 | 2 695,20 | 1 916,09 | 100 | 627 355,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 355,59 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 232,77 | 232,77 | 31.12.2018 |
| 43 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 48, корп. 2 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 1 | 3 946,60 | 3 383,00 | 3 218,02 | 157 | 2 029 917,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029 917,45 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 27,65 | 27,65 | 31.12.2018 |
| 44 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 96 | 1934 |  | Деревянные | 2 | 2 | 567,80 | 567,80 | 0,00 | 62 | 122 546,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 546,48 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 215,83 | 215,83 | 31.12.2018 |
| 45 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 12 | 1964 |  | Панельные | 5 | 3 | 2 881,10 | 2 880,50 | 2 587,71 | 141 | 552 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 671,60 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 191,87 | 191,87 | 31.12.2018 |
| 46 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 36 | 1963 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 144,70 | 2 948,30 | 2 229,54 | 92 | 5 019 993,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 019 993,63 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 667,17 | 1 667,17 | 31.12.2018 |
| 47 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 38 | 1938 | 2010 | Деревянные | 2 | 3 | 1 082,70 | 952,60 | 795,80 | 32 | 212 040,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 040,67 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 222,59 | 222,59 | 31.12.2018 |
| 48 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 43, корп. 1 | 1939 |  | Деревянные | 2 | 2 | 555,90 | 555,90 | 352,40 | 32 | 128 315,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 315,47 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 230,82 | 230,82 | 31.12.2018 |
| 49 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 55 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 2 | 522,00 | 475,10 | 318,17 | 15 | 112 677,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 677,72 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 237,17 | 237,17 | 31.12.2018 |
| 50 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 57 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 1 | 445,50 | 412,00 | 192,20 | 27 | 80 307,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 307,08 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 194,92 | 194,92 | 31.12.2018 |
| д | г. Архангельск, ул. Попова, д. 61 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 3 | 601,10 | 600,40 | 299,92 | 35 | 121 060,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 060,61 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 201,63 | 201,63 | 31.12.2018 |
| 52 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 38 | 1963 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 802,20 | 3 499,30 | 2 619,04 | 119 | 781 072,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 072,27 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 219,18 | 219,18 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 53 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 44 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 3 | 1 080,10 | 955,00 | 658,52 | 50 | 260 058,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 058,18 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 272,31 | 272,31 | 31.12.2018 |
| 54 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 1, корп. 1 | 1939 |  | Деревянные | 2 | 2 | 639,00 | 574,20 | 195,47 | 32 | 130 262,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 262,69 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 226,86 | 226,86 | 31.12.2018 |
| 55 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 27 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 504,30 | 461,50 | 295,07 | 41 | 91 839,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 839,24 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 199,00 | 199,00 | 31.12.2018 |
| 56 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 30 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 2 | 483,10 | 483,10 | 179,10 | 24 | 119 091,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 091,29 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 246,51 | 246,51 | 31.12.2018 |
| 57 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 8, корп. 1 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 2 | 527,90 | 479,60 | 300,50 | 23 | 2 280 602,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 602,54 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 659,99 | 4 659,99 | 31.12.2018 |
| 58 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 57 | 1900 |  | Деревянные | 2 | 4 | 312,00 | 312,00 | 154,00 | 19 | 70 510,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 510,81 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 226,00 | 226,00 | 31.12.2018 |
| 59 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 24 | 1972 | 1972 | Панельные | 9 | 6 | 11 890,30 | 10 473,45 | 9 932,69 | 496 | 11 645 844,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 645 844,83 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 111,94 | 1 111,94 | 31.12.2018 |
| 60 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 24, корп. 1 | 1976 | 1976 | Панельные | 9 | 5 | 10 215,90 | 9 087,10 | 8 459,08 | 416 | 10 119 501,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 119 501,22 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 081,32 | 1 081,32 | 31.12.2018 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 335 096,50 | 261 993,05 | 220 465,45 | 10 797 | 275 556 260,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 556 260,75 | 0,00 |  | 95 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Ломоносовский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 1 | 1980 | 1980 | Панельные | 9 | 4 | 9 497,60 | 8 083,30 | 7 202,74 | 358 | 8 176 566,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 176 566,73 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 993,58 | 993,58 | 31.12.2018 |
| 62 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 9 | 1973 | 1973 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 11 861,00 | 10 528,40 | 9 634,15 | 525 | 11 794 252,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 794 252,40 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 120,23 | 1 120,23 | 31.12.2018 |
| 63 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 31 | 1963 | 1928 | Деревянные | 2 | 1 | 414,70 | 335,40 | 64,90 | 14 | 84 293,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 293,78 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 251,32 | 251,32 | 31.12.2018 |
| 64 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 90 | 1976 | 1976 | Панельные | 9 | 6 | 12 767,50 | 10 825,13 | 9 600,32 | 489 | 11 692 013,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 692 013,49 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 080,08 | 1 080,08 | 31.12.2018 |
| 65 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 25 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 1 | 457,50 | 421,70 | 358,21 | 20 | 578 401,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 401,99 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 371,60 | 1 371,60 | 31.12.2018 |
| 66 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 4 | 1933 |  | Деревянные | 2 | 2 | 641,00 | 589,80 | 420,40 | 25 | 92 159,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 159,52 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 156,26 | 156,26 | 31.12.2018 |
| 67 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 22, корп. 2 | 1972 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 995,40 | 2 690,70 | 2 423,03 | 147 | 5 820 624,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 624,42 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 205,92 | 2 205,92 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 68 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 26, корп. 2 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 2 | 524,40 | 461,10 | 290,70 | 18 | 3 463 797,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 463 797,43 | 0,00 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | 6 023,42 | 6 023,42 | 31.12.2018 |
| 69 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 36 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 030,50 | 3 764,40 | 2 415,82 | 108 | 7 395 686,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 395 686,20 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 157,05 | 1 157,05 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 70 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 36, корп. 1 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 790,50 | 1 598,10 | 1 482,00 | 64 | 4 743 113,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 743 113,95 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 967,97 | 2 967,97 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 71 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 46 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2 053,00 | 1 578,50 | 1 463,22 | 66 | 5 432 966,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 432 966,17 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 441,85 | 3 441,85 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 72 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 64 | 1939 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 5 456,90 | 5 142,00 | 2 954,81 | 55 | 14 616 131,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 616 131,91 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 2 775,81 | 2 775,81 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 73 | г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 3 | 1975 | 1975 | Панельные | 9 | 6 | 11 642,00 | 10 776,60 | 9 680,26 | 494 | 9 734 582,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734 582,81 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 903,31 | 903,31 | 31.12.2018 |
| 74 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 45, корп. 1 | 1934 |  | Деревянные | 2 | 2 | 613,50 | 552,90 | 490,30 | 25 | 112 524,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 524,25 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 203,52 | 203,52 | 31.12.2018 |
| 75 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 114 | 1980 | 1980 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 13 960,00 | 12 279,10 | 10 424,16 | 451 | 12 237 670,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 237 670,27 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 978,89 | 978,89 | 31.12.2018 |
| 76 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 116 | 1976 | 1976 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 12 471,60 | 12 471,60 | 9 975,71 | 374 | 11 818 252,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 818 252,21 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 947,61 | 947,61 | 31.12.2018 |
| 77 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 118 | 1976 | 1976 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 12 115,00 | 10 669,30 | 8 737,15 | 380 | 12 247 818,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 247 818,75 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 127,51 | 1 127,51 | 31.12.2018 |
| 78 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 74 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 586,70 | 525,30 | 294,50 | 22 | 94 395,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 395,08 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 179,70 | 179,70 | 31.12.2018 |
| 79 | г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 5, корп. 1 | 1982 | 1982 | Панельные | 9 | 6 | 10 903,20 | 10 898,50 | 9 385,53 | 520 | 12 113 918,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 113 918,02 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 144,01 | 1 144,01 | 31.12.2018 |
| 80 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 7 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 2 | 547,40 | 494,20 | 248,30 | 15 | 110 761,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 761,50 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 224,12 | 224,12 | 31.12.2018 |
| 81 | г. Архангельск, ул. Красноармейская, д. 21, корп. 1 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 721,30 | 721,30 | 587,91 | 9 | 155 640,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 640,47 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 215,78 | 215,78 | 31.12.2018 |
| 82 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 13 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 5 | 11 888,30 | 9 933,50 | 9 332,47 | 425 | 10 023 884,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 023 884,97 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 045,96 | 1 045,96 | 31.12.2018 |
| 83 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 74 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 810,90 | 738,20 | 346,90 | 17 | 139 803,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 803,03 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 189,38 | 189,38 | 31.12.2018 |
| 84 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 82 | 1985 | 1985 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 5 912,40 | 2 207,09 | 2 284,00 | 184 | 1 955 941,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 941,72 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 886,21 | 886,21 | 31.12.2018 |
| 85 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 84 | 1984 | 1984 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 4 985,90 | 1 839,99 | 1 818,89 | 170 | 1 956 741,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 741,72 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 063,45 | 1 063,45 | 31.12.2018 |
| 86 | г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й проезд, д. 3 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 492,40 | 492,70 | 349,60 | 26 | 98 342,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 342,17 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 199,60 | 199,60 | 31.12.2018 |
| 87 | г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й проезд, д. 6, корп. 1 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 722,40 | 722,40 | 270,81 | 0 | 2 769 494,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 769 494,63 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 3 769,12 | 3 769,12 | 31.12.2018 |
| 88 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 27, корп. 1 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 2 | 360,10 | 360,10 | 95,40 | 0 | 103 540,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 540,83 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 287,53 | 287,53 | 31.12.2018 |
| 89 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 2, корп. 1 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 2 | 794,00 | 794,00 | 211,50 | 0 | 139 329,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 329,92 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 175,48 | 175,48 | 31.12.2018 |
| 90 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 2 | 1982 | 1982 | Панельные | 9 | 16 | 26 112,70 | 26 112,70 | 24 550,23 | 0 | 26 332 769,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 332 769,66 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 034,52 | 1 034,52 | 31.12.2018 |
| 91 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 4, корп. 2 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 1 | 4 223,50 | 3 989,00 | 3 845,82 | 161 | 4 922 329,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 922 329,46 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 233,98 | 1 233,98 | 31.12.2018 |
| 92 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 27 | 1920 |  | Деревянные | 2 | 2 | 617,00 | 566,00 | 334,30 | 0 | 97 029,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 029,13 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 171,43 | 171,43 | 31.12.2018 |
| 93 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 31 | 1931 |  | Деревянные | 2 | 2 | 571,00 | 571,00 | 430,92 | 0 | 828 339,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 339,12 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 450,68 | 1 450,68 | 31.12.2018 |
| 94 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 14 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 1 | 449,80 | 411,50 | 95,22 | 27 | 287 525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 525,60 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 698,73 | 698,73 | 31.12.2018 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 173 991,10 | 154 145,51 | 132 100,18 | 5 189 | 182 170 643,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 170 643,31 | 0,00 |  | 46 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" округ Майская Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 53 | 1981 | 1981 | Панельные | 9 | 5 | 9 107,00 | 8 976,60 | 8 098,38 | 0 | 10 082 577,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 082 577,12 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 96 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 40 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 2 | 3 969,20 | 3 987,10 | 3 419,91 | 175 | 4 011 133,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 011 133,23 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 97 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 12 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 2 | 463,70 | 463,70 | 306,20 | 30 | 76 724,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 724,04 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 165,46 | 165,46 | 31.12.2018 |
| 98 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 43 | 1984 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 722,20 | 2 722,20 | 2 243,03 | 146 | 1 613 272,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 272,81 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 592,64 | 592,64 | 31.12.2018 |
| 99 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 13 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 721,90 | 721,90 | 223,70 | 43 | 821 209,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 209,55 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 1 137,57 | 1 137,57 | 31.12.2018 |
| 100 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 16, корп. 1 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 2 | 782,70 | 712,50 | 292,09 | 34 | 867 907,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 907,51 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 1 218,12 | 1 218,12 | 31.12.2018 |
| 101 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 5 | 1943 |  | Деревянные | 2 | 2 | 469,70 | 469,70 | 66,30 | 24 | 113 583,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 583,01 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 241,82 | 241,82 | 31.12.2018 |
| 102 | г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 4, корп. 2 | 1979 | 1979 | Панельные | 9 | 2 | 3 850,30 | 3 848,70 | 3 389,06 | 150 | 1 943 691,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 691,39 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 103 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 21 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 792,00 | 720,10 | 277,69 | 48 | 116 613,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 613,96 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 161,94 | 161,94 | 31.12.2018 |
| 104 | г. Архангельск, ул. Прибрежная, д. 26 | 1923 |  | Деревянные | 1 | 3 | 252,30 | 252,30 | 0,00 | 14 | 30 613,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 613,13 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 121,34 | 121,34 | 31.12.2018 |
| 105 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 11 | 1982 | 1982 | Панельные | 9 | 6 | 10 909,00 | 10 981,20 | 10 196,81 | 0 | 12 098 792,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 098 792,63 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 106 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 3 | 1979 | 1979 | Панельные | 9 | 3 | 5 602,30 | 5 471,70 | 5 015,46 | 180 | 5 855 575,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 855 575,81 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 107 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 30 | 1990 | 1990 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 7 359,50 | 6 962,30 | 6 604,42 | 210 | 4 020 585,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 585,23 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 108 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 4 | 1971 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4 057,40 | 3 927,40 | 3 355,06 | 182 | 1 918 147,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 147,83 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 488,40 | 488,40 | 31.12.2018 |
| 109 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 9 | 1983 | 1983 | Панельные | 9 | 6 | 10 776,20 | 10 778,35 | 9 643,15 | 0 | 12 080 332,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 080 332,41 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 110 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 12 | 1931 |  | Деревянные | 2 | 2 | 608,10 | 608,10 | 163,50 | 37 | 165 718,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 718,03 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 272,52 | 272,52 | 31.12.2018 |
| 111 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 11 | 1981 | 1981 | Панельные | 9 | 3 | 6 055,90 | 6 055,90 | 5 426,65 | 0 | 6 015 779,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 015 779,69 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 112 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 9, корп. 1 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 3 | 6 605,40 | 5 926,00 | 5 192,23 | 308 | 6 014 957,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 014 957,22 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 051,97 | 1 051,97 | 31.12.2018 |
| 113 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 16, корп. 1 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 2 | 3 842,40 | 3 840,36 | 3 351,31 | 194 | 4 010 306,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010 306,93 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 114 | г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 26 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 1 | 359,00 | 332,30 | 138,91 | 23 | 83 113,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 113,27 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 250,12 | 250,12 | 31.12.2018 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 79 306,20 | 77 758,41 | 67 403,86 | 1 798 | 71 940 634,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 940 634,80 | 0,00 |  | 20 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" округ Варавино-Фактория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 273, корп. 2 | 1968 | 2012 | Панельные | 5 | 6 | 6 231,10 | 5 777,50 | 4 952,10 | 280 | 4 609 882,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 609 882,32 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 980,69 | 980,69 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 116 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 275 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 177,90 | 1 951,40 | 1 808,69 | 81 | 1 954 882,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 882,84 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 001,78 | 1 001,78 | 31.12.2018 |
| 117 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 25, корп. 1 | 1968 | 2010 | Панельные | 5 | 6 | 6 116,00 | 5 669,60 | 4 656,70 | 271 | 3 968 309,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 968 309,87 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 685,26 | 685,26 | 31.12.2018 |
| 118 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 32, корп. 3 | 1982 | 1982 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 6 417,90 | 4 478,92 | 2 994,36 | 251 | 3 695 324,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 695 324,28 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 825,05 | 825,05 | 31.12.2018 |
| 119 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 33 | 1973 | 2013 | Панельные | 9 | 6 | 12 010,30 | 10 499,20 | 9 681,95 | 502 | 11 679 818,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 679 818,45 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 112,45 | 1 112,45 | 31.12.2018 |
| 120 | г. Архангельск, ул. Квартальная, д. 9 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 808,00 | 736,00 | 399,31 | 29 | 117 709,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 709,59 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 121 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 35, корп. 6 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 805,90 | 735,10 | 366,20 | 38 | 112 404,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 404,39 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 34 567,10 | 29 847,72 | 24 859,31 | 1 452 | 26 138 331,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 138 331,74 | 0,00 |  | 8 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Соломбальский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | г. Архангельск, ул. Восьмое марта, д. 12, корп. 1 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 3 | 560,00 | 498,90 | 209,00 | 22 | 4 003 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 089,49 | 891 649,51 | Ремонт крыши | 2 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 123 | г. Архангельск, ул. Кемская, д. 11 | 1965 | 2010 | Деревянные | 2 | 3 | 599,20 | 534,10 | 382,40 | 27 | 2 458 686,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458 686,91 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 603,42 | 4 603,42 | 31.12.2018 |
| 124 | г. Архангельск, ул. Кемская, д. 6 | 1954 | 2008 | Деревянные | 2 | 2 | 545,50 | 486,60 | 258,64 | 26 | 84 499,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 499,91 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 173,65 | 173,65 | 31.12.2018 |
| 125 | г. Архангельск, ул. Литейная, д. 17 | 1950 |  | Деревянные | 2 | 2 | 452,70 | 448,00 | 398,00 | 23 | 89 687,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 687,94 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 200,20 | 200,20 | 31.12.2018 |
| 126 | г. Архангельск, ул. Фрезерная, д. 5 | 1939 |  | Деревянные | 2 | 2 | 639,10 | 563,70 | 224,31 | 31 | 132 621,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 621,40 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 235,27 | 235,27 | 31.12.2018 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 2 796,50 | 2 531,30 | 1 472,35 | 129 | 6 769 235,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 877 585,65 | 891 649,51 |  | 6 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Маймаксанский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 11 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 156,50 | 2 012,20 | 1 717,82 | 81 | 5 784 214,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 784 214,66 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 128 | г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 5, корп. 1 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 11 183,20 | 9 681,47 | 7 605,94 | 499 | 12 500 372,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 372,66 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 1 285,27 | 1 285,27 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 129 | г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 6 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 615,50 | 555,50 | 91,80 | 33 | 3 713 470,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 713 470,34 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 130 | г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 7 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 661,10 | 1 504,20 | 1 352,71 | 56 | 481 883,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 883,80 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 131 | г. Архангельск, ул. Вельможного, д. 3 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 640,30 | 577,00 | 287,40 | 26 | 2 848 626,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 626,01 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 4 936,96 | 4 936,96 | 31.12.2018 |
| 132 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 17 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 1 873,60 | 2 020,70 | 1 632,71 | 81 | 505 183,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 183,52 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 250,00 | 250,00 | 31.12.2018 |
| 133 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 4 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 358,90 | 231,80 | 303,70 | 18 | 50 255,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 255,41 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 216,81 | 216,81 | 31.12.2018 |
| 134 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 5, корп. 1 | 1933 |  | Деревянные | 2 | 2 | 531,60 | 382,80 | 0,00 | 30 | 85 053,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 053,43 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 222,19 | 222,19 | 31.12.2018 |
| 135 | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 4 | 1976 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 760,10 | 4 409,10 | 3 380,47 | 216 | 4 105 057,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 105 057,96 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 136 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 2 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 2 | 4 079,68 | 4 079,68 | 3 147,13 | 197 | 3 929 617,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 929 617,31 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 137 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 25 | 1931 |  | Деревянные | 2 | 2 | 591,10 | 542,70 | 247,00 | 30 | 1 658 261,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 261,73 | 0,00 | Работы по разборке печей в многоквартирных домах, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, с последующим восстановлением конструкций перекрытий и кровли | 2 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 138 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 84 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 6 050,60 | 5 487,90 | 4 446,33 | 257 | 1 748 211,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 211,05 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 318,56 | 318,56 | 31.12.2018 |
| 139 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 86 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 6 | 12 207,50 | 10 804,30 | 8 613,28 | 529 | 5 749 632,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 749 632,88 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 46 709,68 | 42 289,35 | 32 826,29 | 2 053 | 43 159 840,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 159 840,76 | 0,00 |  | 19 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Северный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 2 | 1977 | 1977 | Панельные | 9 | 6 | 12 134,40 | 10 816,40 | 9 042,44 | 598 | 5 849 538,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 849 538,84 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 141 | г. Архангельск, ул. Индустриальная, д. 16 | 1935 |  | Деревянные | 2 | 2 | 652,40 | 586,90 | 191,61 | 24 | 90 710,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 710,31 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 142 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 17 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 749,80 | 749,80 | 227,23 | 42 | 103 401,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 401,86 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 143 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 15 | 1928 |  | Деревянные | 2 | 3 | 727,70 | 727,70 | 202,09 | 49 | 93 064,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 064,48 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 14 264,30 | 12 880,80 | 9 663,37 | 713 | 6 136 715,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 136 715,49 | 0,00 |  | 4 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Исакогорский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | г. Архангельск, ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 8 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 456,90 | 420,10 | 371,60 | 13 | 1 022 262,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 262,96 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 433,38 | 2 433,38 | 31.12.2018 |
| 145 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 12 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 1 | 350,20 | 323,80 | 208,40 | 24 | 70 912,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 912,75 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 219,00 | 219,00 | 31.12.2018 |
| 146 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 34 | 1936 | 2005 | Деревянные | 2 | 2 | 575,50 | 533,00 | 247,79 | 26 | 197 036,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 036,52 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 369,67 | 369,67 | 31.12.2018 |
| 147 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 8, корп. 2 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 354,60 | 328,60 | 125,70 | 23 | 74 778,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 778,31 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 227,57 | 227,57 | 31.12.2018 |
| 148 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 11 | 1990 |  | Панельные | 5 | 8 | 4 835,30 | 4 788,10 | 3 824,23 | 200 | 3 056 290,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 056 290,34 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 638,31 | 638,31 | 31.12.2018 |
| 149 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 5 | 1964 |  | Деревянные | 1 | 3 | 322,00 | 296,40 | 262,40 | 9 | 25 525,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 525,34 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 86,12 | 86,12 | 31.12.2018 |
| 150 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 3 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 2 | 550,80 | 550,80 | 400,60 | 28 | 130 548,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 548,77 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 237,02 | 237,02 | 31.12.2018 |
| 151 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 6 | 1957 | 2008 | Деревянные | 2 | 2 | 709,00 | 709,00 | 484,41 | 34 | 150 093,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 093,31 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 211,70 | 211,70 | 31.12.2018 |
| 152 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 8, корп. 1 | 1983 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 720,10 | 2 703,90 | 1 952,41 | 156 | 3 406 416,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 406 416,71 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 246,26 | 1 246,26 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 153 | г. Архангельск, ул. Динамо, д. 33 | 1970 |  | Деревянные | 1 | 3 | 83,20 | 83,20 | 20,40 | 6 | 23 552,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 552,82 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 283,09 | 283,09 | 31.12.2018 |
| 154 | г. Архангельск, ул. Динамо, д. 35 | 1973 |  | Деревянные | 1 | 4 | 130,40 | 130,40 | 65,60 | 8 | 30 591,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 591,89 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 234,60 | 234,60 | 31.12.2018 |
| 155 | г. Архангельск, ул. Динамо, д. 37 | 1975 |  | Деревянные | 1 | 4 | 163,20 | 163,20 | 0,00 | 8 | 34 276,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 276,12 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 210,03 | 210,03 | 31.12.2018 |
| 156 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 29 | 1953 |  | Деревянные | 1 | 4 | 80,30 | 80,30 | 0,00 | 3 | 21 950,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 950,61 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 273,36 | 273,36 | 31.12.2018 |
| 157 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 35 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 587,80 | 522,70 | 375,80 | 21 | 110 967,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 967,28 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 212,30 | 212,30 | 31.12.2018 |
| 158 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 19, корп. 1 | 1959 |  | Деревянные | 1 | 4 | 79,90 | 79,90 | 0,00 | 6 | 10 480,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 480,79 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 131,17 | 131,17 | 31.12.2018 |
| 159 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 25, корп. 1 | 1964 |  | Деревянные | 1 | 2 | 126,10 | 109,60 | 0,00 | 5 | 16 868,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 868,78 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 153,91 | 153,91 | 31.12.2018 |
| 160 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 2, корп. 1 | 1994 |  | Панельные | 5 | 4 | 4 761,30 | 4 246,70 | 4 079,70 | 198 | 3 228 830,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 228 830,08 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 760,32 | 760,32 | 31.12.2018 |
| 161 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 5 | 1968 | 2009 | Деревянные | 2 | 1 | 351,50 | 325,70 | 0,00 | 31 | 55 922,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 922,51 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 171,70 | 171,70 | 31.12.2018 |
| 162 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 11 | 1968 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2 590,50 | 2 596,70 | 1 745,90 | 77 | 3 134 748,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 134 748,46 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 902,38 | 902,38 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 163 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 50 | 1961 | 2008 | Деревянные | 2 | 2 | 804,10 | 731,90 | 392,32 | 32 | 94 533,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 533,81 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 129,16 | 129,16 | 31.12.2018 |
| 164 | г. Архангельск, ул. Исток, д. 15 | 1964 |  | Деревянные | 1 | 4 | 155,20 | 155,20 | 0,00 | 13 | 28 714,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 714,52 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 185,02 | 185,02 | 31.12.2018 |
| 165 | г. Архангельск, ул. Караванная, д. 31 | 1937 |  | Деревянные | 1 | 1 | 70,00 | 70,00 | 46,90 | 3 | 20 365,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 365,23 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 290,93 | 290,93 | 31.12.2018 |
| 166 | г. Архангельск, ул. Кочуринская, д. 27 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 2 | 554,80 | 508,20 | 243,20 | 20 | 118 183,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 183,28 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 232,55 | 232,55 | 31.12.2018 |
| 167 | г. Архангельск, ул. Левобережная, д. 16 | 1971 | 1978 | Деревянные | 2 | 4 | 591,70 | 513,70 | 321,50 | 19 | 116 394,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 394,68 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 226,58 | 226,58 | 31.12.2018 |
| 168 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 1 | 1948 |  | Деревянные | 2 | 2 | 722,40 | 666,90 | 222,60 | 36 | 139 095,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 095,39 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 208,57 | 208,57 | 31.12.2018 |
| 169 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 7 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 636,20 | 578,90 | 413,50 | 26 | 138 750,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 750,77 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 239,68 | 239,68 | 31.12.2018 |
| 170 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 41 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 713,50 | 647,60 | 425,70 | 31 | 432 534,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 534,58 | 0,00 | Проект на ремонт фундамента | 1 | 667,90 | 667,90 | 31.12.2018 |
| 171 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 47 | 1954 | 2007 | Деревянные | 2 | 2 | 458,90 | 401,10 | 238,20 | 29 | 94 643,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 643,79 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 235,96 | 235,96 | 31.12.2018 |
| 172 | г. Архангельск, ул. Магистральная, д. 40 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 419,10 | 4 419,10 | 3 924,26 | 191 | 4 003 853,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003 853,18 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 906,03 | 906,03 | 31.12.2018 |
| 173 | г. Архангельск, ул. Магистральная, д. 41 | 1967 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 4 794,60 | 4 374,10 | 3 645,90 | 197 | 5 064 126,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 064 126,53 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 | 1 149,03 | 1 149,03 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 174 | г. Архангельск, ул. Магистральная, д. 44 | 1978 | 2010 | Панельные | 5 | 6 | 4 803,00 | 4 393,00 | 3 491,21 | 219 | 2 985 125,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 125,58 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 665,28 | 665,28 | 31.12.2018 |
| 175 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 10 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 2 | 570,20 | 520,90 | 231,90 | 18 | 61 351,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 351,20 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 117,78 | 117,78 | 31.12.2018 |
| 176 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 4 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 504,00 | 450,00 | 315,00 | 27 | 60 592,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 592,10 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 134,65 | 134,65 | 31.12.2018 |
| 177 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 6 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 504,80 | 450,60 | 251,10 | 16 | 51 540,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 540,52 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 114,38 | 114,38 | 31.12.2018 |
| 178 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 49 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 3 | 773,90 | 699,70 | 267,90 | 38 | 106 243,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 243,67 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 151,84 | 151,84 | 31.12.2018 |
| 179 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 14 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 2 | 527,40 | 527,40 | 0,00 | 25 | 123 501,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 501,16 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 234,17 | 234,17 | 31.12.2018 |
| 180 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 20 | 1949 | 2007 | Деревянные | 2 | 2 | 624,50 | 565,80 | 356,90 | 16 | 135 828,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 828,70 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 240,06 | 240,06 | 31.12.2018 |
| 181 | г. Архангельск, ул. Таежная, д. 15 | 1963 | 1965 | Деревянные | 2 | 3 | 570,10 | 506,70 | 232,80 | 34 | 113 308,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 308,71 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 223,62 | 223,62 | 31.12.2018 |
| 182 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 24 | 1917 |  | Деревянные | 1 | 2 | 151,50 | 151,50 | 0,00 | 11 | 28 964,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 964,39 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 191,18 | 191,18 | 31.12.2018 |
| 183 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 44 | 1916 |  | Деревянные | 1 | 2 | 130,30 | 130,30 | 0,00 | 11 | 26 871,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 871,23 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 206,23 | 206,23 | 31.12.2018 |
| 184 | г. Архангельск, ул. Центральная, д. 20 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 579,50 | 515,90 | 310,80 | 30 | 107 085,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 085,30 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 207,57 | 207,57 | 31.12.2018 |
| 185 | г. Архангельск, ул. Центральная, д. 26 | 1956 | 1965 | Деревянные | 2 | 2 | 511,40 | 511,40 | 0,00 | 18 | 89 195,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 195,87 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2018 |
| 186 | г. Архангельск, ул. Школьная (Исакогорка), д. 2 | 1960 | 1965 | Деревянные | 2 | 2 | 531,10 | 480,00 | 0,00 | 22 | 117 092,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 092,73 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 243,94 | 243,94 | 31.12.2018 |
| 187 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 8 | 1989 |  | Панельные | 5 | 9 | 7 292,20 | 6 627,30 | 5 678,13 | 293 | 1 000 317,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 317,34 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 150,94 | 150,94 | 31.12.2018 |
| 188 | п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 6 | 1967 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 792,30 | 1 793,30 | 1 292,10 | 86 | 1 505 500,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 500,55 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 839,51 | 839,51 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 53 615,30 | 50 382,60 | 36 466,86 | 2 337 | 31 565 769,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 565 769,16 | 0,00 |  | 54 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Цигломенский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 36 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 1 | 368,50 | 340,80 | 206,70 | 28 | 101 518,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 518,08 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 297,88 | 297,88 | 31.12.2018 |
| 190 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 13 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 934,40 | 729,10 | 349,80 | 38 | 494 839,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 839,36 | 0,00 | Проект на ремонт фасада | 1 | 678,70 | 678,70 | 31.12.2018 |
| 191 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 15 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 803,30 | 741,30 | 439,14 | 48 | 655 678,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 678,04 | 0,00 | Проект на ремонт фундамента | 1 | 884,50 | 884,50 | 31.12.2018 |
| 192 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 18 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 811,50 | 747,10 | 424,82 | 33 | 749 913,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 913,26 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 965,24 | 965,24 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 193 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 19 | 1961 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 788,90 | 728,50 | 395,00 | 33 | 709 051,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 051,96 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 973,30 | 973,30 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 194 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 20 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 777,30 | 712,80 | 294,91 | 35 | 1 985 728,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985 728,06 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 785,81 | 2 785,81 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 195 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 24 | 1978 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 276,90 | 5 728,00 | 4 229,25 | 289 | 9 889 873,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 889 873,79 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 714,61 | 1 714,61 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 196 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 26 | 1985 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 494,20 | 5 076,80 | 3 671,06 | 238 | 3 306 106,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306 106,97 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 651,22 | 651,22 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 197 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 9, корп. 1 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 551,60 | 3 281,00 | 2 881,30 | 158 | 3 159 450,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 159 450,86 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 198 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 34, корп. 4 | 1995 |  | Деревянные | 2 | 2 | 838,50 | 838,30 | 558,71 | 33 | 159 334,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 334,14 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 190,07 | 190,07 | 31.12.2018 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 20 645,10 | 18 923,70 | 13 450,69 | 933 | 21 211 494,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 211 494,52 | 0,00 |  | 22 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Город Архангельск" - 198 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 760 991,78 | 650 752,44 | 538 708,36 | 25 401 | 664 648 925,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 757 276,18 | 891 649,51 |  | 274 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Коряжма, пр-кт Имени М.В.Ломоносова, д. 3б | 1975 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 081,40 | 5 498,90 | 5 224,79 | 252 | 4 013 545,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 013 545,69 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 764,33 | 764,33 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 2 | г. Коряжма, пр-кт Имени М.В.Ломоносова, д. 3в | 1995 |  | Панельные | 5 | 6 | 3 862,70 | 3 332,60 | 3 287,18 | 151 | 1 416 720,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 720,91 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 425,11 | 425,11 | 31.12.2018 |
| 3 | г. Коряжма, пр-кт Имени М.В.Ломоносова, д. 9а | 1972 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 087,30 | 5 498,90 | 5 336,06 | 268 | 6 900 665,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 665,56 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 1 254,92 | 1 254,92 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 4 | г. Коряжма, пр-кт Ленина, д. 18 | 1972 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 108,30 | 5 521,90 | 5 257,92 | 265 | 6 646 673,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 646 673,84 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 1 203,69 | 1 203,69 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 5 | г. Коряжма, пр-кт Ленина, д. 20 | 1970 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 129,70 | 5 537,70 | 5 227,90 | 233 | 7 101 593,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 101 593,36 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 367,66 | 2 367,66 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 6 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 25 | 1989 |  | Панельные | 5 | 6 | 3 899,50 | 3 451,10 | 3 287,89 | 187 | 1 614 352,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 352,74 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 467,87 | 467,87 | 31.12.2018 |
| 7 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 3 | 1988 |  | Панельные | 5 | 10 | 6 421,90 | 5 545,60 | 5 295,38 | 286 | 2 248 008,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 008,05 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 405,37 | 405,37 | 31.12.2018 |
| 8 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 9б | 1977 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 165,20 | 4 718,80 | 4 367,75 | 237 | 1 909 164,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 164,64 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 404,59 | 404,59 | 31.12.2018 |
| 9 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 14, корп. 2 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 516,50 | 3 012,60 | 2 765,34 | 237 | 1 753 106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 106,80 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 581,92 | 581,92 | 31.12.2018 |
| 10 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 10 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 2 | 968,50 | 890,10 | 248,84 | 45 | 152 389,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 389,55 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 171,20 | 171,20 | 31.12.2018 |
| 11 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 2а | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 3 985,70 | 3 626,40 | 2 996,89 | 211 | 1 317 310,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 310,38 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 363,26 | 363,26 | 31.12.2018 |
| 12 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 31 | 1990 |  | Панельные | 5 | 10 | 6 478,30 | 5 596,10 | 5 429,39 | 278 | 6 471 923,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 471 923,43 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 143,23 | 1 143,23 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 13 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 13 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 202,40 | 2 035,00 | 1 905,72 | 106 | 4 141 368,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 141 368,43 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 035,07 | 2 035,07 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 14 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 2 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 234,50 | 3 048,50 | 2 662,52 | 201 | 1 759 523,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 523,07 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 577,18 | 577,18 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 15 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 54 | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 649,50 | 3 314,60 | 3 273,73 | 151 | 3 785 110,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 785 110,53 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 1 195,35 | 1 195,35 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 16 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 9 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 185,30 | 2 999,10 | 1 845,16 | 168 | 913 818,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 818,39 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 306,74 | 306,74 | 31.12.2018 |
| 17 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 12а | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 181,00 | 4 727,10 | 4 665,09 | 245 | 1 970 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 739,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 416,90 | 416,90 | 31.12.2018 |
| 18 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 12б | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 145,40 | 4 692,40 | 4 389,69 | 243 | 2 110 500,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 500,06 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 464,55 | 464,55 | 31.12.2018 |
| 19 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 6б | 1973 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 063,30 | 4 615,10 | 4 465,04 | 241 | 1 561 926,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 926,71 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 338,44 | 338,44 | 31.12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Город Коряжма" - 19 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 86 366,40 | 77 662,50 | 71 932,28 | 4 005 | 57 788 441,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 788 441,14 | 0,00 |  | 33 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Котлас" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 33 | 1953 |  | Деревянные | 2 | 2 | 645,40 | 584,60 | 330,10 | 26 | 1 075 957,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 957,80 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 840,50 | 1 840,50 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 35 | 1953 |  | Деревянные | 2 | 2 | 626,40 | 565,30 | 413,20 | 28 | 1 008 552,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 552,24 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 784,10 | 1 784,10 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 43 | 1955 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 866,20 | 852,60 | 605,80 | 21 | 1 823 883,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 883,89 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 139,20 | 2 139,20 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 70 | 1905 |  | Деревянные | 1 | 7 | 230,60 | 230,60 | 163,70 | 70 | 75 445,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 445,35 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 327,17 | 327,17 | 31.12.2018 |
| 5 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 72 | 1928 | 2009 | Деревянные | 1 | 5 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 7 | 66 697,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 697,38 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 295,64 | 295,64 | 31.12.2018 |
| 6 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Бор, д. 2г | 1968 | 2008 | Деревянные | 2 | 1 | 351,80 | 325,20 | 286,00 | 17 | 1 456 388,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456 388,15 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 4 478,44 | 4 478,44 | 31.12.2018 |
| 7 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Бор, д. 2д | 1973 | 2008 | Деревянные | 2 | 3 | 605,20 | 539,00 | 442,00 | 31 | 2 172 769,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 769,18 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 4 031,11 | 4 031,11 | 31.12.2018 |
| 8 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Бор, д. 2е | 1975 | 2008 | Деревянные | 2 | 3 | 583,90 | 540,30 | 388,31 | 33 | 2 248 567,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 567,17 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 4 161,70 | 4 161,70 | 31.12.2018 |
| 9 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Бор, д. 4а | 1989 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 964,40 | 884,30 | 545,00 | 36 | 4 012 163,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 012 163,53 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 4 537,11 | 4 537,11 | 31.12.2018 |
| 10 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 39 | 1962 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 384,40 | 1 271,80 | 1 230,57 | 53 | 282 470,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 470,75 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 222,10 | 222,10 | 31.12.2018 |
| 11 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 10в | 1954 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 539,10 | 486,30 | 332,81 | 28 | 133 114,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 114,18 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 273,73 | 273,73 | 31.12.2018 |
| 12 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 22 | 1963 | 2008 | Деревянные | 2 | 1 | 367,80 | 341,70 | 250,70 | 21 | 92 167,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 167,64 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 269,73 | 269,73 | 31.12.2018 |
| 13 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 24а | 1963 |  | Деревянные | 2 | 1 | 366,00 | 339,60 | 158,80 | 29 | 90 394,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 394,45 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 266,18 | 266,18 | 31.12.2018 |
| 14 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Заводская, д. 11 | 1936 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 484,00 | 2 177,10 | 1 896,10 | 102 | 10 827 730,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 827 730,38 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 4 961,31 | 4 961,31 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 15 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 13 | 1943 | 2008 | Деревянные | 2 | 2 | 627,50 | 567,70 | 494,80 | 21 | 159 180,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 180,35 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 280,40 | 280,40 | 31.12.2018 |
| 16 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 9 | 1939 | 2010 | Деревянные | 2 | 3 | 808,00 | 705,90 | 705,90 | 35 | 183 649,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 649,40 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 260,16 | 260,16 | 31.12.2018 |
| 17 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 102 | 1956 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1 478,70 | 1 363,20 | 1 287,72 | 41 | 849 265,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 265,01 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 622,99 | 622,99 | 31.12.2018 |
| 18 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 214 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 436,60 | 401,90 | 295,40 | 27 | 2 866 783,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 783,73 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 983,63 | 6 983,63 | 31.12.2018 |
| 19 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Малодвинская, д. 2а | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 323,80 | 225,20 | 155,70 | 23 | 695 869,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 869,90 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 090,01 | 3 090,01 | 31.12.2018 |
| 20 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 19 | 1964 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 142,14 | 1 995,99 | 1 410,73 | 79 | 3 120 176,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 176,60 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 777,65 | 3 777,65 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 21 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 12 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 730,60 | 3 442,20 | 2 665,92 | 122 | 7 780 945,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 780 945,93 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 636,35 | 2 636,35 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 22 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Орджоникидзе, д. 30 | 1972 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 586,80 | 6 065,12 | 4 602,90 | 222 | 2 741 271,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741 271,27 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 451,97 | 451,97 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 23 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Павлова, д. 18 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 783,70 | 712,10 | 530,90 | 36 | 164 099,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 099,55 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 230,44 | 230,44 | 31.12.2018 |
| 24 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Портовиков, д. 92 | 1952 |  | Деревянные | 2 | 2 | 528,30 | 480,50 | 416,30 | 29 | 136 325,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 325,43 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 283,72 | 283,72 | 31.12.2018 |
| 25 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 26 | 1951 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 830,70 | 778,70 | 704,10 | 32 | 1 699 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 918,80 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 183,02 | 2 183,02 | 31.12.2018 |
| 26 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 28 | 1955 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 831,50 | 779,50 | 700,78 | 34 | 1 816 542,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 542,77 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 330,39 | 2 330,39 | 31.12.2018 |
| 27 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 33 | 1952 |  | Деревянные | 2 | 2 | 646,90 | 584,90 | 496,50 | 31 | 151 387,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 387,20 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 258,83 | 258,83 | 31.12.2018 |
| 28 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 6а | 1961 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 333,40 | 301,50 | 266,92 | 22 | 794 902,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 902,35 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 636,48 | 2 636,48 | 31.12.2018 |
| 29 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 13 | 1950 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 432,80 | 385,20 | 385,20 | 21 | 110 310,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 310,60 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 280,37 | 280,37 | 31.12.2018 |
| 30 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. У.Громовой, д. 4 | 1964 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 162,00 | 2 016,10 | 1 963,40 | 172 | 843 897,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 897,40 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 418,58 | 418,58 | 31.12.2018 |
| 31 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Франко, д. 123 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 583,50 | 519,90 | 378,82 | 20 | 110 755,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 755,10 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 213,03 | 213,03 | 31.12.2018 |
| 32 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Франко, д. 127 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 568,10 | 505,50 | 322,80 | 21 | 3 710 890,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 890,53 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 187,22 | 7 187,22 | 31.12.2018 |
| 33 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Чайковского, д. 8 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 428,20 | 395,70 | 351,36 | 25 | 622 577,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 577,22 | 0,00 | Ремонт септиков (выгребных ям) | 1 | 1 573,36 | 1 573,36 | 31.12.2018 |
| 34 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Южная, д. 11 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 342,17 | 320,41 | 248,20 | 12 | 618 496,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 496,19 | 0,00 | Ремонт септиков (выгребных ям) | 1 | 1 930,33 | 1 930,33 | 31.12.2018 |
| 35 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Южная, д. 9 | 1960 | 2008 | Деревянные | 2 | 1 | 441,42 | 400,42 | 358,20 | 19 | 624 683,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 683,51 | 0,00 | Ремонт септиков (выгребных ям) | 1 | 1 560,07 | 1 560,07 | 31.12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Котлас"- 35 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 35 287,63 | 32 311,64 | 26 011,24 | 1 546 | 55 168 230,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 168 230,93 | 0,00 |  | 42 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Новодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 16 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 159,50 | 2 012,50 | 1 790,85 | 109 | 7 184 217,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 184 217,25 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 6 395,01 | 6 395,01 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 2 | г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 24 | 1963 | 2001 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 070,20 | 2 823,80 | 2 613,20 | 120 | 10 539 773,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 539 773,95 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 253,54 | 4 253,54 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 3 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 36 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 596,90 | 2 399,60 | 1 512,88 | 113 | 1 233 710,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 710,29 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 449,64 | 449,64 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 4 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 40 | 1962 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 183,50 | 2 026,60 | 1 836,90 | 76 | 3 711 310,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 711 310,02 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 1 771,80 | 1 771,80 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 5 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 42 | 1961 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 532,50 | 2 397,20 | 1 525,59 | 155 | 2 790 062,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 062,79 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 284,33 | 1 284,33 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 6 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 20 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 1 | 2 513,80 | 1 969,80 | 0,00 | 156 | 3 773 656,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 656,22 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 915,76 | 1 915,76 | 31.12.2018 |
| 7 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 31, корп. 1 | 1963 | 1995 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 217,40 | 2 036,00 | 1 830,81 | 102 | 4 598 611,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 598 611,40 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 258,65 | 2 258,65 | 31.12.2018 |
| 8 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 37, корп. 1 | 1964 | 2000 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 215,30 | 2 033,50 | 1 854,01 | 114 | 9 084 605,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 084 605,41 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 439,16 | 3 439,16 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 9 | г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 6, корп. 1 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2 800,20 | 2 571,20 | 2 298,50 | 130 | 3 666 436,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 666 436,62 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 425,96 | 1 425,96 | 31.12.2018 |
| 10 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 2 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 065,40 | 2 885,20 | 2 539,19 | 148 | 5 483 393,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 483 393,46 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 860,71 | 1 860,71 | 31.12.2018 |
| 11 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 1 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 802,00 | 2 537,80 | 2 224,81 | 121 | 10 748 845,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 748 845,72 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 349,97 | 3 349,97 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 12 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 14 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 241,00 | 2 064,20 | 1 737,81 | 102 | 738 715,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 715,97 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 350,37 | 350,37 | 31.12.2018 |
| 13 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 5 | 1962 | 2002 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 849,50 | 2 579,00 | 2 433,33 | 118 | 5 219 153,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 219 153,03 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 023,71 | 2 023,71 | 31.12.2018 |
| 14 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 16 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 496,10 | 1 312,00 | 1 312,12 | 60 | 1 477 294,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477 294,39 | 0,00 | Проект на ремонт фасада | 1 | 1 125,99 | 1 125,99 | 31.12.2018 |
| 15 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 18 | 1960 | 1999 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 220,40 | 2 060,40 | 1 972,20 | 95 | 8 446 621,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 446 621,37 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 722,99 | 4 722,99 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 16 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 9 | 1953 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2 041,70 | 1 858,70 | 1 712,30 | 73 | 5 143 788,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 143 788,68 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 767,41 | 2 767,41 | 31.12.2018 |
| 17 | г. Новодвинск, ул. Мира, д. 9 | 1982 | 1982 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 12 293,90 | 10 853,70 | 10 061,66 | 568 | 11 669 527,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 669 527,91 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 075,17 | 1 075,17 | 31.12.2018 |
| 18 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 19 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 870,40 | 3 532,50 | 3 060,30 | 179 | 4 620 464,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 464,53 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 307,99 | 1 307,99 | 31.12.2018 |
| 19 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 26 | 1965 | 2006 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 772,10 | 3 469,90 | 3 295,32 | 166 | 4 810 523,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 810 523,60 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 270,71 | 1 270,71 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 20 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 28 | 1965 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 854,50 | 3 546,50 | 3 144,70 | 170 | 4 554 030,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 554 030,50 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 284,09 | 1 284,09 | 31.12.2018 |
| 21 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 32 | 1968 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2 986,60 | 2 681,90 | 2 383,99 | 127 | 3 838 110,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 838 110,96 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 431,12 | 1 431,12 | 31.12.2018 |
| 22 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 40 | 1969 | 1998 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2 946,50 | 2 673,70 | 2 451,50 | 112 | 3 913 021,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913 021,49 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 463,52 | 1 463,52 | 31.12.2018 |
| 23 | г. Новодвинск, ул. Южная, д. 19 | 1991 | 1991 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 6 264,20 | 5 606,20 | 5 004,66 | 290 | 5 859 138,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 859 138,12 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 045,12 | 1 045,12 | 31.12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Город Новодвинск" - 23 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 74 993,60 | 67 931,90 | 58 596,63 | 3 404 | 123 105 013,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 105 013,68 | 0,00 |  | 50 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Мирный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Мирный, пер. Школьный, д. 16 | 1964 | 2011 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 164,70 | 2 002,90 | 1 178,00 | 131 | 7 348 669,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 348 669,23 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 669,01 | 3 669,01 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 2 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 1 | 1982 | 1982 | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 1 | 4 896,60 | 4 190,40 | 1 787,72 | 306 | 4 553 661,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 553 661,65 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 086,69 | 1 086,69 | 31.12.2018 |
| 3 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 3 | 1982 | 1982 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 12 213,70 | 10 663,40 | 5 811,33 | 546 | 9 802 438,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 802 438,75 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 919,26 | 919,26 | 31.12.2018 |
| 4 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 61 | 1963 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 159,30 | 2 000,40 | 1 342,60 | 135 | 4 954 120,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 954 120,93 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 476,57 | 2 476,57 | 31.12.2018 |
| 5 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 9 | 1987 | 1987 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 373,90 | 3 009,50 | 1 031,11 | 153 | 1 958 407,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 407,80 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 650,74 | 650,74 | 31.12.2018 |
| 6 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 11 | 1964 |  | Панельные | 4 | 3 | 2 166,20 | 2 006,80 | 1 223,10 | 134 | 8 999 842,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 999 842,58 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 484,67 | 4 484,67 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 7 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 8 | 1965 | 2013 | Панельные | 5 | 5 | 3 413,70 | 3 072,80 | 1 410,82 | 232 | 10 197 067,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 197 067,92 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 318,49 | 3 318,49 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 8 | г. Мирный, ул. Мира, д. 3 | 1976 | 1976 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 656,40 | 2 289,60 | 1 193,40 | 137 | 1 960 640,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 640,75 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 856,32 | 856,32 | 31.12.2018 |
| 9 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 24 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 149,00 | 1 990,40 | 913,50 | 147 | 2 156 975,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 975,42 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 083,69 | 1 083,69 | 31.12.2018 |
| 10 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 5 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 638,00 | 1 532,90 | 594,50 | 98 | 8 270 127,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 270 127,63 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 5 395,09 | 5 395,09 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 11 | г. Мирный, ул. Пушкина, д. 6 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 167,40 | 2 018,90 | 726,00 | 153 | 4 322 686,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 322 686,28 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 141,11 | 2 141,11 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Мирный" - 11 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 38 998,90 | 34 778,00 | 17 212,08 | 2 172 | 64 524 638,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 524 638,94 | 0,00 |  | 28 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Северодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Северодвинск, б-р Приморский, д. 32 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 5 | 10 701,20 | 9 125,00 | 8 412,32 | 388 | 10 250 387,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 250 387,35 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 13,27 | 13,27 | 31.12.2018 |
| 2 | г. Северодвинск, б-р Приморский, д. 40 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 1 874,60 | 1 527,90 | 1 330,20 | 78 | 1 843 734,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 734,37 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 57,56 | 57,56 | 31.12.2018 |
| 3 | г. Северодвинск, б-р Приморский, д. 42 | 1989 | 1989 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 046,10 | 2 626,80 | 2 306,30 | 97 | 2 053 564,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 564,99 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 35,56 | 35,56 | 31.12.2018 |
| 4 | г. Северодвинск, б-р Приморский, д. 6 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 6 | 12 992,10 | 11 119,50 | 10 485,03 | 509 | 12 311 167,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 311 167,04 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 11,96 | 11,96 | 31.12.2018 |
| 5 | г. Северодвинск, б-р Строителей, д. 21 | 1987 | 1987 | Панельные | 5 | 1 | 6 043,00 | 5 213,90 | 5 213,91 | 229 | 2 047 355,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 355,89 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 17,31 | 17,31 | 31.12.2018 |
| 6 | г. Северодвинск, б-р Строителей, д. 23 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 2 | 4 750,00 | 4 039,10 | 3 753,45 | 185 | 4 076 553,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 076 553,30 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 24,42 | 24,42 | 31.12.2018 |
| 7 | г. Северодвинск, б-р Строителей, д. 25 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 3 | 6 459,00 | 5 470,60 | 5 445,05 | 235 | 6 102 343,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 102 343,26 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 18,91 | 18,91 | 31.12.2018 |
| 8 | г. Северодвинск, б-р Строителей, д. 29 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 1 | 8 967,00 | 7 699,90 | 7 506,25 | 324 | 2 053 691,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 691,38 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 11,69 | 11,69 | 31.12.2018 |
| 9 | г. Северодвинск, б-р Строителей, д. 31 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 3 | 6 511,00 | 5 522,80 | 5 286,03 | 243 | 6 097 839,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 097 839,81 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 18,79 | 18,79 | 31.12.2018 |
| 10 | г. Северодвинск, б-р Строителей, д. 33 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 4 | 8 687,00 | 7 362,70 | 6 956,80 | 294 | 8 121 896,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 121 896,13 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 15,21 | 15,21 | 31.12.2018 |
| 11 | г. Северодвинск, пер. Энергетиков, д. 1 | 1975 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 353,80 | 2 064,10 | 1 804,91 | 114 | 1 907 691,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 691,99 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 904,96 | 904,96 | 31.12.2018 |
| 12 | г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, д. 54/15 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2 150,20 | 1 955,10 | 1 710,20 | 73 | 8 869 154,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 869 154,54 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 5 289,88 | 5 289,88 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 13 | г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, д. 57 | 1977 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 233,10 | 4 732,50 | 4 389,52 | 250 | 2 379 055,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 055,05 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 495,18 | 495,18 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 14 | г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, д. 59 | 1979 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 697,70 | 3 383,10 | 2 482,02 | 193 | 2 069 103,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 103,94 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 611,60 | 611,60 | 31.12.2018 |
| 15 | г. Северодвинск, пр-кт Бутомы, д. 12а | 1985 | 1985 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 335,00 | 1 922,30 | 1 852,40 | 69 | 2 045 686,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 686,67 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 46,66 | 46,66 | 31.12.2018 |
| 16 | г. Северодвинск, пр-кт Бутомы, д. 8 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 5 | 11 121,50 | 9 466,30 | 9 413,54 | 428 | 10 246 877,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 246 877,89 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 12,88 | 12,88 | 31.12.2018 |
| 17 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 1/31 | 1952 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5 878,40 | 5 220,40 | 4 306,39 | 152 | 4 380 973,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 380 973,28 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 869,64 | 869,64 | 31.12.2018 |
| 18 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 16/1 | 1951 | 1951 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 12 658,20 | 11 059,30 | 9 194,78 | 321 | 2 001 623,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 623,85 | 0,00 | Проект на ремонт фасада | 1 | 180,99 | 180,99 | 31.12.2018 |
| 19 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 21/47 | 1949 | 2015 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 372,60 | 2 922,50 | 2 734,91 | 91 | 951 870,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 870,33 | 0,00 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 | 325,70 | 325,70 | 31.12.2018 |
| 20 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 37 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 622,10 | 2 213,20 | 1 974,80 | 87 | 310 863,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 863,87 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 119,36 | 119,36 | 31.12.2018 |
| 21 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 43 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 541,20 | 3 260,80 | 2 800,42 | 122 | 185 403,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 403,68 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 56,86 | 56,86 | 31.12.2018 |
| 22 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 43б | 1974 | 1979 | Панельные | 5 | 8 | 6 175,20 | 5 575,80 | 5 210,21 | 289 | 4 811 733,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 811 733,82 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1 821,61 | 1 821,61 | 31.12.2018 |
| 23 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 45а | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 511,70 | 3 215,50 | 3 004,29 | 169 | 460 264,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 264,13 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 107,93 | 107,93 | 31.12.2018 |
| 24 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 11 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 3 | 6 413,20 | 5 430,50 | 5 051,44 | 239 | 6 143 747,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 143 747,66 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 147,96 | 1 147,96 | 31.12.2018 |
| 25 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 24 | 1981 | 1981 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 10 425,00 | 9 263,60 | 8 837,07 | 390 | 12 537 653,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 537 653,57 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 974,31 | 974,31 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 26 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 3 | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 190,00 | 4 719,50 | 4 377,58 | 239 | 1 789 286,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 286,93 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 371,70 | 371,70 | 31.12.2018 |
| 27 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 68/2 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 9 | 20 215,30 | 17 194,60 | 16 764,34 | 867 | 18 426 640,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 426 640,36 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 9,04 | 9,04 | 31.12.2018 |
| 28 | г. Северодвинск, пр-кт Победы, д. 4 | 1986 | 1986 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 10 007,00 | 8 257,70 | 6 515,06 | 418 | 4 106 847,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 106 847,88 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 14,46 | 14,46 | 31.12.2018 |
| 29 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 31 | 1965 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 796,20 | 3 510,20 | 3 290,20 | 172 | 9 215 801,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 215 801,32 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 701,79 | 3 701,79 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 30 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 32 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 195,40 | 2 852,30 | 2 869,00 | 115 | 3 458 777,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458 777,22 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 212,63 | 1 212,63 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 31 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 33 | 1965 | 2014 | Панельные | 5 | 4 | 3 793,40 | 3 507,40 | 3 285,11 | 158 | 8 320 961,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 320 961,70 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 915,10 | 3 915,10 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 32 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 34 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 146,90 | 5 553,20 | 4 824,97 | 277 | 1 531 945,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 945,59 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 205,80 | 205,80 | 31.12.2018 |
| 33 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 36 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 008,20 | 5 416,70 | 5 054,53 | 256 | 1 652 575,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 575,07 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 195,67 | 195,67 | 31.12.2018 |
| 34 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 44 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 276,70 | 4 903,30 | 3 655,16 | 186 | 699 852,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 852,29 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 137,65 | 137,65 | 31.12.2018 |
| 35 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 8 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 192,00 | 2 867,20 | 2 867,22 | 110 | 1 998 175,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 175,51 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 696,91 | 696,91 | 31.12.2018 |
| 36 | г. Северодвинск, ул. Героев Североморцев, д. 10 | 1984 | 1984 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 6 971,00 | 4 815,80 | 3 528,13 | 295 | 4 034 131,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 034 131,32 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 855,50 | 855,50 | 31.12.2018 |
| 37 | г. Северодвинск, ул. Гоголя, д. 5 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 804,30 | 2 573,70 | 2 183,95 | 129 | 450 613,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 613,17 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 114,94 | 114,94 | 31.12.2018 |
| 38 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 19а | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 667,70 | 3 342,50 | 3 069,68 | 168 | 1 978 320,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 320,07 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 520,84 | 520,84 | 31.12.2018 |
| 39 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 23б | 1973 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 659,70 | 3 337,50 | 3 143,48 | 174 | 1 677 808,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677 808,67 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 492,23 | 492,23 | 31.12.2018 |
| 40 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 42 | 1976 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 183,20 | 4 707,10 | 4 255,16 | 260 | 5 463 215,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 463 215,71 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 153,63 | 1 153,63 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 41 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 44 | 1978 |  | Панельные | 5 | 8 | 4 526,70 | 3 962,80 | 3 700,44 | 223 | 6 560 882,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 560 882,75 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 711,69 | 1 711,69 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 42 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 46 | 1979 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 666,20 | 3 344,30 | 3 240,25 | 200 | 4 281 530,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 281 530,61 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 855,31 | 2 855,31 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 43 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1964 |  | Панельные | 5 | 5 | 4 869,60 | 4 437,80 | 3 871,87 | 219 | 13 638 044,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 638 044,06 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 634,88 | 2 634,88 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 44 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 9а | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 689,60 | 644,30 | 554,61 | 33 | 662 256,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 256,03 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1 027,87 | 1 027,87 | 31.12.2018 |
| 45 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 38/22 | 1941 |  | Деревянные | 2 | 2 | 591,90 | 538,20 | 298,13 | 31 | 128 492,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 492,44 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 238,74 | 238,74 | 31.12.2018 |
| 46 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 11 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 487,70 | 3 198,20 | 2 987,92 | 167 | 947 426,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 426,66 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 242,22 | 242,22 | 31.12.2018 |
| 47 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 31 | 1990 | 1990 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 5 740,00 | 4 793,20 | 4 127,33 | 237 | 2 037 152,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 152,75 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 21,64 | 21,64 | 31.12.2018 |
| 48 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 24 | 1941 |  | Деревянные | 2 | 2 | 986,00 | 892,30 | 457,47 | 46 | 1 371 861,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 861,85 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 464,67 | 1 464,67 | 31.12.2018 |
| 49 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 3 | 1977 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 222,70 | 4 734,00 | 4 518,37 | 271 | 6 687 647,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 687 647,78 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 191,92 | 1 191,92 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 50 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 31 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 138,90 | 1 927,80 | 1 767,92 | 94 | 2 052 663,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 663,93 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 45,47 | 45,47 | 31.12.2018 |
| 51 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 33 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 029,50 | 2 690,90 | 2 390,32 | 121 | 2 052 489,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 489,53 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 34,39 | 34,39 | 31.12.2018 |
| 52 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 35 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 061,20 | 2 708,40 | 2 370,03 | 129 | 2 042 857,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 857,20 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 34,18 | 34,18 | 31.12.2018 |
| 53 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 37 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 013,00 | 2 655,70 | 2 186,21 | 113 | 2 042 893,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 893,67 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 34,78 | 34,78 | 31.12.2018 |
| 54 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 4 | 1951 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 567,50 | 524,20 | 381,30 | 30 | 121 001,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 001,62 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 230,83 | 230,83 | 31.12.2018 |
| 55 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 5 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 666,30 | 3 344,00 | 3 057,44 | 199 | 4 020 083,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 083,21 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 202,18 | 1 202,18 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 56 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 6 | 1953 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 572,90 | 529,80 | 139,90 | 25 | 127 582,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 582,74 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 240,81 | 240,81 | 31.12.2018 |
| 57 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 20 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 5 | 10 888,00 | 9 251,90 | 8 766,50 | 405 | 10 176 805,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 176 805,89 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 13,07 | 13,07 | 31.12.2018 |
| 58 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 24 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 2 | 4 216,00 | 3 558,70 | 3 488,01 | 152 | 4 075 950,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 075 950,92 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 26,79 | 26,79 | 31.12.2018 |
| 59 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 14 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 8 | 19 040,80 | 16 463,10 | 13 982,53 | 758 | 16 335 178,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 335 178,69 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 9,80 | 9,80 | 31.12.2018 |
| 60 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 16 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 5 | 10 956,80 | 9 322,20 | 9 301,31 | 432 | 10 264 746,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 264 746,15 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 12,92 | 12,92 | 31.12.2018 |
| 61 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 2 | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 10 | 21 065,20 | 17 879,00 | 16 843,22 | 974 | 20 504 282,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 504 282,43 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 8,99 | 8,99 | 31.12.2018 |
| 62 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 49 | 1952 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 499,10 | 2 916,70 | 2 928,05 | 107 | 6 046 257,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 046 257,50 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 976,40 | 1 976,40 | 31.12.2018 |
| 63 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 57/13 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 289,30 | 2 840,70 | 2 540,90 | 130 | 6 073 121,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 073 121,90 | 0,00 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 | 3 007,54 | 3 007,54 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 64 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 102 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 8 | 16 393,30 | 14 299,00 | 12 637,86 | 575 | 16 424 512,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 424 512,94 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 11,31 | 11,31 | 31.12.2018 |
| 65 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 102а | 1987 | 1987 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 13 781,00 | 10 552,90 | 9 031,83 | 415 | 11 110 554,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 110 554,92 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 13,69 | 13,69 | 31.12.2018 |
| 66 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 115 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 6 | 13 201,00 | 11 215,20 | 10 848,48 | 461 | 12 317 143,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 317 143,09 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 11,49 | 11,49 | 31.12.2018 |
| 67 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 117 | 1989 | 1989 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 123,00 | 3 078,10 | 2 128,00 | 79 | 2 053 668,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 668,20 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 29,98 | 29,98 | 31.12.2018 |
| 68 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 120 | 1984 | 1984 | Кирп./ шлакоблочные | 11 | 7 | 33 856,00 | 22 009,00 | 20 060,36 | 1 113 | 17 826 804,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 826 804,82 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 811,92 | 811,92 | 31.12.2018 |
| 69 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 2 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 390,70 | 1 278,30 | 1 146,90 | 69 | 5 251 551,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 251 551,01 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 6 477,00 | 6 477,00 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 70 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 21 | 1941 |  | Деревянные | 2 | 2 | 966,60 | 875,20 | 761,20 | 46 | 203 690,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 690,52 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 232,74 | 232,74 | 31.12.2018 |
| 71 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 28б | 1951 |  | Деревянные | 2 | 1 | 407,30 | 373,00 | 129,90 | 25 | 87 169,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 169,63 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 233,70 | 233,70 | 31.12.2018 |
| 72 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 44а | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 401,50 | 2 093,40 | 1 827,80 | 85 | 7 312 459,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312 459,47 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 493,10 | 3 493,10 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 73 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 48 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 2 168,40 | 1 645,50 | 1 015,45 | 129 | 5 444 313,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 444 313,89 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 198,65 | 4 198,65 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 74 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 48а | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 151,70 | 1 630,20 | 980,30 | 145 | 6 989 392,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 989 392,78 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 274,59 | 4 274,59 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 75 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 50 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 518,30 | 1 346,20 | 1 300,12 | 26 | 4 444 388,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 444 388,29 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 301,43 | 3 301,43 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 76 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 52 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 161,80 | 2 034,60 | 1 154,29 | 142 | 38 288,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 288,49 | 0,00 | Проект на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 18,82 | 18,82 | 31.12.2018 |
| 77 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 74 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 978,00 | 3 703,80 | 2 326,32 | 115 | 1 277 030,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 030,77 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 344,79 | 344,79 | 31.12.2018 |
| 78 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 80 | 1967 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 131,00 | 4 657,60 | 4 224,45 | 225 | 1 251 877,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 877,52 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 268,78 | 268,78 | 31.12.2018 |
| 79 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 82 | 1967 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 189,00 | 4 719,50 | 4 099,64 | 247 | 2 385 656,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 656,57 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 505,49 | 505,49 | 31.12.2018 |
| 80 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 86 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 141,20 | 4 671,30 | 4 131,13 | 192 | 1 870 361,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 361,45 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 400,39 | 400,39 | 31.12.2018 |
| 81 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 90 | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 523,00 | 5 058,20 | 4 056,55 | 175 | 9 504 314,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 504 314,34 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 298,63 | 298,63 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 82 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 92 | 1986 | 1986 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 144,40 | 2 808,20 | 2 488,60 | 99 | 2 047 748,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 748,32 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 32,81 | 32,81 | 31.12.2018 |
| 83 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 94 | 1986 | 1986 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 094,40 | 2 767,90 | 2 149,80 | 111 | 2 030 591,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 591,25 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 33,20 | 33,20 | 31.12.2018 |
| 84 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 95 | 1985 | 1985 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 9 | 19 550,50 | 16 601,90 | 15 524,13 | 721 | 18 426 054,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 426 054,91 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 9,27 | 9,27 | 31.12.2018 |
| 85 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 96 | 1986 | 1986 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 031,80 | 2 666,10 | 2 421,21 | 107 | 2 040 253,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 253,74 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 34,41 | 34,41 | 31.12.2018 |
| 86 | г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 30 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 2 | 4 726,80 | 4 008,00 | 3 890,72 | 171 | 4 104 941,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 941,29 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 24,33 | 24,33 | 31.12.2018 |
| 87 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 27 | 1989 | 1989 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 5 845,50 | 4 814,50 | 4 252,92 | 233 | 2 053 121,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 121,21 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 21,75 | 21,75 | 31.12.2018 |
| 88 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 59 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 7 095,70 | 6 464,10 | 5 339,24 | 324 | 3 952 518,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 952 518,91 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 598,65 | 598,65 | 31.12.2018 |
| 89 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 2 | 1939 |  | Деревянные | 2 | 1 | 721,00 | 615,00 | 264,00 | 28 | 1 233 179,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 179,86 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 963,16 | 1 963,16 | 31.12.2018 |
| 90 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 35 | 1941 |  | Деревянные | 2 | 2 | 972,90 | 874,80 | 283,30 | 51 | 199 847,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 847,13 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 228,45 | 228,45 | 31.12.2018 |
| 91 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 41 | 1980 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 946,90 | 5 133,20 | 4 844,79 | 254 | 6 946 887,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 946 887,98 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 576,21 | 2 576,21 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 92 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 40 | 1975 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 665,40 | 3 343,20 | 2 809,92 | 197 | 4 416 806,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 416 806,85 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 321,13 | 1 321,13 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 93 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 42 | 1979 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 667,70 | 3 354,60 | 3 156,68 | 166 | 5 176 135,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 176 135,65 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 543,00 | 1 543,00 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 94 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 44 | 1975 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 667,50 | 3 340,70 | 3 156,85 | 182 | 5 580 759,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 580 759,60 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 725,17 | 1 725,17 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 95 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 30б | 1951 |  | Деревянные | 2 | 1 | 410,50 | 379,70 | 247,00 | 20 | 83 843,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 843,25 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 220,81 | 220,81 | 31.12.2018 |
| 96 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 10 | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 692,00 | 3 371,10 | 3 070,23 | 153 | 4 383 458,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 383 458,22 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 283,27 | 1 283,27 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 97 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 26 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 203,00 | 4 738,00 | 4 313,20 | 211 | 2 062 588,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062 588,40 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 435,33 | 435,33 | 31.12.2018 |
| 98 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2б | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 604,00 | 5 991,10 | 5 762,97 | 264 | 9 460 949,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 460 949,76 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 575,85 | 1 575,85 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 99 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 32/8 | 1939 |  | Деревянные | 2 | 2 | 614,70 | 535,70 | 228,45 | 36 | 117 798,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 798,64 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 219,90 | 219,90 | 31.12.2018 |
| 100 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 4 | 1980 |  | Панельные | 5 | 6 | 6 234,20 | 4 789,90 | 4 237,00 | 246 | 6 735 649,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 735 649,62 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 406,22 | 1 406,22 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 101 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 5 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 466,00 | 3 171,00 | 2 986,00 | 145 | 1 532 143,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 143,14 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 483,17 | 483,17 | 31.12.2018 |
| 102 | г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, д. 16 | 1978 | 1978 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 5 164,90 | 4 187,30 | 3 757,25 | 295 | 2 019 773,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 019 773,95 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 482,36 | 482,36 | 31.12.2018 |
| 103 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 2/2г | 1951 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 548,30 | 3 260,60 | 3 014,20 | 96 | 7 941 956,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 941 956,61 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 435,73 | 2 435,73 | 31.12.2018 |
| 104 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 2а | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 475,90 | 3 180,10 | 2 467,39 | 127 | 6 233 784,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 233 784,68 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 919,18 | 1 919,18 | 31.12.2018 |
| 105 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 2б | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 954,30 | 1 779,50 | 1 633,09 | 96 | 2 007 805,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 805,41 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 128,30 | 1 128,30 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 106 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 2в | 1971 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 998,50 | 4 789,20 | 3 404,10 | 187 | 3 793 445,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 793 445,58 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 792,08 | 792,08 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 107 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 73 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 236,10 | 1 951,50 | 1 835,41 | 63 | 2 154 913,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154 913,72 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 104,23 | 1 104,23 | 31.12.2018 |
| 108 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 79/7 | 1958 | 2015 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 604,50 | 2 228,00 | 2 180,41 | 77 | 5 584 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 584 794,73 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 2 104,38 | 2 104,38 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 109 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 20 | 1980 | 1980 | Панельные | 9 | 7 | 16 714,50 | 13 058,23 | 12 354,40 | 575 | 13 835 182,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 835 182,41 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 062,46 | 1 062,46 | 31.12.2018 |
| 110 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 3 | 1975 | 1975 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 325,40 | 2 598,60 | 2 176,88 | 150 | 2 119 184,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 184,04 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 815,62 | 815,62 | 31.12.2018 |
| 111 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 11 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 1 | 16 873,50 | 2 517,70 | 13 378,86 | 637 | 2 053 683,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 683,47 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 37,06 | 37,06 | 31.12.2018 |
| 112 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 15а | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 171,90 | 2 608,70 | 2 519,72 | 111 | 2 053 660,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 660,62 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 36,27 | 36,27 | 31.12.2018 |
| 113 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 23 | 1983 | 1983 | Панельные | 9 | 8 | 17 189,10 | 14 537,10 | 13 419,22 | 822 | 15 864 001,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 864 001,69 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 094,72 | 1 094,72 | 31.12.2018 |
| 114 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 29 | 1983 | 1983 | Панельные | 9 | 8 | 17 226,40 | 14 629,00 | 13 369,97 | 807 | 15 808 925,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 808 925,05 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 084,08 | 1 084,08 | 31.12.2018 |
| 115 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 37 | 1982 | 1982 | Панельные | 9 | 8 | 17 079,20 | 14 266,70 | 13 671,92 | 751 | 15 825 509,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 825 509,63 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 112,77 | 1 112,77 | 31.12.2018 |
| 116 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 49/48 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 6 | 13 188,90 | 11 245,00 | 10 305,45 | 628 | 12 279 849,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 279 849,28 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 11,44 | 11,44 | 31.12.2018 |
| 117 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 57а | 1989 | 1989 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 5 157,30 | 4 449,90 | 2 999,71 | 166 | 4 083 769,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 083 769,57 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 23,65 | 23,65 | 31.12.2018 |
| 118 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 61 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 7 | 15 614,60 | 13 427,70 | 12 672,10 | 644 | 14 230 684,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 230 684,66 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 083,28 | 1 083,28 | 31.12.2018 |
| 119 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 65 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 8 | 17 812,90 | 15 267,10 | 13 806,79 | 738 | 16 388 653,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 388 653,92 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 9,78 | 9,78 | 31.12.2018 |
| 120 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 7 | 1984 | 1984 | Панельные | 5 | 16 | 17 230,40 | 14 673,90 | 14 004,87 | 655 | 2 030 827,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 827,46 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 138,40 | 138,40 | 31.12.2018 |
| 121 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 10/70 | 1981 |  | Панельные | 5 | 6 | 6 372,40 | 5 546,80 | 5 325,13 | 257 | 2 971 415,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 415,01 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 524,48 | 524,48 | 31.12.2018 |
| 122 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 12 | 1980 |  | Панельные | 5 | 4 | 4 058,90 | 3 549,30 | 3 416,34 | 166 | 5 860 003,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 860 003,99 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 093,91 | 3 093,91 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 123 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 14 | 1980 |  | Панельные | 5 | 4 | 4 065,50 | 3 547,40 | 3 434,14 | 175 | 5 690 572,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 690 572,74 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 604,15 | 1 604,15 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 124 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 16 | 1986 | 1986 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 6 889,30 | 6 158,10 | 5 450,54 | 319 | 6 079 561,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 079 561,50 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 17,83 | 17,83 | 31.12.2018 |
| 125 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 18 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 7 743,00 | 6 870,30 | 5 680,98 | 319 | 6 073 437,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 073 437,35 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 16,21 | 16,21 | 31.12.2018 |
| 126 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 2 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 2 | 4 213,10 | 3 560,80 | 3 113,86 | 199 | 4 086 478,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 086 478,17 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 26,86 | 26,86 | 31.12.2018 |
| 127 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 4 | 1978 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 474,40 | 4 996,00 | 4 183,82 | 294 | 7 101 450,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 101 450,61 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 393,71 | 1 393,71 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 128 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 4а | 1979 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 660,70 | 3 340,10 | 3 008,33 | 211 | 4 415 450,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 415 450,81 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 321,95 | 1 321,95 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 129 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 6 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 680,90 | 3 358,10 | 3 111,12 | 190 | 2 937 210,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 210,96 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 874,66 | 874,66 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 130 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 8 | 1979 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 683,90 | 3 360,30 | 3 084,65 | 195 | 2 831 645,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 645,36 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 830,68 | 830,68 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Северодвинск" - 130 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 803 658,20 | 676 062,83 | 621 114,08 | 32 422 | 684 052 490,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 052 490,32 | 0,00 |  | 244 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Вельский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 91 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 3 | 511,90 | 511,90 | 365,80 | 32 | 975 959,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 959,23 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2 | 1 906,54 | 1 906,54 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 2 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 14 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 556,20 | 497,40 | 443,00 | 28 | 1 048 346,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 346,48 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2 | 2 107,65 | 2 107,65 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 3 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 8а | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 500,20 | 500,20 | 369,50 | 24 | 84 247,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 247,80 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 168,43 | 168,43 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 20 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 497,50 | 497,50 | 338,30 | 33 | 80 026,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 026,40 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 160,86 | 160,86 | 31.12.2018 |
| 5 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 97 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 703,60 | 703,60 | 529,50 | 38 | 1 636 845,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 845,55 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2 | 2 326,82 | 2 326,82 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 6 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Конева, д. 14, корп. б | 1959 |  | Деревянные | 1 | 3 | 185,10 | 185,10 | 174,90 | 22 | 35 489,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 489,24 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 191,73 | 191,73 | 31.12.2018 |
| 7 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Пушкина, д. 101 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 393,60 | 3 378,40 | 3 157,92 | 158 | 8 129 739,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 129 739,32 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 136,74 | 2 136,74 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 8 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Пушкина, д. 99 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 394,20 | 3 359,60 | 3 080,80 | 104 | 7 031 742,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 031 742,78 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 106,47 | 2 106,47 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 9 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Строителей, д. 7 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 1 | 555,80 | 421,50 | 358,04 | 33 | 118 999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 999,97 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 282,32 | 282,32 | 31.12.2018 |
| 10 | р-н Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. Спецгородок, д. 1 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 508,20 | 514,70 | 311,30 | 25 | 1 438 827,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 827,75 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 795,47 | 2 795,47 | 31.12.2018 |
| 11 | р-н Вельский, д. Ефремковская, ул. Почтовая, д. 3 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 569,30 | 524,60 | 60,30 | 29 | 1 234 144,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 144,54 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 352,54 | 2 352,54 | 31.12.2018 |
| 12 | р-н Вельский, д. Лукинская, д. 22 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 541,10 | 541,10 | 246,80 | 41 | 1 716 484,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 484,47 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 13 | р-н Вельский, п. Погост, ул. Центральная, д. 3 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 790,40 | 522,00 | 361,50 | 25 | 2 526 307,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 307,43 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 14 | р-н Вельский, п. Погост, ул. Центральная, д. 4 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 886,10 | 1 886,10 | 1 781,45 | 113 | 5 914 393,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 914 393,42 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 15 | р-н Вельский, п. Тегрозеро, ул. 60 лет СССР, д. 4 | 1995 |  | Деревянные | 2 | 3 | 660,50 | 660,50 | 0,00 | 29 | 1 507 328,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 328,14 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 998,79 | 1 998,79 | 31.12.2018 |
| 16 | р-н Вельский, рп. Кулой, ул. Кирова, д. 17 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 370,10 | 1 273,30 | 1 136,00 | 48 | 2 616 352,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616 352,98 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 054,78 | 2 054,78 | 31.12.2018 |
| 17 | р-н Вельский, с. Благовещенское, ул. Центральная, д. 7 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 761,80 | 761,80 | 652,91 | 37 | 2 571 918,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571 918,48 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 376,51 | 3 376,51 | 31.12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Вельский муниципальный район" - 17 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 17 385,60 | 16 739,30 | 13 368,02 | 819 | 38 667 153,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 667 153,98 | 0,00 |  | 29 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Верхнетоемский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Верхнетоемский, д. Скрипчинская, д. 3 | 1987 |  | Деревянные | 2 | 3 | 784,10 | 739,80 | 56,00 | 18 | 118 057,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 057,29 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 159,58 | 159,58 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 9 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 190,40 | 1 090,40 | 979,42 | 46 | 2 801 429,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801 429,99 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 713,88 | 2 713,88 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 3 | р-н Верхнетоемский, п. Усть-Ерга, д. 139 | 1989 |  | Деревянные | 2 | 2 | 545,50 | 485,10 | 134,00 | 30 | 83 805,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 805,58 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 172,76 | 172,76 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Северодвинская, д. 7 | 1981 | 1981 | Деревянные | 2 | 3 | 802,80 | 712,00 | 290,90 | 28 | 1 483 789,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 789,33 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 083,97 | 2 083,97 | 31.12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Верхтетоемский муниципальный район" - 4 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 3 322,80 | 3 027,30 | 1 460,32 | 122 | 4 487 082,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 487 082,19 | 0,00 |  | 5 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Вилегодский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 60а | 1975 |  | Деревянные | 2 | 2 | 877,20 | 702,40 | 572,20 | 39 | 156 312,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 312,88 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 222,54 | 222,54 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 70а | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 807,90 | 724,30 | 477,20 | 41 | 3 360 896,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 896,75 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 640,20 | 4 640,20 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 74 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 788,00 | 723,60 | 622,32 | 38 | 2 598 893,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 893,21 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 591,62 | 3 591,62 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 78 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 975,70 | 825,70 | 827,10 | 39 | 1 647 769,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 769,45 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 995,60 | 1 995,60 | 31.12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Вилегодский муниципальный район" - 4 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 3 448,80 | 2 976,00 | 2 498,82 | 157 | 7 763 872,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 763 872,29 | 0,00 |  | 4 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Виноградовский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Виноградовский, д. Моржегоры, ул. 12-ти Квартирных домов, д. 2 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 499,10 | 433,30 | 69,90 | 31 | 912 777,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 777,23 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 690,19 | 3 690,19 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 11 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 530,80 | 449,30 | 335,00 | 23 | 1 193 687,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 687,22 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 | 2 644,74 | 2 644,74 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 3 | р-н Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 12 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 513,10 | 442,00 | 279,74 | 25 | 1 190 503,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 503,53 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 | 2 693,45 | 2 693,45 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 4 | р-н Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 13 | 1991 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 530,00 | 457,80 | 396,01 | 17 | 1 187 406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 406,97 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 | 2 593,72 | 2 593,72 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 5 | р-н Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 14 | 1991 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 536,20 | 454,40 | 332,50 | 19 | 1 184 834,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 834,28 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 | 2 607,47 | 2 607,47 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 6 | р-н Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 15 | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 514,70 | 436,00 | 159,50 | 24 | 1 184 353,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 353,49 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 | 2 716,18 | 2 716,18 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 7 | р-н Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 2 | 1988 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 1 366,00 | 890,20 | 0,00 | 59 | 2 572 798,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 798,29 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 | 2 807,42 | 2 807,42 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 8 | р-н Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 16 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 532,00 | 451,00 | 335,91 | 30 | 1 184 792,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 792,87 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 | 2 627,04 | 2 627,04 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 9 | р-н Виноградовский, п. Усть-Ваеньга, ул. Восточная, д. 16 | 1981 |  | Деревянные | 1 | 0 | 157,80 | 157,80 | 157,80 | 2 | 25 819,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 819,78 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 163,62 | 163,62 | 31.12.2018 |
| 10 | р-н Виноградовский, п. Усть-Ваеньга, ул. Восточная, д. 18 | 1979 |  | Деревянные | 1 | 0 | 159,10 | 159,10 | 40,00 | 6 | 26 262,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 262,57 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 165,07 | 165,07 | 31.12.2018 |
| 11 | р-н Виноградовский, п. Усть-Ваеньга, ул. Ломоносова, д. 65 | 1953 |  | Деревянные | 1 | 0 | 80,30 | 80,30 | 40,30 | 8 | 16 776,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 776,72 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 208,93 | 208,93 | 31.12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Виноградовский муниципальный район" - 11 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 5 419,10 | 4 411,20 | 2 146,66 | 244 | 10 680 012,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 680 012,95 | 0,00 |  | 32 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Каргопольский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Каргопольский, г. Каргополь, пер. 1-й Загородный, д. 18 | 1986 |  | Деревянные | 2 | 3 | 806,10 | 703,30 | 585,80 | 44 | 114 615,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 615,02 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Каргопольский, г. Каргополь, ул. 1 линия Красной Горки, д. 15 | 1930 |  | Деревянные | 2 | 2 | 292,80 | 199,70 | 137,80 | 6 | 43 472,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 472,39 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Каргопольский, г. Каргополь, ул. Болотникова, д. 2 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 4 | 292,10 | 264,60 | 259,90 | 7 | 687 195,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 195,36 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 21 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 571,80 | 508,20 | 284,60 | 29 | 1 304 419,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 419,31 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 5 | р-н Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 59 | 1955 |  | Деревянные | 1 | 1 | 249,00 | 157,00 | 45,20 | 8 | 25 148,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 148,24 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 6 | р-н Каргопольский, г. Каргополь, ул. Советская, д. 45 | 1916 |  | Деревянные | 2 | 1 | 190,80 | 144,30 | 63,20 | 6 | 31 834,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 834,26 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Каргопольский муниципальный район" - 6 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 2 402,60 | 1 977,10 | 1 376,50 | 100 | 2 206 684,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 206 684,58 | 0,00 |  | 6 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Коношский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Коношский, рп. Коноша, пр-кт Октябрьский, д. 104 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1 058,30 | 858,60 | 762,00 | 37 | 668 165,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 165,92 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 778,20 | 778,20 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 2 | р-н Коношский, рп. Коноша, пр-кт Октябрьский, д. 114 | 1992 |  | Деревянные | 2 | 3 | 847,30 | 683,80 | 627,20 | 40 | 1 773 285,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 285,81 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 576,03 | 2 576,03 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 3 | р-н Коношский, рп. Коноша, пр-кт Октябрьский, д. 15 | 1981 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 086,76 | 2 695,60 | 2 520,00 | 99 | 2 233 640,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 640,01 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 828,62 | 828,62 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Коношский, рп. Коноша, ул. Мамонова, д. 8 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 533,00 | 469,20 | 416,11 | 25 | 2 228 818,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 818,67 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 750,25 | 4 750,25 | 31.12.2018 |
| 5 | р-н Коношский, рп. Коноша, ул. Речная, д. 4 | 1986 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 577,44 | 5 738,90 | 5 506,73 | 268 | 2 818 662,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 662,94 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 491,15 | 491,15 | 31.12.2018 |
| 6 | р-н Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 96 | 1996 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 699,50 | 3 358,85 | 3 008,27 | 119 | 2 156 983,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 983,96 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 642,18 | 642,18 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Коношский муниципальный район" - 6 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 16 802,30 | 13 804,95 | 12 840,31 | 588 | 11 879 557,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 879 557,31 | 0,00 |  | 12 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Котласский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Набережная имени Аники Строганова, д. 1 | 1904 |  | Деревянные | 1 | 2 | 169,10 | 146,20 | 49,90 | 8 | 34 243,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 243,43 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 234,22 | 234,22 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Котласский, д. Григорово, д. 6 | 1979 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 037,60 | 5 542,70 | 2 967,12 | 142 | 930 977,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 977,03 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 162,74 | 162,74 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Котласский, д. Григорово, д. 7 | 1982 |  | Панельные | 5 | 6 | 3 838,00 | 3 307,00 | 2 409,80 | 93 | 1 422 943,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 943,37 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 417,87 | 417,87 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Котласский, д. Куимиха, ул. Первомайская, д. 16 | 1972 |  | Деревянные | 2 | 3 | 563,40 | 502,90 | 292,50 | 25 | 77 075,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 075,93 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 153,26 | 153,26 | 31.12.2018 |
| 5 | р-н Котласский, п. Удимский, пер. Садовый, д. 9 | 1975 |  | Деревянные | 1 | 0 | 144,80 | 144,80 | 73,70 | 6 | 31 351,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 351,29 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 216,51 | 216,51 | 31.12.2018 |
| 6 | р-н Котласский, п. Черемушский, ул. Песчаная, д. 24 | 1991 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 601,00 | 563,90 | 564,70 | 26 | 1 911 107,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 107,66 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 3 389,09 | 3 389,09 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Котласский муниципальный район" - 6 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 11 353,90 | 10 207,50 | 6 357,72 | 300 | 4 407 698,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407 698,71 | 0,00 |  | 7 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Красноборский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Красноборский, д. Большая, ул. Школьная, д. 9 | 1981 |  | Деревянные | 1 | 4 | 147,20 | 147,20 | 36,80 | 6 | 27 047,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 047,11 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 183,74 | 183,74 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Юбилейная, д. 7 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 4 | 309,00 | 309,00 | 231,30 | 13 | 478 957,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 957,94 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 550,03 | 1 550,03 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 3 | р-н Красноборский, с. Черевково, ул. Первомайская, д. 16 | 1924 |  | Деревянные | 1 | 2 | 285,50 | 204,80 | 74,80 | 10 | 40 877,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 877,47 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 199,60 | 199,60 | 31.12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Красноборский муниципальный район" - 3 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 741,70 | 661,00 | 342,90 | 29 | 546 882,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 882,52 | 0,00 |  | 4 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Ленский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Ленский, с. Лена, ул. Кирова, д. 10 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 735,60 | 625,20 | 534,41 | 20 | 1 804 020,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 020,77 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 2 | р-н Ленский, с. Яренск, ул. Братьев Покровских, д. 9 | 1892 |  | Деревянные | 2 | 2 | 195,20 | 170,30 | 238,30 | 8 | 5 175,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 175,18 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Ленский, с. Яренск, ул. Кишерская, д. 12 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 688,90 | 618,30 | 630,63 | 28 | 1 736 597,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 597,21 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 4 | р-н Ленский, с. Яренск, ул. Кишерская, д. 3а | 1970 |  | Деревянные | 2 | 2 | 495,50 | 442,30 | 349,71 | 25 | 25 641,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 641,95 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Ленский муниципальный район" - 4 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 2 115,20 | 1 856,10 | 1 753,05 | 81 | 3 571 435,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545 793,16 | 25 641,95 |  | 6 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Лешуконский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Новоселова, д. 23 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 1 | 364,50 | 324,50 | 251,20 | 10 | 1 685 985,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 985,09 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 195,64 | 5 195,64 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д. 25 | 1949 |  | Деревянные | 2 | 1 | 284,00 | 193,10 | 200,39 | 14 | 1 226 666,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 666,03 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 352,49 | 6 352,49 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 15 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 568,80 | 502,20 | 177,50 | 22 | 78 781,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 781,01 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Лешуконский муниципальный район" - 3 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 1 217,30 | 1 019,80 | 629,09 | 46 | 2 991 432,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 991 432,13 | 0,00 |  | 3 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Мезенский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Мезенский, г. Мезень, пр-кт Советский, д. 90 | 1960 | 1960 | Деревянные | 2 | 2 | 772,60 | 707,80 | 397,80 | 20 | 1 725 803,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 803,34 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 438,26 | 2 438,26 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодежная, д. 14 | 1958 | 1958 | Деревянные | 2 | 2 | 771,80 | 701,50 | 484,30 | 22 | 5 061 065,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 061 065,71 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 214,63 | 7 214,63 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодежная, д. 8 | 1930 | 1930 | Деревянные | 2 | 1 | 315,30 | 288,80 | 96,20 | 8 | 2 827 890,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 890,36 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 9 791,86 | 9 791,86 | 31.12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Мезенский муниципальный район" - 3 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 1 859,70 | 1 698,10 | 978,30 | 50 | 9 614 759,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 614 759,41 | 0,00 |  | 3 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Няндомский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. И.Севастьянова, д. 32 | 1930 |  | Деревянные | 2 | 2 | 395,40 | 349,87 | 170,80 | 21 | 364 656,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 656,26 | 0,00 | Ремонт септиков (выгребных ям) | 1 | 1 042,26 | 1 042,26 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Североморская, д. 8 | 1983 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 766,10 | 3 915,30 | 3 617,25 | 225 | 17 072 161,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 072 161,23 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 | 4 197,49 | 4 197,49 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Няндомский муниципальный район" - 2 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 5 161,50 | 4 265,17 | 3 788,05 | 246 | 17 436 817,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 436 817,49 | 0,00 |  | 8 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Онежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Гагарина, д. 49 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 377,60 | 1 270,30 | 1 148,00 | 56 | 2 783 344,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783 344,06 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 570,00 | 2 570,00 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Загородный, д. 56 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 3 | 583,00 | 504,70 | 505,20 | 28 | 103 942,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 942,79 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 205,95 | 205,95 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Онежский, г. Онега, ул. Подлесная, д. 2, корп. а | 1977 |  | Панельные | 2 | 2 | 259,90 | 126,40 | 259,90 | 8 | 41 064,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 064,31 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 324,88 | 324,88 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 99 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 4 784,60 | 4 734,60 | 4 484,81 | 288 | 12 990 150,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 990 150,65 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 743,66 | 2 743,66 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Онежский муниципальный район" - 4 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 7 005,10 | 6 636,00 | 6 397,91 | 380 | 15 918 501,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 918 501,81 | 0,00 |  | 7 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Пинежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Пинежский, п. Русковера, ул. Комсомольская, д. 4 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 3 | 566,30 | 509,10 | 71,00 | 33 | 4 516 845,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 516 845,14 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 8 872,22 | 8 872,22 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Пинежский, п. Таежный, д. 14 | 1975 |  | Деревянные | 2 | 2 | 575,00 | 497,00 | 295,40 | 24 | 345 865,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 865,51 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 695,91 | 695,91 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Пинежский, п. Таежный, д. 15 | 1975 |  | Деревянные | 2 | 2 | 543,30 | 496,30 | 367,70 | 23 | 550 045,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 045,71 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1 108,29 | 1 108,29 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Пинежский, с. Карпогоры, ул. Октябрьская, д. 9а | 1971 |  | Деревянные | 2 | 1 | 352,00 | 327,90 | 251,92 | 20 | 2 932 141,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 932 141,74 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 3 273,78 | 3 273,78 | 31.12.2018 |
| 5 | р-н Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 14 | 1953 |  | Деревянные | 1 | 1 | 160,70 | 112,80 | 27,50 | 8 | 2 520 826,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 826,70 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 21 832,63 | 21 832,63 | 31.12.2018 |
| 6 | р-н Пинежский, с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 10 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 3 | 576,10 | 514,30 | 463,00 | 20 | 5 351 233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 351 233,58 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 10 131,35 | 10 131,35 | 31.12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Пинежский муниципальный район" - 6 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 2 773,40 | 2 457,40 | 1 476,52 | 128 | 16 216 958,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 216 958,38 | 0,00 |  | 6 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Плесецкий муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Гагарина, д. 9 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 576,90 | 507,60 | 364,29 | 26 | 3 784 712,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 784 712,69 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 456,09 | 7 456,09 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Индустриальная, д. 13 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 581,80 | 516,10 | 464,60 | 25 | 1 045 110,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 110,48 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 090,02 | 2 090,02 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Индустриальная, д. 15 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 574,40 | 510,30 | 441,70 | 32 | 3 218 165,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218 165,91 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 306,42 | 6 306,42 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Индустриальная, д. 28 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 1 | 1 598,50 | 1 516,90 | 829,71 | 92 | 3 715 186,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 715 186,06 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 449,20 | 2 449,20 | 31.12.2018 |
| 5 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 15 | 1988 |  | Панельные | 2 | 3 | 523,90 | 443,70 | 333,10 | 21 | 1 065 388,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 388,98 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 401,15 | 2 401,15 | 31.12.2018 |
| 6 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 4 | 1953 |  | Деревянные | 2 | 2 | 541,70 | 495,30 | 279,00 | 23 | 3 485 427,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 485 427,43 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 037,00 | 7 037,00 | 31.12.2018 |
| 7 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Красноармейская, д. 8 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 560,60 | 498,20 | 318,20 | 25 | 1 296 631,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 631,30 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 602,63 | 2 602,63 | 31.12.2018 |
| 8 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 53а | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 595,30 | 527,30 | 432,20 | 23 | 3 669 091,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669 091,26 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 958,26 | 6 958,26 | 31.12.2018 |
| 9 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Слепяна, д. 14 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 565,40 | 502,10 | 409,10 | 25 | 3 749 501,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 749 501,76 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 467,64 | 7 467,64 | 31.12.2018 |
| 10 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 2 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 3 | 576,50 | 517,10 | 485,60 | 24 | 3 765 148,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 765 148,03 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 281,28 | 7 281,28 | 31.12.2018 |
| 11 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 6 | 1969 |  | Деревянные | 2 | 3 | 571,10 | 511,70 | 418,70 | 25 | 3 833 258,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 258,11 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 491,22 | 7 491,22 | 31.12.2018 |
| 12 | р-н Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 2-й, д. 3 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 169,40 | 3 949,40 | 2 625,12 | 121 | 8 660 501,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 660 501,44 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 192,87 | 2 192,87 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 13 | р-н Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 2-й, д. 8 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 867,80 | 4 261,00 | 4 262,97 | 203 | 11 473 974,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 473 974,12 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 692,79 | 2 692,79 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 14 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 5 | 1983 |  | Панельные | 2 | 1 | 292,30 | 265,40 | 146,20 | 11 | 1 315 237,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 237,79 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 955,68 | 4 955,68 | 31.12.2018 |
| 15 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 7 | 1983 |  | Панельные | 2 | 1 | 295,60 | 293,00 | 268,10 | 13 | 1 343 252,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 252,97 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 584,48 | 4 584,48 | 31.12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Плесецкий муниципальный район" - 15 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 16 891,20 | 15 315,10 | 12 078,59 | 689 | 55 420 588,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 420 588,33 | 0,00 |  | 23 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Приморский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Приморский, д. Лахта, ул. Геологов, д. 21 | 1979 | 1979 | Панельные | 5 | 8 | 7 030,80 | 5 765,60 | 4 962,94 | 267 | 8 983 021,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 983 021,40 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 1 611,62 | 1 611,62 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 2 | р-н Приморский, д. Лахта, ул. Геологов, д. 22 | 1987 | 1987 | Панельные | 5 | 8 | 6 854,10 | 6 253,70 | 5 236,08 | 288 | 8 955 886,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 955 886,46 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 407,19 | 1 407,19 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 3 | р-н Приморский, д. Хорьково, д. 56 | 1982 |  | Деревянные | 2 | 2 | 598,90 | 549,80 | 150,40 | 18 | 593 237,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 237,33 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 045,45 | 1 045,45 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Приморский, п. Васьково, д. 71 | 1976 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 750,70 | 2 750,70 | 1 832,72 | 129 | 7 606 559,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 606 559,33 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 765,32 | 2 765,32 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 5 | р-н Приморский, п. Васьково, д. 72 | 1976 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 769,60 | 2 731,20 | 1 387,40 | 130 | 6 298 512,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 298 512,83 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 296,31 | 2 296,31 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 6 | р-н Приморский, п. Васьково, д. 73 | 1979 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 750,60 | 2 750,60 | 1 571,20 | 121 | 4 639 511,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 639 511,57 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 162,75 | 2 162,75 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 7 | р-н Приморский, п. Васьково, д. 74 | 1979 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 756,00 | 2 722,40 | 1 600,12 | 133 | 6 521 486,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 521 486,78 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 368,58 | 2 368,58 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 8 | р-н Приморский, п. Васьково, д. 75 | 1982 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 758,80 | 2 720,40 | 1 806,60 | 120 | 1 893 781,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 781,03 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 457,23 | 2 457,23 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 9 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 2 | 1964 | 2009 | Панельные | 4 | 4 | 3 099,50 | 2 834,70 | 1 782,90 | 160 | 241 185,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 185,92 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 85,08 | 85,08 | 31.12.2018 |
| 10 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 3 | 1964 | 1964 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 565,20 | 2 524,20 | 1 535,40 | 98 | 2 980 031,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 031,13 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 180,58 | 1 180,58 | 31.12.2018 |
| 11 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 30 | 1963 | 1963 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 706,10 | 1 589,80 | 850,29 | 65 | 1 063 207,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 207,94 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 870,03 | 870,03 | 31.12.2018 |
| 12 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Стрельцова, д. 1 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 388,40 | 1 287,40 | 1 026,90 | 58 | 996 228,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 228,51 | 0,00 | Проект на ремонт фасада | 1 | 773,83 | 773,83 | 31.12.2018 |
| 13 | р-н Приморский, п. Талаги, д. 22 | 1981 | 2012 | Деревянные | 2 | 2 | 552,80 | 511,50 | 282,60 | 28 | 101 428,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 428,96 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 198,30 | 198,30 | 31.12.2018 |
| 14 | р-н Приморский, п. Талаги, д. 46 | 1994 |  | Деревянные | 2 | 2 | 265,50 | 265,50 | 130,02 | 17 | 1 662 632,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 632,43 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 262,27 | 6 262,27 | 31.12.2018 |
| 15 | р-н Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 86 | 1971 | 1971 | Панельные | 5 | 6 | 4 852,40 | 4 376,90 | 3 453,74 | 242 | 11 129 934,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 129 934,76 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 749,49 | 3 749,49 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Приморский муниципальный район" - 15 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 42 699,40 | 39 634,40 | 27 609,31 | 1 874 | 63 666 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 666 646,38 | 0,00 |  | 38 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Устьянский, д. Веригинская, д. 32 | 1969 |  | Деревянные | 2 | 1 | 356,00 | 331,10 | 50,20 | 6 | 590 020,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 020,09 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 767,47 | 1 767,47 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 2 | р-н Устьянский, д. Нагорская, ул. 70 лет Октября, д. 22 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 723,00 | 679,00 | 272,42 | 38 | 1 842 042,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 042,09 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 712,87 | 2 712,87 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Устьянский, д. Нагорская, ул. 70 лет Октября, д. 22, корп. а | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 723,00 | 679,00 | 227,90 | 45 | 1 435 695,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 695,30 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1 908,16 | 1 908,16 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 4 | р-н Устьянский, д. Нагорская, ул. 70 лет Октября, д. 8 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 2 | 484,00 | 396,00 | 0,00 | 30 | 2 973 833,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973 833,19 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 5 | р-н Устьянский, д. Нагорская, ул. Новая, д. 2 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 311,00 | 273,00 | 134,60 | 12 | 377 988,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 988,05 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1 384,57 | 1 384,57 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 6 | р-н Устьянский, д. Ульяновская, ул. Сосновая, д. 17 | 1982 |  | Деревянные | 1 | 4 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 8 | 682 567,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 567,38 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 397,99 | 4 397,99 | 31.12.2018 |
| 7 | р-н Устьянский, д. Ульяновская, ул. Сосновая, д. 5 | 1987 |  | Деревянные | 1 | 4 | 132,40 | 115,60 | 0,00 | 9 | 557 519,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 519,40 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 822,83 | 4 822,83 | 31.12.2018 |
| 8 | р-н Устьянский, д. Ульяновская, ул. Спортивная, д. 3 | 1986 |  | Деревянные | 1 | 3 | 154,80 | 154,40 | 141,10 | 7 | 18 127,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 127,49 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 117,41 | 117,41 | 31.12.2018 |
| 9 | р-н Устьянский, д. Ульяновская, ул. Центральная, д. 15 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 2 | 445,00 | 445,00 | 78,70 | 37 | 74 839,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 839,01 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 168,18 | 168,18 | 31.12.2018 |
| 10 | р-н Устьянский, п. Мирный, ул. Первомайская, д. 9 | 1977 |  | Деревянные | 2 | 3 | 804,50 | 713,00 | 0,00 | 17 | 4 265 685,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 265 685,87 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 5 982,73 | 5 982,73 | 31.12.2018 |
| 11 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 28 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 520,60 | 440,60 | 446,60 | 9 | 1 133 770,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 770,78 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 2 573,24 | 2 573,24 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 12 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 44 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 2 | 472,20 | 448,50 | 227,70 | 20 | 3 094 279,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 094 279,64 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 899,17 | 6 899,17 | 31.12.2018 |
| 13 | р-н Устьянский, с. Малодоры, ул. Центральная, д. 10 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 810,00 | 746,80 | 510,90 | 12 | 755 838,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 838,37 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 913,84 | 913,84 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 14 | р-н Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 2б | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 562,50 | 499,30 | 140,70 | 28 | 111 822,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 822,99 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 223,96 | 223,96 | 31.12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Устьянский муниципальный район" - 14 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 6 654,20 | 6 076,50 | 2 386,02 | 278 | 17 914 029,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 914 029,65 | 0,00 |  | 22 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Холмогорский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Механизаторов, д. 10а | 1967 |  | Деревянные | 2 | 3 | 549,10 | 510,60 | 141,60 | 30 | 3 567 024,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 024,28 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 985,95 | 6 985,95 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 26а | 1985 |  | Деревянные | 2 | 3 | 844,70 | 719,40 | 414,82 | 34 | 5 227 832,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 227 832,40 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 266,93 | 7 266,93 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 27 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 579,90 | 512,90 | 371,12 | 26 | 100 443,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 443,81 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 195,84 | 195,84 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 29 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 568,20 | 499,90 | 410,49 | 26 | 101 212,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 212,17 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 202,46 | 202,46 | 31.12.2018 |
| 5 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 33 | 1980 |  | Деревянные | 2 | 3 | 803,70 | 751,50 | 445,22 | 35 | 5 819 447,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 819 447,76 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 743,78 | 7 743,78 | 31.12.2018 |
| 6 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 33а | 1982 |  | Деревянные | 2 | 3 | 863,90 | 744,20 | 521,11 | 31 | 6 473 839,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 473 839,60 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 8 699,06 | 8 699,06 | 31.12.2018 |
| 7 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 34 | 1983 |  | Деревянные | 2 | 3 | 844,30 | 743,40 | 743,43 | 32 | 1 709 465,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709 465,01 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 299,52 | 2 299,52 | 31.12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Холмогорский муниципальный район" - 7 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 5 053,80 | 4 481,90 | 3 047,79 | 214 | 22 999 265,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 999 265,03 | 0,00 |  | 7 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Шенкурский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Маркса, д. 12 | 1972 |  | Деревянные | 2 | 1 | 538,10 | 437,80 | 208,70 | 25 | 2 931 512,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931 512,56 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Набережная, д. 4 | 1936 |  | Деревянные | 1 | 4 | 321,60 | 321,60 | 38,70 | 20 | 43 237,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 237,99 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Х.Мурата, д. 23 | 1917 |  | Деревянные | 1 | 1 | 126,30 | 109,70 | 36,60 | 10 | 13 255,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 255,93 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Шенкурский, с. Ровдино, ул. Первомайская, д. 7 | 1949 |  | Деревянные | 1 | 1 | 139,71 | 110,61 | 75,60 | 5 | 40 440,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 440,42 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 5 | р-н Шенкурский, с. Ровдино, ул. Пионерская, д. 9 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 1 | 406,80 | 322,70 | 284,80 | 10 | 59 859,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 859,32 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 6 | р-н Шенкурский, с. Шеговары, ул. Мира, д. 16 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 818,90 | 747,10 | 582,30 | 31 | 1 954 313,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 313,01 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Шенкурский муниципальный район" - 6 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 2 351,41 | 2 049,51 | 1 226,70 | 101 | 5 042 619,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 042 619,23 | 0,00 |  | 6 |  |  |  |
| Итого по разделу "2018 год" - 552 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 1 954 955,52 | 1 678 793,64 | 1 435 337,25 | 75 396 | 1 960 719 738,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 802 446,72 | 917 291,46 |  | 899 |  |  |  |
| ## 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Октябрьский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 177 | 1981 | 1981 | Панельные | 9 | 7 | 13 189,70 | 13 189,70 | 11 698,36 | 645 | 8 619 116,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 619 116,39 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 674,16 | 674,16 | 31.12.2019 |
| 2 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 200 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 986,30 | 1 858,40 | 1 801,21 | 79 | 2 664 621,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 664 621,13 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 1 433,83 | 1 433,83 | 31.12.2019 |
| 3 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 259 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 41 117,30 | 3 851,10 | 3 336,49 | 129 | 6 338 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 338 032,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 645,77 | 1 645,77 | 31.12.2019 |
| 4 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 151 | 1939 |  | Деревянные | 2 | 2 | 673,00 | 593,30 | 161,00 | 25 | 38 122,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 122,02 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 140,54 | 140,54 | 31.12.2019 |
| 5 | г. Архангельск, пр-кт Советских космонавтов, д. 118 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 150,50 | 3 515,90 | 2 678,26 | 0 | 4 469 021,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 469 021,99 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 056,00 | 2 056,00 | 31.12.2019 |
| 6 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 157 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 347,90 | 3 108,30 | 2 743,81 | 146 | 11 347 348,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 347 348,98 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 5 133,36 | 5 133,36 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 7 | г. Архангельск, проезд. Выборнова, д. 3 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 3 438,10 | 2 595,20 | 2 232,70 | 114 | 8 963 197,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 963 197,96 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 299,51 | 2 299,51 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 8 | г. Архангельск, ул. Береговая, д. 20 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 1 | 359,30 | 359,30 | 0,00 | 12 | 26 711,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 711,62 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 110,43 | 110,43 | 31.12.2019 |
| 9 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 81 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 185,70 | 3 270,20 | 2 381,23 | 120 | 1 564 355,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 355,27 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 392,10 | 392,10 | 31.12.2019 |
| 10 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 89 | 1975 |  | Панельные | 9 | 6 | 10 813,00 | 10 865,80 | 10 092,81 | 506 | 32 746 478,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 746 478,78 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 013,72 | 3 013,72 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 11 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 95, корп. 1 | 1992 | 1992 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 7 480,40 | 5 669,50 | 4 080,98 | 0 | 2 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 392,10 | 392,10 | 31.12.2019 |
| 12 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 14 | 1965 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5 125,80 | 4 744,80 | 3 675,09 | 150 | 9 261 849,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 261 849,60 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1 246,93 | 1 246,93 | 31.12.2019 |
| 13 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 28 | 1952 |  | Деревянные | 2 | 2 | 546,30 | 487,20 | 245,73 | 21 | 29 226,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 226,30 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 131,96 | 131,96 | 31.12.2019 |
| 14 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 9 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2 695,20 | 2 695,20 | 1 916,09 | 100 | 1 598 001,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 001,84 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 1 041,74 | 1 041,74 | 31.12.2019 |
| 15 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 31 | 1895 |  | Деревянные | 2 | 1 | 379,50 | 325,80 | 260,30 | 23 | 65 030,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 030,46 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 13 714,35 | 13 714,35 | 31.12.2019 |
| 16 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 17 | 1931 |  | Деревянные | 2 | 2 | 598,10 | 598,10 | 88,89 | 23 | 109 553,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 553,26 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 17 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 30 | 1934 |  | Деревянные | 1 | 3 | 159,40 | 159,40 | 0,00 | 0 | 15 222,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 222,54 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 135,78 | 135,78 | 31.12.2019 |
| 18 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 89 | 1931 |  | Деревянные | 2 | 2 | 500,00 | 500,00 | 20,30 | 24 | 94 286,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 286,54 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 19 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 94 | 1934 |  | Деревянные | 2 | 2 | 544,70 | 544,70 | 68,90 | 20 | 115 428,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 428,45 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 20 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 98 | 1932 |  | Деревянные | 2 | 2 | 486,60 | 486,60 | 51,40 | 27 | 99 440,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 440,40 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 21 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 23 | 1985 | 1985 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 4 | 5 991,00 | 5 991,00 | 7 929,63 | 0 | 8 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 892 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 484,23 | 1 484,23 | 31.12.2019 |
| 22 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 21 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2 640,90 | 2 520,30 | 2 303,53 | 0 | 12 036 961,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 036 961,69 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 6 554,76 | 6 554,76 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 23 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 14 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2 163,20 | 1 430,20 | 1 141,19 | 0 | 385 685,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 685,28 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 269,67 | 269,67 | 31.12.2019 |
| 24 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 9 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 487,10 | 3 506,30 | 2 534,31 | 119 | 8 607 599,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 607 599,45 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 105,15 | 4 105,15 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 25 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 9 | 1965 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 572,90 | 3 001,30 | 2 509,25 | 122 | 4 250 133,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 133,41 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 5 070,53 | 5 070,53 | 31.12.2019 |
| 26 | г. Архангельск, ул. Юбилейная, д. 24 | 1913 |  | Деревянные | 2 | 1 | 351,90 | 351,90 | 0,00 | 8 | 29 293,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 293,67 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 114,62 | 114,62 | 31.12.2019 |
| 27 | п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 1 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 093,30 | 1 949,00 | 1 390,41 | 103 | 4 621 517,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 621 517,72 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 123 077,10 | 78 168,50 | 65 341,87 | 2 516 | 129 211 236,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 211 236,75 | 0,00 |  | 44 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Ломоносовский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 11 | 1976 | 1976 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 4 | 8 207,00 | 8 170,40 | 6 328,10 | 304 | 8 614 130,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 614 130,92 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 088,32 | 1 088,32 | 31.12.2019 |
| 29 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 3 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2 790,40 | 2 545,80 | 2 170,90 | 97 | 7 587 018,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 587 018,62 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 980,21 | 2 980,21 | 31.12.2019 |
| 30 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 11, корп. 1 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 2 | 442,00 | 442,00 | 176,88 | 27 | 24 868,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 868,92 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 124,30 | 124,30 | 31.12.2019 |
| 31 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 64 | 1939 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 5 456,90 | 5 142,00 | 2 954,80 | 55 | 3 572 642,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 572 642,37 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 775,81 | 2 775,81 | 31.12.2019 |
| 32 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 19 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2 686,30 | 2 383,70 | 1 141,49 | 42 | 9 242 958,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 177 602,56 | 65 355,95 | Ремонт крыши | 1 | 3 216,76 | 3 216,76 | 31.12.2019 |
| 33 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 74 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 945,70 | 1 782,30 | 1 589,48 | 78 | 3 439 023,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 439 023,91 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 056,00 | 2 056,00 | 31.12.2019 |
| 34 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 85 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 549,00 | 506,40 | 441,00 | 0 | 94 072,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 072,83 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 35 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 104 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 1 | 4 956,60 | 4 956,60 | 4 440,95 | 166 | 5 566 729,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 566 729,77 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 123,09 | 1 123,09 | 31.12.2019 |
| 36 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 96 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 112,00 | 3 682,60 | 2 530,53 | 128 | 2 114 947,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 947,67 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 153,15 | 2 153,15 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 37 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 39 | 1950 |  | Деревянные | 2 | 4 | 860,00 | 860,00 | 381,00 | 43 | 35 985,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 985,92 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 41,84 | 4 780,80 | 31.12.2019 |
| 38 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 59 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 318,00 | 3 049,70 | 1 946,60 | 182 | 4 501 878,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 501 878,07 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 008,00 | 4 008,00 | 31.12.2019 |
| 39 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 68 | 1953 |  | Деревянные | 2 | 2 | 536,10 | 486,10 | 242,60 | 27 | 30 881,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 881,93 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 136,19 | 136,19 | 31.12.2019 |
| 40 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 64 | 1892 |  | Деревянные | 1 | 2 | 124,10 | 124,10 | 0,00 | 0 | 11 818,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 818,60 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 135,79 | 135,79 | 31.12.2019 |
| 41 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 56 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 514,50 | 514,60 | 411,10 | 20 | 95 702,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 702,05 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 42 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 58, корп. 1 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 478,70 | 429,30 | 321,72 | 28 | 85 473,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 473,96 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 43 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 74, корп. 1 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 729,30 | 727,80 | 548,36 | 37 | 140 933,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 933,77 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 44 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 26 | 1900 |  | Деревянные | 2 | 2 | 248,30 | 248,30 | 0,00 | 16 | 51 808,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 808,63 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 312,62 | 312,62 | 31.12.2019 |
| 45 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 33 | 1935 |  | Деревянные | 2 | 2 | 510,00 | 440,60 | 114,70 | 23 | 101 818,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 818,34 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 2 325,19 | 2 325,19 | 31.12.2019 |
| 46 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 18 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 364,30 | 334,60 | 203,40 | 0 | 18 882,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 882,75 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 125,81 | 125,81 | 31.12.2019 |
| 47 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 21 | 1990 |  | Деревянные | 2 | 1 | 416,40 | 416,60 | 257,60 | 18 | 76 897,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 897,30 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 48 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 11 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 466,40 | 466,40 | 328,18 | 0 | 85 239,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 239,70 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| 49 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 23 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 464,40 | 464,40 | 216,47 | 0 | 84 945,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 945,26 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| 50 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 23, корп. 2 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 472,90 | 469,90 | 378,93 | 31 | 89 167,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 167,41 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 253,13 | 253,13 | 31.12.2019 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 40 649,30 | 38 644,20 | 27 124,79 | 1 322 | 45 667 827,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 602 471,26 | 65 355,95 |  | 25 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" округ Майская Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 107 | 1978 | 1978 | Панельные | 9 | 6 | 12 332,30 | 10 914,60 | 9 630,55 | 539 | 5 000 314,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 314,58 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 405,46 | 2 328,35 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 52 | г. Архангельск, пр-кт Московский, д. 43, корп. 1 | 1990 | 2012 | Панельные | 9 | 5 | 10 205,50 | 9 123,90 | 8 209,17 | 468 | 2 932 796,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 932 796,11 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 287,37 | 1 438,23 | 31.12.2019 |
| 53 | г. Архангельск, пр-кт Московский, д. 45, корп. 1 | 1990 | 1990 | Панельные | 9 | 5 | 10 267,00 | 9 890,00 | 8 288,00 | 0 | 11 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 115 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 082,59 | 1 082,59 | 31.12.2019 |
| 54 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 39, корп. 1 | 1988 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 961,10 | 2 686,40 | 2 221,30 | 152 | 7 248 017,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 248 017,34 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 243,47 | 4 243,47 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 55 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 43 | 1984 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 722,20 | 2 722,20 | 2 287,33 | 146 | 6 767 167,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 767 167,23 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 105,15 | 4 105,15 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 56 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 6 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 799,30 | 728,60 | 345,20 | 35 | 2 279 993,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 993,41 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 129,28 | 3 129,28 | 31.12.2019 |
| 57 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 5 | 1943 |  | Деревянные | 2 | 2 | 469,70 | 469,70 | 66,30 | 24 | 3 336 692,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 336 692,44 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 58 | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 10 | 1941 |  | Деревянные | 2 | 2 | 519,30 | 519,30 | 64,70 | 32 | 85 473,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 473,85 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 59 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 19 | 1951 |  | Деревянные | 2 | 3 | 514,60 | 426,20 | 181,60 | 20 | 3 078 323,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 323,26 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 60 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 27, корп. 1 | 1934 |  | Деревянные | 2 | 2 | 826,40 | 780,90 | 55,20 | 41 | 113 838,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 838,32 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 61 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 4 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 3 | 610,00 | 544,50 | 398,60 | 21 | 6 861 680,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 861 680,10 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| 62 | г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 22 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 712,40 | 712,40 | 310,70 | 37 | 112 696,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 696,93 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 63 | г. Архангельск, ул. Папанина, д. 11, корп. 1 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 3 | 5 586,00 | 3 531,50 | 5 064,30 | 0 | 6 460 794,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 460 794,10 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 156,60 | 1 193,88 | 31.12.2019 |
| 64 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 17, корп. 1 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 2 | 716,10 | 716,50 | 155,38 | 58 | 113 148,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 148,76 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 65 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 25 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 1 | 665,00 | 644,50 | 543,50 | 20 | 99 172,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 172,22 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 66 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 8 | 2004 | 2004 | Панельные | 10 | 4 | 10 988,40 | 7 832,20 | 7 946,45 | 0 | 8 635 731,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 635 731,27 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 785,90 | 809,22 | 31.12.2019 |
| 67 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 7, корп. 1 | 1980 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 808,50 | 4 175,60 | 2 977,13 | 0 | 9 508 946,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 508 946,05 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 977,53 | 3 655,14 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 68 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 2 | 1989 |  | Панельные | 9 | 2 | 3 835,50 | 3 835,50 | 3 398,83 | 194 | 11 658 801,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 658 801,76 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 114,83 | 2 114,83 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 69 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 3 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 4 | 7 332,60 | 4 641,40 | 6 427,07 | 0 | 8 638 002,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 638 002,39 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 178,03 | 1 212,67 | 31.12.2019 |
| 70 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 4 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 3 | 5 625,80 | 3 535,10 | 5 091,44 | 0 | 6 471 361,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 471 361,86 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 150,30 | 1 185,43 | 31.12.2019 |
| 71 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 30, корп. 1 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 6 | 12 756,30 | 8 093,30 | 9 944,73 | 0 | 12 932 313,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 932 313,85 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 013,80 | 1 045,60 | 31.12.2019 |
| 72 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 4 | 1971 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4 057,40 | 3 927,40 | 3 390,35 | 182 | 1 988 211,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 211,58 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 4 210,75 | 4 210,75 | 31.12.2019 |
| 73 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 5 | 1951 |  | Деревянные | 2 | 1 | 655,40 | 616,50 | 44,25 | 37 | 39 204,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 204,12 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 135,63 | 135,63 | 31.12.2019 |
| 74 | г. Архангельск, ул. Трудовая, д. 4 | 1981 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 024,40 | 2 745,60 | 2 378,46 | 118 | 6 255 140,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 255 140,47 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 6 195,47 | 6 195,47 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 75 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 5, корп. 1 | 1990 | 1990 | Панельные | 10 | 6 | 1 396,70 | 8 391,70 | 13 020,66 | 0 | 12 059 124,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 059 124,65 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 8 634,01 | 8 634,01 | 31.12.2019 |
| 76 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 9 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 7 | 14 191,30 | 8 581,80 | 12 543,44 | 0 | 15 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 561 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 096,52 | 2 189,67 | 31.12.2019 |
| 77 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 12 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 2 | 824,20 | 734,30 | 330,30 | 36 | 107 447,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 447,91 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 78 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 13 | 1953 |  | Деревянные | 2 | 2 | 516,40 | 516,40 | 53,20 | 42 | 95 808,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 808,26 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 129,28 | 3 129,28 | 31.12.2019 |
| 79 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 23 | 1989 |  | Деревянные | 2 | 2 | 743,70 | 671,90 | 438,40 | 37 | 98 416,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 416,46 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 129,28 | 3 129,28 | 31.12.2019 |
| 80 | г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 28 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 724,80 | 724,80 | 395,81 | 38 | 2 593 894,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593 894,42 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 401,86 | 6 401,86 | 31.12.2019 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 121 388,30 | 103 434,70 | 106 202,35 | 2 277 | 152 248 513,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 248 513,70 | 0,00 |  | 48 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" округ Варавино-Фактория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 5 | 1953 |  | Деревянные | 1 | 4 | 201,00 | 201,00 | 0,00 | 18 | 18 305,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 305,09 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 129,29 | 129,29 | 31.12.2019 |
| 82 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 273, корп. 2 | 1968 | 2012 | Панельные | 5 | 6 | 6 231,10 | 5 777,50 | 4 952,10 | 280 | 1 344 650,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 650,60 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 1 501,76 | 1 501,76 | 31.12.2019 |
| 83 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 321, корп. 1 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 794,80 | 721,00 | 93,30 | 42 | 38 553,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 553,58 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 48,51 | 106,07 | 31.12.2019 |
| 84 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 333 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 413,20 | 413,20 | 0,00 | 34 | 22 808,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 808,57 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 122,27 | 122,27 | 31.12.2019 |
| 85 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 350 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 2 | 402,80 | 402,80 | 198,60 | 22 | 69 846,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 846,59 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 173,40 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 86 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 16 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 907,20 | 907,20 | 902,90 | 23 | 1 440 567,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 567,29 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 587,93 | 1 554,66 | 31.12.2019 |
| 87 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 8 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 2 | 791,20 | 721,60 | 510,28 | 46 | 2 877 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 877 255,60 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 3 636,57 | 12 507,93 | 31.12.2019 |
| 88 | г. Архангельск, ул. Квартальная, д. 9, корп. 1 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 812,20 | 749,80 | 315,99 | 37 | 1 562 732,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 732,85 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2 | 1 924,07 | 6 928,21 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 89 | г. Архангельск, ул. Кирова, д. 8 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 1 | 447,00 | 413,70 | 253,90 | 15 | 845 533,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 533,02 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 891,57 | 11 539,56 | 31.12.2019 |
| 90 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 35 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 361,30 | 334,50 | 78,30 | 24 | 59 356,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 356,28 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 164,29 | 6 948,11 | 31.12.2019 |
| 91 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 35, корп. 4 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 1 | 365,90 | 339,50 | 156,90 | 23 | 59 009,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 009,62 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 161,27 | 6 963,31 | 31.12.2019 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 11 727,70 | 10 981,80 | 7 462,27 | 564 | 8 338 619,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 338 619,09 | 0,00 |  | 12 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Соломбальский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 107 | 1947 |  | Деревянные | 2 | 2 | 884,50 | 731,70 | 428,90 | 40 | 3 369 948,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 369 948,31 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 3 810,00 | 3 810,00 | 31.12.2019 |
| 93 | г. Архангельск, ул. Кемская, д. 11 | 1965 | 2010 | Деревянные | 2 | 3 | 599,20 | 534,10 | 382,40 | 27 | 1 325 114,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 114,43 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 129,28 | 3 129,28 | 31.12.2019 |
| 94 | г. Архангельск, ул. Корабельная, д. 20 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 1 110,20 | 624,00 | 757,11 | 42 | 65 176,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 176,10 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 58,71 | 124,27 | 31.12.2019 |
| 95 | г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 10 | 1941 | 2008 | Деревянные | 2 | 2 | 553,90 | 553,90 | 278,50 | 28 | 2 796 779,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 779,90 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| 96 | г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 3 | 1937 |  | Деревянные | 2 | 2 | 604,80 | 540,40 | 247,64 | 26 | 2 996 419,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 996 419,18 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 13 714,35 | 13 714,35 | 31.12.2019 |
| 97 | г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 4 | 1937 | 2008 | Деревянные | 2 | 2 | 539,10 | 539,10 | 201,90 | 24 | 3 088 894,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 894,29 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| 98 | г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 7 | 1945 |  | Деревянные | 2 | 3 | 772,80 | 682,80 | 461,10 | 43 | 124 062,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 062,53 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 99 | г. Архангельск, ул. Литейная, д. 6 | 1939 |  | Деревянные | 2 | 2 | 556,30 | 556,30 | 213,70 | 33 | 118 378,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 378,17 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 100 | г. Архангельск, ул. Литейная, д. 7 | 1953 |  | Деревянные | 2 | 2 | 518,00 | 464,00 | 232,00 | 24 | 88 759,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 759,93 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 101 | г. Архангельск, ул. Литейная, д. 8 | 1939 |  | Деревянные | 2 | 2 | 559,00 | 559,00 | 396,90 | 28 | 105 852,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 852,28 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 102 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 2 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 698,70 | 613,30 | 481,10 | 0 | 1 885 836,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 836,31 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 699,06 | 6 339,91 | 31.12.2019 |
| 103 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 67 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 3 | 926,70 | 799,70 | 534,10 | 25 | 3 985 629,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985 629,85 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 300,88 | 9 160,71 | 31.12.2019 |
| 104 | г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 42, корп. 1 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 522,10 | 522,10 | 280,62 | 26 | 28 887,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 887,58 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 55,33 | 121,75 | 31.12.2019 |
| 105 | г. Архангельск, ул. Фрезерная, д. 11 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 556,90 | 556,90 | 211,79 | 28 | 7 017 942,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 017 942,42 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 106 | г. Архангельск, ул. Фрезерная, д. 7 | 1939 |  | Деревянные | 2 | 2 | 566,90 | 566,90 | 147,50 | 32 | 7 143 960,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 143 960,42 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 107 | г. Архангельск, ул. Фрезерная, д. 9 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 567,00 | 567,00 | 236,30 | 30 | 109 338,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 338,70 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 10 536,10 | 9 411,20 | 5 491,56 | 456 | 34 250 980,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 250 980,40 | 0,00 |  | 16 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Маймаксанский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 7 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 661,10 | 1 504,20 | 1 352,71 | 56 | 2 233 658,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 658,87 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 344,69 | 1 497,07 | 31.12.2019 |
| 109 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 16 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 493,50 | 5 973,30 | 5 539,25 | 256 | 6 036 911,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 036 911,26 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 929,69 | 3 776,28 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 110 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 9 | 1953 |  | Деревянные | 2 | 2 | 685,90 | 619,70 | 500,90 | 0 | 32 818,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 818,60 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 47,85 | 6 780,46 | 31.12.2019 |
| 111 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 5 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 2 | 523,40 | 523,40 | 0,00 | 0 | 32 344,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 344,67 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 135,62 | 135,62 | 31.12.2019 |
| 112 | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 17 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 524,70 | 524,70 | 54,50 | 24 | 32 423,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 423,60 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 61,79 | 132,32 | 31.12.2019 |
| 113 | г. Архангельск, ул. Культуры, д. 3 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 516,90 | 340,20 | 30,10 | 24 | 28 483,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 483,76 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 55,10 | 118,37 | 31.12.2019 |
| 114 | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 4 | 1976 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 760,10 | 4 405,10 | 3 533,08 | 216 | 8 542 860,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 542 860,16 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 794,68 | 2 948,86 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 115 | г. Архангельск, ул. Лодемская, д. 45 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 518,20 | 518,20 | 0,00 | 0 | 29 198,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 198,45 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 123,95 | 123,95 | 31.12.2019 |
| 116 | г. Архангельск, ул. Луганская, д. 11 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 509,50 | 509,50 | 0,00 | 0 | 33 722,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 722,61 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 141,61 | 141,61 | 31.12.2019 |
| 117 | г. Архангельск, ул. Луганская, д. 13 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 475,10 | 475,10 | 0,00 | 0 | 30 723,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 723,07 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 138,65 | 138,65 | 31.12.2019 |
| 118 | г. Архангельск, ул. Луганская, д. 5 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 407,70 | 276,10 | 110,60 | 17 | 24 558,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 558,20 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 60,24 | 129,93 | 31.12.2019 |
| 119 | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 15 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 473,10 | 326,40 | 12,50 | 33 | 84 693,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 693,68 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 120 | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 8 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 3 | 369,80 | 330,10 | 123,50 | 16 | 74 296,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 296,04 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 121 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 37 | 1932 |  | Деревянные | 2 | 2 | 599,60 | 419,20 | 286,05 | 29 | 101 107,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 107,77 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 122 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 46 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 485,00 | 2 697,70 | 1 838,95 | 153 | 4 564 074,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 564 074,68 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 017,63 | 2 768,53 | 31.12.2019 |
| 123 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 98 | 1959 |  | Деревянные | 1 | 2 | 195,90 | 135,30 | 147,30 | 10 | 2 030 796,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 796,17 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 15 009,58 | 15 009,58 | 31.12.2019 |
| 124 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 65 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 497,90 | 497,90 | 124,60 | 22 | 31 133,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 133,52 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 62,53 | 137,35 | 31.12.2019 |
| 125 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 79 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 1 | 354,70 | 328,40 | 0,00 | 19 | 18 367,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 367,67 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 51,78 | 115,57 | 31.12.2019 |
| 126 | г. Архангельск, ул. Юности, д. 12 | 1951 |  | Деревянные | 2 | 2 | 675,30 | 609,50 | 298,30 | 0 | 7 680 797,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 680 797,10 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 11 373,90 | 11 373,90 | 31.12.2019 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 24 727,40 | 21 014,00 | 13 952,34 | 875 | 31 642 969,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 642 969,88 | 0,00 |  | 26 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Северный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 12 | 1937 |  | Деревянные | 2 | 2 | 553,70 | 473,40 | 167,90 | 27 | 72 563,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 563,64 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 131,05 | 131,05 | 31.12.2019 |
| 128 | г. Архангельск, ул. Кольская, д. 16 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 517,90 | 474,80 | 164,50 | 32 | 37 579,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 579,37 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 72,56 | 99,80 | 31.12.2019 |
| 129 | г. Архангельск, ул. Кольская, д. 17 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 497,00 | 454,40 | 49,60 | 39 | 38 096,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 096,07 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 76,65 | 105,14 | 31.12.2019 |
| 130 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 24 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 109,00 | 1 949,70 | 1 803,63 | 96 | 4 007 655,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 007 655,53 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 900,26 | 2 409,33 | 31.12.2019 |
| 131 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 25 | 1966 |  | Панельные | 4 | 3 | 2 480,70 | 2 298,60 | 1 865,22 | 122 | 5 990 565,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 990 565,35 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 414,87 | 2 414,87 | 31.12.2019 |
| 132 | г. Архангельск, ул. Пушкинская, д. 5 | 1937 |  | Деревянные | 2 | 2 | 564,40 | 564,40 | 188,34 | 39 | 38 789,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 789,90 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 68,73 | 148,00 | 31.12.2019 |
| 133 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 22 | 1933 |  | Деревянные | 2 | 2 | 508,60 | 508,60 | 109,90 | 33 | 30 582,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 582,15 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 60,13 | 128,93 | 31.12.2019 |
| 134 | г. Архангельск, ул. Титова, д. 20 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 4 | 537,40 | 475,30 | 304,70 | 23 | 3 567 026,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 026,69 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 6 637,56 | 6 637,56 | 31.12.2019 |
| 135 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 11 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 756,80 | 2 541,40 | 2 177,21 | 137 | 1 564 745,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 745,29 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 567,59 | 4 266,22 | 31.12.2019 |
| 136 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 13 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 082,80 | 1 939,60 | 1 425,82 | 97 | 4 195 266,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 195 266,59 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 014,24 | 2 393,30 | 31.12.2019 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 12 608,30 | 11 680,20 | 8 256,82 | 645 | 19 542 870,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 542 870,58 | 0,00 |  | 10 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Исакогорский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 30, корп. 3 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 778,20 | 706,60 | 332,70 | 29 | 36 791,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 791,12 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 138 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 1 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 775,10 | 705,20 | 447,36 | 29 | 103 178,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 178,84 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 139 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 11 | 1990 |  | Панельные | 5 | 8 | 4 835,30 | 4 788,10 | 3 793,82 | 200 | 3 177 616,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 177 616,80 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 153,15 | 2 153,15 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 140 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 9 | 1978 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 859,70 | 4 431,40 | 3 975,06 | 193 | 3 268 216,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 216,26 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 153,15 | 2 153,15 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 141 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 31 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 1 | 619,90 | 579,60 | 69,36 | 16 | 59 481,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 481,65 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 138,75 | 138,75 | 31.12.2019 |
| 142 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 33 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 1 | 628,50 | 590,10 | 22,85 | 17 | 59 578,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 578,13 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 137,70 | 137,70 | 31.12.2019 |
| 143 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 1, корп. 1 | 1988 | 2007 | Панельные | 5 | 5 | 3 547,80 | 3 547,50 | 3 199,82 | 171 | 3 786 073,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 073,10 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 926,77 | 926,77 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 144 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 3 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 1 | 352,50 | 326,50 | 201,40 | 27 | 2 408 118,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 118,59 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |
| 145 | г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 8 | 1917 |  | Деревянные | 1 | 5 | 105,10 | 105,10 | 0,00 | 9 | 6 137,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137,67 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 140,34 | 140,34 | 31.12.2019 |
| 146 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 11 | 1968 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2 590,50 | 2 596,70 | 1 745,90 | 77 | 293 333,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 333,86 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 902,38 | 902,38 | 31.12.2019 |
| 147 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 16, корп. 1 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 776,30 | 711,40 | 218,80 | 39 | 2 480 951,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 951,29 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 148 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 29 | 1979 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4 188,80 | 3 730,70 | 2 268,96 | 123 | 942 030,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 030,06 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 177,44 | 177,44 | 31.12.2019 |
| 149 | г. Архангельск, ул. Клепача, д. 7 | 1979 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 330,50 | 5 780,90 | 4 538,35 | 276 | 4 877 049,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 877 049,43 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 153,15 | 2 153,15 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 150 | г. Архангельск, ул. Кочуринская, д. 23 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 594,90 | 534,10 | 234,70 | 35 | 3 416 768,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416 768,24 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| 151 | г. Архангельск, ул. Магистральная, д. 40 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 419,10 | 4 419,10 | 3 924,26 | 191 | 2 185 861,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 861,31 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1 501,76 | 1 501,76 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 152 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 2 | 1930 |  | Деревянные | 2 | 2 | 627,60 | 582,60 | 145,16 | 27 | 43 324,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 324,31 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 131,84 | 131,84 | 31.12.2019 |
| 153 | г. Архангельск, ул. Парковая, д. 1, корп. 1 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 595,50 | 527,90 | 222,10 | 27 | 3 053 340,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053 340,35 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| 154 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 15 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 583,70 | 519,80 | 217,81 | 29 | 76 266,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 266,06 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 155 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 30 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 2 | 496,50 | 443,60 | 422,40 | 12 | 28 766,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 766,89 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 142,71 | 142,71 | 31.12.2019 |
| 156 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 27 | 1917 |  | Деревянные | 1 | 2 | 150,40 | 150,40 | 19,40 | 7 | 9 916,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 916,52 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 156,02 | 156,02 | 31.12.2019 |
| 157 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 4 | 1983 | 2009 | Панельные | 5 | 8 | 6 322,10 | 5 759,80 | 4 318,40 | 329 | 13 713 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 713 571,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 2 982,77 | 2 982,77 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 158 | п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 20 | 1970 |  | Панельные | 5 | 5 | 3 492,90 | 3 187,90 | 2 221,92 | 172 | 2 065 100,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 100,47 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 825,54 | 825,54 | 31.12.2019 |
| 159 | п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 24 | 1980 | 2009 | Панельные | 5 | 5 | 3 961,00 | 3 493,50 | 2 965,73 | 190 | 2 005 938,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 938,13 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2 416,55 | 2 416,55 | 31.12.2019 |
| 160 | п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 6 | 1967 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 792,30 | 1 793,30 | 1 292,10 | 86 | 1 192 544,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 544,50 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 258,64 | 258,64 | 31.12.2019 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 53 424,20 | 50 011,80 | 36 798,36 | 2 311 | 49 289 954,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 289 954,58 | 0,00 |  | 36 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Цигломенский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | г. Архангельск, ул. Боры, д. 10 | 1937 |  | Деревянные | 2 | 2 | 592,00 | 592,00 | 0,00 | 17 | 110 964,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 964,36 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 162 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 47 | 1981 |  | Панельные | 2 | 2 | 510,40 | 435,20 | 319,10 | 23 | 3 143 327,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 143 327,74 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 222,72 | 7 222,72 | 31.12.2019 |
| 163 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 48 | 1982 |  | Панельные | 2 | 2 | 506,70 | 436,30 | 160,10 | 24 | 180 908,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 908,09 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 6 579,91 | 6 579,91 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 164 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 54 | 1990 |  | Панельные | 2 | 3 | 787,20 | 674,70 | 364,70 | 32 | 699 045,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 045,58 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 6 579,91 | 6 579,91 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 165 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 13 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 934,40 | 729,10 | 349,80 | 38 | 3 405 882,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 405 882,10 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 4 671,35 | 4 671,35 | 31.12.2019 |
| 166 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 18 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 811,50 | 747,10 | 424,80 | 33 | 846 389,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 389,57 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 784,99 | 784,99 | 31.12.2019 |
| 167 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 25 | 1981 | 2010 | Панельные | 5 | 8 | 6 440,80 | 5 816,10 | 4 076,10 | 299 | 4 847 537,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 847 537,23 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 153,15 | 2 153,15 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 168 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 26 | 1985 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 494,20 | 5 076,80 | 3 732,36 | 238 | 1 040 777,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 777,65 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 926,77 | 926,77 | 31.12.2019 |
| 169 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 28 | 1993 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 4 860,50 | 4 426,20 | 3 993,95 | 188 | 5 340 447,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340 447,20 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 153,15 | 2 153,15 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 170 | г. Архангельск, ул. Куйбышева, д. 10 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 2 | 495,20 | 443,20 | 92,92 | 37 | 82 648,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 648,58 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 512,36 | 512,36 | 31.12.2019 |
| 171 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 3 | 1978 | 2009 | Панельные | 5 | 8 | 6 606,10 | 6 036,90 | 5 130,59 | 262 | 13 269 106,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 269 106,20 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 869,64 | 869,64 | 31.12.2019 |
| 172 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 7 | 1980 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 672,20 | 6 096,70 | 4 438,60 | 288 | 11 190 260,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 190 260,25 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 872,42 | 3 872,42 | 31.12.2019 |
| 173 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 9 | 1982 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 691,00 | 6 133,20 | 4 767,32 | 254 | 7 120 795,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 120 795,78 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 3 872,42 | 3 872,42 | 31.12.2019 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 41 402,20 | 37 643,50 | 27 850,34 | 1 733,00 | 51 278 090,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 278 090,33 | 0,00 |  | 20 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Город Архангельск" - 173 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 439 540,60 | 360 989,90 | 298 480,70 | 12 699,00 | 521 471 062,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 405 706,57 | 65 355,95 |  | 237 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Коряжма, пр-кт Имени М.В.Ломоносова, д. 3в | 1995 |  | Панельные | 5 | 6 | 3 862,70 | 3 332,60 | 3 287,18 | 146 | 8 393 442,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 393 442,68 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 691,60 | 2 691,60 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 2 | г. Коряжма, пр-кт Ленина, д. 18а | 1981 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 686,60 | 3 369,00 | 3 294,71 | 141 | 6 315 082,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 315 082,84 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 196,15 | 4 196,15 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 3 | г. Коряжма, пр-кт Ленина, д. 20 | 1970 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 129,70 | 5 537,70 | 5 227,90 | 233 | 4 549 842,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 549 842,25 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 918,68 | 1 918,68 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 4 | г. Коряжма, пр-кт Ленина, д. 32 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 469,20 | 5 975,30 | 5 703,82 | 273 | 4 622 079,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 622 079,11 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 870,03 | 870,03 | 31.12.2019 |
| 5 | г. Коряжма, пр-кт Ленина, д. 36а | 1975 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 105,60 | 5 551,50 | 5 287,87 | 307 | 6 331 373,29 | 0 | 0 | 0 | 6 331 373,29 | 0 | Ремонт крыши | 5 | 4 676,06 | 4 676,06 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 6 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 25 | 1989 |  | Панельные | 5 | 6 | 3 899,50 | 3 451,10 | 3 287,90 | 187 | 4 439 794,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 794,11 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1 954,92 | 1 954,92 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 7 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 3 | 1988 |  | Панельные | 5 | 10 | 6 421,90 | 5 545,60 | 5 295,38 | 274 | 12 725 047,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 725 047,17 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 478,95 | 2 478,95 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 8 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 31б | 1994 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 585,10 | 2 283,10 | 2 231,91 | 112 | 785 424,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 424,40 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 870,03 | 870,03 | 31.12.2019 |
| 9 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 3 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 679,10 | 1 548,50 | 1 471,44 | 81 | 7 182 481,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 182 481,94 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 7 819,79 | 7 819,79 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 10 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 42а | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 281,70 | 3 238,20 | 3 150,79 | 162 | 7 282 032,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 282 032,64 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 243,78 | 4 243,78 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 11 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 46а | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 614,60 | 3 306,90 | 3 262,11 | 144 | 6 995 603,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 995 603,65 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 5 246,41 | 5 246,41 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 12 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 54 | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 649,50 | 3 314,60 | 3 273,72 | 151 | 1 597 494,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 494,44 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 530,20 | 530,20 | 31.12.2019 |
| 13 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 6 | 1964 |  | Панельные | 4 | 4 | 3 095,70 | 2 826,70 | 2 639,04 | 123 | 14 801 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 801 344,40 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 7 227,37 | 7 227,37 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 14 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 6б | 1973 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 063,30 | 4 615,10 | 4 465,04 | 241 | 7 572 523,54 | 0 | 0 | 0 | 7 572 523,54 | 0 | Ремонт крыши | 5 | 3 308,68 | 3 308,68 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 15 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 7 | 1987 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 562,00 | 2 218,40 | 2 217,20 | 102 | 819 378,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 378,50 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 870,03 | 870,03 | 31.12.2019 |
| 16 | г. Коряжма, ул. Строителей, д. 50 | 1977 |  | Панельные | 4 | 3 | 1 251,60 | 1 154,20 | 971,85 | 50 | 1 646 818,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 818,66 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 953,61 | 4 953,61 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Город Коряжма" - 16 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 63 357,80 | 57 268,50 | 55 067,86 | 2727 | 96 059 763,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 059 763,62 | 0,00 |  | 50 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Котлас" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 1фл1 | 1953 |  | Деревянные | 1 | 3 | 220,30 | 220,30 | 181,91 | 15 | 34 985,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 985,26 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 15 009,58 | 15 009,58 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 57 | 1955 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 538,60 | 487,20 | 294,41 | 19 | 1 941 691,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 691,75 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 3 985,41 | 3 985,41 | 31.12.2019 |
| 3 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 74 | 1918 |  | Деревянные | 1 | 4 | 174,80 | 174,80 | 128,50 | 9 | 27 712,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 712,43 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 15 009,58 | 15 009,58 | 31.12.2019 |
| 4 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 2 | 1961 | 2009 | Деревянные | 2 | 1 | 443,00 | 409,40 | 267,89 | 20 | 3 805 966,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 805 966,63 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 5 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 69 | 1 977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 795,00 | 731,40 | 550,10 | 32 | 300 593,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 593,66 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 410,98 | 410,98 | 31.12.2019 |
| 6 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 34а | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 420,00 | 3 148,40 | 3 085,50 | 138 | 1 337 019,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 019,43 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 226,38 | 1 226,38 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 7 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 116фл1 | 1 974 | 2 009 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 191,90 | 1 101,90 | 1 102,90 | 56 | 283 119,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 119,04 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 256,94 | 256,94 | 31.12.2019 |
| 8 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 120 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 587,7 | 520,9 | 481,1 | 22 | 2 368 043,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 043,03 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2 | 9296,45 | 9296,45 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 9 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 10а | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 497,00 | 460,20 | 460,20 | 14 | 2 180 119,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 119,27 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 4 737,33 | 4 737,33 | 31.12.2019 |
| 10 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 19 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 645,60 | 575,10 | 172,20 | 35 | 113 468,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 468,18 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 266,46 | 266,46 | 31.12.2019 |
| 11 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Дзержинского, д. 8 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 2 712,62 | 2 489,40 | 1 042,60 | 63 | 6 548 492,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 548 492,36 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 5 036,81 | 5 036,81 | 31.12.2019 |
| 12 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Заводская, д. 8 | 1929 |  | Деревянные | 2 | 2 | 518,20 | 470,20 | 403,79 | 24 | 1 873 939,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 939,78 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 3 985,41 | 3 985,41 | 31.12.2019 |
| 13 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Заполярная, д. 21 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 2 | 576,40 | 532,00 | 477,60 | 19 | 4 945 711,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 945 711,40 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 14 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 4 | 1988 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2 934,90 | 2 668,10 | 2 450,80 | 109 | 453 405,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 405,19 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 3 051,43 | 3 051,43 | 31.12.2019 |
| 15 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 13 | 1943,00 | 2008 | Деревянные | 2 | 2 | 627,50 | 567,70 | 494,80 | 21 | 6 271 268,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 271 268,36 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 11046,80 | 11046,80 | 31.12.2019 |
| 16 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 7 | 1939 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 801,40 | 627,80 | 341,10 | 41 | 2 448 250,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 250,40 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 17 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 9 | 1939 | 2010 | Деревянные | 2 | 3 | 808,00 | 705,90 | 704,90 | 35 | 2 127 405,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 405,93 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 18 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 102 | 1956 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1 478,70 | 1 363,20 | 1 365,42 | 41 | 4 625 064,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 625 064,96 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 622,99 | 622,99 | 31.12.2018 |
| 19 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 190 | 1964 | 2008 | Деревянные | 2 | 3 | 586,60 | 522,20 | 386,80 | 36 | 27 237,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 237,02 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 4 962,23 | 4 962,23 | 31.12.2019 |
| 20 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 62 | 1953 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2 400,47 | 2 191,97 | 1 948,19 | 62 | 4 452 823,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 452 823,48 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 6 513,81 | 6 513,81 | 31.12.2019 |
| 21 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Лесников, д. 10 | 1969 |  | Деревянные | 2 | 3 | 533,80 | 503,50 | 361,40 | 24 | 80 510,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 510,70 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 158,89 | 158,89 | 31.12.2019 |
| 22 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Луначарского, д. 12 | 1954 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 977,89 | 1 818,30 | 1 477,72 | 58 | 9 931 307,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 931 307,11 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 7 439,46 | 7 439,46 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 23 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Луначарского, д. 4 | 1957 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 984,00 | 1 834,00 | 1 547,32 | 58 | 10 892 896,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 892 896,97 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 7 439,46 | 7 439,46 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 24 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Луначарского, д. 9 | 1955 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2 024,41 | 1 866,31 | 1 460,64 | 62 | 9 409 452,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 409 452,64 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 6 090,33 | 6 090,33 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 25 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 1 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 534,40 | 3 146,20 | 3 112,31 | 109 | 8 910 258,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 910 258,63 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 5 402,07 | 5 402,07 | 31.12.2019 |
| 26 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 18 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2 889,02 | 2 613,20 | 2 615,50 | 101 | 6 865 769,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 865 769,73 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 432,27 | 3 432,27 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 27 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 26 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 769,47 | 2 573,80 | 2 081,56 | 100 | 3 731 170,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 731 170,77 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 570,00 | 2 570,00 | 31.12.2019 |
| 28 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 33а | 1963 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 501,40 | 439,80 | 394,40 | 26 | 1 074 820,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 820,70 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 129,28 | 3 129,28 | 31.12.2019 |
| 29 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 9 | 1959 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 3 492,40 | 3 157,71 | 2 999,97 | 101 | 12 321 446,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 321 446,11 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 5 402,07 | 5 402,07 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 30 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 12а | 1988 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 3773,1 | 3283,3 | 3 061,59 | 167 | 9 070 221,51 | 0 | 0 | 0 | 9 070 221,51 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 23.01.1913 | 23.01.1913 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 31 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. О.Кошевого, д. 24 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 2 | 491,70 | 439,50 | 378,20 | 22 | 1 375 318,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 318,56 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 129,28 | 3 129,28 | 31.12.2019 |
| 32 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Портовиков, д. 90 | 1952 |  | Деревянные | 2 | 2 | 536,31 | 489,50 | 356,60 | 21 | 78 579,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 579,52 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 2 990,13 | 2 990,13 | 31.12.2019 |
| 33 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Свердлова, д. 93 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 441,80 | 410,40 | 410,40 | 15 | 4 089 299,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089 299,47 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 | 9 964,18 | 9 964,18 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт печей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт септиков (выгребных ям) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 34 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 10 | 1929 |  | Деревянные | 2 | 1 | 458,70 | 396,40 | 240,50 | 22 | 5 147 904,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 147 904,10 | 0,00 | Ремонт фундамента | 2 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 35 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Спартака, д. 12 | 1978 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 429,40 | 388,30 | 341,30 | 16 | 1 547 534,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 534,70 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 3 985,41 | 3 985,41 | 31.12.2019 |
| 36 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 30 | 1955 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 505,50 | 469,00 | 469,00 | 20 | 2 221 807,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 221 807,77 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 4 737,33 | 4 737,33 | 31.12.2019 |
| 37 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 33 | 1952 |  | Деревянные | 2 | 2 | 646,90 | 584,90 | 496,50 | 31 | 1 361 403,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 403,92 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 690,19 | 3 690,19 | 31.12.2019 |
| 38 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Чайковского, д. 2 | 1961 | 2008 | Деревянные | 2 | 2 | 775,60 | 703,80 | 224,70 | 38 | 69 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 433,00 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 142,09 | 142,09 | 31.12.2019 |
| 39 | р-н Котласский, г. Котлас, ш. Лимендское, д. 5 | 1961 | 2008 | Деревянные | 2 | 2 | 806,50 | 734,30 | 500,99 | 38 | 100 232,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 232,04 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 5 642,52 | 5 642,52 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Котлас" - 39 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 50 530,99 | 45 820,29 | 38 871,31 | 1840 | 134 445 685,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 445 685,51 | 0,00 |  | 56 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Новодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 28 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 041,00 | 2 794,40 | 2 663,90 | 133 | 12 512 379,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 512 379,52 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 6 524,48 | 6 524,48 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 2 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 36 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 596,90 | 2 399,60 | 1 528,05 | 113 | 3 202 707,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202 707,39 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1 936,42 | 1 936,42 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 3 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 40 | 1962 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 183,50 | 2 026,60 | 1 837,00 | 76 | 1 643 268,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 268,61 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 810,85 | 810,85 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 4 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 43, корп. 1 | 1961 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 638,60 | 2 421,00 | 1 801,18 | 137 | 777 158,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 158,86 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 258,65 | 2 258,65 | 31.12.2019 |
| 5 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 25, корп. 1 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 053,20 | 2 810,40 | 2 671,50 | 142 | 17 775 599,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 775 599,36 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 6 524,48 | 6 524,48 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 6 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 31, корп. 1 | 1963 | 1995 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 217,40 | 2 036,00 | 1 830,91 | 102 | 1 705 631,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 631,66 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 997,57 | 997,57 | 31.12.2019 |
| 7 | г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 6, корп. 1 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2 800,20 | 2 571,20 | 2 299,90 | 130 | 6 912 302,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 912 302,55 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 453,76 | 3 453,76 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 8 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 2 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 065,40 | 2 885,20 | 2 540,00 | 148 | 2 139 107,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139 107,80 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 954,48 | 3 954,48 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 9 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 14 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 241,00 | 2 064,20 | 1 782,72 | 102 | 1 180 726,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 726,47 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 243,59 | 1 243,59 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 10 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 4 | 1960 | 2001 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 774,20 | 2 569,10 | 2 278,50 | 127 | 5 802 697,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 802 697,72 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 258,65 | 2 258,65 | 31.12.2019 |
| 11 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 5 | 1962 | 2002 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 849,50 | 2 579,00 | 2 432,23 | 118 | 5 825 058,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 825 058,35 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 258,65 | 2 258,65 | 31.12.2019 |
| 12 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 7 | 1962 | 2003 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 827,10 | 2 534,20 | 2 099,11 | 120 | 5 723 870,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 723 870,83 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 258,65 | 2 258,65 | 31.12.2019 |
| 13 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 16 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 496,10 | 1 312,00 | 1 312,02 | 60 | 3 787 486,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 787 486,09 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 767,89 | 2 767,89 | 31.12.2019 |
| 14 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 9 | 1953 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2 041,70 | 1 858,70 | 2 236,40 | 73 | 4 950 944,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 944,84 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 663,66 | 2 663,66 | 31.12.2019 |
| 15 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 19 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 870,40 | 3 532,50 | 3 060,41 | 179 | 1 068 418,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 418,37 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 285,36 | 285,36 | 31.12.2019 |
| 16 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 26 | 1965 | 2006 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 772,10 | 3 469,90 | 3 340,83 | 166 | 1 915 653,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915 653,11 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 153,15 | 2 153,15 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 17 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 28 | 1965 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 854,50 | 3 546,50 | 3 202,80 | 170 | 6 922 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 922 768,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1 952,00 | 1 952,00 | 31.12.2019 |
| 18 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 38 | 1968 | 2001 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 870,00 | 4 408,30 | 3 805,39 | 229 | 6 632 152,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 632 152,06 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 628,60 | 1 628,60 | 31.12.2019 |
| 19 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 6 | 1967 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 082,80 | 2 717,70 | 2 547,90 | 114 | 11 331 075,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 331 075,05 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 5 733,75 | 5 733,75 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Город Новодвинск" - 19 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 55 275,60 | 50 536,50 | 45 270,75 | 2439 | 101 809 006,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 809 006,64 | 0,00 |  | 42 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Мирный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 14а | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 159,90 | 2 030,67 | 893,21 | 116 | 5 028 774,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 028 774,51 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 476,41 | 2 152,30 | 31.12.2017 |
| 2 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 6а | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 165,30 | 2 003,50 | 1 106,50 | 166 | 4 933 435,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 933 435,88 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 570,00 | 2 570,00 | 31.12.2019 |
| 3 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 7 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 209,30 | 2 035,90 | 944,50 | 171 | 4 894 986,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 894 986,78 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 570,00 | 2 570,00 | 31.12.2019 |
| 4 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 26 | 1962 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 199,60 | 2 021,40 | 1 314,00 | 138 | 5 474 456,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 474 456,55 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 708,25 | 2 708,25 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 5 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 28 | 1962 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 201,40 | 2 029,00 | 1 154,35 | 176 | 5 495 039,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 495 039,25 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 708,25 | 2 708,25 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 6 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 30 | 1961 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 184,70 | 2 021,10 | 1 144,21 | 140 | 5 473 644,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 473 644,08 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 708,25 | 2 708,25 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 7 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 41 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 210,60 | 2 068,30 | 1 123,90 | 143 | 3 893 691,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 893 691,39 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 882,56 | 2 949,50 | 31.12.2019 |
| 8 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 57 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 148,00 | 1 980,00 | 1 352,30 | 107 | 4 883 613,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 883 613,37 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 570,00 | 2 570,00 | 31.12.2019 |
| 9 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 61 | 1963 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 159,30 | 2 000,40 | 1 343,20 | 135 | 896 013,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 013,71 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 2 774,43 | 2 774,43 | 31.12.2019 |
| 10 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 11 | 1964 |  | Панельные | 4 | 3 | 2 166,20 | 2 006,80 | 1 223,10 | 134 | 2 519 415,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519 415,31 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1 255,44 | 1 255,44 | 31.12.2019 |
| 11 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 3а | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 158,30 | 1 995,40 | 939,80 | 155 | 1 838 839,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 839,24 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 4 651,43 | 4 651,43 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 12 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 5 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 739,30 | 2 574,20 | 1 668,30 | 108 | 5 814 216,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 814 216,83 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 258,65 | 2 258,65 | 31.12.2019 |
| 13 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 8 | 1965 | 2013 | Панельные | 5 | 5 | 3 413,70 | 3 072,80 | 1 451,22 | 232 | 1 644 367,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 367,47 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 535,14 | 535,14 | 31.12.2019 |
| 14 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 14 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 202,70 | 2 014,10 | 1 088,20 | 129 | 10 601 898,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 601 898,18 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 6 560,66 | 6 560,66 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 15 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 4 | 1960 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 651,30 | 1 520,30 | 742,30 | 91 | 9 152 043,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 152 043,82 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 6 090,33 | 6 090,33 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 16 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 8 | 1961 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 667,20 | 1 516,70 | 556,59 | 106 | 5 976 197,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 976 197,89 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 6 090,33 | 6 090,33 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 17 | г. Мирный, ул. Пушкина, д. 6 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 167,40 | 2 018,90 | 815,80 | 153 | 7 059 539,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 059 539,19 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 3 732,16 | 3 732,16 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Мирный" - 17 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 37 804,20 | 34 909,47 | 18 861,48 | 2 400 | 85 580 173,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 580 173,45 | 0,00 |  | 26 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Северодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Северодвинск, б-р Приморский, д. 30/34 | 1991 | 1991 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 9 255,80 | 7 959,90 | 7 004,63 | 291 | 6 402 539,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 402 539,69 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 837,82 | 837,82 | 31.12.2019 |
| 2 | г. Северодвинск, б-р Приморский, д. 38 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 4 | 8 590,80 | 7 332,50 | 6 735,92 | 326 | 8 529 680,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 529 680,55 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 212,68 | 1 212,68 | 31.12.2019 |
| 3 | г. Северодвинск, б-р Строителей, д. 27 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 5 | 11 706,00 | 10 043,70 | 9 310,87 | 389 | 11 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 115 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 106,66 | 1 106,66 | 31.12.2019 |
| 4 | г. Северодвинск, б-р Строителей, д. 35 | 1985 | 1985 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 298,00 | 2 006,80 | 2 007,10 | 85 | 2 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 107,73 | 1 107,73 | 31.12.2019 |
| 5 | г. Северодвинск, пер. Восточный, д. 3 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 066,60 | 977,10 | 799,20 | 47 | 6 374 821,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 374 821,53 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 6 | г. Северодвинск, пер. Восточный, д. 5 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 076,99 | 988,79 | 900,19 | 37 | 6 297 706,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 297 706,24 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 7 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 1 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 299,60 | 1 169,50 | 970,23 | 57 | 7 960 997,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 960 997,01 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 8 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 11 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 315,20 | 1 187,50 | 839,20 | 69 | 7 759 841,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 759 841,29 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 9 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 2 | 1961 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 332,80 | 1 197,50 | 978,49 | 60 | 8 151 598,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 151 598,05 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 10 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 4 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 297,40 | 1 164,30 | 990,20 | 57 | 7 925 599,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 925 599,67 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 11 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 5 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 306,15 | 1 170,05 | 955,82 | 45 | 7 636 990,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 636 990,03 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 12 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 7 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 321,50 | 1 184,10 | 1 018,90 | 59 | 8 060 381,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 060 381,84 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 13 | г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, д. 20 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 807,00 | 2 561,20 | 2 225,70 | 112 | 14 163 384,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 163 384,78 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 395,08 | 3 395,08 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 14 | г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, д. 48/15 | 1989 | 1989 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 5 824,20 | 4 757,70 | 4 321,33 | 304 | 2 126 714,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 714,80 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 467,24 | 467,24 | 31.12.2019 |
| 15 | г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, д. 59 | 1979 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 697,70 | 3 383,10 | 2 529,92 | 193 | 10 138 244,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 138 244,67 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 453,85 | 3 453,85 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 16 | г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, д. 7 | 1953 | 2015 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 329,10 | 1 066,90 | 969,90 | 37 | 1 061 898,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 898,69 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 995,31 | 995,31 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 17 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 16/1 | 1951 | 1951 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 12 658,20 | 10 866,60 | 9 194,78 | 321 | 37 548 755,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 548 755,40 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 286,18 | 2 286,18 | 31.12.2019 |
| 18 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 27/45 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 2 107,40 | 1 888,80 | 1 803,91 | 60 | 7 631 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 631 696,40 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 806,80 | 1 806,80 | 31.12.2019 |
| 19 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 34/42 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 461,70 | 3 104,40 | 2 490,12 | 121 | 103 374,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 374,12 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 3 252,67 | 3 252,67 | 31.12.2019 |
| 20 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 37 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 622,10 | 2 213,20 | 1 974,80 | 87 | 6 361 131,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 361 131,40 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 832,07 | 2 832,07 | 31.12.2019 |
| 21 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 41 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 456,40 | 3 170,20 | 2 708,11 | 141 | 3 984 719,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 984 719,49 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 1 256,93 | 1 256,93 | 31.12.2019 |
| 22 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 43б | 1974 | 1979 | Панельные | 5 | 8 | 6 175,20 | 5 575,80 | 5 211,31 | 289 | 5 400 907,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 907,84 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 984,09 | 3 984,09 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 23 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 45а | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 511,70 | 3 215,50 | 3 004,29 | 169 | 4 041 658,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 041 658,42 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 1 256,93 | 1 256,93 | 31.12.2019 |
| 24 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 4а | 1954 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 558,50 | 1 340,30 | 1 238,83 | 53 | 3 241 772,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 241 772,68 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 944,97 | 3 944,97 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 25 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 13а | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 4 | 8 588,40 | 7 349,50 | 7 241,64 | 335 | 8 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 892 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 022,94 | 1 022,94 | 31.12.2019 |
| 26 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 15а | 1993 | 1993 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 046,70 | 2 643,00 | 2 464,41 | 115 | 2 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 841,09 | 841,09 | 31.12.2019 |
| 27 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 24 | 1981 | 1981 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 10 425,00 | 9 265,10 | 8 837,07 | 390 | 15 582 329,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 582 329,42 | 0,00 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 3 | 1 595,68 | 1 595,68 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 28 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 85 | 1992 | 1992 | Панельные | 9 | 8 | 17 692,90 | 15 095,90 | 13 814,90 | 776 | 17 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 784 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 178,07 | 1 178,07 | 31.12.2019 |
| 29 | г. Северодвинск, пр-кт Победы, д. 44а | 1989 | 1989 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 3 | 6 678,60 | 5 436,00 | 5 134,90 | 252 | 6 451 860,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 451 860,60 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 226,82 | 1 226,82 | 31.12.2019 |
| 30 | г. Северодвинск, пр-кт Победы, д. 48 | 1992 | 1992 | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 2 | 7 889,70 | 6 402,40 | 6 079,17 | 294 | 5 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 641 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 881,08 | 881,08 | 31.12.2019 |
| 31 | г. Северодвинск, пр-кт Победы, д. 50 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 4 | 7 367,70 | 7 367,70 | 7 175,23 | 327 | 8 532 129,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 532 129,42 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 206,89 | 1 206,89 | 31.12.2019 |
| 32 | г. Северодвинск, пр-кт Победы, д. 56 | 1990 | 1990 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 520,90 | 1 997,40 | 2 108,60 | 105 | 2 135 804,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 804,52 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 112,95 | 1 112,95 | 31.12.2019 |
| 33 | г. Северодвинск, пр-кт Победы, д. 66 | 1990 | 1990 | Панельные | 9 | 5 | 11 168,00 | 9 531,50 | 8 773,07 | 455 | 10 670 517,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 670 517,89 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 166,13 | 1 166,13 | 31.12.2019 |
| 34 | г. Северодвинск, пр-кт Победы, д. 74 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 1 | 2 498,50 | 2 117,00 | 1 948,60 | 111 | 2 131 305,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131 305,30 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 050,07 | 1 050,07 | 31.12.2019 |
| 35 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 35 | 1965 |  | Панельные | 5 | 3 | 2 790,10 | 2 535,20 | 2 402,23 | 126 | 5 199 436,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 199 436,29 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 6 161,15 | 6 161,15 | 31.12.2019 |
| 36 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 38 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 110,80 | 5 506,40 | 4 999,39 | 277 | 4 545 753,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 545 753,46 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 825,54 | 825,54 | 31.12.2019 |
| 37 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 49 | 1992 | 1992 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 801,50 | 3 412,70 | 3 238,90 | * | 2 148 429,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 429,24 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 651,39 | 651,39 | 31.12.2019 |
| 38 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 51 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 2 | 4 205,90 | 2 814,50 | 3 503,29 | 142 | 4 267 228,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 267 228,15 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 579,68 | 1 579,68 | 31.12.2019 |
| 39 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 57 | 1992 | 1992 | Панельные | 9 | 2 | 4 694,30 | 4 010,50 | 3 931,52 | 180 | 4 256 883,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 256 883,60 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 108,59 | 1 108,59 | 31.12.2019 |
| 40 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 58 | 1990 | 1990 | Панельные | 9 | 2 | 4 157,00 | 3 536,60 | 3 413,62 | 142 | 4 265 489,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 265 489,02 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 257,14 | 1 257,14 | 31.12.2019 |
| 41 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 60 | 1991 | 1991 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 489,60 | 2 548,70 | 2 360,93 | 122 | 2 136 633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 633,04 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 872,21 | 872,21 | 31.12.2019 |
| 42 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 62 | 1990 | 1990 | Панельные | 9 | 4 | 8 626,70 | 7 381,30 | 6 640,28 | 352 | 8 520 889,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 520 889,57 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 204,67 | 1 204,67 | 31.12.2019 |
| 43 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 68 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 2 | 4 178,20 | 3 534,80 | 3 428,53 | 162 | 4 267 835,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 267 835,37 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 257,78 | 1 257,78 | 31.12.2019 |
| 44 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 9 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 533,40 | 3 195,80 | 2 435,40 | 119 | 7 268 052,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 268 052,85 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 449,61 | 2 449,61 | 31.12.2019 |
| 45 | г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 1 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 083,20 | 982,40 | 861,01 | 58 | 6 507 280,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 507 280,64 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 46 | г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 3 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 062,31 | 974,71 | 896,71 | 46 | 6 541 418,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 541 418,55 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 47 | г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 4 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 075,03 | 982,63 | 727,70 | 67 | 6 412 448,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 412 448,69 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 48 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 15 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 131,90 | 1 969,70 | 1 155,00 | 143 | 9 242 324,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 242 324,83 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 686,51 | 686,51 | 31.12.2019 |
| 49 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 17 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 119,80 | 1 933,00 | 1 020,82 | 137 | 11 157 359,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 157 359,99 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 6 454,33 | 6 454,33 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 50 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2 744,30 | 2 000,40 | 2 428,31 | 89 | 12 509 699,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 509 699,30 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 6 161,15 | 6 161,15 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 51 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 15а | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 670,90 | 3 333,80 | 3 099,73 | 171 | 3 430 314,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430 314,61 | 0,00 | Ремонт крыши | 3 | 506,15 | 506,15 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 52 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 19 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 536,00 | 2 560,20 | 2 330,71 | 127 | 27 767 462,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 767 462,59 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 8 840,06 | 8 840,06 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 53 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 19а | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 667,70 | 3 343,80 | 3 069,68 | 168 | 4 275 423,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 423,76 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 453,76 | 3 453,76 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 54 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 23в | 1973 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 108,20 | 4 741,30 | 4 136,04 | 265 | 4 533 124,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 533 124,63 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 4 391,50 | 4 391,50 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 55 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 25 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 851,10 | 4 553,20 | 4 194,17 | 226 | 15 788 490,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 788 490,28 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 5 621,96 | 5 621,96 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 56 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 35 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 490,10 | 3 192,20 | 2 958,87 | 138 | 8 313 679,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 313 679,57 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 5 621,96 | 5 621,96 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 57 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 23 | 1966 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 165,20 | 5 574,70 | 4 923,64 | 296 | 2 407 327,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 327,42 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 660,72 | 660,72 | 31.12.2019 |
| 58 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 6/1 | 1990 | 1990 | Панельные | 12 | 1 | 4 595,10 | 3 741,60 | 3 042,75 | 171 | 5 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 641 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 507,64 | 1 507,64 | 31.12.2019 |
| 59 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 3 | 1977 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 222,70 | 4 734,00 | 4 544,75 | 271 | 3 787 862,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 787 862,54 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 800,14 | 800,14 | 31.12.2019 |
| 60 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 32 | 1949 |  | Деревянные | 2 | 2 | 985,60 | 887,20 | 564,63 | 47 | 11 180 316,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 180 316,96 | 0,00 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 61 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 41 | 1990 | 1990 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 10 562,40 | 8 457,90 | 7 170,46 | 427 | 4 257 927,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 257 927,98 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 525,66 | 525,66 | 31.12.2019 |
| 62 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 5 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 666,30 | 3 343,90 | 3 057,44 | 199 | 3 099 118,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099 118,88 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 926,77 | 926,77 | 31.12.2019 |
| 63 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 51 | 1965 |  | Панельные | 5 | 5 | 4 889,00 | 4 448,00 | 3 916,94 | 246 | 2 791 261,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 261,03 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 1 129,55 | 1 129,55 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 64 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 1 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 4 | 8 794,00 | 7 497,90 | 6 927,56 | 347 | 8 546 737,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 546 737,84 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 185,93 | 1 185,93 | 31.12.2019 |
| 65 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 13 | 1990 | 1990 | Панельные | 9 | 2 | 4 448,30 | 3 775,80 | 3 571,72 | 188 | 4 273 709,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 273 709,45 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 177,50 | 1 177,50 | 31.12.2019 |
| 66 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 15 | 1991 | 1991 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 150,70 | 2 290,80 | 2 386,90 | 106 | 2 151 696,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 696,70 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 970,40 | 970,40 | 31.12.2019 |
| 67 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 1а | 1991 | 1991 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 669,00 | 2 495,60 | 2 336,93 | 119 | 2 151 918,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 918,52 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 890,77 | 890,77 | 31.12.2019 |
| 68 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 7а | 1991 | 1991 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 971,40 | 2 347,10 | 2 200,62 | 120 | 2 151 217,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 217,04 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 947,13 | 947,13 | 31.12.2019 |
| 69 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 7б | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 3 | 6 643,80 | 5 649,30 | 5 222,46 | 261 | 6 386 107,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 386 107,82 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 180,50 | 1 180,50 | 31.12.2019 |
| 70 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 19б | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 581,10 | 536,50 | 322,70 | 42 | 58 976,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 976,64 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 71 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 39а | 1941 |  | Деревянные | 2 | 2 | 966,90 | 888,80 | 386,00 | 46 | 131 152,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 152,27 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 72 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 55 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 2 225,60 | 1 290,20 | 858,71 | 108 | 62 492,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 492,92 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 111,02 | 111,02 | 31.12.2019 |
| 73 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 101 | 1993 | 1993 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 266,90 | 2 856,10 | 2 346,51 | 78 | 2 151 691,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 691,78 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 778,33 | 778,33 | 31.12.2019 |
| 74 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 103 | 1994 | 1994 | Панельные | 9 | 5 | 11 104,00 | 9 491,60 | 9 384,35 | 357 | 10 648 943,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 648 943,40 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 171,04 | 1 171,04 | 31.12.2019 |
| 75 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 104 | 1978 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 11 | 30 419,66 | 23 421,56 | 20 186,26 | 972 | 11 194 828,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 194 828,24 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 087,15 | 1 087,15 | 31.12.2019 |
| 76 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 111 | 1991 | 1991 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 133,00 | 2 708,40 | 2 403,60 | 114 | 2 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 820,78 | 820,78 | 31.12.2019 |
| 77 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 112 | 1977 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 4 | 10 298,46 | 8 106,76 | 6 813,88 | 363 | 4 301 196,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 301 196,95 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 096,86 | 1 096,86 | 31.12.2019 |
| 78 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 113 | 1990 | 1990 | Панельные | 9 | 4 | 8 625,00 | 7 309,71 | 7 077,41 | 329 | 8 528 060,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 528 060,61 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 216,46 | 1 216,46 | 31.12.2019 |
| 79 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 44 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 568,20 | 1 340,10 | 1 202,60 | 44 | 9 163 765,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 163 765,73 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 7 197,81 | 7 197,81 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 80 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 44а | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 401,50 | 2 093,40 | 1 826,30 | 85 | 2 147 368,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 147 368,24 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 1 025,78 | 1 025,78 | 31.12.2019 |
| 81 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 48 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 2 168,40 | 1 987,20 | 1 015,45 | 129 | 1 753 060,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 060,42 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 1 065,37 | 1 065,37 | 31.12.2019 |
| 82 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 48а | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 151,70 | 1 948,30 | 980,30 | 145 | 1 678 907,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 907,37 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 1 029,88 | 1 029,88 | 31.12.2019 |
| 83 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 50 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 518,30 | 1 346,20 | 1 300,12 | 26 | 1 829 585,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 585,46 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 1 359,07 | 1 359,07 | 31.12.2019 |
| 84 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 50а | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 179,50 | 1 943,40 | 820,50 | 126 | 10 286 929,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 286 929,03 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 7 197,81 | 7 197,81 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 85 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 52а | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 161,80 | 1 966,50 | 1 032,99 | 145 | 8 914 648,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 914 648,43 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 7 197,81 | 7 197,81 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 86 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 66 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 576,20 | 3 272,60 | 3 053,60 | 111 | 424 158,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 158,90 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 129,61 | 740,03 | 31.12.2019 |
| 87 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 76 | 1965 |  | Панельные | 5 | 3 | 2 823,90 | 2 562,30 | 1 914,19 | 111 | 961 970,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 970,09 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 829,17 | 829,17 | 31.12.2019 |
| 88 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 78 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 383,60 | 4 921,00 | 3 397,75 | 173 | 9 605 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 605 792,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1 952,00 | 1 952,00 | 31.12.2019 |
| 89 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 99 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 5 | 10 838,00 | 9 197,40 | 8 716,45 | 372 | 10 649 608,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 649 608,38 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 208,49 | 1 208,49 | 31.12.2019 |
| 90 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 13 | 1992 | 1992 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 6 671,40 | 5 286,70 | 5 133,83 | 259 | 2 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 420,49 | 420,49 | 31.12.2019 |
| 91 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 17 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 2 | 4 205,30 | 3 556,30 | 3 214,89 | 168 | 4 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 446 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 250,18 | 1 250,18 | 31.12.2019 |
| 92 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 33 | 1990 | 1990 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 5 915,30 | 4 886,40 | 4 323,72 | 247 | 2 138 745,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 745,54 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 454,94 | 454,94 | 31.12.2019 |
| 93 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 16 | 1987 | 1987 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 7 092,10 | 6 262,80 | 5 308,63 | 346 | 4 241 828,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 241 828,21 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 709,91 | 709,91 | 31.12.2019 |
| 94 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 67 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4 071,20 | 3 554,00 | 3 060,28 | 150 | 3 693 387,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 693 387,88 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 039,22 | 1 039,22 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 95 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 31 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 185,10 | 4 709,60 | 4 249,23 | 234 | 14 778 116,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 778 116,76 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 930,69 | 4 930,69 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 96 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 6 | 1977 | 1977 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 7 017,00 | 6 239,50 | 5 241,79 | 345 | 4 292 247,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 292 247,28 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 712,56 | 712,56 | 31.12.2019 |
| 97 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 36а | 1948 |  | Деревянные | 2 | 2 | 983,80 | 894,60 | 506,90 | 42 | 11 273 570,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 273 570,28 | 0,00 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 98 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 40 | 1975 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 665,40 | 3 343,20 | 2 809,92 | 197 | 3 098 377,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 098 377,46 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 926,77 | 926,77 | 31.12.2019 |
| 99 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 44 | 1975 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 667,50 | 3 340,70 | 3 157,15 | 182 | 2 721 501,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 501,02 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 814,65 | 814,65 | 31.12.2019 |
| 100 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 11 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 549,40 | 1 360,50 | 1 360,44 | 54 | 4 486 244,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 486 244,89 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 6 662,43 | 6 662,43 | 31.12.2019 |
| 101 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 10 | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 692,00 | 3 371,10 | 2 957,43 | 153 | 108 981,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 981,74 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 926,77 | 926,77 | 31.12.2019 |
| 102 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 5 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 466,00 | 3 171,00 | 2 986,00 | 145 | 5 776 325,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 776 325,31 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1 821,61 | 1 821,61 | 31.12.2019 |
| 103 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 2а | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 478,30 | 2 544,40 | 2 467,39 | 127 | 9 613 980,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 613 980,11 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 023,17 | 3 023,17 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 104 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 2в | 1971 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 359,30 | 3 783,20 | 3 463,20 | 187 | 2 662 358,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 358,56 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 186,31 | 1 186,31 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 105 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 38а | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2 699,10 | 2 393,20 | 1 956,84 | 75 | 11 217 103,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 217 103,90 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 323,40 | 4 323,40 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 106 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 51 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 3 036,40 | 2 373,40 | 2 044,28 | 75 | 11 428 207,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 428 207,44 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 5 529,98 | 5 529,98 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 107 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 53 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 5 756,01 | 4 966,91 | 4 248,41 | 168 | 25 947 355,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 947 355,48 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 5 903,37 | 5 903,37 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 108 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 57/1 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 5 | 5 434,00 | 4 379,60 | 3 756,67 | 128 | 21 464 281,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 464 281,70 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 5 660,72 | 5 660,72 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 109 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 7 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 059,70 | 970,90 | 859,85 | 60 | 6 420 988,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 420 988,79 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 110 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 9 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 039,30 | 950,30 | 862,40 | 46 | 6 556 887,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 556 887,47 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 111 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 1 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 057,10 | 972,80 | 841,01 | 59 | 6 531 359,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 531 359,71 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 112 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 3 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 069,70 | 979,50 | 816,20 | 42 | 6 671 254,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 671 254,18 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 113 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 5 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 065,50 | 962,50 | 877,70 | 53 | 6 495 516,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 495 516,75 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 114 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 19 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 2 | 4 175,50 | 2 741,30 | 3 538,41 | 162 | 4 269 205,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 269 205,83 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 621,86 | 1 621,86 | 31.12.2019 |
| 115 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 19а | 1992 | 1992 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 295,50 | 2 299,40 | 2 481,49 | 90 | 2 151 566,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 566,01 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 966,77 | 966,77 | 31.12.2019 |
| 116 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 21 | 1990 | 1990 | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 2 | 5 328,70 | 4 868,60 | 4 465,68 | 255 | 5 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 641 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 158,65 | 1 158,65 | 31.12.2019 |
| 117 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 29 | 1983 | 1983 | Панельные | 9 | 8 | 17 226,40 | 14 629,10 | 13 369,97 | 807 | 27 957 628,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 957 628,19 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 911,11 | 1 911,11 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 118 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 33 | 1991 | 1991 | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 2 | 6 512,00 | 5 310,80 | 4 718,27 | 264 | 5 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 641 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 062,18 | 1 062,18 | 31.12.2019 |
| 119 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 9 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 1 | 2 466,20 | 2 466,20 | 1 879,04 | 103 | 2 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 901,39 | 901,39 | 31.12.2019 |
| 120 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 12 | 1980 |  | Панельные | 5 | 4 | 4 058,90 | 3 549,30 | 3 416,34 | 166 | 3 289 384,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 384,76 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 926,77 | 926,77 | 31.12.2019 |
| 121 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 136 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 054,60 | 967,60 | 848,40 | 50 | 6 137 741,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 741,85 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 122 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 138 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 064,80 | 966,50 | 816,31 | 50 | 6 150 443,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 443,52 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 123 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 140 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 056,70 | 967,30 | 690,50 | 49 | 6 149 014,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 149 014,08 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 124 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 4 | 1978 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 474,40 | 4 996,00 | 4 244,31 | 294 | 2 465 581,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 581,79 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 493,51 | 493,51 | 31.12.2019 |
| 125 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 6 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 680,90 | 3 358,10 | 3 111,12 | 190 | 1 040 229,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 229,01 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 025,00 | 2 025,00 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Северодвинск" - 125 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 564 866,21 | 482 579,92 | 431 984,65 | 22 522 | 834 587 774,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 587 774,31 | 0,00 |  | 198 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Вельский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 8а | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 500,20 | 500,20 | 369,50 | 24 | 1 845 833,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 833,04 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 690,19 | 3 690,19 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 8, корп. в | 1979 |  | Деревянные | 2 | 3 | 746,70 | 731,90 | 545,50 | 36 | 6 804 071,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 804 071,76 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 3 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Ломоносова, д. 4 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 4 930,40 | 4 680,79 | 4 427,29 | 120 | 20 282 199,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 282 199,65 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 435,60 | 4 435,60 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 4 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 86 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 695,10 | 695,10 | 545,10 | 29 | 6 461 962,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 461 962,40 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 5 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 104, корп. а | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 811,50 | 1 811,50 | 1 646,10 | 71 | 4 365 689,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 365 689,55 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 151,53 | 4 151,53 | 31.12.2019 |
| 6 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 106а | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 652,00 | 1 630,80 | 1 436,00 | 73 | 3 966 574,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 966 574,06 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 426,67 | 3 426,67 | 31.12.2019 |
| 7 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Первого Мая, д. 13 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 2 | 240,40 | 211,10 | 177,79 | 5 | 38 043,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 043,44 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 8 | р-н Вельский, д. Лукинская, д. 20 | 1972 | 2009 | Деревянные | 2 | 3 | 542,80 | 591,10 | 434,90 | 28 | 1 488 157,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 157,53 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |
| 9 | р-н Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 10 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 559,50 | 559,50 | 268,70 | 29 | 1 560 065,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 065,06 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 10 | р-н Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 12 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 513,70 | 513,70 | 164,80 | 33 | 6 680 430,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 680 430,26 | 0,00 | Ремонт крыши | 3 | 15 267,70 | 15 267,70 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт септиков (выгребных ям) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 11 | р-н Вельский, д. Усть-Шоноша, пер. Торговый, д. 15 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 497,00 | 436,00 | 0,00 | 18 | 1 579 882,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579 882,95 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 623,58 | 3 623,58 | 31.12.2019 |
| 12 | р-н Вельский, д. Шиловская, д. 52 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 465,80 | 268,50 | 107,50 | 28 | 1 891 378,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 378,99 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 13 | р-н Вельский, п. Тегрозеро, ул. Труда, д. 10 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 645,00 | 376,00 | 0,00 | 23 | 2 120 337,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 337,32 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 14 | р-н Вельский, п. Хозьмино, ул. Дроздова, д. 3 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 656,90 | 656,90 | 123,10 | 14 | 2 512 479,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 479,99 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 15 | р-н Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 13 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 815,80 | 1 001,10 | 411,29 | 20 | 2 560 722,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 722,84 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 690,19 | 3 690,19 | 31.12.2019 |
| 16 | р-н Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 2 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 135,60 | 2 006,00 | 1 970,62 | 63 | 3 657 272,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 657 272,31 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 341,91 | 2 341,91 | 31.12.2019 |
| 17 | р-н Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 6 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2 037,00 | 1 936,30 | 1 823,22 | 54 | 4 062 416,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 062 416,05 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 3 076,77 | 3 076,77 | 31.12.2019 |
| 18 | р-н Вельский, с. Пежма, ул. Центральная, д. 1б | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 520,60 | 461,20 | 424,01 | 26 | 1 780 896,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 896,75 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Вельский муниципальный район" - 18 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 19 966,00 | 19 067,69 | 14 875,42 | 694 | 73 658 413,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 658 413,95 | 0,00 |  | 26 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Верхнетоемский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 10 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 202,30 | 1 094,30 | 859,60 | 69 | 3 592 436,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 887,29 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Верхнетоемский муниципальный район" - 1 многоквартирный дом: |  |  |  |  |  |  | 1 202,30 | 1 094,30 | 859,60 | 69 | 3 592 436,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 436,76 | 0,00 |  | 1 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Вилегодский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Вилегодский, д. Аксеновская, д. 29а | 1988 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 401,30 | 358,10 | 0,00 | 18 | 1 568 887,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 887,29 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Вилегодский, д. Аксеновская, д. 30а | 1988 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 393,10 | 347,70 | 113,80 | 14 | 1 334 833,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 833,55 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 3 | р-н Вилегодский, д. Быково, д. 70 | 1975 |  | Деревянные | 2 | 3 | 586,8 | 525,4 | 262,7 | 23 | 4 035 981,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 035 981,73 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |
| 4 | р-н Вилегодский, с. Вилегодск, д. 28 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 582,60 | 521,40 | 438,00 | 28 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1 195,77 | 1 195,77 | 31.12.2019 |
| 5 | р-н Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 43 | 1975 |  | Деревянные | 2 | 2 | 571,80 | 505,80 | 274,30 | 28 | 92 845,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 845,16 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| 6 | р-н Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 66а | 1974 |  | Деревянные | 2 | 2 | 569,90 | 508,00 | 376,19 | 30 | 4 722 596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722 596,60 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 7 | р-н Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 76 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 788,10 | 730,10 | 673,60 | 37 | 2 667 004,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667 004,45 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 652,93 | 3 652,93 | 31.12.2019 |
| 8 | р-н Вилегодский, с. Павловск, д. 2 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 786,90 | 727,00 | 302,50 | 41 | 1 916 949,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 949,69 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 9 | р-н Вилегодский, с. Шалимово, ул. Восточная, д. 8 | 1973 |  | Деревянные | 1 | 2 | 95,40 | 95,40 | 0,00 | 4 | 26 170,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 170,57 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 15 009,58 | 15 009,58 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Вилегодский муниципальный район" - 9 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 4 775,90 | 4 318,90 | 2 441,09 | 223 | 16 565 269,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 565 269,04 | 0,00 |  | 10 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Виноградовский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Виноградовский, п. Важский, ул. Индустриальная, д. 21 | 1983 |  | Деревянные | 2 | 2 | 559,70 | 492,60 | 245,50 | 12 | 641 629,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 629,91 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 849,64 | 2 849,64 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Виноградовский, п. Важский, ул. Индустриальная, д. 23 | 1951 |  | Деревянные | 1 | 4 | 157,50 | 157,50 | 118,00 | 11 | 2 364 008,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 008,85 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 15 009,58 | 15 009,58 | 31.12.2019 |
| 3 | р-н Виноградовский, п. Важский, ул. Молодежная, д. 5 | 1967 |  | Деревянные | 1 | 4 | 157,50 | 157,50 | 0,00 | 11 | 2 364 008,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 008,85 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 15 009,58 | 15 009,58 | 31.12.2019 |
| 4 | р-н Виноградовский, п. Важский, ул. Советская, д. 3 | 1967 |  | Деревянные | 1 | 4 | 155,80 | 155,80 | 38,50 | 13 | 3 294 316,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 316,22 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 21 144,52 | 21 144,52 | 31.12.2019 |
| 5 | р-н Виноградовский, п. Важский, ул. Советская, д. 5 | 1963 |  | Деревянные | 1 | 4 | 157,20 | 157,20 | 0,00 | 7 | 39 363,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 363,72 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 6 624,84 | 6 624,84 | 31.12.2019 |
| 6 | р-н Виноградовский, п. Важский, ул. Школьная, д. 1 | 1964 |  | Деревянные | 1 | 4 | 156,50 | 156,50 | 77,60 | 10 | 3 309 117,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 309 117,38 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 21 144,52 | 21 144,52 | 31.12.2019 |
| 7 | р-н Виноградовский, п. Важский, ул. Школьная, д. 10 | 1965 |  | Деревянные | 1 | 4 | 156,60 | 156,60 | 38,60 | 9 | 3 311 231,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 311 231,83 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 21 144,52 | 21 144,52 | 31.12.2019 |
| 8 | р-н Виноградовский, п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 32 | 1952 | 1986 | Деревянные | 2 | 2 | 574,70 | 522,70 | 262,50 | 20 | 95 602,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 602,45 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 182,90 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Виноградовский муниципальный район" - 8 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 2 075,50 | 1 956,40 | 780,70 | 93 | 15 419 279,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 419 279,21 | 0,00 |  | 8 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Каргопольский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт Октябрьский, д. 33 | 1916 |  | Деревянные | 2 | 1 | 496,60 | 400,60 | 332,50 | 16 | 89 354,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 354,09 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 179,93 | 7 499,31 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт Октябрьский, д. 44 | 1936 |  | Деревянные | 2 | 2 | 278,30 | 203,10 | 100,70 | 13 | 34 898,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 898,29 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 125,40 | 6 784,44 | 31.12.2019 |
| 3 | р-н Каргопольский, г. Каргополь, ул. Акулова, д. 10 | 1916 | 1916 | Деревянные | 1 | 1 | 160,80 | 160,80 | 72,10 | 9 | 939 649,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 649,27 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 5 843,59 | 5 843,59 | 31.12.2019 |
| 4 | р-н Каргопольский, г. Каргополь, ул. Акулова, д. 13 | 1916 |  | Деревянные | 2 | 2 | 309,90 | 251,80 | 114,50 | 12 | 1 268 268,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 268,76 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2019 |
| 5 | р-н Каргопольский, г. Каргополь, ул. Военных Курсантов, д. 19 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 3 | 564,50 | 502,70 | 420,20 | 36 | 102 091,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 091,92 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2019 |
| 6 | р-н Каргопольский, г. Каргополь, ул. Заводская, д. 3 | 1916 | 1916 | Деревянные | 1 | 1 | 160,00 | 126,20 | 0,00 | 8 | 737 461,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 461,06 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2019 |
| 7 | р-н Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 97 | 1916 |  | Деревянные | 2 | 2 | 251,00 | 251,00 | 67,20 | 10 | 3 163 051,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163 051,80 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Каргопольский муниципальный район" - 7 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 2 221,10 | 1 896,20 | 1 107,20 | 104 | 6 334 775,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 334 775,19 | 0,00 |  | 7 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Коношский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Коношский, ж/д_ст. Заречный, ул. Заречная, д. 11 | 1983 |  | Деревянные | 1 | 2 | 322,70 | 295,10 | 134,41 | 18 | 56 998,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 998,25 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 4 783,15 | 4 783,15 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Коношский, ж/д_ст. Заречный, ул. Заречная, д. 8 | 1984 |  | Деревянные | 1 | 2 | 330,70 | 306,00 | 149,30 | 15 | 62 213,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 213,62 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 4 783,15 | 4 783,15 | 31.12.2019 |
| 3 | р-н Коношский, рп. Коноша, пр-кт Октябрьский, д. 97 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 320,20 | 269,60 | 269,80 | 10 | 813 828,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 828,04 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 018,65 | 3 018,65 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 4 | р-н Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 2 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 479,52 | 1 283,10 | 1 094,71 | 55 | 896 149,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 149,47 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 690,20 | 690,20 | 31.12.2019 |
| 5 | р-н Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 4 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 415,76 | 1 276,80 | 1 150,20 | 48 | 891 785,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 785,71 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 690,20 | 690,20 | 31.12.2019 |
| 6 | р-н Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 96 | 1996 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 699,50 | 3 310,50 | 3 008,27 | 119 | 4 809 448,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 809 448,17 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 2 301,35 | 2 301,35 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Коношский муниципальный район" - 6 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 8 568,38 | 6 741,10 | 5 806,69 | 265 | 7 530 423,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 530 423,26 | 0,00 | 0,00 | 9 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Котласский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 1 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 2 | 556,00 | 513,00 | 240,76 | 32 | 78 038,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 038,69 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 152,12 | 152,12 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Котласский, рп. Шипицыно, ул. Советская, д. 62 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 417,40 | 373,90 | 373,90 | 13 | 3 475 942,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 475 942,66 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Котласский муниципальный район" - 2 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 973,40 | 886,90 | 614,66 | 45 | 3 553 981,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 553 981,35 | 0,00 |  | 2 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Красноборский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Красноборский, д. Большая, ул. Павлина Виноградова, д. 2 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 587,20 | 587,20 | 276,81 | 22 | 5 458 875,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 458 875,44 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 43 | 1988 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 866,70 | 1 481,40 | 1 267,24 | 50 | 2 792 782,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 792 782,75 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 4 036,40 | 4 036,40 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Красноборский муниципальный район" - 2 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 2 453,90 | 2 068,60 | 1 544,05 | 72 | 8 251 658,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 251 658,19 | 0,00 |  | 3 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Ленский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Ленский, рп. Урдома, ул. Калинина, д. 9а | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 807,60 | 763,60 | 650,70 | 39 | 1 557 315,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557 315,86 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Ленский, с. Козьмино, ул. Центральная, д. 2 | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 673,90 | 647,40 | 545,00 | 36 | 3 178 264,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 178 264,47 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2019 |
| 3 | р-н Ленский, с. Козьмино, ул. Центральная, д. 3 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 954,40 | 857,20 | 573,60 | 46 | 6 089 445,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 089 445,94 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2019 |
| 4 | р-н Ленский, с. Лена, ул. Лесная, д. 40 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 819,62 | 753,62 | 370,30 | 29 | 4 323 677,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 323 677,71 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2019 |
| 5 | р-н Ленский, с. Яренск, ул. Володи Дубинина, д. 25 | 1935 |  | Деревянные | 2 | 6 | 243,10 | 235,20 | 209,30 | 6 | 55 379,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 379,92 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 227,81 | 7 260,91 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Ленский муниципальный район" - 5 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 3498,62 | 3257,02 | 2348,9 | 156 | 15 204 083,90 | 0 | 0 | 0 | 15 204 083,90 | 0,00 |  | 5 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Лешуконский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Конецгорская, д. 8 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 567,10 | 505,20 | 362,43 | 17 | 78 781,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 781,01 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 155,94 | 155,94 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Новоселова, д. 15 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 1 | 361,40 | 331,60 | 192,81 | 10 | 41 171,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 171,17 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 124,16 | 124,16 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Лешуконский муниципальный район" - 2 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 928,50 | 836,80 | 555,24 | 27 | 119 952,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 952,18 | 0,00 |  | 2 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Мезенский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Мезенский, рп. Каменка, ул. Лукинская, д. 29 | 1970 | 1970 | Деревянные | 2 | 3 | 591,80 | 522,90 | 374,20 | 17 | 7 171 233,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 171 233,62 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 21 739,31 | 21 739,31 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодежная, д. 3 | 1930 | 1973 | Деревянные | 2 | 1 | 330,00 | 301,70 | 107,30 | 16 | 4 766 339,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 766 339,74 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Мезенский муниципальный район" - 2 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 921,80 | 824,60 | 481,50 | 33 | 11 937 573,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 937 573,36 | 0,00 |  | 2 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Няндомский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 3 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 754,60 | 2 520,10 | 2 211,73 | 130 | 6 269 644,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 269 644,70 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 233,99 | 7 233,99 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 4 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 746,50 | 2 546,41 | 1 938,72 | 112 | 6 472 915,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 472 915,74 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 233,99 | 7 233,99 | 31.12.2019 |
| 3 | р-н Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 9 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 745,40 | 2 532,24 | 2 148,42 | 115 | 8 574 877,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 574 877,94 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 424,34 | 3 424,34 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 4 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 28 | 1996 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 569,30 | 5 832,00 | 5 666,61 | 264 | 25 749 475,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 749 475,86 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 6 195,47 | 6 195,47 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 5 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Володарского, д. 2 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 473,40 | 418,20 | 120,70 | 26 | 97 038,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 038,38 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 3 690,19 | 3 690,19 | 31.12.2019 |
| 6 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Володарского, д. 42 | 1920 |  | Деревянные | 2 | 1 | 152,20 | 134,45 | 57,10 | 12 | 955 116,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 116,67 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 7 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 41 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 401,00 | 357,20 | 139,40 | 24 | 2 153 105,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 105,16 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 6 027,73 | 6 027,73 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Няндомский муниципальный район" - 7 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 15 842,40 | 14 340,60 | 12 282,68 | 683 | 50 272 174,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 272 174,45 | 0,00 |  | 12 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Онежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Гагарина, д. 49 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1377,6 | 1270,3 | 1 193,60 | 56 | 2 422 008,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 008,33 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4157,2 | 4157,2 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 2 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Загородный, д. 73 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 3 | 569,70 | 498,10 | 388,10 | 30 | 6 276 956,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 276 956,58 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 3 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Ленина, д. 214 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 2 | 652,20 | 485,10 | 376,13 | 20 | 84 560,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 560,36 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 4 | р-н Онежский, г. Онега, ул. Подлесная, д. 29 | 1987 |  | Деревянные | 2 | 5 | 700,40 | 412,60 | 659,90 | 27 | 5 199 502,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 199 502,68 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 5 | р-н Онежский, г. Онега, ул. Правды, д. 8 | 1980 |  | Деревянные | 2 | 3 | 728,90 | 400,30 | 732,81 | 34 | 105 289,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 289,72 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 3 690,19 | 3 690,19 | 31.12.2019 |
| 6 | р-н Онежский, г. Онега, ул. Транспортная, д. 10 | 1912 |  | Деревянные | 2 | 2 | 477,80 | 299,20 | 168,22 | 30 | 96 031,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 031,53 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 7 | р-н Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 101 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 123,30 | 3 123,30 | 2 548,46 | 208 | 16 908 577,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 908 577,97 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 5 413,69 | 5 413,69 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 8 | р-н Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 84 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 772,30 | 772,30 | 645,81 | 48 | 3 869 484,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 484,06 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 222,72 | 7 222,72 | 31.12.2019 |
| 9 | р-н Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 99 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 4 784,60 | 4 734,60 | 4 545,41 | 288 | 101 199,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 199,79 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 797,75 | 797,75 | 31.12.2019 |
| 10 | р-н Онежский, с. Порог, ул. Луговая, д. 2 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 2 | 499,7 | 499,6 | 443,5 | 20 | 1 447 373,25 | 0 | 0 | 0 | 1 447 373,25 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2 | 7504,79 | 7504,79 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Онежский муниципальный район" - 10 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 13 686,50 | 12 495,40 | 11 701,94 | 761 | 36 510 984,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 510 984,27 | 0,00 |  | 18 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Пинежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Пинежский, п. Русковера, ул. Комсомольская, д. 4 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 3 | 566,30 | 509,10 | 71,00 | 33 | 1 072 155,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 155,69 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Пинежский, п. Таежный, д. 16 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 2 | 547,40 | 498,70 | 353,40 | 27 | 7 210 429,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 210 429,02 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 3 | р-н Пинежский, п. Таежный, д. 17 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 2 | 590,10 | 499,20 | 282,10 | 29 | 7 217 658,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 217 658,24 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 4 | р-н Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 11а | 1975 |  | Деревянные | 2 | 3 | 577,90 | 498,70 | 431,70 | 31 | 66 731,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 731,25 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 5 | р-н Пинежский, с. Карпогоры, ул. Октябрьская, д. 9а | 1971 |  | Деревянные | 2 | 1 | 352,00 | 327,90 | 251,92 | 20 | 988 667,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 667,55 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 659,38 | 7 659,38 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Пинежский муниципальный район" - 5 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 2 633,70 | 2 333,60 | 1 390,12 | 140 | 16 555 641,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 555 641,75 | 0,00 |  | 5 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Плесецкий муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Плесецкий, п. Пукса, ул. Центральная, д. 25а | 1985 |  | Деревянные | 2 | 3 | 821,70 | 729,20 | 189,00 | 21 | 158 297,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 297,58 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Ломоносова, д. 60 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 523,60 | 1 523,60 | 1 136,22 | 78 | 4 061 867,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 061 867,21 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 426,67 | 3 426,67 | 31.12.2019 |
| 3 | р-н Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Ломоносова, д. 64 | 1964 | 2005 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 536,60 | 1 536,60 | 832,60 | 82 | 4 524 697,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 524 697,96 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 3 076,77 | 3 076,77 | 31.12.2019 |
| 4 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Вокзальная, д. 3 | 1989 |  | Панельные | 2 | 2 | 526,00 | 446,00 | 386,70 | 20 | 2 250 449,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 449,98 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 5 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 5 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 552,90 | 505,70 | 380,61 | 24 | 115 719,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 719,34 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 6 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 7 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 1 | 517,40 | 465,50 | 410,10 | 22 | 116 235,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 235,29 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 7 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Индустриальная, д. 28 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 1 | 1 598,50 | 1 516,90 | 853,01 | 92 | 1 204 555,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 555,12 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 794,09 | 794,09 | 31.12.2019 |
| 8 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Свободы, д. 17 | 1977 |  | Деревянные | 2 | 1 | 544,80 | 483,10 | 351,00 | 24 | 108 031,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 031,89 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 9 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Свободы, д. 17а | 1978 |  | Деревянные | 2 | 1 | 546,20 | 485,40 | 309,20 | 19 | 116 827,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 827,06 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 10 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Слепяна, д. 11 | 1969 |  | Деревянные | 2 | 3 | 570,00 | 510,60 | 377,60 | 20 | 125 728,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 728,83 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 11 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Стахановская, д. 2 | 1983 |  | Деревянные | 2 | 2 | 547,00 | 486,70 | 418,70 | 19 | 120 185,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 185,21 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 12 | р-н Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 2-й, д. 6 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 700,44 | 4 353,34 | 4 021,24 | 192 | 2 581 101,92 | 0 | 0 | 0 | 2 581 101,92 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 5791,03 | 5791,03 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 13 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 10 | 1983 |  | Панельные | 2 | 1 | 295,10 | 267,80 | 194,20 | 17 | 1 102 636,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 636,87 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 14 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 11 | 1983 |  | Панельные | 2 | 1 | 293,80 | 266,80 | 206,40 | 15 | 1 895 315,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 315,18 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 15 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 12 | 1984 |  | Панельные | 2 | 1 | 294,60 | 267,40 | 267,40 | 8 | 1 899 577,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 577,51 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 16 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 13 | 1984 |  | Панельные | 2 | 1 | 295,90 | 268,20 | 268,20 | 13 | 1 905 260,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 260,62 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 17 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 14 | 1984 |  | Панельные | 2 | 1 | 292,60 | 265,40 | 265,50 | 12 | 1 885 369,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 369,75 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 18 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 15 | 1984 |  | Панельные | 2 | 1 | 293,80 | 266,80 | 193,30 | 5 | 834 891,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 891,90 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 129,28 | 3 129,28 | 31.12.2019 |
| 19 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 17 | 1985 |  | Панельные | 2 | 1 | 293,30 | 266,20 | 133,30 | 13 | 1 891 052,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 052,86 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 20 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 19 | 1985 |  | Панельные | 2 | 1 | 294,80 | 267,60 | 268,60 | 12 | 1 144 863,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 863,90 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 21 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 21 | 1985 |  | Панельные | 2 | 1 | 291,30 | 264,40 | 233,80 | 7 | 1 134 127,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 127,70 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 22 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 23 | 1985 |  | Панельные | 2 | 1 | 292,40 | 264,90 | 234,10 | 14 | 1 881 817,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 817,81 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 23 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 25 | 1985 |  | Панельные | 2 | 1 | 289,20 | 262,00 | 231,90 | 15 | 1 861 216,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 216,56 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 24 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 6 | 1983 |  | Панельные | 2 | 1 | 294,40 | 267,60 | 267,60 | 14 | 1 108 368,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 368,68 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 126,34 | 4 126,34 | 31.12.2019 |
| 25 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 8 | 1983 |  | Панельные | 2 | 1 | 289,10 | 262,80 | 190,60 | 13 | 1 104 131,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 131,86 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 819,20 | 3 819,20 | 31.12.2019 |
| 26 | р-н Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 9 | 1983 |  | Панельные | 2 | 1 | 293,60 | 266,60 | 274,40 | 8 | 1 893 894,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 894,41 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Плесецкий муниципальный район" - 26 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 18 089,04 | 16 767,14 | 12 895,28 | 779 | 37 026 223,00 | 0 | 0 | 0 | 37 026 223,00 | 0,00 |  | 28 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Приморский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Приморский, д. Емельяновская, ул. Радиоцентр, д. 2 | 1968 | 2015 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1 087,10 | 1 009,00 | 787,80 | 45 | 206 250,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 250,25 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 533,53 | 533,53 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Приморский, п. Беломорье, д. 5 | 1984 | 1984 | Панельные | 5 | 4 | 3 009,10 | 2 845,60 | 2 531,82 | 125 | 7 549 970,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 549 970,51 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 7 198,24 | 7 198,24 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 3 | р-н Приморский, п. Боброво, ул. Бобровская, д. 1 | 1955 | 1990 | Деревянные | 2 | 2 | 528,30 | 469,22 | 195,20 | 23 | 80 421,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 421,97 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 4 | р-н Приморский, п. Боброво, ул. Дружная, д. 15 | 1973 | 2012 | Деревянные | 2 | 2 | 590,50 | 549,90 | 300,00 | 28 | 93 996,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 996,26 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| 5 | р-н Приморский, п. Васьково, д. 74 | 1979 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 756,00 | 2 722,40 | 1 600,12 | 133 | 781 450,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 450,73 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 281,03 | 281,03 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 6 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 1 | 1980 | 1980 | Панельные | 5 | 4 | 3 050,00 | 2 721,00 | 2 186,05 | 126 | 5 311 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 311 392,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1 952,00 | 1 952,00 | 31.12.2019 |
| 7 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 2 | 1983 | 1983 | Панельные | 5 | 5 | 4 077,50 | 3 579,00 | 2 848,17 | 198 | 6 986 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 986 208,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 4 105,00 | 4 105,00 | 31.12.2019 |
| 8 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 2 | 1964 | 2009 | Панельные | 4 | 4 | 3 099,50 | 2 834,70 | 1 782,90 | 160 | 987 381,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 381,23 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 690,20 | 690,20 | 31.12.2019 |
| 9 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 3 | 1964 | 1964 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 565,20 | 2 524,20 | 1 535,40 | 98 | 12 779 292,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 779 292,58 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 5 062,71 | 5 062,71 | 31.12.2019 |
| 10 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 5 | 1969 | 1969 | Панельные | 5 | 5 | 3114,6 | 3114,6 | 2849,64 | 134 | 4 939 503,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 939 503,97 | 0,00 | Ремонт крыши | 5 | 568,62 | 568,62 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 11 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 6 | 1971 | 1971 | Панельные | 5 | 4 | 2693,1 | 2693,1 | 2252,15 | 145 | 6 385 251,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 385 251,15 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 5 371,50 | 5 371,50 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 12 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Стрельцова, д. 1 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 388,40 | 1 287,40 | 1 026,90 | 58 | 2 983 678,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 678,83 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 832,07 | 2 832,07 | 31.12.2019 |
| 13 | р-н Приморский, п. Луговой, д. 4 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 817,30 | 752,20 | 707,09 | 38 | 2 618 889,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 618 889,41 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 14 | р-н Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 81 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 3 | 576,10 | 504,30 | 79,80 | 30 | 72 546,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 546,94 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 3 129,28 | 3 129,28 | 31.12.2019 |
| 15 | р-н Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 85 | 1972 | 1972 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 447,00 | 2 582,10 | 2 197,19 | 140 | 6 359 792,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 359 792,25 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 5 095,32 | 5 095,32 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 16 | р-н Приморский, п. Уемский, ул. Заводская, д. 44 | 1964 | 1964 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 368,60 | 3 332,10 | 2 622,69 | 184 | 7 744 827,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 744 827,78 | 0,00 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 | 2 324,31 | 2 324,31 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Приморский муниципальный район" - 16 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 37 168,30 | 33 520,82 | 25 502,92 | 1665 | 65 880 853,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 880 853,86 | 0,00 |  | 34 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Устьянский, д. Бережная, ул. Полевая, д. 12 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 858,30 | 792,30 | 581,40 | 45 | 3 098 661,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 098 661,35 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 488,99 | 7 488,99 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Устьянский, д. Ульяновская, ул. Спортивная, д. 3 | 1986 |  | Деревянные | 1 | 3 | 140,90 | 140,90 | 141,10 | 7 | 902 250,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 250,30 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 5 843,59 | 5 843,59 | 31.12.2019 |
| 3 | р-н Устьянский, д. Ульяновская, ул. Спортивная, д. 8 | 1987 |  | Деревянные | 1 | 4 | 141,10 | 141,10 | 105,51 | 10 | 34 678,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 678,21 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 28 646,16 | 28 646,16 | 31.12.2019 |
| 4 | р-н Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д. 5 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 396,70 | 379,50 | 379,50 | 18 | 1 363 868,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 868,68 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 690,19 | 3 690,19 | 31.12.2019 |
| 5 | р-н Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д. 8 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 404,80 | 371,70 | 274,70 | 16 | 1 307 375,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 375,24 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 407,94 | 3 407,94 | 31.12.2019 |
| 6 | р-н Устьянский, п. Кизема, ул. Ленина, д. 10 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 401,00 | 366,70 | 327,20 | 13 | 1 294 972,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 972,77 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 421,98 | 3 421,98 | 31.12.2019 |
| 7 | р-н Устьянский, п. Кизема, ул. Ленина, д. 15 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 413,20 | 379,50 | 338,40 | 12 | 1 330 195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 195,16 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 407,33 | 3 407,33 | 31.12.2019 |
| 8 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Заводская, д. 30 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1 744,40 | 1 032,50 | 797,82 | 62 | 2 506 550,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 550,38 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 690,19 | 3 690,19 | 31.12.2019 |
| 9 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Коммунальная, д. 11 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1 258,40 | 1 025,90 | 717,50 | 64 | 1 986 160,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986 160,14 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 129,28 | 3 129,28 | 31.12.2019 |
| 10 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Коммунальная, д. 11, корп. а | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1 245,90 | 1 011,80 | 863,22 | 72 | 1 929 730,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 730,05 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 112,36 | 3 112,36 | 31.12.2019 |
| 11 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Коммунальная, д. 3 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 512,10 | 434,70 | 435,30 | 16 | 2 148 913,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 913,51 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 12 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 26 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 391,10 | 368,10 | 355,90 | 20 | 3 699 057,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 699 057,46 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 10 049,06 | 10 049,06 | 31.12.2019 |
| 13 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 5 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 590,40 | 526,30 | 313,60 | 25 | 4 860 184,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 860 184,06 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 9 234,63 | 9 234,63 | 31.12.2019 |
| 14 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 58 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 1 227,95 | 1 227,95 | 907,55 | 72 | 5 729 127,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 729 127,64 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 6 579,91 | 6 579,91 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Устьянский муниципальный район" - 14 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 9 726,25 | 8 198,95 | 6 538,70 | 452 | 32 191 724,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 191 724,95 | 0,00 |  | 16 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Холмогорский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Холмогорский, д. Анашкино, д. 47 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 565,40 | 492,70 | 49,60 | 29 | 67 468,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 468,36 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 2 185,08 | 2 185,08 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Холмогорский, ж/д_ст. Паленьга, д. 3 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 1 | 369,90 | 342,10 | 80,30 | 17 | 2 885 401,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 401,99 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 369,90 | 369,90 | 31.12.2019 |
| 3 | р-н Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Приозерная, д. 4 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 2 | 558,40 | 510,20 | 457,50 | 21 | 70 776,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 776,23 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 4 | р-н Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Рычкова, д. 3 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 2 | 539,40 | 491,70 | 400,20 | 18 | 2 977 290,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977 290,20 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 5 | р-н Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Северная, д. 3 | 1972 |  | Деревянные | 2 | 2 | 537,90 | 497,50 | 497,50 | 28 | 3 733 633,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 733 633,03 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 6 | р-н Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Лесная, д. 48 | 1976 | 2010 | Деревянные | 2 | 3 | 843,70 | 739,90 | 535,30 | 14 | 93 278,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 278,06 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 11 046,80 | 11 046,80 | 31.12.2019 |
| 7 | р-н Холмогорский, с. Емецк, пер. Октябрьский, д. 7 | 1983 |  | Деревянные | 2 | 2 | 529,50 | 474,00 | 421,20 | 19 | 69 564,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 564,85 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 13 714,35 | 13 714,35 | 31.12.2019 |
| 8 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 12 | 1979 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 999,80 | 2 700,50 | 2 649,03 | 117 | 2 161 760,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 760,03 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 067,97 | 1 067,97 | 31.12.2019 |
| 9 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 15а | 1982 | 2008 | Панельные | 5 | 4 | 2 988,20 | 2 684,60 | 2 566,93 | 128 | 2 179 575,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 575,76 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 067,97 | 1 067,97 | 31.12.2019 |
| 10 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Механизаторов, д. 4 | 1952 | 2011 | Деревянные | 2 | 3 | 559,40 | 515,50 | 461,20 | 24 | 908 665,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 665,47 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 11 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Механизаторов, д. 4а | 1961 | 2011 | Деревянные | 2 | 1 | 353,20 | 323,20 | 274,81 | 19 | 50 651,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 651,50 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 12 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 28 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580,20 | 506,80 | 507,40 | 24 | 4 483 625,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 625,25 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| 13 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 31а | 1983 |  | Деревянные | 2 | 3 | 835,00 | 737,30 | 547,81 | 32 | 99 494,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 494,51 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Холмогорский муниципальный район" - 13 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 12 260,00 | 11 016,00 | 9 448,78 | 490 | 19 781 185,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 781 185,24 | 0,00 |  | 13 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Шенкурский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Гагарина, д. 68 | 1979 |  | Деревянные | 2 | 3 | 844,30 | 746,70 | 303,30 | 14 | 104 698,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 698,28 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Гагарина, д. 70 | 1980 | 2015 | Деревянные | 2 | 3 | 826,40 | 728,50 | 607,35 | 28 | 104 910,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 910,54 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2019 |
| 3 | р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Маркса, д. 12 | 1972 |  | Деревянные | 2 | 1 | 538,10 | 437,80 | 208,70 | 25 | 1 158 473,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 473,10 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 152,90 | 5 779,74 | 31.12.2019 |
| 4 | р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д. 1, корп. а | 1978 | 2009 | Деревянные | 2 | 3 | 849,90 | 755,90 | 618,50 | 27 | 5 672 870,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 870,76 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2019 |
| 5 | р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д. 2, корп. б | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 597,30 | 503,30 | 486,60 | 17 | 1 857 272,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857 272,63 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 109,45 | 3 109,45 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Шенкурский муниципальный район" - 5 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 3 656,00 | 3 172,20 | 2 224,45 | 111 | 8 898 225,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 898 225,31 | 0,00 |  | 5 |  |  |  |
| Итого по разделу "2019 год" - 547 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 1 372 022,99 | 1 176 897,80 | 1 001 936,67 | 51 489 | 2 203 238 325,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 172 969,32 | 65 355,95 | 0,00 | 815 |  |  |  |
| Итого по 2017 - 2019 годам: |  |  |  |  |  |  | 4 499 223,90 | 3 883 222,62 | 3 295 524,96 | 173 927 | 5 470 035 606,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 457 704 439,24 | 12 331 167,19 |  | 2 465 |  |  |  |

## Приложение N 1

к краткосрочному плану

реализации региональной программы

капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Архангельской области,

на 2017 - 2019 годы

Резервный список

| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Октябрьский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 200 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 986,30 | 1 858,40 | 1 878,11 | 79 | 4 950 145,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 145,74 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 663,66 | 2 663,66 | 31.12.2019 |
| 2 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 259 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 41 117,30 | 3 851,10 | 3 336,49 | 129 | 3 511 124,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 511 124,89 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 6 587,88 | 6 587,88 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 3 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 72 | 1991 | 1991 | Панельные | 10 | 4 | 10 407,30 | 8 744,90 | 7 589,43 | 358 | 8 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 892 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 016,82 | 1 016,82 | 31.12.2019 |
| 4 | п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 11 | 1980 |  | Панельные | 5 | 5 | 4 014,70 | 3 438,90 | 2 282,72 | 181 | 12 612 165,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 612 165,75 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 3 667,50 | 3 667,50 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 5 | п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 2 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 241,40 | 2 093,30 | 1 225,90 | 115 | 5 850 187,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850 187,38 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 794,72 | 2 794,72 | 31.12.2019 |
| 6 | п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 3 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 087,00 | 1 942,70 | 1 423,12 | 111 | 5 429 302,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 302,54 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 794,72 | 2 794,72 | 31.12.2019 |
| 7 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 81 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 185,70 | 3 270,20 | 2 381,73 | 120 | 15 051 945,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 051 945,75 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 6 554,76 | 6 554,76 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 8 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 10 | 1961 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 801,40 | 3 598,90 | 2 374,63 | 119 | 2 297 429,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 429,79 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 638,37 | 638,37 | 31.12.2019 |
| 9 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 50 | 1992 | 1992 | Панельные | 10 | 6 | 16 334,10 | 13 881,89 | 12 951,64 | 625 | 13 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 338 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 960,82 | 960,82 | 31.12.2019 |
| 10 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 80 | 1990 | 1990 | Панельные | 10 | 5 | 13 422,10 | 11 346,70 | 10 699,26 | 503 | 11 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 115 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 979,58 | 979,58 | 31.12.2019 |
| 11 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 25 | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 6 | 12 370,80 | 10 792,10 | 10 099,72 | 534 | 13 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 338 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 235,90 | 1 235,90 | 31.12.2019 |
| 12 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 50 | 1988 | 1988 | Панельные | 10 | 6 | 16 073,70 | 13 548,00 | 12 538,03 | 655 | 13 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 338 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 984,50 | 984,50 | 31.12.2019 |
| 13 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 56 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 4 | 9 562,60 | 8 090,80 | 7 520,80 | 380 | 8 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 892 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 099,03 | 1 099,03 | 31.12.2019 |
| 14 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 9 | 1965 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 572,90 | 3 001,30 | 2 509,25 | 122 | 8 944 504,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 944 504,27 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 5 070,53 | 5 070,53 | 31.12.2019 |
| 15 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 32 | 1992 | 1993 | Панельные | 9 | 3 | 5 047,50 | 4 278,70 | 0,00 | 0 | 4 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 624 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 916,10 | 2 289,38 | 31.12.2019 |
| 16 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 18, корп. 3 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 5 | 10 867,00 | 9 021,90 | 7 980,21 | 453 | 11 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 115 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 232,00 | 1 232,00 | 31.12.2019 |
| 17 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 18 | 1 954 |  | Деревянные | 2 | 1 | 456,70 | 404,60 | 195,80 | 21 | 73 413,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 413,81 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 181,45 | 181,45 | 31.12.2019 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 157 548,50 | 103 164,39 | 86 986,84 | 4 505 | 143 372 219,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 372 219,92 | 0,00 |  | 22 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Ломоносовский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 36 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 030,50 | 3 764,40 | 2 415,82 | 108 | 1 661 907,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 907,31 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 441,48 | 441,48 | 31.12.2019 |
| 19 | г. Архангельск, пр-кт Советских космонавтов, д. 37, корп. 3 | 1 938 |  | Деревянные | 2 | 2 | 625,20 | 560,20 | 253,14 | 25 | 69 169,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 169,44 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 123,47 | 123,47 | 31.12.2019 |
| 20 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 94, корп. 1 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 151,20 | 1 992,70 | 1 788,25 | 83 | 5 121 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 121 239,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 570,00 | 2 570,00 | 31.12.2019 |
| 21 | г. Архангельск, ул. Парижской коммуны, д. 8 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 629,00 | 4 306,10 | 3 254,42 | 135 | 8 853 341,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 853 341,60 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 056,00 | 2 056,00 | 31.12.2019 |
| 22 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 58 | 1 959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 498,10 | 498,10 | 401,61 | 0 | 78 745,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 745,35 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 158,09 | 158,09 | 31.12.2019 |
| 23 | г. Архангельск, ул. Розы Шаниной, д. 3 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 3 | 1 102,30 | 978,90 | 747,91 | 40 | 12 335 902,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 335 902,02 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| 24 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 78 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 520,10 | 477,20 | 210,99 | 0 | 57 301,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 301,87 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 120,08 | 120,08 | 31.12.2019 |
| 25 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 40 | 1 960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 364,70 | 337,60 | 118,21 | 23 | 56 990,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 990,51 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 168,81 | 168,81 | 31.12.2019 |
| 26 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 29 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 188,20 | 3 694,30 | 2 285,53 | 103 | 71 626,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 198 991,72 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 2 490,05 | 2 490,05 | 31.12.2019 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 18 109,30 | 16 609,50 | 11 475,88 | 517 | 28 306 223,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 433 588,82 | 0,00 |  | 9 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Округ Майская Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Архангельск, пр-кт Московский, д. 41, корп. 1 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 6 | 12 217,70 | 11 744,10 | 9 663,19 | 0 | 13 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 338 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 091,69 | 1 091,69 | 31.12.2019 |
| 28 | г. Архангельск, пр-кт Московский, д. 43, корп. 1 | 1990 | 2012 | Панельные | 9 | 5 | 10 205,50 | 9 123,90 | 8 177,95 | 468 | 11 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 115 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 089,12 | 1 438,23 | 31.12.2019 |
| 29 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 2 | 1977 |  | Деревянные | 2 | 1 | 516,40 | 447,90 | 447,41 | 27 | 3 181 827,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 181 827,85 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 30 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 2 | 1989 |  | Панельные | 9 | 2 | 3 835,50 | 3 835,50 | 3 398,83 | 194 | 4 681 688,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 681 688,01 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1 159,17 | 1 159,17 | 31.12.2019 |
| 31 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 4 | 1971 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4 057,40 | 3 927,40 | 3 355,06 | 182 | 13 662 521,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 662 521,30 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 210,75 | 4 210,75 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 32 | г. Архангельск, ул. Трудовая, д. 4 | 1981 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 024,40 | 2 745,60 | 2 378,76 | 118 | 5 359 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359 411,20 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 6 195,47 | 6 195,47 | 31.12.2019 |
| 33 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 21 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 802,40 | 730,90 | 179,20 | 43 | 11 735 563,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 735 563,28 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 16 056,32 | 16 056,32 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 34 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 9 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 7 | 14 191,30 | 8 581,80 | 12 466,59 | 0 | 15 513 234,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 513 234,04 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1 093,15 | 2 189,67 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 35 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 20 | 1990 | 1990 | Панельные | 9 | 2 | 3 808,30 | 2 400,70 | 3 189,73 | 0 | 4 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 446 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 167,45 | 1 167,45 | 31.12.2019 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 52 658,90 | 43 537,80 | 43 256,72 | 1 032 | 83 033 245,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 033 245,68 | 0,00 |  | 15 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" округ Варавино-Фактория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 273, корп. 2 | 1968 | 2012 | Панельные | 5 | 6 | 6 231,10 | 5 777,50 | 4 952,10 | 280 | 6 081 280,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 081 280,95 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 1 501,76 | 1 501,76 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 37 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 25, корп. 1 | 1968 | 2010 | Панельные | 5 | 6 | 6 116,00 | 5 669,60 | 4 656,70 | 271 | 6 953 084,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 953 084,05 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 4 105,15 | 4 105,15 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 38 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 2, корп. 1 | 1 962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 806,20 | 727,70 | 359,00 | 40 | 75 620,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 620,53 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 93,80 | 93,80 | 31.12.2019 |
| 39 | г. Архангельск, ул. Кирова, д. 10, корп. 1 | 1 935 |  | Деревянные | 2 | 2 | 604,30 | 551,30 | 138,30 | 39 | 64 962,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 962,25 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 107,50 | 107,50 | 31.12.2019 |
| 40 | г. Архангельск, ул. Кирова, д. 8 | 1 957 |  | Деревянные | 2 | 1 | 447,00 | 413,70 | 253,90 | 15 | 2 219 306,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 219 306,06 | 0,00 | Ремонт печей | 1 | 4 964,89 | 4 964,89 | 31.12.2019 |
| 41 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 12, корп. 1 | 1 971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 617,00 | 543,80 | 171,40 | 33 | 83 474,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 474,37 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 135,29 | 135,29 | 31.12.2019 |
| 42 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 13 | 1 987 |  | Деревянные | 2 | 1 | 448,60 | 415,80 | 149,40 | 27 | 67 477,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 477,82 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 150,42 | 150,42 | 31.12.2019 |
| 43 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 37, корп. 1 | 1 990 |  | Деревянные | 2 | 2 | 639,30 | 575,10 | 494,80 | 23 | 61 443,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 443,09 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 96,11 | 96,11 | 31.12.2019 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 15 909,50 | 14 674,50 | 11 175,60 | 728 | 15 606 649,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 606 649,12 | 0,00 |  | 10 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Соломбальский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Архангельск, пер. Банный 1-й, д. 2 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4 130,40 | 3 978,00 | 1 430,56 | 0 | 8 565 230,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 565 230,70 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 073,70 | 2 868,78 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 45 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 18 | 1993 | 1993 | Панельные | 9 | 2 | 4 281,20 | 3 850,90 | 3 688,71 | 180 | 4 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 446 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 038,49 | 1 038,49 | 31.12.2019 |
| 46 | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 1, корп. 3 | 1 968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 516,90 | 516,90 | 195,80 | 25 | 82 531,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 531,12 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 159,67 | 159,67 | 31.12.2019 |
| 47 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 122, корп. 1 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 439,60 | 401,80 | 402,60 | 26 | 400 959,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 959,07 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 912,10 | 912,10 | 31.12.2019 |
| 48 | г. Архангельск, ул. Закемовского, д. 20 | 1 958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 446,00 | 409,70 | 47,30 | 29 | 67 428,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 428,62 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 151,19 | 151,19 | 31.12.2019 |
| 49 | г. Архангельск, ул. Закемовского, д. 29 | 1 960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 375,70 | 348,70 | 123,50 | 20 | 61 091,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 091,32 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 162,61 | 162,61 | 31.12.2019 |
| 50 | г. Архангельск, ул. Кемская, д. 13 | 1 966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 598,10 | 533,10 | 234,30 | 24 | 81 142,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 142,11 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 135,67 | 135,67 | 31.12.2019 |
| 51 | г. Архангельск, ул. Корабельная, д. 15, корп. 1 | 1 973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 636,60 | 565,80 | 347,10 | 0 | 62 260,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 260,19 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 97,80 | 97,80 | 31.12.2019 |
| 52 | г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 10, корп. 1 | 1 978 | 2 008 | Деревянные | 2 | 2 | 1 311,90 | 1 254,40 | 225,50 | 69 | 73 565,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 565,48 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 56,08 | 56,08 | 31.12.2019 |
| 53 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 37 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 523,80 | 523,80 | 308,80 | 33 | 6 600 822,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 822,84 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| 54 | г. Архангельск, ул. Приморская, д. 11 | 1 962 | 2 012 | Деревянные | 2 | 2 | 529,40 | 529,40 | 57,60 | 30 | 65 043,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 043,39 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 122,86 | 122,86 | 31.12.2019 |
| 55 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 63, корп. 1 | 1 950 |  | Деревянные | 2 | 3 | 743,70 | 743,70 | 549,70 | 42 | 71 827,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 827,95 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 96,58 | 96,58 | 31.12.2019 |
| 56 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 67 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 3 | 926,70 | 799,70 | 534,10 | 25 | 2 713 222,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 222,16 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 927,83 | 9 160,71 | 31.12.2019 |
| 57 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 18 | 1991 |  | Деревянные | 2 | 1 | 474,20 | 440,30 | 272,50 | 18 | 6 038 428,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 038 428,31 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 13 714,35 | 13 714,35 | 31.12.2019 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 15 934,20 | 14 896,20 | 8 418,07 | 521 | 29 329 553,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 329 553,26 | 0,00 |  | 16 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Маймаксанский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 13 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5 369,30 | 4 465,70 | 3 929,61 | 219 | 9 334 742,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 334 742,02 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 738,54 | 1 738,54 | 31.12.2019 |
| 59 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 17 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 1 873,60 | 2 020,70 | 1 632,71 | 81 | 10 230 218,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 230 218,10 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 5 062,71 | 5 062,71 | 31.12.2019 |
| 60 | г. Архангельск, ул. Луганская, д. 18 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 484,50 | 4 484,50 | 3 200,61 | 179 | 14 327 484,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 327 484,21 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 194,89 | 2 617,70 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 61 | г. Архангельск, ул. Менделеева, д. 10 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 2 | 638,50 | 584,40 | 188,20 | 0 | 1 982 752,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 752,32 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 3 105,33 | 3 105,33 | 31.12.2019 |
| 62 | г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 49 | 1 967 | 1 981 | Деревянные | 2 | 3 | 504,50 | 504,50 | 0,00 | 0 | 84 646,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 646,22 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 167,78 | 167,78 | 31.12.2019 |
| 63 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 2 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 2 | 4 079,68 | 4 079,68 | 3 147,13 | 197 | 1 593 115,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 115,04 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 390,50 | 390,50 | 31.12.2019 |
| 64 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 46 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 485,00 | 2 697,70 | 1 838,95 | 153 | 3 308 405,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 308 405,33 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 737,66 | 2 768,53 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 65 | г. Архангельск, ул. Торговая, д. 108, корп. 1 | 1 965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 517,10 | 517,10 | 279,21 | 26 | 58 527,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 527,77 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 113,18 | 113,18 | 31.12.2019 |
| 66 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 84, корп. 2 | 1993 | 1993 | Панельные | 9 | 3 | 6 229,50 | 5 570,20 | 4 344,67 | 260 | 6 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 669 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 070,55 | 1 070,55 | 31.12.2019 |
| 67 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 84, корп. 3 | 1993 | 1993 | Панельные | 9 | 3 | 6 242,00 | 5 546,30 | 4 484,47 | 260 | 6 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 669 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 068,41 | 1 068,41 | 31.12.2019 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 34 423,68 | 30 470,78 | 23 045,56 | 1 375 | 54 257 891,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 257 891,01 | 0,00 |  | 14 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Северный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 1 936 |  | Деревянные | 2 | 2 | 569,40 | 569,40 | 290,61 | 39 | 67 500,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,23 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 118,55 | 118,55 | 31.12.2019 |
| 69 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 11 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 756,80 | 2 541,40 | 2 088,61 | 137 | 6 020 983,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020 983,22 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 184,05 | 4 266,22 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 70 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 5 | 1965 |  | Панельные | 4 | 4 | 2 973,40 | 2 534,90 | 2 277,55 | 154 | 14 292 501,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 292 501,32 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 4 806,79 | 4 806,79 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 71 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 22 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 3 868,90 | 3 738,90 | 2 276,13 | 204 | 7 298 332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 298 332,80 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1 886,41 | 1 886,41 | 31.12.2019 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 10 168,50 | 9 384,60 | 6 932,90 | 534 | 27 679 317,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 679 317,57 | 0,00 |  | 8 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Исакогорский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 4 | 1956 | 2012 | Деревянные | 2 | 2 | 605,40 | 605,40 | 55,10 | 24 | 3 247 686,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 686,46 | 0,00 | Ремонт печей | 1 | 5 364,53 | 5 364,53 | 31.12.2019 |
| 73 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 2 | 1973 | 2010 | Панельные | 5 | 5 | 3 495,70 | 3 131,70 | 2 775,72 | 137 | 4 984 946,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 984 946,11 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 1 591,77 | 1 591,77 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 74 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 9 | 1962 | 2007 | Деревянные | 2 | 1 | 351,10 | 325,40 | 191,40 | 26 | 2 442 058,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 058,67 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 75 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 34 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 2 | 635,60 | 572,80 | 282,70 | 30 | 3 072 802,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 072 802,78 | 0,00 | Ремонт печей | 1 | 5 364,53 | 5 364,53 | 31.12.2019 |
| 76 | г. Архангельск, ул. Клепача, д. 1 | 1962 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2 607,70 | 1 798,00 | 1 205,60 | 52 | 6 161 152,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 161 152,66 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 426,67 | 3 426,67 | 31.12.2019 |
| 77 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 42 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 517,40 | 456,80 | 371,70 | 23 | 6 264 715,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 264 715,08 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 78 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 65, корп. 1 | 1 984 | 2 009 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 608,30 | 558,10 | 418,50 | 32 | 3 964 675,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 964 675,43 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 6 517,63 | 6 517,63 | 31.12.2019 |
| 79 | г. Архангельск, ул. Магистральная, д. 42 | 1974 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 892,60 | 4 472,10 | 3 640,59 | 207 | 9 194 637,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 194 637,60 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2056,00 | 2056,00 | 31.12.2019 |
| 80 | г. Архангельск, ул. Парковая, д. 7 | 1 991 | 2 010 | Деревянные | 2 | 2 | 648,80 | 587,00 | 370,20 | 31 | 4 169 977,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 169 977,56 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 6427,22 | 6427,22 | 31.12.2019 |
| 81 | г. Архангельск, ул. Парковая, д. 9 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 575,20 | 513,20 | 340,10 | 24 | 6 467 243,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 467 243,76 | 0,00 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 82 | п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 19 | 1967 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 147,30 | 2 845,30 | 2 206,22 | 138 | 6 126 357,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 126 357,69 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 153,15 | 2 153,15 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 83 | п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 23 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 007,50 | 2 702,80 | 2 065,72 | 144 | 2 231 269,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231 269,51 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 825,54 | 825,54 | 31.12.2019 |
| 84 | п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 24 | 1980 | 2009 | Панельные | 5 | 5 | 3 961,00 | 3 493,50 | 2 965,72 | 190 | 6 819 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 819 312,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 416,55 | 2 416,55 | 31.12.2019 |
| 85 | п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 25 | 1985 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 872,20 | 4 388,10 | 3 001,33 | 248 | 4 571 259,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 571 259,29 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 464,55 | 464,55 | 31.12.2019 |
| 86 | п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 6 | 1967 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 792,30 | 1 793,30 | 1 292,10 | 86 | 463 819,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 819,11 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 258,64 | 258,64 | 31.12.2019 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 31 718,10 | 28 243,50 | 21 182,70 | 1 392 | 70 181 913,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 181 913,71 | 0,00 |  | 18 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Архангельск" Цигломенский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 1, корп. 1 | 1980 | 2010 | Панельные | 2 | 1 | 1 125,20 | 1 077,80 | 813,30 | 54 | 3 700 777,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 777,19 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 3 433,64 | 3 433,64 | 31.12.2019 |
| 88 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 48 | 1982 |  | Панельные | 2 | 2 | 506,70 | 436,30 | 160,10 | 24 | 418 939,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 939,62 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 6 579,91 | 6 579,91 | 31.12.2019 |
| 89 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 51 | 1986 |  | Панельные | 2 | 2 | 1 094,50 | 1 048,20 | 874,40 | 54 | 582 275,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 275,10 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 555,50 | 555,50 | 31.12.2019 |
| 90 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 17 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 787,20 | 726,10 | 316,90 | 34 | 2 463 512,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463 512,08 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 3 392,80 | 3 392,80 | 31.12.2019 |
| 91 | г. Архангельск, ул. Ленинская, д. 4 | 1 930 |  | Деревянные | 2 | 2 | 691,00 | 647,30 | 419,13 | 37 | 73 672,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 672,03 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 106,62 | 106,62 | 31.12.2019 |
| 92 | г. Архангельск, ул. Ленинская, д. 5 | 1 928 |  | Деревянные | 2 | 2 | 599,20 | 533,90 | 394,61 | 25 | 63 813,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 813,56 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 106,50 | 106,50 | 31.12.2019 |
| 93 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 3 | 1978 | 2009 | Панельные | 5 | 8 | 6 606,10 | 6 036,90 | 5 130,59 | 262 | 12 998 351,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 998 351,23 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 153,15 | 2 153,15 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 94 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 44 | 1 967 | 2 012 | Деревянные | 2 | 3 | 589,20 | 589,20 | 0,00 | 29 | 81 082,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 082,40 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 137,61 | 0,00 | 31.12.2019 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 11 999,10 | 11 095,70 | 8 109,03 | 519 | 20 382 423,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 382 423,21 | 0,00 |  | 10 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Город Архангельск" - 94 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 348 469,78 | 272 076,97 | 220 583,30 | 11 123 | 472 149 437,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 276 802,30 | 0,00 |  | 122 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Коряжма, пр-кт Ленина, д. 30 | 1971 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 038,00 | 5 454,10 | 5 453,88 | 253 | 4 745 230,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 745 230,62 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 870,03 | 870,03 | 31.12.2019 |
| 2 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 52 | 1 973 | 1 973 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 353,20 | 2 263,80 | 2 270,94 | 91 | 884 482,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 482,50 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 375,86 | 375,86 | 31.12.2019 |
| 3 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 6б | 1973 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 063,30 | 4 615,10 | 4 465,04 | 241 | 1 868 940,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 940,01 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 308,68 | 3 308,68 | 31.12.2019 |
| 4 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 12 | 1 959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 718,60 | 1 538,00 | 1 540,90 | 59 | 5 270 218,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270 218,46 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 066,58 | 3 066,58 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Город Коряжма" - 4 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 15 173,10 | 13 871,00 | 13 730,76 | 644 | 12 768 871,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 768 871,59 | 0,00 |  | 4 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Котлас" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Горького, д. 12 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 515,00 | 462,70 | 367,50 | 23 | 1 447 917,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 917,86 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 3 129,28 | 3 129,28 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 4 | 1988 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2 934,90 | 2 668,10 | 2 450,80 | 109 | 6 643 702,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 643 702,41 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 3 051,43 | 3 051,43 | 31.12.2019 |
| 3 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 206 | 1958 | 2008 | Деревянные | 2 | 1 | 441,20 | 404,00 | 404,10 | 22 | 2 869 967,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 869 967,52 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 4 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 62 | 1953 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2 400,47 | 2 191,97 | 1 948,78 | 62 | 5 838 662,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 838 662,81 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 6 513,81 | 6 513,81 | 31.12.2019 |
| 5 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 4 | 1964 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 366,47 | 1 271,40 | 1 195,70 | 50 | 2 977 504,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977 504,37 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 341,91 | 2 341,91 | 31.12.2019 |
| 6 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 8 | 1958 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2 049,60 | 1 888,10 | 1 888,50 | 73 | 6 342 581,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 342 581,04 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 3 359,24 | 3 359,24 | 31.12.2019 |
| 7 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 12а | 1988 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 3 773,10 | 3 283,30 | 3 061,59 | 167 | 2 855 289,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 289,01 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 4 772,33 | 4 772,33 | 31.12.2019 |
| 8 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Свердлова, д. 103 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 1 | 356,35 | 329,60 | 126,60 | 21 | 705 673,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 673,12 | 0,00 | Ремонт септиков (выгребных ям) | 1 | 2 141,00 | 2 141,00 | 31.12.2019 |
| 9 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Свердлова, д. 95 | 1962 | 2009 | Деревянные | 2 | 1 | 357,50 | 330,60 | 151,14 | 26 | 18 253,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 253,04 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 241,98 | 241,98 | 31.12.2019 |
| 10 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Тельмана, д. 10 | 1 954 |  | Деревянные | 2 | 1 | 230,30 | 187,30 | 142,71 | 12 | 47 989,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 989,62 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 208,38 | 208,38 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Котласский муниципальный район" - 10 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 14 424,89 | 13 017,07 | 11 737,42 | 565 | 29 747 540,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 747 540,80 | 0,00 |  | 10 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Город Новодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 24 | 1963 | 2001 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 070,20 | 2 823,80 | 2 613,20 | 120 | 14 296 080,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 296 080,50 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 5 062,71 | 5 062,71 | 31.12.2019 |
| 2 | г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 28 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 041,00 | 2 794,40 | 2 663,90 | 133 | 14 147 236,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 147 236,82 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 5 062,71 | 5 062,71 | 31.12.2019 |
| 3 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 42, корп. 1 | 1962 | 2000 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 796,60 | 2 555,80 | 1 830,30 | 106 | 5 772 657,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 772 657,67 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 258,65 | 2 258,65 | 31.12.2019 |
| 4 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 20 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 1 | 2 513,80 | 1 969,80 | 0,00 | 156 | 1 277 219,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 219,64 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 648,40 | 648,40 | 31.12.2019 |
| 5 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 37, корп. 1 | 1964 | 2000 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 215,30 | 2 033,50 | 1 854,01 | 114 | 10 595 020,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 595 020,79 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 5 062,71 | 5 062,71 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утепление фасада |  |  |  |  |
| 6 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 41 | 1991 | 2000 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 5 070,40 | 4 098,00 | 3 554,55 | 207 | 2 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 542,46 | 542,46 | 31.12.2019 |
| 7 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 41, корп. 1 | 1991 | 1999 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 6 261,00 | 5 559,90 | 4 992,41 | 299 | 6 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 669 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 199,48 | 1 199,48 | 31.12.2019 |
| 8 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 45, корп. 1 | 1992 | 2003 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 12 058,40 | 10 196,60 | 9 609,40 | 508 | 11 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 115 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 090,07 | 1 090,07 | 31.12.2019 |
| 9 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 5 | 1971 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 252,70 | 5 737,40 | 5 046,20 | 289 | 12 352 622,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 352 622,20 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 153,00 | 2 153,00 | 31.12.2019 |
| 10 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 4 | 1964 | 2002 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 051,00 | 2 806,30 | 2 601,62 | 127 | 2 351 426,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351 426,83 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 837,91 | 837,91 | 31.12.2019 |
| 11 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 2 | 1960 | 2001 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 210,40 | 2 048,80 | 1 799,40 | 83 | 4 627 522,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 627 522,12 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 258,65 | 2 258,65 | 31.12.2019 |
| 12 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 6 | 1960 | 1998 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 803,80 | 2 594,00 | 2 210,61 | 137 | 5 858 938,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 858 938,10 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 258,65 | 2 258,65 | 31.12.2019 |
| 13 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 3 | 1962 | 2001 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 827,80 | 2 607,20 | 2 241,11 | 105 | 5 888 752,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 888 752,28 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 258,65 | 2 258,65 | 31.12.2019 |
| 14 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 16 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 496,10 | 1 312,00 | 1 312,12 | 60 | 4 556 694,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 556 694,08 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 767,89 | 2 767,89 | 31.12.2019 |
| 15 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 32 | 1968 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2 986,60 | 2 681,90 | 2 383,99 | 127 | 5 235 068,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 235 068,80 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1 952,00 | 1 952,00 | 31.12.2019 |
| 16 | г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 3, корп. 1 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 022,50 | 2 718,00 | 2 641,99 | 118 | 5 851 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 851 854,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 153,00 | 2 153,00 | 31.12.2019 |
| 17 | г. Новодвинск, ул. Южная, д. 17 | 1992 | 1992 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 7 426,40 | 6 132,00 | 5 971,01 | 288 | 6 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 669 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 087,57 | 1 087,57 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Город Новодвинск" - 17 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 69 104,00 | 60 669,40 | 53 325,82 | 2 977 | 119 487 093,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 487 093,83 | 0,00 |  | 18 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Мирный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 61 | 1963 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 159,30 | 2 000,40 | 1 342,60 | 135 | 5 549 969,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 549 969,77 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 774,43 | 2 774,43 | 31.12.2019 |
| 2 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 3а | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 158,30 | 1 995,40 | 939,80 | 155 | 9 281 455,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 281 455,97 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 4 651,43 | 4 651,43 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Мирный" - 2 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 4 317,60 | 3 995,80 | 2 282,40 | 290 | 14 831 425,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 831 425,74 | 0,00 |  | 2 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Северодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Северодвинск, б-р Приморский, д. 28 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 203,30 | 4 720,40 | 4 422,61 | 249 | 10 375 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 375 439,20 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 198,00 | 2 198,00 | 31.12.2019 |
| 2 | г. Северодвинск, б-р Строителей, д. 19 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 5 | 10 846,00 | 9 238,80 | 9 239,13 | 370 | 11 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 115 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 203,08 | 1 203,08 | 31.12.2019 |
| 3 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 12 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 312,70 | 1 180,40 | 1 096,10 | 59 | 8 035 195,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 035 195,27 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 807,18 | 6 807,18 | 31.12.2019 |
| 4 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 6 | 1 960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 306,90 | 1 175,80 | 882,00 | 59 | 8 003 882,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 003 882,24 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 6 124,33 | 6 124,33 | 31.12.2019 |
| 5 | г. Северодвинск, пер. Энергетиков, д. 3 | 1976 |  | Панельные | 5 | 6 | 3 457,80 | 3 008,50 | 2 654,36 | 180 | 16 530 774,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 530 774,87 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 5 494,69 | 5 494,69 | 31.12.2019 |
| 6 | г. Северодвинск, пр-кт Бутомы, д. 11 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 7 | 6 070,30 | 5 503,20 | 5 006,63 | 247 | 12 096 033,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 096 033,60 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 198,00 | 2 198,00 | 31.12.2019 |
| 7 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 13/47 | 1951 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 7 557,00 | 6 503,80 | 5 531,53 | 176 | 18 595 023,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 595 023,22 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2 | 2 072,82 | 2 072,82 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 8 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 30/47 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 788,70 | 3 446,20 | 2 482,34 | 114 | 14 515 767,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 515 767,88 | 0,00 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 | 3 245,12 | 3 245,12 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 9 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 34/42 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 461,70 | 3 104,40 | 2 490,12 | 121 | 13 825 600,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 825 600,62 | 0,00 | Ремонт фасада | 2 | 3 252,67 | 3 252,67 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 10 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 35/37 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 479,40 | 3 068,70 | 2 804,14 | 117 | 9 958 299,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 958 299,75 | 0,00 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 | 3 245,12 | 3 245,12 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 11 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 39/36 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 866,10 | 3 330,60 | 2 106,57 | 98 | 10 808 196,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 196,67 | 0,00 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 | 3 245,12 | 3 245,12 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 12 | г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 4 | 1952 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 992,00 | 3 575,70 | 2 712,90 | 102 | 2 109 806,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 806,03 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 590,04 | 590,04 | 31.12.2019 |
| 13 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 17 | 1977 |  | Панельные | 5 | 8 | 4 497,10 | 3 941,60 | 3 711,21 | 236 | 23 151 476,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 151 476,44 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 7 692,69 | 7 692,69 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утепление фасада |  |  |  |  |
| 14 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 19 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 3 378,70 | 3 027,80 | 2 932,84 | 177 | 16 636 822,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 636 822,38 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 5 494,69 | 5 494,69 | 31.12.2019 |
| 15 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 21 | 1976 | 2009 | Панельные | 5 | 4 | 2 346,80 | 2 054,60 | 2 054,60 | 117 | 11 289 390,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 289 390,07 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 5 494,69 | 5 494,69 | 31.12.2019 |
| 16 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 27 | 1974 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 4 493,80 | 3 951,20 | 3 818,74 | 245 | 21 710 619,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 710 619,13 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 5 494,69 | 5 494,69 | 31.12.2019 |
| 17 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 29 | 1975 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 327,00 | 2 081,80 | 1 950,50 | 117 | 11 438 845,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 438 845,64 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 5 494,69 | 5 494,69 | 31.12.2019 |
| 18 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 41б | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 6 | 13 459,10 | 11 643,20 | 11 138,91 | 575 | 29 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 108 000,00 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 31.12.2019 |
| 19 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 83 | 1993 | 1993 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 719,40 | 3 306,40 | 2 450,09 | 138 | 2 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 672,33 | 672,33 | 31.12.2019 |
| 20 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 87 | 1992 | 1992 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 442,30 | 1 995,30 | 1 824,00 | 100 | 2 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 114,12 | 1 114,12 | 31.12.2019 |
| 21 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 91/100 | 1992 | 1992 | Панельные | 12 | 2 | 4 264,90 | 3 453,70 | 3 309,21 | 173 | 5 612 753,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 612 753,72 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 625,14 | 1 625,14 | 31.12.2019 |
| 22 | г. Северодвинск, пр-кт Победы, д. 45 | 1993 | 1993 | Панельные | 9 | 4 | 8 590,80 | 7 300,50 | 6 516,77 | 339 | 8 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 892 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 218,00 | 1 218,00 | 31.12.2019 |
| 23 | г. Северодвинск, пр-кт Победы, д. 51 | 1993 | 1993 | Панельные | 9 | 4 | 8 574,20 | 7 311,50 | 6 820,64 | 330 | 8 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 892 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 216,17 | 1 216,17 | 31.12.2019 |
| 24 | г. Северодвинск, пр-кт Победы, д. 55 | 1993 | 1993 | Панельные | 9 | 2 | 4 157,00 | 3 552,50 | 3 248,51 | 155 | 4 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 446 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 251,51 | 1 251,51 | 31.12.2019 |
| 25 | г. Северодвинск, пр-кт Победы, д. 96 | 1994 | 1994 | Панельные | 9 | 2 | 4 211,60 | 3 562,30 | 3 398,17 | 159 | 4 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 446 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 248,07 | 1 248,07 | 31.12.2019 |
| 26 | г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 35 | 1965 |  | Панельные | 5 | 3 | 2 790,10 | 2 535,20 | 2 402,23 | 126 | 10 407 376,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 407 376,28 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 6 161,15 | 6 161,15 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 27 | г. Северодвинск, ул. Героев Североморцев, д. 7 | 1993 | 1993 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 5 023,00 | 4 703,20 | 4 459,13 | 233 | 2 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 472,66 | 472,66 | 31.12.2019 |
| 28 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 15а | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 670,90 | 3 330,20 | 3 040,63 | 171 | 6 922 453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 922 453,60 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 3 453,76 | 3 453,76 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 29 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 21 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 815,30 | 6 143,40 | 5 390,32 | 283 | 34 537 949,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 537 949,07 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 5 621,96 | 5 621,96 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 30 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 23б | 1973 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 659,70 | 3 337,50 | 3 143,48 | 174 | 9 202 146,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 202 146,35 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 453,76 | 3 453,76 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 31 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 23в | 1973 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 108,20 | 4 737,80 | 4 092,24 | 265 | 7 646 619,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 646 619,68 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 4 391,50 | 4 391,50 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 32 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 25 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 851,10 | 4 552,70 | 4 194,18 | 226 | 8 886 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 886 870,40 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 5 621,96 | 5 621,96 | 31.12.2019 |
| 33 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 35 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 490,10 | 3 190,50 | 2 959,07 | 138 | 6 227 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227 856,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 5 621,96 | 5 621,96 | 31.12.2019 |
| 34 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 1 | 1982 |  | Панельные | 5 | 10 | 10 099,90 | 8 790,90 | 8 283,13 | 423 | 19 322 398,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 322 398,20 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 198,00 | 2 198,00 | 31.12.2019 |
| 35 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 14 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 678,20 | 3 338,10 | 2 935,06 | 173 | 16 405 893,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 405 893,59 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 279,30 | 4 279,30 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 36 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 44а | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 401,50 | 2 093,40 | 1 827,80 | 85 | 1 754 080,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 080,79 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 837,91 | 837,91 | 31.12.2019 |
| 37 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 52 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 161,80 | 2 034,60 | 1 154,29 | 142 | 5 762 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 762 130,62 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2 | 2 832,07 | 2 832,07 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 38 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 65 | 1970 | 2015 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5 002,00 | 4 508,80 | 4 263,06 | 218 | 17 897 320,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 897 320,89 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 969,42 | 3 969,42 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 39 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 42 | 1979 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 667,70 | 3 354,60 | 3 156,68 | 166 | 2 664 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 664 830,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 794,38 | 794,38 | 31.12.2019 |
| 40 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 15 | 1978 |  | Панельные | 5 | 5 | 4 050,10 | 3 549,80 | 3 267,12 | 159 | 8 695 625,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 695 625,58 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 449,61 | 2 449,61 | 31.12.2019 |
| 41 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 11 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 549,40 | 1 360,50 | 1 360,44 | 54 | 4 339 097,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 339 097,08 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 6 662,43 | 6 662,43 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 42 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 9 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 102,90 | 997,80 | 867,01 | 40 | 4 992 182,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992 182,98 | 0,00 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | 5 003,19 | 5 003,19 | 31.12.2019 |
| 43 | г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, д. 16 | 1978 | 1978 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 5 164,90 | 4 187,30 | 3 757,25 | 295 | 1 867 996,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 867 996,40 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 446,11 | 446,11 | 31.12.2019 |
| 44 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 8/13 | 1954 | 2004 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 594,50 | 3 346,80 | 2 362,89 | 95 | 9 478 371,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 478 371,88 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 2 005,89 | 2 005,89 | 31.12.2019 |
| 45 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 39 | 1993 | 1993 | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 2 | 6 512,00 | 5 303,70 | 4 694,61 | 268 | 5 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 641 000,00 | 0,00 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1 063,60 | 1 063,60 | 31.12.2019 |
| 46 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 10/70 | 1981 |  | Панельные | 5 | 6 | 6 372,40 | 5 546,80 | 5 325,13 | 257 | 10 827 353,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 827 353,60 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1 952,00 | 1 952,00 | 31.12.2019 |
| 47 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 14 | 1980 |  | Панельные | 5 | 4 | 4 065,50 | 3 547,40 | 3 434,14 | 175 | 2 722 008,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 008,43 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 767,32 | 767,32 | 31.12.2019 |
| 48 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 4а | 1979 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 660,70 | 3 340,10 | 3 008,33 | 211 | 3 718 466,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 718 466,53 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 1 113,28 | 1 113,28 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Северодвинск" - 48 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 219 296,50 | 192 870,00 | 173 980,84 | 9 130 | 488 181 954,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 181 954,68 | 0,00 |  | 77 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Вельский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 20 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 497,50 | 497,50 | 338,30 | 33 | 6 269 395,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 269 395,50 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Вельский, д. Шиловская, д. 50 | 1 970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 529,20 | 466,70 | 342,11 | 31 | 1 722 211,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 211,67 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Вельский муниципальный район" - 2 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 1 026,70 | 964,20 | 680,41 | 64 | 7 991 607,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 991 607,17 | 0,00 |  | 2 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Верхнетоемский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 10 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 202,30 | 1 094,30 | 819,00 | 69 | 4 903 197,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 903 197,18 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 4 480,67 | 4 480,67 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Северодвинская, д. 10 | 1988 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 312,10 | 282,50 | 212,50 | 11 | 2 115 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 639,68 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 488,99 | 7 488,99 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Верхнетоемский муниципальный район" - 2 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 1 514,40 | 1 376,80 | 1 031,50 | 80 | 7 018 836,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 018 836,86 | 0,00 |  | 2 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Виноградовский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Виноградовский, д. Моржегоры, ул. Молодежная, д. 2, корп. Б | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 0 | 313,40 | 313,40 | 77,90 | 11 | 705 836,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 836,35 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 252,19 | 2 252,19 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 2 | р-н Виноградовский, п. Важский, ул. Школьная, д. 8 | 1966 |  | Деревянные | 1 | 4 | 156,40 | 156,40 | 118,21 | 13 | 3 307 002,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 002,93 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 21 144,52 | 21 144,52 | 31.12.2019 |
| 3 | р-н Виноградовский, п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 50 | 1972 |  | Деревянные | 2 | 3 | 586,90 | 522,70 | 187,80 | 18 | 6 586 960,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 586 960,86 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| 4 | р-н Виноградовский, п. Хетово, ул. Южная, д. 14 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 3 | 684,00 | 610,70 | 0,00 | 21 | 7 695 919,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 695 919,26 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Виноградовский муниципальный район" - 4 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 1 740,70 | 1 603,20 | 383,91 | 63 | 18 295 719,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 295 719,40 | 0,00 |  | 5 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Коношский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Коношский, рп. Коноша, пр-кт Октябрьский, д. 104 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1 058,30 | 858,60 | 762,00 | 37 | 2 948 123,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 948 123,30 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 3 433,64 | 3 433,64 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Коношский муниципальный район" - 1 многоквартирный дом: |  |  |  |  |  |  | 1 058,30 | 858,60 | 762,00 | 37 | 2 948 123,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 948 123,30 | 0,00 |  | 1 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Котласский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 35 | 1981 |  | Деревянные | 2 | 1 | 362,30 | 329,30 | 281,20 | 13 | 3 061 320,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 061 320,99 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 9 296,45 | 9 296,45 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Полевая, д. 15 | 1988 |  | Деревянные | 1 | 0 | 221,50 | 221,50 | 166,10 | 7 | 529 469,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 469,17 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 390,38 | 2 390,38 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Котласский муниципальный район" - 2 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 583,80 | 550,80 | 447,30 | 20 | 3 590 790,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 590 790,16 | 0,00 |  | 2 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Ленский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Ленский, рп. Урдома, ул. Мира, д. 17 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 361,70 | 330,90 | 86,50 | 16 | 1 775 122,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 122,98 | 0,00 | Ремонт печей | 1 | 5 364,53 | 5 364,53 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Ленский, с. Лена, ул. Кирова, д. 19 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 286,70 | 286,70 | 214,20 | 19 | 1 204 871,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 871,08 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 4 202,55 | 4 202,55 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 3 | р-н Ленский, с. Яренск, ул. Володи Дубинина, д. 27 | 1984 |  | Деревянные | 2 | 1 | 347,70 | 321,30 | 322,40 | 13 | 2 282 476,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282 476,64 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 6 564,50 | 6 564,50 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Ленский муниципальный район" - 3 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 996,10 | 938,90 | 623,10 | 48 | 5 262 470,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 262 470,70 | 0,00 |  | 4 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Мезенский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Мезенский, рп. Каменка, ул. Лесная, д. 18, корп. а | 1989 | 1989 | Деревянные | 2 | 3 | 818,10 | 740,70 | 600,30 | 25 | 5 558 797,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 558 797,95 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Мезенский, рп. Каменка, ул. Лукинская, д. 33 | 1958 | 1958 | Деревянные | 2 | 3 | 584,00 | 519,50 | 476,83 | 17 | 7 124 604,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 124 604,83 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 13 714,35 | 13 714,35 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Мезенский муниципальный район" - 2 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 1 402,10 | 1 260,20 | 1 077,13 | 42 | 12 683 402,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 683 402,78 | 0,00 |  | 2 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Няндомский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 3 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 754,60 | 2 520,10 | 2 212,83 | 130 | 11 662 543,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 662 543,99 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 7 233,99 | 7 233,99 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 2 | р-н Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 4 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 746,50 | 2 546,41 | 1 971,32 | 112 | 11 633 401,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 633 401,40 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 7 138,55 | 7 138,55 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 3 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 38 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 1 | 537,80 | 485,20 | 299,80 | 23 | 2 602 869,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602 869,96 | 0,00 | Ремонт печей | 1 | 5 364,53 | 5 364,53 | 31.12.2019 |
| 4 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Ф.Платтена, д. 12 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 491,00 | 442,50 | 339,20 | 21 | 245 808,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 808,75 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 555,50 | 555,50 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Няндомский муниципальный район" - 4 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 6 529,90 | 5 994,21 | 4 823,15 | 286 | 26 144 624,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 144 624,10 | 0,00 |  | 10 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Пинежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Пинежский, п. Пинега, ул. Серафимовича, д. 15 | 1981 |  | Деревянные | 2 | 3 | 843,40 | 746,40 | 681,82 | 27 | 8 245 331,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 245 331,52 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 11а | 1975 |  | Деревянные | 2 | 3 | 577,90 | 498,70 | 430,60 | 31 | 4 002 047,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 002 047,55 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Пинежский муниципальный район" - 2 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 1 421,30 | 1 245,10 | 1 112,42 | 58 | 12 247 379,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 247 379,07 | 0,00 |  | 2 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Плесецкий муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 82 | 1987 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 811,40 | 4 392,00 | 4 062,61 | 209 | 9 029 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 029 952,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 056,00 | 2 056,00 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 2-й, д. 6 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 700,44 | 4 353,34 | 4 021,24 | 192 | 17 302 828,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 302 828,70 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 5 791,03 | 5 791,03 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Плесецкий муниципальный район" - 2 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 9 511,84 | 8 745,34 | 8 083,85 | 401,00 | 26 332 780,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 332 780,70 | 0,00 |  | 3 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Приморский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Приморский, д. Бабанегово, д. 16 | 1 986 | 1 986 | Панельные | 2 | 2 | 625,90 | 570,50 | 212,30 | 35 | 7 334 855,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 334 855,75 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 11 718,89 | 11 718,89 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 2 | р-н Приморский, д. Черный Яр, д. 1 | 1 963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 337,70 | 317,90 | 230,25 | 16 | 3 336 894,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 336 894,57 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 9 881,24 | 9 881,24 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 3 | р-н Приморский, д. Черный Яр, д. 2 | 1 971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 773,10 | 708,60 | 708,00 | 31 | 393 627,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 627,30 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 509,15 | 509,15 | 31.12.2019 |
| 4 | р-н Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 2 | 1 983 | 1 983 | Панельные | 5 | 5 | 4 077,50 | 3 579,00 | 2 848,17 | 198 | 7 705 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 705 587,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 1 889,78 | 1 889,78 | 31.12.2019 |
| 5 | р-н Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 111 | 1 963 |  | Деревянные | 2 | 1 | 328,00 | 328,00 | 164,30 | 27 | 58 088,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 088,15 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 177,10 | 177,10 | 31.12.2019 |
| 6 | р-н Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 77 | 1 977 | 2 013 | Деревянные | 2 | 3 | 590,40 | 512,20 | 221,60 | 40 | 82 350,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 350,03 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 139,48 | 139,48 | 31.12.2019 |
| 7 | р-н Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 79 | 1 964 |  | Деревянные | 2 | 3 | 495,00 | 495,00 | 158,60 | 36 | 81 448,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 448,68 | 0,00 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 164,54 | 164,54 | 31.12.2019 |
| 8 | р-н Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 90 | 1990 | 1990 | Панельные | 5 | 6 | 6 423,20 | 6 232,80 | 4 688,56 | 346 | 5 422 722,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 422 722,98 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 844,24 | 844,24 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Приморский муниципальный район" - 8 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 13 650,80 | 12 744,00 | 9 231,78 | 729 | 24 415 574,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 415 574,46 | 0,00 |  | 10 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, пер. Шангальский, д. 7 | 1994 |  | Деревянные | 2 | 3 | 1 303,95 | 1 009,00 | 0,00 | 64 | 4 969 536,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 969 536,89 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 811,14 | 3 811,14 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Устьянский муниципальный район" - 1 многоквартирный дом: |  |  |  |  |  |  | 1 303,95 | 1 009,00 | 0,00 | 64 | 4 969 536,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 969 536,89 | 0,00 |  | 3 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Холмогорский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Советская, д. 2 | 1 970 |  | Деревянные | 2 | 4 | 562,40 | 562,40 | 346,60 | 17 | 7 087 252,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 087 252,32 | 0,00 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Холмогорский, с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 65 | 1 979 |  | Деревянные | 2 | 3 | 1 335,20 | 1 183,20 | 240,30 | 50 | 14 910 449,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 910 449,76 | 0,00 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | 11 167,20 | 11 167,20 | 31.12.2019 |
| 3 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, пл. Морозова, д. 8 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 1 | 410,20 | 279,20 | 362,40 | 16 | 3 518 422,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 518 422,56 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2019 |
| 4 | р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 61 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 1 | 756,80 | 664,50 | 150,10 | 19 | 4 986 932,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 932,96 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 504,79 | 7 504,79 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Холмогорский муниципальный район" - 4 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 3 064,60 | 2 689,30 | 1 099,40 | 102 | 30 503 057,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 503 057,60 | 0,00 |  | 4 |  |  |  |
| ### Муниципальное образование "Шенкурский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Маркса, д. 8 | 1 974 | 2 012 | Деревянные | 2 | 3 | 580,00 | 517,60 | 270,90 | 17 | 5 717 823,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 717 823,68 | 0,00 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | 9 858,32 | 9 858,32 | 31.12.2019 |
| 2 | р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 28 | 1 972 |  | Деревянные | 2 | 1 | 260,00 | 236,90 | 121,00 | 12 | 1 682 909,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 909,17 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 6 472,73 | 6 472,73 | 31.12.2019 |
| 3 | р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 21, корп. а | 1951 | 2009 | Деревянные | 2 | 1 | 348,10 | 288,50 | 179,80 | 13 | 2 682 025,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 025,83 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 7 704,76 | 6 218,86 | 31.12.2019 |
| Итого по муниципальному образованию "Шенкурский муниципальный район" - 3 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 1 188,10 | 1 043,00 | 571,70 | 42 | 10 082 758,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 082 758,68 | 0,00 |  | 3 |  |  |  |
| Всего по резервному списку - 215 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 715 778,46 | 597 522,89 | 505 568,19 | 26 765 | 1 329 652 985,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 780 350,81 | 0,00 | 0,00 | 286 |  |  |  |

## Приложение N 2

к краткосрочному плану

реализации региональной программы

капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Архангельской области,

на 2017 - 2019 годы

| ## Перечень многоквартирных домов, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах УК, ТСЖ, ЖСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Количество видов работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в графе 18 | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования <*> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | ед. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ### 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, ул. Воронина Н.И., д. 45 | 1974 | 2009 | Панельные | 9 | 6 | 1 200,30 | 1 067,70 | 8 963,40 | 607 | 1 807 823,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 823,92 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 1506,14 | 1693,19 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 2 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 55 | 2001 | - | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 2 174,30 | 1 639,50 | 939,40 | 38 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 | 45,99 | 60,99 | 31.12.2017 |
| 3 | г. Архангельск, ул. Тыко-Вылко, д. 11 | 1996 | - | Панельные | 9 | 6 | 15 251,38 | 8 966,80 | 15 029,30 | 590 | 2 553 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553 886,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 167,45 | 284,82 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 4 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 32 | 2010 | - | Кирп./ шлакоблочные | 14 | 2 | 8 555,00 | 6 755,00 | 6 755,00 | 214 | 593 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 244,00 | 0,00 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 | 87,82 | 87,82 | 31.12.2017 |
| 5 | г. Архангельск, ул. Некрасова, д. 2 | 1989 | - | Панельные | 9 | 5 | 12 141,40 | 10 145,70 | 10 145,70 | 440 | 1 102 897,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 897,85 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 108,71 | 108,71 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 6 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 100 | 1975 | 2008 | Панельные | 9 | 6 | 12 098,40 | 10 871,20 | 7 112,30 | 467 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 6,26 | 6,26 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 7 | г. Архангельск, пр-кт Советских Космонавтов, д. 175, корп. 1 | 2008 | - | Панельные | 10 | 1 | 2 690,40 | 2 690,40 | 0,00 | 64 | 221 530,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 530,73 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 82,34 | 82,34 | 31.12.2017 |
| 8 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 67 | 2010 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 10 900,20 | 7 618,00 | 7 618,00 | 157 | 859 361,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 361,08 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 | 112,81 | 112,81 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 9 | г. Архангельск, ул. Красных Партизан, д. 17, корп. 1 | 1970 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 903,90 | 4 510,20 | 4 291,30 | 225 | 966 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 382,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 214,27 | 214,27 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 10 | г. Архангельск, ул. П.Осипенко, д. 3 | 1980 | - | Панельные | 9 | 5 | 10 198,90 | 9 041,20 | 9 041,20 | 440 | 413 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 140,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 45,70 | 45,7 | 31.12.2017 |
| 11 | г. Архангельск, пр-кт Московский, д. 6 | 1987 | 2008 | Панельные | 9 | 2 | 21 515,60 | 17 772,20 | 16 090,80 | 860 | 3 182 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 182 612,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 179,08 | 179,08 | 31.12.2017 |
| 12 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 14, корп. 1 | 1980 | - | Панельные | 9 | 2 | 3 982,30 | 3 982,30 | 3 982,30 | 180 | 122 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 292,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 30,71 | 30,71 | 31.12.2017 |
| 13 | г. Архангельск, ул. Галушина, д. 30, корп. 2 | 1988 | - | Панельные | 9 | 2 | 4 309,30 | 3 848,20 | 2 427,90 | 197 | 489 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 950,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 127,32 | 127,32 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 14 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 15, корп. 1 | 1984 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 4 | 8 229,00 | 0,00 | 0,00 | 347 | 395 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 388,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 48,05 | 48,05 | 31.12.2017 |
| 15 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 16, корп. 1 | 1996 | - | Панельные | 10 | 2 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 187 | 186 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 907,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 181,46 | 181,45 | 31.12.2017 |
| 16 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 34 | 1979 | - | Панельные | 9 | 6 | 12 065,90 | 0,00 | 0,00 | 583 | 602 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 009,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 49,89 | 49,89 | 31.12.2017 |
| 17 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 44 | 2009 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 23 | 255 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 118,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 22,78 | 22,78 | 31.12.2017 |
| 18 | г. Архангельск, ул. 23 Гвардейской дивизии, д. 6 | 1978 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 405,40 | 4 405,40 | 0,00 | 221 | 760 750,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 750,83 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 172,69 | 172,69 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 19 | г. Архангельск, ул. Ф.Абрамова, д. 16, корп. 1 | 1917 | - | Кирп./ шлакоблочные | 1 | - | 4 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 053 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 374,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 251,70 | 251,7 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 20 | г. Архангельск, ул. Ф.Абрамова, д. 7, корп. 1 | 2004 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 6 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 413 272,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 272,86 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 61,19 | 61,19 | 31.12.2017 |
| 21 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 7, корп. 1 | 1989 | 2008 | Панельные | 10 | 3 | 6 666,80 | 0,00 | 0,00 | 358 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 67,50 | 67,5 | 31.12.2017 |
| 22 | г. Архангельск, ул. Галушина, д. 28 | 1992 | 2008 | Панельные | 10 | 2 | 4 786,80 | 0,00 | 0,00 | 203 | 766 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 120,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 160,05 | 160,05 | 31.12.2017 |
| 23 | г. Архангельск, ул. Галушина, д. 26 | 1990 | - | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 2 | 6 679,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 888 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 250,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 132,99 | 132,99 | 31.12.2017 |
| 24 | г. Архангельск, ул. Воронина Н.И., д. 31, корп. 2 | 1969 | - | Панельные | 5 | 6 | 6 276,00 | 5 782,00 | 0,00 | 314 | 175 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 459,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 27,96 | 27,96 | 31.12.2017 |
| 25 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 7 | 1989 | - | Панельные | 9 | 4 | 9 629,00 | 8 079,60 | 6 951,60 | 503 | 787 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 360,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 3 | 97,45 | 97,45 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 26 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 32 | 1993 | - | Панельные | 9 | 3 | 6 879,00 | 5 638,90 | 0,00 | 223 | 596 885,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 885,96 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 105,85 | 105,85 | 31.12.2017 |
| 27 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 11 | 1993 | - | Панельные | 10 | 3 | 6 782,10 | 6 782,10 | 0,00 | 230 | 1 472 533,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 533,50 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5 | 217,12 | 217,12 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 28 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 64 | 2004 | - | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 5 | 9 738,40 | 6 681,70 | 0,00 | 110 | 188 954 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 954 330,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 28279,38 | 2879,38 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 29 | г. Архангельск, ул. Р. Люксембург, д. 25 | 1990 | - | Панельные | 9 | 3 | 8 790,00 | 7 129,60 | 0,00 | 280 | 1 209 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 917,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 169,70 | 169,7 | 31.12.2017 |
| 30 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 29 | 1997 | - | Панельные | 10 | 5 | 13 655,60 | 13 655,60 | 0,00 | 552 | 877 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 008,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 2 | 64,22 | 64,22 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 31 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 19 | 1990 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 11 640,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 351 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 642,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 30,21 | 30,21 | 31.12.2017 |
| 32 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 21 | 2004 | - | Кирп./ шлакоблочные | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 551 891,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 891,84 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 |  | 258,3 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 33 | г. Архангельск, ул. Галушина, д. 9, корп. 2 | 1982 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 957,15 | 0,00 | 0,00 | 205 | 476 474,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 474,10 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 96,12 | 96,12 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 34 | г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 4, к. 1 | 1980 | 2008 | Панельные | 9 | 6 | 10 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 65,04 | 65,04 | 31.12.2017 |
| 35 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 29 | 1989 | 2008 | Панельные | 9 | 4 | 9 863,40 | 0,00 | 0,00 | 336 | 641 538,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 538,64 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 65,04 | 65,04 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт лифтовых шахт |  |  |  |  |
| 36 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 24, к. 3 | 1984 | - | Панельные | 9 | 3 | 5 581,80 | 5 522,70 | 0,00 | 250 | 801 372,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 372,57 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 143,57 | 143,57 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 37 | г. Архангельск, ул. Тимме, д. 4, к. 4 | 1987 | - | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 1 | 3 975,30 | 3 975,30 | 0,00 | 200 | 454 730,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 730,83 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 114,39 | 114,39 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утепление фасада |  |  |  |  |
| 38 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 183 | 1983 | - | Панельные | 9 | 5 | 10 190,60 | 10 190,60 | 0,00 | 550 | 359 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 409,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 35,27 | 35,27 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 39 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 9 | 1989 | - | Панельные | 9 | 5 | 8 261,70 | 0,00 | 0,00 | 379 | 398 271,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 271,76 | 0,00 | Ремонт фасада | 2 | 48,21 | 48,21 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 40 | г. Архангельск, ул. Воронина Н.И., д. 15 | 1999 | - | Панельные | 8 | 5 | 10 718,40 | 9 118,40 | 0,00 | 0 | 1 501 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 916,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 164,71 | 164,71 | 31.12.2017 |
| 41 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 7 | 2012 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | - | 1 377,40 | 0,00 | 0,00 | 1 | 120 817,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 817,19 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 87,71 | 87,71 | 31.12.2017 |
| 42 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 381, корп. 2 | 1992 | - | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 925,50 | 925,50 | 0,00 | 51 | 173 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 550,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 187,52 | 187,52 | 31.12.2017 |
| 43 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 23, корп. 1 | 1996 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2 715,30 | 2 514,20 | 0,00 | 95 | 1 377 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 956,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 2 |  | 22,63 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 44 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 106, к. 1 | 1974 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 611,50 | 6 079,00 | 0,00 | 278 | 787 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 587,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 129,56 | 129,56 | 31.12.2017 |
| 45 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 13 | 2001 | - | Кирп./ шлакоблочные | 1 | 5 | 10 430,40 | 10 430,40 | 0,00 | 0 | 911 084,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 084,84 | 0,00 | Ремонт крыши | 5 | 87,35 | 87,35 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 46 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 41 | 1960 | - | Панельные | 9 | 3 | 5 565,40 | 0,00 | 0,00 | 261 | 1 174 839,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 839,52 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 211,10 | 211,1 | 31.12.2017 |
| 47 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 25 | 2006 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 6 128,80 | 5 532,80 | 0,00 | 78 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 6,85 | 6,85 | 31.12.2017 |
| 48 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 21 | 1982 | - | Панельные | 9 | 6 | 12 296,60 | 10 931,00 | 0,00 | 603 | 945 804,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 804,48 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 76,92 | 76,92 | 31.12.2017 |
| 49 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 282, корп. 1 | 1990 | - | Панельные | 10 | 3 | 7 932,50 | 6 733,20 | 0,00 | 435 | 425 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 800,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 63,24 | 63,24 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 50 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 18 | 1977 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 758,60 | 4 193,30 | 0,00 | 236 | 60 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 400,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 14,40 | 14,40 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 51 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 3 | 1982 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 4 274,10 | 4 274,10 | 0,00 | 0 | 665 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 985,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 2 | 155,82 | 155,82 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 52 | г. Архангельск, пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 29 | 2012 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 16 982,50 | 13 300,20 | 0,00 | 57 | 37 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 250,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2,80 | 2,80 | 31.12.2017 |
| 53 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 110 | 1982 | - | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 1 | 5 404,40 | 4 617,50 | 0,00 | 153 | 363 768,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 768,65 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 78,78 | 78,78 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 54 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 14 | 2009 | - | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 3 | 8 832,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 135 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 840,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 128,59 | 128,59 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 55 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 11 | 1992 | 2008 | Панельные | 10 | 4 | 10 098,80 | 0,00 | 0,00 | 500 | 404 654,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 654,61 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 40,07 | 40,07 | 31.12.2017 |
| 56 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 4 | 1964 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 810,70 | 1 810,70 | 0,00 | 55 | 127 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 225,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 70,26 | 70,26 | 31.12.2017 |
| 57 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 6 | 1966 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 592,60 | 0,00 | 0,00 | 74 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 72,21 | 72,21 | 31.12.2017 |
| 58 | г. Архангельск, ул. Тимме, д. 2, корп. 2 | 1979 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 860,50 | 4 409,00 | 0,00 | 206 | 939 361,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 361,67 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 193,26 | 193,26 | 31.12.2017 |
| 59 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 47 | 1993 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 308,60 | 0,00 | 0,00 | 41 | 596 221,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 221,46 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 180,20 | 180,20 | 31.12.2017 |
| 60 | г. Архангельск, ул. Вельская, д. 1 | 2004 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 1 | 4 130,00 | 2 581,40 | 0,00 | 64 | 259 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 774,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 62,90 | 62,90 | 31.12.2017 |
| 61 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 92, корп. 1 | 1998 | - | Панельные | 10 | 2 | 5 352,70 | 4 507,90 | 0,00 | 177 | 604 770,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 770,50 | 0,00 | Ремонт лифтовых шахт | 1 | 112,98 | 112,98 | 31.12.2017 |
| 62 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 309 | 1966 | - | Панельные | 5 | 4 | 1 606,10 | 0,00 | 0,00 | 51 | 287 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 900,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 179,25 | 179,25 | 31.12.2017 |
| 63 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 41, корп. 1 | 1984 | - | Панельные | 10 | 4 | 10 869,70 | 0,00 | 0,00 | 545 | 1 717 769,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 769,55 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 158,03 | 158,03 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 64 | г. Архангельск, пр-кт Московский, д. 47 | 2007 | - | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 3 | 10 396,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 103 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 600,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 9,97 | 9,97 | 31.12.2017 |
| 65 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 34, корп. 1 | 1978 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5 835,20 | 0,00 | 0,00 | 224 | 378 587,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 587,67 | 0,00 | Разработка сметной документации | 2 | 64,88 | 64,88 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 66 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 16 | 2007 | - | Кирп./ шлакоблочные | 1 | 3 | 10 598,50 | 9 733,70 | 0,00 | 0 | 785 847,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 847,32 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 74,15 | 74,15 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 67 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 31 | 2009 | - | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 2 | 10 168,90 | 6 911,80 | 0,00 | 0 | 1 155 320,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 320,78 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 167,15 | 167,15 | 31.12.2017 |
| 68 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 7, корп. 2 | 2005 | - | Деревянные | 2 | - | 2 462,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 491,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 24,57 | 24,57 | 31.12.2017 |
| 69 | г. Архангельск, пр-кт Никольский, д. 124 | 1974 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 387,90 | 0,00 | 0,00 | 138 | 98 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 377,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 29,04 | 29,04 | 31.12.2017 |
| 70 | г. Архангельск, пр-кт Никольский, д. 74 | 1917 | - | Кирп./ шлакоблочные | 1 | - | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 47 274,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 274,29 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 62,12 | 62,12 | 31.12.2017 |
| 71 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 354, корп. 1 | 1976 | - | Панельные | 5 | 8 | 5 787,60 | 5 787,60 | 0,00 | 0 | 588 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 670,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 101,71 | 101,71 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 72 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 76 | 2007 | - | Панельные | 17 | 3 | 16 826,70 | 14 725,30 | 0,00 | 0 | 1 922 104,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 104,11 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 114,23 | 114,23 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |  |
| 73 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 116, корп. 2 | 1998 | - | Панельные | 9 | 8 | 16 449,40 | 0,00 | 0,00 | 693 | 2 169 925,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 925,04 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 131,92 | 131,92 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 74 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 105, корп. 4 | 1980 | - | Панельные | 9 | 3 | 2 005,30 | 2 005,30 | 0,00 | 0 | 174 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 947,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 87,24 | 87,24 | 31.12.2017 |
| 75 | г. Архангельск, ул. Дзержинского, д. 27 | 1998 | - | Панельные | 9 | 3 | 6 850,00 | 5 602,00 | 0,00 | 230 | 743 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 005,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 108,47 | 108,47 | 31.12.2017 |
| 76 | г. Архангельск, ул. Ф.Абрамова, д. 16, корп. 2 | 1985 | 2008 | Панельные | 9 | 2 | 4 302,00 | 0,00 | 0,00 | 224 | 70 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 830,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 16,46 | 16,46 | 31.12.2017 |
| 77 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 45 | 2008 | - | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 2 | 4 787,50 | 3 665,80 | 0,00 | 90 | 485 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 500,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 101,41 | 101,41 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 78 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 26, корп. 2 | 2004 | - | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 6 | 13 565,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 4,87 | 4,87 | 31.12.2017 |
| 79 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 26, корп. 3 | 2004 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 4 491,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 100,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 4,48 | 4,48 | 31.12.2017 |
| 80 | г. Архангельск, ул. К.Либкнехта, д. 18. корп. 2 | 1995 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 4 027,50 | 3 336,20 | 0,00 | 74 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 89,39 | 89,39 | 31.12.2017 |
| 81 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 54 | 2004 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 832,10 | 832,10 | 0,00 | 10 | 295 918,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 918,20 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 355,63 | 355,63 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 82 | г. Архангельск, пр-кт Советских Космонавтов, д. 76 | 2006 | - | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 440,60 | 440,60 | 0,00 | 0 | 75 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 200,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 170,68 | 170,68 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 83 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 24, корп. 1 | 1983 | - | Панельные | 9 | 3 | 10 833,70 | 10 833,70 | 0,00 | 530 | 2 183 867,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 867,78 | 0,00 | Ремонт крыши | 3 | 201,58 | 201,58 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 84 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 60 | 2004 | - | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 1 812,50 | 1 812,50 | 0,00 | 31 | 489 044,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 044,90 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 269,82 | 269,82 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 85 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 60, корп. 1 | 2004 | - | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 439,70 | 439,70 | 0,00 | 7 | 109 737,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 737,70 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 249,57 | 249,57 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 86 | г. Архангельск, пр-кт Никольский, д. 126 | 1974 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 690,00 | 0,00 | 0,00 | 228 | 466 066,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 066,40 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 99,37 | 99,37 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 87 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 381 | 1999 | - | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 953,70 | 953,70 | 0,00 | 37 | 124 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 728,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 130,78 | 130,78 | 31.12.2017 |
| 88 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 3, корп. 2 | 1978 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 798,70 | 4 377,50 | 0,00 | 225 | 587 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 060,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 2 | 134,11 | 134,11 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 89 | г. Архангельск, ул. Воронина Н.И., д. 19 | 1990 | 2009 | Панельные | 9 | 3 | 5 563,00 | 5 563,00 | 0,00 | 0 | 350 410,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 410,33 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 62,99 | 62,99 | 31.12.2017 |
| 90 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 34, корп. 1 | 2012 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 5 377,70 | 5 377,70 | 0,00 | 113 | 819 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 572,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 152,40 | 152,40 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 91 | г. Архангельск, ул. Галушина, д. 23, корп. 1 | 1997 | - | Панельные | 9 | 3 | 13 199,50 | 0,00 | 0,00 | 444 | 1 221 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 386,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 92,53 | 92,53 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 92 | г. Архангельск, ул. Розинга, д. 6 | 2008 | - | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 4 | 12 303,50 | 9 472,50 | 0,00 | 234 | 1 099 323,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 323,02 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 116,05 | 116,05 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 93 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 68, корп. 1 | 1977 | - | Панельные | 5 | 5 | 2 697,60 | 2 697,60 | 0,00 | 0 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 29,66 | 29,66 | 31.12.2017 |
| 94 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 358, корп. 3 | 1994 | - | Панельные | 5 | 10 | 4 804,30 | 2 690,60 | 0,00 | 224 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 3 | 133,80 | 133,80 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 95 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 358, корп. 4 | 1967 | - | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 2 901,50 | 2 901,50 | 0,00 | 115 | 318 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 560,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 109,79 | 109,79 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 96 | г. Архангельск, ул. Ф.Абрамова, д. 18 | 1984 | - | Панельные | 9 | 4 | 8 307,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 830 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 890,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 100,02 | 100,02 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 97 | г. Архангельск, пр-кт Никольский, д. 32, корп. 1 (5, 6 подъезды) | 1988 | 2009 | Панельные | 9 | 2 | 4 825,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 470 196,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 196,50 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 97,45 | 97,45 | 31.12.2017 |
| 98 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 39, корп. 2 | 2005 | - | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 714,60 | 1 559,90 | 0,00 | 36 | 145 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 615,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 84,93 | 84,93 | 31.12.2017 |
| 99 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 11, корп. 1 | 1996 | - | Кирп./ шлакоблочные | 11 | 3 | 2 567,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 447 862,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 862,21 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 174,41 | 174,41 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 100 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 14, корп. 1 | 1996 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 0 | 2 925,70 | 2 925,70 | 0,00 | 0 | 379 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 998,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 129,88 | 129,88 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 101 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 14, корп. 2 | 1996 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 0 | 2 569,20 | 2 569,20 | 0,00 | 0 | 379 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 998,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 147,91 | 147,91 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 102 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 40 | 2012 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 1 | 3 375,70 | 1 862,20 | 0,00 | 0 | 315 087,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 087,31 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 169,20 | 169,20 | 31.12.2017 |
| 103 | г. Архангельск, ул. Минская, д. 4 | 2012 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 4 742,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 82 849,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 849,80 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 17,47 | 17,47 | 31.12.2017 |
| 104 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 29, корп. 1 | 2000 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 1 | 1 274,30 | 1 274,00 | 0,00 | 10 | 270 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 145,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 2 | 211,99 | 211,99 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 105 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 23, корп. 1 | 1985 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 5 988,80 | 0,00 | 0,00 | 304 | 671 730,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 730,89 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 112,16 | 112,16 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 106 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 12 | 1996 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 702,50 | 3 702,50 | 0,00 | 0 | 371 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 500,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 100,34 | 100,34 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 107 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 23 | 2001 | - | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 2 | 2 060,60 | 2 060,60 | 0,00 | 49 | 466 769,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 769,40 | 0,00 | Разработка сметной документации | 4 | 226,52 | 226,52 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 108 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 113 | 1992 | - | Панельные | 9 | 10 | 13 146,50 | 11 338,70 | 0,00 | 439 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 102,04 | 102,01 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 109 | г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины д. 12, корп. 2 | 1965 | - | Панельные | 5 | 4 | 3 523,40 | 0,00 | 0,00 | 140 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 227,05 | 227,05 | 31.12.2017 |
| 110 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 26, корп. 1 | 1995 | - | Панельные | 10 | 2 | 4 499,00 | 0,00 | 0,00 | 185 | 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 115,14 | 115,14 | 31.12.2017 |
| 111 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 282 | 1965 | - | Панельные | 5 | 2 | 1 725,50 | 0,00 | 0,00 | 54 | 393 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 109,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 2 | 227,82 | 227,82 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 112 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 15 | 1996 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 089,80 | 1 759,30 | 0,00 | 31 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 160,30 | 160,30 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 113 | г. Архангельск, ул. Ф.Абрамова, д. 16 | 1985 | - | Панельные | 9 | 5 | 9 372,30 | 0,00 | 0,00 | 422 | 256 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 222,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 27,34 | 27,34 | 31.12.2017 |
| 114 | г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 5 | 1984 | - | Панельные | 9 | 8 | 15 987,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 649 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 733,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 103,19 | 103,19 | 31.12.2017 |
| 115 | г. Архангельск, ул. Тимме, д. 17 корп. 2 | 2004 | - | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 953,30 | 2 757,00 | 0,00 | 45 | 247 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 721,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 83,88 | 83,88 | 31.12.2017 |
| 116 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 4, корп. 1 | 1994 | - | Панельные | 5 | 6 | 6 320,30 | 6 320,30 | 0,00 | 293 | 655 026,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 026,79 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 103,64 | 103,64 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 117 | г. Архангельск, ул. Воронина Н.И., д. 32, корп. 4 | 1982 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 3 542,10 | 3 542,10 | 0,00 | 0 | 35 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 280,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 9,96 | 9,96 | 31.12.2017 |
| 118 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 4 | 1987 | - | Панельные | 9 | 10 | 19 985,70 | 18 585,40 | 0,00 | 976 | 1 424 429,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424 429,80 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 76,64 | 76,64 | 31.12.2017 |
| 119 | г. Архангельск, пр-кт Московский, д. 4, корп. 1 | 1988 | 2008 | Панельные | 9 | 5 | 12 271,50 | 10 432,50 | 0,00 | 417 | 1 092 639,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 639,32 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 104,73 | 104,73 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 120 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 112 | 1979 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 13 | 6 320,10 | 4 268,20 | 0,00 | 732 | 2 683 291,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 291,80 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 628,67 | 628,67 | 31.12.2017 |
| 121 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 66 | 1986 | - | Панельные | 9 | 6 | 12 821,40 | 0,00 | 0,00 | 642 | 608 415,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 415,12 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 47,45 | 47,45 | 31.12.2017 |
| 122 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 23 | 1995 | - | Панельные | 6 | 5 | 6 298,70 | 6 298,70 | 0,00 | 321 | 379 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 837,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 60,30 | 60,30 | 31.12.2017 |
| 123 | г. Архангельск, ул. 23 Гвардейской Дивизии, д. 6, корпус 1 | 1977 | - | Панельные | 5 | 4 | 2 713,70 | 2 713,30 | 0,00 | 148 | 752 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 195,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 277,23 | 277,23 | 31.12.2017 |
| 124 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 352 | 1977 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 017,10 | 3 625,30 | 0,00 | 171 | 1 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 273,08 | 273,08 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 125 | г. Архангельск, ул. Тимме, д. 10, корп. 1 | 1975 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2 903,20 | 2 903,20 | 0,00 | 0 | 656 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 270,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 226,05 | 226,05 | 31.12.2017 |
| 126 | г. Архангельск, ул. Тимме, д. 8, корп. 1 | 1973 | - | Панельные | 5 | 4 | 4 765,10 | 4 765,10 | 0,00 | 0 | 759 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 817,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 159,45 | 159,45 | 31.12.2017 |
| 127 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 17 | 1985 | 2008 | Панельные | 9 | 4 | 8 726,60 | 0,00 | 0,00 | 340 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 137,51 | 137,51 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 128 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 14 | 2005 | - | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 3 | 7 388,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 364 657,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 657,62 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 49,35 | 49,35 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 129 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 21 | 1986 | - | Панельные | 9 | 4 | 7 327,00 | 7 327,00 | 0,00 | 369 | 1 692 040,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 040,36 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 230,93 | 230,93 | 31.12.2017 |
| 130 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 43, корп. 3 | 2005 | - | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 937,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 114 845,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 845,33 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 122,48 | 122,48 | 31.12.2017 |
| 131 | г. Архангельск, ул. Набережная Северной двины, д. 93, корп. 1 | 1959 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 234,40 | 3 396,70 | 0,00 | 0 | 371 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 102,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 87,64 | 87,64 | 31.12.2017 |
| 132 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 26 | 1991 | - | Панельные | 10 | 2 | 5 374,00 | 4 526,10 | 0,00 | 217 | 256 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 756,00 | 0,00 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 47,78 | 47,78 | 31.12.2017 |
| 133 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 18 | 2006 | - | Кирп./ шлакоблочные | 6 | 6 | 5 498,60 | 3 153,00 | 0,00 | 56 | 191 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 730,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 34,87 | 34,87 | 31.12.2017 |
| Всего по муниципальному образованию "Город Архангельск" - 133 многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  | 864 698,45 | 483 736,90 | 99 348,20 | 24 826 | 274 474 622,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 474 622,73 | 0,00 |  | 226 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Город Новодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 47 | 1990 | 0 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 4 827,50 | 4 092,49 | 4 092,49 | 202 | 252 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 754,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 61,76 | 61,76 | 31.12.2017 |
| Всего по муниципальному образованию "Город Новодвинск" - 1 многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  | 4 827,50 | 4 092,49 | 4 092,49 | 202 | 252 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 754,00 | 0,00 |  | 1 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Котлас" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 43 | 1983 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 14 | 10 324,50 | 9 234,30 | 9 234,30 | 345 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 125,08 | 125,08 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 12а | 1992 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5 189,20 | 4 653,60 | 4 303,40 | 252 | 699 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 941,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 150,41 | 150,41 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 3 | р-н Котласский, г. Котлас, пр-кт Мира, д. 21 | 1987 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5 263,50 | 3 757,70 | 3 524,10 | 188 | 425 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 142,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 113,14 | 113,14 | 31.12.2017 |
| 4 | р-н Котласский, г. Котлас, пр-кт Мира, д. 24 | 2003 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 9 | 5 786,40 | 5 087,10 | 5 087,10 | 234 | 684 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 999,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 134,65 | 134,65 | 31.12.2017 |
| 5 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 14, корп. а | 1989 | 2010 | Панельные | 5 | 8 | 5 101,80 | 4 505,80 | 4 505,80 | 240 | 380 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 641,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 84,48 | 84,48 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 6 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д.14, корп. Б | 1988 | 2009 | Панельные | 5 | 10 | 6 251,90 | 5 502,00 | 5 502,30 | 290 | 451 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 230,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 82,01 | 82,01 | 31.12.2017 |
| 7 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 14, корп. в | 1989 | - | Панельные | 5 | 14 | 8 864,00 | 7 827,40 | 7 827,40 | 360 | 858 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 757,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 3 | 109,71 | 109,71 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 8 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 14 | 1990 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 12 | 8 790,70 | 7 163,40 | 6 512,70 | 310 | 1 850 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 828,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 258,37 | 258,37 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 9 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 4, корп. а | 1972 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 431,60 | 3 161,00 | 6 109,40 | 140 | 514 094,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 094,13 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 162,64 | 162,64 | 31.12.2017 |
| 10 | р-н Котласский, г. Котлас, пр-кт Мира, д. 26, корп. б | 1991 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 7 119,10 | 6 286,70 | 5 825,50 | 293 | 953 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 499,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 151,67 | 151,67 | 31.12.2017 |
| 11 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 5в | 1979 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 471,40 | 5 690,80 | 5 485,80 | 257 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 70,29 | 70,29 | 31.12.2017 |
| 12 | р-н Котласский, п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 6 | 1996 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 20 | 14 031,00 | 12 659,70 | 11 460,20 | 607 | 1 754 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 364,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 138,58 | 138,58 | 31.12.2017 |
| 13 | р-н Котласский, г. Котлас, пр-кт Мира, д. 21, корп. а | 1987 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 4 635,40 | 4 158,40 | 4 158,40 | 217 | 900 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 413,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 216,53 | 216,53 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 14 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 27 | 1971 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 752,30 | 2 742,40 | 2 620,00 | 115 | 643 084,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 084,90 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 234,50 | 234,50 | 31.12.2017 |
| 15 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 29, корп. а | 1980 | 2017 | Панельные | 5 | 6 | 5 114,00 | 4 725,50 | 4 484,40 | 219 | 989 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 196,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 209,33 | 209,33 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт лифтовых шахт |  |  |  |  |
| 16 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 58, р.п. Вычегодский | 1979 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 546,80 | 6 015,30 | 5 240,70 | 249 | 342 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 450,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 56,93 | 56,93 | 31.12.2017 |
| Всего по муниципальному образованию "Котлас" - 16 многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 106 673,60 | 93 171,10 | 91 881,50 | 4 316 | 13 003 639,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 003 639,03 | 0,00 |  | 24 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Северодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Северодвинск, ул. Народная, д. 10 | 1998 | 0 | Кирп./ шлакоблочные | 7/9 | 2 | 7 909,10 | 5 741,40 | 5 571,50 | 270 | 1 032 734,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 734,24 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 179,87 | 179,87 | 31.12.2017 |
| 2 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 44 | 1977 | 0 | Панельные | 5 | 6 | 5 221,00 | 4 747,90 | 4 747,90 | 222 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 144,27 | 144,27 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 3 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 89 | 1999 | 0 | Кирп./ шлакоблочные | 12-13 | 2 | 9 544,00 | 7 580,40 | 5 672,10 | 251 | 433 995,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 995,71 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 57,25 | 57,25 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 4 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 109 | 1990 | 0 | Панельные | 9 | 4 | 8 701,00 | 7 375,20 | 7 375,20 | 291 | 228 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 244,00 | 0,00 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 30,95 | 30,95 | 31.12.2017 |
| 5 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 14/2 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 5 436,30 | 4 795,80 | 4 010,13 | 158 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 158,47 | 158,47 | 31.12.2017 |
| Всего по муниципальному образованию "Северодвинск" - 5 многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 36 811,40 | 30 240,70 | 27 376,83 | 1 192 | 3 139 973,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 139 973,95 | 0,00 |  | 10 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Коношский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Коношский, рп. Коноша, ул. Новоселов, д. 2 | 1970 | 2011 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 665,80 | 3 354,20 | 2 753,90 | 149 | 260 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 659,00 | 0,00 | Ремонт печей | 1 | 77,71 | 77,71 | 31.12.2017 |
| Всего по муниципальному образованию "Коношский муниципальный район" - 1 многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  | 3 665,80 | 3 354,20 | 2 753,90 | 149 | 260 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 659,00 | 0,00 |  | 1 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Котласский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 7 | 2009 | - | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 5 467,70 | 5 300,00 | 5 300,00 | 94 | 39 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 008,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 7,36 | 7,36 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Адмирала Кузнецова, д. 1 | 1983 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 478,30 | 1 350,00 | 1 350,00 | 48 | 259 517,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 517,95 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 192,24 | 192,24 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  |  |  |
| 3 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Адмирала Кузнецова, д. 2 | 1986 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 321,70 | 1 279,10 | 1 094,00 | 45 | 242 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 372,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 189,49 | 189,49 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 4 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 1 | 1989 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2 000,30 | 1 662,50 | 1 477,00 | 84 | 209 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 404,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 2 | 125,96 | 125,96 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 5 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Мира, д. 6 | 1980 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 988,20 | 1 839,20 | 1 708,90 | 72 | 192 418,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 418,02 | 0,00 | Ремонт фасада | 3 | 104,62 | 104,52 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 6 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Приводинская, д. 15 | 1981 | - | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 861,30 | 798,00 | 537,60 | 37 | 79 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 484,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 99,60 | 99,60 | 31.12.2017 |
| 7 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 9 | 1987 | - | Панельные | 5 | 4 | 3 004,60 | 2 638,50 | 2 082,30 | 128 | 300 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 565,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 113,92 | 113,92 | 31.12.2017 |
| 8 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 10 | 1991 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 987,50 | 1 833,90 | 1 668,80 | 81 | 143 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 637,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 78,32 | 78,32 | 31.12.2017 |
| 9 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 8 | 1975 | 1995 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 627,70 | 441,90 | 407,40 | 20 | 6 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 350,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 14,37 | 14,37 | 31.12.2017 |
| 10 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 8, корп. 3 | 1991 | - | Панельные | 2 | 2 | 676,30 | 611,90 | 555,10 | 25 | 18 507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 507,50 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 30,25 | 30,25 | 31.12.2017 |
| 11 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 8, корп. 4 | 1989 | - | Панельные | 2 | 2 | 674,60 | 610,20 | 518,70 | 28 | 26 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 128,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 2 | 42,82 | 42,82 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 12 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 2 | 1972 | 2004-2005 | Деревянные | 2 | 2 | 532,00 | 491,40 | 256,00 | 26 | 37 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 015,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 75,33 | 75,33 | 31.12.2017 |
| 13 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 3 | 1968 | 2000 | Деревянные | 2 | 2 | 554,00 | 512,20 | 405,10 | 15 | 57 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 850,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 112,94 | 112,94 | 31.12.2017 |
| 14 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 3 | 1968 | 1993 | Деревянные | 2 | 2 | 547,10 | 504,50 | 272,30 | 30 | 37 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 015,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 73,37 | 73,37 | 31.12.2017 |
| Всего по муниципальному образованию "Котласский муниципальный район" - 14 многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 21 721,30 | 19 873,30 | 17 633,20 | 733 | 1 649 271,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 271,47 | 0,00 |  | 20 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Красноборский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 11а | 1976 | нет | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 962,00 | 1 791,00 | 1 783,29 | 83 | 359 142,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 142,48 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 200,53 | 200,53 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 2 | р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 17а | 1980 | нет | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 917,00 | 1 740,00 | 1 600,00 | 86 | 30 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 185,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 17,35 | 17,35 | 31.12.2017 |
| Всего по муниципальному образованию "Красноборский муниципальный район" - 2 многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  | 3 879,00 | 3 531,00 | 3 383,29 | 169 | 389 327,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 327,48 | 0,00 |  | 3 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Лешуконский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Новоселова, д. 24 | 1977 | 0 | Деревянные | 2 | 3 | 800,20 | 719,80 | 464,70 | 17 | 93 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 308,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 129,63 | 129,63 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Конецгорская, д. 52 | 1994 | 0 | Деревянные | 2 | 3 | 831,19 | 751,60 | 560,80 | 31 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 155,67 | 155,67 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Бобрецова, д. 12 | 1994 | 0 | Деревянные | 1 | 2 | 334,00 | 298,20 | 223,50 | 9 | 52 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 112,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 174,76 | 174,76 | 31.12.2017 |
| 4 | р-н Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Водников, д. 21 | 1982 | 0 | Деревянные | 2 | 2 | 838,50 | 731,90 | 563,30 | 30 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 109,30 | 109,30 | 31.12.2017 |
| 5 | р-н Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Комсомольская, д. 22 | 1986 | 0 | Деревянные | 2 | 2 | 519,00 | 476,00 | 292,10 | 17 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 363,45 | 363,45 | 31.12.2017 |
| 6 | р-н Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д. 27 | 1963 | 0 | Деревянные | 2 | 3 | 771,50 | 694,50 | 391,20 | 26 | 108 005,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 005,53 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 155,52 | 155,52 | 31.12.2017 |
| 7 | р-н Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 19 | 1975 | 0 | Деревянные | 2 | 3 | 586,60 | 510,60 | 308,60 | 17 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 182,14 | 182,14 | 31.12.2017 |
| 8 | р-н Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Первомайская, д. 38а | 1987 | 2014 | Деревянные | 2 | 2 | 345,60 | 297,40 | 297,40 | 7 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 100,87 | 100,87 | 31.12.2017 |
| 9 | р-н Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Юбилейный, д. 6 | 1987 | 0 | Деревянные | 2 | 2 | 328,90 | 300,00 | 300,00 | 9 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 96,67 | 96,67 | 31.12.2017 |
| Всего по муниципальному образованию "Лешуконский муниципальный район" - 9 многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 5 355,49 | 4 780,00 | 3 401,60 | 163 | 775 425,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 425,53 | 0,00 |  | 9 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Няндомский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Мира, д. 1 | 2005 | 2013 | Панельные | 5 | 8 | 6 306,40 | 5 764,80 | 5 670,80 | 220 | 12 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 170,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 2,11 | 2,11 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 14 | 2008 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 5 | 5 090,70 | 3 031,60 | 3 031,60 | 83 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | Ремонт лифтовых шахт | 1 | 28,04 | 28,04 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 21 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 765,00 | 735,00 | 630,50 | 37 | 73 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 529,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 100,04 | 100,04 | 31.12.2017 |
| 4 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 50 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 199,00 | 2 994,40 | 2 850,20 | 121 | 460 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 825,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 153,90 | 153,90 | 31.12.2017 |
| 5 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Североморская, д. 7 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 766,10 | 4 356,00 | 3 944,00 | 212 | 210 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 705,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 48,37 | 48,37 | 31.12.2017 |
| 6 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Североморская, д. 10 | 1985 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 054,00 | 5 780,00 | 5 259,90 | 263 | 226 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 348,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 39,16 | 39,16 | 31.12.2017 |
| 7 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 18 | 1986 |  | Деревянные | 1 | 2 | 130,80 | 130,80 | 130,80 | 4 | 75 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 559,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 577,67 | 577,67 | 31.12.2017 |
| 8 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 41 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 218,00 | 2 065,80 | 2 057,50 | 74 | 126 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 676,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 61,32 | 61,32 | 31.12.2017 |
| 9 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 46 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 928,00 | 1 834,00 | 1 483,48 | 66 | 78 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 739,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 42,93 | 42,93 | 31.12.2017 |
| Всего по муниципальному образованию "Няндомский муниципальный район" - 9 многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 30 458,00 | 26 692,40 | 25 058,78 | 1 080 | 1 349 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 551,00 | 0,00 |  | 9 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Онежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Гагарина, д. 45 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 284 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 385,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 2 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 2 | р-н Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 95 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 661 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 220,00 | 0,00 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Ленина, д. 178 | 1987 | нет | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 818,60 | 4 399,20 | 4090,7 | 208 | 688 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 488,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2017 |
| Всего по муниципальному образованию "Онежский муниципальный район" - 3 многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  | 4 818,60 | 4 399,20 | 4090,7 | 208 | 1 634 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634 093,00 | 0,00 |  | 4 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Приморский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Приморский, д. Рикасиха, д. 15 | 1985 | - | Панельные | 5 | 6 | 5 805,40 | 5 065,50 | 4 360,00 | 221 | 407 512,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 512,13 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 80,45 | 80,45 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Приморский, д. Рикасиха, д. 14 | 1982 | - | Панельные | 5 | 6 | 5 787,70 | 5 051,00 | 4 084,50 | 206 | 436 200,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 200,94 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 86,36 | 86,36 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Приморский, д. Рикасиха, д. 13 | 1977 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 698,50 | 4 484,70 | 3 483,40 | 226 | 788 246,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 246,83 | 0,00 | Ремонт крыши | 3 | 175,76 | 175,76 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 4 | р-н Приморский, д. Рикасиха, д. 16 | 1991 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 12 | 9 131,40 | 8 068,50 | 6 131,30 | 458 | 1 041 021,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 021,85 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 129,02 | 129,02 | 31.12.2017 |
| Всего по муниципальному образованию "Приморский муниципальный район" - 4 многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  | 25 423,00 | 22 669,70 | 18 059,20 | 1 111 | 2 672 981,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 672 981,75 | 0,00 |  | 6 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 49 | 1985 | 2016 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 019,10 | 2 510,30 | 2 100,00 | 116 | 279 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 901,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 111,50 | 111,50 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Домостроителей, д. 2 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 526,40 | 446,50 | 446,50 | 20 | 127 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 215,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 284,92 | 284,92 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 56а | 1987 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 2 169,10 | 1 334,80 | 1 334,80 | 49 | 48 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 717,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 36,50 | 36,50 | 31.12.2017 |
| 4 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 14 | 1967 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 363,90 | 1 237,00 | 1 150,30 | 48 | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 300,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 32,58 | 32,58 | 31.12.2017 |
| Всего по муниципальному образованию "Устьянский муниципальный район" - 4 многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  | 7 078,50 | 5 528,60 | 5 031,60 | 233 | 496 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 133,00 | 0,00 |  | 4 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Холмогорский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Советская, д. 20 | 1974 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 540,80 | 4 540,80 | 3 842,20 | 224 | 375 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 320,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 82,66 | 82,66 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 2 | р-н Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Центральная, д. 9 | 1992 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 295,10 | 4 213,40 | 3 357,00 | 227 | 130 951,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 951,64 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 31,08 | 31,08 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному образованию "Холмогорский муниципальный район" - 2 многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  | 8 835,90 | 8 754,20 | 7 199,20 | 451 | 506 271,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 271,64 | 0,00 |  | 4 |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу "2017 год" - 203 многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  | 1 124 246,54 | 710 823,79 | 309 310,49 | 34 833 | 300 604 703,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 604 703,58 | 0,00 |  | 321 |  |  |  |
| ### 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, ул. Воронина Н.И., д. 45 | 1974 | 2009 | Панельные | 9 | 6 | 1 200,30 | 1 067,70 | 8 963,40 | 607 | 636 591,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 591,09 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 596,23 | 596,23 | 31.12.2018 |
| 2 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 55 | 2001 | - | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 2 174,30 | 1 639,50 | 939,40 | 38 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 101,86 | 101,86 | 31.12.2018 |
| 3 | г. Архангельск, ул. Тыко-Вылко, д. 11 | 1996 | - | Панельные | 9 | 6 | 15 251,38 | 8 966,80 | 15 029,30 | 590 | 787 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 196,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 87,79 | 87,79 | 31.12.2018 |
| 4 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 17 | 1970 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 4 798,70 | 4 798,70 | 4 379,30 | 221 | 720 003,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 003,28 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 150,04 | 150,04 | 31.12.2018 |
| 5 | г. Архангельск, ул. Некрасова, д. 2 | 1989 | - | Панельные | 9 | 5 | 12 141,40 | 10 145,70 | 10 145,70 | 440 | 714 284,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 284,46 | 0,00 | Ремонт фасада | 2 | 70,40 | 70,40 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 6 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 100 | 1975 | 2008 | Панельные | 9 | 6 | 12 098,40 | 10 871,20 | 7 112,30 | 467 | 1 112 102,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 102,52 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 102,30 | 102,30 | 31.12.2018 |
| 7 | г. Архангельск, пр-кт Советских Космонавтов, д. 175, корп. 1 | 2008 | - | Панельные | 10 | 1 | 2 690,40 | 2 690,40 | 0,00 | 64 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 71,74 | 71,74 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 8 | г. Архангельск, пр-кт Никольский, д. 32, корп. 1 | 1988 | 2009 | Панельные | 9 | 2 | 9 824,00 | 8152.9 | 3 663,00 | 0 | 1 051 012,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 012,97 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 106,98 | 106,98 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 9 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал/ ул. Попова, д. 67/42 | 2010 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 10 900,20 | 7 618,00 | 7 618,00 | 157 | 29 466,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 466,83 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 2,70 | 2,70 | 31.12.2018 |
| 10 | г. Архангельск, ул. Красных Партизан, д. 17, корп. 1 | 1970 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 903,90 | 4 510,20 | 4 291,30 | 225 | 436 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 382,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 96,75 | 96,75 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 11 | г. Архангельск, ул. Галушина, д. 30, корп. 2, | 1988 | - | Панельные | 9 | 2 | 4 309,30 | 3 848,20 | 2 427,90 | 197 | 541 645,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 645,13 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 140,75 | 140,75 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |  |
| 12 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 15, корп. 1 | 1984 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 4 | 8 229,00 | 0,00 | 0,00 | 347 | 504 374,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 374,10 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 61,29 | 61,29 | 31.12.2018 |
| 13 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 16, корп. 1 | 1996 | - | Панельные | 10 | 2 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 187 | 572 020,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 020,01 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 555,36 | 555,36 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 14 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 44 | 2009 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 23 | 557 876,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 876,47 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 49,81 | 49,81 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 15 | г. Архангельск, ул. Ф.Абрамова, д. 16, корп. 1 | 1917 | - | Кирп./ шлакоблочные | 1 | - | 4 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 980 355,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 355,42 | 0,00 | Ремонт крыши | 3 | 473,19 | 473,19 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 16 | г. Архангельск, ул. Ф.Абрамова, д. 7, корп. 1 | 2004 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 6 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 429 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 788,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 63,63 | 63,63 | 31.12.2018 |
| 17 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 174 | 2005 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 7 296,70 | 0,00 | 0,00 | 185 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 22,89 | 22,89 | 31.12.2018 |
| 18 | г. Архангельск, ул. Галушина, д. 28 | 1992 | 2008 | Панельные | 10 | 2 | 4 786,80 | 0,00 | 0,00 | 203 | 314 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 518,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 65,71 | 65,71 | 31.12.2018 |
| 19 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 25 | 1994 | - | Панельные | 10 | 4 | 13 670,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 337 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 986,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 2 | 24,72 | 24,72 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 20 | г. Архангельск, ул. Воронина Н.И., д. 31, корп. 2 | 1969 | - | Панельные | 5 | 6 | 6 276,00 | 5 782,00 | 0,00 | 314 | 358 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 312,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 57,09 | 57,09 | 31.12.2018 |
| 21 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 7 | 1989 | - | Панельные | 9 | 4 | 9 629,00 | 8 079,60 | 6 951,60 | 503 | 707 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 952,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 73,52 | 73,52 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 22 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 11 | 1993 | - | Панельные | 10 | 3 | 6 782,10 | 6 782,10 | 0,00 | 230 | 60 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 960,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 8,99 | 8,99 | 31.12.2018 |
| 23 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 64 | 2004 | - | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 5 | 9 738,40 | 6 681,70 | 0,00 | 110 | 557 347,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 347,80 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 57,23 | 57,23 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 24 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 53 | 2010 | - | Кирп./ шлакоблочные | 14 | 4 | 8 487,70 | 7 285,50 | 0,00 | 99 | 115 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 920,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 13,66 | 13,66 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 25 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 29 | 1997 | - | Панельные | 10 | 5 | 13 655,60 | 13 655,60 | 0,00 | 552 | 861 321,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 321,29 | 0,00 | Ремонт фасада | 2 | 63,07 | 63,07 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 26 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 19 | 1990 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 11 640,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 907 906,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 906,96 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 77,99 | 77,99 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 27 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 33 | 1995 | - | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 1 | 5 346,50 | 4 384,40 | 0,00 | 145 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 29,93 | 29,93 | 31.12.2018 |
| 28 | г. Архангельск, ул. Галушина, д. 9, корп. 2 | 1982 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 957,15 | 0,00 | 0,00 | 205 | 135 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 168,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 27,27 | 27,27 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 29 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 358, к. 2 | 1992 | 2008 | Панельные | 9 | 6 | 12 216,00 | 10 844,00 | 0,00 | 614 | 2 935 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 935 465,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 240,30 | 240,30 | 31.12.2018 |
| 30 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 29 | 1989 | 2008 | Панельные | 9 | 4 | 9 863,40 | 0,00 | 0,00 | 336 | 382 918,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 918,60 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 38,82 | 38,82 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 31 | г. Архангельск, ул. Тимме, д. 4, к. 4 | 1987 | - | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 1 | 3 975,30 | 3 975,30 | 0,00 | 200 | 85 851,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 851,59 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 21,60 | 21,60 | 31.12.2018 |
| 32 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 183 | 1983 | - | Панельные | 9 | 5 | 10 190,60 | 10 190,60 | 0,00 | 550 | 413 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 640,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 40,59 | 40,59 | 31.12.2018 |
| 33 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 29 | 1989 | - | Панельные | 9 | 5 | 8 261,70 | - | 0,00 | 379 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |  | Ремонт крыши | 1 | 181,56 | 181,56 | 31.12.2018 |
| 34 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 16 | 2003 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 6 045,20 | 3 759,20 | 0,00 | 0 | 198 247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 247,50 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 32,79 | 52,74 | 31.12.2018 |
| 35 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 2 | 1964 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 5 988,80 | 5 136,30 | 0,00 | 156 | 288 214,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 214,82 | 0,00 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 | 48,13 | 56,11 | 31.12.2018 |
| 36 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 2 | 1964 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 5 988,80 | 5 136,30 | 0,00 | 156 | 301 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 889,00 | 0,00 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 | 50,41 | 58,78 | 31.12.2018 |
| 37 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 381, корп. 2 | 1992 | - | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 925,50 | 925,50 | 0,00 | 51 | 107 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 706,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 116,38 | 116,38 | 31.12.2018 |
| 38 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 30, корп. 1 | 1993 | - | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 3 | 8 138,40 | 6 818,20 | 0,00 | 317 | 831 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 290,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 102,14 | 121,92 | 31.12.2018 |
| 39 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 14, корп. 2 | 1980 | - | Панельные | 9 | 8 | 4 038,30 | 4 038,30 | 0,00 | 0 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 170,86 | 170,86 | 31.12.2018 |
| 40 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 186 | 1965 | - | Панельные | 5 | 5 | 5 162,80 | 3 186,20 | 0,00 | 220 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 99,17 | 160,69 | 31.12.2018 |
| 41 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 106, к. 1 | 1974 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 611,50 | 6 079,00 | 0,00 | 278 | 104 828,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 828,76 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 15,86 | 17,24 | 31.12.2018 |
| 42 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 13 | 2001 | - | Кирп./ шлакоблочные | 1 | 5 | 10 430,40 | 10 430,40 | 0,00 | 0 | 365 884,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 884,43 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 35,08 | 35,08 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 43 | г. Архангельск, ул. П.Осипенко, д. 9 | 1998 | - | Панельные | 10 | 5 | 12 336,00 | 0,00 | 0,00 | 396 | 1 588 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 700,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 128,79 | 128,79 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 44 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 25 | 2006 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 6 128,80 | 5 532,80 | 0,00 | 78 | 154 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 060,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 25,14 | 25,14 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 45 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 21 | 1982 | - | Панельные | 9 | 6 | 12 296,60 | 10 931,00 | 0,00 | 603 | 350 203,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 203,82 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 28,48 | 32,04 | 31.12.2018 |
| 46 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 282, корп. 1 | 1990 | - | Панельные | 10 | 3 | 7 932,50 | 6 733,20 | 0,00 | 435 | 374 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 400,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 47,20 | 47,20 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 47 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 18 | 1977 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 758,60 | 4 193,30 | 0,00 | 236 | 668 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 747,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 | 140,53 | 159,48 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 48 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 22 | 2006 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 731,00 | 731,00 | 0,00 | 0 | 25 446,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 446,96 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 34,81 | 34,81 | 31.12.2018 |
| 49 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 3 | 1982 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 4 274,10 | 4 274,10 | 0,00 | 0 | 142 740,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 740,46 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 33,40 | 33,40 | 31.12.2018 |
| 50 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 110 | 1982 | - | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 1 | 5 404,40 | 4 617,50 | 0,00 | 153 | 494 788,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 788,35 | 0,00 | Ремонт лифтовых шахт | 2 | 91,55 | 107,16 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 51 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 11 | 1992 | 2008 | Панельные | 10 | 4 | 10 098,80 | 0,00 | 0,00 | 500 | 670 172,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 172,27 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 66,36 | 66,36 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 52 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 4 | 1964 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 810,70 | 1 810,70 | 0,00 | 55 | 139 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 821,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 77,22 | 77,22 | 31.12.2018 |
| 53 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 6 | 1966 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 592,60 | 0,00 | 0,00 | 74 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 18,84 | 18,84 | 31.12.2018 |
| 54 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 10 | 2011 | - | Кирп./ шлакоблочные | 11 | 3 | 12 214,30 | 12 214,30 | 0,00 | 0 | 454 503,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 503,60 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 37,21 | 37,21 | 31.12.2018 |
| 55 | г. Архангельск, ул. Терехина, д. 6 | 1994 | 2008 | Панельные | 10 | 10 | 32 813,50 | 0,00 | 0,00 | 961 | 734 205,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 205,30 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 22,38 | 22,38 | 31.12.2018 |
| 56 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 5 | 1977 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 11 184,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 223 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 595,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 198,81 | 198,81 | 31.12.2018 |
| 57 | г. Архангельск, ул. Вельская, д. 1 | 2004 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 1 | 4 130,00 | 2 581,40 | 0,00 | 64 | 387 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 096,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 93,73 | 93,73 | 31.12.2018 |
| 58 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 309 | 1966 | - | Панельные | 5 | 4 | 1 606,10 | 0,00 | 0,00 | 51 | 208 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 930,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 130,09 | 130,09 | 31.12.2018 |
| 59 | г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 4, корп. 1 | 1917 | - | Деревянные | 2 | 2 | 473,40 | 473,40 | 0,00 | 0 | 60 488,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 488,62 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 127,77 | 127,77 | 31.12.2018 |
| 60 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 6 | 1987 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 4 317,20 | 0,00 | 0,00 | 101 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 104,23 | 104,23 | 31.12.2018 |
| 61 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 16 | 2007 | - | Кирп./ шлакоблочные | 1 | 3 | 10 598,50 | 9 733,70 | 0,00 | 0 | 1 151 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 360,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 108,63 | 108,63 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 62 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 68, корп. 2 | 1975 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 396,90 | 4 396,90 | 0,00 | 231 | 420 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 157,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 95,56 | 95,56 | 31.12.2018 |
| 63 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 7, корп. 2 | 2005 | - | Деревянные | 2 | - | 2 462,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 397 724,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 724,76 | 0,00 | Ремонт фасада | 2 | 161,53 | 161,53 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 64 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 12 | 2010 | - | Кирп./ шлакоблочные | 6 | 6 | 7 526,00 | 7 526,00 | 0,00 | 0 | 485 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 371,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 64,49 | 64,49 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 65 | г. Архангельск, пр-кт Никольский, д. 124 | 1974 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 387,90 | 0,00 | 0,00 | 138 | 450 800,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 800,70 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 133,06 | 133,06 | 31.12.2018 |
| 66 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 2, корп. 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 199 678,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 678,45 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 |  |  | 31.12.2018 |
| 67 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 76 | 2007 | - | Панельные | 17 | 3 | 16 826,70 | 14 725,30 | 0,00 | 0 | 1 112 581,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 581,35 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 75,56 | 75,56 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |  |
| 68 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.105, корп. 4 | 1980 | - | Панельные | 9 | 3 | 2 005,30 | 2 005,30 | 0,00 | 0 | 227 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 620,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 113,51 | 113,51 | 31.12.2018 |
| 69 | г. Архангельск, ул. Ф.Абрамова, д. 16, корп. 2 | 1985 | 2008 | Панельные | 9 | 2 | 4 302,00 | 0,00 | 0,00 | 224 | 727 672,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 672,58 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 169,15 | 169,15 | 31.12.2018 |
| 70 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 26, корп. 2 | 2004 | - | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 6 | 13 565,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 900,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 14,81 | 14,81 | 31.12.2018 |
| 71 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 24, корп. 1 | 2004 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 503,30 | 2 503,30 | 0,00 | 0 | 163 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 903,00 | 0,00 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 65,47 | 65,47 | 31.12.2018 |
| 72 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 54 | 1989 | - | Панельные | 9 | 3 | 7 884,00 | 0,00 | 0,00 | 270 | 1 165 039,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 039,09 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 147,77 | 147,77 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 73 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 54 | 2004 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 832,10 | 832,10 | 0,00 | 10 | 235 476,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 476,80 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 282,99 | 282,99 | 31.12.2018 |
| 74 | г. Архангельск, пр-кт Советских Космонавтов, д. 76 | 2006 | - | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 440,60 | 440,60 | 0,00 | 0 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 800,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 133,45 | 133,45 | 31.12.2018 |
| 75 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 60 | 2004 | - | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 1 812,50 | 1 812,50 | 0,00 | 31 | 71 942,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 942,05 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 39,69 | 39,69 | 31.12.2018 |
| 76 | г. Архангельск, пр-кт Никольский, д. 126 | 1974 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 690,00 | 0,00 | 0,00 | 228 | 340 377,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 377,53 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 72,58 | 72,58 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 77 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 57 | 1968 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2 818,90 | 0,00 | 0,00 | 147 | 639 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 315,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 226,80 | 226,80 | 31.12.2018 |
| 78 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 3, корп. 2 | 1978 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 798,70 | 4 377,50 | 0,00 | 225 | 533 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 790,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 111,24 | 111,24 | 31.12.2018 |
| 79 | г. Архангельск, ул. Галушина, д. 23, корп. 1 | 1997 | - | Панельные | 9 | 3 | 13 199,50 | 0,00 | 0,00 | 444 | 335 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 335,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 25,41 | 25,41 | 31.12.2018 |
| 80 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 41, корп. 1 | 2008 | - | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 4 | 7 727,20 | 5 302,40 | 0,00 | 114 | 323 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 500,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 61,01 | 61,01 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 81 | г. Архангельск, ул. Розинга, д. 6 | 2008 | - | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 4 | 12 303,50 | 9 472,50 | 0,00 | 234 | 1 210 482,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 482,28 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 127,79 | 127,79 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 82 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 34 | 1976 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 7 275,20 | 7 275,20 | 0,00 | 0 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 53,61 | 53,61 | 31.12.2018 |
| 83 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 34, корп. 1 | 1976 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 4 720,70 | 4 720,70 | 0,00 | 0 | 1 300 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 547,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 275,50 | 275,50 | 31.12.2018 |
| 84 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 68, корп. 1 | 1977 | - | Панельные | 5 | 5 | 2 697,60 | 2 697,60 | 0,00 | 0 | 72 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 162,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 26,75 | 26,75 | 31.12.2018 |
| 85 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 358, корп. 3 | 1994 | - | Панельные | 5 | 10 | 4 804,30 | 2 690,60 | 0,00 | 224 | 71 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 250,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 26,48 | 26,48 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 86 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 98 | 2008 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 1 523,20 | 1 523,20 | 0,00 | 4 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 341,39 | 341,39 | 31.12.2018 |
| 87 | г. Архангельск, ул. Ф.Абрамова, д. 18 | 1984 | - | Панельные | 9 | 4 | 8 307,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 859 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 026,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 103,41 | 103,41 | 31.12.2018 |
| 88 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 11, корп. 1 | 1996 | - | Кирп./ шлакоблочные | 11 | 3 | 2 567,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 137 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 847,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 53,68 | 53,68 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 89 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 14, корп. 1 | 1996 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | - | 2 925,70 | 2 925,70 | 0,00 | 0 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 116,21 | 116,21 | 31.12.2018 |
| 90 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 14, корп. 2 | 1996 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | - | 2 569,20 | 2 569,20 | 0,00 | 0 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 71,62 | 71,62 | 31.12.2018 |
| 91 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 278 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 110,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 92 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 29, корп. 1 | 2000 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 1 | 1 274,30 | 1 274,00 | 0,00 | 10 | 9 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 221,40 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 7,24 | 7,24 | 31.12.2018 |
| 93 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 23, корп. 1 | 1985 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 5 988,80 | 0,00 | 0,00 | 304 | 208 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 188,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 2 | 34,76 | 34,76 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 94 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 12 | 1996 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 702,50 | 3 702,50 | 0,00 | 0 | 141 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 848,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 38,31 | 38,31 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 95 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 23 | 2001 | - | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 2 | 2 060,60 | 2 060,60 | 0,00 | 49 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 97,06 | 97,06 | 31.12.2018 |
| 96 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 113 | 1992 | - | Панельные | 9 | 10 | 13 146,50 | 11 338,70 | 0,00 | 439 | 755 722,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 722,37 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 57,48 | 57,48 | 31.12.2018 |
| 97 | г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины д. 12, корп. 2 | 1965 | - | Панельные | 5 | 4 | 3 523,40 | 0,00 | 0,00 | 140 | 688 848,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 848,39 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 195,51 | 195,51 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 98 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 26, корп. 1 | 1995 | - | Панельные | 10 | 2 | 4 499,00 | 0,00 | 0,00 | 185 | 248 610,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 610,33 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 55,26 | 55,26 | 31.12.2018 |
| 99 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 356, корп. 3 | 1993 | - | Панельные | 10 | 3 | 7 016,00 | 4 239,30 | 0,00 | 323 | 684 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 230,00 | 0,00 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 | 161,40 | 161,40 | 31.12.2018 |
| 100 | г. Архангельск, ул. Ф.Абрамова, д. 16 | 1985 | - | Панельные | 9 | 5 | 9 372,30 | 0,00 | 0,00 | 422 | 1 322 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 300,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 2 | 141,09 | 141,09 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |  |
| 101 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 4, корп. 1 | 1994 | - | Панельные | 5 | 6 | 6 320,30 | 6 320,30 | 0,00 | 293 | 339 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 103,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 53,65 | 53,65 | 31.12.2018 |
| 102 | г. Архангельск, ул. Воронина Н.И., д. 32, корп. 4 | 1982 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 3 542,10 | 3 542,10 | 0,00 | 0 | 376 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 572,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 106,31 | 106,31 | 31.12.2018 |
| 103 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 21 | 1990 | - | Панельные | 9 | 3 | 4 743,80 | 0,00 | 0,00 | 147 | 839 304,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 304,16 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 176,93 | 176,93 | 31.12.2018 |
| 104 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 3 | 1977 | - | Панельные | 9 | 3 | 6 000,30 | 0,00 | 0,00 | 233 | 548,6885,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,6885,44 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 23,68 | 28,93 | 31.12.2018 |
| 105 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 26 | 1991 | 2008 | Панельные | 10 | 4 | 10 767,30 | 9 266,50 | 0,00 | 436 | 1 691 503,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 503,46 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 157,10 | 157,10 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 106 | г. Архангельск, пр-кт Московский, д. 4, корп. 1 | 1988 | 2008 | Панельные | 9 | 5 | 12 271,50 | 10 432,50 | 0,00 | 417 | 681 617,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 617,24 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 55,54 | 55,54 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 107 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 55 | 1964 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2 028,50 | 1 628,30 | 0,00 | 71 | 286 606,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 606,67 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 141,29 | 141,29 | 31.12.2018 |
| 108 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 9, корп. 3 | 2007 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 7 | 23 658,00 | 20 814,00 | 0,00 | 0 | 2 878 136,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 878 136,16 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 | 121,66 | 121,66 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 109 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 100 | 1985 | - | Кирп./ шлакоблочные | 6 | 4 | 5 624,70 | 5 624,70 | 0,00 | 165 | 176 956,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 956,02 | 0,00 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 | 31,46 | 31,46 | 31.12.2018 |
| 110 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 66 | 1986 | - | Панельные | 9 | 6 | 12 821,40 | 0,00 | 0,00 | 642 | 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 400,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 47,92 | 47,92 | 31.12.2018 |
| 111 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 23 | 1995 | - | Панельные | 6 | 5 | 6 298,70 | 6 298,70 | 0,00 | 321 | 329 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 065,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 52,24 | 52,24 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 112 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 21 | 2006 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 5 | 1 310,10 | 1 239,90 | 0,00 | 13 | 377 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 225,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 304,24 | 304,24 | 31.12.2018 |
| 113 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 155 | 1999 | - | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 1 | 2 071,30 | 2 071,30 | 0,00 | 0 | 347 446,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 446,76 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 167,74 | 167,74 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 114 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 4 | 1979 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 672,60 | 0,00 | 0,00 | 177 | 355 277,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 277,99 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 96,74 | 96,74 | 31.12.2018 |
| 115 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 40 | 1963 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 236,90 | 3 523,80 | 0,00 | 130 | 198 467,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 467,95 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 61,31 | 61,31 | 31.12.2018 |
| 116 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 14, корп. 2 | 1959 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 071,50 | 2 674,60 | 0,00 | 107 | 349 276,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 276,68 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 113,72 | 113,72 | 31.12.2018 |
| 117 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 51 | 1987 | 2008 | Панельные | 9 | 6 | 14 892,20 | 12 299,20 | 0,00 | 581 | 3 100 160,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 160,97 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 252,06 | 252,06 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 118 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 131 | 1990 | 2008 | Панельные | 9 | 6 | 13 611,50 | 11 282,90 | 0,00 | 398 | 494 749,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 749,35 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 43,85 | 43,85 | 31.12.2018 |
| 119 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 16 | 1975 | 2010 | Панельные | 5 | 8 | 6 305,00 | 5 735,70 | 0,00 | 273 | 1 152 085,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 085,51 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 200,86 | 200,86 | 31.12.2018 |
| 120 | г. Архангельск, ул. 23 Гвардейской Дивизии, д. 6, корпус 1 | 1977 | - | Панельные | 5 | 4 | 2 713,70 | 2 713,30 | 0,00 | 148 | 554 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 341,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 204,31 | 204,31 | 31.12.2018 |
| 121 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 352 | 1977 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 017,10 | 3 625,30 | 0,00 | 171 | 356 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 680,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 98,39 | 98,39 | 31.12.2018 |
| 122 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 17 | 1975 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5 696,30 | 5 452,00 | 0,00 | 0 | 2 090 003,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 003,39 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 383,35 | 383,35 | 31.12.2018 |
| 123 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 14 | 2005 | - | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 3 | 7 388,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 968 765,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 765,57 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 131,11 | 131,11 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 124 | г. Архангельск, ул. Набережная Северной двины, д. 93, корп. 1 | 1959 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 234,40 | 3 396,70 | 0,00 | 0 | 699 930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 930,60 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 206,06 | 206,06 | 31.12.2018 |
| 125 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 158 | 1990 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 6 850,50 | 6 850,50 | 0,00 | 0 | 641 741,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 741,84 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 | 93,68 | 93,68 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 126 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 43 | 1992 | - | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 682,30 | 0,00 | 0,00 | 34 | 592 798,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 798,69 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 868,82 | 868,82 | 31.12.2018 |
| 127 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 167 | 1973 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5 583,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 663 670,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 670,88 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 118,87 | 118,87 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 128 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 17 | 1999 | - | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 5 | 10 171,60 | 9 033,20 | 0,00 | 160 | 1 159 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 873,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 114,03 | 128,40 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 129 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 14 | 1977 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 193,30 | 4 193,30 | 0,00 | 0 | 916 034,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 034,15 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 218,45 | 218,45 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 130 | г. Архангельск, ул. Дзержинского, д. 17 | 1977 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 14 | 1 | 5 541,50 | 5 153,00 | 0,00 | 168 | 1 398 577,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 577,10 | 0,00 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 271,41 | 271,41 | 31.12.2018 |
| 131 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 50 | 1978 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 12 809,60 | 11 685,09 | 0,00 | 544 | 1 895 131,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 131,40 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 162,18 | 162,18 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 132 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 271 | 1968 | 2008 | Панельные | 5 | 5 | 5 231,70 | 4 849,80 | 0,00 | 233 | 753 764,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 764,14 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 155,42 | 155,42 | 31.12.2018 |
| 133 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 277, корп. 1 | 1967 | 2009 | Панельные | 5 | 5 | 5 255,70 | 4 884,20 | 0,00 | 251 | 749 236,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 236,20 | 0,00 | Ремонт фасада | 2 | 153,40 | 153,40 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 134 | г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 40, корп. 1 | 1994 | - | Панельные | 9 | 3 | 6 192,50 | 6 192,50 | 0,00 | 253 | 257 952,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 952,89 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 41,66 | 41,65 | 31.12.2018 |
| 135 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 7, корп. 3 | 2007 | - | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 0 | 3 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 906 760,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 760,29 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 279,17 | 279,18 | 31.12.2018 |
| 136 | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 219 | 1993 | 2008 | Панельные | 10 | 4 | 8 513,80 | 7 545,10 | 0,00 | 258 | 1 003 136,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 136,42 | 0,00 | Ремонт фасада | 3 | 132,95 | 132,92 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному образованию "Город Архангельск" - 136 многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 898 524,73 | 533 093,19 | 71 521,20 | 24 093 | 82 053 412,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 053 412,97 | 0,00 |  | 213 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Город Новодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 47 | 1990 | 0 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 4 827,50 | 4 092,49 | 4 092,49 | 202 | 209 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 695,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 51,24 | 51,23 | 31.12.2018 |
| Всего по муниципальному образованию "Город Новодвинск" - 1 многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  | 4 827,50 | 4 092,49 | 4 092,49 | 202 | 209 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 695,00 | 0,00 |  | 1 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Котлас" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Котлас, ул. Мартемьяновская, д. 40 | 1989 | - | Панельные | 5 | 6 | 3 805,40 | 3 355,40 | 3 058,90 | 162 | 971 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 400,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 289,50 | 289,50 | 31.12.2018 |
| 2 | г. Котлас, ул. Ленина, д. 12а | 1992 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5 189,20 | 4 653,60 | 4 303,40 | 252 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 107,44 | 107,44 | 31.12.2018 |
| 3 | г. Котлас, пр-кт Мира, д. 21 | 1987 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5 263,50 | 3 757,70 | 3 524,10 | 188 | 955 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 586,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 2 | 254,30 | 254,30 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 4 | г. Котлас, пр-кт Мира, д. 24 | 2003 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 9 | 5 786,40 | 5 087,10 | 5 087,10 | 234 | 959 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 338,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 188,58 | 188,58 | 31.12.2018 |
| 5 | г. Котлас, пр-кт Мира, д. 25 | 1986 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5 223,30 | 4 334,10 | 4 097,80 | 193 | 1 352 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 440,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 312,05 | 312,05 | 31.12.2018 |
| 6 | г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 14, корп. а | 1989 | 2010 | Панельные | 5 | 8 | 5 101,80 | 4 505,80 | 4 505,80 | 240 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 | 0,00 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 | 76,12 | 76,12 | 31.12.2018 |
| 7 | г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 4, корп. а | 1972 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 431,60 | 3 161,00 | 6 109,40 | 140 | 52 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 124,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 16,49 | 16,49 | 31.12.2018 |
| 8 | г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 14, корп. б | 1988 | 2009 | Панельные | 5 | 10 | 6 251,90 | 5 502,00 | 5 502,30 | 290 | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 000,00 | 0,00 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 | 68,88 | 68,88 | 31.12.2018 |
| 9 | г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 14, корп. в | 1989 | - | Панельные | 5 | 14 | 8 864,00 | 7 827,40 | 7 827,40 | 360 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 50,85 | 50,85 | 31.12.2018 |
| 10 | г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 14 | 1990 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 12 | 8 790,70 | 7 163,40 | 6 512,70 | 310 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 33,50 | 33,50 | 31.12.2018 |
| 11 | г. Котлас, пр-кт Мира, д. 26, корп. б | 1991 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 7 119,10 | 6 286,70 | 5 825,50 | 293 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 76,35 | 76,35 | 31.12.2018 |
| 12 | г. Котлас, ул. Виноградова, д. 40 | 1975 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 701,90 | 2 680,40 | 2 561,90 | 127 | 47 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 298,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 17,65 | 17,65 | 31.12.2018 |
| 13 | г. Котлас, ул. Кедрова, д. 11 | 1984 | - | Панельные | 5 | 10 | 6 236,70 | 5 486,90 | 5 157,10 | 245 | 405 274,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 274,30 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 73,86 | 73,86 | 31.12.2018 |
| 14 | г. Котлас, ул. Кедрова, д. 11а | 1984 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 5 836,30 | 4 878,80 | 4 537,30 | 227 | 361 170,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 170,70 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 74,03 | 74,03 | 31.12.2018 |
| 15 | г. Котлас, ул. Ленина, д. 73 | 1993 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5 201,90 | 4 702,80 | 4 146,70 | 236 | 334 739,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 739,80 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 71,18 | 71,18 | 31.12.2018 |
| 16 | г. Котлас, ул. Невского, д. 14а | 1993 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 371,40 | 3 069,80 | 3 069,80 | 124 | 185 601,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 601,12 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 60,46 | 60,46 | 31.12.2018 |
| 17 | г. Котлас, ул. Невского, д. 14а | 1993 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 371,40 | 3 069,80 | 3 069,80 | 124 | 465 431,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 431,89 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 151,62 | 151,62 | 31.12.2018 |
| 18 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Фурманова, д. 12 | 1989 | - | Панельные | 5 | 6 | 5 162,10 | 4 204,90 | 3 562,90 | 157 | 746 427,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 427,50 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 177,51 | 177,51 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 19 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 6 | 1996 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 20 | 14 031,00 | 12 659,70 | 11 460,20 | 607 | 293 510,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 510,10 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 23,18 | 23,18 | 31.12.2018 |
| 20 | р-н Котласский, г. Котлас, пр-кт Мира, д. 21а | 1987 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 4 635,40 | 4 158,40 | 4 158,40 | 217 | 425 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 885,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 102,42 | 102,42 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 21 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 39а | 2003 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 1 | 1 438,90 | 1 262,90 | 1 262,20 | 18 | 46 465,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 465,41 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 36,79 | 36,79 | 31.12.2018 |
| 22 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 27 | 1971 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 752,30 | 2 742,40 | 2 620,00 | 115 | 218 603,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 603,10 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 79,71 | 79,71 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 23 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 29, корп. а | 1980 | 2017 | Панельные | 5 | 6 | 5 114,00 | 4 725,50 | 4 484,40 | 219 | 249 155,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 155,12 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 52,73 | 52,73 | 31.12.2018 |
| 24 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 12 | 1972 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 574,60 | 2 686,50 | 2 534,30 | 106 | 946 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 086,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 352,16 | 352,16 | 31.12.2018 |
| 25 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 28 | 1982 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 198,70 | 3 802,60 | 3 588,80 | 148 | 422 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 476,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 111,10 | 111,10 | 31.12.2018 |
| 26 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 9 | 1993 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 836,30 | 4 398,80 | 4 028,60 | 169 | 332 881,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 881,80 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 75,68 | 75,68 | 31.12.2018 |
| 27 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 13 | 1986 | - | Панельные | 5 | 10 | 6 293,80 | 5 482,70 | 5 313,60 | 256 | 587 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 143,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 107,09 | 107,09 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 28 | р-н Котласский, г. Котлас, пр-кт Мира, д. 39 | 1978 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 785,50 | 2 716,20 | 2 641,10 | 113 | 113 377,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 377,35 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 41,74 | 41,74 | 31.12.2018 |
| 29 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Дзержинского, д. 10 | 1991 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 928,40 | 4 413,00 | 4 179,40 | 189 | 285 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 084,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 64,60 | 64,60 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 30 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 6 | 1982 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 591,85 | 5 780,00 | 5 238,30 | 262 | 1 373 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 932,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 3 | 237,70 | 237,70 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному образованию "Город Котлас" - 30 многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 160 889,35 | 138 556,30 | 133 969,20 | 6 321 | 14 471 430,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 471 430,19 | 0,00 |  | 40 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Северодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Северодвинск, ул. Народная, д. 10 | 1998 | 0 | Кирп./ шлакоблочные | 7/9 | 2 | 7 909,10 | 5 741,40 | 5 571,50 | 270 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 23,51 | 23,51 | 31.12.2018 |
| 2 | г. Северодвинск, ул. Народная, д. 10 | 1998 | 0 | Кирп./ шлакоблочные | 7/9 | 2 | 7 909,10 | 5 741,40 | 5 571,50 | 270 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 54,86 | 54,86 | 31.12.2018 |
| 3 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 44 | 1977 | 0 | Панельные | 5 | 6 | 5 221,00 | 4 747,90 | 4 747,90 | 222 | 254 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 400,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 53,58 | 53,58 | 31.12.2018 |
| 4 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 44 | 1977 | 0 | Панельные | 5 | 6 | 5 221,00 | 4 747,90 | 4 747,90 | 222 | 258 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 400,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 54,42 | 54,42 | 31.12.2018 |
| 5 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 89 | 1999 | 0 | Кирп./ шлакоблочные | 12-13 | 2 | 9 544,00 | 7 580,40 | 5 672,10 | 251 | 77 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 920,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 10,28 | 10,28 | 31.12.2018 |
| 6 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 89 | 1999 | 0 | Кирп./ шлакоблочные | 12-13 | 2 | 9 544,00 | 7 580,40 | 5 672,10 | 251 | 164 540,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 540,76 | 0,00 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | 21,71 | 21,71 | 31.12.2018 |
| 7 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 38/95 | 1994 | 0 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 549,00 | 3 892,40 | 3 892,40 | 203 | 1 008 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 614,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 259,12 | 259,12 | 31.12.2018 |
| 8 | г. Северодвинск, пр-кт Морской, д. 43, корп. а | 1979 | 0 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1,0 | 958,20 | 732,60 | 648,70 | 32 | 268 098,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 098,06 | 0,00 | Разработка сметной документации | 1 | 365,95 | 365,95 | 31.12.2018 |
| Всего по муниципальному образованию "Северодвинск" - 8 многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 50 855,40 | 40 764,40 | 36 524,10 | 1 721 | 2 481 972,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481 972,82 | 0,00 |  | 8 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Коношский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 9 | 1957 | - | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 444,80 | 357,20 | 201,40 | 14 | 146 064,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 064,12 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 408,91 | 408,91 | 31.12.2018 |
| Всего по муниципальному образованию "Коношский муниципальный район" - 1 многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  | 444,80 | 357,20 | 201,40 | 14 | 146 064,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 064,12 | 0,00 |  | 1 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Котласский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 7 | 2009 | - | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 5 467,70 | 5 300,00 | 5 300,00 | 94 | 601 560,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 560,50 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 113,50 | 113,50 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Адмирала Кузнецова, д. 1 | 1983 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 478,30 | 1 350,00 | 1 350,00 | 48 | 143 735,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 735,30 | 0,00 | Ремонт фасада | 3 | 106,47 | 106,47 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 3 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Адмирала Кузнецова, д. 2 | 1986 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 321,70 | 1 279,10 | 1 094,00 | 45 | 130 288,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 288,02 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 101,86 | 101,86 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 1 | 1989 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2 000,30 | 1 662,50 | 1 477,00 | 84 | 156 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 567,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 94,18 | 94,18 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 5 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Мира, д. 6 | 1980 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 988,20 | 1 839,20 | 1 708,90 | 72 | 71 424,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 424,40 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1839,20 | 1839,20 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 6 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Приводинская, д. 15 | 1981 | - | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 861,30 | 798,00 | 537,60 | 37 | 63 664,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 664,41 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 79,78 | 79,78 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 7 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 9 | 1987 | - | Панельные | 5 | 4 | 3 004,60 | 2 638,50 | 2 082,30 | 128 | 166 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 970,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 63,28 | 63,28 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 8 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 10 | 1991 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 987,50 | 1 833,90 | 1 668,80 | 81 | 201 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 789,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 110,03 | 110,03 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 9 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Генерала Дудникова, д. 27 | 1968 | 2008 | Деревянные | 2 | 1 | 359,90 | 334,30 | 246,50 | 18 | 86 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 487,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 258,71 | 258,71 | 31.12.2018 |
| 10 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 6 | 1975 | - | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 227,00 | 201,10 | 201,10 | 5 | 47 264,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 264,26 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 235,03 | 235,03 | 31.12.2018 |
| 11 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 8 | 1975 | 1995 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 627,70 | 441,90 | 407,40 | 20 | 56 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 652,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 128,20 | 128,20 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 12 | ул. Молодежная, д. 8, корп. 3, пос. Приводино | 1991 | - | Панельные | 2 | 2 | 676,30 | 611,90 | 555,10 | 25 | 73 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 112,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 119,48 | 119,48 | 31.12.2018 |
| 13 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 8, корп. 4 | 1989 | - | Панельные | 2 | 2 | 674,60 | 610,20 | 518,70 | 28 | 60 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 217,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 98,68 | 98,68 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 14 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 2 | 1972 | 2004-2005 | Деревянные | 2 | 2 | 532,00 | 491,40 | 256,00 | 26 | 96 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 334,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 196,04 | 196,04 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 15 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 3 | 1968 | 2000 | Деревянные | 2 | 2 | 554,00 | 512,20 | 405,10 | 15 | 47 471,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 471,58 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 92,68 | 92,68 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 16 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 4 | 1968 | 1993 | Деревянные | 2 | 2 | 547,10 | 504,50 | 272,30 | 30 | 117 803,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 803,77 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 233,51 | 233,51 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 17 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 6 | 1968 | 1997 | Деревянные | 2 | 2 | 540,60 | 499,10 | 499,10 | 22 | 141 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 531,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 283,37 | 283,37 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 18 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 8 | 1968 | 1994 | Деревянные | 2 | 2 | 560,20 | 518,40 | 431,40 | 20 | 139 085,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 085,07 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 268,30 | 268,30 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 19 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Генерала Дудникова, д. 30 | 1996 | 0 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2 003,00 | 1 850,90 | 1 460,80 | 82 | 197 910,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 910,49 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 106,93 | 106,93 | 31.12.2018 |
| 20 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Советская, д. 45 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 997,60 | 1 854,20 | 1 573,20 | 74 | 381 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 754,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 205,89 | 205,89 | 31.12.2018 |
| 21 | р-н Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 2 |  |  |  |  |  | 626,30 | 515,40 |  | 0 | 44 291,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 291,17 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 85,94 | 85,94 | 31.12.2018 |
| Всего по муниципальному образованию "Котласский муниципальный район" - 21 многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  | 28 035,90 | 25 646,70 | 22 045,30 | 954 | 3 025 811,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 016 911,97 | 0,00 |  | 38 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Красноборский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 43а | 1993 | нет | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 452,00 | 1 335,00 | 1 242,80 | 45 | 305 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 967,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 229,19 | 229,19 | 31.12.2018 |
| Всего по муниципальному образованию "Красноборский муниципальный район" - 1 многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  | 1 452,00 | 1 335,00 | 1 242,80 | 45 | 305 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 967,00 | 0,00 |  | 1 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Лешуконский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Советская, д. 6 | 1985 | 2014 | Деревянные | 2 | 3 | 852,10 | 796,80 | 511,20 | 23 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 94,13 | 94,12 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Молодежная, д. 6 | 1991 | 0 | Деревянные | 2 | 2 | 563,30 | 486,60 | 266,00 | 22 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 277,44 | 95,12 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 25 | 1988 | 2015 | Деревянные | 2 | 2 | 310,50 | 286,00 | 286,00 | 9 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 174,83 | 96,12 | 31.12.2018 |
| Всего по муниципальному образованию "Лешуконский муниципальный район" - 3 многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  | 1 725,90 | 1 569,40 | 1 063,20 | 54 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 |  | 3 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Няндомский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Мира, д. 1 | 2005 | 2013 | Панельные | 5 | 8 | 6 306,40 | 5 764,80 | 5 670,80 | 220 | 71 780,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 780,30 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 12,45 | 12,45 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 14 | 2008 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 5 | 5 090,70 | 3 031,60 | 3 031,60 | 83 | 257 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 428,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 84,91 | 84,91 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 3 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 31 | 1985 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 438,70 | 5 787,60 | 739,90 | 276 | 1 196 948,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 948,60 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 206,81 | 206,81 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 29 | 1989 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 713,20 | 4 259,40 | 348,60 | 220 | 520 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 444,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 122,19 | 122,19 | 31.12.2018 |
| 5 | ул. Павлика Морозова, д. 15, г. Няндома | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 376,80 | 1 248,40 | 920,40 | 65 | 99 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 570,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 79,76 | 79,76 | 31.12.2018 |
| 6 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 17 | 1987 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 810,50 | 4 393,50 | 4 350,90 | 200 | 795 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 026,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 180,96 | 180,96 | 31.12.2018 |
| 7 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. П.Морозова, д. 7 | 1994 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 482,30 | 1 314,40 | 1 068,50 | 56 | 61 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 119,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 46,50 | 46,50 | 31.12.2018 |
| 8 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1 224,50 | 1 112,00 | 760,10 | 48 | 126 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 753,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 113,99 | 113,99 | 31.12.2018 |
| 9 | р-н Няндомский, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 3 |  |  |  |  |  | 4 488,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 33,42 | 33,42 | 31.12.2018 |
| 10 | р-н Няндомский, г. Няндома, пер. Парковый, д. 27 |  |  |  |  |  | 528,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 116 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 876,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 221,02 | 221,02 | 31.12.2018 |
| Всего по муниципальному образованию "Няндомский муниципальный район" - 10 многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 36 460,40 | 26 911,70 | 16 890,80 | 1 168 | 3 395 944,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395 944,90 | 0,00 |  | 11 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Онежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Ленина, д. 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 803 298,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 298,93 | 0,00 | Ремонт фасада | 2 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 2 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Ленина, д. 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 620 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 267,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Онежский, г. Онега, ул. Дружбы, д. 40 | 1969 | 2000 | Деревянные | 2,0 | 3,0 | 513,20 | 331,60 | 0,0 | 33 | 90 237,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 237,54 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 272,13 | 272,13 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Коминтерна, д. 81 | 1964 | 1988 | Деревянные | 2 | 3 | 579,50 | 518,40 | 477,1 | 20 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 65,59 | 65,59 | 31.12.2018 |
| 5 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Коминтерна, д. 83 | 1963 | 1988 | Деревянные | 2 | 3 | 600,70 | 533,80 | 501,7 | 26 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 67,44 | 67,44 | 31.12.2018 |
| 6 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Ленина, д. 206 | 2013 | нет | Панельные | 2 | 2,0 | 828.1 | 745,20 | 252,5 | 49 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 97,96 | 97,96 | 31.12.2018 |
| Всего по муниципальному образованию "Онежский муниципальный район" - 6 многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 1 693,40 | 2 129,00 | 1 231,3 | 128 | 1 656 803,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 803,47 | 0,00 |  | 7 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Приморский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Приморский, д. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 2 | 1981 | - | Панельные | 5,00 | 4 | 2 697,70 | 1 831,40 | 2 153,40 | 111 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 1 | 28,39 | 28,39 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Приморский, д. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 3 | 1977 | - | Панельные | 5,00 | 4 | 2 697,70 | 1 831,40 | 2 153,40 | 85 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 1 | 28,39 | 28,39 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Приморский, д. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 1977 | - | Панельные | 5,00 | 4 | 2 697,70 | 1 831,40 | 2 153,40 | 69 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 1 | 28,39 | 28,39 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Приморский, д. Рикасиха, д. 17 | 1991 | - | Панельные | 5 | 8 | 6 496,90 | 5 707,10 | 4 320,20 | 271 | 183 444,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 444,57 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 32,14 | 32,14 | 31.12.2018 |
| 5 | р-н Приморский, д. Рикасиха, д. 13 | 1977 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 698,50 | 4 484,70 | 3 483,40 | 226 | 113 742,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 742,21 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 25,36 | 25,36 | 31.12.2018 |
| 6 | р-н Приморский, д. Рикасиха, д. 16 | 1991 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 12 | 9 131,40 | 8 068,50 | 6 131,30 | 458 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 126,42 | 126,42 | 31.12.2018 |
| Всего по муниципальному образованию "Приморский муниципальный район" - 6 многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 28 419,90 | 23 754,50 | 20 395,10 | 1 220 | 1 473 186,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 186,78 | 0,00 |  | 6 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 49 | 1985 | 2016 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 019,10 | 2 510,30 | 2 100,00 | 116 | 232 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 807,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 92,74 | 92,74 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 56а | 1987 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 2 169,10 | 1 334,80 | 1 334,80 | 49 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 1,01 | 1,01 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Промышленная, д. 6 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 552,70 | 500,70 | 418,60 | 17 | 129 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 252,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 258,14 | 258,14 | 31.12.2018 |
| Всего по муниципальному образованию "Устьянский муниципальный район" - 3 многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  | 5 740,90 | 4 345,80 | 3 853,40 | 182 | 363 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 409,00 | 0,00 |  | 3 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Холмогорский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Советская, д. 20 | 1974 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 540,80 | 4 540,80 | 3 842,20 | 224 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 88,09 | 88,09 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Центральная, д. 9 | 1992 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 295,10 | 4 213,40 | 3 357,00 | 227 | 130 951,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 951,64 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 31,08 | 31,08 | 31.12.2018 |
| Всего по муниципальному образованию "Холмогорскийй муниципальный район" - 2 многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  | 8 835,90 | 8 754,20 | 7 199,20 | 451 | 530 951,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 951,64 | 0,00 |  | 2 |  |  |  |
| ИТОГО по разделу "2018 год" - 230 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 1 227 906,08 | 811 309,88 | 320 229,49 | 36 553 | 110 374 649,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 365 749,86 | 0,00 |  | 334 |  |  |  |
| ### 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 9, корп. 1 | 1984 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 168,50 | 4 752,70 | 4752,70 | 220 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 2 090,32 | 2 090,32 | 31.12.2019 |
| 2 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 3 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 442,20 | 3 213,20 | 3214,20 | 101 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 4 042,32 | 4 042,32 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному образованию "Город Архангельск" - 2 многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  | 8 610,70 | 7 965,90 | 7966,90 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 |  |  |  |
| ИТОГО по разделу "2019 год" - 2 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 8 610,70 | 7 965,90 | 7966,90 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 |  |  |  |
| ИТОГО по разделам 2017 - 2019 годов - 435 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 2 360 763,32 | 1 530 099,57 | 637 506,88 | 71 707 | 410 979 353,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 970 453,44 | 0,00 | 0,00 | 658 |  |  |  |
| ## Перечень многоквартирных домов, формирующие фонды капитального ремонта на специальном счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 43, корп. 4 | 1992 | - | Панельные | 5 | 2 | 1 652,50 | 1 480,81 | 0,00 | 73 | 141 091,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 091,93 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 85,38 | 85,38 | 31.12.2017 |
| 2 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 11 | 1988 | - | Панельные | 5 | 4 | 3 222,00 | 2 917,80 | 0,00 | 114 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 271,88 | 271,88 | 31.12.2017 |
| 3 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 50 | 2010 | - | Кирп./ шлакоблочные | 6 | 2 | 4 956,00 | 4 412,30 | 0,00 | 66 | 545 892,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 892,38 | 0,00 | Ремонт и утепление чердачного перекрытия | 1 | 110,15 | 110,15 | 31.12.2017 |
| 4 | г. Архангельск, пр-кт Никольский, д. 88 | 1971 | - | Панельные | 5 | 4 | 2 965,70 | 2 689,52 | 0,00 | 118 | 479 810,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 810,69 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 161,79 | 161,79 | 31.12.2017 |
| 5 | г. Архангельск, ул. Маслова, д. 29 | 2007 | - | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 1 431,30 | 1 182,10 | 0,00 | 52 | 179 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 926,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 125,71 | 125,71 | 31.12.2017 |
| 6 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 153 | 1992 | - | Панельные | 10 | 3 | 8 029,30 | 6 837,30 | 0,00 | 316 | 1 375 816,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 816,04 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 171,35 | 171,35 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 7 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 18 | 1967 | 2009 | Панельные | 5 | 5 | 5 243,50 | 4 860,10 | 0,00 | 221 | 453 925,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 925,24 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 86,57 | 86,57 | 31.12.2017 |
| 8 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 40 | 1970 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 595,70 | 6 026,17 | 0,00 | 252 | 898 246,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 246,58 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 136,19 | 136,19 | 31.12.2017 |
| 9 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 20 | 1971 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 350,40 | 3 343,40 | 0,00 | 172 | 553 482,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 482,68 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 165,20 | 165,20 | 31.12.2017 |
| 10 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 2, корп. 1 | 1985 | - | Панельные | 9 | 8 | 19 753,10 | 16 122,57 | 0,00 | 905 | 2 753 254,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 753 254,66 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 139,38 | 139,38 | 31.12.2017 |
| 11 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 22 | 1970 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 390,50 | 4 390,56 | 0,00 | 185 | 721 992,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 992,09 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 164,44 | 164,44 | 31.12.2017 |
| 12 | г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 24 | 1972 | 2008 | Панельные | 5 | 4 | 2 981,20 | 2 735,80 | 0,00 | 138 | 360 923,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 923,85 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 121,07 | 121,07 | 31.12.2017 |
| 13 | г. Архангельск, ул. Клепача, д. 11 | 1980 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 743,20 | 6 167,20 | 0,00 | 251 | 345 966,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 966,91 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 51,31 | 51,31 | 31.12.2017 |
| 14 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 10 | 1993 | - | Панельные | 5 | 4 | 4 730,10 | 4 153,10 | 0,00 | 192 | 209 584,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 584,54 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 44,31 | 44,31 | 31.12.2017 |
| 15 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 110, корп. 1 | 1951 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 2 633,00 | 2 633,00 | 0,00 | 85 | 154 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 040,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 58,50 | 58,50 | 31.12.2017 |
| 16 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 21 | 1987 | 2009 | Панельные | 9 | 5 | 12 302,70 | 9 964,77 | 0,00 | 457 | 1 708 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 254,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 138,85 | 138,85 | 31.12.2017 |
| 17 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 72 | 2016 | - | Панельные | 3 | 1 | 1 462,40 | 1 462,40 | 0,00 | 0 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 82,06 | 82,06 | 31.12.2017 |
| 18 | г. Архангельск, ул. Тимме, д. 4 | 1981 | 2008 | Панельные | 9 | 9 | 18 118,30 | 17 967,80 | 0,00 | 792 | 1 266 570,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 570,86 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 69,91 | 69,91 | 31.12.2017 |
| 19 | г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 34 | 1969 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 307,20 | 3 070,80 | 0,00 | 124 | 536 122,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 122,89 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 162,11 | 162,11 | 31.12.2017 |
| 20 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 2, корп. 1 | 1963 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 143,10 | 2 909,20 | 0,00 | - | 191 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 702,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 60,99 | 60,99 | 31.12.2017 |
| 21 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 3, корп. 1 | 1966 | - | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 749,10 | 2 503,30 | 0,00 | 121 | 341 867,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 867,83 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 124,36 | 124,36 | 31.12.2017 |
| 22 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 216 | 1973 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 599,70 | 3 330,60 | 0,00 | 0 | 487 766,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 766,21 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 135,50 | 135,50 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 23 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 19 | 1965 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 162,20 | 1 978,02 | 0,00 | 107 | 493 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 970,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 228,46 | 228,46 | 31.12.2017 |
| 24 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 273 | 1968 | - | Панельные | 5 | 3 | 3 128,60 | 2 903,70 | 0,00 | 140 | 409 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 482,00 | 0,00 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 130,88 | 130,88 | 31.12.2017 |
| 25 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 38 | 1992 | - | Панельные | 9 | 4 | 8 188,40 | 6 751,81 | 0,00 | 366 | 910 299,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 299,50 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 111,17 | 111,17 | 31.12.2017 |
| 26 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 17 | 1968 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 793,60 | 4 323,89 | 0,00 | 185 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 100,13 | 100,13 | 31.12.2017 |
| 27 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 13 | 1985 | 2008 | Панельные | 9 | 5 | 12 023,90 | 10 095,00 | 0,00 | 491 | 1 591 296,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 296,95 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 132,34 | 132,34 | 31.12.2017 |
| 28 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 273, корп. 1 | 1968 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 6 310,20 | 5 849,50 | 0,00 | 313 | 890 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 133,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 141,06 | 141,06 | 31.12.2017 |
| 29 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 75, корп. 1 | 1992 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 7 480,40 | 5 669,50 | 0,00 | 0 | 915 814,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 814,37 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 122,43 | 122,43 | 31.12.2017 |
| 30 | г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 22 | 1973 | 2008 | Панельные | 9 | 6 | 12 153,10 | 10 761,60 | 0,00 | 457 | 1 833 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 595,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 150,87 | 150,87 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 31 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 121, корп. 2 | 1963 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 727,90 | 3 483,50 | 0,00 | 98 | 58 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 218,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 15,62 | 15,62 | 31.12.2017 |
| 32 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 258, корп. 1 | 1969 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 252,70 | 4 007,90 | 0,00 | 150 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 58,79 | 58,79 | 31.12.2017 |
| 33 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 19 | 1973 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 907,30 | 4 510,80 | 0,00 | 226 | 487 803,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 803,67 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 99,40 | 99,40 | 31.12.2017 |
| 34 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 16, корп. 1 | 1979 | - | Панельные | 5 | 4 | 2 967,90 | 2 460,39 | 0,00 | 134 | 246 328,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 328,52 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 83,00 | 83,00 | 31.12.2017 |
| 35 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 7 | 1989 | - | Панельные | 10 | 1 | 3 320,00 | 2 903,48 | 0,00 | 503 | 476 635,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 635,92 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 143,57 | 143,57 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 36 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 30, корп. 2 | 1977 | - | Панельные | 9 | 4 | 8 109,20 | 7 304,90 | 0,00 | 361 | 287 763,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 763,69 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 75,27 | 75,27 | 31.12.2017 |
| 37 | г. Архангельск, ул. Малиновского, д. 7 | 1966 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 320,80 | 3 360,70 | 0,00 | 99 | 325 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 220,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 75,27 | 75,27 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 38 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 19, корп. 1 | 1983 | - | Панельные | 9 | 4 | 8 231,80 | 7 297,94 | 0,00 | 328 | 905 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 654,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 110,02 | 110,02 | 31.12.2017 |
| 39 | г. Архангельск, ул. Воронина, д. 25 | 1973 | 2009 | Панельные | 9 | 6 | 12 080,80 | 10 754,40 | 0,00 | 504 | 1 203 059,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 059,01 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 99,58 | 99,58 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 40 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 39 | 1975 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 1 951,70 | 1 895,71 | 0,00 | 100 | 184 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 262,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 94,41 | 94,41 | 31.12.2017 |
| 41 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 6 | 1989 | - | Кирп./ шлакоблочные | 14 | 1 | 6 062,60 | 5 166,80 | 0,00 | 171 | 642 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 783,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 106,02 | 106,02 | 31.12.2017 |
| 42 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 7 | 1977 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 792,10 | 4 380,30 | 0,00 | 216 | 708 157,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 157,49 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 147,78 | 147,78 | 31.12.2017 |
| 43 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 43, корп. 2 | 1992 | - | Панельные | 5 | 2 | 1 632,10 | 1 464,51 | 0,00 | 78 | 139 222,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 222,10 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 85,30 | 85,30 | 31.12.2017 |
| 44 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 281, корп. 1 | 1968 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 1 953,90 | 1 184,70 | 0,00 | 85 | 159 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 570,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 81,67 | 81,67 | 31.12.2017 |
| 45 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 198 | 1966 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 728,40 | 3 458,60 | 0,00 | 0 | 259 211,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 211,23 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 69,52 | 69,52 | 31.12.2017 |
| 46 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 25 | 1986 | - | Панельные | 9 | 2 | 3 817,10 | 3 817,10 | 0,00 | 193 | 667 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 346,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 174,83 | 174,83 | 31.12.2017 |
| 47 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 2 | 1977 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 824,50 | 3 915,77 | 0,00 | 201 | 813 451,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 451,63 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 168,61 | 168,61 | 31.12.2017 |
| 48 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 21, корп. 1 | 1981 | - | Панельные | 9 | 3 | 5 680,00 | 5 680,00 | 0,00 | 278 | 411 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 230,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 72,40 | 72,40 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 49 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 23 | 1981 | - | Панельные | 9 | 6 | 10 818,70 | 10 818,70 | 0,00 | 517 | 1 368 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 423,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 126,49 | 126,49 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка прибора учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 50 | г. Архангельск, ул. Магистральная, д. 43 | 1977 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 815,00 | 3 544,50 | 0,00 | 156 | 335 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 704,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 88,00 | 88,00 | 31.12.2017 |
| 51 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 17 | 1975 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 406,30 | 4 102,30 | 0,00 | 0 | 832 655,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 655,69 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 188,97 | 188,97 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 52 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 49 | 1979 | 2008 | Панельные | 9 | 5 | 12 255,30 | 10 292,80 | 0,00 | 433 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 81,60 | 81,60 | 31.12.2017 |
| 53 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 42 | 1987 | 2008 | Панельные | 9 | 2 | 4 794,10 | 3 998,33 | 0,00 | 200 | 524 815,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 815,18 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 109,47 | 109,47 | 31.12.2017 |
| 54 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 9 | 1972 | - | Панельные | 5 | 5 | 4 958,00 | 4 589,00 | 0,00 | 224 | 419 459,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 459,63 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 84,60 | 84,60 | 31.12.2017 |
| 55 | г. Архангельск, ул. Воронина, д. 35, корп. 1 | 1969 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 226,80 | 1 921,30 | 0,00 | 87 | 216 419,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 419,11 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 97,19 | 97,19 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 56 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 3 | 1983 | - | Панельные | 5 | 8 | 6 317,70 | 5 715,60 | 0,00 | 296 | 564 258,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 258,14 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 89,31 | 89,31 | 31.12.2017 |
| 57 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 23 | 1984 | - | Панельные | 9 | 2 | 4 322,70 | 3 868,90 | 0,00 | - | 319 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 142,50 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 73,83 | 73,83 | 31.12.2017 |
| 58 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 12, корп. 1 | 1965 | 2008 | Панельные | 5 | 4 | 3 554,10 | 2 408,10 | 0,00 | 158 | 436 493,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 493,27 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 122,81 | 122,81 | 31.12.2017 |
| 59 | г. Архангельск, пр-кт Никольский, д. 94 | 1976 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 884,00 | 3 333,24 | 0,00 | 115 | 559 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 359,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 144,02 | 144,02 | 31.12.2017 |
| 60 | г. Архангельск, пр-кт Московский, д. 6, корп. 3 | 1998 | - | Панельные | 9 | 5 | 2 226,70 | 2 226,70 | 0,00 | 59 | 279 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 250,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 125,41 | 125,41 | 31.12.2017 |
| 61 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 202 | 1961 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 1 615,40 | 1 615,40 | 0,00 | 65 | 300 102,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 102,36 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 185,78 | 185,78 | 31.12.2017 |
| 62 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 2 | 1969 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 228,10 | 1 918,40 | 0,00 | 91 | 347 676,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 676,07 | 0,00 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 156,04 | 156,04 | 31.12.2017 |
| 63 | г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 3 | 1984 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 7 | 10 188,70 | 10 182,60 | 0,00 | 0 | 3 044 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 044 594,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 298,82 | 298,82 | 31.12.2017 |
| 64 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 68 | 1979 | - | Панельные | 5 | 4 | 3 042,00 | 2 720,31 | 0,00 | 159 | 245 757,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 757,03 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 80,79 | 80,79 | 31.12.2017 |
| 65 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 23, корп. 2 | 1987 | - | Панельные | 9 | 2 | 4 009,10 | 4 008,80 | 0,00 | 202 | 430 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 047,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 107,27 | 107,27 | 31.12.2017 |
| 66 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 265, корп. 2 | 1967 | 2009 | Панельные | 5 | 8 | 6 327,30 | 5 756,60 | 0,00 | 292 | 755 093,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 093,34 | 0,00 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 119,34 | 119,34 | 31.12.2017 |
| 67 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 27 | 1968 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 624,10 | 3 355,81 | 0,00 | 159 | 450 432,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 432,22 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 124,29 | 124,29 | 31.12.2017 |
| 68 | г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 20 | 1974 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5 901,70 | 5 081,50 | 0,00 | 181 | 414 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 400,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 70,22 | 70,22 | 31.12.2017 |
| 69 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 4 | 1980 | - | Панельные | 9 | 2 | 4 803,00 | 3 953,58 | 0,00 | 196 | 198 640,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 640,59 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 41,36 | 41,36 | 31.12.2017 |
| 70 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 277, корп. 2 | 1991 | - | Панельные | 9 | 2 | 3 812,40 | 2 441,60 | 0,00 | 185 | 591 889,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 889,27 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 155,25 | 155,25 | 31.12.2017 |
| 71 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 7 | 1984 | - | Панельные | 9 | 6 | 11 424,10 | 11 524,25 | 0,00 | 566 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 35,01 | 35,01 | 31.12.2017 |
| 72 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 7 | 1992 | - | Панельные | 5 | 4 | 3 189,80 | 2 913,40 | 0,00 | 152 | 342 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 305,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 107,31 | 107,31 | 31.12.2017 |
| 73 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 19 | 1961 | - | Панельные | 5 | 4 | 3 790,90 | 3 492,20 | 0,00 | 0 | 501 295,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 295,92 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 132,24 | 132,24 | 31.12.2017 |
| 74 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 5 | 1977 | - | Панельные | 9 | 6 | 10 910,10 | 10 910,10 | 0,00 | 520 | 1 548 082,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 082,60 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 141,89 | 141,89 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 75 | г. Архангельск, тер. Аэропорт Архангельск, д. 9 | 1981 | - | Панельные | 9 | 6 | 12 351,40 | 10 958,70 | 0,00 | 584 | 2 599 687,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 687,03 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 210,48 | 210,48 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 76 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 32 | 1983 | - | Панельные | 9 | 3 | 7 137,90 | 5 959,10 | 0,00 | 291 | 803 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 903,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 112,62 | 112,62 | 31.12.2017 |
| 77 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 3, корп. 1 | 1978 | - | Панельные | 5 | 4 | 3 020,90 | 2 713,50 | 0,00 | 133 | 333 644,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 644,72 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 110,45 | 110,45 | 31.12.2017 |
| 78 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 356 | 1984 | - | Панельные | 9 | 6 | 12 200,10 | 10 849,50 | 0,00 | 538 | 989 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 284,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 81,09 | 81,09 | 31.12.2017 |
| 79 | г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 2 | 1974 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 8 | 18 615,90 | 16 580,00 | 0,00 | 0 | 1 985 757,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985 757,56 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 106,67 | 106,67 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 80 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 26 | 1974 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 668,60 | 3 237,60 | 0,00 | 161 | 386 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 670,00 | 0,00 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 105,40 | 105,40 | 31.12.2017 |
| 81 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 6 | 1987 | 2011 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 12 | 9 554,30 | 8 516,20 | 0,00 | 466 | 1 521 889,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 889,75 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 159,29 | 159,29 | 31.12.2017 |
| 82 | г. Архангельск, ул. Воронина, д. 39 | 1973 | 2008 | Панельные | 9 | 6 | 12 075,80 | 10 653,00 | 0,00 | 502 | 1 063 804,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 804,11 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 88,09 | 88,09 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 83 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 43, корп. 3 | 1992 | - | Панельные | 5 | 2 | 1 633,40 | 1 468,51 | 0,00 | 79 | 139 392,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 392,95 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 85,34 | 85,34 | 31.12.2017 |
| 84 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 35 | 1971 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 214,00 | 1 907,90 | 0,00 | 95 | 269 579,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 579,76 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 121,76 | 121,76 | 31.12.2017 |
| 85 | г. Архангельск, ул. Капитана Хромцова, д. 1 | 1978 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 539,50 | 4 491,91 | 0,00 | 1 | 432 257,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 257,44 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 95,22 | 95,22 | 31.12.2017 |
| 86 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 7 | 1959 | - | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 2 615,00 | 2 284,70 | 0,00 | 57 | 305 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 060,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 116,66 | 116,66 | 31.12.2017 |
| 87 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 3, корп. 4 | 1978 | - | Панельные | 9 | 6 | 10 847,10 | 10 847,10 | 0,00 | 517 | 1 014 434,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 434,67 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 93,52 | 93,52 | 31.12.2017 |
| 88 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 6 | 1982 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 8 | 17 755,30 | 17 716,40 | 0,00 | 539 | 1 159 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 983,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 65,33 | 65,33 | 31.12.2017 |
| 89 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 16 | 1970 | - | Панельные | 5 | 4 | 2 703,70 | 2 686,21 | 0,00 | 123 | 450 347,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 347,01 | 0,00 | Ремонт и утепление цокольного перекрытия | 1 | 166,57 | 166,57 | 31.12.2017 |
| 90 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 21 | 1968 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 496,00 | 4 496,00 | 0,00 | 140 | 653 958,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 958,59 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 145,45 | 145,45 | 31.12.2017 |
| 91 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 16, корп. 1 | 1965 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 5 245,60 | 5 245,60 | 0,00 | 160 | 572 645,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 645,66 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 109,17 | 109,17 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 92 | г. Архангельск, ул. Воронина, д. 31, корп. 1 | 1969 | - | Панельные | 5 | 6 | 6 276,30 | 5 812,80 | 0,00 | 281 | 483 328,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 328,87 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 77,01 | 77,01 | 31.12.2017 |
| 93 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 3, корп. 3 | 1978 | 2008 | Панельные | 9 | 4 | 7 337,50 | 7 335,00 | 0,00 | 325 | 908 710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 710,46 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 123,84 | 123,84 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 94 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 8, корп. 1 | 1972 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 920,50 | 4 417,64 | 0,00 | 187 | 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 166,24 | 166,24 | 31.12.2017 |
| 95 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 222 | 1977 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 828,40 | 4 828,40 | 0,00 | 0 | 698 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 089,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 144,58 | 144,58 | 31.12.2017 |
| 96 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1971 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 4 | 8 663,40 | 7 859,60 | 0,00 | 0 | 1 557 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557 345,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 179,76 | 179,76 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 97 | г. Архангельск, ул. Капитана Хромцова, д. 1, корп. 1 | 1982 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 7 084,50 | 7 039,71 | 0,00 | 11 | 1 205 522,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 522,89 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 170,16 | 170,16 | 31.12.2017 |
| 98 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 291 | 1978 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 283,50 | 4 283,50 | 0,00 | 194 | 574 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 878,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 134,21 | 134,21 | 31.12.2017 |
| 99 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 352, корп. 1 | 1978 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 791,80 | 4 381,00 | 0,00 | 0 | 385 771,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 771,22 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 80,51 | 80,51 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 100 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 8 | 1989 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 9 167,60 | 7 479,72 | 0,00 | 279 | 750 273,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 273,35 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 81,84 | 81,84 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 101 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 23 | 1996 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2 715,30 | 2 514,20 | 0,00 | 95 | 353 736,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 736,43 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 130,28 | 130,28 | 31.12.2017 |
| 102 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 19 | 1969 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 407,10 | 4 400,21 | 0,00 | 214 | 446 695,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 695,79 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 101,36 | 101,36 | 31.12.2017 |
| 103 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 49, корп. 2 | 1977 | - | Панельные | 9 | 6 | 10 879,50 | 10 879,50 | 0,00 | 507 | 1 028 114,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 114,01 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 94,50 | 94,50 | 31.12.2017 |
| 104 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 267 | 1967 | 2009 | Панельные | 5 | 4 | 3 020,80 | 2 739,00 | 0,00 | 138 | 296 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 333,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 98,10 | 98,10 | 31.12.2017 |
| 105 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 37 | 1975 | - | Панельные | 5 | 8 | 6 339,60 | 5 773,00 | 0,00 | 245 | 899 620,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 620,68 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 141,90 | 141,90 | 31.12.2017 |
| 106 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 49, корп. 1 | 1979 | 2008 | Панельные | 9 | 7 | 16 866,20 | 14 077,50 | 0,00 | 623 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 118,58 | 118,58 | 31.12.2017 |
| 107 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 182 | 1965 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 723,90 | 1 603,10 | 0,00 | 0 | 280 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 674,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 162,81 | 162,81 | 31.12.2017 |
| 108 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 41 | 1988 | - | Панельные | 9 | 5 | 10 052,90 | 8 970,80 | 0,00 | 428 | 1 348 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 380,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 134,13 | 134,13 | 31.12.2017 |
| 109 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 17 | 1987 | 2008 | Панельные | 9 | 6 | 12 184,40 | 10 083,79 | 0,00 | 635 | 1 315 655,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 655,58 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 107,98 | 107,98 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальному образованию "Город Архангельск" - 111 мноквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 660 625,00 | 598 325,54 | 0,00 | 23 979 | 76 912 466,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 912 466,91 | 0,00 |  | 135 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Северодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1966 | - | панельные | 5 | 5 | 5 403,30 | 4 457,40 | 4 030,70 | 198 | 826 374,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 374,69 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 152,94 | 152,94 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальному образованию "Северодвинск" - 1 многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  | 5 403,30 | 4 457,40 | 4 030,70 | 198 | 826 374,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 374,69 | 0,00 |  | 2 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Котлас" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 5а | 1973 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 488,23 | 5 690,80 | 5 300,50 | 272 | 621 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 385,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 95,77 | 95,77 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12 | 1978 | 2018 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 6 530,50 | 6 030,70 | 5 696,50 | 257 | 671 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 626,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 102,84 | 102,84 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 57 | 1982 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 206,70 | 3 765,80 | 3 716,00 | 130 | 342 994,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 994,50 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 81,54 | 81,54 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 4 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 41-а | 1985 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2 996,20 | 2 657,60 | 2 657,60 | 90 | 190 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 812,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 63,68 | 63,68 | 31.12.2017 |
| 5 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Загородная, д. 3 | 1990 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5 937,20 | 5 408,10 | 4 816,70 | 199 | 730 269,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 269,28 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 123,00 | 123,00 | 31.12.2017 |
| 6 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Фрунзе, д. 26 | 1978 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 3 981,80 | 3 855,10 | 3 623,50 | 158 | 642 808,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 808,79 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 161,44 | 161,44 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 7 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12-а | 1987 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 12 | 8 761,30 | 7 388,90 | 7 137,20 | 309 | 2 466 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 466 409,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 281,51 | 281,51 | 31.12.2017 |
| 8 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 15а | 1992 | - | панельные | 5 | 6 | 5 155,30 | 4 325,60 | 3 787,00 | 179 | 835 350,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 350,12 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 162,04 | 162,04 | 31.12.2017 |
| 9 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 41 | 1979 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2 982,10 | 2 616,40 | 2 616,40 | 109 | 270 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 505,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 90,71 | 90,71 | 31.12.2017 |
| 10 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 37 | 1976 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2 906,00 | 2 629,10 | 2 629,10 | 111 | 239 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 788,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 82,51 | 82,51 | 31.12.2017 |
| 11 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Калинина, д. 1 | 1986 | 2017 | панельные | 5 | 8 | 5 001,40 | 4 302,20 | 3 955,20 | 218 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 77,58 | 77,58 | 31.12.2017 |
| 12 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 17 | 2009 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 7 | 4 992,30 | 4 323,90 | 4 210,80 | 149 | 143 695,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 695,61 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 28,78 | 28,78 | 31.12.2017 |
| 13 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Толстого, д. 10 | 1994 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 819,50 | 4 092,20 | 3 982,40 | 181 | 667 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 810,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 138,56 | 138,56 | 31.12.2017 |
| 14 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 12 | 1983 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 227,30 | 3 380,70 | 3 115,20 | 159 | 339 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 951,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 80,42 | 80,42 | 31.12.2017 |
| 15 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 4 | 1976 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 502,80 | 5 141,90 | 4 672,90 | 220 | 651 477,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 477,70 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 100,18 | 100,18 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 16 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Котлашанская, д. 14 | 1989 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 833,10 | 3 485,60 | 3 249,70 | 172 | 1 363 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 284,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 355,66 | 355,66 | 31.12.2017 |
| 17 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Некрасова, д. 3 | 1975 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 558,60 | 5 892,20 | 5 512,30 | 244 | 921 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 406,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 140,49 | 140,49 | 31.12.2017 |
| 18 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 16 | 1981 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 245,70 | 3 797,00 | 3 755,10 | 172 | 359 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 885,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 84,76 | 84,76 | 31.12.2017 |
| 19 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 5 | 1957 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3 644,70 | 2 633,10 | 2 472,40 | 113 | 202 675,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 675,16 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 55,61 | 55,61 | 31.12.2017 |
| 20 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 17 | 1960 | 2009 | панельные | 2 | 2 | 665,40 | 616,40 | 616,40 | 25 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 63,12 | 63,12 | 31.12.2017 |
| 21 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 16а | 1981 | 2017 | панельные | 5 | 6 | 5 103,85 | 4 718,10 | 4 439,00 | 228 | 1 935 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 734,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 379,27 | 379,27 | 31.12.2017 |
| 22 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 37а | 1982 | 2017 | панельные | 5 | 6 | 5 073,90 | 4 679,00 | 4 300,20 | 213 | 891 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 509,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 175,70 | 175,70 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 23 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 6а | 1979 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 317,60 | 3 322,80 | 3 220,10 | 143 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 127,39 | 127,39 | 31.12.2017 |
| 24 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 26А | 1980 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 297,80 | 5 713,90 | 5 713,90 | 218 | 1 012 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 089,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 160,71 | 160,71 | 31.12.2017 |
| 25 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12б | 1982 | 2017 | панельные | 5 | 6 | 5 102,20 | 4 706,40 | 4 706,40 | 213 | 507 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 514,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 99,47 | 99,47 | 31.12.2017 |
| 26 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Некрасова, д. 1 | 1973 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 419,40 | 3 062,10 | 2 870,00 | 151 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 56,74 | 56,74 | 31.12.2017 |
| 27 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Калинина, д. 5 | 1994 | 2008 | панельные | 5 | 6 | 4 273,80 | 3 879,40 | 3 879,40 | 156 | 494 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 569,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 115,72 | 115,72 | 31.12.2017 |
| 28 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Загородная, д. 6а | 1991 | - | Панельные | 5 | 8 | 5 359,50 | 4 490,90 | 3 704,60 | 171 | 146 016,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 016,12 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 27,24 | 27,24 | 31.12.2017 |
| ВСЕГО по муниципальному образованию "Котлас" - 28 многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 133 384,18 | 116 605,90 | 110 356,50 | 4 960 | 17 823 563,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 823 563,28 | 0,00 |  | 33 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Верхнетоемский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 31 | 1976 | - |  |  |  | 728,10 | 729,30 | 0,00 | 0 | 126 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 228,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 173,37 | 173,37 | 31.12.2017 |
| ВСЕГО по муниципальному образованию "Верхнетоемский муниципальный район" - 1 многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  | 728,10 | 729,30 | 0,00 | 0 | 126 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 228,00 | 0,00 |  | 1 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Каргопольский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Каргопольский, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 11 | 1974 | - | - | - | - | 298,00 | 619,01 | 0,00 | 0 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 369,13 | 369,13 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт Октябрьский, д. 45 | 1916 | - | Деревянные | 2 | 2 | 478,20 | 316,40 | 178,50 | 12 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 135,93 | 135,93 | 31.12.2017 |
| ВСЕГО по муниципальному образованию "Каргопольский муниципальный район" - 2 многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  | 776,20 | 935,41 | 178,50 | 12 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 |  | 2 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Мезенский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Мезенский, рп. Каменка, ул. Лукинская, д. 32 | 1980 |  |  |  |  | 787,60 | 701,60 | 0,00 | 0 | 113 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 113,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 143,62 | 143,62 | 31.12.2017 |
| ВСЕГО по муниципальному образованию "Мезенский муниципальный район" - 1 многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  | 787,60 | 701,60 | 0,00 | 0 | 113 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 113,00 | 0,00 |  | 1 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Онежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Ленина, д. 207, корп. а | 1990 |  |  |  |  | 792,40 | 644,54 | 0,00 | 0 | 108 859,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 859,29 | 0,00 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 137,38 | 137,38 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Гагарина, д. 17 | 1988 |  |  |  |  | 7 226,50 | 6 320,10 | 0,00 | 0 | 356 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 789,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 49,37 | 49,37 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Ленина, д. 194 | 1968 |  |  |  |  | 1 987,00 | 1 766,30 | 0,00 | 0 | 319 650,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 650,85 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 160,87 | 160,87 | 31.12.2017 |
| ВСЕГО по муниципальному образованию "Онежский муниципальный район" - 3 многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  | 10 005,90 | 8 730,94 | 0,00 | 0 | 785 299,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 299,14 | 0,00 |  | 3 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Пинежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 52 | 1991 |  |  |  |  | 808,60 | 709,80 | 0,00 | 0 | 121 644,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 644,03 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 150,44 | 150,44 | 31.12.2017 |
| ВСЕГО по муниципальному образованию "Пинежский муниципальный район" - 1 многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  | 808,60 | 709,80 | 0,00 | 0 | 121 644,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 644,03 | 0,00 |  | 1 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Приморский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Приморский, п. Беломорье, д. 3 | 1978 | - | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 775,80 | 498,70 | 441,70 | 23 | 108 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 993,00 | 0,00 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 140,49 | 140,49 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Приморский, п. Беломорье, д. 2 | 1977 | - | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 775,80 | 497,80 | 463,70 | 28 | 122 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 401,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 157,77 | 157,77 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Приморский, п. Уемский, ул. Заводская, д. 2 | 1984 | - | панельные | 5 | 4 | 3 017,50 | 2 713,30 | 1 840,80 | 164 | 250 622,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 622,70 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 83,06 | 83,06 | 31.12.2017 |
| ВСЕГО по муниципальному образованию "Приморский муниципальный район" - 3 многоквартирных дома |  |  |  |  |  |  | 4 569,10 | 3 709,80 | 2 746,20 | 215 | 482 016,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 016,70 | 0,00 |  | 3 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Домостроителей, д. 2, корп. а | 1986 |  |  |  |  | 725,00 | 660,50 | 0,00 | 0 | 87 291,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 291,62 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 120,40 | 120,40 | 31.12.2017 |
| 2 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 4 | 1970 |  |  |  |  | 488,00 | 503,30 | 0,00 | 0 | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 900,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 182,17 | 182,17 | 31.12.2017 |
| 3 | р-н Устьянский, п. Костылево, ул. Привокзальная, д. 32 | 1971 |  |  |  |  | 373,10 | 343,40 | 0,00 | 0 | 50 282,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 282,51 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 134,77 | 134,77 | 31.12.2017 |
| 4 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Заводская, д. 31 | 1981 |  |  |  |  | 521,60 | 430,50 | 0,00 | 0 | 82 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 720,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 158,59 | 158,59 | 31.12.2017 |
| 5 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 38 | 1983 |  |  |  |  | 833,80 | 727,80 | 0,00 | 0 | 116 528,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 528,55 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 139,76 | 139,76 | 31.12.2017 |
| 6 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 2 | 1995 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2 598,80 | 1 598,60 | 1 482,70 | 101 | 140 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 911,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 54,22 | 54,22 | 31.12.2017 |
| ВСЕГО по муниципальному образованию "Устьянский муниципальный район" - 6 многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 5 540,30 | 4 264,10 | 1 482,70 | 101 | 566 633,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 633,68 | 0,00 |  | 6 |  |  |  |
| ИТОГО по разделу "2017 год" - 162 многоквартирных дома: |  |  |  |  |  |  | 822 628,28 | 739 169,79 | 118 794,60 | 29 465 | 97 932 339,43 | 0 | 0 | 0 | 97 932 339,43 | 0 |  | 187 |  |  |  |
| ### 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 11 | 1988 | - | Панельные | 5 | 4 | 3 222,00 | 2 917,80 | - | 114 | 613 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 319,00 | 0,00 | Ремонт и утепление чердачного перекрытия | 2 | 190,35 | 190,35 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка прибора учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 2 | г. Архангельск, пр-кт Никольский, д. 88 | 1971 | - | Панельные | 5 | 4 | 2 965,70 | 2 689,52 | - | 118 | 68 669,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 669,54 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 23,15 | 23,15 | 31.12.2018 |
| 3 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 153 | 1992 | - | Панельные | 10 | 3 | 8 029,30 | 6 837,30 | - | 316 | 506 246,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 246,47 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 63,05 | 63,05 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 4 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 18 | 1967 | 2009 | Панельные | 5 | 5 | 5 243,50 | 4 860,10 | - | 221 | 534 044,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 044,55 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 101,85 | 101,85 | 31.12.2018 |
| 5 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 158 | 1983 | - | Панельные | 9 | 4 | 8 136,80 | 8 069,10 | - | 364 | 1 238 343,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 343,70 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 152,19 | 152,19 | 31.12.2018 |
| 6 | г. Архангельск, ул. Тимме, д. 9, корп. 2 | 1975 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 5 133,70 | 4 201,10 | - | 201 | 246 220,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 220,54 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 47,96 | 47,96 | 31.12.2018 |
| 7 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 356, корп. 1 | 1977 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4 088,10 | 3 470,20 | - | 153 | 758 210,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 210,28 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 185,47 | 185,47 | 31.12.2018 |
| 8 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 30, корп. 1 | 1977 | - | Панельные | 9 | 4 | 8 208,80 | 7 290,80 | - | 318 | 298 736,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 736,31 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 36,39 | 36,39 | 31.12.2018 |
| 9 | г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 24 | 1972 | 2008 | Панельные | 5 | 4 | 2 981,20 | 2 735,80 | - | 138 | 126 031,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 031,80 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 42,28 | 42,28 | 31.12.2018 |
| 10 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 25 | 1970 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 373,90 | 3 374,19 | - | 134 | 1 079 273,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 273,07 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 319,89 | 319,89 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 11 | г. Архангельск, ул. Воронина, д. 31, корп. 3 | 1971 | 2008 | Панельные | 5 | 5 | 5 209,40 | 4 770,40 | - | 220 | 899 062,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 062,19 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 172,58 | 172,58 | 31.12.2018 |
| 12 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 27 | 1972 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 207,00 | 1 653,72 | - | 88 | 132 720,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 720,21 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 60,14 | 60,14 | 31.12.2018 |
| 13 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 23 | 1990 | - | Панельные | 10 | 3 | 8 078,70 | 6 821,40 | - | 369 | 1 030 142,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 142,22 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 127,51 | 127,51 | 31.12.2018 |
| 14 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 72 | 2016 | - | Панельные | 3 | 1 | 1 462,40 | 1 462,40 | - | 0 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 102,57 | 102,57 | 31.12.2018 |
| 15 | г. Архангельск, ул. Тимме, д. 4 | 1981 | 2008 | Панельные | 9 | 9 | 18 118,30 | 17 967,80 | - | 792 | 1 488 414,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 414,91 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 82,15 | 82,15 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 16 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 2, корп. 1 | 1963 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 143,10 | 2 909,20 | - | 0 | 349 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 347,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 111,15 | 111,15 | 31.12.2018 |
| 17 | г. Архангельск, ул. Воронина, д. 17 | 1990 | - | Панельные | 9 | 2 | 4 082,90 | 3 806,70 | - | 175 | 163 359,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 359,46 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 40,01 | 40,01 | 31.12.2018 |
| 18 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 21, корп. 2 | 1982 | - | Панельные | 9 | 2 | 3 845,30 | 3 845,30 | - | 179 | 586 630,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 630,70 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 152,56 | 152,56 | 31.12.2018 |
| 19 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 19 | 1965 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2 162,20 | 1 978,02 | - | 107 | 234 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 822,00 | 0,00 | Утепление фасада | 1 | 108,60 | 108,60 | 31.12.2018 |
| 20 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 273 | 1968 | - | Панельные | 5 | 3 | 3 128,60 | 2 903,70 | - | 140 | 188 927,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 927,85 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 60,39 | 60,39 | 31.12.2018 |
| 21 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 17 | 1968 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 793,60 | 4 323,89 | - | 185 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 31,29 | 31,29 | 31.12.2018 |
| 22 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 95 | 1958 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 569,20 | 3 052,20 | - | 0 | 276 654,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 654,81 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 77,51 | 77,51 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 23 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 13 | 1985 | 2008 | Панельные | 9 | 5 | 12 023,90 | 10 095,00 | - | 491 | 1 232 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 012,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 102,46 | 102,46 | 31.12.2018 |
| 24 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 27 | 1972 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 4 747,30 | 4 331,03 | - | 226 | 348 508,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 508,11 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 73,41 | 73,41 | 31.12.2018 |
| 25 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 15 | 1992 | - | Панельные | 9 | 4 | 7 352,50 | 7 299,60 | - | 357 | 1 869 736,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869 736,43 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 254,30 | 254,30 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 26 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 9, корп. 2 | 1968 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 674,10 | 2 304,30 | - | 59 | 245 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 242,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 91,71 | 91,71 | 31.12.2018 |
| 27 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 16 | 1969 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 268,10 | 1 954,00 | - | 98 | 454 742,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 742,28 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 200,49 | 200,49 | 31.12.2018 |
| 28 | г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 22 | 1973 | 2008 | Панельные | 9 | 6 | 12 153,10 | 10 761,60 | - | 457 | 546 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 621,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 44,98 | 44,98 | 31.12.2018 |
| 29 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 24 | 1973 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 925,90 | 4 470,00 | - | 205 | 1 159 111,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 111,56 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 235,31 | 235,31 | 31.12.2018 |
| 30 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 222, корп. 1 | 1978 | - | Панельные | 9 | 6 | 12 226,30 | 10 871,60 | - | 0 | 1 430 992,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 992,34 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 117,04 | 117,04 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 31 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 258, корп. 1 | 1969 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 252,70 | 4 007,90 | - | 150 | 153 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 636,00 | 0,00 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 36,13 | 36,13 | 31.12.2018 |
| 32 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 21, корп. 4 | 1982 | - | Панельные | 9 | 2 | 3 861,20 | 3 861,20 | - | 184 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 67,60 | 67,60 | 31.12.2018 |
| 33 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 8 | 1989 | 2008 | Панельные | 9 | 5 | 10 198,50 | 9 094,93 | - | 471 | 1 129 205,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 205,15 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 110,72 | 110,72 | 31.12.2018 |
| 34 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 17 | 1970 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 312,50 | 3 313,70 | - | 171 | 107 400,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 400,30 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 24,90 | 24,90 | 31.12.2018 |
| 35 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 11 | 1964 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 193,70 | 2 025,90 | - | 91 | 116 928,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 928,49 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 36,61 | 36,61 | 31.12.2018 |
| 36 | г. Архангельск, ул. Тимме, д. 6, корп. 3 | 1972 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4 375,00 | 3 173,00 | - | 164 | 446 797,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 797,30 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 102,13 | 102,13 | 31.12.2018 |
| 37 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 49 | 1979 | 2008 | Панельные | 9 | 5 | 12 255,30 | 10 292,80 | - | 433 | 470 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 300,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 38,38 | 38,38 | 31.12.2018 |
| 38 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 11 | 1966 | - | Панельные | 5 | 4 | 3 921,90 | 3 921,90 | - | 156 | 395 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 314,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 100,80 | 100,80 | 31.12.2018 |
| 39 | г. Архангельск, ул. Малиновского, д. 7 | 1966 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 320,80 | 3 360,70 | - | 99 | 517 084,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 084,22 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 119,67 | 119,67 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 40 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 59, корп. 2 | 1966 | - | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 970,60 | 1 811,60 | - | 69 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 500,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 97,69 | 97,69 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка прибора учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 41 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 18 | 1976 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3 554,40 | 3 172,00 | - | 0 | 591 559,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 559,28 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 166,43 | 166,43 | 31.12.2018 |
| 42 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 11, корп. 1 | 1992 | - | Панельные | 5 | 8 | 6 447,20 | 5 731,76 | - | 281 | 251 068,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 068,38 | 0,00 | Проектные работы | 1 | 38,94 | 38,94 | 31.12.2018 |
| 43 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 1 | 1975 | 2011 | Кирп./ шлакоблочные | 6 | 3 | 3 424,80 | 3 424,80 | - | 0 | 357 097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 097,50 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 104,27 | 104,27 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 44 | г. Архангельск, ул. Воронина, д. 25 | 1973 | 2009 | Панельные | 9 | 6 | 12 080,80 | 10 754,40 | - | 504 | 642 297,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 297,79 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 53,17 | 53,17 | 31.12.2018 |
| 45 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 113 | 1969 | 2009 | Панельные | 5 | 8 | 6 351,30 | 5 790,19 | - | 289 | 1 043 679,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 679,08 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 164,33 | 164,33 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 46 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 16 | 1984 | 2008 | Панельные | 5 | 5 | 4 501,00 | 3 231,61 | - | 164 | 737 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 614,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 163,88 | 163,88 | 31.12.2018 |
| 47 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 3 | 1979 | - | Панельные | 9 | 4 | 8 045,40 | 8 028,10 | - | 362 | 584 135,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 135,10 | 0,00 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 72,60 | 72,60 | 31.12.2018 |
| 48 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 7 | 1977 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 792,10 | 4 380,30 | - | 216 | 285 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 970,00 | 0,00 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 59,68 | 59,68 | 31.12.2018 |
| 49 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 36 | 1977 | 2008 | Панельные | 9 | 4 | 8 079,00 | 8 101,70 | - | 307 | 658 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 622,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 81,52 | 81,52 | 31.12.2018 |
| 50 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 36 | 1977 | 2008 | Панельные | 9 | 4 | 8 079,00 | 8 101,70 | - | 307 | 894 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 900,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 110,77 | 110,77 | 31.12.2018 |
| 51 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 198 | 1966 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 728,40 | 3 458,60 | - | 0 | 529 827,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 827,58 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 142,11 | 142,11 | 31.12.2018 |
| 52 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 283, корп. 1 | 1969 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 225,90 | 1 931,90 | - | 82 | 98 709,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 709,07 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 44,35 | 44,35 | 31.12.2018 |
| 53 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 21 | 1969 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 894,20 | 4 096,40 | - | 128 | 250 750,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 750,05 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 64,39 | 64,39 | 31.12.2018 |
| 54 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 171 | 1975 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5 711,50 | 5 709,32 | - | 0 | 339 132,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 132,43 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 59,38 | 59,38 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 55 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 14 | 1969 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 264,70 | 1 947,80 | - | 101 | 447 333,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 333,21 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 197,52 | 197,52 | 31.12.2018 |
| 56 | г. Архангельск, ул. Капитана Хромцова, д. 3, корп. 1 | 1984 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5 848,40 | 5 818,83 | - | 31 | 619 300,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 300,08 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 105,89 | 105,89 | 31.12.2018 |
| 57 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 51 | 1991 | - | Панельные | 9 | 6 | 12 463,50 | 11 110,74 | - | 631 | 1 643 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 142,92 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 131,84 | 131,84 | 31.12.2018 |
| 58 | г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 26 | 1993 | 2009 | Панельные | 5 | 3 | 3 670,30 | 3 292,20 | - | 163 | 450 386,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 386,37 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 122,71 | 122,71 | 31.12.2018 |
| 59 | г. Архангельск, ул. Воронина, д. 31 | 1969 | - | Панельные | 5 | 6 | 6 276,90 | 5 816,40 | - | 280 | 503 472,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 472,22 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 80,21 | 80,21 | 31.12.2018 |
| 60 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 333, корп. 1 | 1974 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3 527,00 | 2 991,90 | - | 173 | 704 459,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 459,36 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 199,73 | 199,73 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 61 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 25, корп. 1 | 1994 | 2008 | Панельные | 5 | 5 | 4 063,80 | 3 562,57 | - | 158 | 204 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 906,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 50,42 | 50,42 | 31.12.2018 |
| 62 | г. Архангельск, ул. Воронина, д. 41 | 1971 | 2008 | Панельные | 5 | 4 | 4 247,10 | 3 924,00 | - | 204 | 312 446,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 446,21 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 73,57 | 73,57 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 63 | г. Архангельск, ул. Воронина, д. 51 | 1978 | 2009 | Панельные | 9 | 3 | 6 314,90 | 5 632,80 | - | 268 | 387 698,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 698,35 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 61,39 | 61,39 | 31.12.2018 |
| 64 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 10 | 1983 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 3 831,50 | 3 832,20 | - | 0 | 1 074 338,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 338,68 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 280,40 | 280,40 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 65 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 343 | 1986 | 2008 | Панельные | 9 | 6 | 12 243,20 | 10 869,90 | - | 537 | 787 496,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 496,10 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 64,32 | 64,32 | 31.12.2018 |
| 66 | г. Архангельск, ул. Мостостроителей, д. 7 | 1989 | - | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1 053,60 | 952,20 | - | 45 | 253 214,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 214,96 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 240,33 | 240,33 | 31.12.2018 |
| 67 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 289 | 1965 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 5 232,20 | 4 859,10 | - | 0 | 141 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 660,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 27,07 | 27,07 | 31.12.2018 |
| 68 | г. Архангельск, пр-кт Советских Космонавтов, д. 35 | 1980 | 2011 | Панельные | 9 | 6 | 12 693,80 | 11 338,80 | - | 481 | 1 646 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 500,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 129,71 | 129,71 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 69 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 12 | 1971 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 4 826,20 | 3 615,53 | - | 210 | 820 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 882,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 170,09 | 170,09 | 31.12.2018 |
| 70 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 116, корп. 1 | 1991 | - | Панельные | 5 | 3 | 3 167,80 | 3 167,80 | - | 0 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 147,42 | 147,42 | 31.12.2018 |
| 71 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 9 | 1972 | - | Панельные | 5 | 5 | 4 958,00 | 4 589,00 | - | 224 | 379 575,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 575,81 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 76,56 | 76,56 | 31.12.2018 |
| 72 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 18 | 1993 | - | Панельные | 9 | 4 | 8 195,00 | 7 332,90 | - | 310 | 412 986,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 986,30 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 50,39 | 50,39 | 31.12.2018 |
| 73 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 3 | 1983 | - | Панельные | 5 | 8 | 6 317,70 | 5 715,60 | - | 296 | 555 976,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 976,03 | 0,00 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 3 | 88,00 | 88,00 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 74 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 138, корп. 1 | 1965 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 3 169,90 | 2 907,50 | - | 0 | 165 834,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 834,79 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 52,32 | 52,32 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 75 | г. Архангельск, пр-кт Никольский, д. 94 | 1976 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 884,00 | 3 333,24 | - | 115 | 216 290,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 290,31 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 55,69 | 55,69 | 31.12.2018 |
| 76 | г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 196 | 1966 | - | Панельные | 5 | 4 | 4 219,50 | 3 914,70 | - | 0 | 943 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 648,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 223,64 | 223,64 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 77 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 10, корп. 1 | 1988 | - | Панельные | 9 | 5 | 11 472,90 | 10 137,40 | - | 495 | 1 491 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 695,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 130,02 | 130,02 | 31.12.2018 |
| 78 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 112 | 1983 | - | Панельные | 9 | 4 | 8 357,10 | 7 811,66 | - | 317 | 2 270 392,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 392,40 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 271,67 | 271,67 | 31.12.2018 |
| 79 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 2 | 1978 | - | Панельные | 9 | 6 | 11 363,20 | 10 770,80 | - | 554 | 1 947 306,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 306,59 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 171,37 | 171,37 | 31.12.2018 |
| 80 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 7 | 1974 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 5 665,70 | 5 283,60 | - | 145 | 200 697,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 697,42 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 35,42 | 35,42 | 31.12.2018 |
| 81 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 202 | 1961 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 1 615,40 | 1 615,40 | - | 65 | 151 104,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 104,94 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 93,54 | 93,54 | 31.12.2018 |
| 82 | г. Архангельск, ул. Тимме, д. 8, корп. 2 | 1972 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 227,50 | 1 937,00 | - | 71 | 370 398,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 398,33 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 166,28 | 166,28 | 31.12.2018 |
| 83 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 1, корп. 4 | 1979 | 2008 | Панельные | 9 | 6 | 10 834,50 | 10 834,50 | - | 549 | 814 229,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 229,57 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 75,15 | 75,15 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 84 | г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 3 | 1984 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 7 | 10 188,70 | 10 182,60 | - | 0 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 103,06 | 103,06 | 31.12.2018 |
| 85 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 265 | 1967 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 891,80 | 4 425,70 | - | 146 | 501 524,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 524,38 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 102,52 | 102,52 | 31.12.2018 |
| 86 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 13 | 1986 | 2009 | Панельные | 5 | 10 | 8 116,80 | 7 423,30 | - | 364 | 1 619 996,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 996,10 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 199,59 | 199,59 | 31.12.2018 |
| 87 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 23, корп. 2 | 1987 | - | Панельные | 9 | 2 | 4 009,10 | 4 008,80 | - | 202 | 569 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 524,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 142,06 | 142,06 | 31.12.2018 |
| 88 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 265, корп. 2 | 1967 | 2009 | Панельные | 5 | 8 | 6 327,30 | 5 756,60 | - | 292 | 529 621,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 621,72 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 83,70 | 83,70 | 31.12.2018 |
| 89 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 11, корп. 1 | 1969 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 677,00 | 2 318,40 | - | 89 | 405 561,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 561,19 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 151,50 | 151,50 | 31.12.2018 |
| 90 | г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 21, корп. 1 | 1980 | - | Панельные | 5 | 8 | 5 976,70 | 5 809,14 | - | 0 | 768 225,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 225,27 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 128,54 | 128,54 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 91 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 27 | 1968 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 624,10 | 3 355,81 | - | 159 | 31 371,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 371,90 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 8,66 | 8,66 | 31.12.2018 |
| 92 | г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 20 | 1974 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5 901,70 | 5 081,50 | - | 181 | 567 451,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 451,60 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 96,15 | 96,15 | 31.12.2018 |
| 93 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 48 | 1988 | - | Панельные | 10 | 3 | 7 980,90 | 6 713,50 | - | 0 | 1 192 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 872,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 149,47 | 149,47 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 94 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 9 | 1968 | 2009 | Панельные | 5 | 4 | 2 986,00 | 2 707,52 | - | 132 | 632 588,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 588,23 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 211,85 | 211,85 | 31.12.2018 |
| 95 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 52 | 1989 | - | Панельные | 10 | 2 | 4 692,00 | 4 692,00 | - | 254 | 282 857,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 857,79 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 60,29 | 60,29 | 31.12.2018 |
| 96 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 269 | 1970 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 1 948,00 | 1 182,60 | - | 88 | 110 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 950,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 56,96 | 56,96 | 31.12.2018 |
| 97 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 5 | 1968 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 5 701,10 | 4 350,20 | - | 175 | 1 619 729,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 729,15 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 284,11 | 284,11 | 31.12.2018 |
| 98 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 32, корп. 2 | 1982 | - | Панельные | 9 | 2 | 4 781,40 | 4 013,50 | - | 208 | 946 108,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 108,62 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 197,87 | 197,87 | 31.12.2018 |
| 99 | г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 56 | 1968 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 926,10 | 4 490,50 | - | 227 | 251 999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 999,92 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 51,16 | 51,16 | 31.12.2018 |
| 100 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 1, корп. 1 | 1978 | - | Панельные | 5 | 4 | 2 691,60 | 2 691,60 | - | 131 | 159 457,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 457,33 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 59,24 | 59,24 | 31.12.2018 |
| 101 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 7 | 1984 | - | Панельные | 9 | 6 | 11 424,10 | 11 524,25 | - | 566 | 827 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 616,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 72,44 | 72,44 | 31.12.2018 |
| 102 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 7 | 1992 | - | Панельные | 5 | 4 | 3 189,80 | 2 913,40 | - | 152 | 526 748,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 748,63 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 165,14 | 165,14 | 31.12.2018 |
| 103 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 19 | 1961 | - | Панельные | 5 | 4 | 3 790,90 | 3 492,20 | - | 0 | 412 313,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 313,42 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 108,76 | 108,76 | 31.12.2018 |
| 104 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 5 | 1977 | - | Панельные | 9 | 6 | 10 910,10 | 10 910,10 | - | 520 | 753 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 533,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 69,07 | 69,07 | 31.12.2018 |
| 105 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 11 | 1974 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 961,90 | 4 227,10 | - | 218 | 255 422,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 422,06 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 51,48 | 51,48 | 31.12.2018 |
| 106 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 27 | 1990 | 2008 | Панельные | 10 | 4 | 10 703,10 | 9 272,40 | - | 402 | 186 778,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 778,51 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 17,45 | 17,45 | 31.12.2018 |
| 107 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 20 | 1976 | 2011 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 712,40 | 2 363,10 | - | 92 | 316 539,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 539,63 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 116,70 | 116,70 | 31.12.2018 |
| 108 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 56 | 1973 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 725,50 | 4 316,42 | - | 196 | 267 916,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 916,61 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 56,70 | 56,70 | 31.12.2018 |
| 109 | г. Архангельск, ул. Воронина, д. 45, корп. 3 | 1975 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 823,00 | 4 392,00 | - | 0 | 845 206,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 206,06 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 175,24 | 175,24 | 31.12.2018 |
| 110 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 285 | 1964 | 2008 | Панельные | 5 | 5 | 5 110,00 | 4 734,00 | - | 220 | 1 062 695,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 695,74 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 207,96 | 207,96 | 31.12.2018 |
| 111 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 356 | 1984 | - | Панельные | 9 | 6 | 12 200,10 | 10 849,50 | - | 538 | 922 834,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 834,01 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 75,64 | 75,64 | 31.12.2018 |
| 112 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 1, корп. 1 | 1965 | - | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 379,30 | 1 281,50 | - | 59 | 246 902,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 902,16 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 179,01 | 179,01 | 31.12.2018 |
| 113 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 9, корп. 1 | 1968 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 685,70 | 2 339,70 | - | 103 | 1 345 740,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 740,10 | 0,00 | Ремонт крыши | 2 | 501,08 | 501,08 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 114 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 354 | 1987 | - | Панельные | 9 | 6 | 11 356,70 | 10 778,90 | - | 566 | 2 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 671 000,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 235,19 | 235,19 | 31.12.2018 |
| 115 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 35 | 1971 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 214,00 | 1 907,90 | - | 95 | 306 524,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 524,40 | 0,00 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 138,45 | 138,45 | 31.12.2018 |
| 116 | г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 5 | 1983 | - | Панельные | 9 | 4 | 7 685,20 | 7 685,20 | - | 340 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 74,17 | 74,17 | 31.12.2018 |
| 117 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 4, корп. 2 | 1970 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 372,30 | 3 372,30 | - | 159 | 652 338,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 338,61 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 193,44 | 193,44 | 31.12.2018 |
| 118 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 7 | 1959 | - | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 2 615,00 | 2 284,70 | - | 57 | 615 466,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 466,70 | 0,00 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 235,36 | 235,36 | 31.12.2018 |
| 119 | г. Архангельск, линия. 2-я, д. 46 | 2009 | - | Панельные | 5 | 6 | 7 086,50 | 6 239,20 | - | 290 | 1 065 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 202,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 150,31 | 150,31 | 31.12.2018 |
| 120 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 3, корп. 4 | 1978 | - | Панельные | 9 | 6 | 10 847,10 | 10 847,10 | - | 517 | 456 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 182,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 42,06 | 42,06 | 31.12.2018 |
| 121 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 5 | 1975 | - | Панельные | 5 | 6 | 5 140,90 | 4 714,10 | - | 214 | 791 675,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 675,25 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 154,00 | 154,00 | 31.12.2018 |
| 122 | г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 1 | 1971 | - | Панельные | 5 | 3 | 3 150,00 | 2 938,20 | - | 0 | 88 871,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 871,70 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 28,21 | 28,21 | 31.12.2018 |
| 123 | г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 1 | 1971 | - | Панельные | 5 | 3 | 3 150,00 | 2 938,20 | - | 0 | 85 412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 412,40 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 27,12 | 27,12 | 31.12.2018 |
| 124 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 118, корп. 1 | 1977 | - | Панельные | 14 | 1 | 5 078,60 | 5 078,60 | - | 148 | 1 086 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 347,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 213,91 | 213,91 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 125 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 271, корп. 1 | 1968 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 6 191,00 | 5 736,40 | - | 251 | 1 000 802,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 802,01 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 161,65 | 161,65 | 31.12.2018 |
| 126 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 19 | 1984 | 2008 | Панельные | 9 | 3 | 7 151,70 | 5 552,13 | - | 302 | 330 571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 571,20 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 46,22 | 46,22 | 31.12.2018 |
| 127 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 62 | 1974 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 743,90 | 4 347,52 | - | 267 | 507 014,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 014,84 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 106,88 | 106,88 | 31.12.2018 |
| 128 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 8 | 1968 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 837,60 | 4 451,70 | - | 181 | 998 113,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 113,54 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 206,32 | 206,32 | 31.12.2018 |
| 129 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 2, корп. 2 | 1961 | - | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 4 | 1 341,00 | 1 203,10 | - | 58 | 253 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 275,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 188,87 | 188,87 | 31.12.2018 |
| 130 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 25 | 1972 | - | Панельные | 5 | 4 | 2 962,90 | 2 686,50 | - | 0 | 668 019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 019,32 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 225,46 | 225,46 | 31.12.2018 |
| 131 | г. Архангельск, ул. Воронина, д. 31, корп. 1 | 1969 | - | Панельные | 5 | 6 | 6 276,30 | 5 812,80 | - | 281 | 660 116,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 116,50 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 105,18 | 105,18 | 31.12.2018 |
| 132 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 3, корп. 3 | 1978 | 2008 | Панельные | 9 | 4 | 7 337,50 | 7 335,00 | - | 325 | 615 957,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 957,44 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 83,95 | 83,95 | 31.12.2018 |
| 133 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 6 | 1967 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 855,90 | 4 270,60 | - | 0 | 470 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 109,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 96,81 | 96,81 | 31.12.2018 |
| 134 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 5 | 1977 | 2008 | Панельные | 9 | 6 | 10 835,60 | 9 071,26 | - | 0 | 1 643 026,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 026,80 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 151,63 | 151,63 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка прибора учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 135 | г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 9 | 1962 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1 238,60 | 1 238,60 | - | 49 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 157,44 | 157,44 | 31.12.2018 |
| 136 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1971 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 4 | 8 663,40 | 7 859,60 | - | 0 | 247 576,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 576,20 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 28,58 | 28,58 | 31.12.2018 |
| 137 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 291 | 1978 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 283,50 | 4 283,50 | - | 194 | 88 238,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 238,40 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 20,60 | 20,60 | 31.12.2018 |
| 138 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 24, корп. 2 | 1985 | - | Панельные | 9 | 3 | 5 563,80 | 5 563,80 | - | 262 | 656 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 481,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 117,99 | 117,99 | 31.12.2018 |
| 139 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 8 | 1967 | 2008 | Панельные | 5 | 4 | 2 986,00 | 2 710,10 | - | 131 | 623 265,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 265,18 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 208,73 | 208,73 | 31.12.2018 |
| 140 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 16 | 1983 | 2008 | Панельные | 9 | 6 | 11 410,40 | 10 546,15 | - | 448 | 422 611,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 611,80 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 37,04 | 37,04 | 31.12.2018 |
| 141 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 352, корп. 1 | 1978 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 791,80 | 4 381,00 | - | 0 | 281 125,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 125,90 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 58,67 | 58,67 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |
| 142 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 265, корп. 4 | 1967 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 5 746,60 | 3 974,70 | - | 280 | 1 208 508,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 508,26 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 210,30 | 210,30 | 31.12.2018 |
| 143 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 98, корп. 1 | 1968 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 337,10 | 3 337,10 | - | 0 | 611 712,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 712,31 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 183,31 | 183,31 | 31.12.2018 |
| 144 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 31 | 1972 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2 231,10 | 1 866,10 | - | 87 | 350 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 662,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 157,17 | 157,17 | 31.12.2018 |
| 145 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 19 | 1969 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 407,10 | 4 400,21 | - | 214 | 93 091,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 091,69 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 21,12 | 21,12 | 31.12.2018 |
| 146 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 49, корп. 2 | 1977 | - | Панельные | 9 | 6 | 10 879,50 | 10 879,50 | - | 507 | 1 565 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 300,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 143,88 | 143,88 | 31.12.2018 |
| 147 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 267 | 1967 | 2009 | Панельные | 5 | 4 | 3 020,80 | 2 739,00 | - | 138 | 291 478,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 478,91 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 96,49 | 96,49 | 31.12.2018 |
| 147 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 51, корп. 1 | 1981 | 2011 | Панельные | 9 | 6 | 11 423,30 | 10 860,25 | - | 470 | 1 109 587,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 587,31 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 97,13 | 97,13 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 149 | г. Архангельск, ул. 23 Гвардейской дивизии, д. 10 | 1980 | - | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 1 | 5 308,90 | 5 153,80 | - | 170 | 292 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 264,00 | 0,00 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 55,05 | 55,05 | 31.12.2018 |
| 150 | г. Архангельск, ул. 23 Гвардейской дивизии, д. 14 | 1977 | - | Панельные | 5 | 6 | 4 424,10 | 3 040,30 | - | 218 | 286 454,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 454,81 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 64,75 | 64,75 | 31.12.2018 |
| 151 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 114 | 1980 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 13 960,00 | 12 279,10 | - | 451 | 414 749,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 794,34 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 | 29,71 | 29,71 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 152 | г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 7 | 1974 | - | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 11 935,00 | 10 928,20 | - | 537 | 2 279 104,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 104,19 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 190,96 | 190,96 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт и утепление цокольного перекрытия |  |  |  |  |
| 153 | г. Архангельск, ул. Воронина, д. 37 | 1967 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 6 264,30 | 5 792,60 | - | 295 | 1 332 723,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 723,02 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 212,75 | 212,75 | 31.12.2018 |
| 154 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 8 | 1977 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4 411,80 | 2 689,00 | - | 118 | 819 457,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 457,29 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 185,74 | 185,74 | 31.12.2018 |
| 155 | г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 30 | 1971 |  |  |  |  | 4 374,20 | 3 687,20 |  | 0 | 446 206,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 206,38 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 102,01 | 102,01 | 31.12.2018 |
| 156 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 46 | 1988 | - | Панельные | 10 | 4 | 10 620,70 | 8 975,20 | - | 0 | 1 737 381,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 381,31 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 163,58 | 163,58 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 157 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 37, корп. 2 | 1991 | - | Кирп./ шлакоблочные | 6 | 6 | 5 337,20 | 4 798,32 | - | 231 | 334 627,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 627,21 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 62,70 | 62,70 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 158 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 6 | 1973 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5 006,20 | 4 537,62 | - | 180 | 1 080 599,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 599,11 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 215,85 | 215,85 | 31.12.2018 |
| 159 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 6 | 1983 | - | Панельные | 9 | 3 | 6 263,70 | 5 588,50 | - | 0 | 608 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 571,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 97,16 | 97,16 | 31.12.2018 |
| 160 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 285, корп. 1 | 1964 | - | Панельные | 5 | 5 | 5 159,90 | 4 781,40 | - | 205 | 1 251 276,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 276,33 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 242,50 | 242,50 | 31.12.2018 |
| ВСЕГО по муниципальному образованию "Город Архангельск" - 160 многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 924 452,30 | 841 681,45 | - | 32 226 | 103 220 205,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 220 250,79 | 0,00 |  | 200 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Котлас" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 13 | 1986 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 6 970,10 | 6 215,90 | 5 950,90 | 233 | 1 182 095,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 095,53 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 169,60 | 169,60 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 5а | 1973 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 488,23 | 5 690,80 | 5 300,50 | 272 | 868 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 450,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 133,85 | 133,85 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Котласский, г. Котлас, пр-кт Мира, д. 37 | 1976 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 785,90 | 5 788,00 | 5 423,90 | 273 | 556 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 200,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 81,96 | 81,96 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12 | 1978 | 2018 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 6 530,50 | 6 030,70 | 5 696,50 | 257 | 726 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 029,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 111,18 | 111,18 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 5 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 86 | 1964 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1 379,66 | 963,20 | 963,21 | 35 | 132 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 578,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 96,09 | 96,09 | 31.12.2018 |
| 6 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 41-а | 1985 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2 996,20 | 2 657,60 | 2 657,60 | 90 | 27 944,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 944,40 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 9,33 | 9,33 | 31.12.2018 |
| 7 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Толстого, д. 14 | 1993 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 7 124,20 | 6 305,90 | 6 305,90 | 261 | 1 648 498,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 498,80 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 231,39 | 231,39 | 31.12.2018 |
| 8 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Загородная, д. 3 | 1990 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5 937,20 | 5 408,10 | 4 816,70 | 199 | 209 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 703,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 35,32 | 35,32 | 31.12.2018 |
| 9 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Крупской, д. 6 | 1992 | - | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 969,70 | 876,30 | 826,40 | 25 | 211 568,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 568,24 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 218,18 | 218,18 | 31.12.2018 |
| 10 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Серегина, д. 3 | 1975 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 641,20 | 5 833,10 | 5 261,80 | 262 | 333 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 800,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 50,26 | 50,26 | 31.12.2018 |
| 11 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 5 | 1995 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 3 639,20 | 3 203,80 | 2 797,60 | 116 | 775 102,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 102,15 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 212,99 | 212,99 | 31.12.2018 |
| 12 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Фрунзе, д. 26 | 1978 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 3 981,80 | 3 855,10 | 3 623,50 | 158 | 290 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 600,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 72,98 | 72,98 | 31.12.2018 |
| 13 | р-н Котласский, г. Котлас, пр-кт Мира, д. 27 | 1984 | 2010 | панельные | 5 | 6 | 3 765,90 | 3 321,90 | 3 321,90 | 155 | 851 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 788,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 226,18 | 226,18 | 31.12.2018 |
| 14 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12-а | 1987 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 12 | 8 761,30 | 7 388,90 | 7 137,20 | 309 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 41,09 | 41,09 | 31.12.2018 |
| 15 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 75 | 1987 | - | панельные | 5 | 10 | 6 516,00 | 5 381,40 | 4 984,00 | 226 | 1 221 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 878,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 187,52 | 187,52 | 31.12.2018 |
| 16 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 41 | 1979 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2 982,10 | 2 616,40 | 2 616,40 | 109 | 33 248,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 248,10 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 11,15 | 11,15 | 31.12.2018 |
| 17 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 37 | 1976 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2 906,00 | 2 629,10 | 2 629,10 | 111 | 26 482,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 482,80 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 9,11 | 9,11 | 31.12.2018 |
| 18 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Калинина, д. 1 | 1986 | 2017 | панельные | 5 | 8 | 5 001,40 | 4 302,20 | 3 955,20 | 218 | 56 220,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 220,60 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 11,24 | 11,24 | 31.12.2018 |
| 19 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 57а | 1991 | - | панельные | 5 | 6 | 4 896,10 | 4 380,80 | 4 081,80 | 203 | 1 077 712,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 712,69 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 220,12 | 220,12 | 31.12.2018 |
| 20 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 33а | 1986 | - | панельные | 5 | 6 | 4 631,70 | 4 144,50 | 3 575,70 | 181 | 806 219,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 219,25 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 174,07 | 174,07 | 31.12.2018 |
| 21 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 64 | 1980 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 602,60 | 5 981,90 | 5 443,20 | 277 | 1 876 702,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876 702,06 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 284,24 | 284,24 | 31.12.2018 |
| 22 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 4 | 1976 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 502,80 | 5 141,90 | 4 672,90 | 220 | 482 467,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 467,30 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 74,19 | 74,19 | 31.12.2018 |
| 23 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 55 | 1990 | - | панельные | 5 | 6 | 4 818,60 | 4 315,90 | 3 869,80 | 191 | 1 162 509,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 509,06 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 241,25 | 241,25 | 31.12.2018 |
| 24 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 17 | 1996 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 7 104,20 | 6 180,90 | 6 027,30 | 262 | 516 349,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 349,20 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 72,68 | 72,68 | 31.12.2018 |
| 25 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 62 | 1983 | - | панельные | 5 | 4 | 6 508,00 | 5 523,70 | 5 014,70 | 230 | 1 469 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 175,50 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 225,75 | 225,75 | 31.12.2018 |
| 26 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 16 | 1981 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 245,70 | 3 797,00 | 3 755,10 | 172 | 35 854,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 854,20 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 8,44 | 8,44 | 31.12.2018 |
| 27 | р-н Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 7-а | 1988 | - | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2 928,80 | 2 658,80 | 2 456,00 | 101 | 118 173,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 173,76 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 40,35 | 40,35 | 31.12.2018 |
| 28 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Котлашанская, д. 12 | 1994 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3 767,30 | 3 410,60 | 3 410,60 | 155 | 1 409 653,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 653,17 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 374,18 | 374,18 | 31.12.2018 |
| 29 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 8б | 1991 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 5 916,70 | 4 922,70 | 4 524,20 | 257 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 58,31 | 58,31 | 31.12.2018 |
| 30 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 16а | 1981 | 2017 | панельные | 5 | 6 | 5 103,85 | 4 718,10 | 4 439,00 | 228 | 380 222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 222,70 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 74,50 | 74,50 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 31 | р-н Котласский, г. Котлас, пер. Чкалова, д. 13 | 1979 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1 951,20 | 1 801,60 | 1 801,60 | 88 | 140 046,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 046,80 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 71,77 | 71,77 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 32 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 6а | 1979 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4 317,60 | 3 322,80 | 3 220,10 | 143 | 38 614,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 614,80 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 8,94 | 8,94 | 31.12.2018 |
| 33 | р-н Котласский, г. Котлас, пр-кт Мира, д. 23 | 1985 | - | панельные | 5 | 6 | 3 562,70 | 3 330,10 | 3 330,10 | 189 | 303 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 188,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 85,10 | 85,10 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 34 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 6 | 1976 | 2018 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6 687,40 | 5 698,70 | 5 387,00 | 230 | 1 202 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 915,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 179,88 | 179,88 | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  |  |  |
| 35 | р-н Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 8 | 1984 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 5 856,00 | 4 847,10 | 4 479,60 | 237 | 1 123 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 497,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 191,85 | 191,85 | 31.12.2018 |
| ВСЕГО по муниципальному образованию "Котлас" - 35 многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 174 777,84 | 152 645,50 | 143 757,01 | 6 673 | 22 000 487,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 487,11 | 0,00 |  | 40 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Вельский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Вельский, г. Вельск, ул. 1 Мая, д. 8 | 1958 | - | Деревянные | 2 | 1 | 435,70 | 396,50 | - | 12 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 647,23 | 647,23 | 31.12.2018 |
| ВСЕГО по муниципальному образованию "Вельский муниципальный район" - 1 многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  | 435,70 | 396,50 | 0 | 12 | 282 000,00 | 0 | 0 | 0 | 282 000,00 | 0 |  | 1 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Верхнетоемский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Вежливцева, д. 6 | 1982 |  |  |  |  | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 0 | 82 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 558,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 231,90 | 231,90 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 20а | 1981 |  |  |  |  | 728,40 | 730,90 | 0,00 | 0 | 158 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 381,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 217,44 | 217,44 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 10, корп. а | 1984 |  |  |  |  | 487,80 | 487,80 | 0,00 | 0 | 99 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 098,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 203,15 | 203,15 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 14 | 1968 |  |  |  |  | 499,20 | 501,10 | 0,00 | 0 | 34 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 581,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 69,27 | 69,27 | 31.12.2018 |
| 5 | р-н Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 29 | 1982 |  |  |  |  | 481,90 | 486,70 | 0,00 | 0 | 79 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 297,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 164,55 | 164,55 | 31.12.2018 |
| ВСЕГО по муниципальному образованию "Верхнетоемский муниципальный район" - 5 многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 2 553,30 | 2 562,50 | 0,00 | 0 | 453 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 915,00 | 0,00 |  | 5 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Онежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Онежский, г. Онега, ул. Правды, д. 6 | 1984 |  |  |  |  | 1 232,40 | 1 026,10 | 0,00 | 0 | 32 926,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 926,97 | 0,00 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 26,72 | 26,72 | 31.12.2018 |
| 2 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Октябрьский, д. 127 | 1984 |  |  |  |  | 544,00 | 478,10 | 0,00 | 0 | 100 893,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 893,67 | 0,00 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 185,47 | 185,47 | 31.12.2018 |
| 3 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Ленина, д. 198 | 1974 |  |  |  |  | 3 620,00 | 3 307,10 | 0,00 | 0 | 134 514,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 514,24 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 37,16 | 37,16 | 31.12.2018 |
| 4 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Ленина, д. 184 | 1978 |  |  |  |  | 3 754,80 | 3 610,10 | 0,00 | 0 | 769 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 773,00 | 0,00 | Ремонт фундамента | 1 | 205,01 | 205,01 | 31.12.2018 |
| 5 | р-н Онежский, г. Онега, пер. Рочевский, д. 3 | 1982 |  |  |  |  | 753,60 | 639,40 | 0,00 | 0 | 94 124,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 124,95 | 0,00 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 124,90 | 124,90 | 31.12.2018 |
| 6 | р-н Онежский, г. Онега, ул. Труда, д. 10 | 1988 |  |  |  |  | 670,40 | 670,40 | 0,00 | 0 | 107 802,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 802,15 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 160,80 | 160,80 | 31.12.2018 |
| 7 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Ленина, д. 175 | 1994 |  |  |  |  | 5 784,05 | 5 111,40 | 0,00 | 0 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 109,27 | 109,27 | 31.12.2018 |
| 8 | р-н Онежский, г. Онега, ул. Энергетиков, д. 2 | 1996 |  |  |  |  | 811,70 | 682,80 | 0,00 | 0 | 92 520,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 520,55 | 0,00 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 113,98 | 113,98 | 31.12.2018 |
| 9 | р-н Онежский, г. Онега, ул. Труда, д. 22 | 1993 |  |  |  |  | 1 224,50 | 1 072,00 | 0,00 | 0 | 266 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 300,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 217,48 | 217,48 | 31.12.2018 |
| 10 | р-н Онежский, г. Онега, ул. Матросова, д. 9 | 1981 |  |  |  |  | 1 583,60 | 1 493,10 | 0,00 | 0 | 162 136,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 136,94 | 0,00 | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 102,39 | 102,39 | 31.12.2018 |
| 11 | р-н Онежский, г. Онега, пр-кт Ленина, д. 173 | 1982 |  |  |  |  | 2 994,00 | 2 720,70 | 0,00 | 0 | 201 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 300,00 | 0,00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 67,23 | 67,23 | 31.12.2018 |
| ВСЕГО по муниципальному образованию "Онежский муниципальный район" - 11 многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 22 973,05 | 20 811,20 | 0,00 | 0 | 2 594 292,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 594 292,47 | 0,00 |  | 11 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Приморский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 16 | 1981 |  |  |  |  | 756,80 | 700,80 | 0,00 | 0 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | Ремонт крыши | 1 | 243,129 | 243,129 | 31.12.2018 |
| ВСЕГО по муниципальному образованию "Приморский муниципальный район" - 1 многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  | 756,80 | 700,80 | 0,00 | 0 | 184 000,00 | 0 | 0 | 0 | 184 000,00 | 0 |  | 1 |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 30 | 1962 |  |  |  |  | 455,00 | 437,60 | 0,00 | 0 | 85 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 550,00 | 0,00 | Ремонт фасада | 1 | 188,02 | 188,02 | 31.12.2018 |
| ВСЕГО по муниципальному образованию "Устьянский муниципальный район" - 1 многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  | 455,00 | 437,60 | 0,00 | 0 | 85 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 550,00 | 0,00 |  | 1 |  |  |  |
| ИТОГО по разделу "2018 год" - 214 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 1 126 403,99 | 1 019 235,55 | 0 | 38 911 | 128 820 450,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 820 495,37 | 0,00 |  | 259 |  |  |  |
| ИТОГО за 2017 - 2018 годы - 376 многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 1 949 032,27 | 1 758 405,34 | 118 794,60 | 68 376 | 226 752 789,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 752 834,80 | 0,00 |  | 446 |  |  |  |