43

                                                                                             УТВЕРЖДЕНА
приказом  генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» 
                                                                             от 13 октября 2016 года  № 433
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по проведению предварительного отбора  подрядной организации, привлекаемой к выполнению  аварийно - восстановительных работ, происшедших  при выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, (лоты № 1 - № 6)

г. Архангельск

2016 год
I. Общие положения
1. Термины и определения
В конкурсной документации используются следующие термины и определения:
«Организатор конкурса» и (или) Заказчик – региональный оператор – некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области»;
Конкурс и (или) Предварительный отбор  – способ отбора   подрядных организаций, привлекаемых к выполнению  аварийно - восстановительных работ, происшедших  при выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области 
Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый организатором торгов для реализации всех процедур и мероприятий, связанных с проведением предварительного отбора подрядной организации, в том числе для приема, рассмотрения, оценки заявок подрядных организаций и подведения итогов торгов. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса;
Конкурсная документация – комплект документов, утверждаемый организатором конкурса и регламентирующий все вопросы, связанные с порядком проведения предварительного конкурсного отбора, содержащий, в том числе требования к предоставлению и оформлению документов, требования к претендентам, порядок работы комиссии, критерии оценки заявок, проект договора на проведение работ, порядок его заключения и иные сведения с учетом требований конкурсной документации.
«Лот» – это однородный или функционально взаимосвязанный вид работ, который выделен Заказчиком для проведения однотипной закупки. 
Заявка на участие в конкурсе (далее – заявка) – комплект документов, представляемый Участником конкурса и подготовленный в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;
«Участник торгов» – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
«Претендент» – организация, подавшая в соответствии с настоящей конкурсной документацией заявку о намерении участвовать в конкурсе.
Страница организатора закупки портал ЖКХ Архангельской области по адресу: http://gkh.dvinaland.ru/fond29/ (далее по тексту – сайт Заказчика) – на котором Заказчик размещает извещение о проведении предварительного отбора, документацию по предварительному отбору, изменения в извещение по предварительному отбору, изменения в документацию по предварительному отбору, разъяснения положений документации по предварительному отбору, решение об отказе в проведении предварительного отбора, протокол рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе, перечень подрядных организаций.
Иные понятия и термины, используемые в Конкурсной документации, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Архангельской области и федеральным законодательством.
II. Общие условия проведения предварительного отбора

1. Общие положения
1. Законодательное регулирование 

1.1.  «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №188-ФЗ (в редакции от 13.07.2015);
1.2. Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ (ред. От 28.09.2015) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области»;
1.3. Постановление Правительства Архангельской области  от 22 апреля 2014 г. № 159-пп «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области» (с изменениями и дополнениями) (далее — региональная программа капитального ремонта);

1.4. Постановление Правительства Архангельской области  от 09 сентября 2014 г. № 356-пп «Об утверждении Порядка привлечения региональным оператором, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных образований Архангельской области подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» (с изменениями и дополнениями) (далее – постановление Правительства Архангельской области  от 09 сентября 2014 г. № 356-пп).
2. Предмет  предварительного отбора и  период его действия  
2.1. Предмет предварительного отбора — предварительный отбор подрядной организации для привлечения к выполнению  аварийно - восстановительных работ, происшедших  при выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, (лоты № 1 - № 6) (далее – предварительный отбор). 

2.2. Период действия результатов предварительного отбора до 31 декабря 2043 года. 
3. Приглашение к участию в открытом конкурсе
3.1. К участию в открытом конкурсе приглашаются любые юридические лица независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

3.2. Участники предварительного отбора имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением открытого конкурса, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников открытого конкурса подтверждаются доверенностью. 

3.3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с конкурсной документацией после размещения извещения о проведении конкурса в сети Интернет на сайте Заказчика.

4. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса
4.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию, в том числе в отношении определенного лота.

4.2. В случае внесения изменений в конкурсную документацию заказчик имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. Заказчик не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе даты (с указанием причин переноса) и новой дате вскрытия конвертов с заявками.
5. Обязательные требования к участникам предварительного отбора
5.1. Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
1) деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2) участник не должен иметь просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
3) участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
4) отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), который ведется согласно Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;
5) отсутствие удовлетворенных в судебном порядке исков к участнику конкурса о ненадлежащем исполнении договорных обязательств на выполнение работ по капитальному ремонту за последние 2 (два) года, предшествующие дате подачи заявки на участие в конкурсе.
6) отсутствие участника конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника конкурса - юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчика.
6. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок
на участие в конкурсе
6.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку в отношении определенного лота, составленную по форме согласно Приложению № 1 к конкурсной документации с приложением следующих документов:

1) опись входящих в состав заявки документов по форме согласно Приложению № 2 к конкурсной документации;

2) документ, подтверждающий полномочия лица (решение о назначении на должность, протокол общего собрания участников и т.п.) на осуществление действий от имени участника (в случаях подачи заявки юридическим лицом, представителем физического лица);

3) документы или копии документов, подтверждающие опыт выполнения работ (подтверждается копиями договоров (контрактов) в аналогичных предмету конкурса по объему и периоду выполнения работ, и копиями актов сдачи-приемки выполненных работ по этим договорам (контрактам) за последний год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе).
В приложенных копиях договоров (контрактов) в предмете договора должно быть указано выполнение  аварийно - восстановительных работ, происшедших  при выполнении капитального ремонта  жилых зданий (в т.ч. дома, общежития, гостиницы) или административных зданий (в т.ч. офисные здания, бизнес-центры) или зданий социального назначения (в т.ч. школьные учреждения, дошкольные учреждения, библиотеки, поликлиники, больницы).

По объему выполненных работ принимается стоимость договора,  не менее 50 процентов от начальной максимальной цены лота, на который заявляется претендент.

По периоду выполнения работ принимается  срок выполнения работ по договору с января  по декабрь 2015 года и текущий период 2016 года.

Акты сдачи-приёмки выполненных работ должны подтверждать полное исполнение по объему и сроку заключенного договора.
Для оценки заявок будет учитываться только опыт выполнения работ, приемка которых подтверждена соответствующими документами.


4) организационно-штатное расписание участника конкурса и (или) подразделения, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, планируемых для привлечения по выполнению соответствующих работ и имеющих высшее специальное образование по строительной специальности и наличие опыта работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет, по форме согласно Приложению № 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки); 


Образование должно соответствовать  общероссийскому классификатору специальностей по образованию ОК 009-2003, утвержденного Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 № 276-ст  (укрупнённая группа специальностей и направлений подготовки "Архитектура и строительство").
5) заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним, подлинник или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);
Выписка из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанная электронной подписью налогового органа, равнозначна выписке из  ЕГРЮЛ на бумажном носителе с печатью и подписью должностного лица налогового органа.
6) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

7) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

8) справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты подачи заявки;

9) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.3. Жилищно-гражданское строительство.
При этом стоимость работ по одному договору по организации строительства, реконструкции и капитальному ремонту привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), указанная в допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства участника закупки должна быть не менее, чем начальная (максимальная) цена контракта, указанная в Извещении о проведении закупки; 

10) Документы, подтверждающие наличие материально-технической базы (административных, производственных площадей, оборудования) на праве собственности и (или) ином законном основании на срок исполнения  договора    по форме согласно Приложению № 4. 
право собственности на объект недвижимого имущества, используемого в производственных целях -  подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,  выданной не ранее, чем за 90 дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе;
право аренды недвижимого имущества, используемого в производственных целях, при сроке действия договора аренды менее одного года -  подтверждается  копией договора аренды недвижимого имущества, зарегистрированного в установленном порядке, с приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя участнику закупки (арендатору); 
право аренды недвижимого имущества, используемого в производственных целях, при сроке действия договора аренды более одного года -  подтверждается копией договора аренды недвижимого имущества, зарегистрированного в установленном порядке, с приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя участнику закупки (арендатору), или выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающей право аренды на объект недвижимого имущества, используемого в производственных целях, выданная не ранее чем за 90 дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе;
 или иные документы, подтверждающие нахождение у участника закупки недвижимого имущества на ином законном основании; 
перечень находящегося в собственности, аренде (лизинге) или на ином законном основании технологического и иного оборудования - подтверждается копиями инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицированной формы ОС - 6, или копиями договоров аренды (лизинга), копиями договоров безвозмездного пользования, копиями договоров аренды (субаренды) с приложением актов, подтверждающих факт передачи такого оборудования участнику закупки и инвентаризационной ведомости при передаче имущества в аренду, а также копиями иных документов, подтверждающих факт наличия оборудования у участника закупки на ином законном основании.
6.2. Участник подает заявку отдельно на каждый лот, при этом документы общие для всех заявок (предусмотренные подпунктами 1, 2, 4 — 10 пункта 6.1 раздела 6 конкурсной документации) не дублируются, а включаются в состав заявки на первый по нумерации лот.
6.3. Указанные в пункте 6.1. раздела 6 документы, в отношении определенного лота, являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что предусмотрены конкурсной документацией, являются основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе в отношении определенного лота.

6.4. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в конкурсе в отношении определенного лота, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы в порядке указанном в пункте 6.1 раздела 6.
Заявка на участие в конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, должны быть скреплены печатью участника конкурса (при наличии печати) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником конкурса.

Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. При этом ненадлежащее исполнение участником конкурса требования о том, что все листы заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

6.5. Заявка доставляется участником конкурса посредством почтовой связи, курьером или лично по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса. Заявки, поступившие после сроков, указанных в извещении, независимо от причины не принимаются к рассмотрению и возвращаются участнику конкурса в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует заявку или изменение в заявку в книге регистрации заявок. Зарегистрированной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником конкурса.

6.6. Участник конкурса имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную заявку в отношении определенного лота. Уведомление об отзыве заявки подается участником конкурса в письменном виде по адресу, в который доставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим заявку, и заверено печатью участника. Отозванная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

6.7. Участник конкурса имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную заявку в отношении определенного лота. Изменения вносятся и регистрируются в соответствии с процедурой подачи заявки, должны быть оформлены участником конкурса как самостоятельный документ, подписаны лицом, который подписал заявку, и заверены печатью участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой.

7. Порядок предоставления разъяснений положений

конкурсной документации
7.1. Участник конкурса не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты вскрытия конвертов вправе представлять заказчику запросы и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Запросы направляются в письменной форме либо в форме электронного документа на электронный адрес заказчика, указанный в конкурсной документации, по форме согласно Приложению № 5 к конкурсной документации. Ответы на запросы участников конкурса направляются в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их поступления.
8. Процедура проведения конкурса
8.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок осуществляет конкурсная комиссия, утвержденная организатором конкурса.

8.2. Конкурсная комиссия публично вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе после наступления срока, указанного в извещении о проведении конкурса. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками в отношении определенного лота на участие в открытом конкурсе осуществляется в один день.
8.3. Процедура вскрытия конвертов с заявками является публичной. 

Уполномоченные представители, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками должны предоставить доверенность (в случае необходимости), выданную от имени Претендента и документ, удостоверяющий личность. В случае если представитель Претендента имеет право действовать без доверенности, то такой представитель должен предоставить документ, подтверждающий его полномочия (например, приказ о назначении на должность).

Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками Претенденты или их представители регистрируются в листе регистрации. 

8.4. Конверты с заявками вскрываются в порядке их регистрации в журнале регистрации заявок, присутствующим оглашается следующая информация по каждой вскрытой заявке в отношении определенного лота:
наименование участника конкурса;

должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия (в случаях подачи заявки юридическим лицом, представителем физического лица);

предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, гарантийный срок оказанных услуг и (или) выполненных работ и квалификация участника);

другая информация на усмотрение организатора конкурса.
8.5. Заявки, поступившие с нарушением сроков, указанных в извещении, не принимаются к рассмотрению.

8.6. После вскрытия конвертов полученные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника конкурса к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске в отношении определенного лота.

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
· отсутствие подписи в заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку;
· предоставление участником документов, предусмотренных пунктом 6.1. конкурсной документации не в полном объеме;

· предоставление участником документов, оформление которых не соответствует требованиям пунктов 6.1 и 6.4. конкурсной документации;
· несоответствие участника требованиям, установленным разделом 5 конкурсной документации;

· превышение цены заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

· предоставление участником в заявке недостоверных сведений.
8.7. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и претендент допускается к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, выразившиеся в несоответствии между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения. Верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.
8.8. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
1) если в течение периода, указанного в извещении о проведении конкурса, не поступило ни одной заявки;

2) если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения заявок;
3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
8.9. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе.
8.10. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом вскрытия конвертов с заявками, который должен быть опубликован в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками.
8.11. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса в соответствии с пунктом 6.1. конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
8.12. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов направляет участникам письменное уведомление с указанием причин отказа.
9. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе
 и их значимость
9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками конкурса, и определения победителя конкурса.

9.2. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим четырем критериям:

1) цена договора: максимальное количество баллов – 40;
2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов – 15;
3) гарантийный срок выполненных работ: максимальное количество баллов — 15;

4) квалификация участника: максимальное количество баллов – 30.

9.3. Оценка по критерию «цена договора» – максимальное количество баллов назначается участнику, заявившему минимальную цену договора, далее идет снижение с шагом в 5 (пять) баллов в порядке возрастания заявленной цены договора.

9.4. Оценка по критерию «срок выполнения работ» – максимальное количество баллов назначается участнику, заявившему минимальный срок выполнения работ, далее идет снижение с шагом в 2 (два) балла в порядке увеличения заявленного срока выполнения работ.

9.5. Оценка по критерию «гарантийный срок выполненных работ» – максимальное количество баллов назначается участнику, заявившему максимальный срок гарантии качества работ, далее идет снижение с шагом в 2 (два) балла в порядке уменьшения заявленного срока гарантии качества работ.

9.6. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

1) опыт работы (выполнение аналогичных предмету конкурса по объему и периоду выполнения работ за последний год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе);
2) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

3) наличие положительных отзывов заказчиков о выполненных работах по капитальному ремонту;

4) наличие материально-технической базы, административных и производственных площадей, оборудования.
Оценка заявок по критерию «Квалификация участника» производится в зависимости от показателей подкритериев в соответствии с таблицей № 1. 

При отсутствии у участника конкурса материально-технической базы оценка по критерию «Квалификация участника» – 0 (ноль) баллов.
  Таблица № 1
	Начисление баллов по подкритериям критерия «Квалификация участника»

	критерий
	максимальное количество баллов
	подкритерии
	показатель

подкритерия

(ед.)
	количество

баллов

	1
	2
	3
	4
	5

	Квалификация участника
	30
	опыт работы

(выполнение аналогичных предмету конкурса по объему 
и периоду выполнения работ за последний год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе)
	3 и более
	10
	
	

	
	
	
	1 – 2
	5
	
	

	
	
	
	–
	–
	
	

	
	
	квалификация персонала (наличие 
в штате квалифицированного инженерного персонала*)
	 штате 4 и более

сотрудников с опытом работы более 10 лет 
и стажем работы

в организации более 2 лет
	5

	
	

	
	
	
	в штате 2 и более

сотрудников с опытом работы более 5 лет
	2
	
	

	
	
	
	в остальных случаях
	–
	
	

	
	
	наличие положительных отзывов заказчиков 
о выполненных работах по капитальному ремонту 
	2 и более
	5
	
	

	
	
	
	1
	2
	
	

	
	
	
	–
	–
	
	

	
	
	наличие материально-технической базы (административных, производственных площадей, оборудования)**
	административные 
и производственные площади, строительная техника (не менее 
8 единиц), иное строительное 
и вспомогательное оборудование (не менее 100 наименований)
	10
	
	

	
	
	
	административные 
и производственные площади, строительная техника (не менее 
4 единиц), иное строительное 
и вспомогательное оборудование (не менее 
80 наименований)
	5
	
	

	
	
	
	административные 
и производственные площади, строительная техника (менее 4 единиц), иное строительное 
и вспомогательное оборудование (менее 
80 наименований)
	–
	
	


* Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

** Под наличием материально-производственной базы, административных, производственных площадей, оборудования понимаются мощности (собственные или арендованные) организации, используемые для поручаемых к выполнению работ.
9.7. Общее максимальное количество баллов по четырем критериям – 100 (сто) .
9.8. Оценка заявок проводится конкурсной комиссией посредством суммирования баллов, полученных каждой заявкой по четырем критериям.

9.9. Ранжирование заявок осуществляется по количеству полученных баллов. Номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Цена договора», затем – по критерию «Квалификация» и в случае необходимости – по критериям «Гарантийный срок оказанных услуг и (или) выполненных работ» и «Срок выполнения работ» последовательно. Участник конкурса, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
10. Заключение договора по результатам конкурса
10.1. По результатам конкурса с победителем конкурса заключается договор на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.
10.2. Договор подряда направляется победителю конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.
10.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения на сайте заказчика протокола рассмотрения и оценки заявок победитель конкурса обязан подписать договор и представить все экземпляры договора заказчику.

В случае неисполнения победителем конкурса требований настоящей части такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

10.4. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер на условиях, предложенных этим участником конкурса.

Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которому присвоен второй номер, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления ему заказчиком договора подписать договор и направить его в адрес заказчика.
Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный настоящим разделом, подписанных этим участником экземпляров договора считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае проводится повторный конкурс.

10.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного договора, заказчик обязан подписать договор и передать 1 (один) экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить 1 (один) экземпляр договора по почте лицу, с которым заключен договор.

10.6. В случае если к конкурсу допущена только 1 (одна) заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования протокола оценки и сопоставления заявок заключает с таким участником конкурса договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения договора проводится повторный конкурс.

11. Изменение условий договора, расторжение договора

11.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается. 


11.2. При исполнении договора не допускается перемена подрядной организации, за исключением случая, если новая подрядная организация является правопреемником предыдущей по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.


11.3. При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в договоре.


11.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что подрядная организация не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к участникам конкурса или предоставила недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ей стать победителем.
12. Отказ от проведения конкурса

12.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 


12.2. После размещения на сайте заказчика извещения об отказе о проведении конкурса заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников конкурса. 


12.3. Решение об отказе от проведения конкурса размещается на сайте заказчика в день принятия этого решения, а также доводится до сведения участников конкурса, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Конкурс считается отмененным с момента размещения решения о его отмене на сайте заказчика.

12.4. При отказе от проведения конкурса заказчик не несет ответственность перед участниками конкурса, подавшими заявки.9. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе
 и их значимость
9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками конкурса, и определения победителя конкурса.
9.2. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим четырем критериям:
1) цена договора: максимальное количество баллов – 40;
2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов – 15;
3) гарантийный срок выполненных работ: максимальное количество баллов — 15;
4) квалификация участника: максимальное количество баллов – 30.

9.3. Оценка по критерию «цена договора» – максимальное количество баллов назначается участнику, заявившему минимальную цену договора, далее идет снижение с шагом в 5 (пять) баллов в порядке возрастания заявленной цены договора.

9.4. Оценка по критерию «срок выполнения работ» – максимальное количество баллов назначается участнику, заявившему минимальный срок выполнения работ, далее идет снижение с шагом в 2 (два) балла в порядке увеличения заявленного срока выполнения работ.

9.5. Оценка по критерию «гарантийный срок выполненных работ» – максимальное количество баллов назначается участнику, заявившему максимальный срок гарантии качества работ, далее идет снижение с шагом в 2 (два) балла в порядке уменьшения заявленного срока гарантии качества работ.

9.6. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

1) опыт работы (выполнение аналогичных предмету конкурса по объему и периоду выполнения работ за последний год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе);
2) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

3) наличие положительных отзывов заказчиков о выполненных работах по капитальному ремонту;

4) наличие материально-технической базы, административных и производственных площадей, оборудования.
Оценка заявок по критерию «Квалификация участника» производится в зависимости от показателей подкритериев в соответствии с таблицей № 1. 

При отсутствии у участника конкурса материально-технической базы оценка по критерию «Квалификация участника» – 0 (ноль) баллов.
  Таблица № 1
	Начисление баллов по подкритериям критерия «Квалификация участника»

	критерий
	максималь-ное количество баллов
	подкритерии
	показатель

подкритерия

(ед.)
	количество

баллов


	1
	2
	3
	4
	5

	Квалификация участника
	30
	опыт работы

(выполнение аналогичных предмету конкурса по объему 
и периоду выполнения работ за последний год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе)
	3 и более
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 – 2
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	–
	–
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	квалификация персонала (наличие 
в штате квалифицированного инженерного персонала*)
	в штате 4 и более

сотрудников с опытом работы более 10 лет 
и стажем работы

в организации более 2 лет

	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в штате 2 и более

сотрудников с опытом работы более 5 лет

	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в остальных случаях
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	наличие положительных отзывов заказчиков 
о выполненных работах по капитальному ремонту 
	2 и более
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	–
	–
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	наличие материально-технической базы (административных, производственных площадей, оборудования)**
	административные 
и производственные площади, строительная техника (не менее 
8 единиц), иное строительное 
и вспомогательное оборудование (не менее 100 наименований)

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	административные 
и производственные площади, строительная техника (не менее 
4 единиц), иное строительное 
и вспомогательное оборудование (не менее 
80 наименований)
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	административные 
и производственные площади, строительная техника (менее 4 единиц), иное строительное 
и вспомогательное оборудование (менее 
80 наименований)
	–
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.
** Под наличием материально-производственной базы, административных, производственных площадей, оборудования понимаются мощности (собственные или арендованные) организации, используемые для поручаемых к выполнению работ.
       оборудование — совокупность связанных между собой частей или устройств, из которых по крайней мере одно движется, а так же элементы привода, управления и энергетические узлы, которые предназначены для определенного применения, в частности, для обработки, производства, перемещения или упаковки материала. К термину «оборудование» относят также машину и совокупность машин, которые так устроены и управляемые, что они функционируют как единое целое для достижения одной и той же цели.
9.7. Общее максимальное количество баллов по четырем критериям – 100 (сто) .
9.8. Оценка заявок проводится конкурсной комиссией посредством суммирования баллов, полученных каждой заявкой по четырем критериям.

9.9. Ранжирование заявок осуществляется по количеству полученных баллов. Номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Цена договора», затем – по критерию «Квалификация» и в случае необходимости – по критериям «Гарантийный срок оказанных услуг и (или) выполненных работ» и «Срок выполнения работ» последовательно. Участник конкурса, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
10. Заключение договора по результатам конкурса
10.1. По результатам конкурса с победителем конкурса заключается договор по лоту на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.
10.2. Договор подряда направляется победителю конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.
10.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения на сайте заказчика протокола рассмотрения и оценки заявок победитель конкурса обязан подписать договор и представить все экземпляры договора заказчику.

В случае неисполнения победителем конкурса требований настоящей части такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

10.4. В этом случае заказчик заключает договор подряда по лоту с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер на условиях, предложенных этим участником конкурса.

Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которому присвоен второй номер, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления ему заказчиком договора подписать договор и направить его в адрес заказчика.
Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный настоящим разделом, подписанных этим участником экземпляров договора считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае проводится повторный конкурс.

10.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного договора, заказчик обязан подписать договор и передать 1 (один) экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить 1 (один) экземпляр договора по почте лицу, с которым заключен договор.

10.6. В случае если к конкурсу допущена только 1 (одна) заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования протокола оценки и сопоставления заявок заключает с таким участником конкурса договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения договора проводится повторный конкурс.
11. Изменение условий договора, расторжение договора

11.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в следующих случаях:


а) при уменьшении цены договора без изменения предусмотренных договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий договора;


б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный договором объем работы не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшается предусмотренный договором объем работы не более чем на 10 (десять) процентов. Изменение цены договора осуществляется пропорционально изменению объема поручаемых к выполнению работ.

11.2. При исполнении договора не допускается перемена подрядной организации, за исключением случая, если новая подрядная организация является правопреемником предыдущей по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в договоре.


11.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что подрядная организация не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к участникам конкурса или предоставила недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ей стать победителем.
12. Отказ от проведения конкурса

12.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса по одному и более лоту не позднее чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

12.2. После размещения на сайте заказчика извещения об отказе о проведении конкурса заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников конкурса. 

12.3. Решение об отказе от проведения конкурса по одному и более лоту размещается на сайте заказчика в день принятия этого решения, а также доводится до сведения участников конкурса, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Конкурс считается отмененным с момента размещения решения о его отмене на сайте заказчика.
12.4. При отказе от проведения конкурса заказчик не несет ответственность перед участниками конкурса, подавшими заявки.
II. Информация о проводимом предварительном отборе
1. Способ  определения подрядчика – конкурс по предварительному обору  подрядной организации, привлекаемой к выполнению  аварийно - восстановительных работ, происшедших  при выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, (лоты № 1 - № 6).

2. Заказчик (далее - заказчик) – некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области»; Место нахождения, почтовый адрес: 163002, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 1, офис 402; Контактные лица - Кондакова Наталья Ивановна, Горина Анна Ивановна. Контактные телефоны/факс: +7 (8182) 681-524, 681-519 / 681-520, Адрес электронной почты: konkurs@fond29.ru.

3. Предмет Договора (далее – договор) – выполнение  аварийно - восстановительных работ, происшедших  при выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, (лоты № 1 - № 6).

4. Требования  к выполнению работ:

Место выполнения работ:  
Лот № 1

Российская Федерация, Архангельская область:
многоквартирные дома, расположенные на территории муниципального образования  «Вилегодский муниципальный район»

Лот № 2
Российская Федерация, Архангельская область:
многоквартирные дома, расположенные на территории муниципального образования  «Котласский муниципальный район»

Лот № 3
Российская Федерация, Архангельская область:
многоквартирные дома, расположенные на территории муниципального образования  «Город Архангельск»

Лот № 4
Российская Федерация, Архангельская область:
многоквартирные дома, расположенные на территории муниципального образования  «Северодвинск»

Лот № 5
Российская Федерация, Архангельская область:
многоквартирные дома, расположенные на территории муниципального образования  «Котлас »

Лот № 6
Российская Федерация, Архангельская область:
многоквартирные дома, расположенные на территории муниципального образования  «Плесецкий муниципальный район » и  на территории муниципального образования  «Мирный», г. Мирный

Ориентировочные виды работ:


Работы, связанные с восстановлением инженерных систем холодного, горячего водоснабжения;


Работы, связанные с восстановлением инженерных систем теплоснабжения (в том числе ремонт печей);


Работы, связанные с восстановлением инженерных систем электроснабжения.


Работы, связанные с восстановлением инженерных систем водоотведения ( в том числе ремонт выгребных ям);


Работы связанные с восстановлением крыши, фасада, фундамента.


Аварийно – восстановительные работы  выполнить с соблюдением требований  Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановления Госстроя от 27.09.2003 №170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2» и других норм и правил, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Объем поручаемых к выполнению работ: Объем аварийно – восстановительных работ определяется  в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами, составленными подрядной организацией на основании дефектных ведомостей и согласованных с Заказчиком. Работы выполняются материалами подрядчика.

Все работы необходимо выполнить без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа. 

Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, других строительных норм и правил.


Сроки выполнения работы: в возможно короткий срок согласно   постановлению Госстроя от 27.09.2003 №170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (далее — постановление от 27.09.03. №170) и сроками локализации и устранения аварии.
                    Сроки локализации и устранения аварий
	№
п/п
	Неисправности конструктивных элементов и оборудования
	Предельный срок выполнения ремонта*

	1.
	Кровля
	

	1.1.
	Протечки в отдельных местах кровли
	1 сут.

	1.2. 
	 Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений)
	5 сут.

	2.
	Стены
	

	2.1.
	Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением
	1 сут. (с немедленным ограждннием опасной зоны)

	2.2.
	Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами
	1 сут.

	3.
	Оконные и дверные заполнения
	

	3.1.
	Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в зимнее время в летнее время
	1 сут. 3 сут.

	3.2.
	Дверные заполнения (входные двери в подъездах)
	1 сут.

	4.
	Внутренняя и наружная отделка
	

	4.1.
	Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению
	5 сут. (с немедленным принятием мер безопасности)

	4.2.
	Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами
	Немедленное принятие мер безопасности

	5.
	Полы
	

	5.1.
	Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах
	3 сут.

	6.
	Печи
	

	6.1.
	Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания
	1 сут. (с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления)

	7.
	Санитарно-Техническое оборудование
	

	7.1.
	Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах
	1 сут.

	7.2.
	Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования)
	Немедленно

	8.
	Электрооборудование
	

	8.1.
	Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования
	При наличии переключателей кабелей на воде в дом - в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 ч

	8.2.
	Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников
	3 ч.

	8.3.
	Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий
	3 ч.

	8.4.
	Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.)
	Немедленно

	8.5.
	Неисправности в электроплите, с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа
	3 сут.

	8.6.
	Неисправности в электроплите, с отключением всей электроплиты
	3 ч.

	8.7.
	Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников)
	7 сут.


* Предельный срок выполнения ремонта считать максимальным.

При выполнении работ обеспечить безопасное пребывание людей, без расселения.



Гарантия качества на выполненные работы:  составляет не менее 60 (шестидесяти) и не более 62 календарных месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненной работы. 

5. Оплата работы производится Заказчиком за счет  средств Заказчика  путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика по факту выполнения работ в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ и предоставления документов на оплату.


6. Начальная (максимальная) цена договора в отношении определенного лота № 1 - № 6: техническая возможность объявить предварительный отбор с ценой "0" или с ценой  права заключить договор равной «0» не обеспечена, решено установить в качестве начальной (максимальной) цены условную величину в 0,01 руб. В стоимость включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 


Стоимость поручаемых к выполнению работ зависит от конкретного вида (характера) аварийно - восстановительных работ, определенная на основании  локальных ресурсных сметных расчетов, составленных  на основании дефектных ведомостей, согласованных с Заказчиком.

7. Источник финансирования закупки: средства Заказчика.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к конкурсной документации
Форма заявки
З А Я В К А

на участие в открытом конкурсе по предварительному отбору
___________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

Дата _____________________

Место ___________________

Кому _____________________________________________________________
Лот №_____________________
1. Информация об участнике конкурса:

1.1. Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) __________________________________________________________________

1.2. ИНН _____________________________________________________

1.3. Юридический адрес (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) __________________________________________________

1.4. Фактический адрес _________________________________________

1.5. Контактный телефон (факс) _________________________________

1.6. Контактное лицо ___________________________________________

2. Электронный адрес участника _________________________________

3. Участник___________________________________________________                                        (является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия) плательщиком налога на добавленную стоимость.
4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей заявки.
5. Подтверждаем соответствие следующим требованиям:
деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации или государственными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

отсутствие, удовлетворенных к участнику конкурса в судебном порядке исков, о ненадлежащем исполнении договорных обязательств  на выполнение работ по капитальному ремонту за последние два года, предшествующие дате подачи заявки на участие в конкурсе.

6.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

	Наименование 
	Единица измерения
	Значение 

(все значения указываются цифрами) 

	1. Цена договора, в том числе налог  на добавленную стоимость (при наличии)
	руб.
	

	2. Срок выполнения работ 
	календарные дни с даты начала работ
	

	3. Гарантийный срок оказанных услуг и (или) выполненных работ
	календарные месяцы с даты завершения работ
	


Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация участника»

	Наименование
	Единица измерения
	Значение 

(все значения указываются цифрами)

	1

	2
	3

	1.
	Опыт работы, в том числе:
количество договоров, выполненных аналогичных предмету конкурса по объему и периоду выполнения работ за последний год, предшествующий дате подачи заявки на участие 
в конкурсе и подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	шт.
	

	2.
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала),  в том числе:
	человек
	

	с опытом работы более 10 лет и стажем работы  в организации более 2 лет
	
	
	

	
	с опытом работы более 5 лет 

	
	

	1
	2
	3

	3.
	Наличие положительных отзывов заказчиков по выполнению аналогичных предмету конкурса по объему и периоду работ
	шт.
	

	4.


	Наличие материально-технической базы (административных, производственных площадей, оборудования):
	
	

	
	административные и производственные площади, 

строительная техника (не менее 8 единиц), 

иное строительное и вспомогательное оборудование (не менее 100 наименований)
	м2
ед.


	

	
	административные и производственные площади, 

строительная техника (не менее 4 единиц), 

иное строительное и вспомогательное оборудование (не менее  80 наименований)
	м2

ед.


	

	
	административные и производственные площади, 

строительная техника (менее 4 единиц), иное строительное и вспомогательное оборудование (менее  80 наименований)
	м2

ед.

	


7. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие 
в конкурсе _________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)

8. Нами получено согласие работников на передачу персональных данных третьим лицам, с целью подтверждения квалификации персонала.
Должность

уполномоченного лица              _______________         ____________________
                                                                    (подпись)                         (расшифровка подписи)
Ссылка на доверенность

Печать
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к конкурсной документации
О П И С Ь

входящих в состав заявки документов
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе по предварительному отбору подрядных организаций ______________________________________ __________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе заявки представлены нижеперечисленные документы, и что содержание описи и состав заявки совпадают.
	Наименование документа
	Количество листов

	1. 
	
	
	

	2.
	
	
	


Должность

уполномоченного лица              _______________         ____________________
                                                               (подпись)                                (расшифровка подписи)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к конкурсной документации
С В Е Д Е Н И Я 

о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее 

специальное образование в строительной отрасли и опыт работы 

на руководящих должностях не менее 5 лет 
	Фамилия, 
имя, 
отчество
	Должность 
в организации
	Стаж работы 

в отрасли
	Стаж работы 
в организации
	Название образователь-ной организации 

и год окончания
	Примечание

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


Итого:

количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет – _____ человек;

количество специалистов с опытом работы более 5 лет – _____ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: ____________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта на ___ л. в ___ экз.

2. Копия диплома на ___ л. в ___ экз.
3. Копия трудовой книжки на ___ л. в ___ экз.
Должность

уполномоченного лица              _______________         ____________________
                                                               (подпись)                                (расшифровка подписи)
МП 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к конкурсной документации
С В Е Д Е Н И Я 

о наличии у участника конкурса материально-технической базы, административных и производственных площадей, оборудования 

	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Собственность
	Примечания

	1.
	Административные и производственные площади
	
	
	
	
	
	
	
	

	1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Строительная техника
	
	
	
	
	
	
	
	

	1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	2)

1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Прилагаются следующие документы в отношении подтверждения наличия:
Должность

уполномоченного лица              _______________         ____________________
                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)
МП 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к конкурсной документации
З А П Р О С
о даче разъяснений положений конкурсной документации по открытому конкурсу ____________________________________________________

_____________________________________________________________
Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации:

	№
п/п
	Раздел 

конкурсной документации
	Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить 
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации 

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить по адресу: ______________________

__________________________________________________________________
 (почтовый адрес участника конкурса, направившего запрос)
______________________          _______________         ___________________
              (должность)                                     (подпись)                       (расшифровка подписи)
МП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к конкурсной документации 
проект договора  в отношении лотов № 1 - № 6
Договор №___

на выполнение аварийно - восстановительных работ, происшедших  при выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области
«__»__________ 2016 г.                                                                                       г. Архангельск

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Архангельской области», именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, действующего  на основании _______________, с одной стороны, 

и ____________________________, в лице _____________, действующего на основании  ________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» по результатам конкурса (протокол от ______) заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. Термины, применяемые в Договоре

1.1. Аварийная ситуация (авария) - внезапно возникшая ситуация, связанная с неисправностью общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, муниципального образования _____________________________________________________________________________, требующая оперативного реагирования и применения мер по предотвращению материального ущерба, стоимость которого превышает расходы на его предотвращение.


1.2 Восстановительные работы - принятие мер по ограничению распространения аварии  общего имущества в многоквартирных домах  жилищного фонда.

2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает и обязуется в соответствии с Договором завершить все работы по   устранению аварийных ситуаций, происшедших на инженерных сетях при выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, муниципальное образование ________________________________________, (далее – Объект) и сдать Объект, пригодный в эксплуатацию, в сроки установленные Договором. 

2.2. Заказчик обязуется принять и  оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. Цена и порядок расчетов по Договору 

3.1. Стоимость, поручаемых к выполнению  работ устанавливается в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами, составленными Подрядчиком на основании дефектных ведомостей, согласованных с Заказчиком. 
3.2. В цену Договора включена стоимость затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору, в том числе: расходы на организационные, подготовительные, основные и дополнительные работы, транспортные расходы, расходы на страхование уплату налогов сборов, других обязательных платежей, и всех прочих затрат Подрядчика, связанных с предметом Договора.

3.3. Порядок и сроки оплаты 
Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика в следующем порядке: 
3.3.1. Аванс по настоящему Договору не предусмотрен.
3.3.2. Расчёты с Подрядчиком за фактически выполненные надлежащим образом и принятые без замечаний работы производятся Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты предоставления документов:
счёта (счёта-фактуры);

акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2 в трёх экземплярах); 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 в трёх экземплярах); 

3.3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку документов, указанных в пункте 3.3.2, а также документацию, обязательность предоставления которой  Подрядчиком предусмотрена другими пунктами настоящего Договора, и при отсутствии  замечаний подписывает их. 

При наличии замечаний Заказчик направляет Подрядчику обоснованный отказ с указанием выявленных недостатков в представленных документах, перечня недостающих документов и сроков устранения таких замечаний. 

3.4. Заказчик вправе приостановить выплату сумм, причитающихся Подрядчику по условиям настоящего Договора и не производить её до момента устранения выявленных нарушений, если при приёмке работ:
- выявлены замечания к качеству и объёму выполненных работ, к качеству применяемых материалов;

- установлено не согласованное с Заказчиком применение Подрядчиком материалов (оборудования), не предусмотренных сметной документацией, или не соответствующих предъявленным к ним требованиям к техническим (функциональным) характеристикам; 

- несоответствие информации о материалах в представленных Заказчику документах, подтверждающих их качество, материалам, фактически использованным Подрядчиком при исполнении настоящего Договора. 

3.5. Расчёт производится после устранения Подрядчиком выявленных во время приёмки выполненных работ недостатков. 
3.6. При начислении пени, штрафа Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера пени, штрафа. В этом случае в акте о приёмке выполненных работ (форма КС-2), указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с пунктом 3.1 Договора; размер пени, штрафа, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчёта пени, штрафа; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Договору.
4. Срок действия Договора
4.1. Срок действия Договора с 01 января 2017  по 31 декабря 2043 г.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Вызывать Подрядчика для выполнения аварийно-восстановительных работ  круглосуточно. Направлять Подрядчику письменную (в т.ч. телефонограмма, факсограмма) и (или) устно (с дальнейшим подтверждением в письменном виде), надлежаще оформленную заявку на устранение аварийной ситуации, с указанием в ней адреса аварийного объекта, даты, времени и характера возникновения аварийной ситуации. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с локальными ресурсными сметными расчётами, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, иметь беспрепятственный доступ ко всем объектам в течение всего периода и в любое время  выполнения работ на Объекте, требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения Договора.

5.1.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приёмке исполненных обязательств по Договору.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

5.1.5. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.1.6. Остановить выполнение работ на объекте(ах) при обнаружении любых обстоятельств, угрожающих качеству оказываемых работ, либо обстоятельств, создающих невозможность завершения выполнения работ в определенные Договором сроки.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. В кротчайшие сроки направить в адрес  Подрядчика информацию о возникновении аварии и начале её локализации. 
5.2.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.2.3.Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

5.2.4. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ. 

5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с Договором. 

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1.  Досрочно исполнить обязательства по Договору.

5.3.2. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц – субподрядчиков. Объём работ, выполняемый привлеченными силами не должен превышать 20 % от цены Договора.

Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объёмов работ по настоящему Договору. 

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Приступить к выполнению работ по согласованию с Заказчиком и закончить работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.4.2. Своевременно и надлежащим образом, выполнить работы собственными и/или привлечёнными силами и средствами в соответствии с требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  локальными ресурсными сметными расчетами.

5.4.3. Все необходимые согласования с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, с заинтересованными организациями Подрядчик выполняет самостоятельно в счёт суммы стоимости работ по Договору. 

5.4.4. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.4.5. До начала выполнения работ представить в адрес Заказчика копию приказа о назначении ответственного лица за выполнением  работ  на Объектах.

5.4.6. При производстве земляных работ, Подрядчик своими силами получает разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования.

5.4.7. Своими силами и за свой счёт произвести временное присоединение всех необходимых коммуникаций с установкой приборов учета, на период выполнения работ на Объекте.
5.4.8. При проведении работ по ремонту инженерного оборудования внутри жилых помещений (квартир), оповещение  эксплуатирующей организации и жильцов о проведении работ,  обеспечение  доступа к инженерным сетям и в квартиры, осуществлять своими силами. 
5.4.9. Предоставить Заказчику, на используемые строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование, соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке.
5.4.10. Подрядчик несет ответственность за соответствие строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. 

5.4.11. Обеспечить поставку необходимых для производства работ строительных материалов, изделий, конструкций, строительной техники и специального оборудования, в том числе их приёмку, разгрузку и складирование. 

Нести ответственность за сохранность материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до приёмки Заказчиком всего объёма работ, предусмотренного настоящим Договором. 

5.4.12. Самостоятельно производить оплату труда, размещение, питание, транспортные и командировочные расходы своих работников. 
5.4.13. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от мусора, накапливаемого в процессе выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку и вывоз не реже одного раза в неделю. 

Подрядчик до приёмки Объекта в эксплуатацию выполняет вывоз за пределы Объекта строительных машин, оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов, сооружений, другого имущества, строительного мусора и сдаёт благоустроенную территорию Заказчику.  
5.4.14. Обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и настоящим Договором.

5.4.15. Устранить недостатки и дефекты, выявленные при приёмке работ и на протяжении гарантийного срока за свой счёт в срок установленный Заказчиком, а если срок не указан, то в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения письменного извещения (требования).  

5.4.16. Предоставить, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения запроса от Заказчика, дополнительную информацию, относящуюся к условиям исполнения Договора.

5.4.17. По требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств, представить финансово-хозяйственные документы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.

5.4.18. Направлять Заказчику на проверку, завизированные акты о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). В комплекте исполнительной технической документации Подрядчик передает Заказчику исполнительные схемы, сертификаты на материалы и изделия, технические паспорта на установленное оборудование с приложением руководства по его эксплуатации и техническому обслуживанию, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. 


5.4.19. Соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение сведений составляющих частную тайну, и (или) конфиденциальной информации, связанной с исполнением настоящего Договора. 

5.4.20. В установленном порядке сдать результаты выполненных работ Заказчику.

5.4.21. Гарантировать, что качество результатов работ, материалов, изделий, конструкций  составляет ________________ со дня приемки  Заказчиком объекта.  

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, дефектов в выполненных работах, устранить их за свой счёт, а гарантийный срок качества выполненных работ  продлить на период устранения недостатков.

5.4.22. Возместить Заказчику убытки в связи со всеми исками, судебными разбирательствами, ущербом, затратами, выплатами или расходами, возникшими в результате неправомерных действий Подрядчика или явившихся следствием этих действий. 

5.4.23. Выполнять иные обязанности, предусмотренные другими разделами Договора.

5.4.24. Обеспечивает   выполнение   необходимых   мероприятий   по   технике   безопасности   и   охране   труда,   по противопожарной безопасности, охране окружающей среды.
6. Сроки и место   выполнения работ
6.1. Работы должны быть выполнены в сроки: 

начало выполнения работ: устанавливается по факту возникновения аварийной ситуации в каждом конкретном случае (в случае возникновения в период
с 01 января 2017 года по 31 декабря 2043 года).

срок завершения работ: в соответствии с установленными сроками для устранения аварии и (или) при отсутствии таковых в возможно короткий срок.
6.2. Место выполнения работ: многоквартирные дома, расположенные на территории Архангельской области, ______________________________________________.

7. Порядок, сроки и  оформление результатов приема-передачи  выполненных работ
7.1. Подрядчик до окончания выполнения работ в письменной форме извещает Заказчика о необходимости приёмки выполненных работ с направлением следующих: документов акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и соответствующей исполнительной документации.
7.2. Выполненные Подрядчиком работы принимаются Заказчиком.
8. Гарантии Подрядчика
8.1. Гарантийный срок по Договору составляет _________________месяцев и начинается с даты приемки Заказчиком объекта.
8.2. Подрядчик гарантирует соответствие всех выполненных по настоящему Договору работ требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», сметной и проектной документации, а также возможность надлежащей эксплуатации Объекта   на протяжении гарантийного срока, и несет ответственность за отступление от вышеуказанных требований.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, работы и применяемые материалы выполненные Подрядчиком по Договору и (или) субподрядными организациями. 
Все поставляемые для капитального ремонта  материалы, комплектующие изделия, конструкции, должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество, гарантийный срок на используемые Подрядчиком материалы и смонтированное оборудование должен соответствовать гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3. В период гарантийного срока Подрядчик несёт все затраты, связанные с исполнением гарантийных обязательств. 

8.4. В случае обнаружения недостатков выполненных работ Заказчик направляет в адрес Подрядчика требование об устранении недостатков.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в срок указанный Заказчиком, а если срок не указан, то в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения указанного требования. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. 

8.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
9. Изменение и расторжение Договора
9.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением  случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником предыдущего по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
9.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Решение  об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

9.5. Изменения и дополнения к  Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
10. Ответственность сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

10.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе удержать неустойку (штрафы, пени). 

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором (в том числе нарушения фактической даты начала работ - даты передачи объекта по акту, и фактической даты окончания работ - даты утверждения Заказчиком акта приёма-передачи выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1 (одного) % от цены Договора.  

10.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в размере 1 (одного) % от цены Договора.
10.6. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. 

10.7. Заказчик не несет ответственность перед третьими лицами по договорам, заключенным Подрядчиком. 

10.8. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и устранения их нарушений.

11. Форс-мажорные обстоятельства
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, аварии на транспорте, мятежа, гражданских беспорядков, войны и военных действий, публикации нормативных актов запрещающего характера, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы выполнения работ, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены официальными источниками. При этом устанавливается новый срок выполнения обязательств по Договору соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана известить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

11.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляются дополнительным соглашением.
12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры и разногласия, возникшие с исполнением настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров. Достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

12.2. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, споры разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

12.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области  Стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (пени, штрафа), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

13. Прочие условия
13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 
13.3. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Договору, в течение 5 дней.

13.4. Все приложения к  Договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1: Задание;
Приложение № 2: Адресный перечень многоквартирных домов;

Приложение № 3: Сроки локализации и устранения аварий;

Приложение № 4: Акт обследования места аварии;

Приложение № 5: Акт приема-передачи выполненных работ.
13.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
	Заказчик
	Подрядчик

	
	

	
	

	
	

	М.П.
	М.П.



Приложение №1 
к договору № ___ от _____________
Задание
на выполнение аварийно – восстановительных работ в зоне аварийных ситуаций, происшедших  при выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области
  Аварийно – восстановительные работы  выполнить с соблюдением требований  Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановления Госстроя от 27.09.2003 №170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2» и других норм и правил, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
       Место выполнения работ: Архангельская область, муниципальное образование _______________________________________________________________________, многоквартирные дома, включенные в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, утвержденную постановлением правительства Архангельской области от 22.04.2014 № 159.
       Ориентировочные виды работ (предварительно по согласованию в Заказчиком):
  Работы, связанные с восстановлением инженерных систем холодного, горячего водоснабжения;
    Работы, связанные с восстановлением инженерных систем теплоснабжения (в том числе ремонт печей); 
      Работы, связанные с восстановлением инженерных систем электроснабжения. 
    Работы, связанные с восстановлением инженерных систем водоотведения ( в том числе ремонт выгребных ям); 
      Работы связанные с восстановлением крыши, фасада, фундамента. 
      Работы  выполняются материалами Подрядчика.

Объем поручаемых к выполнению работ: Объем аварийно – восстановительных работ определяется  в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами, составленными подрядной организацией на основании дефектных ведомостей, согласованных с Заказчиком. 
При выполнении работ обеспечить безопасное пребывание людей, без расселения. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, других строительных норм и правил.
   Все работы необходимо выполнить без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа. 
    Срок выполнения работ в соответствии с установленными сроками для устранения аварии, при отсутствии таковых в возможно короткий срок.  
   Гарантия на аварийно – восстановительные работы  составляет не менее_____________ (_______________________) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ. 

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	

	_____________________________/ __________/

М.П.
	________________________/ ____________ /

М.П.


Приложение №2 

к договору № ___ от _____________
Адресный перечень многоквартирных домов, 
включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области 
	№
п/п
	Улица
	№ дома
	Общая площадь, м2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Всего:
	
	


	«Заказчик»
_______________________________

______________________/_______________ /

М.П.
	«Подрядчик»
___________________________________

______________________ /____________/

М.П.


Приложение №3
к договору № _______ от _____________
Сроки локализации и устранения аварий*
	№
п/п
	Неисправности конструктивных элементов и оборудования
	Срок выполнения ремонта

	1.
	Кровля
	

	1.1.
	Протечки в отдельных местах кровли
	

	1.2. 
	 Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений)
	

	2.
	Стены
	

	2.1.
	Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением
	

	2.2.
	Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами
	

	3.
	Оконные и дверные заполнения
	

	3.1.
	Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в зимнее время в летнее время
	

	3.2.
	Дверные заполнения (входные двери в подъездах)
	

	4.
	Внутренняя и наружная отделка
	

	4.1.
	Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению
	

	4.2.
	Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами
	

	5.
	Полы
	

	5.1.
	Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах
	

	6.
	Печи
	

	6.1.
	Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания
	

	7.
	Санитарно-Техническое оборудование
	

	7.1.
	Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах
	

	7.2.
	Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования)
	

	8.
	Электрооборудование
	

	8.1.
	Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования
	

	8.2.
	Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников
	

	8.3.
	Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий
	

	8.4.
	Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.)
	

	8.5.
	Неисправности в электроплите, с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа
	

	8.6.
	Неисправности в электроплите, с отключением всей электроплиты
	

	8.7.
	Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников)
	


* Сроки устранения аварий могут быть изменены в случаях: 
- отсутствует доступ к объектам производства работ;

- необходимость привлечения ресурсноснабжающих организаций. 

	«Заказчик»
_______________________________

______________________/_______________ /

М.П.
	«Подрядчик»
____________________________________

_______________________ /____________/

М.П.


Приложение № 4
к договору № ___ от _____________

УТВЕРЖДАЮ:
__________________
Акт обследования места аварии
по адресу __________________________________________
г._____________________                                                                      "___"_________ 20__ г.                                                               

Комиссия в составе: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,

произвела обследование многоквартирного дома  с целью выяснения причин аварии и описания повреждений  помещений, вызванных аварией.


При обследовании  указанных  помещений  присутствовали  также свидетели: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                   (Ф.И.О., паспорт, место проживания)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
                         (Ф.И.О., паспорт, место проживания)

Проверкой на месте установлено, что "___"___________ 20__ г. в результате _____________________________________________________________________________  (причины аварии, приведшей к повреждению помещения)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Помещению нанесены следующие повреждения:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Меры, принятые по локализации последствий аварии и причиненного ущерба: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


Меры, принятые по устранению причин аварии:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Подписали:

_______________________ /__________________________/

_______________________ /__________________________/

_______________________ /__________________________/

Свидетели:

_______________________ /__________________________/

_______________________ /__________________________/
Приложение № 5
к договору № ___ от _____________

УТВЕРЖДАЮ
__________________

Акт

приема-передачи выполненных работ 
_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны и______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:


В соответствии с поданной заявкой Заказчика № ________ от «__» ___________ 201_ г. Подрядчик прибыл на объект Заказчика.


В результате осмотра установлено, что аварийные работы, требующие устранения, выполнены в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами, в том числе:
	№
п/п
	Характер аварийных работ
	Выполнение
	Время начала работ
	Время окончания работ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Примечания: 
Работу сдал

_____________/ (________________________________________________________)

подпись                                                              ФИО/должность

Работу принял

_____________/ (_________________________________________________________)

подпись                                                                   ФИО/должность

"___"_________ 20__ г.
