19

                                                                         УТВЕРЖДЕНА
Приказом генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» 
                                                                             от 13 октября 2016 года№ 432
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого конкурса  на право заключения договора на выполнение функций строительного  контроля при проведении подрядных работ  по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в 2016 году 
г. Архангельск

2016 год
1. Термины и определения

В конкурсной документации используются следующие термины и определения:
«Организатор конкурса» и (или) Заказчик – региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области»;

«Конкурс» – открытый конкурс  на право заключения договоров на выполнение функций строительного  контроля при проведении подрядных работ  по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в 2016 году.

«Объект конкурса» – строительный контроль при ведении подрядных работ по капитальному ремонту  общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории Архангельской  области; 


«Конкурсная комиссия» – коллегиальный орган, создаваемый организатором торгов для реализации всех процедур и мероприятий, связанных с проведением отбора подрядной организации, в том числе для приема, рассмотрения, оценки заявок подрядных организаций и подведения итогов торгов.  Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса;


«Конкурсная документация» – комплект документов, утверждаемый организатором торгов и регламентирующий все вопросы, связанные с порядком проведения торгов, содержащий, в том числе требования к предоставлению и оформлению документов, требования к претендентам, порядок работы комиссии, критерии оценки заявок, исходную информацию о технических характеристиках объекта торгов, видах, проект договора на выполнение функций строительного контроля, порядок его заключения и иные сведения с учетом требований конкурсной документации.

«Заявка на участие в конкурсе» (далее - заявка) – комплект документов, представляемый Претендентом и подготовленный в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении конкурса и  конкурсной документации;
«Участник конкурса» – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
«Претендент» - организация, подавшая в соответствии с настоящей конкурсной документацией заявку о намерении участвовать в конкурсе.
Страница организатора закупки портал ЖКХ Архангельской области по адресу: http

 HYPERLINK "http://gkh.dvinaland.ru/fond29/"
://

 HYPERLINK "http://gkh.dvinaland.ru/fond29/"
gkh

 HYPERLINK "http://gkh.dvinaland.ru/fond29/"
.

 HYPERLINK "http://gkh.dvinaland.ru/fond29/"
dvinaland

 HYPERLINK "http://gkh.dvinaland.ru/fond29/"
.

 HYPERLINK "http://gkh.dvinaland.ru/fond29/"
ru

 HYPERLINK "http://gkh.dvinaland.ru/fond29/"
/

 HYPERLINK "http://gkh.dvinaland.ru/fond29/"
fond

 HYPERLINK "http://gkh.dvinaland.ru/fond29/"
29/ (далее  по  тексту  –  сайт Заказчика) – Интернет - портал,   на  котором размещается информация об открытом конкурсе, в том числе  Извещение,  Документация, изменения, вносимые  в  Извещение  и  Документацию,   разъяснения  Документации, протоколы, составляемые в ходе проведения открытого конкурса, иные документы, связанные с проведением открытого конкурса.

Иные понятия и термины, используемые в Конкурсной документации, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Архангельской  области и федеральным законодательством.
2. Объекты открытого конкурса 

2.1. Конкурсная документация определяет порядок привлечения некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области»  организаций на право заключения договоров на выполнение функций строительного  контроля при проведении подрядных работ  по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в 2016 году.

2.2. Описание объекта конкурса и  условия исполнения договора представлены в раздел II "Техническое задание" конкурсной документации. 
3. Приглашение к участию в открытом конкурсе
3.1 К участию в открытом конкурсе приглашаются,  любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

3.2 Участники открытого конкурса имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением открытого конкурса, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников открытого конкурса подтверждаются доверенностью. 

3.3 Заинтересованные лица могут ознакомиться с конкурсной документацией после размещения извещения о проведении конкурса  в сети Интернет на  сайте Заказчика.
3.4 Любой участник, не позднее пяти дней до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа на электронный адрес ответственного лица Заказчика, указанного в конкурсной документации, по форме согласно приложению №6 к конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

4.  Внесение изменений в извещение о проведении конкурса
4.1.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и  в конкурсную документацию.

4.2. В случае внесения изменений в конкурсную документацию заказчик имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 рабочих дней. Заказчик не позднее чем за пять рабочих дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе даты (с указанием причин переноса) и новой дате вскрытия конвертов с заявками.
5. Требования к участникам конкурса
5.1. Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
1) деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном  законодательством Российской Федерации:

2) участник не должен иметь просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
3) участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
4) отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), который ведется согласно Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 ноября 2013 года № 1062.
5) отсутствие,  удовлетворенных к участнику конкурса в судебном порядке исков, о ненадлежащем исполнении договорных обязательств    на выполнение работ по капитальному ремонту за последние два года, предшествующие дате подачи заявки на участие в конкурсе.
6) отсутствие участника конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника конкурса - юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчика.

6.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
6.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению № 1 к  конкурсной документации с приложением следующих документов:

1) опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 2 к  конкурсной документации;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (приложению № 3 к  конкурсной документации);

3) документы или копии документов, подтверждающие опыт выполнения работ (подтверждается копиями договоров (контрактов) в аналогичных предмету конкурса по объему и периоду выполнения работ, и копиями актов сдачи-приемки выполненных работ по этим договорам (контрактам) за последний год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе).
В приложенных копиях договоров (контрактов) в предмете договора должен быть указан капитальный ремонт жилых зданий (в т.ч. дома, общежития, гостиницы) или административных зданий (в т.ч. офисные здания, бизнес-центры) или зданий социального назначения (в т.ч. школьные учреждения, дошкольные учреждения, библиотеки, поликлиники, больницы).

По объему выполненных работ принимается стоимость договора,  не менее 50 процентов от начальной максимальной цены лота, на который заявляется претендент.

По периоду выполнения работ принимается  срок выполнения работ по договору с января  по декабрь 2015 года и текущий период 2016 года.

Акты сдачи-приёмки выполненных работ должны подтверждать полное исполнение по объему и сроку заключенного договора.
Для оценки заявок будет учитываться только опыт выполнения работ, приемка которых подтверждена соответствующими документами.


4) организационно-штатное расписание участника конкурса и (или) подразделения, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, планируемых для привлечения по выполнению соответствующих работ и имеющих высшее специальное образование по строительной специальности и наличие опыта работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет, по форме согласно Приложению № 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки); 


Образование должно соответствовать  общероссийскому классификатору специальностей по образованию ОК 009-2003, утвержденного Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 № 276-ст  (укрупнённая группа специальностей и направлений подготовки "Архитектура и строительство").
5) заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним, подлинник или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения  извещения о проведении конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);

6) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

7)  заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

8) справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

9) Документы, подтверждающие наличие материально-технической базы (административных, производственных площадей, оборудования) на праве собственности и (или) ином законном основании на срок исполнения  договора    по форме согласно Приложению № 4. 
право собственности на объект недвижимого имущества, используемого в производственных целях -  подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,  выданной не ранее, чем за 90 дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе;
право аренды недвижимого имущества, используемого в производственных целях, при сроке действия договора аренды менее одного года -  подтверждается  копией договора аренды недвижимого имущества, зарегистрированного в установленном порядке, с приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя участнику закупки (арендатору); 
право аренды недвижимого имущества, используемого в производственных целях, при сроке действия договора аренды более одного года -  подтверждается копией договора аренды недвижимого имущества, зарегистрированного в установленном порядке, с приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя участнику закупки (арендатору), или выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающей право аренды на объект недвижимого имущества, используемого в производственных целях, выданная не ранее чем за 90 дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе;
 или иные документы, подтверждающие нахождение у участника закупки недвижимого имущества на ином законном основании; 
перечень находящегося в собственности, аренде (лизинге) или на ином законном основании технологического и иного оборудования - подтверждается копиями инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицированной формы ОС - 6, или копиями договоров аренды (лизинга), копиями договоров безвозмездного пользования, копиями договоров аренды (субаренды) с приложением актов, подтверждающих факт передачи такого оборудования участнику закупки и инвентаризационной ведомости при передаче имущества в аренду, а также копиями иных документов, подтверждающих факт наличия оборудования у участника закупки на ином законном основании.
6.3. Указанные в пункте 6.1. раздела 6 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что предусмотрены   конкурсной документацией,  являются основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
      6.4. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы в порядке указанном в пункте 6.1 раздела 6.
Заявка на участие в конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, должны быть скреплены печатью участника конкурса (при наличии печати) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником конкурса.

Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. При этом ненадлежащее исполнение участником конкурса требования о том, что все листы заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе. 

     6.5. Заявка доставляется участником конкурса посредством почтовой связи, курьером или лично по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса. Заявки, поступившие после сроков, указанных в извещении, независимо от причины не принимаются к рассмотрению и возвращаются участнику конкурса в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует заявку или изменение в заявку в книге регистрации заявок. Зарегистрированной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником конкурса.
6.6. Участник конкурса имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником конкурса в письменном виде по адресу, в который доставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим заявку, и заверено печатью участника. Отозванная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
       6.7. Участник конкурса имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную заявку. Изменения вносятся и регистрируются в соответствии с процедурой подачи заявки, должны быть оформлены участником конкурса как самостоятельный документ, подписаны лицом, который подписал заявку, и заверены печатью участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой.
7. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации
      7.1. Участник конкурса не позднее пяти рабочих дней до даты вскрытия конвертов вправе представлять заказчику запросы и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Запросы направляются в письменной форме либо в форме электронного документа на электронный адрес заказчика, указанный в конкурсной документации, по форме согласно приложению № 6 
к конкурсной документации. Ответы на запросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня их поступления.
8. Процедура проведения конкурса
8.1.Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок осуществляет конкурсная комиссия, утвержденная организатором конкурса.

8.2 Конкурсная комиссия публично вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе после наступления срока, указанного в извещении о проведении конкурса. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществляется в один день.
8.3. Процедура вскрытия конвертов с заявками является публичной. 

Уполномоченные представители, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками должны предоставить доверенность (в случае необходимости), выданную от имени Претендента и документ, удостоверяющий личность. В случае если представитель Претендента имеет право действовать  без доверенности, то такой представитель должен предоставить документ, подтверждающий его полномочия (например, приказ о назначении на должность).

Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками Претенденты или их представители регистрируются в листе регистрации. 

8.4. Конверты с заявками вскрываются в порядке их регистрации в журнале регистрации заявок, присутствующим оглашается следующая информация по каждой вскрытой заявке:
1) наименование участника конкурса;

2) должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;

3) предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора, срок срок оказания услуги, гарантийный срок оказанных услуг и квалификация участника);

4) другая информация на усмотрение организатора конкурса.
             8.5. Заявки, поступившие с нарушением сроков, указанных в извещении, не принимаются к рассмотрению.
   8.6. После вскрытия конвертов полученные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника конкурса к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.

1. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) отсутствие подписи в заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку;
2) предоставление участником документов, предусмотренных пунктом 6.1. конкурсной документации не в полном объеме;

3) предоставление участником документов, оформление которых не соответствует требованиям пунктов  6.1 и 6.2.  конкурсной документации;
4) несоответствие участника требованиям, установленным разделом 5 конкурсной документации;

5) превышение цены заявки над начальной ценой, указанной 
в конкурсной документации;

6) предоставление участником в заявке недостоверных сведений.
8.7. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и претендент допускается к участию
в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, выразившиеся в несоответствии между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения. Верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.
  8.8. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся 
в следующих случаях:
  1) если в течение периода, указанного в извещении о проведении конкурса не поступило ни одной заявки;
 2) если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения заявок;
  3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
     8.9. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе.
   8.10. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом вскрытия конвертов с заявками, который должен быть опубликован в течение двух рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками.
    8.11. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса в соответствии с пунктом 6.1. конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
     8.12. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов направляет участникам письменное уведомление с указанием причин отказа.
9.
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость
9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, подлежат оценке 
и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками конкурса, и определения победителя конкурса.
9.2. Для определения лучших условий для исполнения договора, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим четырем критериям:
1) цена договора: максимальное количество баллов – 40;
2) cрок оказания услуг: максимальное количество баллов – 15;
3) гарантийный срок оказания услуг: максимальное количество баллов — 15;
4) квалификация участника: максимальное количество баллов – 30
9.3 Оценка по критерию «цена договора» – максимальное количество баллов назначается участнику, заявившему минимальную цену договора, далее идет снижение с шагом в пять баллов в порядке возрастания заявленной цены договора;

9.4. Оценка по критерию «срок оказания услуг» – максимальное количество баллов назначается участнику, заявившему минимальный срок оказания услуг, далее идет снижение с шагом в два балла в порядке увеличения заявленного срока оказания услуг;

9.5. Оценка по критерию «гарантийный срок  оказания услуг» – максимальное количество баллов назначается участнику, заявившему максимальный срок гарантии качества услуг, далее идет снижение с шагом в два балла в порядке уменьшения заявленного срока гарантии качества услуг;

9.6. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

1) опыт оказания услуг (выполнение аналогичных предмету конкурса по объему и периоду оказания услуг за последний год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе);
2) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

3) наличие положительных отзывов заказчиков об оказанных услугах по капитальному ремонту;

4) наличие  материально-технической базы, административных и производственных площадей, оборудования.
      Оценка заявок по критерию «Квалификация участника» производится в зависимости от показателей подкритериев в соответствии  с таблицей № 1. 

При отсутствии у участника конкурса материально-технической базы оценка по критерию «Квалификация участника» – ноль баллов.
Таблица № 1
	Начисление баллов по подкритериям критерия «Квалификация участника»

	критерий
	максималь-ное количество баллов
	подкритерии
	показатель

подкритерия

(ед.)
	количество

баллов


	1
	2
	3
	4
	5

	Квалификация участника
	30
	опыт оказания услуг
(выполнение аналогичных предмету конкурса по объему 
и периоду оказания услуг за последний год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе)
	3 и более
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 – 2
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	–
	–
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	квалификация персонала (наличие 
в штате квалифицированного инженерного персонала*)
	в штате 4 и более

сотрудников с опытом работы более 10 лет 
и стажем работы

в организации более 2 лет

	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в штате 2 и более

сотрудников с опытом работы более 5 лет

	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в остальных случаях
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	наличие положительных отзывов заказчиков 
об оказанных услугах по капитальному ремонту 
	2 и более
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	–
	–
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	наличие материально-технической базы (административных, производственных площадей, оборудования)**
	административные 
и производственные площади, строительная техника (не менее 
8 единиц), иное строительное 
и вспомогательное оборудование (не менее 100 наименований)

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	административные 
и производственные площади, строительная техника (не менее 
4 единиц), иное строительное 
и вспомогательное оборудование (не менее 
80 наименований)
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	административные 
и производственные площади, строительная техника (менее 4 единиц), иное строительное 
и вспомогательное оборудование (менее 
80 наименований)
	–
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


         * Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

** Под наличием материально-производственной базы, административных, производственных площадей, оборудования понимаются мощности (собственные или арендованные) организации, используемые для поручаемых к оказанию услуг.
       оборудование — совокупность связанных между собой частей или устройств, из которых по крайней мере одно движется, а так же элементы привода, управления и энергетические узлы, которые предназначены для определенного применения, в частности, для обработки, производства, перемещения или упаковки материала. К термину «оборудование» относят также машину и совокупность машин, которые так устроены и управляемые, что они функционируют как единое целое для достижения одной и той же цели.
9.7. Общее максимальное количество баллов по четырем критериям – 100.
9.8. Оценка заявок проводится конкурсной комиссией посредством суммирования баллов, полученных каждой заявкой по четырем критериям.

9.9. Ранжирование заявок осуществляется по количеству полученных баллов. Номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Цена договора», затем – по критерию «Квалификация» и в случае необходимости – по критериям «Гарантийный срок оказанных услуг и (или) выполненных работ» и «Срок выполнения работ» последовательно. Участник конкурса, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
10. Заключение договора по результатам конкурса
10.1. По результатам конкурса с победителем конкурса заключается договор  на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе  и в конкурсной документации.
10.2. Договор на оказание услуг направляется победителю конкурса в течение трех рабочих дней с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.
10.3. В течение 10 рабочих дней с даты размещения на сайте заказчика протокола рассмотрения и оценки заявок победитель конкурса обязан подписать договор и представить все экземпляры договора заказчику.

В случае неисполнения победителем конкурса требований настоящей части такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

10.4. В этом случае заказчик заключает договор  подряда с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер на условиях, предложенных этим участником конкурса.

Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которому присвоен второй номер, обязан в течение 10 рабочих дней с даты направления ему заказчиком договора подписать договор и направить его в адрес заказчика.
Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный настоящим разделом, подписанных этим участником экземпляров договора  считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае проводится повторный конкурс.

10.5. В течение 10 рабочих дней с даты получения от победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного договора, заказчик обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора по почте лицу, с которым заключен договор.

10.6.  В случае если к конкурсу допущена только одна заявка на участие 
в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается 
с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение 10 рабочих дней 
со дня опубликования протокола оценки и сопоставления заявок заключает 
с таким участником конкурса договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения договора  проводится повторный конкурс.
11. Изменение условий договора, расторжение договора
11.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в следующих случаях:
а) при уменьшении цены договора без изменения предусмотренных договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий договора;
б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный договором объем работы не более чем на 10 процентов или уменьшается предусмотренный договором объем работы не более чем на 10 процентов.
11.2. При исполнении договора не допускается перемена подрядной организации, за исключением случая, если новая подрядная организация является правопреемником предыдущей по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон либо по решению суда.
    11.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что подрядная организация не соответствует установленным конкурной документацией требованиям к участникам конкурса или предоставила недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ей стать победителем. 
12. Отказ от проведения конкурса
12.1. Заказчик  вправе отказаться от  проведения конкурса не позднее чем за один день до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
12.2.  После размещения  на сайте заказчика извещения об отказе о  проведении конкурса заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников конкурса. 
12.3.  Решение об отказе от проведения конкурса  размещается на  сайте заказчика в день принятия этого решения, а также  доводится до сведения участников конкурса, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Конкурс считается отмененным с момента размещения решения о его отмене на сайте заказчика.
12.4. При отказе от проведения конкурса заказчик не несет ответственность перед участниками конкурса, подавшими заявки.
II. Техническое задание 
на оказание услуг строительного контроля за ходом работ по замене лифтового оборудования пассажирских лифтов многоквартирного жилого дома по адресу: 

Архангельская область, г. Северодвинск, пр.Морской, д. 24
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	Вид оказываемой услуги
	   Строительный контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома: замена лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: г. Северодвинск, пр-кт Морской, д.24

	Стоимость оказываемой услуги
	 Стоимость услуги определяется исходя из стоимости строительно-монтажных работ и составляет 48 477,52 руб., в т.ч.  НДС 18%. 

	Условия оказываемой услуги
	1. Исполнитель обязан осуществлять строительный контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов по замене лифтового оборудования пассажирских лифтов  по адресу: г. Северодвинск, пр-кт Морской, д.24.
2. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ, согласно утвержденной проектно-сметной документации, требованиям строительным нормам и правилам и государственных стандартов по качеству строительно-монтажных работ. 

3. Выполнять входной контроль до момента применения строительных материалов в процессе капитального ремонта и осуществлять проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленных ими материалов, их соответствие требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов государственным стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие, отвечающие требованиям пожарной безопасности и разрешены для применения в жилом доме. 

4. В случае отставания Подрядчика от графика производства работ своевременно информировать об этом Заказчика с указанием причин.

5. При обнаружении отступлений от проекта и (или) использования материалов, качество которых  не соответствует требованиям технических регламентов и иных нормативно правовых актов давать Подрядчику предписания о приостановке работ и исправлении обнаруженных недостатков и информировать об этом Заказчика.

6. По требованию Заказчика представлять информацию о ходе выполнения работ на Объекте. 

7.Осуществлять строительный контроль за наличием и правильностью ведения технической документации и внесением в нее изменений. 

8. Осуществлять контроль за ведением общего журнала производства работ, контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной, технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций и инженерных систем, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве ремонтно-строительных работ в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, СНиПов, ГОСТов.

9. Давать разъяснения контролирующим органам по техническим вопросам. Принимать участие в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями, вести контроль исполнения Подрядчиком замечаний и предписаний.

10. Участвовать в совещаниях на Объекте. 

11. Проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объекта и достоверности документирования его результатов.

12. В ходе проверки качества строительно-монтажных работ осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства, включающий в себя проверку:

- обеспеченности подрядной организации необходимым измерительным инструментом и испытательным оборудованием, его полного наличия и рабочего состояния, соблюдения метрологических требований по использованию измерительного инструмента и испытательного оборудования;

- соблюдения подрядной организацией (субподрядчиками) технологических процессов строительства, проведения операционного контроля;

- правильности и полноты проведения индивидуальных испытаний и комплектности опробованного оборудования;
13. Проводить контрольные обмеры работ и принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых уполномоченными организациями, ведомственными инспекциями и предоставлять имеющиеся в его распоряжении необходимые для указанных мероприятий документы.

14. Контролировать ход выполнения и качество работ и в случае необходимости рекомендовать мероприятия по восполнению допущенного отставания от графика производства работ и устранения дефектов. 

15. Производить освидетельствование скрытых работ. Обеспечивать требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

16. Осуществлять приемку промежуточных этапов и законченных видов работ. Контролировать соответствие объемов выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ. По результатам контроля и проверки (в том числе наличия в полном объеме исполнительной документации) и приемки выполненных Подрядчиком работ проверяет и визирует акты о приемке выполненных работ по форме КС-2.

17. В случае выявления непредвиденных работ на Объекте определять целесообразность их выполнения и согласовывать их с Заказчиком.

18. При обнаружении работ не отраженных в проектно-сметной документации, влияющих на безопасность строительства, жизнь и здоровье людей и иные факторы, выставлять предписание о приостановлении работ до полного устранения замечаний, отраженных в предписании.

19. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ по устранению скрытых недостатков и дефектов, выявленных в ходе гарантийного периода эксплуатации объекта.

20. Подготавливать материалы для предъявления претензий Заказчиком Подрядчику, в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по договору подряда.

21. Участвовать совместно с Заказчиком в судебных инстанциях по рассмотрению жалоб на выявленные в процессе эксплуатации строительные дефекты и контролировать устранение дефектов.

	Общие требования к оказанию услуг 
	Услуги выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в редакции от 28.11.2015);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;

- СНиП 10-01-2003 Система нормативных документов в строительстве.  

- СДОС-03-2009 "Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- СДОС-04-2009 "Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- иных нормативных документов, регламентирующих осуществление строительного контроля.

8.2. Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю:

- Исполнительные схемы ответственных конструкций, чертежи с внесенными изменениями, документы согласований этих изменений с Проектной организацией и Заказчиком.

- Технические паспорта, сертификаты качества, удостоверяющие качество материалов, конструкций, изделий, оборудования.

- Результаты входного контроля материалов и конструкций.

- Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом).

- Журналы работ (общие и специальные).

	Требования по выполнению сопутствующих работ
	 Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ, так и после приемки Объектов.

	Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ
	 В процессе производства работ ответственные лица Исполнителя обязаны лично производить освидетельствование скрытых работ, фотофиксацию основных этапов работ.

Незамедлительно сообщать о всех выявленных нарушениях, отклонениях от проектно-сметной документации, своевременно производить записи в журнал производства работ.
  Следить за соблюдением Подрядчиком графика производства работ.
  К моменту подписания актов выполненных работ произвести проверку и подписание всего комплекта исполнительной документации.

	Требования к гарантийному сроку и объему  гарантий качества  услуги:
	 Гарантийный срок исполнения обязательств принять в соответствии с гарантийным сроком по договору подряда, но не менее 60 и не более 65 месяцев с момента подписания акта приемки лифтов. 
  Принимать претензии к качеству выполненных работ от Заказчика и предъявлять претензии к подрядчику, в соответствии с законодательством и гарантийными обязательствами по заключенным договорам  на выполнение подрядных работ по Объектам.

	Сроки оказания услуги 
	 Начало - с даты подписания договора   
 Окончание — в течении 100 календарных дней
 Строительный контроль должен осуществляться в течение всего периода выполнения подрядных работ по капитальному ремонту  общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Архангельской  области до приемки законченных капитальным ремонтом  многоквартирных домов. Услуги считаются исполненными в полном объеме только после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к  конкурсной документации
Форма заявки
З А Я В К А

на участие в открытом конкурсе на выполнение функций
 строительного  контроля
___________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

Дата _____________________

Место  ___________________

Кому _____________________________________________________________
1. Информация об участнике конкурса:

1.1. Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) __________________________________________________________

1.2. ИНН _____________________________________________________

1.3. Юридический адрес (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) __________________________________________________

1.4. Фактический адрес _________________________________________

1.5. Контактный телефон (факс)  _________________________________

1.6. Контактное лицо ___________________________________________

2. Электронный адрес участника ________________________________

3.Участник___________________________________________________                                                         (является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия)  плательщиком налога на добавленную стоимость.

4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей заявки.
5.
Подтверждаем соответствие следующим требованиям:
деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации или государственными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;
отсутствие,  удовлетворенных к участнику конкурса в судебном порядке исков, о ненадлежащем исполнении договорных обязательств    на выполнение работ по капитальному ремонту за последние два года, предшествующие дате подачи заявки на участие в конкурсе.
6.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

	Наименование 
	Единица измерения

	Значение 

(все значения указываются цифрами) 

	1. Цена договора, в том числе налог 
на добавленную стоимость (при наличии)
	руб.
	
	

	2. Срок выполнения работ 
	календарные дни с даты начала работ
	
	

	3. Гарантийный срок оказанных услуг и (или) выполненных работ
	календарные месяцы с даты завершения работ
	
	


4. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация участника»
	Наименование 
	Единица измерения


	Значение 

(все значения указываются цифрами) 


	1
	2
	3

	1.
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	
	

	
	количество договоров, выполненных аналогичных предмету конкурса по объему и периоду выполнения работ за последний год, предшествующий дате подачи заявки на участие 
в конкурсе и  подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами

	
	
	

	2.
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), 

в том числе:
	человек
	
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы 

в организации более 2 лет
	
	
	

	
	с опытом работы более 5 лет 
	
	
	

	3.
	Наличие положительных отзывов заказчиков по выполнению  аналогичных предмету конкурса по объему и периоду работ

	шт.
	
	

	4. 
	Наличие материально-технической базы (административных, производственных площадей, оборудования):
	
	
	

	
	административные и производственные площади, строительная техника (не менее 8 единиц), иное строительное 
и вспомогательное оборудование (не менее 100 наименований)

	м2

ед.
	
	

	
	административные и производственные площади, строительная техника (не менее 4 единиц), иное строительное 
и вспомогательное оборудование (не менее 
80 наименований)
	м2

ед.
	
	

	
	административные и производственные площади, строительная техника (менее 4 единиц), иное строительное и вспомогательное оборудование (менее 
80 наименований)
	м2

ед.
	
	


7. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие 
в конкурсе _________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)

8. Нами получено согласие работников на передачу персональных данных третьим лицам, с целью подтверждения квалификации персонала.
Должность

уполномоченного лица              _______________         ____________________
                                                               (подпись)                                (расшифровка подписи)
Ссылка на доверенность

Печать
_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к  конкурсной документации
О П И С Ь

входящих в состав заявки документов
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на  выполнение функций строительного  контроля  _____________________________________________ __________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе заявки представлены нижеперечисленные документы, и что содержание описи и состав заявки совпадают.
	Наименование документа
	Количество листов

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Должность

уполномоченного лица              _______________         ____________________
                                                               (подпись)                                (расшифровка подписи)

МП

__________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к конкурсной документации
С В Е Д Е Н И Я 

о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее 

специальное образование в строительной отрасли и опыт работы 

на руководящих должностях не менее 5 лет 
	Фамилия, 
имя, 
отчество
	Должность 
в организации
	Стаж работы 

в отрасли
	Стаж работы 
в организации
	Название образователь-ной организации 

и год окончания
	Примечание

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


Итого:

количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет – _____ человек;

количество специалистов с опытом работы более 5 лет – _____ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: ____________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта на ___ л. в ___ экз.

2. Копия диплома на ___ л. в ___ экз.
3. Копия трудовой книжки на ___ л. в ___ экз.
Должность

уполномоченного лица              _______________         ____________________
                                                               (подпись)                                (расшифровка подписи)
МП 
__________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к конкурсной документации
С В Е Д Е Н И Я 

о наличии у участника конкурса материально-технической базы, административных и производственных площадей, оборудования 
	Наименование 

	Ед. изм.
	Кол-во
	Собственность
	Примечания
	

	1.
	Административные и производственные площади
	
	
	
	

	1)
	
	
	
	
	

	2)
	
	
	
	
	

	
	и т.д.
	
	
	
	

	2.
	Строительная техника
	
	
	
	

	1)
	
	
	
	
	

	2)
	
	
	
	
	

	
	и т.д.
	
	
	
	

	3.
	Оборудование
	
	
	
	

	1)
	
	
	
	
	

	2)
	
	
	
	
	

	
	и т.д.
	
	
	
	


Прилагаются следующие документы в отношении подтверждения наличия:
Должность

уполномоченного лица              _______________         ____________________
                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)
МП 

__________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к конкурсной документации
З А П Р О С
о даче разъяснений положений конкурсной документации по открытому конкурсу ____________________________________________________

_____________________________________________________________
Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации:

	№
п/п
	Раздел 

конкурсной документации
	Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить 
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации 

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить по адресу: ______________________

__________________________________________________________________
 (почтовый адрес участника конкурса, направившего запрос)
______________________          _______________         ___________________
              (должность)                                     (подпись)                       (расшифровка подписи)
МП
__________________
Приложение №6 

к  конкурсной документации  
проект договора 
Договор №___

на оказание функций строительного контроля
"__"__________ 2016 г.                                                                                         г. Архангельск


Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта Архангельской области», именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, действующего  на основании __________________, с одной стороны, и

_______________________, в лице _____________, действующего на основании  ________________,  именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» по результатам  конкурса протокол от ______№____ заключили настоящий договор (далее - Договор)  о нижеследующем:
1. Предмет договора
 1.1. Строительный контроль за выполнением работ  по капитальному ремонту    лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д.24  (далее – Объект). 
1.2. Исполнитель обязуется  собственными  силами  и  средствами  осуществить  ведение строительного  контроля  за  выполнением  всего комплекса работ  по  Объекту  и  их  сдачу после капитального ремонта  в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Договору) и условиями  настоящего Договора.

1.3. Исполнитель осуществляет Строительный контроль за всеми работами, выполняемыми Подрядчиком по Договору строительного подряда на всем протяжении этих работ (далее Подрядные работы) до сдачи объекта Заказчику. 
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуги по настоящему договору составляет _____________  (_______________________________)   руб., в том числе НДС (18%)  руб. (либо НДС не предусмотрен).
Цена Договора является твёрдой, определена на весь срок исполнения Договора и может быть изменена только в случаях и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, что оформляется дополнительным соглашением к Договору. 
2.2. В цену Договора включена стоимость затрат Исполнителя, необходимых для оказания услуг по Договору, в том числе: расходы на организационные, подготовительные, основные и дополнительные работы, транспортные расходы, расходы на страхование уплату налогов сборов, других обязательных платежей, и всех прочих затрат Подрядчика, связанных с предметом Договора.
Исполнитель, обнаруживший в ходе выполнения работ по договору, не учтенные в локальных ресурсных сметных расчетах  объемы работ, необходимых для выполнения, обязан сообщить об этом Заказчику  надлежащим образом (письменно, факсом, телефонограммой) в срок не позднее 10 рабочих дней с даты передачи объекта подрядной организации для проведения работ. Если в течение 10 дней от Заказчика не поступает ответ о принятом решении, Исполнитель обязан приостановить работы на объекте до принятия решения о дальнейшем выполнении работ по договору.  
2.3. Оплата оказанных услуг по настоящему договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в течение 30 (тридцати) банковских дней на расчетный счет Исполнителя на основании расчетных документов: счета на оплату, Акта оказанных услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Приложение №1), счета-фактуры, подписанного акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома.  Авансирование услуг – не предусмотрено.

2.4. Заказчик оставляет за собой право не принимать к оплате выполненные объемы работ до устранения замечаний по их качеству Оплата производится после устранения всех замечаний.
2.5. Оплата стоимости выполненной работы по настоящему Договору производится в российских рублях.

3. Срок действия Договора, сроки выполнения работ по Договору
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

3.2. Сроки выполнения Строительного контроля:
    Начало: _________________________________
    Окончание: ______________________________
    Строительный контроль   должен    осуществляться  в течение всего периода

капитального ремонта до ввода Объекта  в  эксплуатацию  с  целью контроля за  соблюдением проектных решений, сроков капитального ремонта и  требований нормативных документов, в том числе качества выполненных работ,   соответствия стоимости  утвержденным проектам и сметам согласно Договора подряда. Услуги считаются исполненными в полном объеме только после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4. Обязанности и права сторон
4.1.
Обязанности  Заказчика:

4.1.1.
Обеспечивает финансирование оказания услуг, в размере, в сроки и в порядке, предусмотренных Договором.

4.1.2. После подписания отчетных документов, представленных от Исполнителя, указанных в пункте 4.3.2. настоящего Договора производит оплату  оказанных услуг.

4.2. Права Заказчика:

4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по оказанию услуг;

4.2.2. Проверять ход и качество оказанных услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4.3. Обязанности Исполнителя:
4.3.1. Обязуется взаимодействовать с «Подрядчиком», выполняющим строительно-монтажные работы по капитальному ремонту  Объекта. 
4.3.2. Осуществляет услуги:  строительный контроль за соответствием выполненных работ проектной документации, СНиП, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, принятым федеральными и областными органами исполнительной власти; осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков при выполнении капитального ремонта; производит проверку документов за поставленную продукцию и оказанные услуги; контроль счетов-фактур, накладных на приобретение строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, паспортов и сертификатов соответствия на используемые материалы, изделия  и оборудование; осуществляет приемку выполненных работ на объекте; организует приемку оборудования по акту приема-передачи по количеству и качеству в соответствии с нормативными документами, подписывает протокол приемки технической документации; принимает меры по ликвидации аварийного состояния на объекте.

4.3.3. Осуществляет проверку, представленных  подрядной организацией, актов выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), прочих подтверждающих документов о  выполненных работах и проведенных затратах, подписывает документы при отсутствии замечаний и при наличии исполнительной документации. Представляет Заказчику оригиналы первичных документов в трех экземплярах: акты выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), акт выполненных работ Исполнителя и счет-фактуру к нему, счета-фактуры и накладные на приобретение оборудования и прочие подтверждающие документы о выполнении работ и произведенных затратах по требованию Заказчика.
4.2.4. Контролирует ведение на объекте «Подрядчиком» рабочей организационно - технологической, проектной документации, которая включает в себя: наличие права на ведение работ, проект производства работ, исполнительные чертежи, общие журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций; журналы лабораторного контроля; акты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия.

4.2.5. Осуществляет контроль за соблюдением «Подрядчиком»  порядка ведения работ, подлежащих согласованию с органами государственного надзора.

4.2.6. Осуществляет приемку скрытых работ и участвует в составлении актов освидетельствования данных работ.

4.2.7. После оказания услуг представляет «Заказчику» акт выполненных работ счет или счет-фактуру к нему, счета-фактуры и накладные на приобретение оборудования и прочие подтверждающие документы об оказании услуг и произведенных затратах по требованию Заказчика.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1.Заказчик вправе предъявить требования, связанные с надлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.

5.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком указанных в п. 4.2.7. настоящего Договора документов о приемке оказанных услуг, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку объема оказанных услуг, проверяет соответствие их качества установленным требованиям и или направляет мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или Акт оказанных услуг с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

5.3. В случае получения от Заказчика запроса о представлении разъяснений касательно услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов услуг, или Акта о приемке оказанных услуг с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении услуг или в срок, установленный в указанном Акте о приемке оказанных услуг, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями или замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный оформленный Исполнителем Акт оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком услуг.

5.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении услуг Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает акты о приемке оказанных услуг. 
6. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет __________________ и предоставляется  на весь период проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее Объекта) и эксплуатации Объекта с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2. Объем гарантии распространяется на все работы по Договору и составляет не менее срока гарантийных обязательств, установленных для подрядной организации, выполнившей капитальный ремонт на Объекте  по договору подряда, со дня передачи Исполнителем результата таких услуг по Объекту. 
6.2. Исполнитель гарантирует, что технические решения, принятые в проектах соответствуют требованиям строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, государственных стандартов, действующих на дату их выпуска и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию Объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Если в период выполнения работ по капитальному ремонту на Объекте обнаружатся дефекты, Исполнитель обязан принять меры к их устранению в согласованные с Заказчиком сроки и за счет  Подрядной организации, выполнявшей капитальный ремонт на Объекте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения от Заказчика.

6.4. Принимать претензии к качеству выполненных работ от Заказчика и предъявлять претензии к Подрядчику, в соответствии с законодательством и гарантийными обязательствами по заключенным договорам  на выполнение подрядных работ по Объектам.
7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в следующих случаях:

а) при уменьшении цены договора без изменения предусмотренных договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий договора;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем работы не более чем на 10 процентов или уменьшается  предусмотренный договором объем работы не более чем на 10 процентов. Изменение цены договора осуществляется пропорционально изменению объема поручаемых к выполнению работ.
7.2. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником предыдущего по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
7.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения договора в соответствии с  законодательством Российской Федерации. 
7.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора:

- если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к участникам конкурса или предоставила недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ей стать победителем;
- в случае некачественного выполнения работ или неоднократного нарушения сроков исполнения работ. 
7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора если Исполнитель не приступает своевременно к оказанию услуг, или выполняет услуги настолько медленно – темп и скорость оказания услуг не позволяет Заказчику сделать вывод о возможности их окончания в установленные сроки или окончание их к сроку становится явно невозможным. 

7.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо  по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 
7.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8. Ответственность сторон
8.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, в том числе гарантийных обязательств, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения предусмотренных контрактом обязательств, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем  обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,5% от цены Договора.
8.3. В случае просрочки Заказчиком исполнения своих обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по настоящему Договору, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты неустойки ставки Рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере размер 1 % цены настоящего Договора. 

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникших после заключения контракта форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

8.6. Выплата неустойки, штрафов и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств.

8.7. Иные меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского и бюджетного законодательств Российской Федерации.
9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, аварии на транспорте, мятежа, гражданских беспорядков, войны и военных действий, публикации нормативных актов запрещающего характера, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы выполнения работ, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены официальными источниками. При этом устанавливается новый срок выполнения обязательств по Договору соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана известить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляются дополнительным соглашением.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие с исполнением настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров. Достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

10.2. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, споры разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области  Стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (пени, штрафа), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

11. Прочие условия
11.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая корреспонденция, необходимая для выполнения обязательств Сторон по настоящему Договору, направляется в письменном виде и доставляется нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счёт направляющей Стороны. 
11.3. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме. При непредставлении в установленный срок соответствующего уведомления, фактическим местонахождением и действующими банковскими реквизитами Исполнителя будут считаться адрес и реквизиты, указанные в  Договоре.
11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон. 

11.6. Приложение №1 — Техническое задание.
11.7. Адреса и реквизиты сторон:
	Заказчик
	Подрядчик

	М.П.
	М.П.



Техническое задание 
на оказание услуг строительного контроля за ходом работ по замене лифтового оборудования пассажирских лифтов многоквартирного жилого дома по адресу: 

Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д.24
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3


	Заказчик
	Подрядчик

	М.П.
	М.П.



