Название документа

Постановление Правительства Архангельской области от 22.04.2014 N 159-пп

(ред. от 06.04.2026)

"Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области"

Источник публикации

В данном виде документ опубликован не был.

Первоначальный текст документа опубликован в издании

"Волна", N 16, 29.04.2014.

Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.

Примечание к документу

Начало действия редакции - 10.04.2026.

Окончание действия редакции - .

Изменения, внесенные постановлением Правительства Архангельской области от 06.04.2026 N 228-пп, вступили в силу со дня его официального опубликования (опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 10.04.2026).

Текст документа

# ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2014 г. N 159-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 28.10.2014 N 438-пп, от 27.10.2015 N 426-пп, от 29.03.2016 N 96-пп, от 20.12.2016 N 515-пп, от 27.07.2017 N 286-пп, от 12.12.2017 N 559-пп, от 24.04.2018 N 177-пп, от 19.06.2018 N 268-пп, от 04.09.2018 N 378-пп, от 04.12.2018 N 561-пп, от 19.03.2019 N 136-пп, от 20.05.2019 N 267-пп, от 04.06.2019 N 290-пп, от 16.07.2019 N 369-пп, от 10.09.2019 N 488-пп, от 01.10.2019 N 533-пп, от 19.11.2019 N 627-пп, от 04.02.2020 N 53-пп, от 10.03.2020 N 115-пп, от 10.07.2020 N 406-пп, от 03.11.2020 N 724-пп, от 26.01.2021 N 30-пп, от 07.04.2021 N 177-пп, от 29.06.2021 N 325-пп, от 29.11.2021 N 673-пп, от 27.12.2021 N 777-пп, от 22.04.2022 N 256-пп, от 15.09.2022 N 692-пп, от 26.04.2023 N 394-пп, от 24.10.2023 N 1037-пп, от 31.01.2024 N 64-пп, от 12.04.2024 N 279-пп, от 14.06.2024 N 454-пп, от 16.07.2024 N 540-пп, от 13.09.2024 N 729-пп, от 10.12.2024 N 1062-пп, от 24.12.2024 N 1165-пп, от 04.06.2025 N 471-пп, от 03.10.2025 N 854-пп, от 16.12.2025 N 1137-пп, от 06.04.2026 N 228-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 5 областного закона от 2 июля 2013 года N 701-41-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области" Правительство Архангельской области постановляет:

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 24.04.2018 N 177-пп)

1. Утвердить прилагаемую региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Архангельской области

И.А.ОРЛОВ

# Утверждена

постановлением Правительства

Архангельской области

от 22.04.2014 N 159-пп

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 28.10.2014 N 438-пп, от 27.10.2015 N 426-пп, от 29.03.2016 N 96-пп, от 20.12.2016 N 515-пп, от 27.07.2017 N 286-пп, от 12.12.2017 N 559-пп, от 19.06.2018 N 268-пп, от 04.09.2018 N 378-пп, от 04.12.2018 N 561-пп, от 19.03.2019 N 136-пп, от 20.05.2019 N 267-пп, от 04.06.2019 N 290-пп, от 16.07.2019 N 369-пп, от 10.09.2019 N 488-пп, от 01.10.2019 N 533-пп, от 19.11.2019 N 627-пп, от 04.02.2020 N 53-пп, от 10.07.2020 N 406-пп, от 26.01.2021 N 30-пп, от 07.04.2021 N 177-пп, от 29.06.2021 N 325-пп, от 29.11.2021 N 673-пп, от 27.12.2021 N 777-пп, от 22.04.2022 N 256-пп, от 15.09.2022 N 692-пп, от 26.04.2023 N 394-пп, от 24.10.2023 N 1037-пп, от 12.04.2024 N 279-пп, от 14.06.2024 N 454-пп, от 16.07.2024 N 540-пп, от 13.09.2024 N 729-пп, от 10.12.2024 N 1062-пп, от 24.12.2024 N 1165-пп, от 04.06.2025 N 471-пп, от 03.10.2025 N 854-пп, от 16.12.2025 N 1137-пп, от 06.04.2026 N 228-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

региональной программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Архангельской области

| Наименование региональной программы | - | региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области (далее - региональная программа) |
| --- | --- | --- |
| Сроки и этапы реализации региональной программы | - | 2014 - 2055 годы; I этап: 2014 - 2016 годы; II этап: 2017 - 2019 годы; III этап: 2020 - 2022 годы; IV этап: 2023 - 2025 годы; V этап: 2026 - 2028 годы; VI этап: 2029 - 2031 годы; VII этап: 2032 - 2034 годы; VIII этап: 2035 - 2037 годы; IX этап: 2038 - 2040 годы; X этап: 2041 - 2043 годы; XI этап: 2044 - 2046 годы; XII этап: 2047 - 2049 годы; XIII этап: 2050 - 2052 годы; XIV этап: 2053 - 2055 годы |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.10.2025 N 854-пп) |  |  |
| Ответственный исполнитель региональной программы | - | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее - министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области) |
| Соисполнители региональной программы | - | некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" (далее - региональный оператор); органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, на территории которых расположены многоквартирные дома, включенные в приложение N 1 к региональной программе; управляющие организации; товарищества собственников жилья; жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы; собственники помещений в многоквартирных домах |
| Цели и задачи региональной программы | - | обеспечение планирования и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Архангельской области; обеспечение сохранности жилищного фонда, приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирного дома; проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Архангельской области; повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; оказание государственной поддержки на проведение капитального ремонта жилищного фонда. |

## 1. Региональная программа

(в ред. постановления Правительства Архангельской области

от 16.07.2024 N 540-пп)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс), в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного бюджета, местных бюджетов, контроля своевременности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, региональным оператором должна быть разработана региональная программа. Региональная программа утверждается постановлением Правительства Архангельской области.

Реализация региональной программы должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

В региональную программу включаются все многоквартирные дома, расположенные на территории Архангельской области (в том числе многоквартирные дома, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

В региональную программу не включаются многоквартирные дома, в которых имеется менее чем пять квартир, за исключением случая принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в котором имеется менее чем пять квартир, решения о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта многоквартирного дома и открытом в кредитной организации.

Финансирование региональной программы осуществляется за счет средств собственников помещений многоквартирных домов, накапливаемых путем внесения обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

В случае формирования фонда капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора региональный оператор вправе в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 23 областного закона от 2 июля 2013 года N 701-41-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области" (далее - областной закон от 2 июля 2013 года N 701-41-ОЗ), открывать счета в российских кредитных организациях отдельно по каждому муниципальному району, муниципальному округу и городскому округу Архангельской области для уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории соответствующих муниципального района, муниципального округа и городского округа Архангельской области.

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 13.09.2024 N 729-пп)

В региональную программу ежегодно, в срок до 1 ноября каждого года, вносятся изменения.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.06.2024 N 454-пп)

При внесении изменений в региональную программу из нее исключаются многоквартирные дома в связи с их гибелью или уничтожением в результате пожара, аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 10.12.2024 N 1062-пп)

## 2. Сроки и этапы реализации региональной программы

Реализация мероприятий региональной программы предусмотрена в течение 42 лет (в 2014 - 2055 годах) и разделена на 14 этапов: 2014 - 2016 годы, 2017 - 2019 годы, 2020 - 2022 годы, 2023 - 2025 годы, 2026 - 2028 годы, 2029 - 2031 годы, 2032 - 2034 годы, 2035 - 2037 годы, 2038 - 2040 годы, 2041 - 2043 годы, 2044 - 2046 годы, 2047 - 2049 годы, 2050 - 2052 годы, 2053 - 2055 годы.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.06.2025 N 471-пп)

В целях реализации региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объемов государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области утверждает краткосрочные планы реализации региональной программы.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 20.12.2016 N 515-пп)

## 3. Перечень услуг и (или) работ, выполняемых

в рамках региональной программы

Основные мероприятия региональной программы:

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 12.12.2017 N 559-пп)

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 20.05.2019 N 267-пп)

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

ремонт фасада;

ремонт фундамента многоквартирного дома.

Все мероприятия региональной программы соответствуют требованиям областного закона от 2 июля 2013 года N 701-41-ОЗ.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 13.09.2024 N 729-пп)

Полный перечень услуг и (или) работ, выполняемых в рамках региональной программы в каждом муниципальном образовании Архангельской области, утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 15 апреля 2014 года N 152-пп "Об утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Архангельской области, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов, и перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Архангельской области, выполнение которых финансируется за счет средств государственной поддержки".

Необходимость (возможность) капитального ремонта фундамента многоквартирного дома подлежит оценке в соответствии с проектно-сметной документацией с проведением расчета экономической целесообразности.

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 28.10.2014 N 438-пп)

## 4. Порядок применения критериев при определении

очередности проведения капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах

В соответствии со статьей 11 областного закона от 2 июля 2013 года N 701-41-ОЗ очередность проведения капитального ремонта определяется исходя из следующих критериев:

1) износ многоквартирного дома;

2) год ввода дома в эксплуатацию;

3) дата проведения последнего капитального ремонта;

4) показатели финансовой дисциплины собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг, включая обязательный взнос на капитальный ремонт многоквартирного дома.

Для многоквартирных домов, в которых капитальный ремонт не проводился, за день проведения последнего капитального ремонта принимается год ввода дома в эксплуатацию.

При определении очередности проведения капитального ремонта используется балльная система с использованием показателей критериев в соответствии с таблицей:

| Наименование показателя критерия |  | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| 1. | Износ многоквартирного дома: |  |
| 1) | степень физического износа здания |  |
|  | 66 - 69 процентов | 4 |
|  | 61 - 65 процентов | 3 |
|  | 56 - 60 процентов | 3 |
|  | 51 - 55 процентов | 2 |
|  | до 50 процентов | 1 |
| 2) | степень физического износа основных конструктивных элементов |  |
|  | 61 - 70 процентов | 10 |
|  | 51 - 60 процентов | 9 |
|  | 49 - 50 процентов | 8 |
|  | 47 - 48 процентов | 7 |
|  | 44 - 46 процентов | 6 |
|  | 41 - 43 процента | 5 |
|  | 39 - 40 процентов | 4 |
|  | 36 - 38 процентов | 3 |
|  | 34 - 35 процентов | 2 |
|  | 30 - 33 процента | 1 |
| 2. | Год ввода дома в эксплуатацию: |  |
| 1) | до 1965 года | 4 |
| 2) | с 1966 года по 1983 год | 3 |
| 3) | с 1984 года по 2001 год | 2 |
| 4) | после 2002 года | 1 |
| 3. | Дата проведения последнего капитального ремонта: |  |
| 1) | до 1965 года | 4 |
| 2) | с 1966 года по 1983 год | 3 |
| 3) | с 1984 года по 2001 год | 2 |
| 4) | после 2002 года | 1 |
| 4. | Показатели финансовой дисциплины собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг, включая обязательный взнос на капитальный ремонт многоквартирного дома |  |
| 1) | 96 - 100 процентов | 10 |
| 2) | 91 - 95 процентов | 6 |
| 3) | 85 - 90 процентов | 4 |
| 4) | менее 85 процентов | 0 |

Исходные данные для ранжирования по показателям критериев, указанных в пунктах 1 - 3 таблицы, принимаются по данным государственного мониторинга технического состояния многоквартирных домов, проводимого в соответствии со статьей 12 областного закона от 2 июля 2013 года N 701-41-ОЗ.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.06.2024 N 454-пп)

Под основными конструктивными элементами многоквартирного дома принимается перечень конструктивных элементов многоквартирного дома, капитальный ремонт которых проводится за счет минимального размера взносов на капитальный ремонт в соответствии со статьей 37 областного закона от 2 июля 2013 года N 701-41-ОЗ.

Многоквартиные дома, информация по которым не представлена в соответствии со статьей 12 областного закона от 2 июля 2013 года N 701-41-ОЗ, включаются в региональную программу в последнюю очередь в алфавитном порядке отдельно по каждому муниципальному образованию Архангельской области и подлежат капитальному ремонту после обследования их технического состояния.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.06.2024 N 454-пп)

Показатели финансовой дисциплины собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг, включая обязательный взнос на капитальный ремонт многоквартирного дома:

учитываются с 1 января 2015 года при ежегодном внесении изменений в региональную программу;

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.06.2024 N 454-пп)

с нарастающим итогом рассчитываются по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется внесение изменений в региональную программу, на основании сведений, представляемых лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на специальном счете, региональным оператором (с нарастающим итогом).

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.06.2024 N 454-пп)

Итоговый балл по многоквартирному дому определяется как сумма баллов, полученных по каждому критерию оценки. Очередность проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональной программы формируется в зависимости от количества набранных баллов от большего к меньшему с учетом общего сбора платежей по минимальному взносу на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

В первоочередном порядке в региональной программе предусматривается проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на день приватизации первого жилого помещения, при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на день утверждения региональной программы или внесения в нее изменений капитального ремонта.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.06.2024 N 454-пп)

## 5. Контроль за ходом реализации региональной программы

(в ред. постановления Правительства Архангельской области

от 12.12.2017 N 559-пп)

Контроль за ходом реализации региональной программы предусматривает периодическую отчетность о выполнении мероприятий региональной программы, о рациональном использовании исполнителями мероприятий финансовых средств, о качестве реализуемых мероприятий, о сроках выполнения договоров (контрактов, соглашений).

Отчет о реализации региональной программы представляется региональным оператором и государственной жилищной инспекцией Архангельской области в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области по формам и в сроки, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 декабря 2016 года N 871/пр "Об утверждении форм мониторинга и отчетности реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных Приказов Минстроя России".

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 19.06.2018 N 268-пп)

## 6. Информационное обеспечение региональной программы

(в ред. постановления Правительства Архангельской области

от 14.06.2024 N 454-пп)

Информирование собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, о содержании региональной программы и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность проведения капитального ремонта, а также о результатах обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу, если такое обследование было проведено в соответствии с пунктом 6 статьи 12 областного закона от 2 июля 2013 года N 701-41-ОЗ, осуществляется в соответствии с Порядком информирования собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, о содержании региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность проведения капитального ремонта, а также о результатах обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу, если такое обследование было проведено в соответствии с пунктом 6 статьи 12 областного закона от 2 июля 2013 года N 701-41-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области", утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 13 февраля 2018 года N 67-пп.

## Приложение N 1

к региональной программе капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории

Архангельской области

ПЕРЕЧЕНЬ

всех многоквартирных домов, расположенных на территории

Архангельской области, за исключением многоквартирных домов,

признанных в установленном Правительством Российской

Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 06.04.2026 N 228-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки или ввода в эксплуатацию | Плановые годы проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 - 2016 | 2017 - 2019 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2047 - 2049 | 2050 - 2052 | 2053 - 2055 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Вельский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Вельский, г. Вельск, пер. Мальцева, д. 3 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Вельский, г. Вельск, пер. Мальцева, д. 3б | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 3 | р-н. Вельский, г. Вельск, пер. Мальцева, д. 7 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Вельский, г. Вельск, пер. Победителей, д. 10 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Вельский, г. Вельск, пер. Победителей, д. 12 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | р-н. Вельский, г. Вельск, пер. Победителей, д. 2 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 7 | р-н. Вельский, г. Вельск, пер. Победителей, д. 4 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 8 | р-н. Вельский, г. Вельск, пер. Победителей, д. 6 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | р-н. Вельский, г. Вельск, пер. Победителей, д. 8 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Вельский, г. Вельск, пер. Попова, д. 16б | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | р-н. Вельский, г. Вельск, пер. Попова, д. 4 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Вельский, г. Вельск, пер. Попова, д. 6а | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | р-н. Вельский, г. Вельск, пер. Труда, д. 4 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Вельский, г. Вельск, пер. Школьный, д. 7 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 48 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 54 | 1958 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 56 | 1965 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 58 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 79 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 79, корп. б | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 81, корп. б | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 83, корп. б | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 91 | 1963 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 91а | 1964 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 91в | 1963 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Батогова, д. 1 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Белинского, д. 1 | 1961 | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 28 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Белинского, д. 10 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Белинского, д. 3 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Белинского, д. 4 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Белинского, д. 6 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Белинского, д. 7 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Белинского, д. 8 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 12 | 1964 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 15 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 19 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 37 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 20 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 29 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 3 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 35 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 35а | 1974 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 7, 8 |  | 5 |  |  |
| 42 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 37 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 38 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 38, корп. а | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 39 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 39а | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 39б | 1960 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 40 | 1982 | 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 41 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 41а | 1963 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 41б | 1963 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 43 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 43а | 1963 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 45 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 45а | 1963 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 46 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 47 | 1962 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 58 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 47а | 1962 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 47б | 1962 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 11а | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 14 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 15 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 15а | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 16 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 16а | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 18г | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 19 | 1972 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 7, 8 |  | 5 |  |  |
| 68 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 19а | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 20 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 20а | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 20б | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 20в | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 21 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 24 | 1982 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 24а | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 26 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 5 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 7 | 1963 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Геологов, д. 13 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Геологов, д. 14 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Герцена, д. 17 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 100 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 105 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 112 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 114 | 1966 | 1, 8 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2, 5, 7 |  |  |  |  |
| 86 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 116 | 1967 | 1, 8 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2, 5, 7 |  |  |  |  |
| 87 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 118 | 1968 | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7 |  |  |  |  |
| 88 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 12 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 123 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 125 | 1979 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 126 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 128 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 128, корп. а | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 130 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 132 | 1966 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 96 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 134 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 136 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 14 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 140 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 197а | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 101 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 199 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 199, корп. а | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 1а | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  | 2 |  |  |
| 104 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 1б | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 21 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 8 |  |  |  |  |
| 106 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 30 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 5 | 1990 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 52 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 56 | 1917 | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 5 |  |  |  |  |
| 110 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 61 | 1917 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 66 | 1928 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 85 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 90, корп. а | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 64 | 1928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |
| 115 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Есенина, д. 39 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 116 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Есенина, д. 41 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 117 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Заводская, д. 44 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 118 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Заводская, д. 46 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Заводская, д. 48 | 1973 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Заводская, д. 50 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Заводская, д. 54, корп. а | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Заречная, д. 1 | 1963 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Заречная, д. 3 | 1963 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 124 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Заречная, д. 8 | 1988 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 19 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 20 | 1973 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 26, корп. а | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 128 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 26, корп. б | 1972 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 129 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 4 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 130 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 58 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 131 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 60 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 132 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 87 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 133 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 91 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 134 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 91, корп. а | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 91г | 1971 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 97 | 1961 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 99 | 1963 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карпеченко, д. 14 | 1917 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карпеченко, д. 17 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карпеченко, д. 28 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 141 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Киевская, д. 3 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Киевская, д. 5 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 143 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 10, корп. а | 1970 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 144 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 10, корп. б | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 145 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 10г | 1980 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 146 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 14 | 1968 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 147 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 14, корп. б | 1968 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 148 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 18, корп. а | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 149 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 25 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 150 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 27 | 1967 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 151 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 29 | 1964 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 152 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 31 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 153 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 33 | 1964 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 154 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 35 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 155 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 35, корп. б | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 156 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 35а | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 157 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 37 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 158 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 39 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 159 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 53 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 160 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 53а | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 161 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 53б | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 162 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 53в | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 163 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 7 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 164 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 8, корп. б | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 8, корп. в | 1979 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 166 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 8а | 1974 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 167 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Климовского, д. 42 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 168 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 43 | 1917 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 49а | 1971 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 170 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 51, корп. б | 1974 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 171 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 75 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 172 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 77 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 173 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Конева, д. 28, корп. б | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 174 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Конева, д. 2а | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 175 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Красная, д. 11 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  | 2 |  |  |
| 176 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Красная, д. 25 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  | 2 |  |  |
| 177 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Красная, д. 3а | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 178 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Красная, д. 45 | 1917 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 179 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Лазо, д. 10, корп. а | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 180 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Ломоносова, д. 19 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 181 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Ломоносова, д. 2 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 182 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Ломоносова, д. 4 | 1985 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 183 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Маяковского, д. 47 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 184 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Маяковского, д. 48 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 185 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Маяковского, д. 50 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 186 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Мира, д. 4 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 187 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Мичурина, д. 36 | 1961 | , |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 188 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Набережная, д. 43 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 189 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Набережная, д. 45 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 190 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 24, корп. б | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 191 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 26 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 192 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 37, корп. а | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 193 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 39 | 1968 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 194 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 39, корп. а | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 195 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 41 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 196 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 42, корп. в | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 197 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 42г | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 198 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 86 | 1963 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 199 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 88 | 1965 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 200 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 90 | 1967 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 201 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 92 | 1967 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 202 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 94 | 1969 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 203 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 96 | 1971 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 204 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Нечаевского, д. 10 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 205 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 100 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 206 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 104, корп. а | 1976 |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 207 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 106а | 1974 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 5 | 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 208 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 16 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 209 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 41 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 210 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 44 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 211 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 46 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 212 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 48 | 1975 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 213 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 95 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 214 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 96 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 215 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 98 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 216 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Первого Мая, д. 39 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 217 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Первого Мая, д. 55, корп. а | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 218 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Первого Мая, д. 63 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 219 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Первого Мая, д. 69 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 220 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Первого Мая, д. 8 | 1958 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 221 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Песочная, д. 3 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 222 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Песочная, д. 4 | 1960 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 223 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Песочная, д. 5 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 224 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Песочная, д. 6 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 225 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Песочная, д. 7 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 226 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Попова, д. 2 | 1981 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 227 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Попова, д. 2, корп. б | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 228 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Попова, д. 4 | 1970 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 229 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Правды, д. 14 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 230 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 10 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 231 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 20 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 232 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 22 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 233 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 24 | 1986 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 234 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 40 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 235 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 48 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 236 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 8 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 237 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Пушкина, д. 101 | 1980 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 238 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Пушкина, д. 102 | 1959 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 239 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Пушкина, д. 4, корп. а | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 240 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Пушкина, д. 6, корп. а | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 241 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Пушкина, д. 79 | 1953 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 242 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Пушкина, д. 8 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 243 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Пушкина, д. 98 | 1963 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 244 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Пушкина, д. 99 | 1974 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 245 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Революционная, д. 124 | 1966 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 246 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Революционная, д. 15а | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 247 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Революционная, д. 2 | 1963 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 248 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Революционная, д. 2, корп. а | 1971 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 249 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Революционная, д. 2, корп. б | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 250 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Революционная, д. 2, корп. в | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 251 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Революционная, д. 21 | 1975 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 252 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Революционная, д. 21, корп. а | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  | 2 |  |  |
| 253 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Революционная, д. 40 | 1964 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 254 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Революционная, д. 46, корп. а | 1966 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 255 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Революционная, д. 8 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 256 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Речная, д. 3 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 257 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Речная, д. 4 | 1985 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 258 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Советская, д. 1 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 259 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Советская, д. 127 | 1962 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 260 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Советская, д. 129 | 1962 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 261 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Советская, д. 2 | 1955 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 262 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Советская, д. 2, корп. а | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 263 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Советская, д. 91 | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 264 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Строителей, д. 4 | 1967 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 265 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Строителей, д. 6 | 1969 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 266 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Толстого, д. 10 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 267 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Толстого, д. 11 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 268 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Толстого, д. 12 | 1960 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 269 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Толстого, д. 3 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 270 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Толстого, д. 5 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 271 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Толстого, д. 6 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 272 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Толстого, д. 8 | 1959 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 273 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Толстого, д. 9 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 274 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Торговая, д. 10 | 1989 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 275 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Тракторная, д. 11 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 276 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Тракторная, д. 39а | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 277 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Тракторная, д. 7 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 278 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Тракторная, д. 9 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 279 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Фефилова, д. 12 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 280 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Фефилова, д. 3 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 281 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Фефилова, д. 31 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 282 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Фефилова, д. 41 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 283 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Фефилова, д. 75, корп. а | 1985 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 284 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Цыпнятова, д. 20 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 285 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 1 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 286 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 1, корп. а | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 287 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 11 | 1971 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 288 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 13 | 1971 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 289 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 2 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 290 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 2, корп. б | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 291 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 2а | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 292 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 32 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 293 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 34 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 294 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 4, корп. г | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 295 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 5 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 296 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 9 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 297 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 22 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 298 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 26 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 299 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 28 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 300 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 30 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 301 | р-н. Вельский, д. Вороновская, д. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 302 | р-н. Вельский, д. Вороновская, д. 14 | 1990 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 303 | р-н. Вельский, д. Вороновская, д. 14А | 1992 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 304 | р-н. Вельский, д. Вороновская, д. 4 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 305 | р-н. Вельский, д. Вороновская, д. 5 | 1987 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 306 | р-н. Вельский, д. Вороновская, д. 6 | 1990 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 307 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 11 | 1963 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 308 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 11А | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 309 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 13 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 310 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 13А | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 311 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 14 | 1977 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 312 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 15А | 1992 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 313 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 16 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 314 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 17 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 315 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 17А | 1968 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 316 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 18 | 1977 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 317 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 20 | 1982 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 318 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 21 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 319 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 21А | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 320 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 22 | 1977 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 321 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 23 | 1992 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 322 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 9 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 323 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 9А | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 324 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. Спецгородок, д. 1 | 1969 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 325 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. Школьная, д. 10 | 1965 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 326 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. Школьная, д. 12 | 1965 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 327 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. Школьная, д. 4 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 328 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. Школьная, д. 8 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 329 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. Энергетиков, д. 10 | 1986 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 330 | р-н. Вельский, д. Ефремковская, ул. Почтовая, д. 2 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 331 | р-н. Вельский, д. Ефремковская, ул. Почтовая, д. 3 | 1977 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 332 | р-н. Вельский, д. Ефремковская, ул. Почтовая, д. 5Б | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |
| 333 | р-н. Вельский, д. Козловская, ул. Центральная, д. 13, корп. а | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 334 | р-н. Вельский, д. Лукинская, д. 20 | 1972 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 335 | р-н. Вельский, д. Лукинская, д. 22 | 1970 |  | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 336 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Зеленая, д. 6 | 1992 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 337 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Луговая, д. 10 | 1989 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 338 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Луговая, д. 2 | 1991 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 339 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Луговая, д. 5 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 340 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Луговая, д. 6 | 1990 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 341 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Луговая, д. 8 | 1989 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 342 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Новостроек, д. 2 | 1993 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 343 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 10 | 1973 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 344 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 12 | 1974 |  | 1, 2, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 345 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 14 | 1972 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 346 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 15 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 347 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 17 | 1973 | 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 348 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 18 | 1973 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 349 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 19 | 1974 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 350 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 20 | 1976 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 351 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 20А | 1979 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 352 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 21 | 1980 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 353 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 9 | 1972 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 354 | р-н. Вельский, д. Малая Липовка, ул. Одиновская, д. 86 | 1979 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 355 | р-н. Вельский, д. Малая Липовка, ул. Одиновская, д. 88 | 1980 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 356 | р-н. Вельский, д. Нестюковская, д. 7 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 357 | р-н. Вельский, д. Нестюковская, д. 8 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 358 | р-н. Вельский, д. Никифорово, д. 1 | 1973 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 359 | р-н. Вельский, д. Никифорово, д. 2 | 1973 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 360 | р-н. Вельский, д. Петуховская, д. 12 | 1976 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 361 | р-н. Вельский, д. Петуховская, д. 8А | 1976 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 362 | р-н. Вельский, д. Прилуцкая, ул. Солнечная, д. 50 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 363 | р-н. Вельский, д. Прилуцкая, ул. Солнечная, д. 52 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 364 | р-н. Вельский, д. Семеновская, д. 43 | 1969 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 365 | р-н. Вельский, д. Семеновская, д. 45 | 1969 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 366 | р-н. Вельский, д. Теребино, ул. Дальняя, д. 10 | 1972 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 367 | р-н. Вельский, д. Теребино, ул. Дальняя, д. 12 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 368 | р-н. Вельский, д. Теребино, ул. Романа Велицкого, д. 5 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 369 | р-н. Вельский, д. Усть-Шоноша, пер. Торговый, д. 11 | 1965 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 370 | р-н. Вельский, д. Усть-Шоноша, пер. Торговый, д. 15 | 1970 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 371 | р-н. Вельский, д. Шиловская, д. 50 | 1970 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 372 | р-н. Вельский, д. Шиловская, д. 52 | 1970 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 373 | р-н. Вельский, д. Якушевская, ул. Набережная, д. 1 | 1970 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 374 | р-н. Вельский, д. Якушевская, ул. Набережная, д. 3 | 1971 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 375 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, д. 10 | 1975 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 376 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 1939 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 377 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 1963 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 378 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Комсомольская, д. 22 | 1989 |  |  |  |  |  | 1, 7 |  |  |  | 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 379 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Мира, д. 4 | 1935 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 380 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Юбилейная, д. 14 | 1976 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 381 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Юбилейная, д. 16 | 1978 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 382 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Юбилейная, д. 18 | 1980 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 383 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Юбилейная, д. 23 | 1984 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 384 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Южная, д. 9 | 1986 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 385 | р-н. Вельский, п. Кулойского совхоза, д. 1 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 386 | р-н. Вельский, п. Кулойского совхоза, д. 2 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 387 | р-н. Вельский, п. Кулойского совхоза, д. 3 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 388 | р-н. Вельский, п. Кулойского совхоза, д. 4 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 389 | р-н. Вельский, п. Пасьва, ул. Комсомольская, д. 5 | 1982 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 390 | р-н. Вельский, п. Пасьва, ул. Лесная, д. 22 | 1967 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 391 | р-н. Вельский, п. Пасьва, ул. Стахановская, д. 2 | 1979 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 392 | р-н. Вельский, п. Погост, ул. Центральная, д. 1 | 1969 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 393 | р-н. Вельский, п. Погост, ул. Центральная, д. 2 | 1969 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 394 | р-н. Вельский, п. Погост, ул. Центральная, д. 3 | 1972 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 395 | р-н. Вельский, п. Погост, ул. Центральная, д. 4 | 1982 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 396 | р-н. Вельский, п. Солгинский, ул. Правобережная, д. 3 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 397 | р-н. Вельский, п. Солгинский, ул. Правобережная, д. 5 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 398 | р-н. Вельский, п. Солгинский, ул. Правобережная, д. 7 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 399 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, пер. Приозерный, д. 1 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 400 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, пер. Приозерный, д. 2 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 401 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, пер. Приозерный, д. 3 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 402 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, пер. Приозерный, д. 4 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 403 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. 60 лет СССР, д. 13 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 404 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. 60 лет СССР, д. 13, корп. а | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 405 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. 60 лет СССР, д. 15 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 406 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. 60 лет СССР, д. 17 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 407 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. 60 лет СССР, д. 18 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 408 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. 60 лет СССР, д. 19 | 1981 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 409 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. 60 лет СССР, д. 20 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 410 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. 60 лет СССР, д. 22 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 411 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. 60 лет СССР, д. 4 | 1995 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 412 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. 60 лет СССР, д. 6 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 413 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. Мира, д. 19 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 414 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. Мира, д. 4 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 415 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. Мира, д. 5 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 416 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. Первомайская, д. 2, корп. а | 1989 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 417 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. Советская, д. 3 | 1979 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 418 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. Труда, д. 10 | 1982 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 419 | р-н. Вельский, п. Усть-Шоноша, ул. Александра Пелых, д. 16 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 420 | р-н. Вельский, п. Усть-Шоноша, ул. Новая, д. 6 | 1965 |  |  |  |  |  | 2, 8 |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |
| 421 | р-н. Вельский, п. Усть-Шоноша, ул. Первомайская, д. 15 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 422 | р-н. Вельский, п. Усть-Шоноша, ул. Станционная, д. 11 | 1932 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 423 | р-н. Вельский, п. Усть-Шоноша, ул. Южная, д. 6А | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 424 | р-н. Вельский, п. Хозьмино, ул. Дроздова, д. 2 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 425 | р-н. Вельский, п. Хозьмино, ул. Дроздова, д. 3 | 1976 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 426 | р-н. Вельский, п. Хозьмино, ул. Школьная, д. 8 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 427 | р-н. Вельский, рп. Кулой, пер. Станционный, д. 5 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 428 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Гагарина, д. 74 | 1947 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 429 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Дачная, д. 44 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 430 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Калинина, д. 15 | 1962 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 431 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Калинина, д. 15а | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 432 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Калинина, д. 17 | 1962 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 433 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Калинина, д. 19 | 1976 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 434 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Калинина, д. 21 | 1972 |  |  |  | 1 | 3, 5, 7 |  |  |  |  | 4, 8 |  |  |  |  |
| 435 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Калинина, д. 23 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 436 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Калинина, д. 23А | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 437 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Калинина, д. 6 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 438 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Калинина, д. 8 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 439 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Кирова, д. 17 | 1963 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 5, 7 |  | 4, 8 |  |  |  |  |
| 440 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Кирова, д. 20 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 441 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д. 38 | 1952 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 442 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д. 38А | 1972 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 443 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д. 40 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 444 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д. 42 | 1955 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 445 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д. 43 | 1956 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 446 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д. 48 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 447 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д. 49 | 1956 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 448 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д. 54А | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 449 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Кооперативная, д. 6 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 450 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Ленина, д. 40, корп. 1 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 451 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Ленина, д. 40, корп. 2 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 452 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Ленина, д. 74 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 453 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Ленина, д. 76 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 454 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Локомотивная, д. 2 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 455 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Локомотивная, д. 2а | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 456 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Локомотивная, д. 4 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 457 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Локомотивная, д. 4А | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 458 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 1 | 1962 |  |  |  | 1, 3 |  |  |  |  | 5, 7 | 8 |  |  |  |  |
| 459 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 11 | 1957 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 460 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 12 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 461 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 13 | 1956 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 462 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 14 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 463 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 19 | 1955 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 464 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 2 | 1961 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 4, 8 |  |  |  |  |
| 465 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 3 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5 |  | 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 466 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 4 | 1959 |  |  |  | 1, 8 |  |  |  |  |  | 3, 5, 7 |  |  |  |  |
| 467 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 5 | 1959 |  |  |  |  |  | 1, 5 |  |  |  | 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 468 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 6 | 1959 |  | 3 |  |  |  |  | 1, 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 469 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 7 | 1958 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 470 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 8 | 1958 | 1, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 471 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Новая, д. 11А | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 472 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Новая, д. 13 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 473 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Октябрьская, д. 10 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 474 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Победы, д. 22 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 475 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Победы, д. 24 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 476 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Победы, д. 24А | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 477 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Полякова, д. 4 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 478 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Строительная, д. 10 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 479 | р-н. Вельский, с. Благовещенское, ул. Центральная, д. 6 | 1979 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | р-н. Вельский, с. Благовещенское, ул. Центральная, д. 7 | 1978 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 481 | р-н. Вельский, с. Благовещенское, ул. Школьная, д. 1 | 1973 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 482 | р-н. Вельский, с. Благовещенское, ул. Школьная, д. 3 | 1970 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 483 | р-н. Вельский, с. Воскресенское, д. 36 | 1970 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 484 | р-н. Вельский, с. Долматово, ул. Молодежная, д. 1 | 1974 | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 8 |  |  |  |  |
| 485 | р-н. Вельский, с. Долматово, ул. Молодежная, д. 1а | 1986 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 486 | р-н. Вельский, с. Долматово, ул. Молодежная, д. 3 | 1975 | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 8 |  |  |  |  |
| 487 | р-н. Вельский, с. Долматово, ул. Молодежная, д. 5 | 1975 | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 8 |  |  |  |  |
| 488 | р-н. Вельский, с. Долматово, ул. Партизанская, д. 42 | 1985 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 489 | р-н. Вельский, с. Пежма, ул. Советская, д. 3 | 1975 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 490 | р-н. Вельский, с. Пежма, ул. Советская, д. 4 | 1975 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 491 | р-н. Вельский, с. Пежма, ул. Советская, д. 5 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 492 | р-н. Вельский, с. Пежма, ул. Советская, д. 6 | 1975 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 493 | р-н. Вельский, с. Пежма, ул. Центральная, д. 1Б | 1969 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 494 | р-н. Вельский, с. Пежма, ул. Центральная, д. 2 | 1969 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2. Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Верхнетоемский, д. Игумновская, д. 1 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Верхнетоемский, д. Кондратовская, д. 1 | 1983 |  |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | р-н. Верхнетоемский, д. Кондратовская, д. 2 | 1981 |  |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Верхнетоемский, д. Кондратовская, д. 3 | 1985 |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Верхнетоемский, д. Новгородская, д. 73 | 1988 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  | 5 |  |  |
| 6 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Исаева, д. 3 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Лесная, д. 1 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Лесная, д. 12 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Лесная, д. 8 | 1964 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 10 | 1977 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 11 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 12 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 13 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 14 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 15 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 16 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 17 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 3 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 4 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 5 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 6 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 7 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 8 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 9 | 1976 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Центральная, д. 23 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Центральная, д. 25 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Центральная, д. 36 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Центральная, д. 38 | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | р-н. Верхнетоемский, п. Закодимский, д. 2 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Аэродромная, д. 18 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Аэродромная, д. 2 | 1972 | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 7 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Аэродромная, д. 20 | 1983 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Аэродромная, д. 7 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Вежливцева, д. 12 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Вежливцева, д. 2 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Вежливцева, д. 6 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Вежливцева, д. 7 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Гайдара, д. 1 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Гайдара, д. 10 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Гайдара, д. 3 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Гайдара, д. 4 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 25 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Коммунальная, д. 14 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Коммунальная, д. 7 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Комсомольская, д. 10 | 1962 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Комсомольская, д. 9 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 47 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 10, корп. а | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 20 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 28, корп. а | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 29, корп. в | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 30 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 30, корп. а | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 30, корп. б | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 34 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 35 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 4 | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 20а | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 27в | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 59 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 33 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 33, корп. а | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Первомайская, д. 19 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Северодвинская, д. 10 | 1988 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Северодвинская, д. 2, корп. а | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Северодвинская, д. 5, корп. а | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Северодвинская, д. 7 | 1981 |  | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Советская, д. 9 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Советская, д. 9, корп. а | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Угрюмова, д. 10а | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 69 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Центральная, д. 12 | 1965 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Центральная, д. 14 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Центральная, д. 3 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Центральная, д. 4 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 73 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Центральная, д. 8 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Верхнетоемский, с. Вознесенское, д. 75 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Верхнетоемский, с. Вознесенское, д. 79 | 1983 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Верхнетоемский, с. Вознесенское, д. 80 | 1985 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3. Вилегодский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Вилегодский, д. Аксеновская, д. 29а | 1988 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Вилегодский, д. Аксеновская, д. 30а | 1988 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | р-н. Вилегодский, д. Быково, д. 70 | 1975 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Вилегодский, д. Кошкино, д. 15 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Вилегодский, д. Мухонская, ул. СХТ, д. 1 | 1973 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | р-н. Вилегодский, д. Мухонская, ул. СХТ, д. 2 | 1973 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | р-н. Вилегодский, д. Мухонская, ул. СХТ, д. 3 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | р-н. Вилегодский, д. Мухонская, ул. СХТ, д. 3, корп. 2 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | р-н. Вилегодский, д. Мухонская, ул. СХТ, д. 4 | 1979 | 1 |  |  |  | 5 | 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Вилегодский, д. Мухонская, ул. СХТ, д. 5 | 1987 |  |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | р-н. Вилегодский, д. Мухонская, ул. Тепличная, д. 14 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Вилегодский, д. Мухонская, ул. Тепличная, д. 7, корп. 1 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 13 | р-н. Вилегодский, д. Мухонская, ул. Тепличная, д. 5, корп. 1 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Вилегодский, п. Сорово, ул. Пионерская, д. 8 | 1949 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Вилегодский, с. Вилегодск, д. 26 | 1985 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Вилегодский, с. Вилегодск, д. 28 | 1974 | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 7 |  |  |  |  |
| 17 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Воронцова, д. 5 | 1982 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Комсомольская, д. 16 | 1973 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Комсомольская, д. 19 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Комсомольская, д. 4 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Комсомольская, д. 5 | 1988 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Ленина, д. 21 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Ленина, д. 23 | 1985 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Ленина, д. 25 | 1992 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Ленина, д. 4 | 1964 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Ленина, д. 5 | 1962 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Ленина, д. 6 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 8 |  |  |  |  |
| 28 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Ломоносова, д. 18 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 29 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Ломоносова, д. 18А | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 30 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Мелиоративная, д. 10 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 31 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Мелиоративная, д. 12 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Мелиоративная, д. 14 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Мелиоративная, д. 16 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Мелиоративная, д. 7А | 1994 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Мелиоративная, д. 8 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 36 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Октябрьская, д. 3 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Октябрьская, д. 5 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. П.Виноградова, д. 8 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Садовая, д. 4 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 28 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 41 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 35 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 39 | 1971 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 40 | 1981 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7, 8 | 3, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 52фл1 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 53 | 1975 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 54Б | 1972 | 1, 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 7 |  |  |  |  |
| 47 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 68А | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 70А | 1977 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 72 | 1972 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 74 | 1974 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 76 | 1973 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 78 | 1978 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 90 | 1986 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 92 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 92А | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 94 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 94А | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 94Б | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 99В | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 60 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 99Г | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 61 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 96 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 62 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 98 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 63 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 100 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 64 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Спортивная, д. 8 | 1980 | 1 |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  | 3, 4 |  |  |  |  |
| 65 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Строителей, д. 1 | 1969 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Строителей, д. 3 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Строителей, д. 3, литер А | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Строителей, д. 3, литер Б | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Строителей, д. 4 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Строителей, д. 5 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Строителей, д. 9 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 72 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Энергетиков, д. 10 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Энергетиков, д. 8 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Вилегодский, с. Никольск, ул. Октябрьская, д. 1 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Вилегодский, с. Никольск, ул. Октябрьская, д. 2 | 1979 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Вилегодский, с. Никольск, ул. Октябрьская, д. 3 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | р-н. Вилегодский, с. Никольск, ул. Октябрьская, д. 4 | 1980 | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 78 | р-н. Вилегодский, с. Никольск, ул. Октябрьская, д. 5 | 1981 | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Вилегодский, с. Никольск, ул. Октябрьская, д. 6 | 1985 | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 80 | р-н. Вилегодский, с. Никольск, ул. Октябрьская, д. 7 | 1988 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | р-н. Вилегодский, с. Никольск, ул. Октябрьская, д. 8 | 1988 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | р-н. Вилегодский, с. Павловск, д. 1 | 1974 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | р-н. Вилегодский, с. Павловск, д. 2 | 1975 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | р-н. Вилегодский, с. Павловск, д. 3 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4. Виноградовский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Виноградовский, д. Моржегоры, ул. 12-ти Квартирных домов, д. 1 | 1969 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Виноградовский, д. Моржегоры, ул. 12-ти Квартирных домов, д. 2 | 1968 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | р-н. Виноградовский, д. Нижнее Чажестрово, кв-л. ТЭСУ, д. 3 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Виноградовский, д. Нижнее Чажестрово, кв-л. ТЭСУ, д. 6 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Виноградовский, д. Нижнее Чажестрово, кв-л. ТЭСУ, д. 7 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | р-н. Виноградовский, д. Нижнее Чажестрово, кв-л. ТЭСУ, д. 8 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | р-н. Виноградовский, д. Нижнее Чажестрово, кв-л. Энергетиков, д. 3 | 1993 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | р-н. Виноградовский, п. Березник, мкр. Телевышка, д. 1 | 1973 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | р-н. Виноградовский, п. Березник, пер. Новый, д. 10 | 1979 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Виноградовский, п. Березник, пер. Новый, д. 11 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | р-н. Виноградовский, п. Березник, пер. Новый, д. 12, корп. 2 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 12 | р-н. Виноградовский, п. Березник, пер. Новый, д. 12, корп. 4 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 13 | р-н. Виноградовский, п. Березник, пер. Новый, д. 13 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Виноградовский, п. Березник, пер. Новый, д. 6 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Виноградовский, п. Березник, пер. Северный, д. 5 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. 8 Марта, д. 11 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. 8 Марта, д. 12А | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 18 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. 8 Марта, д. 15 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. 8 Марта, д. 16 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. 8 Марта, д. 17 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. 8 Марта, д. 18 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. 8 Марта, д. 20 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. 8 Марта, д. 20А | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. 8 Марта, д. 22 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. 8 Марта, д. 25 | 1990 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. 8 Марта, д. 27 | 1989 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Дзержинского, д. 9 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 28 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Дзержинского, д. 12 | 1981 |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Дзержинского, д. 14 | 1979 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Дзержинского, д. 20 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Дзержинского, д. 22 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Заводская, д. 13 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Заводская, д. 15 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Заводская, д. 19 | 1987 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Заводская, д. 2 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Мира, д. 11 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Мира, д. 15 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Мира, д. 17 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Мира, д. 19 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Мира, д. 21 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Мира, д. 28 | 1984 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Мира, д. 30 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Мира, д. 32 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Молодежная, д. 2А | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 45 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Молодежная, д. 4А | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 46 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Нагорная, д. 8 | 1977 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 109А | 1982 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 109Б | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 158А | 1978 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 165 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 178А | 1983 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 180 | 1974 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 182 | 1957 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 183 | 1980 |  |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 189 | 1989 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 56 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 201 | 1981 |  |  | 1 | 7 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 203 | 1977 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 205 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 206А | 1971 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 206, корп. 3 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 61 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 206, корп. 4 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 62 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 207 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 22 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 231 | 1967 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 30 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Профсоюзная, д. 13 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Профсоюзная, д. 16 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Профсоюзная, д. 4 | 1967 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Профсоюзная, д. 6А | 1981 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Птицына, д. 3 | 1966 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Птицына, д. 5 | 1967 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Р.Куликова, д. 59 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Р.Куликова, д. 61 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Р.Куликова, д. 70 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Свободы, д. 14 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Свободы, д. 16 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Свободы, д. 18 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Свободы, д. 28 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Советская, д. 23 | 1981 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Совхозная, д. 13 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 17А | 1977 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 18 | 1959 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 18А | 1970 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 21А | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 23 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 25 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 25А | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 31 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 33А | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 34, корп. А | 1983 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 37 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 38А | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 40 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 42 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 44 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 96 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 68 | 1968 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 70 | 1970 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | р-н. Виноградовский, п. Важский, ул. Гаражная, д. 13 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | р-н. Виноградовский, п. Важский, ул. Индустриальная, д. 19 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | р-н. Виноградовский, п. Пянда, ул. Комсомольская, д. 17А | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 101 | р-н. Виноградовский, п. Пянда, ул. Октябрьская, д. 18 | 1982 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | р-н. Виноградовский, п. Пянда, ул. Первомайская, д. 23 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | р-н. Виноградовский, п. Пянда, ул. Школьная, д. 24 | 1965 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7 |  |  |  |  |
| 104 | р-н. Виноградовский, п. Пянда, ул. Школьная, д. 9 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 32 | 1952 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 36 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 40, корп. А | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 42, корп. А | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 48 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 52 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 111 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 54 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 59 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 38 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 114 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 38, корп. А | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 115 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Ломоносова, д. 12 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Ломоносова, д. 14 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Ломоносова, д. 15 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 118 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Ломоносова, д. 17 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Молодежная, д. 5 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Молодежная, д. 7 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Молодежная, д. 9 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Октябрьская, д. 13 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Октябрьская, д. 7 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 124 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Октябрьская, д. 9 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | р-н. Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 11 | 1990 |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7 |  |  |  |  |
| 126 | р-н. Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 12 | 1990 |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7 |  |  |  |  |
| 127 | р-н. Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 13 | 1991 |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7 |  |  |  |  |
| 128 | р-н. Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 14 | 1991 |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7 |  |  |  |  |
| 129 | р-н. Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 15 | 1993 |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7 |  |  |  |  |
| 130 | р-н. Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 16 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 131 | р-н. Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д. 2 | 1988 |  | 5, 7, 8 | 7 |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3 |  |  |  |  |
| 132 | р-н. Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 16 | 1990 |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7 |  |  |  |  |
| 133 | р-н. Виноградовский, п. Хетово, ул. Дорожная, д. 20 | 1994 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 134 | р-н. Виноградовский, п. Хетово, ул. Южная, д. 15 | 1969 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | р-н. Виноградовский, п. Шидрово, ул. Молодежная, д. 4 | 1988 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | р-н. Виноградовский, п. Шидрово, ул. Молодежная, д. 6 | 1991 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | р-н. Виноградовский, п. Шидрово, ул. Павлина Виноградова, д. 1А | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | р-н. Виноградовский, п. Шидрово, ул. Павлина Виноградова, д. 1Б | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | р-н. Виноградовский, п. Шидрово, ул. Павлина Виноградова, д. 1В | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | р-н. Виноградовский, п. Шидрово, ул. Сплавщиков, д. 6а | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5. Городской округ "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Исакогорский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, линия. Вторая, д. 10 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | г. Архангельск, линия. Вторая, д. 11 | 1980 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | г. Архангельск, линия. Вторая, д. 46 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 125 | 1954 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 127 | 1952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 129 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 132 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 18 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 19 | 1967 |  |  | 5, 7 | 6 |  |  |  |  |  | 1, 3, 8 |  |  |  |  |
| 10 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 20 | 1970 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 21 | 1973 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 22 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 23 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 24 | 1980 |  | 8 | 5 |  |  |  |  | 1 | 3, 7 | 6 |  |  |  |  |
| 15 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 25 | 1985 |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 16 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 26 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 4 | 1962 |  |  |  |  | 5, 7 |  |  |  |  | 1, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 18 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 5 | 1965 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 6 | 1967 |  | 5, 7 | 6 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 8 |  |  |  |  |
| 20 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Заводская, д. 1 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Западная, д. 2 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Левобережная, д. 1 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Левобережная, д. 13 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Левобережная, д. 17 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Левобережная, д. 18 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Левобережная, д. 3 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Левобережная, д. 5 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Таежная, д. 13 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Таежная, д. 14, корп. 2 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Таежная, д. 16 | 1932 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Таежная, д. 17 | 1962 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Таежная, д. 18 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Турдеевская, д. 11 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 19 | 1971 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 21 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 23 | 1969 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 27 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 3, корп. 1 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 3, корп. 2 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 3, корп. 3 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 3, корп. 4 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 3, корп. 5 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 30 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 32 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 33 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 36 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | г. Архангельск, пр-кт. Новый, д. 15 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | г. Архангельск, пр-кт. Новый, д. 21 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | г. Архангельск, пр-кт. Новый, д. 7 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | г. Архангельск, пр-кт. Новый, д. 9 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | г. Архангельск, пр-кт. Северный, д. 32, корп. 3 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | г. Архангельск, ул. 100-й дивизии, д. 11 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | г. Архангельск, ул. 100-й дивизии, д. 13 | 1959 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | г. Архангельск, ул. 100-й дивизии, д. 14 | 1959 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | г. Архангельск, ул. 100-й дивизии, д. 2 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | г. Архангельск, ул. 100-й дивизии, д. 3 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | г. Архангельск, ул. 100-й дивизии, д. 5 | 1959 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | г. Архангельск, ул. 100-й дивизии, д. 7 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | г. Архангельск, ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 5 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | г. Архангельск, ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 6 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | г. Архангельск, ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 8 | 1960 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 10, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 11, корп. 1 | 1958 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 11, корп. 2 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 12, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 14 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 15 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 15, корп. 1 | 1965 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 17 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 19 | 1960 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 3 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 4 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 5 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 6 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 20 | 1925 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 21 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 24, корп. 1 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 27 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 28 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 29, корп. 2 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 30, корп. 2 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 31 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 31, корп. 2 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 32 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 2 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 36 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 4, корп. 1 | 1969 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 42, корп. 1 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 42, корп. 2 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 43 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 8 | 1963 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 8, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | г. Архангельск, ул. Аллейная, д. 10 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | г. Архангельск, ул. Аллейная, д. 12 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | г. Архангельск, ул. Аллейная, д. 16 | 1967 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 96 | г. Архангельск, ул. Аллейная, д. 18 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | г. Архангельск, ул. Аллейная, д. 19 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | г. Архангельск, ул. Аллейная, д. 20 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | г. Архангельск, ул. Аллейная, д. 21 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | г. Архангельск, ул. Аллейная, д. 22 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 101 | г. Архангельск, ул. Аллейная, д. 24 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | г. Архангельск, ул. Аллейная, д. 25 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | г. Архангельск, ул. Аллейная, д. 26 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 104 | г. Архангельск, ул. Аллейная, д. 27 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | г. Архангельск, ул. Аллейная, д. 8 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | г. Архангельск, ул. Аллейная, д. 9 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | г. Архангельск, ул. Бассейная, д. 3 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | г. Архангельск, ул. Бассейная, д. 5 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | г. Архангельск, ул. Бассейная, д. 7 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 11 | 1990 |  | 1, 7 |  | 3, 5 |  |  |  |  |  | 6, 8 |  |  |  |  |
| 111 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 13, корп. 2 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 13, корп. 3 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 113 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 15, корп. 1 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 15, корп. 2 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 115 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 19, корп. 1 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 25 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 7, корп. 1 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 118 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 9 | 1978 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 119 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 9, корп. 3 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 10, корп. 1 | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 11 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 11, корп. 1 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 13 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 124 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 13, корп. 7 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 125 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, корп. 2 | 1940 | 1, 5, 7, 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 6 |  |  |  |  |
| 126 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, корп. 4 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, корп. 5 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 128 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, корп. 8 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 129 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 15 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 130 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 15, корп. 1 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 131 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 17 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 132 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 18 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 133 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 19 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 134 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 20 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 21 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 22 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 29, корп. 2 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 4 | 1956 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 5 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 7 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 141 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 7, корп. 1 | 1983 |  |  |  | 1, 7 |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 142 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 8 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 143 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 8, корп. 1 | 1983 |  | 1, 5 | 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 144 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 8, корп. 2 | 1985 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 145 | г. Архангельск, ул. Динамо, д. 8, корп. 1 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 146 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 36 | 1956 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 147 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 5 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 148 | г. Архангельск, ул. Дорожников, д. 3 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 149 | г. Архангельск, ул. Дорожников, д. 4 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 150 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 1 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 151 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 1, корп. 1 | 1988 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 152 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 11 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 153 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 13 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 154 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 15, корп. 3 | 1960 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 155 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 2 | 1973 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 156 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 2, корп. 1 | 1994 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 157 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 21 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 158 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 21, корп. 5 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 159 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 3 | 1967 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 160 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 3, корп. 1 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 161 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 47 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 162 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 47, корп. 2 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 163 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 5 | 1968 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 164 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 5, корп. 1 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 57 | 1933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 166 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 7 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 167 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 9 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 168 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 9, корп. 1 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 9, корп. 2 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 170 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 10 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 171 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 11 | 1968 |  | 5, 7 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 172 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 12 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 173 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 14 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 174 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 16, корп. 1 | 1960 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 175 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 18 | 1959 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 176 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 2 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 177 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 23 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 178 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 29 | 1979 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 179 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 31 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 180 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 40 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 181 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 54 | 1961 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 182 | г. Архангельск, ул. Клепача, д. 1 | 1962 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 183 | г. Архангельск, ул. Клепача, д. 11 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 184 | г. Архангельск, ул. Клепача, д. 13 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 185 | г. Архангельск, ул. Клепача, д. 5 | 1982 |  |  |  | 1 |  | 3, 5, 7 |  |  |  | 6, 8 |  |  |  |  |
| 186 | г. Архангельск, ул. Клепача, д. 7 | 1979 |  | 7 | 1, 5 |  |  |  |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 187 | г. Архангельск, ул. Клепача, д. 9 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 188 | г. Архангельск, ул. Кочуринская, д. 23 | 1971 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 189 | г. Архангельск, ул. Кочуринская, д. 25 | 1971 |  | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 190 | г. Архангельск, ул. Кочуринская, д. 29 | 1960 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 191 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 13 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 192 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 11 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 193 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 13 | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 194 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 24 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 195 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 26 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 196 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 3 | 1939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 197 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 31 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 198 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 33 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 199 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 35 | 1953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 200 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 37 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 201 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 39 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 202 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 40 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 203 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 41, корп. 1 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 204 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 42 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 205 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 44 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 206 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 50 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 207 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 52 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 208 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 54 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 209 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 56 | 1962 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 210 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 59 | 1962 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 211 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 60 | 1963 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 212 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 61 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 213 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 62 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 214 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 63 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 215 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 64 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 216 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 65 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 217 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 65, корп. 1 | 1984 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 218 | г. Архангельск, ул. Магистральная, д. 40 | 1970 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 219 | г. Архангельск, ул. Магистральная, д. 41 | 1967 |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6 |  |  |  |  |
| 220 | г. Архангельск, ул. Магистральная, д. 42 | 1974 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 221 | г. Архангельск, ул. Магистральная, д. 43 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 222 | г. Архангельск, ул. Магистральная, д. 44 | 1978 |  | 1 |  |  |  |  |  | 5, 7 |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 223 | г. Архангельск, ул. Магистральная, д. 45 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 224 | г. Архангельск, ул. Онежская, д. 21 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 225 | г. Архангельск, ул. Онежская, д. 23 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 226 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 11 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 227 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 2, корп. 1 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 228 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 4 | 1957 | 1, 2, 5, 8 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 7 |  |  |  |  |
| 229 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 5 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 230 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 6 | 1957 | 1, 2, 3, 5, 8 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 231 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 7 | 1958 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 232 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 8 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 233 | г. Архангельск, ул. Парковая, д. 1, корп. 1 | 1970 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 234 | г. Архангельск, ул. Парковая, д. 10 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 235 | г. Архангельск, ул. Парковая, д. 6 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 236 | г. Архангельск, ул. Парковая, д. 7 | 1991 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 237 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 13 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 238 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 15 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 239 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 16 | 1956 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 240 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 37 | 1957 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 241 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 43 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 242 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 47 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 243 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 48 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 244 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 49 | 1962 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 50 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 246 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 52 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 247 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 71 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 248 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 72 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 249 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 73 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 250 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 75 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 251 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 77 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 252 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 84 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 253 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 85 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 254 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 86 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 255 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 11 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 256 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 12 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 257 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 21 | 1960 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 258 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 26 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 259 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 30, корп. 1 | 1956 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 260 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 32 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 261 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 34 | 1956 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 262 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 34, корп. 1 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 263 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 37 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 264 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 38 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 265 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 43 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 266 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 5 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 267 | г. Архангельск, ул. Путейцев, д. 2 | 1945 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 268 | г. Архангельск, ул. Рейдовая, д. 5 | 1972 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 269 | г. Архангельск, ул. Рейдовая, д. 6 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 270 | г. Архангельск, ул. Рейдовая, д. 7 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 271 | г. Архангельск, ул. Рейдовая, д. 9 | 1981 |  |  |  | 1, 7 |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 272 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 27 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 273 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 32 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 274 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 32, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 275 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 33 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 276 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 33, корп. 1 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 277 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 33, корп. 3 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 278 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 33, корп. 4 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 279 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 34 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 280 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 38 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 281 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 40 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 282 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 41 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 283 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 44 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 284 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 48 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 285 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 54 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 286 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 55 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 287 | г. Архангельск, ул. Сурповская, д. 20, корп. 1 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 288 | г. Архангельск, ул. Сурповская, д. 24 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 289 | г. Архангельск, ул. Сурповская, д. 38 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 290 | г. Архангельск, ул. Сурповская, д. 39, корп. 1 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 291 | г. Архангельск, ул. Сурповская, д. 51 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 292 | г. Архангельск, ул. Сурповская, д. 52 | 1967 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 293 | г. Архангельск, ул. Сурповская, д. 54 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 294 | г. Архангельск, ул. Сурповская, д. 55 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 295 | г. Архангельск, ул. Тупиковая, д. 9 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 296 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 35 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 297 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 10 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 298 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 11 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 299 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 12 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 300 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 13 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 301 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 2 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 302 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 3 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 303 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 4 | 1983 |  | 1, 7 |  | 5 |  |  |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 304 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 4, корп. 1 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 305 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 5 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 306 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 6 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 307 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 7 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 308 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 8 | 1989 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 309 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 9 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5.2. Ломоносовский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 12 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6 |  | 1, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 12, корп. 1 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 12, корп. 2 | 1965 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 4 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 15, корп. 1 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 5 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 2, корп. 1 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 7 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп. 12 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 4 | 1958 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1, 4, 7 |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 9 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 4, корп. 1 | 1960 |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 5, 7 |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 10 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 4, корп. 2 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 52 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 12 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 52, корп. 1 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 13 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 52, корп. 2 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 14 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 6, корп. 1 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 71 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 16 | г. Архангельск, пер. Водников, д. 9 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 3 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 18 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 1 | 1980 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 1, корп. 1 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 1, корп. 2 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 1, корп. 3 | 1979 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 1, корп. 4 | 1979 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 11 | 1976 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 3 | 1979 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 3, корп. 1 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 3, корп. 2 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 3, корп. 3 | 1978 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 3, корп. 4 | 1978 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 5 | 1977 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 7 | 1974 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 7, корп. 1 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 7, корп. 2 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 7, корп. 3 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 9 | 1973 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 9, корп. 1 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 37 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 15, корп. 1 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 21 | 1982 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 21, корп. 1 | 1981 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 21, корп. 2 | 1982 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 21, корп. 3 | 1982 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 21, корп. 3 | 1982 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 23 | 1981 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 3 | 1961 |  | 3 | 5, 8 |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 45 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 117 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 46 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 119 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 47 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова/ул. Поморская, д. 121/26 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 48 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 13 | 2001 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 131 | 1990 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 16, корп. 1 | 1962 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 51 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 18 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 52 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 44 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 53 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 53 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 54 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 64 | 2004 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 7, корп. 1 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 83 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 85 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |
| 58 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 9, корп. 2 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 59 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 90 | 1976 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 92 | 1983 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 92, корп. 1 | 1998 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 98 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 63 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 107 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 64 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 3 | 1956 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 4, корп. 1 | 1988 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 6 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 67 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 6, корп. 3 | 1998 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 7 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 9 | 1957 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 101, корп. 1 | 1935 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 113 | 1992 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 113, корп. 1 | 2008 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 19 | 1933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 25 | 1961 |  | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 32, корп. 1 | 1980 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  | 9 |  |  |
| 76 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 32, корп. 2 | 1982 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  | 9 |  |  |
| 77 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 33 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 78 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 34 | 1976 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 34, корп. 1 | 1976 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 35 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 81 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 41 | 1988 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 46 | 1973 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 83 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 48 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 50 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 80 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |
| 86 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 87 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 93 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 94 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 89 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 98 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 11 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 91 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 14 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 15, корп. 3 | 1951 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 16 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 94 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 18 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 20 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  | 6, 8 |  |  |  |  |
| 96 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 22 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 22, корп. 2 | 1972 |  | 1, 5, 8 |  |  |  | 3, 7 |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 98 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 26, корп. 2 | 1956 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 29 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 100 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 32 | 1969 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 101 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 34 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 36 | 1967 |  | 1, 7 |  |  |  |  | 5 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 103 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 36, корп. 1 | 1966 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 104 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 38 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 4 | 1977 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 40 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 40, корп. 1 | 1994 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 42 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 44 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 44, корп. 1 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 111 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 46 | 1963 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 112 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 8 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 9, корп. 3 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 114 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 35 | 1980 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 115 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 36 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 37 | 1985 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 37, корп. 2 | 1937 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 7 |  | 1, 2, 5, 8 |  |  |  |  |
| 118 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 48 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 52 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 52, корп. 1 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 52, корп. 2 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 52, корп. 3 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 123 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 54 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 124 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 55 | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 72 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 76 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 80 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 128 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 10 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 129 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 12 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 130 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 16 | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 131 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 18 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 132 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 21 | 2004 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 133 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 23 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 134 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 37, корп. 1 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 41 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 41, корп. 1 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 64 | 1939 |  | 1, 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | г. Архангельск, пр-кт. Чумбарова-Лучинского, д. 10 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | г. Архангельск, пр-кт. Чумбарова-Лучинского, д. 11 | 1908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | г. Архангельск, пр-кт. Чумбарова-Лучинского, д. 12 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 141 | г. Архангельск, пр-кт. Чумбарова-Лучинского, д. 16 | 1903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | г. Архангельск, пр-кт. Чумбарова-Лучинского, д. 19 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 143 | г. Архангельск, пр-кт. Чумбарова-Лучинского, д. 21 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 144 | г. Архангельск, пр-кт. Чумбарова-Лучинского, д. 22 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 145 | г. Архангельск, пр-кт. Чумбарова-Лучинского, д. 23 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 146 | г. Архангельск, пр-кт. Чумбарова-Лучинского, д. 29 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 147 | г. Архангельск, пр-кт. Чумбарова-Лучинского, д. 40 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 148 | г. Архангельск, пр-кт. Чумбарова-Лучинского, д. 42 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 149 | г. Архангельск, пр-кт. Чумбарова-Лучинского, д. 48 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 150 | г. Архангельск, пр-кт. Чумбарова-Лучинского, д. 5 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 151 | г. Архангельск, пр-кт. Чумбарова-Лучинского, д. 52 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 152 | г. Архангельск, пр-кт. Чумбарова-Лучинского, д. 6 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 153 | г. Архангельск, пр-кт. Чумбарова-Лучинского, д. 21, корп. 1 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 154 | г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 10 | 1980 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 155 | г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 10, корп. 1 | 1982 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 156 | г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 11 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 157 | г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 14 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 158 | г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 3 | 1975 |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 159 | г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 4 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 160 | г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 5 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 161 | г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 6 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 162 | г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 6, корп. 1 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 163 | г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 7 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 164 | г. Архангельск, ул. Вельская, д. 1 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 10 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 166 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 11 | 1961 | 1, 5, 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 167 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 168 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 19 | 1961 |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 23 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 170 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 36, корп. 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 171 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 38 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 172 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 50 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 173 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 52 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 174 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 57 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 175 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 58 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 176 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 58, корп. 1 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 177 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 63 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 178 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 65 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 179 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 74 | 1962 |  | 1 |  |  |  |  | 4, 5, 7 |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 180 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 8 | 1961 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 181 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 81 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 182 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 10 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 183 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 16 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 184 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 100 | 1975 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 185 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 102 | 1998 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 186 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 104 | 1977 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 187 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 106 | 1981 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 188 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 106, корп. 1 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 189 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 108 | 1978 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 190 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 110 | 1982 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 191 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 112 | 1979 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 192 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 114 | 1980 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 193 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 116 | 1976 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 194 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 116, корп. 2 | 1986 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 195 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 116, корп. 3 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 196 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 118 | 1976 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 197 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 118, корп. 1 | 1977 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 198 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 118, корп. 2 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 199 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 12 | 1992 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 200 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 14 | 2009 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 201 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 6 | 1982 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 202 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 90 | 1964 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 203 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 92 | 1966 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 204 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 92, корп. 1 | 1966 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 205 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 94, корп. 1 | 1964 |  | 1 |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 206 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 96 | 1966 |  | 7 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 207 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 96, корп. 1 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 208 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 98 | 1964 |  |  | 1, 5, 7 | 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 209 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 14 | 2005 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 210 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 16 | 2002 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 211 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 16, корп. 1 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 212 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 25 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 213 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 26 | 1991 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 214 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 26, корп. 1 | 1992 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 215 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 28 | 1988 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 216 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 30, корп. 1 | 1993 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 217 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 30, корп. 2 | 1998 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 218 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 31 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 219 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 32 | 1993 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 220 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 33 | 1995 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 221 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 37, корп. 1 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 222 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 47, корп. 1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 223 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 47 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 224 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 55 | 1964 |  |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 7 |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 225 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 55, корп. 1 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 226 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 57 | 1964 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 227 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 57, корп. 1 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4, 5, 6, 7 | 1, 8 |  |  |  |  |
| 228 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 57, корп. 3 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |
| 229 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 59 | 1963 |  | 1 | 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 230 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 59, корп. 1 | 1965 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 231 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 59, корп. 2 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 232 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 61 | 1962 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 233 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 63 | 1975 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 234 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 64 | 1953 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 235 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 66 | 1952 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 236 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 70 | 1953 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 237 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 76 | 1958 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 238 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 78 | 1958 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 239 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 80 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 240 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 86 | 1959 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 241 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 90 | 1961 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 242 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 92, корп. 1 | 1960 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 243 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 96, корп. 1 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 244 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 98 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 245 | г. Архангельск, ул. Г.Суфтина, д. 13 | 1957 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 246 | г. Архангельск, ул. Г.Суфтина, д. 15 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 247 | г. Архангельск, ул. Г.Суфтина, д. 15, корп. 1 | 1958 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 248 | г. Архангельск, ул. Г.Суфтина, д. 2 | 1961 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 249 | г. Архангельск, ул. Г.Суфтина, д. 6 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 250 | г. Архангельск, ул. Г.Суфтина, д. 7, корп. 1 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 251 | г. Архангельск, ул. Г.Суфтина, д. 8 | 1959 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 252 | г. Архангельск, ул. Ильинская, д. 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 253 | г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 18 | 1986 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  | 9 |  |  |
| 254 | г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 18, корп. 1 | 1988 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 255 | г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 18, корп. 2 | 1995 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 256 | г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 22 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 257 | г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 48 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 258 | г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 3 | 1982 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 259 | г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 5 | 1983 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 260 | г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 5, корп. 1 | 1982 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 261 | г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 6, корп. 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 262 | г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 7 | 1937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 263 | г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 7, корп. 1 | 1935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 264 | г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 9 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 265 | г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 9, корп. 1 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 266 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 10 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 267 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 11 | 1968 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 268 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 16 | 1960 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 269 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 24, корп. 1 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 270 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 28 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 271 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 3 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 272 | г. Архангельск, ул. Красноармейская, д. 20 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 273 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 15 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 274 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 19, корп. 1 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 275 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 21 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 276 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 23 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 277 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 23, корп. 1 | 1987 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 278 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 23, корп. 2 | 1987 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 279 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 25 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 280 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 35 | 1959 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 281 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 9, корп. 2 | 1990 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 282 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 9, корп. 3 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 283 | г. Архангельск, ул. Парижской коммуны, д. 6 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 284 | г. Архангельск, ул. Парижской коммуны, д. 8 | 1965 |  | 1 |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 285 | г. Архангельск, ул. Парижской коммуны, д. 8, корп. 2 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 286 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 13 | 1985 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 287 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 14 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 288 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 15 | 1996 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 289 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 34, корп. 1 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 290 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 34, корп. 2 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 291 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 34, корп. 3 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 292 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 39 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 293 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 40 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 294 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 41, корп. 1 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 295 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 44 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 296 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 45 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 297 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 46 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 298 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 48 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 299 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 51 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 300 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 54 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 301 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 60 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 302 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 60, корп. 1 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 303 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 10, корп. 1 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 304 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 12 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 305 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 21 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 306 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 23 | 1990 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 307 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 25 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 308 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 28 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 309 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 3 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 310 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 37 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 311 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 46, корп. 3 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 312 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 50 | 1951 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 313 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 54 | 1959 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 314 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 63 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 315 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 63, корп. 1 | 1954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 316 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 65 | 1954 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 317 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 65, корп. 1 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 318 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 66 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 319 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 67 | 1954 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 320 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 68 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 321 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 68, корп. 1 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 322 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 7 | 1974 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 323 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 70, корп. 2 | 1959 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 324 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 70, корп. 3 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 325 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 71 | 1956 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 326 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 72 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 327 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 72, корп. 1 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 328 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 73 | 1956 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 329 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 75 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 330 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 76 | 1960 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 331 | г. Архангельск, ул. Розы Шаниной, д. 3 | 1938 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 332 | г. Архангельск, ул. Розы Шаниной, д. 6 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7 |  | 6, 8 |  |  |  |  |
| 333 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 1, корп. 1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 334 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 21 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 335 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 23 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 336 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 1 | 1928 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 337 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 338 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 6 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 339 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 30 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 340 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 11 | 1993 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 341 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 31 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 342 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 63 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 343 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 68, корп. 1 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 344 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 68, корп. 2 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 345 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 70 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 346 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 73 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 347 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 74, корп. 1 | 1960 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 348 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 82 | 1985 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 349 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 82, корп. 1 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 350 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 84 | 1984 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 351 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 11 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 352 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 14, корп. 1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 353 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 20 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 354 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 25 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 355 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 32 | 2000 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 356 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 39 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 357 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 39, корп. 2 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 358 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 40 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 359 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 41 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 360 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 45 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 361 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 54 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 362 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 57 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 363 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 58 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 364 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 62 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 365 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 64 | 1939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 366 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 69 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 367 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 9 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 368 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 14 | 1958 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1, 4, 8 |  |  |  | 5, 7 |
| 369 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 14, корп. 1 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 370 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 14, корп. 2 | 1959 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 371 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 16 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 372 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 16, корп. 1 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 373 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 18 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 374 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 18, корп. 1 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 375 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 21 | 1986 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 376 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 23 | 1986 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 377 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 24, корп. 1 | 1983 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  | 9 |  |  |
| 378 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 24, корп. 2 | 1985 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 379 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 24, корп. 3 | 1984 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 380 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 25 | 1986 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 381 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 4 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 382 | г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й проезд, д. 2 | 1959 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 383 | г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й проезд, д. 3 | 1960 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 384 | г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й проезд, д. 4 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 385 | г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й проезд, д. 5 | 1960 |  | 2, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 386 | г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й проезд, д. 6 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 387 | г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й проезд, д. 6, корп. 1 | 1960 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 388 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 10 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 389 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 10, корп. 1 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 390 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 10, корп. 2 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 391 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 10, корп. 3 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 392 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 11 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 393 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 12 | 1975 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 394 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 2 | 1982 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 395 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 2, корп. 2 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 396 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 2, корп. 3 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 397 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 2, корп. 4 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 398 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 4 | 1981 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 399 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 4, корп. 2 | 1984 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 400 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 4, корп. 4 | 1987 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 401 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 6 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 402 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 6, корп. 3 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 403 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 8 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 404 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 8, корп. 1 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 405 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 8, корп. 2 | 1972 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 406 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 9 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 407 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 9, корп. 1 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 408 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 9, корп. 2 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 409 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 9, корп. 3 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 410 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 2 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 411 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 3 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 412 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 20 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 413 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 29 | 1930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 414 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 31 | 1931 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 415 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 49 | 1979 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 416 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 49, корп. 1 | 1979 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 417 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 49, корп. 2 | 1977 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 418 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 50 | 1987 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 419 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 51 | 1987 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 420 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 52 | 1989 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 421 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 54 | 1987 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 422 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 54, корп. 1 | 1988 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 423 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 70 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 424 | г. Архангельск, ул. Учительская, д. 65 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 425 | г. Архангельск, ул. Учительская, д. 67 | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 426 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 10 | 1958 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 427 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 12 | 1958 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 428 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 15 | 1960 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 429 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 16 | 1959 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 430 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 19 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 431 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 20 | 1961 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 432 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 22 | 1973 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 433 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 23, корп. 1 | 1959 |  | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 434 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 24 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 435 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 25, корп. 1 | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 436 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 26 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 437 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 26, корп. 1 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 438 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 26, корп. 2 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 439 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 28 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 440 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 29 | 1964 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 441 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 30 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 442 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 32 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5.3. Маймаксанский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, ул. Анощенкова А.И., д. 1 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | г. Архангельск, ул. Анощенкова А.И., д. 2 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | г. Архангельск, ул. Байкальская, д. 1 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | г. Архангельск, ул. Байкальская, д. 12 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 11 | 1964 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 6 | г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 13 | 1980 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 16 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 5, корп. 1 | 1989 |  | 1, 9 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6 |  | 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 7 | 1962 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 10 | г. Архангельск, ул. Вельможного, д. 11 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | г. Архангельск, ул. Вельможного, д. 3 | 1940 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | г. Архангельск, ул. Герцена, д. 4 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | г. Архангельск, ул. Герцена, д. 5 | 1962 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 14 | г. Архангельск, ул. Герцена, д. 7 | 1938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 15 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 16 | 1971 |  | 5, 7 |  |  | 1, 3 |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 17 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 17 | 1965 |  | 5 | 1, 3 |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 19 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 5 | 1950 | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 10 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 4 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 5 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 6 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 6, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 8 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 8, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 102 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | г. Архангельск, ул. Капитана Хромцова, д. 1 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | г. Архангельск, ул. Капитана Хромцова, д. 1, корп. 1 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | г. Архангельск, ул. Капитана Хромцова, д. 3 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | г. Архангельск, ул. Капитана Хромцова, д. 3, корп. 1 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | г. Архангельск, ул. Карская, д. 10, корп. 1 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 14 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 4 | 1935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 2 | 1935 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 4 | 1976 |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 37 | г. Архангельск, ул. Лесоэкспортная, д. 3, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | г. Архангельск, ул. Лодемская, д. 49, корп. 1 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | г. Архангельск, ул. Лодемская, д. 53, корп. 1 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | г. Архангельск, ул. Лодемская, д. 55 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | г. Архангельск, ул. Лодемская, д. 55, корп. 1 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | г. Архангельск, ул. Лодемская, д. 57 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | г. Архангельск, ул. Лодемская, д. 57, корп. 1 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | г. Архангельск, ул. Луганская, д. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | г. Архангельск, ул. Луганская, д. 18 | 1974 |  | 8 |  | 7 |  | 5 |  |  |  | 1, 3, 4 |  |  |  |  |
| 46 | г. Архангельск, ул. Луганская, д. 9 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 28, корп. 1 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 30, корп. 1 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | г. Архангельск, ул. Менделеева, д. 11 | 1940 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | г. Архангельск, ул. Менделеева, д. 14 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | г. Архангельск, ул. Менделеева, д. 14, корп. 1 | 1996 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | г. Архангельск, ул. Менделеева, д. 16 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | г. Архангельск, ул. Менделеева, д. 18 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | г. Архангельск, ул. Механизаторов, д. 6, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 4 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 16 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 18 | 1931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 28, корп. 1 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 30 | 1961 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 30, корп. 1 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 39 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 43 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 43, корп. 1 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 9 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 10 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | г. Архангельск, ул. Петрозаводская, д. 2 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | г. Архангельск, ул. Петрозаводская, д. 4 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | г. Архангельск, ул. Петрозаводская, д. 9 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 142 | 1983 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 151 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 106 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 112 | 1983 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 114 | 1979 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 2 | 1991 |  | 9 | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 3 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 116 | 1987 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 116, корп. 1 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 116, корп. 2 | 1998 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 118 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 118, корп. 1 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 12 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 12, корп. 1 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 12, корп. 2 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 12, корп. 3 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 12, корп. 4 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 120 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 120, корп. 1 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 120, корп. 2 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 122 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 124 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 124, корп. 1 | 1967 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 126 | 1967 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 25 | 1931 | 1, 3, 8 | 2, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 95 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 27 | 1933 | 3, 5, 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 7 |  |  |  |  |
| 96 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 28, корп. 1 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 32, корп. 1 | 1935 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 36, корп. 1 | 1931 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 43 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 45 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 101 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 46 | 1980 |  | 1 |  | 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 102 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 48 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | г. Архангельск, ул. Полярной звезды, д. 7 | 1937 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 104 | г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 22 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 18 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 8 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | г. Архангельск, ул. Сибирская, 2-й проезд, д. 1, корп. 2 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | г. Архангельск, ул. Сибирская, 2-й проезд, д. 1, корп. 4 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | г. Архангельск, ул. Сибирская, 2-й проезд, д. 1, корп. 5 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | г. Архангельск, ул. Сибирская, д. 28 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 111 | г. Архангельск, ул. Сибирская, д. 29 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | г. Архангельск, ул. Сольвычегодская, д. 14 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | г. Архангельск, ул. Стахановская, д. 47 | 1983 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | г. Архангельск, ул. Торговая, д. 108 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 115 | г. Архангельск, ул. Торговая, д. 110 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 5 | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 29 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 108 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 118 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 108, корп. 2 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 162 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 163 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 164 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 165 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 166, корп. 1 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 124 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 166, корп. 2 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 168 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 169 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 170 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 128 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 171 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 129 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 172 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 130 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 173, корп. 1 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 131 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 84 | 1984 |  | 1, 9 |  |  |  |  | 4, 5, 6 |  |  | 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 132 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 84, корп. 2 | 1993 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 84, корп. 3 | 1993 |  |  | 9 |  |  |  | 1, 3, 4, 6 | 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 86 | 1987 |  | 3, 9 |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7 |  |  | 1, 8 |  |  |  |  |
| 135 | г. Архангельск, ул. Шмидта О.Ю., д. 9 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 15 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 17 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 19, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 21 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 23 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 141 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 23, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 3 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 143 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 35 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 144 | г. Архангельск, ул. Юности, д. 12 | 1951 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 145 | г. Архангельск, ул. Юности, д. 6 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 146 | г. Архангельск, ул. Юности, д. 7 | 1987 |  |  |  | 1, 3 |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5.4. Территориальный округ Варавино-Фактория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, пер. 1-й Ленинградский, д. 17 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 2 | г. Архангельск, пер. 1-й Ленинградский, д. 20 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 3 | г. Архангельск, пер. 1-й Ленинградский, д. 22 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 4 | г. Архангельск, пер. 1-й Ленинградский, д. 16, корп. 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 5 | г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 12, корп. 1 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 14, корп. 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 7 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 265 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 265, корп. 1 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 265, корп. 2 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 10 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 265, корп. 3 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 11 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 265, корп. 4 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 267 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 269 | 1970 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 271 | 1968 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 15 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 271, корп. 1 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 273 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 273, корп. 1 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 273, корп. 2 | 1968 |  | 1, 5, 7 | 4, 6 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 19 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 275 | 1968 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 275, корп. 2 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 277 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 277, корп. 1 | 1967 |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 23 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 277, корп. 2 | 1991 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 279 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 281, корп. 1 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 283, корп. 1 | 1969 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 285, корп. 1 | 1969 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 317 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 321 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 331 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 333, корп. 1 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 335, корп. 1 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 337 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 338 | 1951 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 339 | 1958 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 341, корп. 1 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 342 | 1952 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 342, корп. 1 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 343 | 1986 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 345 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 41 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 345, корп. 1 | 2015 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 42 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 346, корп. 1 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 350, корп. 1 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 350, корп. 2 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 352 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 352, корп. 1 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 47 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 354 | 1987 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 354, корп. 1 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 356 | 1984 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 356, корп. 1 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 356, корп. 3 | 1993 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 358 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 53 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 358, корп. 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 54 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 358, корп. 2 | 1992 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 358, корп. 3 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 358, корп. 4 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 360 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 360, корп. 1 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 369, корп. 3 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 381 | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 381, корп. 1 | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 381, корп. 2 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 381, корп. 4 | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 387 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 391 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 392 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 67 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 394 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 68 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 392, корп. 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 69 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 392, корп. 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 70 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 394, корп. 1 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 71 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 394, корп. 2 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 72 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 10 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 12 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 14 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 14, корп. 1 | 1963 |  |  |  |  | 5, 6, 7 |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 76 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 15 | 1999 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 17 | 1990 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 19 | 1990 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | г. Архангельск, ул. Русанова/Воронина В.И., д. 7/23 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 25 | 1973 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 25, корп. 1 | 1968 |  | 3 | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 82 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 25, корп. 2 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 25, корп. 3 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 28, корп. 3 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 85 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 28, корп. 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 86 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 28, корп. 5 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |
| 87 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 28, корп. 6 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |
| 88 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 29 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 29, корп. 1 | 1971 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 8 |  |  |  |  |
| 90 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 30, корп. 4 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |
| 91 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 31 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 31, корп. 1 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 31, корп. 2 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 31, корп. 3 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 32, корп. 1 | 1978 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 96 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 32, корп. 3 | 1982 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 32, корп. 4 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 33 | 1973 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 99 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 33, корп. 2 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 35 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 101 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 35, корп. 1 | 1969 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 37 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 37, корп. 1 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 104 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 37, корп. 2 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 39 | 1973 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 4 | 1961 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 41 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 43 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 8 |  |  |  |  |
| 109 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 43, корп. 1 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 45 | 1974 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 111 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 45, корп. 1 | 1976 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 112 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 45, корп. 3 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 113 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 6 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 115 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 10 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 10, корп. 1 | 1966 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 12 | 1965 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 118 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 12, корп. 1 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 14 | 1965 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 14, корп. 1 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 16 | 1963 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 16, корп. 1 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 16, корп. 2 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 124 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 18, корп. 1 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 2 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 4 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 4, корп. 1 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 128 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 4, корп. 2 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 129 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 5 | 1962 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 130 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 8 | 1964 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 131 | г. Архангельск, ул. Жосу, д. 8, корп. 1 | 1965 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 132 | г. Архангельск, ул. Квартальная, д. 11, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 133 | г. Архангельск, ул. Квартальная, д. 5, корп. 1 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 134 | г. Архангельск, ул. Квартальная, д. 5, корп. 2 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | г. Архангельск, ул. Квартальная, д. 6 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | г. Архангельск, ул. Квартальная, д. 7 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | г. Архангельск, ул. Квартальная, д. 7, корп. 1 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | г. Архангельск, ул. Кирова, д. 12 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | г. Архангельск, ул. Кирова, д. 12, корп. 1 | 1935 | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6, 7 |  |  |  |  |
| 140 | г. Архангельск, ул. Кирова, д. 2 | 1926 | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 6 |  |  |  |  |
| 141 | г. Архангельск, ул. Кирова, д. 8 | 1957 |  | 1, 2, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | г. Архангельск, ул. Кирова, д. 8, корп. 1 | 1932 | 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6 |  |  |  |  |
| 143 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 10 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 144 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 10, корп. 1 | 1988 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 145 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 13 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 146 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 2 | 1981 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  | 9 |  |  |
| 147 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 3 | 1961 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 148 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 3, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 149 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 4 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 150 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 8 | 1963 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 151 | г. Архангельск, ул. Мостостроителей, д. 5 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 152 | г. Архангельск, ул. Мостостроителей, д. 7 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 153 | г. Архангельск, ул. Мостостроителей, д. 7, корп. 1 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 154 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 12 | 1986 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 155 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 14 | 1969 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 156 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 16 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 157 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 18 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 158 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 2 | 1969 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 159 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 6 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 160 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 7, корп. 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 161 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 8 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 162 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 9, корп. 2 | 1977 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 163 | г. Архангельск, ул. Николая Островского, д. 8 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 164 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 18 | 1993 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 20 | 1992 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 166 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 6 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 167 | г. Архангельск, ул. Папанина, д. 28, корп. 2 | 1990 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 168 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 14 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 17 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 170 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 19 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 171 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 20 | 1976 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 172 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 22 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 173 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 24 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 174 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 26 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 175 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 28, корп. 1 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 176 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 30 | 1975 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 177 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 30, корп. 1 | 1977 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 178 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 30, корп. 2 | 1977 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 179 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 32 | 1983 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 180 | г. Архангельск, ул. Революции, д. 24 | 1960 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 181 | г. Архангельск, ул. Революции, д. 25 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 182 | г. Архангельск, ул. Революции, д. 29 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 183 | г. Архангельск, ул. Русанова, д. 18 | 1964 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 184 | г. Архангельск, ул. Русанова, д. 20 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 185 | г. Архангельск, ул. Русанова, д. 22 | 1963 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 186 | г. Архангельск, ул. Русанова, д. 22, корп. 1 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 187 | г. Архангельск, ул. Русанова, д. 24 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 188 | г. Архангельск, ул. Русанова, д. 8 | 1991 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 189 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 1, корп. 1 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7 |  | 1, 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 190 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 1, корп. 2 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 191 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 1, корп. 3 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 192 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 12 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 193 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 13 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 194 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 2, корп. 2 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 195 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 2, корп. 3 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 196 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 3 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 197 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 3, корп. 1 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 198 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 3, корп. 2 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 199 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 6 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 200 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 7 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 201 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 8 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 202 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 9 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 203 | г. Архангельск, ул. Тарасова А.П., д. 9 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 204 | г. Архангельск, ул. Траловая, д. 7 | 1937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 205 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 33 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 206 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 33, корп. 1 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 207 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 33, корп. 2 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 208 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 33, корп. 3 | 1962 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 209 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 33, корп. 4 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 210 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 35, корп. 2 | 1962 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 211 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 37 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 212 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 37, корп. 1 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 213 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 39 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 214 | г. Архангельск, ул. Циолковского, д. 10 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 215 | г. Архангельск, ул. Циолковского, д. 10, корп. 1 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 216 | г. Архангельск, ул. Циолковского, д. 13 | 1955 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 217 | г. Архангельск, ул. Циолковского, д. 5 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 218 | г. Архангельск, ул. Шкулева, д. 11 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 219 | г. Архангельск, ул. Шкулева, д. 12 | 1931 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 220 | г. Архангельск, ул. Шкулева, д. 12, корп. 1 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 221 | г. Архангельск, ул. Шкулева, д. 14 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 222 | г. Архангельск, ул. Шкулева, д. 16 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 223 | г. Архангельск, ул. Шкулева, д. 4 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5.5. Территориальный округ Майская Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 40, корп. 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 2 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 85 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 3 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 105 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 4 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 107 | 1978 |  | 5, 7, 9 | 4 |  |  |  |  | 9 |  | 1, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 5 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 109 | 1985 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 111 | 1997 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 113 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 115 | 1970 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 9 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 161 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 10 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 167 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 167, корп. 1 | 1975 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 12 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 167, корп. 2 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 171 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 171, корп. 1 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 40 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 16 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 41, корп. 1 | 1991 |  |  | 9 |  | 1, 5 | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 41, корп. 2 | 2008 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 43 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 43, корп. 1 | 1990 |  | 1 | 9 |  |  |  |  | 4, 5, 7 |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 20 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 43, корп. 3 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 45 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 45, корп. 1 | 1990 |  | 9 |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 47 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 24 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 50 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 25 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 50, корп. 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 26 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 52 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 27 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 54 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 28 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 55 | 2008 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 55, корп. 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 30 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 55, корп. 2 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 31 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 55, корп. 3 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 32 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 55, корп. 4 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 33 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 55, корп. 5 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 34 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 55, корп. 6 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 35 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 57 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 36 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 51 | 1978 |  | 7 | 1 | 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 6, 8, 9 |  |  |  |  |
| 37 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 53 | 1981 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 55 | 1986 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 38 | 1988 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 40 | 1985 |  | 9 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 42 | 1987 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 49, корп. 2 | 1987 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 49, корп. 3 | 1986 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 49, корп. 4 | 1982 |  |  |  | 1, 5, 7, 9 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 45 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 50 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 46 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 51 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 47 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 51, корп. 1 | 1981 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 51, корп. 2 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 49 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 53 | 1989 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 57, корп. 1 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 15 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 15, корп. 1 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 17 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 17, корп. 1 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 17, корп. 2 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 2 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 2, корп. 1 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 21 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 23 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 39, корп. 1 | 1988 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  | 5 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 61 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 39, корп. 2 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 43 | 1984 |  | 1, 5, 7 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 63 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 6 | 1961 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | г. Архангельск, ул. Емельяна Пугачева, д. 10 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | г. Архангельск, ул. Емельяна Пугачева, д. 12 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | г. Архангельск, ул. Емельяна Пугачева, д. 4 | 1962 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | г. Архангельск, ул. Емельяна Пугачева, д. 6 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | г. Архангельск, ул. Емельяна Пугачева, д. 8 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 10 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 14, корп. 1 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 19, корп. 1 | 1991 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 21 | 1987 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 22, корп. 1 | 1970 | 1, 2, 7, 8 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 74 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 5 | 1943 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 7 | 1941 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | г. Архангельск, ул. Карпогорская, д. 12, корп. 1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 77 | г. Архангельск, ул. Карпогорская, д. 12, корп. 2 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 78 | г. Архангельск, ул. Карпогорская, д. 14 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 79 | г. Архангельск, ул. Карпогорская, д. 14, корп. 2 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 80 | г. Архангельск, ул. Карпогорская, д. 28 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 81 | г. Архангельск, ул. Карпогорская, д. 28, корп. 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 82 | г. Архангельск, ул. Карпогорская, д. 28, корп. 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 83 | г. Архангельск, ул. Карпогорская, д. 32 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 84 | г. Архангельск, ул. Карпогорская, д. 34 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 85 | г. Архангельск, ул. Кооперативная, д. 15 | 1961 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | г. Архангельск, ул. Кооперативная, д. 17 | 1959 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 8, корп. 1 | 1941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 88 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 1 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 11 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 7 |  | 1, 2, 5, 8 |  |  |  |  |
| 90 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 13 | 1955 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 2 | 1977 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 23 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 3 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 4 | 1963 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 5 | 1965 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 96 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 6 | 1963 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 7 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 9 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 7 | 1, 2, 5, 8 |  |  |  |  |
| 99 | г. Архангельск, ул. Луговая, д. 15 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 100 | г. Архангельск, ул. Машиностроителей, д. 11 | 1961 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 101 | г. Архангельск, ул. Минская, д. 4 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 102 | г. Архангельск, ул. Некрасова, д. 2 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 103 | г. Архангельск, ул. Овощная, д. 12, корп. 1 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 104 | г. Архангельск, ул. Овощная, д. 16 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | г. Архангельск, ул. Овощная, д. 18 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | г. Архангельск, ул. Овощная, д. 21 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 107 | г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 24 | 1961 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 26 | 1960 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 30, корп. 2 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |
| 110 | г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 4 | 1980 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 111 | г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 4, корп. 1 | 1980 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 4, корп. 2 | 1979 |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 4, корп. 3 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | г. Архангельск, ул. Папанина, д. 11 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 115 | г. Архангельск, ул. Папанина, д. 11, корп. 1 | 1989 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 18 | 1957 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 18, корп. 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 118 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 19, корп. 2 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 23 | 1963 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 25, корп. 2 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 4 | 1968 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 122 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 6 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 8 | 1988 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 124 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 20 | 1995 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 3 | 1980 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 4 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 5 | 1981 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 128 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 5, корп. 1 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 129 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 5, корп. 2 | 1980 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 130 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 7 | 1981 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 131 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 7, корп. 1 | 1980 |  | 1, 7 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 132 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 9 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 133 | г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 1 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 134 | г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 19 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 21 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 21, корп. 1 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 23 | 1983 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 5, корп. 1 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 8 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | г. Архангельск, ул. Прибрежная, д. 28 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 141 | г. Архангельск, ул. Прибрежная, д. 30 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | г. Архангельск, ул. Прибрежная, д. 32 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 143 | г. Архангельск, ул. Прибрежная, д. 34 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 144 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 11 | 1982 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 145 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 12 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 146 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 14 | 1998 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  | 9 |  |  |
| 147 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 18 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |
| 148 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 19 | 1990 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 | 9 |  |  |  |
| 149 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 19, корп. 1 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 150 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 19, корп. 2 | 1990 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 151 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 21 | 1991 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 152 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 21, корп. 1 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 153 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 23, корп. 1 | 1997 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 154 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 24 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 155 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 24, корп. 1 | 2001 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 156 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 25 | 1991 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 157 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 26 | 1990 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 158 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 26, корп. 1 | 1990 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 159 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 28 | 1992 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 160 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 2 | 1989 |  | 5, 7, 9 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 161 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 3 | 1989 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 162 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 4 | 1989 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 163 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 3 | 1979 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 164 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 30 | 1990 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 30, корп. 1 | 1988 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 166 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 30, корп. 2 | 1988 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 167 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 32 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 168 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 32, корп. 1 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 4 | 1971 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 170 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 5 | 1977 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 171 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 9 | 1983 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 172 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 9, корп. 1 | 1984 |  |  |  | 5, 6, 7 |  |  |  |  |  | 1, 3, 8 |  |  |  |  |
| 173 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 9, корп. 2 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 174 | г. Архангельск, ул. Рабочая, д. 19 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 175 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 11 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 176 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 16 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 177 | г. Архангельск, ул. Сплавная, д. 4 | 1957 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 178 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 24 | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 179 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 24, корп. 1 | 2005 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 180 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 24, корп. 2 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 181 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 25 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 182 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 25, корп. 1 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 183 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 26 | 1995 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 184 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 26, корп. 1 | 1995 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 185 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 26, корп. 2 | 2004 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 186 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 26, корп. 3 | 2004 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 187 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 27 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 188 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 27, корп. 1 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 189 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 28 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 190 | г. Архангельск, ул. Трудовая, д. 3 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 191 | г. Архангельск, ул. Трудовая, д. 4 | 1981 |  | 1, 7 | 5 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 192 | г. Архангельск, ул. Трудовая, д. 5 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 193 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 11 | 1981 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 194 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 16 | 1985 |  |  |  | 9 |  | 1, 5, 7 |  | 9 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 195 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 16, корп. 1 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 196 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 16, корп. 2 | 1985 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 197 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 18 | 1984 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  | 9 |  |  |
| 198 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 18, корп. 1 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 199 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 19 | 1993 |  |  |  | 5, 6, 7 |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 200 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 20 | 1984 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 201 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 21 | 1960 |  |  | 1, 2 |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 202 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 5 | 2002 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 203 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 5, корп. 1 | 1990 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 204 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 7, корп. 1 | 2004 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 205 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 9 | 1989 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 206 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 9, корп. 1 | 1986 |  | 9 |  | 1, 5, 6, 7 | 3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 16 | 1983 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 208 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 16, корп. 1 | 1987 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 209 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 40 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 210 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 16 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 211 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 18, корп. 1 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 212 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 2 | 1965 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 213 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 20 | 1990 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 214 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 6 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5 | 1, 2, 7, 8 |  |  |  |  |
| 215 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 8 | 1959 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 216 | г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 2 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 217 | г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 28 | 1963 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 218 | г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 44 | 1962 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 219 | г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 44, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5.6. Октябрьский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 100 | 1985 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 110, корп. 1 | 1951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 112, корп. 1 | 1940 |  |  |  | 1, 5 | 3, 7 |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 4 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 114 | 1952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 116, корп. 1 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 117 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 7 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 118, корп. 2 | 1927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 122 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 9 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 134 | 1965 |  | 1, 7 | 5 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 10 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 135 | 1972 |  | 9 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 11 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 87 | 1932 | 1, 3, 4, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6, 8 |  |  |  |  |
| 12 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 93 | 1954 |  | 1 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 93, корп. 1 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 95 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 95, корп. 2 | 1961 |  | 3, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 16 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 96 | 1961 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 17 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 98 | 1934 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 18 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 98, корп. 1 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 1 | 1964 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4, 5 | 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 11 | 1980 |  | 3, 5 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 12 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5 | 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 2 | 1964 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4, 5 | 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 3 | 1964 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4, 5 | 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 36 | 1973 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 4 | 1964 | 1, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 26 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 5 | 1966 |  |  |  | 3 | 4, 6 |  |  |  |  | 1, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 6 | 1967 |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 6, 7 |  |  | 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 28 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 7 | 1966 | 1, 5, 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 29 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 8 | 1973 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 30 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Аэропорт Архангельск, д. 1 | 1971 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 31 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Аэропорт Архангельск, д. 2 | 1963 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 32 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Аэропорт Архангельск, д. 4 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Аэропорт Архангельск, д. 7 | 1976 |  | 1, 9 | 3, 4 | 6 |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Аэропорт Архангельск, д. 9 | 1981 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 2 | 1974 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 13 | 1977 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 15 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1, 5, 6, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 38 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 17 | 1977 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 17, корп. 1 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 17, корп. 2 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 19 | 1972 |  |  |  | 9 |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 42 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 21 | 1975 |  | 9 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 43 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 21, корп. 1 | 1971 |  | 7 | 1, 5 |  |  |  |  | 9 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 44 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 25 | 1982 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 25, корп. 2 | 1980 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 9 |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 46 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 27 | 1998 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 29 | 1997 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 152 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 49 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 154 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 175 | 1988 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 177 | 1981 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 181 | 1991 |  |  |  |  | 9 |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 53 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 183, корп. 2 | 1927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 183, корп. 3 | 1930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 183, корп. 4 | 1930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 183, корп. 5 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 194 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 199 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 200 | 1954 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 60 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 202 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 202, корп. 1 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 204 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 63 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 214, корп. 1 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 | 8 |  |  |  |  |
| 64 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 216 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 219 | 1993 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 220 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 222 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 222, корп. 1 | 1978 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 250 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 250, корп. 1 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 253 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 255 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 73 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 258, корп. 1 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 259 | 1965 |  | 1, 5, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 75 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 260, корп. 1 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 76 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 260, корп. 2 | 1969 |  |  | 1 |  |  |  | 3, 4, 5, 6 |  |  | 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 265, корп. 1 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 276 | 1968 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 79 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 278 | 1964 |  | 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 80 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 279 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |
| 81 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 280 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 281 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 282 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 282, корп. 1 | 1990 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 283 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 86 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 283, корп. 2 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 284 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 285 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 285, корп. 1 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 286 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 289 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 289, корп. 1 | 1965 | 1, 5, 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 6 |  |  |  |  |
| 93 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 291 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 309 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский/ул. Карла Маркса, д. 145/37 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 96 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 147 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 97 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 153 | 1992 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 155 | 1999 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 158 | 1983 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 164 | 1979 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 101 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 166 | 1979 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 171 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 103 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 172 | 1972 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 104 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 173 | 1984 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 105 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 174 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 106 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 175 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 107 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 176 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 108 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 178, корп. 1 | 1976 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 109 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 179 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 110 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 181 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 111 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 183 | 1983 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 186 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 134 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |
| 114 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 107 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 115 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 115 | 1960 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 131 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 135 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 118 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 137 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 48 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 50 | 1965 |  |  |  |  | 5, 6, 7 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 121 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 52 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 54 | 1961 |  | 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 123 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 56 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 124 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 58 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 58, корп. 3 | 1953 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 67 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 127 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 69 | 1976 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 128 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 71 | 1977 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 129 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 72 | 1991 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 130 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 76 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 131 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 86 | 1958 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 132 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 88, корп. 1 | 1959 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 133 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 91 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 134 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 92 | 1960 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 93 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 95 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 97 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 118 | 1980 |  | 1 |  |  |  |  | 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 139 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 120 | 1975 |  | 9 |  |  | 1, 3, 5 |  |  |  |  | 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 146 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 141 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 148 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 142 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 154 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 143 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 169 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 144 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 171 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 145 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 174 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 146 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 175, корп. 1 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 147 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 176 | 1999 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  | 1, 3, 4 |  |  |  |  |
| 148 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 177 | 1994 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 149 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 180 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 150 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 181, корп. 1 | 1974 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 151 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 188 | 1967 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 152 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 191 | 1966 |  | 1, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 153 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 191, корп. 1 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 154 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 102 | 1972 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 155 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 104 | 1971 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 156 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 121, корп. 1 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 157 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 121, корп. 2 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 158 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 121, корп. 3 | 1963 |  | 1, 7 | 5 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 159 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 123 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 160 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 137 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 161 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 138, корп. 1 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 162 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 140, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 163 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 157 | 1964 |  | 3, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 8 |  |  |  |  |
| 164 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 158 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 159 | 1964 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 166 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 160 | 1983 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  | 9 |  |  |
| 167 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 161 | 1965 |  | 1, 7 | 5 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 168 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 164 | 1938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 166 | 1979 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 170 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 178 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 171 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 182 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 172 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 184 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 173 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 186 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 174 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 190 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 175 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 192 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 | 1, 3 |  |  |  |  |
| 176 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 194 | 1966 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 177 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 196 | 1966 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 178 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 198 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 179 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 61 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 180 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 75 | 1936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 181 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 81 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 182 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 91, корп. 1 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 183 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 96, корп. 1 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 184 | г. Архангельск, проезд. Выборнова, д. 3 | 1965 |  | 5, 7 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 185 | г. Архангельск, проезд. К.С.Бадигина, д. 10, корп. 1 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 186 | г. Архангельск, проезд. К.С.Бадигина, д. 11 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 187 | г. Архангельск, проезд. К.С.Бадигина, д. 13 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 188 | г. Архангельск, проезд. К.С.Бадигина, д. 15 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 189 | г. Архангельск, проезд. К.С.Бадигина, д. 15, корп. 1 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 190 | г. Архангельск, проезд. К.С.Бадигина, д. 17 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 191 | г. Архангельск, проезд. К.С.Бадигина, д. 24 | 1978 |  |  |  | 9 |  |  | 1 | 5, 7 |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 192 | г. Архангельск, проезд. К.С.Бадигина, д. 5 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 193 | г. Архангельск, проезд. К.С.Бадигина, д. 7 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 194 | г. Архангельск, проезд. К.С.Бадигина, д. 9 | 1959 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 195 | г. Архангельск, проезд. Приорова Н.Н., д. 1 | 1976 |  | 9 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 196 | г. Архангельск, проезд. Приорова Н.Н., д. 3 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 197 | г. Архангельск, проезд. Приорова Н.Н., д. 5 | 1987 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 198 | г. Архангельск, проезд. Сибиряковцев, д. 10 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 199 | г. Архангельск, проезд. Сибиряковцев, д. 6 | 1958 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 200 | г. Архангельск, проезд. Сибиряковцев, д. 8 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 201 | г. Архангельск, ул. Аэропорт Кегостров, д. 38 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 202 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 203 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 10 | 1973 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 204 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 17 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 205 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 24 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 206 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 25 | 1966 | 1, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 6 |  |  |  |  |
| 207 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 26 | 1970 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5, 7 | 3, 8 |  |  |  |  |
| 208 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 30 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 209 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 32 | 1988 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 210 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 36 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 211 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 38 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 212 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 39, корп. 1 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 213 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 41 | 1960 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 214 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 41, корп. 1 | 1984 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 215 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 41, корп. 2 | 1960 |  | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 216 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 42 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 217 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 42, корп. 1 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 218 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 43, корп. 2 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 219 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 43, корп. 3 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 220 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 53 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 221 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 55 | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 222 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 55, корп. 1 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 223 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 101 | 1974 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 224 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 101, корп. 1 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 225 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 101, корп. 2 | 1969 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 226 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 101, корп. 3 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 227 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 103 | 1974 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 228 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 105 | 1975 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 9 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 229 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 105, корп. 1 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 230 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 105, корп. 2 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 231 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 105, корп. 3 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 232 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 105, корп. 4 | 1980 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 233 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 107, корп. 1 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 234 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 107, корп. 3 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 235 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 107, корп. 4 | 1970 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 236 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 11 | 1980 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 237 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 15 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 238 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 17 | 1999 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 239 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 55 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 240 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 59 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 241 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 7 | 1975 |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 242 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 75, корп. 1 | 1992 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 243 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 79 | 1964 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 244 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 81 | 1963 |  | 5, 7 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 245 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 81, корп. 1 | 1966 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 246 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 85 | 1964 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 247 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 85, корп. 1 | 1966 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 248 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 87 | 1964 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 249 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 89 | 1975 |  | 1, 5, 7, 9 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 250 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 9 | 1977 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 251 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 91 | 1990 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 252 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 95 | 1980 |  | 9 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 253 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 95, корп. 1 | 1992 |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 254 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 97, корп. 1 | 1974 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 255 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 99 | 1977 |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 256 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 92, корп. 3 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 257 | г. Архангельск, ул. Г.Суфтина, д. 32 | 1992 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 258 | г. Архангельск, ул. Г.Суфтина, д. 33, корп. 1 | 1965 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 259 | г. Архангельск, ул. Г.Суфтина, д. 35 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 260 | г. Архангельск, ул. Г.Суфтина, д. 45 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 261 | г. Архангельск, ул. Г.Суфтина, д. 47, корп. 1 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 262 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 1 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 263 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 10 | 1961 |  | 1, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4 |  |  |  |  |
| 264 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 11 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 265 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 12 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 266 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 13 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 267 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 14 | 1965 |  | 5 | 7 |  |  |  |  |  | 1 | 3, 6, 8 |  | 7 |  |  |
| 268 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 14, корп. 1 | 1980 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 269 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 14, корп. 2 | 1980 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 270 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 2 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 271 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 25 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 272 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 29 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 273 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 3 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 274 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 4 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 275 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 43 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 276 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 44 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |
| 277 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 45 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 278 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 5 | 1962 | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 279 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 50 | 1978 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 280 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 51 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 281 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 55, корп. 1 | 1959 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 282 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 6 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 283 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 61 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 284 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 7 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 285 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 9 | 1964 |  | 5, 7, 8 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 286 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 10 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 287 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 12 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 288 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 17 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 289 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 18 | 1976 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 290 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 19 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 291 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 2, корп. 1 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 292 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 23 | 1973 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 8 |  |  |  |  |
| 293 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 25 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 294 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 25, корп. 1 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 295 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 27 | 1990 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 296 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 30 | 1974 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 297 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 32 | 1973 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 298 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 36 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 299 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 4 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 300 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 42 | 1989 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 301 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 44 | 1990 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 302 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 46 | 1988 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 303 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 48 | 1988 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 304 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 48, корп. 2 | 1989 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 305 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 49 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 306 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 50 | 1992 |  | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 307 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 54, корп. 1 | 1992 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 308 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 57, корп. 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |
| 309 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 57, корп. 3 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 310 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 57, корп. 4 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 311 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1971 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 312 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 13 | 1985 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 9 |  |  |  |
| 313 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 24 | 1988 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 314 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 29 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 315 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 29, корп. 1 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 316 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 33, корп. 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |
| 317 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 39 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 318 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 100, корп. 1 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 319 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 100, корп. 2 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 320 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 101 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 321 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 105 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 322 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 34 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 323 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 35 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 324 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 36 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 325 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 37 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 326 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 37, корп. 2 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 327 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 39 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 328 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 40 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 329 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 41 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 330 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 41, корп. 1 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 331 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 43, корп. 1 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 332 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 49 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 333 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 50 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 334 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 59 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 335 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 60 | 1959 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 336 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 61 | 1958 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 337 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 62, корп. 1 | 1966 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 338 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 62, корп. 2 | 1966 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 339 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 63, корп. 1 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 340 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 64 | 1959 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 341 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 69 | 1951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 342 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 70 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 343 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 71 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 344 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 73 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 345 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 74 | 1960 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 346 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 77 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 347 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 79 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 348 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 82 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 349 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 82, корп. 1 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 350 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 83 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 351 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 99 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 352 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 10 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 353 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 10, корп. 1 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 354 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 10, корп. 2 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 355 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 11 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 356 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 12 | 1964 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 357 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 14 | 1971 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 358 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 36 | 1963 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 359 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 40, корп. 1 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 360 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 41 | 1964 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 361 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 42 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 362 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 43 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 363 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 43, корп. 2 | 1937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 364 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 43, корп. 3 | 1946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 365 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 45 | 1963 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 366 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 45, корп. 1 | 1964 |  |  | 7 | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 367 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 46 | 1943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 368 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 47 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 369 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 49 | 1985 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 370 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 53 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 371 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 57 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 372 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 8 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 373 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 9 | 1968 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 374 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 9, корп. 1 | 1968 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 375 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 9, корп. 2 | 1968 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 376 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 15 | 1926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 377 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 15, корп. 1 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 378 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 16 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 379 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 21 | 1990 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 380 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 21, корп. 1 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 381 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 23 | 1985 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 382 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 23, корп. 1 | 1985 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 383 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 24 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 384 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 26 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 385 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 3 | 1956 |  | 5 | 7, 8 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 386 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 33 | 1965 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 387 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 4 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 388 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 5 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 389 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 51 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 390 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 53 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 391 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 7 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 392 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 72 | 1955 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 393 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 76 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 394 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 8 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 395 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 80 | 1990 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 396 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 15 | 1999 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 397 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 16 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 398 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 19 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 399 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 21 | 1965 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 400 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 23 | 1984 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 401 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 24 | 1984 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 402 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 24, корп. 1 | 2004 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 403 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 25 | 1984 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 404 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 26 | 1991 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 405 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 27 | 1987 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  | 9 |  |  |
| 406 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 29 | 1989 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 407 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 32 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 408 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 34 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 409 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 46 | 1964 |  |  |  | 1, 3 |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7, 8 |  | 7 |  |  |
| 410 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 54 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 411 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 56, корп. 2 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 412 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 56, корп. 3 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 413 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 63 | 1974 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 5, 7 | 1, 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 414 | г. Архангельск, ул. Розинга, д. 6 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 415 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 12 | 1966 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 416 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 14 | 1966 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 7 | 4, 8 |  |  |  |  |
| 417 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 14, корп. 1 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 418 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 14, корп. 2 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 419 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 18 | 2000 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 420 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 19 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 421 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 2, корп. 1 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 422 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 21 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 423 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 23 | 2001 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 424 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 25 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 425 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 36 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 426 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 36, корп. 1 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 427 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 38 | 1963 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 428 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 4 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 429 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 40 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 430 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 43 | 1971 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 431 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 48 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 432 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 433 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 50 | 1988 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 434 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 52, корп. 1 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 8 |  |  |  |  |
| 435 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 52, корп. 2 | 1967 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  | 7 |
| 436 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 53 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 437 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 54 | 1989 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 438 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 56 | 1986 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 439 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 57 | 1988 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 440 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 7 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 441 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 9 | 1968 |  | 5, 7 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 442 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 10 | 1979 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 443 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 10, корп. 1 | 1980 |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 444 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 11 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 445 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 12, корп. 1 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 446 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 15 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 447 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 24 | 1954 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 448 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 25 | 1960 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 449 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 29 | 1959 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 450 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 32 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 451 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 34 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 452 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 36 | 1958 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 453 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 36, корп. 1 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 454 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 4 | 1942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 455 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 6 | 1983 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 456 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 8 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 457 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 8, корп. 1 | 1954 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 458 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 1 | 1975 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 459 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 21 | 1964 | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 460 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 23, корп. 1 | 1956 |  |  |  | 3 |  | 1, 5 |  |  |  | 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 461 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 24 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 462 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 25 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 463 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 25, корп. 1 | 2008 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 464 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27 | 1974 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 465 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 31 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 466 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 53 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 467 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 11, корп. 1 | 1969 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 468 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 11, корп. 2 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 469 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 12 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 470 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 14 | 1965 | 1, 5, 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4 |  |  |  |  |
| 471 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 16 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 472 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 16, корп. 1 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 473 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 16, корп. 2 | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 474 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 6 | 1989 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 475 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 9 | 1965 |  | 1 | 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 4, 8 |  |  |  |  |
| 476 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 9, корп. 1 | 1965 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 477 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 9, корп. 2 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 8 |  |  |  |  |
| 478 | г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 12 | 1958 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 479 | г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 14 | 1958 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 480 | г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 16 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 481 | г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 16, корп. 3 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 482 | г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 18, корп. 1 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 483 | г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 18, корп. 2 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 484 | г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 22 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 485 | г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 4 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 486 | г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 5 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 487 | г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 6 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 488 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 16 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 489 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 16, корп. 1 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 490 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 17 | 1973 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 491 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 17, корп. 2 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 492 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 18 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 493 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 18, корп. 1 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 494 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 18, корп. 3 | 1986 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 495 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 19 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 496 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 19, корп. 1 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 497 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 19, корп. 2 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 498 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 19, корп. 3 | 1979 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 499 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 19, корп. 4 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 500 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 20, корп. 2 | 1970 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 9 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 501 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 21 | 1974 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 502 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 21, корп. 1 | 1974 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 503 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 21, корп. 2 | 1976 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7, 9 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 504 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 22 | 1971 |  | 5 |  | '1, 7. 9 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 505 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 22, корп. 2 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 506 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 22, корп. 4 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 507 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 24 | 1972 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 508 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 24, корп. 1 | 1976 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 509 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 28, корп. 1 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 510 | г. Архангельск, ул. Тыко Вылки, д. 1 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 511 | г. Архангельск, ул. Тыко Вылки, д. 11 | 1996 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 512 | г. Архангельск, ул. Тыко Вылки, д. 3 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 513 | г. Архангельск, ул. Тыко Вылки, д. 6 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 514 | г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 2 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 515 | г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 516 | г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 20 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 517 | г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 34 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 518 | г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 42 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 519 | г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 42, корп. 1 | 1958 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 520 | г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 44, корп. 2 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 521 | г. Архангельск, ул. Цветная, д. 8 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 5.7. Северный территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 2 | 1977 |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 3 | 1977 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 4 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 5 | 1981 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 5, корп. 2 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 6 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 6 | 1979 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 7 | 1984 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | г. Архангельск, ул. Горького, д. 10 | 1964 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 15 | 1950 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 10 | г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 24 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 30 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 2 | 1978 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 2, корп. 1 | 1985 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 26 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 27 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 31 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 33 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7 | 6, 8 |  |  |  |  |
| 18 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 33, корп. 4 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 35 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 35, корп. 5 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 37 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 37, корп. 2 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 39, корп. 4 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 24 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 4 | 1987 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  | 9 |  |  |
| 25 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 43, корп. 1 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 43, корп. 2 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 43, корп. 3 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 43, корп. 4 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 54 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 54, корп. 1 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | г. Архангельск, ул. Индустриальная, д. 14 | 1953 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | г. Архангельск, ул. Каботажная, д. 9 | 1930 |  | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 10 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 23 | 1965 |  |  |  |  | 5 | 1, 7, 8 |  |  |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 35 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 23, корп. 1 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 5, корп. 2 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 6 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | г. Архангельск, ул. Конзихинская, д. 11 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | г. Архангельск, ул. Конзихинская, д. 13 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | г. Архангельск, ул. Конзихинская, д. 13, корп. 1 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | г. Архангельск, ул. Конзихинская, д. 28 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | г. Архангельск, ул. Конзихинская, д. 32 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | г. Архангельск, ул. Конзихинская, д. 33 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 19, корп. 1 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 20 | 1963 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 24 | 1964 |  | 1 |  |  |  |  | 4, 5 |  |  | 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 25 | 1966 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 4 | 1936 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 4, корп. 1 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 8, корп. 1 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | г. Архангельск, ул. Кутузова М.И., д. 11 | 1958 | 1, 2, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 52 | г. Архангельск, ул. Кутузова М.И., д. 3 | 1958 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | г. Архангельск, ул. Кутузова М.И., д. 9 | 1958 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Архангельск, ул. Малиновского, д. 12 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 55 | г. Архангельск, ул. Малиновского, д. 2 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | г. Архангельск, ул. Малиновского, д. 6 | 1975 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 57 | г. Архангельск, ул. Малиновского, д. 7 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | г. Архангельск, ул. Малиновского, д. 8 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 11 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 13 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 15 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 19 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 21 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 23 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 25 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 27 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 9 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 13, корп. 1 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 22, корп. 2 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 23 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 3, корп. 1 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 5, корп. 1 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 8, корп. 1 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 12, корп. 2 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 40 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 47 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 47, корп. 1 | 1980 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 78 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 49 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 50 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 51 | 1991 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 51, корп. 1 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 82 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 52 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 54 | 1991 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  | 9 |  |  |
| 84 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 56 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 58 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 60 | 1975 |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 7 |  |  | 1, 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 87 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 60, корп. 1 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 62 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 62, корп. 1 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 64 | 1976 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 64, корп. 1 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 64, корп. 2 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 66 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 94 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 68 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | г. Архангельск, ул. Пушкинская, д. 4 | 1963 |  | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 96 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 11, корп. 1 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 15, корп. 1 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 21 | 1940 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 2, корп. 1 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | г. Архангельск, ул. Титова, д. 20 | 1958 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 101 | г. Архангельск, ул. Титова, д. 20, корп. 1 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | г. Архангельск, ул. Титова, д. 9 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | г. Архангельск, ул. Ударников, д. 26 | 1938 |  | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 104 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 11 | 1964 |  | 5, 7 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 105 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 11, корп. 1 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 13 | 1965 |  | 1 |  | 4, 5 |  |  |  |  |  | 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 15 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 5 |  | 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 17 | 1965 |  |  |  | 1 | 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 109 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 19 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 21 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 111 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 21, корп. 11 | 1965 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 112 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 23 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 3 | 1965 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 114 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 5 | 1965 |  | 1, 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 115 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 10, корп. 1 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 14 | 1960 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 14, корп. 1 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 118 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 20 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 22 | 1974 |  |  |  | 1 |  |  | 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 120 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 23, корп. 1 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5.8. Соломбальский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, пер. Банный 1-й, д. 2 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | г. Архангельск, пер. Банный 1-й, д. 7 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 3 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 112 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 4 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 124 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 126 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 148 | 1986 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 18 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 8 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 18, корп. 1 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 9 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 31, корп. 1 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 10 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 32, корп. 1 | 1988 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 37 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 12 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 37, корп. 1 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 13 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 44, корп. 1 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 14 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 45 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 74 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 80 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 86 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 86, корп. 2 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 19 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 88 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 90 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 92 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 94 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 10 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 11 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 13 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 14, корп. 1 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 15 | 1992 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 16 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 16, корп. 1 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 16, корп. 2 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 17 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 32 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 18 | 1993 |  |  | 5 | 7 | 9 | 1 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 33 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 2 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 23 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 25 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 26 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 27 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 28, корп. 1 | 1960 | 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 6, 7 |  |  |  |  |
| 39 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 30 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 32 | 1958 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 4 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 4, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 6 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 9 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | г. Архангельск, ул. Адмиралтейская, д. 3 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 46 | г. Архангельск, ул. Адмиралтейская, д. 7 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 47 | г. Архангельск, ул. Адмиралтейская, д. 7, корп. 1 | 1994 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | г. Архангельск, ул. Адмиралтейская, д. 9 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 49 | г. Архангельск, ул. Александра Петрова, д. 8 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | г. Архангельск, ул. Баумана, д. 17 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | г. Архангельск, ул. Баумана, д. 19 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | г. Архангельск, ул. Баумана, д. 23 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 53 | г. Архангельск, ул. Баумана, д. 2, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | г. Архангельск, ул. Баумана, д. 31 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | г. Архангельск, ул. Баумана, д. 4 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | г. Архангельск, ул. Баумана, д. 6 | 1962 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | г. Архангельск, ул. Беломорская, д. 37 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 58 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 4 | 1980 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 4, корп. 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 60 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 4, корп. 6 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 6, корп. 2 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 8 | 1989 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | г. Архангельск, ул. Валявкина, д. 13 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 64 | г. Архангельск, ул. Валявкина, д. 15 | 2003 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | г. Архангельск, ул. Валявкина, д. 24 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |
| 66 | г. Архангельск, ул. Валявкина, д. 26 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |
| 67 | г. Архангельск, ул. Валявкина, д. 28 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |
| 68 | г. Архангельск, ул. Валявкина, д. 28, корп. 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 69 | г. Архангельск, ул. Валявкина, д. 36 | 1961 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | г. Архангельск, ул. Валявкина, д. 41 | 1960 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | г. Архангельск, ул. Восьмое марта, д. 1 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | г. Архангельск, ул. Восьмое марта, д. 12, корп. 1 | 1962 |  | 1, 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 1, корп. 5 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 10 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 13 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 14 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 2 | 1938 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 5 | 1938 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 6 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 8 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 9, корп. 1 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 102 | 1948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 118 | 1952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 120 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 122, корп. 1 | 1958 | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 86 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 123, корп. 1 | 1935 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 87 | г. Архангельск, ул. Закемовского, д. 22 | 1959 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 15 | 1989 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 20 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 20, корп. 2 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 33 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 35 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 35, корп. 2 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 36 | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 37 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 96 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 37, корп. 1 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 37, корп. 3 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 38 | 1992 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 43 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | г. Архангельск, ул. Кемская, д. 11 | 1965 |  | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 101 | г. Архангельск, ул. Кемская, д. 4 | 1955 |  | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | г. Архангельск, ул. Кемская, д. 6 | 1954 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | г. Архангельск, ул. Кемская, д. 8 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 104 | г. Архангельск, ул. Корабельная, д. 11 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | г. Архангельск, ул. Корабельная, д. 13 | 1960 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | г. Архангельск, ул. Корабельная, д. 15 | 1973 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | г. Архангельск, ул. Корабельная, д. 17 | 1972 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | г. Архангельск, ул. Корабельная, д. 19 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | г. Архангельск, ул. Корабельная, д. 2, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | г. Архангельск, ул. Корабельная, д. 3 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 111 | г. Архангельск, ул. Корабельная, д. 9 | 1967 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 10 | 1941 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 3 | 1937 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 4 | 1937 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 115 | г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 5 | 1939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 116 | г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 6 | 1939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  | 2 |  |  |
| 117 | г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 7 | 1945 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 118 | г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 8 | 1942 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 5 | 1984 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 37 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 121 | г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 37, корп. 1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 122 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 12 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 14, корп. 1 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 124 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 15 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 16 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 16, корп. 1 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 17, корп. 1 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 128 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 17, корп. 2 | 1990 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 129 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 18 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 130 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 19 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 131 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 19, корп. 1 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 132 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 20 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 133 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 22 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 134 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 28 | 1980 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 32 | 1953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 37 | 1963 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 39 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | г. Архангельск, ул. Кучина А.С., д. 1 | 1974 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | г. Архангельск, ул. Кучина А.С., д. 6 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | г. Архангельск, ул. Кучина А.С., д. 8 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 141 | г. Архангельск, ул. Литейная, д. 11 | 1953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | г. Архангельск, ул. Литейная, д. 4 | 1939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 143 | г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 106 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 144 | г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 106, корп. 1 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 145 | г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 108 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 146 | г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 108, корп. 2 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 147 | г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 23 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 148 | г. Архангельск, ул. Маслова, д. 1 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 149 | г. Архангельск, ул. Маслова, д. 15 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 150 | г. Архангельск, ул. Маслова, д. 16, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 151 | г. Архангельск, ул. Маслова, д. 19 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 152 | г. Архангельск, ул. Маслова, д. 23, корп. 1 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 153 | г. Архангельск, ул. Маслова, д. 24 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 154 | г. Архангельск, ул. Маслова, д. 29 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 155 | г. Архангельск, ул. Маслова, д. 31 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 156 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 1 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 157 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 13 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 158 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 15, корп. 1 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 159 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 17 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 160 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 21 | 1985 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 161 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 21, корп. 1 | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 162 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 25 | 1994 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 163 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 27 | 1989 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 164 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 29 | 1989 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 4 | 1936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 166 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 46 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 167 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 5 | 1937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 168 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 54, корп. 1 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 7 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 170 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 11 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 171 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 12 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 172 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 15 | 1967 |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 7 |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 173 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 17 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 174 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 19 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 175 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 2 | 1961 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 176 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 24 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 177 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 28 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 178 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 38 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 179 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 4 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 180 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 5 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 181 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 7 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 182 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 8 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 183 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 9 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 184 | г. Архангельск, ул. Михайловой Т.П., д. 19 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 185 | г. Архангельск, ул. Михайловой Т.П., д. 4 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 186 | г. Архангельск, ул. Пахтусова, д. 2 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 187 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 11 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 188 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 17 | 1987 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 189 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 25, корп. 1 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 190 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 27 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 191 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 5 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 192 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 6 | 1987 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 193 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 7 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 194 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 8 | 1989 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 195 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 9 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 196 | г. Архангельск, ул. Приморская, д. 10, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 197 | г. Архангельск, ул. Приморская, д. 11 | 1962 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 198 | г. Архангельск, ул. Приморская, д. 12, корп. 2 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 199 | г. Архангельск, ул. Приморская, д. 12, корп. 3 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 200 | г. Архангельск, ул. Приморская, д. 15 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 201 | г. Архангельск, ул. Приморская, д. 20, корп. 2 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 202 | г. Архангельск, ул. Приморская, д. 3 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 203 | г. Архангельск, ул. Приморская, д. 6 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 204 | г. Архангельск, ул. Приморская, д. 6, корп. 1 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 205 | г. Архангельск, ул. Приморская, д. 8 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 206 | г. Архангельск, ул. Приморская, д. 9 | 1962 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 207 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 2 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 208 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 209 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 11 | 1992 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 210 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 11, корп. 1 | 1996 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 211 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 15, корп. 1 | 1984 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 212 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 17 | 1985 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 213 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 17, корп. 2 | 1987 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 214 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 19 | 1984 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 215 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 19, корп. 1 | 1983 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 216 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 21 | 1984 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 217 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 27 | 1972 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 218 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 29 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 219 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 31 | 1972 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 220 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 32 | 1987 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 221 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 33 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 222 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 33, корп. 1 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 223 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 34 | 1979 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 224 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 34, корп. 1 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 225 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 35 | 1971 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 226 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 36 | 1977 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 227 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 37 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 228 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 39 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 229 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 40, корп. 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |
| 230 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 41 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 231 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 42 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 232 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 43 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 233 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 48 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 234 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 51 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 235 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 52 | 1936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 236 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 55, корп. 1 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 237 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 55, корп. 2 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 238 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 59, корп. 2 | 1948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 239 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 60 | 1935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 240 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 63 | 1936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 241 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 63, корп. 2 | 1948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 242 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 67 | 1938 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 243 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 7 | 1987 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  | 9 |  |  |
| 244 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 7, корп. 1 | 1989 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 245 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 7, корп. 2 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 246 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 7, корп. 3 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 247 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 71, корп. 1 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 248 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 72 | 1935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 249 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 79 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 250 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 83 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 251 | г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 4, корп. 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 252 | г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 4, корп. 2 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 253 | г. Архангельск, ул. Терехина, д. 44 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 254 | г. Архангельск, ул. Терехина, д. 6 | 1994 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 255 | г. Архангельск, ул. Терехина, д. 6, корп. 1 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 256 | г. Архангельск, ул. Терехина, д. 6, корп. 2 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 257 | г. Архангельск, ул. Терехина, д. 6, корп. 3 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 258 | г. Архангельск, ул. Терехина, д. 6, корп. 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 259 | г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 23 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 260 | г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 28, корп. 1 | 1964 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 261 | г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 30, корп. 1 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 262 | г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 36, корп. 1 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 263 | г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 47 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 264 | г. Архангельск, ул. Фрезерная, д. 11 | 1940 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 265 | г. Архангельск, ул. Фрезерная, д. 7 | 1939 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 266 | г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 1 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 267 | г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 2 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 268 | г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 52 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 269 | г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 54 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 270 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 16 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 271 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 18 | 1991 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 272 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 45, корп. 1 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 273 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 48 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 274 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 50 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 275 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 54 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 276 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 56 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 277 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 57 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 278 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 61 | 1935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 279 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 61, корп. 1 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 280 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 63 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 281 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 73, корп. 1 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 282 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 81 | 1936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5.9. Цигломенский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, ул. Второй рабочий квартал, д. 47 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 1, корп. 1 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 2 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 31 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 33 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 34 | 1965 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 35 | 1973 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 37 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 39 | 1962 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 10 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 40 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 41 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 42 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 43 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 44 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 45 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 46 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 47 | 1981 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 48 | 1982 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 19 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 49 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 50 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 51 | 1986 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7 |  |  |  |  |
| 22 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 52 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 53 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 54 | 1990 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 25 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 55 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 56 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 13 | 1955 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 17 | 1960 | 1, 3, 8 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 6, 7 |  |  |  |  |
| 29 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 18 | 1961 |  | 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 30 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 19 | 1961 |  | 7 |  | 5 |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 31 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 20 | 1960 |  | 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 32 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 23 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 24 | 1978 |  | 1, 5 | 3, 7 |  |  |  |  |  |  | 6, 8 |  |  |  |  |
| 34 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 25 | 1981 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 35 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 26 | 1985 |  | 7 |  | 1, 5 | 6 |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 36 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 28 | 1993 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 37 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 10, корп. 1 | 1974 |  |  |  | 7, 8 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6 |  |  |  |  |
| 38 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 13 | 1959 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 27, корп. 1 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 29 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 3, корп. 2 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 4 | 1933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 6 | 1933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 8, корп. 1 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 9 | 1934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 9, корп. 1 | 1973 |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5 | 6, 8 |  |  |  |  |
| 47 | г. Архангельск, ул. Куйбышева, д. 10 | 1956 |  | 1, 2, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 6, 5, 7 |  |  |  |  |
| 48 | г. Архангельск, ул. Куйбышева, д. 12 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | г. Архангельск, ул. Куйбышева, д. 3 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | г. Архангельск, ул. Куйбышева, д. 4 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | г. Архангельск, ул. Куйбышева, д. 5 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | г. Архангельск, ул. Куйбышева, д. 8 | 1934 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 53 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 1 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 11 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 11, корп. 1 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 3 | 1978 |  | 1 |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 7 | 1980 |  | 1 | 7 |  | 5 | 3, 6, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 9 | 1982 |  | 3 |  | 7 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 59 | г. Архангельск, ул. Матросова, д. 2, корп. 1 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 60 | г. Архангельск, ул. Матросова, д. 4 | 1933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | г. Архангельск, ул. Мира, д. 1, корп. 1 | 1980 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 62 | г. Архангельск, ул. Мира, д. 3 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Архангельск, ул. Мира, д. 3, корп. 1 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | г. Архангельск, ул. Мира, д. 5 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | г. Архангельск, ул. Пустошного, д. 21 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | г. Архангельск, ул. Пустошного, д. 23 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | г. Архангельск, ул. Пустошного, д. 60 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | г. Архангельск, ул. Пустошного, д. 66 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | г. Архангельск, ул. Пустошного, д. 68 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 1, корп. 1 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 28 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 30 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 34, корп. 2 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 34, корп. 3 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 42 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 46 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 46, корп. 1 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 47 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 49 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 52 | 1969 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 53 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 54 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 56 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 59 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 13 | 1972 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 25, корп. 2 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 87 | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 27, корп. 2 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 88 | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 27, корп. 3 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 89 | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 27, корп. 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 90 | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 29, корп. 2 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 91 | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 29, корп. 3 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 6. Городской округ Архангельской области "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 1 | 1986 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 10А | 1983 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 3 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 12 | 1971 |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |  | 1 | 4, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 4 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 14 | 1971 |  |  |  | 1 | 3, 5, 8 |  |  |  |  | 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 5 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 14А | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 3 | 1969 |  |  |  | 1 | 3, 5, 8 |  |  |  |  | 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 7 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 3А | 1971 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 8 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 3Б | 1975 |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 9 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 3В | 1995 |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 10 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 3Г | 1998 |  |  | 1, 3, 7 |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 11 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 5 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |
| 12 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 5В | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 6 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7, 8 | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 14 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 7 | 1972 |  |  | 1, 5 | 3, 7, 8 |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 15 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 7А | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 7Б | 1980 |  |  |  | 5, 8 | 1, 3 |  |  |  |  | 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 17 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 7В | 1983 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 18 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 7Е | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |
| 19 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 8 | 1986 |  |  |  | 1 | 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 20 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 9 | 1971 |  |  |  | 1 | 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 21 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 9А | 1972 |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 22 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 9Б | 1971 |  |  |  | 1, 3, 5 |  |  |  |  |  | 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 10 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 7, 8 |  | 1, 3, 6 |  |  |  |  |
| 24 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 11 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 12 | 1966 |  |  |  | 1 |  |  | 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 26 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 13 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 18 | 1972 |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 28 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 18А | 1981 |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 29 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 19 | 1968 |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |  | 1 | 4, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 30 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 20 | 1970 |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 20А | 1979 |  |  |  | 1, 5, 8 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 32 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 21 | 1967 |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 7 |  |  | 1, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 33 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 22 | 1970 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 34 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 22А | 1976 |  |  |  | 1, 5, 8 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 35 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 24 | 1972 |  |  | 1 |  | 3, 5, 8 |  |  |  |  | 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 36 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 25 | 1967 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 37 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 30 | 1971 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4, 5 | 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 32 | 1970 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 32А | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 33 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 34 | 1971 |  |  |  | 1, 3, 7 |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 42 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 35 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 36 | 1972 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 36А | 1975 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 45 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 38 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 39 | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 4 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 41А | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 41Б | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 43 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 43А | 1994 |  |  | 1 |  |  | 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 52 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 44 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 45 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 45А | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 45Б | 1986 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 56 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 46 | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 47 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 47А | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 47Б | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 48 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 49 | 1985 |  |  | 1, 7 | 8 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6 |  |  |  |  |
| 62 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 49А | 1991 |  |  | 1, 3, 7 |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 63 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 51 | 1993 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 64 | г. Коряжма, проезд. Троицкий, д. 13 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | г. Коряжма, проезд. Троицкий, д. 15 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 11 | 1975 |  |  |  |  |  | 1, 5 | 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 67 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 11А | 1976 |  |  |  | 1, 3, 5 |  |  |  |  |  | 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 11Б | 1992 |  |  | 1 |  |  |  | 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 69 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 13 | 1976 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 70 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 15 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 19 | 1975 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 72 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 25 | 1989 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 73 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 27 | 1991 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 74 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 27А | 1991 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 75 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 27Б | 1993 |  |  |  | 1 | 5 | 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 76 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 29 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 29А | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 29Б | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 29В | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 3 | 1988 |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 31 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 31А | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 31Б | 1994 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 33 | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 3А | 1982 |  |  | 1 |  |  | 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 86 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 5 | 1978 |  |  |  | 8 | 1, 5 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 87 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 5А | 1978 | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 88 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 5Б | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 89 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 7 | 1992 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 90 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 9 | 1981 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 91 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 9А | 1976 | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 92 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 9Б | 1977 |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 93 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 9В | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 10 | 1957 | 1, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6 |  |  |  |  |
| 95 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 12 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7 | 1, 2, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 96 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 14 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 14А | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 18 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7 |  | 1, 2, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 99 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 18А | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 2 | 1960 |  |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 101 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 20 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 24 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 103 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 4 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 | 1, 3, 4 |  |  |  |  |
| 104 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 6 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 7 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 8 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5 |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | г. Коряжма, ул. Имени А.Г.Глейха, д. 16А | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | г. Коряжма, ул. Имени А.Г.Глейха, д. 16, корп. 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 109 | г. Коряжма, ул. Имени А.Г.Глейха, д. 16, корп. 2 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 110 | г. Коряжма, ул. Имени А.Г.Глейха, д. 16Б | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 111 | г. Коряжма, ул. Имени А.Г.Глейха, д. 18 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | г. Коряжма, ул. Имени А.Г.Глейха, д. 18А | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | г. Коряжма, ул. Имени А.Г.Глейха, д. 22 | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 10 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 7, 8 |  | 1, 3, 6 |  |  |  |  |
| 115 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 12 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 14, корп. 1 | 1966 | 1, 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5 |  |  |  |  |
| 117 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 14, корп. 2 | 1965 |  | 1, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5 |  |  |  |  |
| 118 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 16 | 1969 |  |  | 1 |  |  | 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 119 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 2 | 1963 |  |  |  | 1 |  |  | 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 120 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 3 | 1960 |  |  |  | 1, 3 |  |  |  | 5 |  | 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 4 | 1962 |  |  | 1, 5, 8 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 122 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 5 | 1963 | 7 | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6 |  |  |  |  |
| 123 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 8 | 1963 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 124 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 11 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 12 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 13 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 5, 8 |  | 3, 6, 7 |  |  |  |  |
| 127 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 15 | 1975 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5, 7, 8 | 3, 4 |  |  |  |  |
| 128 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 17 | 1978 |  |  | 5 | 1, 3 | 6 |  |  |  |  | 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 129 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 19 | 1980 |  |  | 8 | 1, 3, 4, 5, 7 | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 130 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 2 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 131 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 2А | 1977 |  | 1, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4 |  |  |  |  |
| 132 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 3 | 1964 |  |  |  | 1 |  |  | 5, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 133 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 4 | 1957 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 134 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 5 | 1962 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 6 | 1957 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 7 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 9 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 138 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 12 | 1965 |  |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 139 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 14 | 1965 |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 5, 7, 8 |  |  | 3, 6 |  |  |  |  |
| 140 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 15 | 1966 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 141 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 16 | 1965 |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 142 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 17 | 1966 |  |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 143 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 23 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 144 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 25 | 1990 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 145 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 26 | 2002 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 146 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 27 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 147 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 27А | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 148 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 27Б | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 149 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 29 | 1995 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 150 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 3 | 1961 |  | 1, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6 |  |  |  |  |
| 151 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 31 | 1990 |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 8 |  |  |  |  |
| 152 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 5 | 1961 |  |  |  |  |  |  | 5, 7 |  |  | 1, 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 153 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 7А | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7 | 1, 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 154 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 9 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 155 | г. Коряжма, ул. Космонавтов, д. 10 | 1977 |  |  |  | 1, 3 |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 156 | г. Коряжма, ул. Космонавтов, д. 10А | 1989 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 157 | г. Коряжма, ул. Космонавтов, д. 4 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 158 | г. Коряжма, ул. Космонавтов, д. 6 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 159 | г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 11 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 160 | г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 12 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 161 | г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 13 | 1955 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 162 | г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 15 | 1955 | 2, 3, 5, 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 6 |  |  |  |  |
| 163 | г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 18 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 164 | г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 3 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 8 |  | 3, 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 165 | г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 5 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 8 |  | 3, 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 166 | г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 6 | 1961 |  |  |  |  |  |  | 1, 5 |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 167 | г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 7 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 168 | г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 9 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 10 | 1963 |  |  |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 170 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 12 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 171 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 13 | 1962 |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 172 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 14 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  | 1, 3, 6 |  |  |  |  |
| 173 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 15 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 8 |  |  | 3, 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 174 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 16 | 1969 |  |  |  | 8 | 1, 3 |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 175 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 17 | 1963 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 176 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 2 | 1964 |  | 1, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 177 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 21 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 178 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 23 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 179 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 3 | 1963 |  | 1, 3, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 180 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 4 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 181 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 5 | 1961 |  |  |  | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 182 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 7 | 1963 |  |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 183 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 184 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 10 | 1962 |  | 1, 7, 8 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3, 4 |  |  |  |  |
| 185 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 11 | 1964 |  |  | 1, 5, 7, 8 | 4 |  |  |  |  |  | 3, 6 |  |  |  |  |
| 186 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 12 | 1963 |  |  |  | 1,5 |  |  | 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 187 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 20 | 1963 |  | 1, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6 |  |  |  |  |
| 188 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 3 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 189 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 36 | 1964 |  |  |  | 1 |  |  | 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 190 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 36А | 1964 |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 3, 4, 7 |  | 6, 8 |  |  |  |  |
| 191 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 38 | 1964 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 192 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 42 | 1968 |  |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 193 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 42А | 1968 |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 194 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 44 | 1971 |  | 9 |  | 7 |  |  |  | 5 |  | 1, 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 195 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 46 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 196 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 46А | 1966 |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 197 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 47В | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 198 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 47Г | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 199 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 48 | 1973 |  | 9 |  | 7 |  | 1, 5, 8 |  |  |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 200 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 49Б | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 201 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 49В | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 202 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 50 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 203 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 51В | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 204 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 51Г | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 205 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 52 | 1973 |  | 9 | 1 |  |  | 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 206 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 54 | 1968 |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 207 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 54А | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 208 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 78Б | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 209 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 80Б | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 210 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 9 | 1964 |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 211 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 11, корп. 1 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 212 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 12 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 | 1, 3, 4 |  |  |  |  |
| 213 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 12А | 1965 |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4 |  |  |  |  |
| 214 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 13, корп. 1 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 215 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 13, корп. 2 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 216 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 15 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 217 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 17 | 1986 |  |  |  | 1 |  |  | 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 218 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 17А | 1977 |  |  |  | 1 |  |  | 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 219 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 18 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 220 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 2 | 1964 |  |  |  | 1 | 3, 5, 8 |  |  |  |  | 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 221 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 22, корп. 1 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 222 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 3 | 1970 |  |  | 1 |  |  | 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 223 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 4 | 1964 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  | 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 224 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 5 | 1969 |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  | 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 225 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 6 | 1964 |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 226 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 8 | 1966 |  |  |  | 1, 5, 8 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 227 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 9 | 1970 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 228 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 11 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 229 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 12 | 1974 |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 230 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 12А | 1974 |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 231 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 12Б | 1975 |  | 3, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 5, 6 |  |  |  |  |
| 232 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 13 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 233 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 13А | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 234 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 14 | 1974 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 235 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 15 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 236 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 15А | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 237 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 15Б | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 238 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 15В | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 239 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 17 | 1990 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 240 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 17А | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 241 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 17Б | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 242 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 2А | 1997 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3, 5 | 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 243 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 4 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 244 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 5 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 245 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 5А | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 246 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 5Б | 1988 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 247 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 6 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5 | 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 248 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 6А | 1973 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5 |  | 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 249 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 6Б | 1973 |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 250 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 7 | 1987 |  | 1 |  |  |  |  |  | 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 251 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 7А | 1987 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 252 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 7Б | 1987 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 253 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 8 | 1973 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 254 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 9 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 255 | г. Коряжма, ул. Строгановская, д. 14 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 256 | г. Коряжма, ул. Строителей, д. 50 | 1977 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 257 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 1 | 1960 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 258 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 1А | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 259 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 12 | 1959 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 260 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 14 | 1959 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 261 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 15 | 1961 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 262 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 16 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 263 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 2 | 1961 |  |  |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 1, 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 264 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 3 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 265 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 4 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 266 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 5 | 1958 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 267 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 6 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 8 | 3, 4, 7 |  |  |  |  |
| 268 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 7 | 1959 |  |  |  |  |  | 1, 5 |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 269 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 8 | 1960 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5, 8 | 3, 4, 7 |  |  |  |  |
| 270 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 9 | 1961 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7. Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Новодвинск, пл. Ленина, д. 1 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 16 | 1961 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 3 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 18 | 1961 |  |  |  | 5, 7 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 4 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 2 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 21 | 1974 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 6 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 22 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 7 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 23 | 1973 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 8 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 24 | 1963 |  | 1, 5, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 9 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 25 | 1973 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 10 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 28 | 1964 |  | 1, 5, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 11 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 29 | 1973 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 12 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 29, корп. 1 | 1974 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 13 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 29, корп. 2 | 1974 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 14 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 3 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 15 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 30 | 1964 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 16 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 32 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 34 | 1972 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 18 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 36 | 1972 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 4 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 5 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 21 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 1 | 1937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 11, корп. 1 | 1970 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 23 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 17 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 18, корп. 1 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 18, корп. 2 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 26 | 1957 |  |  |  | 1 |  |  | 5, 7 |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 27 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 28 | 1957 | 1, 3, 5, 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 28 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 29 | 1955 | 3, 5, 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 6 |  |  |  |  |
| 29 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 30 | 1958 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 30 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 31 | 1959 |  |  |  | 5, 7 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 31 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 32 | 1958 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 33 | 1959 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 34 | 1959 | 1, 3, 4, 5, 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 34 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 35 | 1959 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 36 | 1963 | 1 | 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 36 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 36, корп. 1 | 1963 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 37 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 37 | 1961 | 1, 3 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 38 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 38 | 1962 | 1, 3 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 39 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 39, корп. 1 | 1961 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 40 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 40 | 1962 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 41 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 40, корп. 1 | 1963 |  |  |  | 5, 7 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 42 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 41 | 1962 |  |  |  | 5, 7 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 43 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 42 | 1961 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 44 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 42, корп. 1 | 1962 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 43, корп. 1 | 1961 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 45 | 1962 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 46, корп. 1 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 48 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 46, корп. 2 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 49 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 47 | 1990 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 49 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 5 | 1937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 50, корп. 1 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 50, корп. 2 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 7, корп. 1 | 1970 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 55 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 17 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 20 | 1965 |  | 1 |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 57 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 22 | 1964 |  |  |  |  |  | 1, 7 |  |  |  | 3, 4, 5, 8 |  |  |  |  |
| 58 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 25, корп. 1 | 1964 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 59 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 27, корп. 1 | 1964 | 1, 3, 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 60 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 31, корп. 1 | 1963 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 37, корп. 1 | 1964 |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 62 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 5 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 9 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 26 | 1974 |  |  | 1 |  |  |  | 3, 5, 7 |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 65 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 28 | 1975 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 66 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 30 | 1974 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 67 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 32 | 1974 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 68 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 34 | 1975 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 69 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 36 | 1973 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 70 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 38, корп. 1 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 38, корп. 2 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 41 | 1991 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 41, корп. 1 | 1991 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 41, корп. 2 | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 41, корп. 3 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 76 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 42 | 1971 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 77 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 42, корп. 1 | 1970 |  |  | 1 | 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 78 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 44 | 1971 |  |  | 1 | 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 79 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 44, корп. 1 | 1970 |  |  |  | 1 | 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 80 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 45, корп. 1 | 1992 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 46 | 1970 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 82 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 11 | 1972 |  |  | 1 |  |  |  | 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 83 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 11, корп. 1 | 1973 |  |  |  | 1 |  |  | 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 84 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 19 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 2 | 1974 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 86 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 21 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 87 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 23 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 25 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 25, корп. 1 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 3 | 1971 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 91 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 4 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 92 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 5 | 1971 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 6 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 94 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 8 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 9 | 1972 |  |  |  | 1 |  | 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 96 | г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 4 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 4, корп. 1 | 1967 |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 98 | г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 6 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 6, корп. 1 | 1966 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 100 | г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 7 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 101 | г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 9 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 102 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 1 | 1972 |  |  |  | 1 |  | 3, 5, 7 |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 103 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 10 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 104 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 11 | 1971 |  |  |  | 1 | 3, 5, 7 |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 105 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 2 | 1964 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 106 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 3 | 1971 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 107 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 4 | 1964 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 6 | 1963 |  |  |  | 5, 7 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 109 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 1 | 1963 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 110 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 12 | 1959 | 1, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 111 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 14 | 1964 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 112 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 2 | 1960 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 3 | 1962 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 4 | 1960 |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 115 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 5 | 1962 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 6 | 1960 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 7 | 1962 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 118 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 9 | 1973 |  |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 7 |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 119 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 12 | 1959 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 12, корп. 1 | 1959 |  |  |  | 7 | 5 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 121 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 16 | 1959 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 16, корп. 1 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 18 | 1960 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 124 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 21, корп. 1 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 25 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 27 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 29 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 128 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 9 | 1953 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 129 | г. Новодвинск, ул. Мира, д. 1 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 130 | г. Новодвинск, ул. Мира, д. 10 | 1972 |  |  | 1 |  |  | 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 131 | г. Новодвинск, ул. Мира, д. 11 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 132 | г. Новодвинск, ул. Мира, д. 12 | 1972 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 133 | г. Новодвинск, ул. Мира, д. 13 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 134 | г. Новодвинск, ул. Мира, д. 2 | 1984 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | г. Новодвинск, ул. Мира, д. 3 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | г. Новодвинск, ул. Мира, д. 4 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 137 | г. Новодвинск, ул. Мира, д. 5 | 1985 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | г. Новодвинск, ул. Мира, д. 6 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 139 | г. Новодвинск, ул. Мира, д. 7, корп. 1 | 1983 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | г. Новодвинск, ул. Мира, д. 8 | 1974 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 141 | г. Новодвинск, ул. Мира, д. 9 | 1982 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | г. Новодвинск, ул. Новая, д. 36 | 1972 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 143 | г. Новодвинск, ул. Новая, д. 39 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 144 | г. Новодвинск, ул. Новая, д. 40, корп. 1 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 145 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 1 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 146 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 2 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 147 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 3 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 148 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 4 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 149 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 6 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 150 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 7 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 151 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 8 | 1975 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 152 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 9 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 153 | г. Новодвинск, ул. Пионерская, д. 14 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 154 | г. Новодвинск, ул. Пионерская, д. 4 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 155 | г. Новодвинск, ул. Пролетарская, д. 47 | 1971 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 156 | г. Новодвинск, ул. Пролетарская, д. 47, корп. 1 | 1972 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 157 | г. Новодвинск, ул. Пролетарская, д. 48 | 1969 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 158 | г. Новодвинск, ул. Пролетарская, д. 49 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 159 | г. Новодвинск, ул. Пролетарская, д. 50 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 160 | г. Новодвинск, ул. Пролетарская, д. 52 | 1969 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  | 1, 6 |  |  |  |  |
| 161 | г. Новодвинск, ул. Пролетарская, д. 55 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 162 | г. Новодвинск, ул. Пролетарская, д. 57 | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 163 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 1 | 1967 |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 164 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 1, корп. 1 | 1967 |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 165 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 10, корп. 1 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 166 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 11 | 1965 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 167 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 13 | 1965 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 168 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 14, корп. 1 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 17 | 1965 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 170 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 19 | 1966 |  | 1, 5 | 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 171 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 27 | 1968 |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 172 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 28 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 173 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 3 | 1966 |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 174 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 30 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 175 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 31 | 1968 |  |  |  | 1 |  |  | 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 176 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 32 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 177 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 35 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 178 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 35, корп. 1 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 179 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 35, корп. 2 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 180 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 39 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 181 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 5 | 1967 |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 182 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 5, корп. 1 | 1966 |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 183 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 7 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 184 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 8, корп. 1 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 185 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 9 | 1965 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 186 | г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 1 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 187 | г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 11 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 188 | г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 13 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 189 | г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 14 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 190 | г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 16 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 191 | г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 17 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 192 | г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 18 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 193 | г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 19 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 194 | г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 3 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 195 | г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 5 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 196 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 10 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 197 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 12 | 1967 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 198 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 14 | 1966 |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 199 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 2 | 1967 |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 200 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 2, корп. 1 | 1967 |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 201 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 20 | 1965 |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 202 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 20, корп. 1 | 1965 |  |  | 5, 7 | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 203 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 22 | 1965 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 204 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 26 | 1965 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 205 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 28 | 1965 |  | 1, 5 | 3, 7 |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 206 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 30 | 1965 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 207 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 30, корп. 1 | 1965 |  |  | 5, 7 |  | 1 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 208 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 32 | 1968 |  | 1, 5 | 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 209 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 34 | 1969 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 210 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 36 | 1969 |  |  | 1 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 211 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 38 | 1968 |  | 1 | 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 212 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 4 | 1967 |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 213 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 40 | 1969 |  | 1 | 5 | 3, 7 |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 214 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 42 | 1969 |  |  |  | 1, 7 | 5 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 215 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 45 | 1969 |  |  |  | 1, 7 | 5 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 216 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 47 | 1969 |  |  |  | 1, 7 | 5 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 217 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 6 | 1967 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 218 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 12 | 1970 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 219 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 13 | 1970 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 220 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 21 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 221 | г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 3, корп. 1 | 1970 |  |  | 1 |  | 3, 5, 7 |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 222 | г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 5, корп. 1 | 1970 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 223 | г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 9, корп. 1 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 224 | г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 11 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 225 | г. Новодвинск, ул. Южная, д. 11 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 226 | г. Новодвинск, ул. Южная, д. 11, корп. 1 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 227 | г. Новодвинск, ул. Южная, д. 11, корп. 2 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 228 | г. Новодвинск, ул. Южная, д. 15 | 1994 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 229 | г. Новодвинск, ул. Южная, д. 15, корп. 1 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 230 | г. Новодвинск, ул. Южная, д. 17 | 1992 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 231 | г. Новодвинск, ул. Южная, д. 17, корп. 1 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 232 | г. Новодвинск, ул. Южная, д. 19 | 1991 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 233 | г. Новодвинск, ул. Южная, д. 19, корп. 1 | 2002 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 234 | г. Новодвинск, ул. Южная, д. 5 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 235 | г. Новодвинск, ул. Южная, д. 9 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 236 | г. Новодвинск, ул. Южная, д. 9, корп. 2 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8. Городской округ Архангельской области "Котлас" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Воровского, д. 8 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Менжинского, д. 6 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Менжинского, д. 7 | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Свердлова, д. 70 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Свердлова, д. 73 | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Чкалова, д. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Чкалова, д. 13 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Чкалова, д. 15 | 1968 |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 7 |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 9 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Чкалова, д. 2 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Чкалова, д. 3 | 1981 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 11 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Чкалова, д. 4 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Чкалова, д. 4а | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Чкалова, д. 5 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Чкалова, д. 8 | 1986 |  |  | 7, 8 | 5 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Школьный, д. 10 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Школьный, д. 3 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Школьный, д. 5 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Школьный, д. 7 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 10 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 10А | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 11 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 11а | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 12 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 14 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 15 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 15а | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 15б | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 16 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 17 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 17б | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 17в | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 5 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 33 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 20 | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 21 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 21А | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 23 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 24 | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 25 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 25А | 1983 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 26 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 26А | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 26Б | 1991 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 27 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 28 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 29 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 29А | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 30 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 37 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 39 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 40 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 40А | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 41 | 1980 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 41А | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 46 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 46а | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 47 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 57 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 47а | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 58 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 48 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 48а | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 49 | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 50 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 52 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 6а | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 7 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |
| 65 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 8 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 9 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Котласский, г. Котлас, проезд. Кронштадтский, д. 3 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | р-н. Котласский, г. Котлас, проезд. Кронштадтский, д. 3а | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. 8 Марта, д. 10 | 1972 |  |  | 1, 5 | 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 70 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. 8 Марта, д. 11 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. 8 Марта, д. 4 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. 8 Марта, д. 5 | 1968 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 73 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 10 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 12 | 1972 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 13 | 1960 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 15 | 1960 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 17 | 1960 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 19 | 1960 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 4 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 5 | 1961 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 6 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 7 | 1962 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Загородная, д. 1 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Загородная, д. 2 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Загородная, д. 3 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Загородная, д. 5 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |
| 87 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Загородная, д. 6А | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Крупской, д. 4 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Крупской, д. 6 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 1 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 18 | 1948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  | 2 |  |  |
| 92 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 2 | 1990 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 20 | 1948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 21 | 1948 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 23 | 1948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 96 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 24 | 1948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  | 2 |  |  |
| 97 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 26 | 1948 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 27 | 1948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 29 | 1951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 31 | 1953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  | 2 |  |  |
| 101 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 32 | 1953 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 102 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 33 | 1953 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 34 | 1955 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 104 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 35 | 1953 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 36 | 1953 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 37 | 1953 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 38 | 1953 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 4 | 1947 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 41 | 1955 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 42 | 1955 |  |  |  |  | 5, 7 |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 111 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 43 | 1955 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 44 | 1955 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 45 | 1957 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 46 | 1957 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 6 |  |  |  |  |
| 115 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 46а | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 47 | 1960 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 6 |  |  |  |  |
| 117 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 48 | 1961 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 6 |  |  |  |  |
| 118 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 50 | 1965 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 119 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 51 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 52 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 53 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 53-а | 1982 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 123 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 54 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 124 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 55 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 57 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 57А | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 58 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 128 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 59 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 129 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 62 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 130 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 64 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 131 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Медицинская, д. 10А | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 132 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Парковая, д. 4 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 133 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Серегина, д. 1 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 7 | 1, 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 134 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Серегина, д. 3 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 135 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Серегина, д. 4 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 136 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 1 | 1960 |  |  | 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 137 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 14 | 1956 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 15 | 1956 |  |  |  |  | 1, 5 |  |  |  |  | 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 16 | 1959 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 17 | 1957 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 141 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 18 | 1957 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 2 | 1960 |  |  | 5, 7 | 3 |  |  |  |  |  | 1, 6, 8 |  |  |  |  |
| 143 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 5 | 1958 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 144 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 6 | 1958 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 145 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 7 | 1957 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 146 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 7-а | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 147 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 8 | 1957 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 148 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 10 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 149 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 12 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 150 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 13 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 151 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 14 | 1959 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 152 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 14а | 1959 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 153 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 15А | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 154 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 17 | 1958 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 155 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 19 | 1958 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 156 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 2 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 157 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 2а | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |
| 158 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 22 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 159 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 24 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 160 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 25 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 161 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 26 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 162 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 26а | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 163 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 28 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 164 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 29 | 1959 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 6, 7, 8 |  | 5 |  |  |
| 165 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 3 | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 166 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 33а | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 167 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 5 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 168 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 6 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 7 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 170 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 9 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 171 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Фурманова, д. 12 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 172 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Фурманова, д. 12а | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 173 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 51 | 1955 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 174 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 54 | 1963 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 175 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 55 | 1958 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 176 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 56 | 1962 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 177 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 57 | 1957 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 178 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 58 | 1963 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 179 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 59 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 180 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 61 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 181 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 63 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 182 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 65 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 183 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 67 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 184 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 69 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 185 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 73 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 186 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 75 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 187 | р-н. Котласский, г. Котлас, ст. Котлас-узловой, д. 2 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 188 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 10 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 189 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 2 | 1979 |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  | 1, 3, 4 |  |  |  |  |
| 190 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 4 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 191 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 6а | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 192 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 8 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 193 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 8а | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 194 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 8Б | 1991 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 195 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 8в | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 196 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 10 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |
| 197 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 11 | 1987 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 198 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 17 | 1996 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 199 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 17а | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 200 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 17б | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 201 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 18 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 202 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 19 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 203 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 22 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 204 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 23 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 205 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 25 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 206 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 30 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 207 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 30А | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 208 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 32 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 209 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 6 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |
| 210 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 7 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 211 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 9а | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 212 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 150фл1 | 1958 |  |  |  |  | 6, 7, 8 |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5 |  |  |  |  |
| 213 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 33 | 1945 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 214 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 57 | 1955 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 215 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 65 | 1944 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 216 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 1Б | 1957 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 2, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 217 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 2 | 1961 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 218 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 4 | 1961 | 2, 3, 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 6, 8 |  |  |  |  |
| 219 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 5 | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 220 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 6 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 221 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 64 | 1977 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 222 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 66 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 223 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 68 | 1977 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 224 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 69 | 1977 |  | 1 |  |  | 5, 7 |  |  |  |  | 2, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 225 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 6а | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 226 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 8 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 227 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Байка, д. 1 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 228 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Болтинская, д. 22 | 1960 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 229 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Бор, д. 2 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 230 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Бор, д. 2г | 1968 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 231 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Бор, д. 2Д | 1973 |  | 5 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 232 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Бор, д. 2Е | 1975 |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 233 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Бор, д. 4а | 1989 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 234 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Вавилова, д. 4 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 235 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Вавилова, д. 6 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 236 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Вавилова, д. 8 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 237 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ватутина, д. 9фл1 | 1981 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 238 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 12 | 1976 |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 239 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 14 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 240 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 16 | 1966 |  |  |  | 1, 8 | 7 |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 241 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 2 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 242 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 32 | 1973 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 243 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 34 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 244 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 34А | 1975 |  | 7 |  |  | 1, 5 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 245 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 36 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 246 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 38 | 1974 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 247 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 40 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 248 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 42 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 249 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 44 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 250 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 48 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 251 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 6 | 1982 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 252 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 7 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 253 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 102 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 254 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 102А | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 255 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 104 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 256 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 106 | 1979 | 1, 3, 5, 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 257 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 108 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 258 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 109 | 1959 | 1, 3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 5, 7 |  |  |  |  |
| 259 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 110 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 260 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 112 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 261 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 114 | 1976 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 262 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 116 | 1970 | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 5 |  |  |  |  |
| 263 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 116фл1 | 1974 | 1, 3, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 264 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 120 | 1968 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 265 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 123 | 1952 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 266 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 124 | 1961 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 267 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 127 | 1954 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 268 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 128 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 269 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 129а | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 270 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 130 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 271 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 131 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 272 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 132 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 273 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 135 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 274 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 25 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 275 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 4 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 276 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 5а | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 277 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 94 | 1966 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 278 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 96 | 1966 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 279 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Вяткина, д. 10 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 280 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Вяткина, д. 12 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 281 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Вяткина, д. 14 | 1963 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 282 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Вяткина, д. 15 | 1976 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 283 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Вяткина, д. 1а | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 284 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Вяткина, д. 2 | 1969 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 285 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Вяткина, д. 4 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 286 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Вяткина, д. 6 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 287 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Вяткина, д. 8 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 288 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Вяткина, д. 9 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 289 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 26 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 290 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 33 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 291 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 35 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 292 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 36 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 293 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 38 | 1962 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 294 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 39 | 1962 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 295 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 39а | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 296 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 41 | 1964 |  | 1, 7 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 5, 8 |  |  |  |  |
| 297 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 41а | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 298 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 45 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 299 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 10А | 1956 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 300 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 10б | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7 | 1, 2, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 301 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 12 | 1966 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 302 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 14 | 1965 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 303 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 16 | 1968 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 304 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 16А | 1970 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 305 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 17 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |
| 306 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 21 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 307 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 22фл1 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 308 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 23 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 309 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 25 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 310 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 27 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 311 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 29 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 312 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 48 | 1960 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 313 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 5 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 314 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 50 | 1960 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 315 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 50фл1 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 316 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Горького, д. 10 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 317 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Горького, д. 11 | 1932 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 318 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Горького, д. 12 | 1940 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 319 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Горького, д. 13 | 1926 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 320 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Грибоедова, д. 1 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 321 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Джамбула, д. 10 | 1933 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 322 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Джамбула, д. 11 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 323 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Джамбула, д. 4 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 324 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Джамбула, д. 7 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 325 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Дзержинского, д. 10 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 326 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Дзержинского, д. 14 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 327 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Дзержинского, д. 8 | 1985 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 328 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Достоевского, д. 10 | 1958 | 1, 2, 3, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7, 8 |  |  |  |  |
| 329 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Достоевского, д. 12 | 1957 | 1, 2, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 330 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Достоевского, д. 4 | 1959 | 1, 2, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 331 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Достоевского, д. 5 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |
| 332 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Достоевского, д. 6 | 1959 | 1, 2, 3, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7, 8 |  |  |  |  |
| 333 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ермакова, д. 11 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 334 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ермакова, д. 3 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 335 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. З.Космодемьянской, д. 5 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 336 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. З.Космодемьянской, д. 7 | 1955 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 337 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Заводская, д. 11 | 1936 |  | 1, 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 338 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Заводская, д. 13 | 1940 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 339 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Заводская, д. 8 | 1929 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 340 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Заполярная, д. 4 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 341 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Заполярная, д. 1А | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 342 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Заполярная, д. 16 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 343 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Заполярная, д. 21 | 1954 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 344 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Заполярная, д. 23 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 345 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Заполярная, д. 25 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 346 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Заполярная, д. 2А | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 347 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Заполярная, д. 4А | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 348 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Заполярная, д. 9 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 349 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. К.Маркса, д. 12 | 1961 |  |  |  |  |  |  | 1, 5 |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 350 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. К.Маркса, д. 18 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 351 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. К.Маркса, д. 28 | 1940 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 352 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. К.Маркса, д. 32 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 353 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. К.Маркса, д. 61 | 1983 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 354 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Калинина, д. 1 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 355 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Калинина, д. 5 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 356 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Калинина, д. 7 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 357 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 11 | 1984 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 358 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 11а | 1984 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 359 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 360 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12А | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 361 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12б | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 362 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 13-а | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 363 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 15 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 364 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 16 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 365 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 16А | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 366 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 17 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 367 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 21 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 368 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 24 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 369 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 26 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 370 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 3 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 371 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 31 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |
| 372 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 31а | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |
| 373 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 3-а | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 374 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 4 | 1988 |  | 3, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 375 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 5 | 1981 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 376 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 5-а | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 377 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 6 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 378 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 7 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 379 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 7А | 1981 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 380 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 21 | 1937 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 381 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 27 | 1937 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 382 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 28 | 1948 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 383 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 30 | 1933 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 384 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 39фл2 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 385 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 55 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |
| 386 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 58 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 387 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 60 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 388 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 62 | 1970 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 389 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 70фл1 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 390 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 71 | 1990 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 391 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 73 | 1964 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 392 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 75 | 1961 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 393 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 77 | 1945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 394 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Конституции, д. 10 | 1963 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 395 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Конституции, д. 11 | 1957 | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 6, 8 |  |  |  |  |
| 396 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Конституции, д. 13 | 1959 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 397 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Конституции, д. 4 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 398 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Коровина, д. 10 | 1960 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 399 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Коровина, д. 14 | 1959 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 400 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Коровина, д. 16 | 1959 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 401 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Котлашанская, д. 10 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 402 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Котлашанская, д. 12 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 403 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Котлашанская, д. 14 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 404 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Красносельская, д. 1 | 1966 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 405 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Красносельская, д. 3 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 406 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 13 | 1943 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 407 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 18 | 1942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 408 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 20 | 1946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 409 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 22 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 410 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 32 | 1987 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 411 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 9 | 1939 |  | 1, 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 412 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 12 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 413 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 13 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 414 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 14 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 415 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 14а | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 416 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 14б | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 417 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 14в | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 418 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 17 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 419 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 3 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 420 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 3а | 1971 |  |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 6, 7, 8 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 421 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 4 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 422 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 4а | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 423 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 5 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 424 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 5а | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 425 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 5б | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 | 4 |  |  |  |  |
| 426 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 5в | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 427 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 6 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 428 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 6а | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 429 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 9 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 430 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Куйбышева, д. 8 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 431 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Культпросвета, д. 13 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 432 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 10 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 433 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 100 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 434 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 102 | 1956 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 435 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 104 | 1964 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 436 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 12 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 437 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 128 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 438 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 12А | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 439 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 157 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 440 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 159 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3 | 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 441 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 160 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 442 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 20 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 443 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 200 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 444 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 202 | 1959 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 445 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 204 | 1959 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 446 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 204А | 1959 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 447 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 204фл1 | 1952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 448 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 206 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  | 2 |  |  |
| 449 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 206фл1 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 450 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 208 | 1958 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 451 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 20а | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 452 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 210 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 453 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 214 | 1959 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 454 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 24 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 455 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 4 | 1979 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 456 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 6 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 457 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 62 | 1953 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 458 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 73 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 459 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 8 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 460 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 82 | 1963 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 461 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 84 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 462 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 86 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 463 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 88 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5, 6, 7, 8 | 3, 4 |  |  |  |  |
| 464 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 136 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |
| 465 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Лесников, д. 10 | 1969 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 466 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Лесников, д. 9 | 1964 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 467 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Луначарского, д. 10 | 1954 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 468 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Луначарского, д. 12 | 1954 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 469 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Луначарского, д. 14 | 1955 |  |  |  | 1, 5 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 470 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Луначарского, д. 4 | 1957 |  | 1, 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 471 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Луначарского, д. 4а | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 472 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Луначарского, д. 6 | 1955 |  |  |  |  | 1, 5 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 473 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Луначарского, д. 9 | 1955 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 474 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Малодвинская, д. 2в | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 475 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мартемьяновская, д. 38 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 476 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мартемьяновская, д. 40 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 477 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мартемьяновская, д. 44 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 478 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 1 | 1958 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 479 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 11 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 480 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 12 | 1958 |  |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  | 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 481 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 12А | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 482 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 13 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 483 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 15 | 1964 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 484 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 16 | 1969 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 485 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 16а | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 486 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 18 | 1968 |  | 1, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6 |  |  |  |  |
| 487 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 19 | 1964 |  | 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 488 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 1-б | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 489 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 2 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 490 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 20 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 491 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 21 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 492 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 21а | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 493 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 22 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 494 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 23 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 495 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 24 | 1966 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7, 8 |  |  | 3, 4 |  |  |  |  |
| 496 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 25 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 497 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 26 | 1966 |  | 1 |  |  |  |  | 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 498 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 26А | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 499 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 27 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 500 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 28 | 1966 | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 501 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 29 | 1970 |  | 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 502 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 29А | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 503 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 33 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 504 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 33А | 1963 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 505 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 35А | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 506 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 36 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 507 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 36б | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 508 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 37 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 509 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 37а | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 510 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 39 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 511 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 4 | 1964 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 512 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 41 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 513 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 41-а | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 514 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 43 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 515 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 5 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 516 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 8 | 1958 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 517 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 9 | 1959 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  | 5, 7 |  |  |
| 518 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 11 | 1976 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 519 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 12а | 1964 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 520 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 13 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 521 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 14 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 522 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 16 | 1959 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 523 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 16а | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 524 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 22 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 525 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 22а | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 526 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 37 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 527 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 4 | 1947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 528 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 48 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 529 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 7 | 1953 | 1, 2, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6, 8 |  |  |  |  |
| 530 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Менделеева, д. 14 | 1973 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 531 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Менделеева, д. 9 | 1959 |  | 3, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 532 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Менжинского, д. 13а | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 533 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мостозавод, д. 63Б | 1959 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 534 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мостозавод, д. 63В | 1961 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 535 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Нахимова, д. 11 | 1951 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 536 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Нахимова, д. 12 | 1959 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 537 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Нахимова, д. 13 | 1951 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 538 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Нахимова, д. 16 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 539 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Нахимова, д. 16а | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 540 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Нахимова, д. 21 | 1958 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 541 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Нахимова, д. 23 | 1958 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 542 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Нахимова, д. 9 | 1951 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 543 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 12 | 1975 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 544 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 12А | 1988 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 545 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 13 | 1969 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 546 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 14 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 547 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 14а | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 548 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 16 | 1982 |  |  | 1, 7 | 5 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 549 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 2 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 550 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 20 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 551 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 20А | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 552 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 21 | 1964 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 553 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 22 | 1976 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 554 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 22А | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 555 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 23 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 556 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 25 | 1986 |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 557 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 29 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 558 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 29а | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |
| 559 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 5 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 560 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 6 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 561 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Некрасова, д. 1 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 562 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Некрасова, д. 3 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 563 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. О.Кошевого, д. 24 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 564 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. О.Кошевого, д. 26 | 1956 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 565 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. О.Кошевого, д. 28 | 1956 | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 6, 7 |  |  |  |  |
| 566 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Образцова, д. 19а | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 567 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Образцова, д. 21 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 568 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Октябрьская, д. 31 | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 569 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Октябрьская, д. 36 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 570 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Октябрьская, д. 38 | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 571 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Октябрьская, д. 39 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 572 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Октябрьская, д. 46 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 573 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Октябрьская, д. 55 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 574 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Октябрьская, д. 60 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 575 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Орджоникидзе, д. 11А | 1954 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 576 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Орджоникидзе, д. 22 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 577 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Орджоникидзе, д. 23 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 578 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Орджоникидзе, д. 25 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 579 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Орджоникидзе, д. 26 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 580 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Орджоникидзе, д. 30 | 1972 |  | 7 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 581 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Орджоникидзе, д. 30б | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 582 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Песчаная, д. 19 | 1954 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 583 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Песчаная, д. 19А | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 584 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Полярная, д. 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 585 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Полярная, д. 6 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 586 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Попова, д. 35 | 1959 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 587 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Попова, д. 39 | 1959 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 588 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Попова, д. 41 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3 | 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 589 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Попова, д. 43 | 1960 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 590 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Попова, д. 45 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3 | 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 591 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Портовиков, д. 63 | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 592 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 15 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 593 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 16 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 594 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 17 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 595 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 18 | 1968 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 596 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 19 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 597 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 20 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 598 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 21 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 599 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 22 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 600 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 23 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 601 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 24а | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 602 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 25 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 603 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 26А | 1971 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 604 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 28 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 605 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 28а | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 606 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 30А | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 607 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 34А | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 608 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 36 | 1966 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 609 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 36А | 1967 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 610 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 7 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 611 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Пролетарская, д. 18 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 612 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Р. Куликова, д. 6 | 1961 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 613 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Радищева, д. 12 | 1960 |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 614 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Радищева, д. 17 | 1962 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 6 |  |  |  |  |
| 615 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 10 | 1950 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 616 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 11 | 1953 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 617 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 11, корп. 1 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 618 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 13 | 1950 |  | 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7 |  |  |  |  |
| 619 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 13, корп. 2 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 620 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 13, корп. 3 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 621 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 15 | 1979 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 622 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 15а | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 623 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 3А | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 624 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 8 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 625 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 9 | 1954 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 626 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Садовая, д. 11 | 1948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 627 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Садовая, д. 13 | 1953 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 628 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Садовая, д. 20 | 1951 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 629 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Садовая, д. 4 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 630 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Садовая, д. 9 | 1948 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 631 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Свердлова, д. 105 | 1959 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 632 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Свердлова, д. 85 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 633 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Свердлова, д. 91 | 1959 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 634 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Серафимовича, д. 30 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |
| 635 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Серафимовича, д. 37б | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |
| 636 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Серафимовича, д. 41 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |
| 637 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 10 | 1929 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 638 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 11 | 1978 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 639 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 11а | 1957 |  |  | 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 640 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 12 | 1974 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 641 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 13 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 642 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 14 | 1974 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 643 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 56 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 644 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 5а | 1955 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 645 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 66 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 646 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 70 | 1942 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 647 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 76 | 1957 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 648 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 78 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 649 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 84 | 1935 |  |  |  |  |  |  | 3, 8 |  |  | 1, 2, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 650 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 88 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 651 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спартака, д. 10 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 652 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спартака, д. 14 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 653 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спартака, д. 16 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 654 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 22 | 1952 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 655 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 24 | 1953 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1, 2, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 656 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 26 | 1951 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 657 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 28 | 1955 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 658 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 29 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 659 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 30 | 1955 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 660 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 32 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 661 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 33 | 1952 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 662 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 35 | 1954 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 663 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 37 | 1954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  | 2 |  |  |
| 664 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 38 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 665 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 43 | 1954 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 666 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 45 | 1967 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 667 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 6а | 1961 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 668 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 7 | 1931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 669 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 8 | 1950 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 670 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 9 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3 | 1, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 671 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ст.Разина, д. 138 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 672 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Стефановская, д. 21 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 673 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Стефановская, д. 27 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 674 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Стефановская, д. 29 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |
| 675 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Стефановская, д. 29а | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 676 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Стефановская, д. 31 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |
| 677 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Стефановская, д. 31а | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |
| 678 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Тельмана, д. 3 | 1951 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 679 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Тельмана, д. 4 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 680 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Толстого, д. 10 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 681 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Толстого, д. 11 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 682 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Толстого, д. 12 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 683 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Толстого, д. 14 | 1993 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 684 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Толстого, д. 3 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 685 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Толстого, д. 5 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 686 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Толстого, д. 9 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |
| 687 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. У.Громовой, д. 4 | 1964 |  | 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6 |  |  |  |  |
| 688 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. У.Громовой, д. 6 | 1965 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 689 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 12 | 1961 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 690 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 12фл1 | 1961 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 691 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 12фл2 | 1961 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 692 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 14а | 1962 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 693 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 2 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 694 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 22 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 695 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 24 | 1960 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 696 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 26 | 1958 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 697 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 28 | 1960 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 698 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 30фл2 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 699 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 4 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 700 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 6 | 1958 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 701 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 8 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 702 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Урицкого, д. 15 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 703 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Урицкого, д. 7 | 1968 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 704 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ушакова, д. 10 | 1937 |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 705 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ушакова, д. 12 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 706 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ушинского, д. 20 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |
| 707 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ушинского, д. 22 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 708 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ушинского, д. 25 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 709 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ушинского, д. 27 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 710 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ушинского, д. 29 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 711 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ушинского, д. 31а | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |
| 712 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ушинского, д. 34 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 713 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ушинского, д. 36 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 714 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ушинского, д. 41 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 715 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ушинского, д. 43 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |
| 716 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Франко, д. 142 | 1981 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 717 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Фрунзе, д. 26 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 718 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Чернышевского, д. 11 | 1931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 719 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Чернышевского, д. 13 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 720 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Чернышевского, д. 15 | 1933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 721 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Чернышевского, д. 16 | 1955 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 722 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Чернышевского, д. 17 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 723 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Чернышевского, д. 18 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 724 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Черняховского, д. 21 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 725 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Шевченко, д. 18 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 726 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Шевченко, д. 19 | 1985 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 727 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Школьная, д. 12 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 728 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Школьная, д. 13 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 729 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Школьная, д. 9 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 730 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Южная, д. 13 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 5 |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 731 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Южная, д. 7 | 1960 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 732 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Южная, д. 9 | 1960 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 733 | р-н. Котласский, г. Котлас, ш. Лимендское, д. 1 | 1961 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 734 | р-н. Котласский, г. Котлас, ш. Лимендское, д. 13 | 1963 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 735 | р-н. Котласский, г. Котлас, ш. Лимендское, д. 9 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9. Городской округ Архангельской области "Мирный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Мирный, пер. Молодежный, д. 7 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 2 | г. Мирный, пер. Молодежный, д. 9 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | г. Мирный, пер. Школьный, д. 10 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | г. Мирный, пер. Школьный, д. 12 | 1963 | 1, 3, 5, 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 5 | г. Мирный, пер. Школьный, д. 14 | 1963 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 6 | г. Мирный, пер. Школьный, д. 16 | 1964 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 7 | г. Мирный, пер. Школьный, д. 4 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | г. Мирный, пер. Школьный, д. 6 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | г. Мирный, пер. Школьный, д. 8 | 1963 | 1, 3, 5, 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 10 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 11 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 11 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 12 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 12 | 1964 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 13 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 13 | 1963 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 14 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 14 | 1963 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 15 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 14а | 1964 | 1, 5, 7 | 3, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 16 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 16 | 1963 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 17 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 3 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 18 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 4 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 5 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 20 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 6 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 21 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 6а | 1962 |  | 1 |  |  |  |  |  | 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 22 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 7 | 1961 |  | 1 |  |  |  |  |  | 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 23 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 8 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 24 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 9 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 25 | г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 10 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 10а | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 4 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 44 | 1967 |  | 1, 4, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 29 | г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 46 | 1967 |  | 1, 4, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 30 | г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 48 | 1974 |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 31 | г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 6 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | г. Мирный, ул. Космонавтов, д. 2 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 33 | г. Мирный, ул. Космонавтов, д. 4 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 34 | г. Мирный, ул. Космонавтов, д. 6 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 35 | г. Мирный, ул. Космонавтов, д. 8 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |
| 36 | г. Мирный, ул. Космонавтов, д. 12 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 37 | г. Мирный, ул. Космонавтов, д. 14 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 38 | г. Мирный, ул. Космонавтов, д. 16 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 39 | г. Мирный, ул. Космонавтов, д. 5 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |
| 40 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 1 | 1982 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 11 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 42 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 13 | 1973 |  |  |  |  | 9 |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 43 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 15 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 17 | 1971 |  |  |  |  | 9 | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 45 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 21 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 23 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 25 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 26 | 1962 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 49 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 27 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 28 | 1962 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 51 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 3 | 1982 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 30 | 1961 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 53 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 37 | 1961 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 41 | 1961 | 1, 5, 7 | 3, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 55 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 47 | 1962 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 56 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 49 | 1962 |  |  | 5, 7 | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 57 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 5 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 51 | 1963 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 59 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 53 | 1963 |  |  | 5, 7 | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 60 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 55 | 1963 |  |  | 5, 7 | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 61 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 57 | 1963 |  | 1 |  |  | 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 62 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 59 | 1963 |  |  | 5, 7 | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 63 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 61 | 1963 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 64 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 65 | 1965 |  | 1, 4, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 65 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 67 | 1968 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 66 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 7 | 1973 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 67 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 75 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |
| 68 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 77 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 69 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 9 | 1987 |  | 9 |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 70 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 1 | 1963 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 71 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 10 | 1965 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 72 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 10а | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 11 | 1964 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 74 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 12 | 1965 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 75 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 12а | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 13 | 1964 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 77 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 14 | 1965 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 78 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 16 | 1966 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  | 3 |  |  |
| 79 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 20 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 22 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 24 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 3 | 1964 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 83 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 3а | 1963 |  | 5, 7 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 84 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 4 | 1965 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  | 3 |  |  |
| 85 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 5 | 1964 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 6 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 8 | 1965 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 88 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 9 | 1964 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 89 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 9а | 1964 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 90 | г. Мирный, ул. Мира, д. 1 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | г. Мирный, ул. Мира, д. 10 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | г. Мирный, ул. Мира, д. 11 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | г. Мирный, ул. Мира, д. 12 | 1961 |  |  |  |  | 1, 5 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | г. Мирный, ул. Мира, д. 16 | 1960 |  |  |  |  | 1, 5 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | г. Мирный, ул. Мира, д. 1а | 1971 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 96 | г. Мирный, ул. Мира, д. 3 | 1976 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | г. Мирный, ул. Мира, д. 3а | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | г. Мирный, ул. Мира, д. 5 | 1975 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 99 | г. Мирный, ул. Мира, д. 5а | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | г. Мирный, ул. Мира, д. 9 | 1977 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 101 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 14 | 1962 |  | 1, 5 | 3, 7 |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 102 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 16 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 103 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 22 | 1963 |  |  |  | 1, 5, 7 | 8 |  |  |  |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 104 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 24 | 1964 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 105 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 26 | 1964 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 106 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 30 | 1964 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 107 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 4 | 1960 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 6 | 1961 |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 1, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 8 | 1961 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 10 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 111 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 15 | 1961 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 112 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 19 | 1963 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 113 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 22 | 1962 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 114 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 26 | 1961 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 115 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 3 | 1961 |  |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 5 | 1961 |  | 1, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 117 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 6 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 118 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 7 | 1961 |  |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 8 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | г. Мирный, ул. Пушкина, д. 11 | 1961 |  |  |  |  |  |  | 1, 5 |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | г. Мирный, ул. Пушкина, д. 15 | 1961 |  |  |  |  |  |  | 1, 5 |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | г. Мирный, ул. Пушкина, д. 4 | 1962 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | г. Мирный, ул. Пушкина, д. 6 | 1962 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 124 | г. Мирный, ул. Пушкина, д. 7 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | г. Мирный, ул. Пушкина, д. 9 | 1959 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | г. Мирный, ул. Советская, д. 10 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | г. Мирный, ул. Советская, д. 11 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 128 | г. Мирный, ул. Советская, д. 12 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 129 | г. Мирный, ул. Советская, д. 13 | 1987 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 130 | г. Мирный, ул. Советская, д. 15 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 131 | г. Мирный, ул. Советская, д. 17 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 132 | г. Мирный, ул. Советская, д. 4 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 133 | г. Мирный, ул. Советская, д. 6 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 134 | г. Мирный, ул. Советская, д. 8 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | г. Мирный, ул. Советская, д. 8а | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | г. Мирный, ул. Советская, д. 9 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 137 | г. Мирный, ул. Советская, д. 9а | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 138 | г. Мирный, ул. Степанченко, д. 1 | 1987 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 139 | г. Мирный, ул. Степанченко, д. 12 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 140 | г. Мирный, ул. Степанченко, д. 12а | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 141 | г. Мирный, ул. Степанченко, д. 12б | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | г. Мирный, ул. Степанченко, д. 16 | 1977 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 143 | г. Мирный, ул. Степанченко, д. 3 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 144 | г. Мирный, ул. Степанченко, д. 5 | 1984 |  |  |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 7 |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 145 | г. Мирный, ул. Степанченко, д. 6 | 1988 |  |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 7 |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 146 | г. Мирный, ул. Степанченко, д. 8 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 147 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 13 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 148 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 15 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 149 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 15а | 1977 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 150 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 17 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 151 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 19 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 152 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 3 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 153 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 4 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 154 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 5 | 1967 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 155 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 6 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 156 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 7 | 1967 |  |  |  | 5, 7 | 1 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 157 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 9 | 1966 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 158 | г. Мирный, ул. Чайковского, д. 10 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 159 | г. Мирный, ул. Чайковского, д. 12 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 160 | г. Мирный, ул. Чайковского, д. 14 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 161 | г. Мирный, ул. Чайковского, д. 2 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 162 | г. Мирный, ул. Чайковского, д. 4 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 163 | г. Мирный, ул. Чайковского, д. 5 | 1962 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 164 | г. Мирный, ул. Чайковского, д. 6 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 165 | г. Мирный, ул. Чайковского, д. 8 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 10. Муниципальный округ Архангельской области "Город Северодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 12 | 1975 |  | 9 |  |  |  |  | 1, 5 |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 14 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 3 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 16 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 4 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 18 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 5 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 20 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 22 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 7 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 24 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 8 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 26 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 9 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 28 | 1975 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 10 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 30/34 | 1991 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 32 | 1985 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 34 | 1985 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 13 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 38 | 1989 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 40 | 1988 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 40А | 1995 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 42 | 1989 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 48 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 6 | 1988 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 19 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 8 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 11 | 1981 |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 21 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 13 | 1981 |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6 |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 17 | 1983 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 19 | 1988 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 21 | 1987 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 23 | 1987 |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 26 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 25 | 1987 |  | 9 |  |  | 1, 5 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 27 | 1986 |  | 9 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 28 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 29 | 1986 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 31 | 1985 |  | 9 |  |  |  | 1, 7 |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 30 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 33 | 1985 |  | 9 |  |  |  | 1, 7 |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 31 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 35 | 1985 |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 32 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 5 | 1980 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 9 | 1981 |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 34 | г. Северодвинск, наб. Набережная реки Кудьма, д. 11 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | г. Северодвинск, наб. Набережная реки Кудьма, д. 13 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | г. Северодвинск, наб. Набережная реки Кудьма, д. 5 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 37 | г. Северодвинск, наб. Набережная реки Кудьма, д. 7 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 38 | г. Северодвинск, наб. Набережная реки Кудьма, д. 9 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | г. Северодвинск, п. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 10 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | г. Северодвинск, пер. Восточный, д. 3 | 1961 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | г. Северодвинск, пер. Восточный, д. 5 | 1961 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 1 | 1961 |  | 3 |  |  |  |  | 1, 6, 7 |  |  | 5, 8 |  |  |  |  |
| 43 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 11 | 1961 |  | 3 |  | 1 |  |  | 6, 7 |  |  | 5, 8 |  |  |  |  |
| 44 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 12 | 1961 |  | 3 |  | 1 | 6, 7 |  |  |  |  | 5, 8 |  |  |  |  |
| 45 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 2 | 1961 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 4 | 1960 |  | 3 |  | 1 |  |  | 6, 7 |  |  | 5, 8 |  |  |  |  |
| 47 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 5 | 1959 |  | 3 |  |  |  |  | 1, 6, 7 |  |  | 5, 8 |  |  |  |  |
| 48 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 6 | 1960 |  | 3 |  |  |  |  | 1, 6, 7 |  |  | 5, 8 |  |  |  |  |
| 49 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 7 | 1959 |  | 3 |  |  |  |  | 1, 6, 7 |  |  | 5, 8 |  |  |  |  |
| 50 | г. Северодвинск, пер. Трудовой, д. 9 | 1978 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7 |  |  | 4, 8 |  |  |  |  |
| 51 | г. Северодвинск, пер. Энергетиков, д. 1 | 1975 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | г. Северодвинск, пер. Энергетиков, д. 3 | 1976 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 11 | 1953 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 19 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 55 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 20 | 1963 |  | 1, 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 33 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 57 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 34 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 58 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 35 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 59 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 48/15 | 1989 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 5/7 | 1954 |  |  |  |  | 5, 6, 7 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 61 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 53 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 54/15 | 1959 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 63 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 56 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 64 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 57 | 1977 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 65 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 59 | 1979 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 66 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 7 | 1953 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 67 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 74 | 1984 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 68 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 9 | 1953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 10 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 10А | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 11 | 1977 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 12 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 9 | 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 73 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 12А | 1985 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 13 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 14 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 16 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 18 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 2 | 1983 |  | 9 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 79 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 20 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 80 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 20А | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 81 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 22 | 1984 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 24 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 30 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 84 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 32 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 4 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 7 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 87 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 8 | 1988 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 1/31 | 1952 |  | 1 | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 10 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 11 | 1962 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5, 6, 7 |  | 1, 4, 8 |  |  |  |  |
| 91 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 13/47 | 1951 |  |  |  | 1, 3 |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 15/50 | 1950 |  |  |  | 3 |  | 6 | 4, 5, 7 |  |  | 1, 8 |  |  |  |  |
| 93 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 16/1 | 1951 |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 7, 9 |  |  |  |  |
| 94 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 17/41 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 7 | 1, 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 95 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 18 | 1949 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 8 |  |  | 3, 4, 7 |  |  |  |  |
| 96 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 19/46 | 1949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 2/33 | 1952 |  | 1 | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 20 | 1950 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 8 |  |  | 3, 4, 7 |  |  |  |  |
| 99 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 21/47 | 1949 | 1, 3, 7 | 4, 5, 8 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 23 | 1949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 101 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 27/45 | 1954 |  | 1, 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 29 | 1952 |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 7 |  |  | 1, 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 103 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 30/47 | 1954 | 1, 5 | 7, 8 | 3, 4 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 104 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 32 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 33/40 | 1953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 34/42 | 1955 | 1, 5 | 7, 8 | 3, 4 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 107 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 35/37 | 1954 | 5, 7 | 1, 8 | 3, 4 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 108 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 36/39 | 1955 |  |  |  | 1, 3 | 5, 6 |  |  |  |  | 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 36А | 1953 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6 |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 37 | 1954 | 5, 7 | 1, 3 | 7 |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 111 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 39/36 | 1955 | 1, 5 |  |  | 3, 4 |  |  |  |  |  | 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 4 | 1952 |  |  | 7 |  | 5, 6, 7 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 113 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 41 | 1965 |  | 1, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 114 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 42А | 1954 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 115 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 43 | 1965 | 1, 5, 7 | 3, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 116 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 43А | 1973 |  | 1, 3, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 43Б | 1974 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 118 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 44 | 1952 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6 |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 44А | 1954 |  |  |  | 1, 6 | 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 120 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 45 | 1965 | 1, 5, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 121 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 45А | 1968 |  | 1, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 122 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 48/102 | 1954 |  |  |  | 1, 5 | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 4А | 1954 |  | 5, 7 |  |  | 6 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 124 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 6/34 | 1954 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 125 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 7 | 1962 | 1, 3, 4, 5, 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 126 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 8/49 | 1955 |  |  |  | 1, 5, 7 | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 127 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 1 | 1970 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 128 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 10 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 129 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 11 | 1986 |  | 9 |  |  | 1, 5 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 130 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 12 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 131 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 12В | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 132 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 12Г | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 133 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 13 | 1973 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 134 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 13А | 1985 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 14 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 136 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 15А | 1993 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 16 | 1976 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 17 | 1977 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 5, 6, 7 | 4, 8 |  |  |  |  |
| 139 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 18 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 140 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 19 | 1975 |  | 3 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 4, 8 |  |  |  |  |
| 141 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 2 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 20 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 143 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 21 | 1976 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 | 4, 8 |  |  |  |  |
| 144 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 23 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 145 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 24 | 1981 | 9 | 1, 4, 7, 8 | 3 |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 9 |  |  |  |  |
| 146 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 25 | 1979 |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 9 |  | 4, 8, 3 |  |  |  |  |
| 147 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 26 | 1975 |  |  |  |  |  |  | 3, 6, 7 |  |  | 1, 4, 5, 8 |  |  |  |  |
| 148 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 27 | 1974 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 149 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 29 | 1975 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 150 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 3 | 1972 | 1, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6 |  |  |  |  |
| 151 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 30А | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 152 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 31 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 153 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 32 | 1975 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 154 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 33 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 155 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 34 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 156 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 35 | 1977 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 157 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 36 | 1976 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 158 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 37 | 1977 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 159 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 38 | 1975 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 160 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 39 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 161 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 39А | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 162 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 4 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 163 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 40 | 1977 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 164 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 41 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 41А | 1973 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 166 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 41Б | 1984 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 167 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 42 | 1978 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 168 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 43 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 43А | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 170 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 44 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 171 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 45 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 172 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 45А | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 173 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 46 | 1978 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 174 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 47 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 175 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 48 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 176 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 5 | 1970 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 177 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 50 | 1988 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 178 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 50А | 1988 | 7 |  |  |  |  | 1, 5 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 179 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 52 | 1987 | 1 |  |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 180 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 53 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 181 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 58 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 182 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 6 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 183 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 60 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 184 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 62 | 1986 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 185 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 63 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 186 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 64 | 1986 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 187 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 68/2 | 1986 | 1 | 9 | 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 188 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 69 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 189 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 7 | 1970 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 190 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 72 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 191 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 72, корп. 1 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 192 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 72, корп. 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 193 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 72, корп. 3 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 194 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 72, корп. 4 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 195 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 72, корп. 5 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 196 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 75 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 197 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 8 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 198 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 83 | 1993 |  |  | 7, 9 | 1, 5 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 199 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 85 | 1992 |  | 9 | 1, 5, 7, 9 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 200 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 87 | 1992 |  |  | 9 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 201 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 89 | 1999 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  | 9 |  |  |
| 202 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 9 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 203 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 91/100 | 1992 |  |  | 9 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 204 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 10 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 205 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 12 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 206 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 12А | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 207 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 15 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 208 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 16 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 209 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 18 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 210 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 19 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 211 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 20 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 212 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 26 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 213 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 36 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 214 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 37 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 215 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 39 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 216 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 4 | 1986 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 217 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 40 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 218 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 41 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 219 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 42 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 220 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 43 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 221 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 44 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 222 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 44А | 1989 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 223 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 45 | 1993 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 224 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 46 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 225 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 47 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 226 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 48 | 1992 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 227 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 50 | 1989 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 228 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 51 | 1993 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 229 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 52 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 230 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 53 | 2000 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 231 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 54 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 232 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 55 | 1993 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 233 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 56 | 1990 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 234 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 57 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 235 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 57А | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 236 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 59 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 237 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 59А | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 238 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 60 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 239 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 62 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 240 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 63 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 241 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 64 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 242 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 66 | 1990 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 243 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 68 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 244 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 74 | 1991 |  | 9 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 245 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 76 | 1991 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 246 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 78 | 1992 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 247 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 8 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 248 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 80 | 1991 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 249 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 82 | 1991 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 250 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 84 | 1993 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 251 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 86 | 1992 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  | 4, 8 |  |  |  |  |
| 252 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 90 | 1994 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 253 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 92 | 1992 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 254 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 96 | 1994 |  |  | 1, 5, 7, 9 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 255 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 1 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 256 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 11 | 1968 | 1, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 257 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 12 | 1971 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 258 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 13 | 1968 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 259 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 14 | 1970 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 260 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 15 | 1967 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 261 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 16 | 1971 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 262 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 17 | 1964 | 1, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 263 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 19 | 1964 |  | 1 |  |  | 5, 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 264 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 20 | 1966 |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 265 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 21 | 1964 | 1, 7 | 1, 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 266 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 22 | 1966 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 267 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 23 | 1964 |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 5, 6, 7 |  | 4,8 |  |  |  |  |
| 268 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 24 | 1966 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 269 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 26 | 1966 |  |  |  |  | 6 | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 270 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 27 | 1965 |  | 1 |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 271 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 28 | 1967 | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 272 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 29 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 273 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 3 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 274 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 30 | 1968 |  | 1, 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 275 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 31 | 1965 |  | 1, 5, 7 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 276 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 32 | 1967 |  | 1, 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 277 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 33 | 1965 |  | 1, 5, 7 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 278 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 34 | 1967 |  | 1, 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 279 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 35 | 1965 |  | 1, 5 | 7 |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 280 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 36 | 1967 |  | 1, 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 281 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 38 | 1967 |  | 1 | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 282 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 39 | 1965 |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 5, 6, 7 |  | 4,8 |  |  |  |  |
| 283 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 4 | 1971 | 1 |  |  |  |  |  | 5, 6 |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 284 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 40 | 1967 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 285 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 41 | 1963 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 286 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 43 | 1963 |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 287 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 44 | 1968 |  | 1, 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 288 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 49 | 1992 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 289 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 5 | 1966 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 290 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 51 | 1991 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 291 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 55 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 292 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 56 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 293 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 57 | 1992 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 294 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 58 | 1990 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 295 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 6 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 296 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 60 | 1991 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 297 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 61 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 298 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 61А | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 299 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 62 | 1990 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 300 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 62А | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 301 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 66 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 302 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 68 | 1991 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 303 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 76 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 304 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 8 | 1971 |  | 1 | 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 305 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 9 | 1967 |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6 |  |  | 1, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 306 | г. Северодвинск, проезд. Машиностроителей, д. 24 | 1970 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 307 | г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. Боровая, д. 4 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 308 | г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. Боровая, д. 5 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 309 | г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. Боровая, д. 7 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 310 | г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. Боровая, д. 8 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 311 | г. Северодвинск, п. Сопка, ул. Боровая, д. 9 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 312 | г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. Школьная, д. 1 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 313 | г. Северодвинск, ул. Адмирала Нахимова, д. 1 | 1961 |  | 1, 7 |  |  |  |  | 5 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 314 | г. Северодвинск, ул. Адмирала Нахимова, д. 1А | 1956 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 315 | г. Северодвинск, ул. Адмирала Нахимова, д. 2А | 1957 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 316 | г. Северодвинск, ул. Адмирала Нахимова, д. 3А | 1956 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 317 | г. Северодвинск, ул. Адмирала Нахимова, д. 4 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 7 | 1, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 318 | г. Северодвинск, ул. Адмирала Нахимова, д. 4А | 1957 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 319 | г. Северодвинск, ул. Адмирала Нахимова, д. 5 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 320 | г. Северодвинск, ул. Адмирала Нахимова, д. 6 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 321 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 1 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 322 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 10 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 323 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 11 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 324 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 12 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 325 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 13 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 326 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 14 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 327 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 15 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 328 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 17 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 329 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 18 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 330 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 19 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 331 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 20 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 332 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 22 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 333 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 2А | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 334 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 2Б | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 335 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 2В | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 336 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 3 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 337 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 5 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 338 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 6 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 339 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 6А | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 340 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 7 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 341 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 8 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 342 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 9 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 343 | г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 7/5 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 344 | г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 9 | 1948 | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 345 | г. Северодвинск, ул. Водогон, д. 2 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 346 | г. Северодвинск, ул. Водогон, д. 5 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 347 | г. Северодвинск, ул. Водогон, д. 6 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 348 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 5 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 349 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 10 | 1957 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 350 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 11 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 351 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 12 | 1959 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 352 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 14/2 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 353 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 16 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 354 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 17 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 7, 8 | 1, 3, 4 |  |  |  |  |
| 355 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 18 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 356 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 18А | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 357 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 20 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 7, 8 | 1, 3, 4 |  |  |  |  |
| 358 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 22 | 1962 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 359 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 26 | 1961 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 360 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 28 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 361 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 7 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6 |  | 1, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 362 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 8/69 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 363 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 9 | 1961 |  | 1 |  |  | 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 364 | г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 1 | 1962 |  | 3 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 365 | г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 2 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 366 | г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 3 | 1961 |  | 3 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 367 | г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 4 | 1961 |  | 3 |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 368 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 10 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 7, 8 | 1, 3, 4 |  |  |  |  |
| 369 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 15 | 1956 |  | 1, 3, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 370 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 17 | 1956 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 371 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 19 | 1961 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 372 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 3 | 1959 | 3, 5, 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 6 |  |  |  |  |
| 373 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 4 | 1960 | 1, 5, 7 | 3, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 374 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 6 | 1959 | 1, 5, 7 | 3, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 375 | г. Северодвинск, ул. Героев Североморцев, д. 10 | 1984 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 376 | г. Северодвинск, ул. Героев Североморцев, д. 7 | 1993 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 377 | г. Северодвинск, ул. Гоголя, д. 3 | 1959 | 1, 3, 4, 7 | 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 378 | г. Северодвинск, ул. Гоголя, д. 5 | 1960 | 1, 3, 4, 7 | 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 379 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 1 | 1972 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 380 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 11 | 1976 |  | 9 |  |  |  |  |  | 7 |  | 1, 3, 4, 5, 8 |  |  |  |  |
| 381 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 11Б | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 382 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 13 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 383 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 14 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 384 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 15 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 385 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 16 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 386 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 17 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 387 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 18 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 388 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 2 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 389 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 3 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 390 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 3А | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 391 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 4 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 392 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 6 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 393 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 7 | 1970 | 7 |  |  |  |  |  |  | 1, 5 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 394 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 8 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 395 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 9 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 396 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 397 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 13 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 398 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1966 |  | 1, 5, 7 |  | 6 |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 399 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 15А | 1968 |  | 1, 5, 7 |  | 6 |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 400 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 17 | 1965 | 1 | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 401 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 19 | 1968 |  | 1, 3, 5, 7 |  | 6 |  |  |  |  |  | 4, 8 |  |  |  |  |
| 402 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 19А | 1969 |  | 1, 5, 7 |  | 6 |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 403 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 21 | 1969 |  | 1, 5, 7 |  | 6 |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 404 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 21А | 1969 |  |  |  |  | 5, 6, 7 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 405 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 21Б | 1973 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 406 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 22 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 407 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 23А | 1974 |  |  |  | 7, 3, 5 |  |  |  |  |  | 1, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 408 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 23Б | 1973 |  | 1, 5, 7 |  | 6 |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 409 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 23В | 1973 |  | 1, 5, 7 |  | 6 |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 410 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 25 | 1970 |  | 1, 5, 7 |  | 6 |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 411 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 2А | 1951 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 412 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 2Б | 1951 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 413 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 2В | 1951 | 1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 414 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 34 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 415 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 35 | 1966 |  | 1, 5, 7 |  | 6 |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 416 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 42 | 1976 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 417 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 44 | 1978 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 418 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 46 | 1979 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 419 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1964 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 420 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 421 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 8/6 | 1937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 422 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 423 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 10 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 424 | г. Северодвинск, ул. Звездная, д. 2 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 425 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 16 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 426 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 17 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 427 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 17А | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 428 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 19 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 7, 8 |  | 3, 5 |  |  |
| 429 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 22 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 430 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 23 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 431 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 25 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 432 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 25А | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 433 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 26Б | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 434 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 27 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 435 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 29 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 436 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 30 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 437 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 31/22 | 1937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 438 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 34 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 439 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 40 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 440 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 48/22 | 1949 |  |  |  | 1, 5, 6 |  |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 441 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 49/24 | 1949 |  |  |  | 1, 5 |  | 6 |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 442 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 50 | 1947 | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 443 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 51 | 1947 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 444 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52 | 1948 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6 |  |  |  | 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 445 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 53 | 1947 |  |  |  |  | 1, 6, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 446 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 54 | 1948 |  |  |  |  | 1, 6, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 447 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 55 | 1947 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 448 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 56 | 1948 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 449 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 57 | 1948 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 58/11 | 1948 |  |  |  | 1 | 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 451 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 59 | 1947 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 452 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 61/13 | 1948 |  |  |  | 1 | 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 453 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 62 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 454 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 66 | 1965 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 455 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 70 | 1962 |  |  |  | 1 | 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 456 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 71 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 7 |  | 1, 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 457 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 73 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 458 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 75 | 1961 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 459 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 77 | 1961 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 460 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 79 | 1962 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 461 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 10 | 1969 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7 |  |  | 4, 5, 8 |  |  |  |  |
| 462 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 11 | 1960 | 1, 7 | 1, 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 463 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 13 | 1963 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 464 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 13А | 1963 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 465 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 14 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7 | 4, 5, 8 |  |  |  |  |
| 466 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 15 | 1962 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 467 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 16 | 1964 |  |  |  | 3, 6, 7 |  |  |  |  |  | 1, 4, 5, 8 |  |  |  |  |
| 468 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 17 | 1962 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 469 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 18 | 1964 | 1, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 470 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 19 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 7 | 1, 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 471 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 2 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 6, 7 | 3, 4, 5, 8 |  |  |  |  |
| 472 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 20 | 1964 |  |  |  | 1 |  |  | 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 473 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 22 | 1964 | 1, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 474 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 23 | 1962 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 475 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 25 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 476 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 26 | 1964 |  |  |  | 1 |  |  | 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 477 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 28 | 1965 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 478 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 29 | 1962 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 479 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 30 | 1965 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 480 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 31 | 1962 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 481 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 32 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 482 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 34 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 483 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 38 | 1964 |  |  |  |  | 3, 6, 7 |  |  |  |  | 1, 4, 5, 8 |  |  |  |  |
| 484 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 4 | 1965 |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 485 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 6Б | 1981 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 486 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 8 | 1967 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6 |  |  | 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 487 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 1 | 1960 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 488 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 10 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 489 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 11 | 1964 |  |  |  | 1, 5, 7 | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 490 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1970 |  |  |  |  |  |  | 1, 6, 7 |  |  | 3, 4, 5, 8 |  |  |  |  |
| 491 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 14 | 1968 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 492 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 15 | 1964 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 493 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 16 | 1968 |  |  |  | 1, 5, 7 | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 494 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 17 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 495 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 17А | 1965 |  |  |  |  |  | 3, 6, 7 |  |  |  | 1, 4, 5, 8 |  |  |  |  |
| 496 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 18 | 1969 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6 |  |  | 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 497 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 18А | 1980 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7 |  | 4, 8 |  |  |  |  |
| 498 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 19/15 | 1964 |  |  |  | 1, 5, 7 | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 499 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 20 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 500 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 23 | 1966 | 7 | 1 |  | 3, 4 | 6 |  |  |  |  | 5, 8 |  |  |  |  |
| 501 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 24 | 1971 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 502 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 25 | 1966 | 1, 7 |  |  | 3, 4, 5 | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 503 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 26 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 504 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 27 | 1968 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 505 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 28 | 1970 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 506 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 29 | 1969 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 507 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 3 | 1960 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 508 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 30 | 1970 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 509 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 31 | 1990 |  | 9 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 510 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 32 | 1970 |  |  | 7 | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 511 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 35 | 1969 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 512 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 37 | 1968 |  |  |  | 1 |  |  | 3, 5, 7 |  |  | 4, 8 |  |  |  |  |
| 513 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 38/95 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 514 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 39А | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 515 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 4 | 1963 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 516 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 40 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 517 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 41 | 1970 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 518 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 43 | 1970 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 519 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 45 | 1970 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 520 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 47 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 521 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 49 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 522 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 5 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 523 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 51 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 524 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 53 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 525 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 55 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 526 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 57 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 527 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 59 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 528 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1963 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 529 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 61 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 530 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 62 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 531 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 63 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 532 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 64 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 533 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 65 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 534 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 66 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 535 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 67 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 536 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 69 | 1979 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 537 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 70 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 538 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 7 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 539 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 73 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 540 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 75 | 1979 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 541 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 7А | 1962 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 542 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 8 | 1963 |  |  |  | 3, 7 | 6 |  |  |  |  | 1, 4, 5, 8 |  |  |  |  |
| 543 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 9 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 544 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 1 | 1982 |  |  |  | 1 | 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 545 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 13 | 1984 |  | 9 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 546 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 15 | 1985 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 547 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 5 | 1983 | 1 |  | 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 548 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 6/1 | 1990 | 7 | 9 |  |  | 1, 3, 4, 5 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 549 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 7 | 1982 | 7 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 550 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 8 | 1991 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 551 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 11 | 1987 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 552 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 11А | 1984 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 553 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 20/38 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 554 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 24 | 1941 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 555 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 24А | 1961 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7 |  |  |  |  |
| 556 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 26 | 1941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 557 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 28А | 1960 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 558 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 3 | 1977 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 559 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 31 | 1988 |  | 9 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 560 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 33 | 1988 |  | 9 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 561 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 35 | 1988 |  | 9 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 562 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 37 | 1988 |  | 9 | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 563 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 39 | 1988 | 7 |  |  |  |  | 1, 5 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 564 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 41 | 1990 |  | 9 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 565 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 43 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 566 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 49 | 1966 | 1, 5, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 567 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 5 | 1978 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 568 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 51 | 1965 |  | 1, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 569 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 6А | 1994 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 570 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 8/55 | 1987 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 571 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 9 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7, 8 |  | 3, 4 |  |  |  |  |
| 572 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 1 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 573 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 10 | 1983 |  | 9 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 574 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 11 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 575 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 12 | 1984 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 576 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 12А | 1984 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 577 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 14 | 1984 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 578 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 14А | 1985 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 579 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 16 | 1987 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 580 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 18 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 581 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 2 | 1981 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 582 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 20 | 1988 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 583 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 22 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 584 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 24 | 1987 |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 585 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 2А | 1982 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 586 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 3 | 1978 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 587 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 4 | 1982 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 588 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 4А | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 589 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 5 | 1979 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 590 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 6 | 1983 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 591 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 6А | 1982 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 592 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 7 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 593 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 7А | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 594 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 9 | 1978 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 595 | г. Северодвинск, ул. Корабельная, д. 11 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 596 | г. Северодвинск, ул. Корабельная, д. 1А | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 597 | г. Северодвинск, ул. Корабельная, д. 3 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 598 | г. Северодвинск, ул. Корабельная, д. 5 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  | 4, 8 |  |  |  |  |
| 599 | г. Северодвинск, ул. Корабельная, д. 7 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 600 | г. Северодвинск, ул. Корабельная, д. 9 | 1958 |  |  |  |  |  |  | 3, 7 |  |  | 1, 4, 5, 8 |  |  |  |  |
| 601 | г. Северодвинск, ул. Корабельная, д. 13 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |
| 602 | г. Северодвинск, ул. Краснофлотская, д. 2 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 603 | г. Северодвинск, ул. Краснофлотская, д. 4 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 604 | г. Северодвинск, ул. Краснофлотская, д. 6 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 605 | г. Северодвинск, ул. Крымская, д. 2 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 606 | г. Северодвинск, ул. Крымская, д. 8 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 607 | г. Северодвинск, ул. Крымская, д. 10 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 608 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 1 | 1991 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 609 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 10 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 610 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 11 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 611 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 13 | 1990 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 612 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 14 | 1987 |  | 9 | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 613 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 15 | 1991 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 614 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 16 | 1985 |  | 9 | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 615 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 17 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 616 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 19 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 617 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 1А | 1991 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 618 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 1Б | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 619 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 2 | 1984 |  | 9 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 620 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 3 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 621 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 3А | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 622 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 4 | 1983 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 623 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 6 | 1984 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 624 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 7 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 625 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 7А | 1991 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 626 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 7Б | 1991 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 627 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 9 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 628 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 11 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 629 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 20 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 630 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 23/22 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 631 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 24 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 632 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 27/19 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 633 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 28 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 634 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 30 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 635 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 31 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 636 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 37 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 637 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 49 | 1952 | 1, 5, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 638 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 50/25 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 639 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 51 | 1950 |  | 1, 3, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 640 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 52/28 | 1949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 641 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 53 | 1958 | 1, 5, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 642 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 54 | 1947 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 643 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 54А | 1959 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 644 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 55 | 1955 | 1, 5, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 645 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 56 | 1947 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 646 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 57/13 | 1958 | 5 | 1, 3, 4, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 647 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 58/17 | 1948 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 648 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 1 | 1962 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 649 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 10 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 650 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 11 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 651 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 12 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 652 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 13 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 653 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 15 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 654 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 17 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 655 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 19 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 656 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 2 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 657 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 3 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 658 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 4 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 659 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 5 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 660 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 6 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 661 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 8 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 662 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 9 | 1968 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 663 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 1 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 664 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 3 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 665 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 100 | 1976 |  | 9 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 666 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 101 | 1993 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 667 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 102 | 1986 |  | 9 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 668 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 102А | 1987 |  | 9 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 669 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 103 | 1994 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 670 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 104 | 1978 |  | 9 |  | 7 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 671 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 106 | 1979 |  |  |  |  |  |  | 9 | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 672 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 107 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 673 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 109 | 1990 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 674 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 110 | 1972 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 675 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 111 | 1991 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 676 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 112 | 1977 |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 677 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 113 | 1990 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 678 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 114 | 1977 |  | 9 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 | 9 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 679 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 115 | 1989 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 680 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 116 | 1978 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6 | 9 |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 681 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 117 | 1989 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 682 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 120 | 1984 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 683 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 124 | 1980 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 684 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 14 | 1978 |  | 1 | 5, 7 |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 685 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 16 | 1978 | 1, 3, 5, 7 | 8, 9 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 686 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 18/26 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 687 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 2 | 1960 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 688 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 22 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 689 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 24 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 690 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 28 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 691 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 33 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 692 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 34 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 693 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 35 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 694 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 38 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 695 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 696 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 44 | 1957 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 697 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 44А | 1957 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 698 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 45 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 699 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 46 | 1960 | 1, 4, 5, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 6, 8 |  |  |  |  |
| 700 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 48 | 1955 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 701 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 48А | 1955 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 702 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 5 | 1992 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 703 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 50 | 1956 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 704 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 50А | 1956 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 705 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 51 | 1963 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 706 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 52 | 1956 |  |  |  | 1, 3, 7 |  |  |  |  |  | 5, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 707 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 52А | 1956 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 708 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 55 | 1963 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 709 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 56 | 1961 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 710 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 57 | 1963 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 711 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 58 | 1962 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 712 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 59 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 713 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 61 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 714 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 62 | 1962 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 715 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 63 | 1963 |  |  |  | 1 |  | 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 716 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 64 | 1961 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 717 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 65 | 1963 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 718 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 66 | 1964 |  | 1 |  | 5, 6 |  |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 719 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 67 | 1963 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 720 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 68 | 1965 |  |  | 1, 5, 7 |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 721 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 69 | 1963 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 722 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 69А | 1978 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 723 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 7 | 1992 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 724 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 70 | 1965 | 1, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 725 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 71 | 1963 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 726 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 72 | 1965 | 1, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 727 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 74 | 1966 |  | 1 | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 728 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 76 | 1965 | 1, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 729 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 78 | 1968 |  | 1, 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 730 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 80 | 1967 | 1 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 731 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 82 | 1967 |  | 1, 5 |  | 6 |  |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 732 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 84 | 1967 | 1 |  |  |  | 5, 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 733 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 85, корп. 1 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 734 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 85, корп. 2 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 735 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 86 | 1968 |  | 1, 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 736 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 87/22 | 1984 |  | 9 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 737 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 88 | 1968 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 738 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 89 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 739 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 90 | 1972 |  | 1, 3, 4, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 740 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 91 | 1975 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 741 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 92 | 1986 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 742 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 93 | 1974 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 743 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 94 | 1986 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 744 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 95 | 1985 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 745 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 96 | 1986 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 746 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 97 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 747 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 99 | 1991 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 748 | г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 10 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 749 | г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 12 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 750 | г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 14 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 751 | г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 16 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 752 | г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 18 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 753 | г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 22 | 1994 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 754 | г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 24 | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 755 | г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 26 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 756 | г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 3 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 757 | г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 30 | 1989 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 758 | г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 5 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 759 | г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 5А | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 760 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 11 | 1997 | 7 |  |  | 9 | 1, 3, 4, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 761 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 13 | 1992 |  | 9 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 762 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 17 | 1991 |  | 9 | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 763 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 4 | 1991 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 764 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 6 | 1991 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 765 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 7 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 766 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 8 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 767 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 9 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 768 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 10 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 769 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 13 | 1968 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 770 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 14 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 771 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 15 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 772 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 16 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 773 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 18 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 774 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 2 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 775 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 23 | 1971 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 776 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 23А | 1979 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 777 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 23Б | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 778 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 25 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 779 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 28 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 780 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 28А | 1979 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 781 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 2А | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 782 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 2Б | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 783 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 3 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 784 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 32 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 785 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 36 | 1960 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 786 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 4 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 787 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 40 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 788 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 42 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 789 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 42А | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 790 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 6 | 1960 | 1, 3, 5, 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 791 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 7 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 792 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 8 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 793 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 9 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 794 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 9А | 1967 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 795 | г. Северодвинск, ул. Народная, д. 10 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 796 | г. Северодвинск, ул. Народная, д. 10А | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 797 | г. Северодвинск, ул. Народная, д. 11 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 798 | г. Северодвинск, ул. Народная, д. 3 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 799 | г. Северодвинск, ул. Народная, д. 5 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 800 | г. Северодвинск, ул. Народная, д. 7 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 801 | г. Северодвинск, ул. Народная, д. 8 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 802 | г. Северодвинск, ул. Народная, д. 9 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 803 | г. Северодвинск, ул. Некрасова, д. 29/8 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 804 | г. Северодвинск, ул. Некрасова, д. 50 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 805 | г. Северодвинск, ул. Николая Островского, д. 10 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 806 | г. Северодвинск, ул. Николая Островского, д. 12 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 807 | г. Северодвинск, ул. Николая Островского, д. 14 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 808 | г. Северодвинск, ул. Николая Островского, д. 16/126 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 809 | г. Северодвинск, ул. Николая Островского, д. 4 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 810 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 1 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 811 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 11 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 812 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 13 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 813 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 15 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 814 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 15А | 1965 |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 815 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 17 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 816 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 19 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 817 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 21 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 818 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 21А | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 819 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 23 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 820 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 25 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 821 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 25А | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 822 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 27 | 1989 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 823 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 3 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 824 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 33 | 1990 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 825 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 35 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 826 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 39 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 827 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 41 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 828 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 43 | 1997 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 829 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 45 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 830 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 49 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 831 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 5 | 1964 | 1 |  |  |  |  |  |  | 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 832 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 51 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 833 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 53 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 834 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 55 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 835 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 57 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 836 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 59 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 837 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 5А | 1965 | 1 |  |  |  |  |  |  | 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 838 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 61 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 839 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 7 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 840 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 9 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 841 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 9А | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 842 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 63 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |
| 843 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 1/2Д | 1955 |  |  | 1, 5 |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 844 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 11 | 1960 |  |  |  | 1, 5 | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 845 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 11А | 1950 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 846 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 13 | 1960 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6 |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 847 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 15 | 1964 |  |  |  |  |  |  | 1, 5 |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 848 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 16 | 1987 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 849 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 17/2Б | 1946 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 850 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 19 | 1947 |  |  |  |  |  |  | 3, 6, 7 |  |  | 1, 4, 5, 8 |  |  |  |  |
| 851 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 21/1Б | 1945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 852 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 23/2 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 853 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 25 | 1952 |  |  |  | 1, 5 | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 854 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 27 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 855 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 29 | 1952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 856 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 35 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 857 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 37 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 858 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 39 | 1958 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 859 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 41 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 860 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 49 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 861 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 5 | 1950 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 862 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 51 | 1966 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 863 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 52 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 6, 7 |  | 1, 4, 5, 8 |  |  |  |  |
| 864 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 53 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 865 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 55 | 1967 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 866 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 56 | 1979 |  |  |  | 5, 7 | 1 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 867 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 57 | 1970 |  |  |  | 5, 7 | 1 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 868 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 58 | 1979 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 869 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 59 | 1972 |  | 1 |  |  |  |  | 5, 6 |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 870 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 61 | 1971 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 871 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 62 | 1980 |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 872 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 63 | 1973 |  | 1 |  |  |  |  | 5, 6 |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 873 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 64 | 1982 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 874 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 65 | 1970 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 875 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 66 | 1996 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 876 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 67 | 1971 |  | 1, 3, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 877 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 68 | 1982 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 878 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 69 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 879 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 71 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 880 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 73 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 881 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 13 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 882 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 14 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 883 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 14Б | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 884 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 1А | 1950 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 885 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 2 | 1939 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7 |  |  |  |  |
| 886 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 21/21 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 887 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 23 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 888 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 23А | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 889 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 24 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 890 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 31 | 1975 |  | 1, 5 | 7 |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 891 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 41 | 1980 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 892 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 6 | 1977 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 893 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 8 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |
| 894 | г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 13 | 1961 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 895 | г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 2 | 1961 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 896 | г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 3 | 1950 |  |  |  | 1, 3, 5, 7 | 6 |  |  |  |  | 4, 8 |  |  |  |  |
| 897 | г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 4 | 1961 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 898 | г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 9 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 899 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 15 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 900 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 17 | 1939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 901 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 1А | 1942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 902 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 21/37 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 903 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 27 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 904 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 2Б | 1947 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 7 | 1, 3, 8 |  |  |  |  |
| 905 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 31 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 906 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 33 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 907 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 34А | 1959 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 908 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 36 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 909 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 37 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 910 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 38 | 1965 |  | 1, 3, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 911 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 3А | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 912 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 40 | 1975 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 913 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 42 | 1979 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 914 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 43 | 1987 |  |  | 3 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 4, 8 |  |  |  |  |
| 915 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 44 | 1975 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 916 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 6 | 1939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 917 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 10 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 918 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 12 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 919 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 13 | 1981 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 920 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 15 | 1978 |  | 1 |  | 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 921 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 17 | 1978 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 922 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 5 | 1984 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 923 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 6 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 924 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 7 | 1985 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 925 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 8 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 926 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 9 | 1981 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 927 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 10 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 928 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 11 | 1959 |  | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 8 |  |  |  |  |
| 929 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 15 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 930 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 24 | 1937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 931 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 29 | 1960 | 1 | 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 6 |  |  |  |  |
| 932 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 2А | 1942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 933 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 6А | 1941 |  |  |  |  |  |  | 2, 6 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 934 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 13 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 935 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 17А | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 936 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 30 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 937 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 37А | 1960 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 938 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 38А | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 939 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 39 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 940 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 40 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 941 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 44 | 1963 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 942 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 7 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 943 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 9 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 944 | г. Северодвинск, ул. Ричарда Ченслера, д. 17 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 945 | г. Северодвинск, ул. Садовая, д. 128 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 946 | г. Северодвинск, ул. Свободы, д. 2 | 1961 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 947 | г. Северодвинск, ул. Свободы, д. 4 | 1961 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 948 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 10 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 949 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 11 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 950 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 12 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 951 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 14 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 952 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 3 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 953 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 4 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 954 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 6 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 955 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 7 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 956 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 8 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 | 4, 8 |  |  |  |  |
| 957 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 9 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 958 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 1 | 1971 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 959 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 10 | 1969 |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6 |  |  |  |  |
| 960 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 11 | 1966 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 961 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 12 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 6, 7 |  | 1, 4, 5, 8 |  |  |  |  |
| 962 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 13 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 963 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 14 | 1969 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 964 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 15А | 1979 |  |  |  |  |  |  | 6 | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 965 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 16 | 1969 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 966 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 16А | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 967 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 17 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 968 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 18 | 1969 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 969 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 1А | 1971 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 970 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2 | 1968 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 971 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 20 | 1969 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 972 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 22 | 1970 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 973 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 24 | 1970 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 974 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 26 | 1970 | 1, 7 | 3, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6 |  |  |  |  |
| 975 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 28 | 1972 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 976 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2А | 1973 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 977 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2А, корп. 1 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 978 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2Б | 1973 |  | 1, 4, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6 |  |  |  |  |
| 979 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2В | 1972 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 980 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 3 | 1972 | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 981 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 30 | 1972 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 982 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 32 | 1972 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 983 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 4 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 984 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 5 | 1971 | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 985 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 6 | 1969 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 986 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 7 | 1971 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 987 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 9 | 1971 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 988 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 1 | 1991 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 989 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 10 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 990 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 12 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 991 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 16 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 992 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 1А | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 993 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 2 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 994 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 23 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 995 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 25 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 996 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 3 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 997 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 33 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 998 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 35 | 1939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 999 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 35А | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1000 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 4 | 1980 |  | 1, 5, 7 |  | 6 |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1001 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 42 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1002 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 44 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1003 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 46 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1004 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 5 | 1965 |  | 1, 5 |  | 6 |  |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1005 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 50/12 | 1952 |  |  |  | 1 | 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8, 9 |  |  |  |  |
| 1006 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 52 | 1956 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1007 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 53 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1008 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 54/5 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1009 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 57 | 1960 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1010 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 58 | 1958 |  |  |  | 5, 6, 7 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1011 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 60 | 1959 | 1, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1012 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 62 | 1960 |  |  |  |  |  | 5, 6, 7 |  |  |  | 1, 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1013 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 64 | 1960 | 1, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1014 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 66 | 1960 | 1, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1015 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 8 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1016 | г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, д. 10 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1017 | г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, д. 12 | 1979 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1018 | г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, д. 14 | 1979 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1019 | г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, д. 16 | 1978 |  | 1, 9 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1020 | г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, д. 2 | 1985 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1021 | г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, д. 4 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1022 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 1 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1023 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 14 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 1024 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 18 | 1981 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 1025 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 2/2Г | 1951 | 1, 7 | 3, 4, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 1026 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 24/2А | 1949 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1027 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 24А | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1028 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 28 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1029 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 2А | 1966 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1030 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 2Б | 1972 |  | 1, 5, 7 |  | 6 |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1031 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 2В | 1971 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1032 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 3 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1033 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4Б, корп. 2 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 1034 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 30 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1035 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 38 | 1958 |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1036 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 38А | 1958 |  | 5, 7 | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1037 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 3А | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1038 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 40/5 | 1959 |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1039 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 51 | 1956 |  | 1, 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1040 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 53 | 1957 |  | 1, 5, 7 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1041 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 55 | 1957 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 8 |  |  |  |  | 3, 4, 7 |  |  |  |  |
| 1042 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 57/1 | 1957 |  | 1, 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1043 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 63 | 1960 |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1044 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 67 | 1960 | 1, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1045 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 71 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1046 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 73 | 1957 |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1047 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 75 | 1957 |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1048 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 77 | 1957 |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1049 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 79/7 | 1958 | 1 | 3, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1050 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 8/13 | 1954 |  |  |  |  | 1, 3 |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1051 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 1 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1052 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 11 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 1053 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 12 | 1980 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1054 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 13 | 1975 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1055 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 14 | 1980 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1056 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 15 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1057 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 16 | 1979 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1058 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 18 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1059 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 2 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1060 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 20 | 1980 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1061 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 22 | 1979 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1062 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 3 | 1975 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1063 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 4 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1064 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 6 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1065 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 6А | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1066 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 7 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1067 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 8 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1068 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 9 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1069 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 10 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1070 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 14 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1071 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 2 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1072 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 4 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1073 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 6 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1074 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 7 | 1961 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1075 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 9 | 1961 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1076 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 10 | 1986 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1077 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 11 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1078 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 12 | 1986 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1079 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 13 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1080 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 14 | 1988 |  | 7 |  |  |  | 1, 5 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1081 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 16 | 1988 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1082 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 17 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1083 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 18 | 1988 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1084 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 20 | 1989 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1085 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 21 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1086 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 22/69 | 1989 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1087 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 4 | 1986 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1088 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 5 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1089 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 6 | 1986 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1090 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 7 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1091 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 8 | 1986 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1092 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 9 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1093 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 1 | 1961 |  | 3 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1094 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 16 | 1978 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1095 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 18 | 1978 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1096 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 2 | 1962 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1097 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 20 | 1979 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1098 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 3 | 1961 |  | 3 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1099 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 4 | 1963 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1100 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 5 | 1961 |  | 3 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1101 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 11 | 1985 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1102 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 13А | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1103 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 13Б | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1104 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 15 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1105 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 15А | 1988 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1106 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 17А | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1107 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 19 | 1991 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1108 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 19А | 1992 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1109 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 21 | 1990 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1110 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 23 | 1983 |  | 9 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1111 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 25 | 2005 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1112 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 27 | 1983 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1113 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 29 | 1983 |  | 1, 5, 9 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1114 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 3, корп. 2 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 1115 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 33 | 1991 |  | 9 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1116 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 35 | 1982 | 7 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1117 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 37 | 1982 |  | 9 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1118 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 39 | 1993 |  |  | 9 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1119 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 49/48 | 1987 |  | 9 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1120 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 51 | 1988 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1121 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 53 | 1988 | 1 |  |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1122 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 55 | 1988 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1123 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 57 | 1989 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1124 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 57А | 1989 |  | 9 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1125 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 59 | 1988 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1126 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 61 | 1988 |  | 9 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1127 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 63 | 1989 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1128 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 65 | 1989 |  | 9 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1129 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 67 | 1989 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1130 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 7 | 1984 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1131 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 9 | 1987 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1132 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 3, корп. 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |
| 1133 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 10/70 | 1981 |  | 1, 5 | 3, 7 |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1134 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 12 | 1980 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1135 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 136 | 1961 |  | 3 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1136 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 138 | 1961 |  | 3 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1137 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 14 | 1980 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1138 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 140 | 1961 |  | 3 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1139 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 142 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1140 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 144 | 1979 |  |  |  |  |  |  | 9 | 1, 5, 6, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1141 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 155 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1142 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 157/1 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1143 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 16 | 1986 | 1 | 9 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1144 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 18 | 1988 |  | 9 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1145 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 18А | 1984 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1146 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 2 | 1987 |  | 9 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1147 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 20 | 1984 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1148 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 22 | 1985 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1149 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 26 | 1985 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1150 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 28А | 1986 | 7 |  |  |  |  | 1, 5 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1151 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 28Б | 1986 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1152 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 28В | 1986 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1153 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 35 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 1154 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 4 | 1978 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1155 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 4А | 1979 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1156 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 6 | 1978 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1157 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 8 | 1979 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 1158 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 40 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1159 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 61 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1160 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 63 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1161 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 79 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1162 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 81 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1163 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 83 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1164 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 85 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 1165 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 87 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1166 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 89 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 1167 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 91 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 1168 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 93 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  |  |
| 11. Каргопольский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, наб. им Баранова, д. 23 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, наб. им Баранова, д. 27 | 1916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, наб. им Баранова, д. 50 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, наб. им Баранова, д. 52 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. 1-й Загородный, д. 19 | 1995 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. 1-й Загородный, д. 23 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. 1-й Загородный, д. 24 | 1988 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. 1-й Загородный, д. 25 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Зеленый, д. 1а | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 1 | 1972 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 10 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 10а | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 10б | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 2 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 3 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 5 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 8 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 8а | 1978 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 8б | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Садовый, д. 1 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Садовый, д. 1а | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт. Октябрьский, д. 106а | 1968 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт. Октябрьский, д. 114 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт. Октябрьский, д. 36 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт. Октябрьский, д. 45 | 1916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт. Октябрьский, д. 72 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт. Октябрьский, д. 86 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт. Октябрьский, д. 91а | 1967 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт. Октябрьский, д. 91б | 1967 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт. Октябрьский, д. 95 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. 3 Интернационала, д. 19 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. 3 Интернационала, д. 26 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. 3 Интернационала, д. 28 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. 3 Интернационала, д. 30 | 1916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. 3 Интернационала, д. 36 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Акулова, д. 10 | 1916 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Акулова, д. 13 | 1916 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Акулова, д. 20 | 1916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Акулова, д. 26 | 1916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Акулова, д. 31 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 11 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 15 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 17 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 17а | 1979 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 26 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 29 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 56 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 9 | 1969 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Болотникова, д. 1 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Болотникова, д. 17 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Болотникова, д. 2 | 1972 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Болотникова, д. 20 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Болотникова, д. 43 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Болотникова, д. 8 | 1916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Больничная, д. 13 | 1976 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Больничная, д. 40 | 1970 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Военных Курсантов, д. 18 | 1980 | 1, 2, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 6 |  |  |  |  |
| 58 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Военных Курсантов, д. 25 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Военных Курсантов, д. 26 | 1986 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 28 | 1970 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 34 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Заводская, д. 3 | 1916 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Калинина, д. 15 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Калинина, д. 16 | 1965 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Калинина, д. 17 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Калинина, д. 4 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Красная Горка, д. 25 | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Красноармейская, д. 49 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Красноармейская, д. 49а | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Красный Посад, д. 25 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Красный Посад, д. 26 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Красный Посад, д. 26а | 1989 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Красный Посад, д. 34а | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Красный Посад, д. 40 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Куприянова, д. 5 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 101 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 101а | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 101б | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 105 | 1971 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 13 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 18 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 2а | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 43 | 1951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 47 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 5 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 51 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 58 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 64 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 68 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 69 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 70 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 77 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 79 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 9 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 94 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 96 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 96 | 1970 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 97 | 1916 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 11а | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 21 | 1968 |  | 1, 2, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 22 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 101 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 23 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 25 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 27 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 104 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 29 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 9 | 1916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Лесная, д. 40 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Луговая, д. 2 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Мелиораторов, д. 10 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Мелиораторов, д. 8 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Онежская, д. 7 | 1973 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 111 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Победы, д. 32 | 1972 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Победы, д. 6 | 1991 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Северная, д. 1 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Северная, д. 3 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 115 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Северная, д. 5 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 102 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 106 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 118 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 38 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 39 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 42 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 90 | 1972 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Сергеева, д. 7 | 1977 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Советская, д. 54 | 1916 | 1, 3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 6, 7 |  |  |  |  |
| 124 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Советская, д. 75 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Советская, д. 81а | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Советская, д. 83а | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Советская, д. 84 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 128 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Советская, д. 86 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 129 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Советская, д. 89 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 130 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Советская, д. 91 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 131 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Советская, д. 93 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 132 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Советская, д. 95 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 133 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Советская, д. 97 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 134 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Советская, д. 99 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Советская, д. 103 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 136 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чапаева, д. 16 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чапаева, д. 17 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чапаева, д. 18 | 1983 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чапаева, д. 19 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чапаева, д. 21 | 1977 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 141 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чапаева, д. 23 | 1976 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чапаева, д. 25 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 143 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чапаева, д. 27 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 144 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чапаева, д. 3 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 145 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чапаева, д. 5 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 146 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чеснокова, д. 4 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 147 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чеснокова, д. 48а | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 148 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чеснокова, д. 50 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 149 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чеснокова, д. 8 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 150 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чеснокова, д. 8в | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 151 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Юбилейная, д. 15 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 152 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Юбилейная, д. 17 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 153 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Юбилейная, д. 18 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 154 | р-н. Каргопольский, д. Ватамановская, ул. Центральная, д. 1 | 1973 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 155 | р-н. Каргопольский, д. Ватамановская, ул. Центральная, д. 3 | 1970 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 156 | р-н. Каргопольский, д. Ватамановская, ул. Школьная, д. 11 | 1977 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 157 | р-н. Каргопольский, д. Ватамановская, ул. Южная, д. 1а | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 158 | р-н. Каргопольский, д. Казаково, ул. Победы, д. 11 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 159 | р-н. Каргопольский, д. Казаково, ул. Победы, д. 13 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 160 | р-н. Каргопольский, д. Кипрово, ул. Златоустовская, д. 5 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 161 | р-н. Каргопольский, д. Кречетово, ул. Мира, д. 8 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 162 | р-н. Каргопольский, д. Усачевская, пер. Школьный, д. 1 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 163 | р-н. Каргопольский, д. Усачевская, пер. Школьный, д. 3 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 164 | р-н. Каргопольский, д. Усачевская, пер. Школьный, д. 6 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | р-н. Каргопольский, д. Усачевская, ул. Советская, д. 71 | 1976 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 166 | р-н. Каргопольский, д. Шелоховская, ул. Советская, д. 6А | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 167 | р-н. Каргопольский, д. Шелоховская, ул. Советская, д. 8 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 168 | р-н. Каргопольский, д. Шелоховская, ул. Советская, д. 8а | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | р-н. Каргопольский, п. Пригородный, ул. Труда, д. 11 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 170 | р-н. Каргопольский, п. Пригородный, ул. Труда, д. 9 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 171 | р-н. Каргопольский, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 11 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 172 | р-н. Каргопольский, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 7 | 1973 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12. Коношский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Коношский, п. Вандыш, ул. Южная, д. 1 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Коношский, п. Вересово, ул. Станционная, д. 11 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | р-н. Коношский, п. Волошка, пер. Клубный, д. 6 | 1984 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Коношский, п. Волошка, пер. Клубный, д. 7 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Коношский, п. Волошка, ул. Апрельская, д. 4 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | р-н. Коношский, п. Волошка, ул. Апрельская, д. 6 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | р-н. Коношский, п. Волошка, ул. Апрельская, д. 7 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Бочарова, д. 8А | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 9 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Бочарова, д. 12 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 10 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Бочарова, д. 12а | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 11 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Восточная, д. 10 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Восточная, д. 8 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Гагарина, д. 14 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Гагарина, д. 16А | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 15 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Гагарина, д. 6 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Звездная, д. 2 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 17 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Кооперативная, д. 19 | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 18 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Северная, д. 3 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Северная, д. 4а | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Советская, д. 3 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Лесозаводская, д. 2 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 22 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Школьная, д. 26А | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 23 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Южная, д. 19а | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 24 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Южная, д. 23 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 25 | р-н. Коношский, п. Заречный, ул. Заречная, д. 10 | 1985 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Коношский, п. Заречный, ул. Заречная, д. 12 | 1994 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Коношский, п. Заречный, ул. Заречная, д. 16 | 1963 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | р-н. Коношский, п. Заречный, ул. Заречная, д. 2 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | р-н. Коношский, п. Заречный, ул. Заречная, д. 5 | 1974 |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 30 | р-н. Коношский, п. Подюга, ул. Железнодорожная, д. 14 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | р-н. Коношский, п. Подюга, ул. Заводская, д. 23 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Коношский, п. Подюга, ул. Заводская, д. 25 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Коношский, п. Подюга, ул. Привокзальная, д. 23а | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Коношский, п. Подюга, ул. Привокзальная, д. 7 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | р-н. Коношский, п. Подюга, ул. Пролетарская, д. 38 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | р-н. Коношский, п. Подюга, ул. Пролетарская, д. 40 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | р-н. Коношский, п. Подюга, ул. Пролетарская, д. 42 | 1971 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Коношский, п. Подюга, ул. Пролетарская, д. 48 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Коношский, п. Подюга, ул. Строительная, д. 6 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Коношский, п. Подюга, ул. Строительная, д. 8 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Коношский, п. Подюга, ул. Трудовые Резервы, д. 26 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Коношский, п. Подюга, ул. Трудовые Резервы, д. 26а | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Коношский, д. Пономаревская, ул. Советская, д. 28 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 44 | р-н. Коношский, д. Пономаревская, ул. Советская, д. 32 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 45 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пер. Кооперативный, д. 1 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 7 |  | 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пер. Почтовый, д. 2а | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 101 | 1970 |  |  |  | 8 | 3, 5, 7 |  |  |  |  | 1, 4, 6 |  |  |  |  |
| 48 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 102 | 1982 |  |  |  |  |  |  | 1, 5 |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 104 | 1986 |  | 7 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 50 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 106 | 1980 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 11 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 52 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 112 | 1982 | 1, 3, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 114 | 1992 |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 115 | 1995 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 117а | 1989 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 56 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 15 | 1981 | 1 | 5 | 7, 8 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 46 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 52а | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 54а | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 64а | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 64а, корп. 1 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 64б | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 64г | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 64д | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 64д, корп. 1 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 64ж | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 7 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 75 | 1990 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 69 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 88 | 1987 |  |  |  |  | 1, 7 |  |  |  |  | 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 70 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 90 | 1990 |  |  |  |  |  |  | 5, 8 | 1, 7 |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 93 | 1987 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 72 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 31а | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 73 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Восточная, д. 16а | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Восточная, д. 2 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Восточная, д. 4 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Восточная, д. 16 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 77 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Восточная, д. 18 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 78 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Горная, д. 4а | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Западная, д. 10б | 1978 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Западная, д. 4 | 1984 |  |  |  |  | 7 | 1, 5, 8 |  |  |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 81 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Коллективизации, д. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Коллективизации, д. 46а | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Коллективизации, д. 46а, корп. 1 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Коллективизации, д. 8 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Комсомольская, д. 4 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Космонавтов, д. 14 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Космонавтов, д. 14а | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Космонавтов, д. 21 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Космонавтов, д. 23 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Космонавтов, д. 8 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Лесная, д. 2 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Мамонова, д. 10 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Мамонова, д. 15а | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Мамонова, д. 15б | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Мамонова, д. 8 | 1959 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 96 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Молодежная, д. 16 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Молодежная, д. 18 | 1984 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Молодежная, д. 5 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 11 | 1957 |  |  |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 100 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 2 | 1965 | 1, 5, 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 101 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 3 | 1937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 8 |  | 7 |  |  |
| 102 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 4 | 1963 | 1, 5, 7 | 8 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 103 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 5 | 1956 |  |  |  |  | 1, 8 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 104 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 6 | 1965 |  |  | 8 | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 105 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 7 | 1937 |  |  |  |  |  | 1, 8 |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 106 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 9 | 1957 |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6 |  |  |  |  |
| 107 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Новоселов, д. 2 | 1970 |  | 5 |  |  |  |  |  | 7 | 1, 8 | 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 108 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Первомайская, д. 18 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 109 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Первомайская, д. 31а | 1999 |  |  | 8 | 1, 5 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 110 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Первомайская, д. 33 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7 | 1, 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 111 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Печорская, д. 10 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Печорская, д. 10а | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Печорская, д. 12 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Печорская, д. 14 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 115 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Печорская, д. 16 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Печорская, д. 18 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Пионерская, д. 100 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 118 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Полярная, д. 12 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Радужная, д. 10 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Радужная, д. 12 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Радужная, д. 2г | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Радужная, д. 8 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Радужная, д. 9 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 124 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Речная, д. 39 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Речная, д. 4 | 1986 | 1, 3, 7 | 4, 8 |  | 6 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 126 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Садовая, д. 2 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Свободы, д. 36 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 128 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 118 | 2004 |  |  |  |  | 5, 7 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 129 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 18 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 130 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 20 | 1993 |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6 |  |  |  |  |
| 131 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 35 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 132 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 72 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 | 1, 2, 3, 6 |  |  |  |  |
| 133 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 92, корп. 1 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 134 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 94, корп. 1 | 2016 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 94, корп. 2 | 2017 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 96 | 1996 | 1, 3 | 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 137 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Совхозная, д. 6 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Солнечная, д. 1 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Солнечная, д. 3 | 1982 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Спортивная, д. 1 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7 | 1, 2, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 141 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Спортивная, д. 3 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7 | 1, 2, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 142 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Спортивная, д. 4 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 143 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Спортивная, д. 6 | 1936 | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6, 7 |  |  |  |  |
| 144 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Спортивная, д. 8 | 1954 | 1, 3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 145 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Строителей, д. 1 | 1960 | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 6, 8 |  |  |  |  |
| 146 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Строителей, д. 2 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 147 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Строителей, д. 4 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 148 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Театральная, д. 19 | 1979 |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  | 1, 4, 6 |  |  |  |  |
| 149 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Театральная, д. 21 | 1972 |  |  | 8 | 7 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 150 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Театральная, д. 21а | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 151 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Театральная, д. 21б | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 152 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Театральная, д. 23 | 1972 |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  | 1, 3, 4, 6 |  |  |  |  |
| 153 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Театральная, д. 27 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 154 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Театральная, д. 29 | 1985 |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 | 1, 4, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Театральная, д. 88 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 156 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Тельмана, д. 1 | 1969 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 157 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Тельмана, д. 10 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 158 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Тельмана, д. 3 | 1960 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 159 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Труда, д. 11 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 160 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Труда, д. 11а | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 161 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Труда, д. 1а | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 162 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Труда, д. 2а | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 163 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Труда, д. 2а, корп. 1 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 164 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Труда, д. 3а | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Труда, д. 5а | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 166 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Труда, д. 8 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 167 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Школьная, д. 21 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13. Котласский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, пер. Мирный, д. 5а | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 2 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, пер. Мирный, д. 7 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 3 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1908 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Колхозная, д. 6 | 1964 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Красная, д. 14 | 1920 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Красная, д. 7 | 1901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 12 | 1968 |  |  | 1, 5, 7 | 6 |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 14 | 1975 |  |  |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 7 |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 11 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 18 | 1911 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 20 | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 24 | 1880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 32 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 34 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 35 | 1981 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 36а | 1970 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 38 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 41 | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Лесная, д. 3 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Октябрьская, д. 10 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Октябрьская, д. 4 | 1964 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Октябрьская, д. 6 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Октябрьская, д. 7 | 1954 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Октябрьская, д. 8 | 1960 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Пролетарская, д. 20а | 1975 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Пролетарская, д. 5 | 1920 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Советская, д. 1 | 1896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Советская, д. 12 | 1966 |  |  |  |  | 5, 7 |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 30 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Советская, д. 4 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 31 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Урицкого, д. 1 | 1966 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Урицкого, д. 10 | 1979 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Урицкого, д. 11а | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Урицкого, д. 13 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Урицкого, д. 15 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Урицкого, д. 2 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 37 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Урицкого, д. 3 | 1972 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Федосеева, д. 1 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Федосеева, д. 10 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Федосеева, д. 11 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Федосеева, д. 4 | 1956 | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 6, 8 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Котласский, д. Борки, ул. Молодежная, д. 12 | 1990 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Котласский, д. Борки, ул. Молодежная, д. 2 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | р-н. Котласский, д. Борки, ул. Молодежная, д. 7, корп. А | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | р-н. Котласский, д. Борки, ул. Центральная, д. 12 | 1953 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Котласский, д. Борки, ул. Центральная, д. 4, корп. А | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | р-н. Котласский, д. Григорово, д. 6 | 1979 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 48 | р-н. Котласский, д. Григорово, д. 7 | 1982 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Котласский, д. Григорово, д. 8 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | р-н. Котласский, д. Куимиха, ул. Новая, д. 2 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Котласский, д. Куимиха, ул. Новая, д. 4 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | р-н. Котласский, д. Куимиха, ул. Школьная, д. 17 | 1967 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Котласский, д. Куимиха, ул. Школьная, д. 19 | 1968 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Котласский, д. Куимиха, ул. Школьная, д. 21 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Котласский, д. Куимиха, ул. Школьная, д. 25 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | р-н. Котласский, д. Курцево, ул. Новая, д. 1 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Котласский, д. Курцево, ул. Новая, д. 2 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | р-н. Котласский, д. Курцево, ул. Новая, д. 3 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | р-н. Котласский, д. Курцево, ул. Новая, д. 4 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | р-н. Котласский, д. Курцево, ул. Центральная, д. 46 | 1938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | р-н. Котласский, д. Медведка, ул. Хуторская, д. 9 | 1975 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | р-н. Котласский, д. Медведка, ул. Центральная, д. 30 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Котласский, д. Окуловка, д. 105 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 64 | р-н. Котласский, д. Окуловка, д. 106 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 65 | р-н. Котласский, д. Ядриха, ул. Лесная, д. 1 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Котласский, д. Ядриха, ул. Лесная, д. 2 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Котласский, п. Савватия, ул. Военный городок, д. 1 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 68 | р-н. Котласский, п. Савватия, ул. Военный городок, д. 5 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 69 | р-н. Котласский, п. Савватия, ул. Военный городок, д. 7 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 70 | р-н. Котласский, п. Савватия, ул. Заречная, д. 23, корп. А | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Котласский, п. Удимский, ул. Речная, д. 42 | 1980 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | р-н. Котласский, п. Удимский, ул. Советская, д. 28, корп. А | 1981 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | р-н. Котласский, п. Харитоново, пер. Первомайский, д. 9 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Котласский, п. Харитоново, ул. Черемушки, д. 12 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 75 | р-н. Котласский, п. Черемушский, ул. Песчаная, д. 24 | 1991 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Котласский, п. Черемушский, ул. Механизаторов, д. 10 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 77 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Адмирала Кузнецова, д. 1 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Адмирала Кузнецова, д. 2 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Адмирала Кузнецова, д. 3 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 80 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Водников, д. 11А | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Водников, д. 7 | 1987 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Генерала Дудникова, д. 27 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Генерала Дудникова, д. 30 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Генерала Дудникова, д. 30, корп. 1 | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Генерала Дудникова, д. 31-а | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Генерала Дудникова, д. 32 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Генерала Дудникова, д. 6 | 1973 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Мира, д. 10 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Мира, д. 2 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Мира, д. 4 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Мира, д. 6 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Мира, д. 7 | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 1 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 10 | 1976 |  |  |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 95 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 12 | 1976 |  |  |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 96 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 2 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 4 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 6 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 6А | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 7 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 101 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 8 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 8, корп. 1 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 8, корп. 2 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 104 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 8, корп. 3 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 8, корп. 4 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Полевая, д. 2А | 1986 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Приводинская, д. 15 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Приводинская, д. 16 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Советская, д. 43А | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Советская, д. 43б | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 111 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Советская, д. 45 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Советская, д. 45-б | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 10 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 17 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 115 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 19 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 2 | 1972 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 3 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 118 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 4 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 5 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 6 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 7 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 9 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. 20-го съезда Советов, д. 3 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 124 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. 20-го съезда Советов, д. 5 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Западная, д. 13 | 1980 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Западная, д. 21 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Западная, д. 23 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 128 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Западная, д. 25 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 129 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Западная, д. 28 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 130 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Западная, д. 30 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 131 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Лесная, д. 45 | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 132 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Лесная, д. 45А | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 133 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 11а | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 134 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 40, корп. 2 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 41 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 41фл1 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 42, корп. 2 | 1967 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 43 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 45 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 45, корп. 1 | 1978 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 141 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 47 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 47, корп. 1 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 143 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 5 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 144 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 56 | 1977 | 1, 2, 8 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 145 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 56, корп. 1 | 1954 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 146 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 56, корп. 2 | 1949 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 147 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 59А | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 148 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Пионерская, д. 47 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |
| 149 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. П.Кожина, д. 35 | 1963 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 150 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. П.Кожина, д. 35, корп. 1 | 1963 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 151 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. П.Кожина, д. 35, корп. 2 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 152 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. П.Кожина, д. 64 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 153 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. П.Кожина, д. 66 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 154 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. П.Кожина, д. 68 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 155 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. П.Кожина, д. 70 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 156 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. П.Кожина, д. 70, корп. 1 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 157 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Северная, д. 34 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 158 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Советская, д. 4 | 1948 | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 159 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Советская, д. 45 | 1938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 160 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Советская, д. 6, корп. 1 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 161 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Советская, д. 61 | 1971 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 162 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Советская, д. 62 | 1959 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 163 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Советская, д. 72 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 164 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Советская, д. 72, корп. 1 | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Строительная, д. 2 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 166 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Строительная, д. 4 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 167 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Строительная, д. 5 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 168 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Строительная, д. 7 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Судоверфь, д. 6 | 1949 |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Судоверфь, д. 8 | 1948 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Красноборский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Красноборский, д. Андреевская, д. 22 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Красноборский, д. Большая, ул. Павлина Виноградова, д. 2 | 1974 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | р-н. Красноборский, д. Большая, ул. Павлина Виноградова, д. 58 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Красноборский, д. Верхняя Сергиевская, д. 8 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Красноборский, д. Городищенская, д. 18 | 1981 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | р-н. Красноборский, д. Городищенская, д. 5 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | р-н. Красноборский, д. Ершевская, ул. Центральная, д. 10 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | р-н. Красноборский, д. Ершевская, ул. Центральная, д. 21 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | р-н. Красноборский, д. Савинская, д. 59 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Красноборский, д. Савинская 2-я, д. 59 | 1943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 11 | р-н. Красноборский, д. Сакулинская, д. 13 | 1980 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Красноборский, д. Фроловская, пер. Березовый, д. 4 | 1972 | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2 |  |  |  |  |
| 13 | р-н. Красноборский, д. Фроловская, пер. Березовый, д. 5 | 1976 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Красноборский, д. Фроловская, пер. Березовый, д. 7 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Красноборский, д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 12 | 1987 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Красноборский, д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 3 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | р-н. Красноборский, д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 5 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | р-н. Красноборский, д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 7 | 1984 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | р-н. Красноборский, д. Фроловская, ул. Придорожная, д. 11А | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 20 | р-н. Красноборский, п. Дябрино, ул. Садовая, д. 9 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Красноборский, с. Верхняя Уфтюга, ул. Молодежная, д. 14 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Красноборский, с. Верхняя Уфтюга, ул. Молодежная, д. 18 | 1987 | 1, 3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 5, 7 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Красноборский, с. Верхняя Уфтюга, ул. Школьная, д. 7 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. 200-летия Красноборска, д. 1 | 1979 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Авиационная, д. 8а | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 118 | 1970 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 11А | 1976 |  |  |  |  | 1 | 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 28 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 17А | 1980 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 29 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 23А | 1980 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 30 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 3 | 1980 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  | 5, 7 |  |  |
| 31 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 33 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 32 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 37А | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 43А | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 20 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 35 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Загородная, д. 2 | 1989 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Зеленая, д. 38 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Комсомольская, д. 29 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Комсомольская, д. 8 | 1976 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31Б | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 32 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 35 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 35А | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 37 | 1976 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 39 | 1984 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 41 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 43 | 1988 |  | 3, 7 |  |  |  |  | 5 |  |  | 4, 8 | 1 |  |  |  |
| 47 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 14 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 48 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Молодежная, д. 4 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Набережная, д. 3 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Набережная, д. 4 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Набережная, д. 21 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 52 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 16А | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Полевая, д. 20 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 2А | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 15 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 56 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 42 | 1979 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 54 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 58 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 56 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 59 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 14 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 60 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Советская, д. 14 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 61 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Советская, д. 23 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Советская, д. 35 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Советская, д. 37 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Юбилейная, д. 4 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Юбилейная, д. 7 | 1986 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Красноборский, с. Черевково, пер. Больничный, д. 3 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Красноборский, с. Черевково, пер. Первомайский, д. 5 | 1975 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | р-н. Красноборский, с. Черевково, ул. Комсомольская, д. 24 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | р-н. Красноборский, с. Черевково, ул. Октябрьская, д. 15 | 1986 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | р-н. Красноборский, с. Черевково, ул. Первомайская, д. 1 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Красноборский, с. Черевково, ул. Первомайская, д. 11а | 1901 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | р-н. Красноборский, с. Черевково, ул. Первомайская, д. 20 | 1901 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | р-н. Красноборский, с. Черевково, ул. Печати, д. 3 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Красноборский, с. Черевково, ул. Пономарева, д. 11 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Красноборский, с. Черевково, ул. Пономарева, д. 7 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Красноборский, с. Черевково, ул. Пономарева, д. 9 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | р-н. Красноборский, с. Черевково, ул. Северная, д. 13 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | р-н. Красноборский, с. Черевково, ул. Северная, д. 8 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Красноборский, с. Черевково, ул. Титова, д. 5 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | р-н. Красноборский, с. Черевково, ул. Юбилейная, д. 1 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15. Ленский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Ленский, д. Белопашино, ул. Набережная, д. 4 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Ленский, д. Белопашино, ул. Набережная, д. 6 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | р-н. Ленский, п. Вандыш, ул. Придорожная, д. 17 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Ленский, рп. Урдома, пер. Паламышский, д. 11 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Ленский, рп. Урдома, пер. Паламышский, д. 13 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 6 | р-н. Ленский, рп. Урдома, пер. Паламышский, д. 13/2 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 7 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Водная, д. 2 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 8 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Железнодорожная, д. 17 | 1964 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Железнодорожная, д. 20 | 1965 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Железнодорожная, д. 9 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Калинина, д. 21, корп. 1 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Калинина, д. 21, корп. 2 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Калинина, д. 3 | 1975 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Калинина, д. 7а | 1979 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Калинина, д. 9 | 1971 | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Калинина, д. 9а | 1979 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Калинина, д. 21, корп. 3 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 18 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Калинина, д. 21, корп. 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 19 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Карла Либкнехта, д. 34 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Карла Либкнехта, д. 38 | 1981 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Карла Либкнехта, д. 40 | 1985 | 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Комарова, д. 2 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Кости Зинина, д. 69 | 1978 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Ленина, д. 5 | 1963 | 1, 3, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 5, 8 |  |  |  |  |
| 25 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Мира, д. 11 | 1962 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Мира, д. 14 | 1962 | 2, 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Мира, д. 17 | 1962 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Мира, д. 9 | 1962 | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Молодежная, д. 34 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Молодежная, д. 36 | 1966 | 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 6, 8 |  |  |  |  |
| 31 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Паламышская, д. 10 | 1987 | 1, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 6 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Паламышская, д. 12 | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Привокзальная, д. 27 | 1941 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Привокзальная, д. 31 | 1953 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Седунова, д. 2 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 36 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Центральная, д. 15 | 1982 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Центральная, д. 17 | 1980 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Энтузиастов, д. 1 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Энтузиастов, д. 10а | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Энтузиастов, д. 2А | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Энтузиастов, д. 2б | 1995 |  |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Ленский, с. Ирта, ул. Вычегодская, д. 5 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Ленский, с. Ирта, ул. Вычегодская, д. 8 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 44 | р-н. Ленский, с. Ирта, ул. Вычегодская, д. 10 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 45 | р-н. Ленский, с. Козьмино, ул. Центральная, д. 1 | 1981 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Ленский, с. Козьмино, ул. Центральная, д. 2 | 1993 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | р-н. Ленский, с. Козьмино, ул. Центральная, д. 3 | 1986 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | р-н. Ленский, с. Козьмино, ул. Центральная, д. 4 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 49 | р-н. Ленский, с. Козьмино, ул. Центральная, д. 5 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 50 | р-н. Ленский, с. Козьмино, ул. Школьная, д. 1 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 51 | р-н. Ленский, с. Козьмино, ул. Школьная, д. 2 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 52 | р-н. Ленский, с. Лена, ул. Кирова, д. 10 | 1981 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Ленский, с. Лена, ул. Кирова, д. 16 | 1980 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Ленский, с. Лена, ул. Кирова, д. 19 | 1982 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Ленский, с. Лена, ул. Кости Зинина, д. 34 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 56 | р-н. Ленский, с. Лена, ул. Лесная, д. 36 | 1984 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Ленский, с. Лена, ул. Лесная, д. 40 | 1977 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | р-н. Ленский, с. Яренск, пер. Полевой, д. 1б | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 59 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Адмирала Жданова, д. 23 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Братьев Покровских, д. 23 | 1950 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Братьев Покровских, д. 36 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 62 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Братьев Покровских, д. 4 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Братьев Покровских, д. 51 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 64 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Володи Дубинина, д. 27 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Володи Дубинина, д. 30 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Володи Дубинина, д. 34 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Володи Дубинина, д. 60 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Кишерская, д. 11 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Кишерская, д. 3 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 70 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Космонавтов, д. 28а | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Космонавтов, д. 34 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Космонавтов, д. 46 | 1983 |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Красных Партизан, д. 11 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Красных Партизан, д. 33 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Красных Партизан, д. 34 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Красных Партизан, д. 36 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Маяковского, д. 15 | 1979 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Маяковского, д. 6 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Набережная Подбельского, д. 11 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Набережная Подбельского, д. 2 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Октябрьская, д. 11 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Октябрьская, д. 3 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 83 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Октябрьская, д. 7 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Октябрьская, д. 9 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Пионерская, д. 14 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Совхозная, д. 11 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Совхозная, д. 2 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Совхозная, д. 5 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 89 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Совхозная, д. 7А | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 17 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 18 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 23А | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 25А | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 27 | 1971 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 27А | 1977 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5 |  | 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 96 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 29 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 3 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 44 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 8 | 1990 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Урицкого, д. 67 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 101 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Энергетиков, д. 4 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16. Лешуконский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Лешуконский, с. Вожгора, д. 248 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Лешуконский, с. Койнас, д. 122 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 10 | 1977 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 14б | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 15 | 1973 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 15а | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 16 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 17 | 1974 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 18а | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 19 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 19а | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 19б | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 21 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 21а | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 23 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 23а | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 9 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Юбилейный, д. 2 | 1968 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Юбилейный, д. 5 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Бобрецова, д. 22 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Водников, д. 21а | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Водников, д. 3б | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Гагарина, д. 31а | 1974 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Кирова, д. 2 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Комсомольская, д. 16 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Комсомольская, д. 18 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Комсомольская, д. 20 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Комсомольская, д. 22 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Комсомольская, д. 4 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 8 |  | 2, 3, 5, 7 |  |  |  |  |
| 30 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Комсомольская, д. 5 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Комсомольская, д. 7 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Комсомольская, д. 9 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Конецгорская, д. 44 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Конецгорская, д. 46 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Конецгорская, д. 50 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Конецгорская, д. 50а | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Конецгорская, д. 52 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Конецгорская, д. 54 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Красных партизан, д. 32 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Красных партизан, д. 91 | 1985 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Лесная, д. 47 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Мелоспольская, д. 5 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Мелоспольская, д. 8 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Молодежная, д. 5 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Молодежная, д. 5а | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Молодежная, д. 6 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Молодежная, д. 6а | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Молодежная, д. 8 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Молодежная, д. 3, корп. 1 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |
| 50 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Новоселова, д. 19 | 1959 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Новоселова, д. 21 | 1961 | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 52 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Новоселова, д. 22а | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Новоселова, д. 22б | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Новоселова, д. 23 | 1967 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Новоселова, д. 24 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Новоселова, д. 24а | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Новоселова, д. 24б | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Новоселова, д. 26 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д. 22 | 1948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д. 25 | 1949 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д. 27 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д. 30 | 1959 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д. 31 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д. 37 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Первомайская, д. 44а | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Первомайская, д. 44б | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Первомайская, д. 44в | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 14 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 17 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 18а | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 23 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 24 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 26 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 60 | 1949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Профсоюзов, д. 1 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Садовая, д. 21а | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Садовая, д. 21б | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Садовая, д. 23а | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Садовая, д. 27 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Советская, д. 1 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Советская, д. 2а | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Советская, д. 3 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Советская, д. 4 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Советская, д. 5 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Советская, д. 6 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Советская, д. 8 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Советская, д. 9 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | р-н. Лешуконский, с. Олема, д. 186 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17. Мезенский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Канинский, д. 49 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Канинский, д. 49, корп. А | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 3 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Канинский, д. 6 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Ломоносова, д. 50 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Ломоносова, д. 59 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Октябрьский, д. 1, корп. Б | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 7 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Октябрьский, д. 1, корп. В | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 8 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Октябрьский, д. 26, корп. А | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 9 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Октябрьский, д. 39 | 1976 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Октябрьский, д. 69, корп. А | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 11 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Октябрьский, д. 69, корп. Б | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Октябрьский, д. 82 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 13 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 122, корп. Б | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 124 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 126 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 39 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 17 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 39А | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 18 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 40 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 19 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 48 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 50, корп. А | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 61 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 61, корп. А | 1974 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 74 | 1946 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 124, корп. Б | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 25 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 106 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 108 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 108, корп. А | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 28 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 40 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 47 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 30 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 49 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 31 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 53 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 60 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 60, корп. А | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 73 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 35 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 79, корп. А | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 36 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 79, корп. Б | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 37 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 81, корп. А | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 86 | 1982 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 90 | 1960 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 90, корп. А | 1982 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Карла Маркса, д. 1 | 1962 | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 8 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Карла Маркса, д. 30, корп. А | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Карла Маркса, д. 7 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 44 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Кузнецовская, д. 10, корп. В | 1970 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 45 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Кузнецовская, д. 10, корп. Д | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Макарова, д. 15 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 47 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Макарова, д. 20 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Набережная им В.И.Ленина, д. 13 | 1983 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Набережная им В.И.Ленина, д. 20 | 1954 | 1, 3, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 5, 8 |  |  |  |  |
| 50 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Набережная им В.И.Ленина, д. 56 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Набережная, д. 2 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 52 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Набережная, д. 25 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Победы, д. 19 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Садовая, д. 2 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Свободы, д. 26 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 56 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Свободы, д. 5 | 1968 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Северная, д. 3 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 58 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Северная, д. 8 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 59 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Серафимовича, д. 3 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 60 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Гагарина, д. 11 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Гагарина, д. 3 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 62 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Гагарина, д. 4 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Гагарина, д. 5 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 64 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Комарова, д. 16, корп. В | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лесная, д. 18, корп. А | 1989 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лесная, д. 18, корп. Б | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лесная, д. 19 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 68 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лесная, д. 21 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 69 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лесная, д. 22 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 70 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лесная, д. 23 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лесная, д. 24 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 72 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лесокатная, д. 27, корп. А | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 73 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лукинская, д. 29 | 1970 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лукинская, д. 30, корп. А | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лукинская, д. 32 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лукинская, д. 33 | 1958 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 77 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лукинская, д. 34 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лукинская, д. 35 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лукинская, д. 36 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лукинская, д. 37 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 81 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лукинская, д. 38 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Мезенская, д. 36 | 1960 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Мезенская, д. 38, корп. А | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Мезенская, д. 40 | 1963 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 85 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Мезенская, д. 44 | 1965 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 86 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Мезенская, д. 46 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 87 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодежная, д. 10 | 1955 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 88 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодежная, д. 14 | 1958 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 89 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодежная, д. 16 | 1930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 90 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодежная, д. 20 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 91 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодежная, д. 22 | 1957 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 92 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодежная, д. 24 | 1955 | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 93 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодежная, д. 26 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 94 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодежная, д. 3 | 1930 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 95 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодежная, д. 4 | 1930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 96 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодежная, д. 6 | 1955 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 97 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодежная, д. 8 | 1930 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 98 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Норинского, д. 11 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Норинского, д. 13 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Норинского, д. 3 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 101 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Норинского, д. 39 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Норинского, д. 7 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Октябрьская, д. 11 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 104 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Октябрьская, д. 19 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 105 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Октябрьская, д. 23 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 106 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Октябрьская, д. 23, корп. А | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 107 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Октябрьская, д. 25 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 108 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Октябрьская, д. 25, корп. А | 1965 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 109 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Октябрьская, д. 3 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Октябрьская, д. 38 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 111 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Октябрьская, д. 5 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 112 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Октябрьская, д. 6 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 113 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Октябрьская, д. 7 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Свободы, д. 15 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 115 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Свободы, д. 17 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 116 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Свободы, д. 19 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 117 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Свободы, д. 21 | 1979 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 118 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Свободы, д. 23 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 119 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Северная, д. 12 | 1966 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 120 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Северная, д. 14 | 1965 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 121 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Северная, д. 15 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 122 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Серафимовича, д. 36 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 123 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Серафимовича, д. 40 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 124 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Серафимовича, д. 42 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 125 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Серафимовича, д. 44 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 126 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Серафимовича, д. 46 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 127 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Серафимовича, д. 48 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 128 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Торцева, д. 18 | 1953 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 129 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Торцева, д. 4 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 130 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Торцева, д. 5 | 1935 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 131 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Федоркова, д. 10 | 1928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 132 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Федоркова, д. 15 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 133 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Федоркова, д. 22 | 1956 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 134 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Федоркова, д. 8 | 1928 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | р-н. Мезенский, с. Долгощелье, ул. Колхозная, д. 7 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 136 | р-н. Мезенский, с. Дорогорское, ул. Совхозная, д. 60 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 137 | р-н. Мезенский, с. Койда, д. 58 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 18. Няндомский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 11 | 1963 |  |  |  | 1 | 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 3 | 1964 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 3 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 4 | 1965 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 5 | 1965 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 12 | 1987 |  |  |  |  | 5, 7 |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 6 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 13 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 6 | 1966 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 8 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 7 | 1966 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 9 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 9 | 1966 |  | 1, 5 | 7 | 3 |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Чкалова, д. 10 | 1964 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 11 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Чкалова, д. 2 | 1963 |  |  |  | 1, 5, 7 | 3 |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Чкалова, д. 8 | 1965 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 13 | р-н. Няндомский, г. Няндома, пер. Кирова, д. 14 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Няндомский, г. Няндома, пер. Кирова, д. 66 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Няндомский, г. Няндома, пер. Клубный, д. 18 | 1990 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Няндомский, г. Няндома, пер. Клубный, д. 20 | 1991 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | р-н. Няндомский, г. Няндома, пер. Парковый, д. 27 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 18 | р-н. Няндомский, г. Няндома, пер. Парковый, д. 29 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 19 | р-н. Няндомский, г. Няндома, пер. Совхозный, д. 22 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 17 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 18 | 1977 |  |  |  |  |  | 4, 5 | 1, 3, 6, 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 19 | 1990 |  |  |  |  |  | 1, 7 |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 19а | 1991 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 25 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 20 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 21 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 22 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 24 | 1982 |  |  |  | 1, 5 | 3, 7 |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 29 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 26 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 28 | 1996 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 31 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 29 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 31 | 1985 | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Вокзальная, д. 11 | 1991 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Вокзальная, д. 3 | 1966 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Вокзальная, д. 6а | 1959 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 36 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Вокзальная, д. 9 | 1982 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 37 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Володарского, д. 14 | 1963 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Володарского, д. 18 | 1957 | 2, 5, 8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 6 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Володарского, д. 28 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Володарского, д. 42 | 1920 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Володарского, д. 46 | 1987 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Генерала Ковырзина, д. 57 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Горького, д. 25 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 44 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Горького, д. 74а | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Горького, д. 76а | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Горького, д. 78 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 47 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Горького, д. 80 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 48 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Горького, д. 82 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Горького, д. 82а | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 50 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Горького, д. 84 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Горького, д. 86 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 52 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Горького, д. 88 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Горького, д. 90 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Горького, д. 92 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Горького, д. 94 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Дружбы, д. 3 | 1965 | 1, 3, 5, 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 6 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Дружбы, д. 3а | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 58 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Дружбы, д. 3б | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 59 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Дружбы, д. 3в | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 60 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Дружбы, д. 5 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 61 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Дружбы, д. 5а | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 62 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Дружбы, д. 7 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Дружбы, д. 9 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 64 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Заводская, д. 11 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 65 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Заводская, д. 15 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Заводская, д. 15а | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Загородная, д. 31 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 68 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Загородная, д. 8а | 1966 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 69 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. И.Севастьянова, д. 12 | 1896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 70 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. И.Севастьянова, д. 14 | 1896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. И.Севастьянова, д. 28 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. И.Севастьянова, д. 8 | 1896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 73 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Индустриальная, д. 2А | 1984 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Индустриальная, д. 2б | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Индустриальная, д. 4б | 1997 |  |  |  |  |  |  | 1, 5 |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. К.Либкнехта, д. 19 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 77 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. К.Либкнехта, д. 1а | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 78 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Кедрова, д. 12 | 1928 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Киевская, д. 10 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Киевская, д. 12 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Киевская, д. 5 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Киевская, д. 7а | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Киевская, д. 8 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Колхозная, д. 52 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 85 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Красноармейская, д. 19 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 86 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Красноармейская, д. 58 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Красноармейская, д. 68 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 88 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Красноармейская, д. 79а | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Красноармейская, д. 91 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 90 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 12 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 91 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 14 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 92 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 19 | 1990 |  |  |  |  | 5, 7 |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 93 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 21 | 1953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 94 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 39 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 95 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 41 | 1956 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 96 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 45 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 8 | 3, 4, 6, 7 |  |  |  |  |
| 97 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 49 | 1959 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 66 | 1960 |  |  |  |  | 1, 5 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 7 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 100 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 11 | 1937 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 101 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 13 | 1918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 102 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 17 | 1916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 19 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 104 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 2 | 1907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 21 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 29 | 1935 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 6, 8 |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |
| 107 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 2а | 1908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 33 | 1988 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 35 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 36 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 111 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 37 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 112 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 38 | 1938 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 6 |  |  |  |  |
| 113 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 39 | 1965 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 114 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 4 | 1916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 115 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 40 | 1961 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 41 | 1964 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 117 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 42 | 1966 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 118 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 43 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 44 | 1967 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 120 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 45а | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 46 | 1968 |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 122 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 47 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 48 | 1971 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 124 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 50 | 1972 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 125 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 52 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 7 | 1916 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. М.Горбача, д. 18 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 128 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. М.Горбача, д. 27 | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 129 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. М.Горбача, д. 29 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 130 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. М.Горбача, д. 31 | 1985 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 131 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. М.Горбача, д. 35 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 132 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Мира, д. 1 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 133 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Московская, д. 15 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 134 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Н.Томиловой, д. 51 | 1955 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Н.Томиловой, д. 56 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 136 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Островского, д. 13 | 1911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 137 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Островского, д. 16 | 1916 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Островского, д. 18 | 1930 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Островского, д. 24 | 1916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 140 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Островского, д. 27 | 1916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 141 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. П.Морозова, д. 10а | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. П.Морозова, д. 15 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 143 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. П.Морозова, д. 3а | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 144 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. П.Морозова, д. 3б | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 145 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. П.Морозова, д. 3в | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 146 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. П.Морозова, д. 5а | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 147 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. П.Морозова, д. 7 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 148 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Первомайская, д. 60 | 1928 | 1, 3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 5, 6 |  |  |  |  |
| 149 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Первомайская, д. 61 | 1931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 150 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Первомайская, д. 65 | 1931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 151 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Промартельная, д. 4 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 152 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Промартельная, д. 4а | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 153 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Промысловая, д. 1а | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 154 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Пушкина, д. 30а | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 155 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. С.Ермолина, д. 6 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 156 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. С.Ермолина, д. 8 | 1953 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 157 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Садовая, д. 16 | 1964 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 158 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Садовая, д. 20 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 159 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Садовая, д. 22 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 160 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Садовая, д. 24 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 161 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Садовая, д. 26 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 162 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Садовая, д. 8 | 1961 | 2, 8 | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 163 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Светлая, д. 10 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 164 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Свободы, д. 45 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Свободы, д. 51 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 166 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Свободы, д. 51а | 1998 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 167 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Северная, д. 12 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 168 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Североморская, д. 10 | 1985 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7 |  |  | 4, 8 |  |  |  |  |
| 169 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Североморская, д. 3а | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 170 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Североморская, д. 3б | 1987 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 171 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Североморская, д. 3в | 1985 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 172 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Североморская, д. 5а | 1979 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 173 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Североморская, д. 5б | 1981 |  |  | 1, 7 | 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 174 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Североморская, д. 7 | 1986 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 175 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Североморская, д. 8 | 1983 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 176 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Советская, д. 15 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 177 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Советская, д. 1б | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 178 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Советская, д. 49 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 179 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Советская, д. 60 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 180 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 11 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 181 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 13 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 182 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 14 | 1969 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 183 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 15 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 184 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 16а | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 185 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 17 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 186 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 17а | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 187 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 17б | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 7 | 1, 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 188 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 18 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 189 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 18а | 1976 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 190 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 19 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 191 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 20 | 1992 |  |  |  |  | 3, 5, 7 |  |  |  |  | 1, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 192 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 21 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 193 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 21а | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 194 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 22 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 195 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 23 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 7 | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 196 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 23б | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 197 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 4 | 1966 |  |  | 1, 3, 5 |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 198 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 4а | 1965 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 199 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 6 | 1965 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 200 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 9 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 201 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Труда, д. 2 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 202 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Труда, д. 2а | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 203 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Труда, д. 3 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 204 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Труда, д. 3а | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 205 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Труда, д. 7 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 206 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Труда, д. 9 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 207 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Тульская, д. 16 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 208 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Тульская, д. 37а | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 209 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Тульская, д. 39а | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 210 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 10 | 1907 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 211 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 14 | 1936 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 212 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 16 | 1916 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 213 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 18 | 1918 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 214 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 19 | 1896 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 215 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 2 | 1896 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 216 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 20 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 217 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 24 | 1936 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 218 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 25 | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 219 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 26 | 1886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 220 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 27 | 1918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 221 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 28 | 1988 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 222 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 29 | 1918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 223 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 31 | 1890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 224 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 32 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 225 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 33 | 1903 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 226 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ф.Платтена, д. 10 | 1959 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 227 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ф.Платтена, д. 12 | 1959 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 228 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ф.Платтена, д. 15а | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 229 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ф.Платтена, д. 17 | 1934 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 230 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ф.Платтена, д. 5 | 1896 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 231 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 1 | 1980 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 232 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 10 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 233 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 14 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 234 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 3 | 1979 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 235 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 5 | 1978 | 3, 7 |  | 1 |  |  | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 8 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 237 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 8а | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |  |
| 238 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 18 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 239 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 20 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |
| 240 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Школьная, д. 15 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 241 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Школьная, д. 19 | 1916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 242 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Школьная, д. 21 | 1916 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 243 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Южная, д. 3 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 244 | р-н. Няндомский, д. Андреевская, ул. Новая, д. 1 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 245 | р-н. Няндомский, д. Андреевская, ул. Новая, д. 2 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 246 | р-н. Няндомский, д. Андреевская, ул. Новая, д. 3 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 247 | р-н. Няндомский, д. Андреевская, ул. Новая, д. 4 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 248 | р-н. Няндомский, д. Конда, пер. Бульварный, д. 1 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 249 | р-н. Няндомский, д. Конда, пер. Бульварный, д. 2 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 250 | р-н. Няндомский, д. Курья, ул. Ручьевая, д. 2 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 251 | р-н. Няндомский, д. Логиновская, ул. Набережная, д. 22 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 252 | р-н. Няндомский, д. Петариха, ул. Городская, д. 10 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 2, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 253 | р-н. Няндомский, ж/д ст. Бурачиха, пер. Лесной, д. 6 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 254 | р-н. Няндомский, ж/д ст. Бурачиха, ул. Лесная, д. 2 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 255 | р-н. Няндомский, ж/д ст. Бурачиха, ул. Советская, д. 10 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 256 | р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Первомайская, д. 11 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 257 | р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Студенческая, д. 10 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 258 | р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Студенческая, д. 3 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 259 | р-н. Няндомский, п. Ивакша, ул. Железнодорожная, д. 23 | 1941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 260 | р-н. Няндомский, п. Ивакша, ул. Пионерская, д. 7 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 261 | р-н. Няндомский, п. Ивакша, ул. Пионерская, д. 8 | 1951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 262 | р-н. Няндомский, п. Ивакша, ул. Строительная, д. 20 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 263 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, пер. Школьный, д. 7 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 264 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Водная, д. 30 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 265 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Гагарина, д. 7а | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 266 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Дубинина, д. 18 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 267 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Дубинина, д. 20 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 268 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Дубинина, д. 22 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 269 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Дубинина, д. 24 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 270 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 271 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Железнодорожная, д. 23 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 272 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Железнодорожная, д. 8 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 273 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Железнодорожная, д. 8А | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 274 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 275 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Заводская, д. 11 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 276 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Заводская, д. 25 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 277 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Заводская, д. 7 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 278 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Заводская, д. 9 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 279 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Матросова, д. 13 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 280 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Матросова, д. 16 | 1939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 281 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Матросова, д. 18А | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 282 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Матросова, д. 19 | 1929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 283 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Матросова, д. 31 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 284 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Матросова, д. 6 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 285 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Набережная, д. 4 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 286 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 1 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 287 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. П.Морозова, д. 2 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 288 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Первомайская, д. 2а | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 289 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Первомайская, д. 3 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 290 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Первомайская, д. 4а | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 291 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Первомайская, д. 5 | 1933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 292 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Советская, д. 14 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 293 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Транспортная, д. 1 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 294 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Транспортная, д. 2 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 295 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Трубная, д. 18 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 296 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Ушакова, д. 1 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 297 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Ушакова, д. 2 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 298 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Ушакова, д. 3 | 1976 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 299 | р-н. Няндомский, п. Шалакуша, ул. Ушакова, д. 6 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 300 | р-н. Няндомский, п. Шестиозерский, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 301 | р-н. Няндомский, п. Шестиозерский, ул. Речная, д. 13 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19. Онежский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Онежский, г. Онега, наб. Комарова, д. 6 | 1936 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Онежский, г. Онега, наб. Комарова, д. 62, корп. А | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | р-н. Онежский, г. Онега, наб. Комарова, д. 62, корп. Б | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Онежский, г. Онега, наб. Комарова, д. 64 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Онежский, г. Онега, наб. Попова, д. 22 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | р-н. Онежский, г. Онега, пер. Андозерский, д. 5 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | р-н. Онежский, г. Онега, пер. Рабочий, д. 11 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | р-н. Онежский, г. Онега, пер. Рабочий, д. 2 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | р-н. Онежский, г. Онега, пер. Рабочий, д. 4 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Онежский, г. Онега, пер. Рабочий, д. 5 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | р-н. Онежский, г. Онега, пер. Рабочий, д. 5, корп. А | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Онежский, г. Онега, пер. Рабочий, д. 6 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | р-н. Онежский, г. Онега, пер. Рабочий, д. 7 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Онежский, г. Онега, пер. Рабочий, д. 8 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Онежский, г. Онега, пер. Рабочий, д. 9 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Онежский, г. Онега, пер. Рочевский, д. 3 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | р-н. Онежский, г. Онега, пер. Рочевский, д. 5 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 11 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 17 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 36 | 1959 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 38 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 42 | 1959 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 45 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 47 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 49 | 1964 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 51 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 53 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 57 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 58 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 62 | 1958 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 67 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 69 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 73 | 1938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Загородный, д. 57 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 35 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Загородный, д. 57А | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 36 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Загородный, д. 60 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Загородный, д. 63 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Загородный, д. 64 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Загородный, д. 65 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Загородный, д. 69 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Загородный, д. 70 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Загородный, д. 71, корп. А | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Загородный, д. 73 | 1967 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Загородный, д. 85 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Карла Маркса, д. 20 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Карла Маркса, д. 4 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Кирова, д. 1 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Кирова, д. 146 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Кирова, д. 5 | 1987 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Коминтерна, д. 64 | 1962 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Коминтерна, д. 81 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Коминтерна, д. 83 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 172 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 173 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 175 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 176 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 178 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 180 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 182 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 184 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 186 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 194 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 196 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 198 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 205 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 206 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 207 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 207а | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 207б | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 207д, корп. 1 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 71 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 207д, корп. 2 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 72 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 207д, корп. 3 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 73 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 27 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 88 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 92 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Октябрьский, д. 118 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Октябрьский, д. 127 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Октябрьский, д. 133 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Октябрьский, д. 141 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Октябрьский, д. 73 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Октябрьский, д. 91 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Алексеева, д. 4 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Алексеева, д. 4, корп. А | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Архангельская, д. 13 | 1980 |  |  |  |  |  | 5, 7 |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 85 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Архангельская, д. 28 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Архангельская, д. 3 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Архангельская, д. 40 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Беломорская, д. 16 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Беломорская, д. 18 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Беломорская, д. 26 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 91 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Вересового, д. 10 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Вересового, д. 12, корп. А | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Вересового, д. 17, корп. А | 1969 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Вересового, д. 22 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Вересового, д. 3 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 96 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Вересового, д. 4 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Володарского, д. 28 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Ворзогорская, д. 2 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Ворзогорская, д. 3 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Ворзогорская, д. 5 | 1928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 101 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Ворзогорская, д. 7 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Гоголя, д. 27 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Гоголя, д. 5 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 104 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Гончарика, д. 21 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Горького, д. 30 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Гутина, д. 10 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Гутина, д. 11 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Гутина, д. 7 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Гутина, д. 9 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Дружбы, д. 26, корп. А | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 111 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Дружбы, д. 37 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 112 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Дружбы, д. 38 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Дружбы, д. 40 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Дружбы, д. 44/9 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 115 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1930 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Индустриальная, д. 14 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Индустриальная, д. 2 | 1956 | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 118 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Козлова, д. 12 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Козлова, д. 13 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 120 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Козлова, д. 6 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Красноармейская, д. 7 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Красных Курсантов, д. 15 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Красных Курсантов, д. 18/7 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 124 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Красных Курсантов, д. 8 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 1 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 12, корп. а | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 17 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 128 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 8 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 129 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Льва Толстого, д. 3 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 130 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Манкевича, д. 8 | 1929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 131 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Матросова, д. 10, корп. 1 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 132 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Матросова, д. 10, корп. 2 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 133 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Матросова, д. 25 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 134 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Матросова, д. 27 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Матросова, д. 9 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Матросова, д. 9, корп. А | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Маяковского, д. 11 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 138 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Маяковского, д. 13 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Маяковского, д. 2 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Маяковского, д. 3 | 1964 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 141 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Маяковского, д. 4 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Маяковского, д. 5 | 1964 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 6 |  |  |  |  |
| 143 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Маяковского, д. 7 | 1963 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 144 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Маяковского, д. 9 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 145 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Моховая, д. 10 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 146 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Новая, д. 2 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 147 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Новая, д. 3 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 148 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Новая, д. 4 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 149 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Новая, д. 5 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 150 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Новая, д. 8 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 151 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Онежская, д. 11 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 152 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Онежская, д. 9 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 153 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Парковая, д. 1 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 154 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Парковая, д. 5 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 155 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Первомайская, д. 11 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 156 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Победы, д. 10 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 157 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Подлесная, д. 27 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 158 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Подлесная, д. 29 | 1987 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 159 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Подлесная, д. 31 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 160 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Подлесная, д. 37 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 161 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Полевая, д. 20, корп. А | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 162 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Полярная, д. 1 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 163 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Правды, д. 1 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 164 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Правды, д. 6 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Привокзальная, д. 30 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 166 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Привокзальная, д. 40 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 167 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Приморская, д. 12 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 168 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Приморская, д. 21 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Приморская, д. 24 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 170 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Приморская, д. 24, корп. А | 1973 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 171 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Приморская, д. 24, корп. Б | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 172 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Приморская, д. 26 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 173 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Приморская, д. 28 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 174 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Приморская, д. 3 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 175 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Приморская, д. 33 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 176 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Приморская, д. 5 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 177 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Приморская, д. 7 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 178 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Приморская, д. 8 | 1959 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 179 | р-н. Онежский, п. Кодино, ул. Пролетарская, д. 23а | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 180 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Профсоюзная, д. 12 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 181 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Профсоюзная, д. 5 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 182 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Рочевская, д. 4 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 183 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Седова, д. 3 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 184 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Седова, д. 5 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 185 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Седова, д. 5, корп. А | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 186 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Седова, д. 5б | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 187 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Седова, д. 7 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 188 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Спортивная, д. 4 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 189 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Суворова, д. 1 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 190 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Суворова, д. 1, корп. А | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 191 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Суворова, д. 12 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 192 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Суворова, д. 16 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 193 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Суворова, д. 18 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 194 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Суворова, д. 4 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 195 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Транспортная, д. 14 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 196 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Транспортная, д. 15 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 197 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Транспортная, д. 8 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 198 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Транспортная, д. 9 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 199 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Труда, д. 10 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 200 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Труда, д. 12 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 201 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Труда, д. 14 | 1989 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 202 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Труда, д. 16 | 1990 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 203 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Труда, д. 18 | 1991 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 204 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Труда, д. 20 | 1991 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 205 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Труда, д. 22 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 206 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Труда, д. 24 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 207 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Труда, д. 4 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 208 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Труда, д. 6 | 1988 |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 209 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Труда, д. 8 | 1989 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 210 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Целинная, д. 1 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 211 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Целинная, д. 4 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 212 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Целинная, д. 7 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 213 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Школьная, д. 18 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 214 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Школьная, д. 24 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 215 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Школьная, д. 3 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 216 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Школьная, д. 4 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 217 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Энергетиков, д. 2 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 218 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Энергетиков, д. 4 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 219 | р-н. Онежский, д. Анциферовский Бор, ул. Придорожная, д. 31 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 220 | р-н. Онежский, д. Анциферовский Бор, ул. Придорожная, д. 33 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 221 | р-н. Онежский, д. Усть-Кожа, ул. Дружбы, д. 18 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 222 | р-н. Онежский, д. Усть-Кожа, ул. Молодежная, д. 19 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 223 | р-н. Онежский, п. Верхнеозерский, ул. Молодежная, д. 1 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 224 | р-н. Онежский, п. Верхнеозерский, ул. Молодежная, д. 3 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 225 | р-н. Онежский, п. Верхнеозерский, ул. Молодежная, д. 5 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 226 | р-н. Онежский, п. Золотуха, ул. Новая, д. 3 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 227 | р-н. Онежский, п. Золотуха, ул. Новая, д. 5 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 228 | р-н. Онежский, п. Золотуха, ул. Новая, д. 7 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 229 | р-н. Онежский, п. Золотуха, ул. Новая, д. 8 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 230 | р-н. Онежский, п. Кодино, ул. Железнодорожная, д. 13а | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 231 | р-н. Онежский, п. Кодино, ул. Железнодорожная, д. 16 | 1941 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 232 | р-н. Онежский, п. Кодино, ул. Железнодорожная, д. 20а | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 233 | р-н. Онежский, п. Кодино, ул. Заводская, д. 10а | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 234 | р-н. Онежский, п. Кодино, ул. Заводская, д. 11 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 235 | р-н. Онежский, п. Кодино, ул. Заводская, д. 9 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 236 | р-н. Онежский, п. Кодино, ул. Пионерская, д. 27 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 237 | р-н. Онежский, п. Кодино, ул. Пролетарская, д. 14 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 238 | р-н. Онежский, п. Кодино, ул. Пролетарская, д. 16 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 239 | р-н. Онежский, п. Маложма, д. 28 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 240 | р-н. Онежский, п. Мудьюга, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1941 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 241 | р-н. Онежский, п. Мудьюга, ул. Ленина, д. 27 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 242 | р-н. Онежский, п. Мудьюга, ул. Ленина, д. 7 | 1939 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 243 | р-н. Онежский, п. Мудьюга, ул. Центральная, д. 9 | 1961 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7 |  |  |  |  |
| 244 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Лесная, д. 13 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 245 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Нагорная, д. 1 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 246 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Центральная, д. 17, корп. А | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 247 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Центральная, д. 21 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 248 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Центральная, д. 23 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 249 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Центральная, д. 25 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 250 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Центральная, д. 27 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 251 | р-н. Онежский, п. Покровское, ул. Строителей, д. 32 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 252 | р-н. Онежский, п. Покровское, ул. Строителей, д. 34 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 253 | р-н. Онежский, п. Покровское, ул. Строителей, д. 34, корп. А | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 254 | р-н. Онежский, п. Покровское, ул. Строителей, д. 38 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 255 | р-н. Онежский, п. Покровское, ул. Строителей, д. 40 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 256 | р-н. Онежский, п. Покровское, ул. Усачева, д. 23 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 257 | р-н. Онежский, п. Покровское, ул. Усачева, д. 41 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 258 | р-н. Онежский, п. Унежма, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 259 | р-н. Онежский, п. Шаста, ул. Почтовая, д. 12 | 1987 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 260 | р-н. Онежский, п. Шаста, ул. Почтовая, д. 13 | 1986 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 261 | р-н. Онежский, п. Шаста, ул. Привокзальная, д. 22 | 1991 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 262 | р-н. Онежский, п. Шаста, ул. Привокзальная, д. 23 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 263 | р-н. Онежский, п. Шаста, ул. Школьная, д. 11 | 1986 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 264 | р-н. Онежский, п. Шаста, ул. Школьная, д. 14 | 1988 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 265 | р-н. Онежский, п. Шаста, ул. Школьная, д. 15 | 1988 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 266 | р-н. Онежский, п. Шаста, ул. Школьная, д. 16 | 1988 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 267 | р-н. Онежский, п. Шаста, ул. Школьная, д. 17 | 1988 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 268 | р-н. Онежский, п. Шаста, ул. Школьная, д. 18 | 1988 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 269 | р-н. Онежский, п. Шаста, ул. Школьная, д. 19 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 270 | р-н. Онежский, п. Шаста, ул. Школьная, д. 20 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 271 | р-н. Онежский, п. Шаста, ул. Школьная, д. 21 | 1989 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 272 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 101 | 1984 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 273 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 101, корп. Б | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 274 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 103 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 275 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 84 | 1985 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 276 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 86 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 277 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 88 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 278 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 90 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 279 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 92 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 280 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 94 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 281 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 95 | 1989 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 282 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 97 | 1989 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 283 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 99 | 1989 |  | 1, 7 | 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Мира, д. 10 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 285 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Мира, д. 10, корп. А | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 286 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Мира, д. 14 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 287 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Мира, д. 20 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 288 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Мира, д. 28 | 1964 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 289 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Мира, д. 4 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 290 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Мира, д. 6 | 1953 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 291 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Мира, д. 8 | 1958 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 292 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Мира, д. 8, корп. А | 1958 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 293 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Труда, д. 11 | 1959 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 294 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Труда, д. 6 | 1959 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 295 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Труда, д. 8 | 1953 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 296 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Труда, д. 9 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 297 | р-н. Онежский, с. Порог, ул. Луговая, д. 1 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 298 | р-н. Онежский, с. Порог, ул. Луговая, д. 2 | 1976 |  | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 299 | р-н. Онежский, с. Порог, ул. Набережная, д. 2 | 1970 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 300 | р-н. Онежский, с. Порог, ул. Набережная, д. 4, корп. А | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20. Пинежский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Пинежский, д. Ваймуша, ул. Гагарина, д. 4 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Пинежский, д. Воепала, ул. Окружная, д. 8 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | р-н. Пинежский, д. Кушкопала, ул. Октябрьская, д. 12 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Пинежский, д. Цимола, д. 4 | 1979 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Пинежский, п. Красная Горка, д. 11 | 1979 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | р-н. Пинежский, п. Красная Горка, д. 14 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | р-н. Пинежский, п. Красная Горка, д. 18 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Дзержинского, д. 27 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Дзержинского, д. 29 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Дзержинского, д. 31 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Дзержинского, д. 33 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Дзержинского, д. 34 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Дзержинского, д. 35 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Дзержинского, д. 36 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Молодежная, д. 16 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Молодежная, д. 20 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Молодежная, д. 4 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Молодежная, д. 4а | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Спортивная, д. 1 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Спортивная, д. 2 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Строителей, д. 17 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Строителей, д. 18а | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Строителей, д. 19 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Строителей, д. 19а | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Строителей, д. 20 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Строителей, д. 21 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Строителей, д. 22 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Строителей, д. 23 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Строителей, д. 24 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | р-н. Пинежский, п. Междуреченский, ул. Строителей, д. 25 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | р-н. Пинежский, п. Новолавела, ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. 60 лет Октября, д. 2 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. 60 лет Октября, д. 3 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Быстрова, д. 18 | 1984 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Быстрова, д. 20 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Быстрова, д. 22 | 1972 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Быстрова, д. 24 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Быстрова, д. 24а | 1972 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Быстрова, д. 26 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Великодворская, д. 1б | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 11 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 13 | 1972 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 15 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 17 | 1972 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 29 | 1964 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 33 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 36 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 39 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 41 | 1967 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 45 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 47 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 50 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 52 | 1964 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 54 | 1962 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 70 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 74 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 76 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 78 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 80 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Кудрина, д. 100 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Кудрина, д. 104 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Кудрина, д. 113 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Кудрина, д. 16 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Кудрина, д. 24 | 1973 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Кудрина, д. 49 | 1910 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 8 |  |  |  |  |
| 69 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Кудрина, д. 50 | 1958 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Кудрина, д. 97 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Кудрина, д. 99 | 1977 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Молодежная, д. 1 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Молодежная, д. 1а | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Молодежная, д. 1б | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Молодежная, д. 2 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Молодежная, д. 2а | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Набережная, д. 21 | 1917 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Набережная, д. 24 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Набережная, д. 34 | 1903 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 101 | 1968 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 125 | 1959 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 24 | 1930 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 29 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 8 | 1, 3, 7 |  |  |  |  |
| 84 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 40 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 57 | 1957 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Пролетарская, д. 7 | 1935 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Серафимовича, д. 15 | 1981 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Серафимовича, д. 15а | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Серафимовича, д. 17 | 1980 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Серафимовича, д. 18 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Серафимовича, д. 19 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Серафимовича, д. 20 | 1978 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Строителей, д. 2 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Строителей, д. 2а | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Строителей, д. 2б | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 96 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Строителей, д. 2В | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | р-н. Пинежский, п. Привокзальный, д. 4 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | р-н. Пинежский, п. Привокзальный, д. 5 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | р-н. Пинежский, п. Привокзальный, д. 6 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | р-н. Пинежский, п. Русковера, ул. Комсомольская, д. 4 | 1976 |  | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 101 | р-н. Пинежский, п. Сия, д. 10 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | р-н. Пинежский, п. Сия, д. 2 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | р-н. Пинежский, п. Сия, д. 3 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 7, 8 | 4 |  |  |  |  |
| 104 | р-н. Пинежский, п. Сия, д. 5 | 1978 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5, 7 | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 105 | р-н. Пинежский, п. Сия, д. 6 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | р-н. Пинежский, п. Сия, д. 7 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | р-н. Пинежский, п. Сия, д. 8 | 1978 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7, 8 |  |  |  | 3, 4 |  |  |  |  |
| 108 | р-н. Пинежский, п. Сия, д. 9 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | р-н. Пинежский, п. Таежный, д. 10 | 1975 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | р-н. Пинежский, п. Таежный, д. 11 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 111 | р-н. Пинежский, п. Таежный, д. 12 | 1978 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | р-н. Пинежский, п. Таежный, д. 13 | 1979 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | р-н. Пинежский, п. Таежный, д. 14 | 1975 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | р-н. Пинежский, п. Таежный, д. 15 | 1975 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 115 | р-н. Пинежский, п. Таежный, д. 16 | 1976 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | р-н. Пинежский, п. Таежный, д. 17 | 1976 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | р-н. Пинежский, п. Таежный, д. 18 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 118 | р-н. Пинежский, п. Таежный, д. 20 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | р-н. Пинежский, п. Таежный, д. 4 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | р-н. Пинежский, п. Таежный, д. 6 | 1975 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 121 | р-н. Пинежский, п. Таежный, д. 7 | 1975 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | р-н. Пинежский, п. Таежный, д. 8 | 1975 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | р-н. Пинежский, п. Таежный, д. 9 | 1975 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 124 | р-н. Пинежский, п. Тайга, ул. Лесная, д. 1 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | р-н. Пинежский, п. Тайга, ул. Лесная, д. 1а | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | р-н. Пинежский, п. Тайга, ул. Южная, д. 2 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | р-н. Пинежский, п. Шуйга, ул. Советская, д. 2 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 128 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Железнодорожная, д. 8 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 129 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Мира, д. 5 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 130 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Октября, д. 14 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 131 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Октября, д. 2 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 132 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Октября, д. 4 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 133 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Октября, д. 6 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 134 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Победы, д. 1 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Победы, д. 3 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Победы, д. 5 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Северная, д. 1 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Северная, д. 11 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Северная, д. 13 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Северная, д. 15 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 141 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Северная, д. 17 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Северная, д. 19 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 143 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Северная, д. 21 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 144 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Северная, д. 23 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 145 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Северная, д. 23а | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 146 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Северная, д. 3 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 147 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Северная, д. 5 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 148 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Авиаторов, д. 15 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 149 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Быстрова, д. 26а | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 150 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Колхозная, д. 16а | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 151 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Колхозная, д. 18а | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 152 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Колхозная, д. 18б | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 153 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Колхозная, д. 1 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 154 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Колхозная, д. 1а | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 155 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Колхозная, д. 20 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 156 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Колхозная, д. 3 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 157 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 1а | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 158 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 25а | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 159 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 25б | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 160 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 28 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 161 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 2в | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 162 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 2г | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 163 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 3 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 164 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 30 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 5 | 1966 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 166 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 7 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 167 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 7а | 1966 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 168 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 11 | 1968 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 11а | 1975 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 170 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 13 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 171 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 6 | 1963 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 172 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 8 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 173 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 8а | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 174 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 8б | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 175 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 9 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 176 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 9а | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 177 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Красных Партизан, д. 11 | 1973 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 178 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Красных Партизан, д. 11а | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 179 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Красных Партизан, д. 13 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 180 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Красных Партизан, д. 5 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 181 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Красных Партизан, д. 5а | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 182 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Красных Партизан, д. 7 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 183 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Красных Партизан, д. 7а | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 184 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Красных Партизан, д. 9 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 185 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Кудрина, д. 24 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 186 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 108 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 187 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 35а | 1979 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 188 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 37а | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 189 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 37б | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 190 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 39а | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 191 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 39б | 1980 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 192 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 39в | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 193 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 45 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 194 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 47а | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 195 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Октябрьская, д. 9а | 1971 |  | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 196 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Пионерская, д. 17а | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 197 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Пионерская, д. 17б | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 198 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Пионерская, д. 7 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 199 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 10б | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 200 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 14 | 1953 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 201 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 26а | 1967 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 202 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 31а | 1968 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 203 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 45 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 204 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 47 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 205 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 4а | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 206 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 51 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 207 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 52 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 208 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 53 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 209 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 53а | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 210 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 55 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 211 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 57 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 212 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 57а | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 213 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 58 | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 214 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 59 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 215 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 59а | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 216 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 10 | 1964 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 217 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 11 | 1965 | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 218 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 12 | 1977 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 219 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 6 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 220 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 7 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 221 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 9 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 222 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 12 | 1969 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 223 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 1б | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 224 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 29 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 225 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 31 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 226 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 53 | 1950 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 227 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 57 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 228 | р-н. Пинежский, с. Сура, ул. им И.Кронштадтского, д. 27 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 229 | р-н. Пинежский, с. Сура, ул. Лесная, д. 26 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 230 | р-н. Пинежский, с. Сура, ул. Советская, д. 13 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 231 | р-н. Пинежский, с. Сура, ул. Советская, д. 15 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 232 | р-н. Пинежский, с. Сура, ул. Советская, д. 17 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 233 | р-н. Пинежский, с. Сура, ул. Советская, д. 18 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 234 | р-н. Пинежский, с. Сура, ул. Советская, д. 19 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21. Плесецкий муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Плесецкий, д. Нижнее Устье, ул. Лесная, д. 22 | 1963 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Плесецкий, д. Нижнее Устье, ул. Центральная, д. 18 | 1962 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | р-н. Плесецкий, п. Емца, ул. Палкина, д. 23 | 1913 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Восточная, д. 5 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Восточная, д. 7 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1948 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Индустриальная, д. 12 | 1965 | 1, 3, 5, 7, 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Индустриальная, д. 14 | 1965 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Индустриальная, д. 20 | 1965 | 3, 7, 8 | 2, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 6 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Кирпичная, д. 1а | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Кирпичная, д. 2а | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Кирпичная, д. 3а | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Левачева, д. 4 | 1957 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Левачева, д. 8 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 17 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Новая, д. 5А | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 18 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Новая, д. 5Б | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 19 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Первомайская, д. 11 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Первомайская, д. 15 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Первомайская, д. 22а | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Первомайская, д. 26 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Первомайская, д. 28 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Первомайская, д. 30 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Садовая, д. 8 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 26 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Северная, д. 2 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Северная, д. 3 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Северная, д. 4 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Северная, д. 6 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Школьная, д. 2 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | р-н. Плесецкий, п. Первомайский, д. 1 | 1981 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Плесецкий, п. Первомайский, д. 2 | 1981 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Плесецкий, п. Первомайский, д. 3 | 1981 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Плесецкий, п. Первомайский, д. 4 | 1982 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | р-н. Плесецкий, п. Река Емца, ул. Набережная, д. 15 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Гагарина, д. 12 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Гагарина, д. 5 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Гагарина, д. 6 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Гагарина, д. 7 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Кирова, д. 13, корп. А | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Кирова, д. 18 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Кирова, д. 24 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Кирова, д. 9А | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Мира, д. 15 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Мира, д. 16 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Пионерская, д. 9 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Пионерская, д. 11 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Советская, д. 9 | 1956 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Плесецкий, п. Строитель, ул. Набережная, д. 3 | 1976 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Заречная, д. 42 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Калинина, д. 23 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Калинина, д. 25 | 1983 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Кедрова, д. 2 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Кирова, д. 100 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Кирова, д. 19 | 1981 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Кирова, д. 21 | 1984 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Кирова, д. 98 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Лесная, д. 30 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Лесная, д. 32 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Лесная, д. 36 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Лесная, д. 38 | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Лесная, д. 40 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Лесная, д. 42 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Лесная, д. 62 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Лесная, д. 64 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Лесная, д. 72 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Ломоносова, д. 37 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Ломоносова, д. 37а | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Ломоносова, д. 41 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Ломоносова, д. 41Б | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Ломоносова, д. 60 | 1960 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Ломоносова, д. 62 | 1961 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 73 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Ломоносова, д. 66 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Молодежная, д. 7 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Новая, д. 8 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Приозерная, д. 24 | 1954 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Приозерная, д. 28 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Приозерная, д. 29 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Северная, д. 31 | 1963 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Северная, д. 33 | 1962 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Северная, д. 35 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Советская, д. 5 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Советская, д. 63 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Советской Армии, д. 34 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Советской Армии, д. 36 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Советской Армии, д. 38 | 1966 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Советской Армии, д. 40 | 1966 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Беданова, д. 11 | 1987 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Беданова, д. 19 | 1985 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Беданова, д. 20 | 1977 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Беданова, д. 5 | 1975 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Вокзальная, д. 10 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Вокзальная, д. 12 | 1983 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Вокзальная, д. 26а | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Вокзальная, д. 3 | 1989 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 96 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Вокзальная, д. 30 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Вокзальная, д. 4 | 1977 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Гагарина, д. 9 | 1973 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Гагарина, д. 27 | 1966 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дзержинского, д. 21 | 1969 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 101 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дзержинского, д. 22 | 1967 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дзержинского, д. 23 | 1971 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дзержинского, д. 25А | 1984 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 104 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дзержинского, д. 32 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дзержинского, д. 51 | 1972 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дзержинского, д. 5А | 1976 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 1 | 1972 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 108 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 10 | 1962 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 12 | 1962 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 14 | 1966 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 111 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 3 | 1965 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 4 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 6 | 1990 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 9 | 1961 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 115 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1968 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Западная, д. 11 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Западная, д. 12 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 118 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 10 | 1973 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 12 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 1а | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 2 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 4 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 6 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 124 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 8 | 1969 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Индустриальная, д. 13 | 1971 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Индустриальная, д. 15 | 1968 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Индустриальная, д. 28 | 1987 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7 |  |  |  |  |
| 128 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Индустриальная, д. 2б | 1980 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 129 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 15 | 1988 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 130 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 29 | 1990 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 131 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 3 | 1953 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 132 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 4 | 1953 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 133 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 52 | 1977 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 134 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1993 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Кооперативная, д. 15 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Кооперативная, д. 16 | 1974 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Кооперативная, д. 17 | 1994 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Кооперативная, д. 27 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Кооперативная, д. 5 | 1987 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Котрехова, д. 14а | 1960 | 1, 3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 141 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Котрехова, д. 16 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Котрехова, д. 25а | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 143 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Котрехова, д. 4 | 1941 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 144 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Красноармейская, д. 10 | 1974 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 145 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Красноармейская, д. 6 | 1972 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 146 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Красноармейская, д. 8 | 1970 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 147 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 1а | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 148 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 39 | 1970 | 1, 2, 5, 7, 8 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 149 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 43 | 1972 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 150 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 44 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 151 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 5 | 1975 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 152 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 53а | 1974 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 153 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 5а | 1978 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 154 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 5б | 1978 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 155 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 5в | 1981 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 156 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 6 | 1972 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 157 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 72 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 158 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 72а | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 159 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 74 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 160 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 76 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 161 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 76а | 1979 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 162 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 76В | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 163 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 78 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 164 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 80 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 80а | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 166 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 82 | 1987 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 167 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 82а | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 168 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 82б | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 83 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 170 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 88 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 171 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 10 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 172 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 11 | 1970 |  | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 173 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 19а | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 174 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 21 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 175 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 21а | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 176 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 27 | 1964 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 177 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 44 | 1971 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 178 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 46 | 1960 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 179 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 51 | 1992 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 180 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 60 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 181 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 71 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 182 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 73 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 183 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 75 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 184 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 77 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 185 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 84 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 186 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Онежская, д. 70 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 187 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Партизанская, д. 18 | 1935 | 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7 |  |  |  |  |
| 188 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Партизанская, д. 35, корп. А | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 189 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Партизанская, д. 39 | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 190 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Партизанская, д. 46 | 1974 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 191 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Пролетарская, д. 4 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 192 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 10 | 1975 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 193 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 14 | 1971 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 194 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 2 | 1973 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 195 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 26 | 1971 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 196 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 31 | 1968 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 197 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 43 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 198 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 49 | 1966 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 199 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Свободы, д. 28 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 200 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Слепяна, д. 12 | 1971 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 201 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Слепяна, д. 13 | 1971 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 202 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Слепяна, д. 14 | 1973 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 203 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Слепяна, д. 18 | 1978 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Слепяна, д. 21 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 205 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Слепяна, д. 4 | 1965 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 206 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Советская, д. 1 | 1962 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 207 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Советская, д. 11 | 1959 | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7 |  |  |  |  |
| 208 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Советская, д. 13 | 1960 | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7 |  |  |  |  |
| 209 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Советская, д. 15 | 1959 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 210 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Советская, д. 2 | 1965 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 211 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Советская, д. 38 | 1986 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 212 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Советская, д. 57 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 213 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Стахановская, д. 5 | 1979 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 214 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 10 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 215 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 11 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 216 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 18 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 217 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 2 | 1963 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 218 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 34 | 1962 | 1, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5 |  |  |  |  |
| 219 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 36 | 1962 |  | 1, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5 |  |  |  |  |
| 220 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 38 | 1963 |  | 1, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5 |  |  |  |  |
| 221 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 39 | 1964 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 222 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 4 | 1967 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 223 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 40 | 1963 |  | 1, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5 |  |  |  |  |
| 224 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 41 | 1965 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 225 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 43 | 1965 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 226 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 45 | 1965 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 227 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 6 | 1969 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 228 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 9 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 229 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 33 | 1967 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 230 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 35 | 1967 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 231 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 37 | 1968 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 232 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 39 | 1972 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 41 | 1968 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 234 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 5 | 1978 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 235 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 5, корп. А | 1978 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 236 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 10 | 1979 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 237 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 16 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 238 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 17 | 1976 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 239 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 18 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 240 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 19 | 1978 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 241 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 20 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 242 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 21 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 243 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 23 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 244 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 25 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 245 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 31 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 246 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59 | 1982 |  |  |  | 1, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 247 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, пер. Российский, д. 1 | 1996 |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, пер. Российский, д. 2 | 1986 |  |  |  | 1, 4, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 249 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, пер. Российский, д. 5 | 1991 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 250 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, пер. Российский, д. 7 | 1994 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 251 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, пер. Российский, д. 7а | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 252 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1966 |  |  |  | 1, 8 |  |  | 5, 7 |  |  | 3, 4 |  |  |  |  |
| 253 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 10 | 1967 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 254 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 11 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 255 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 12 | 1969 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 256 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 15 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 257 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 19 | 1981 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 258 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 2 | 1991 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 259 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 21 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 260 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 23 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 261 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1992 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 262 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 4 | 1966 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 263 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 8 | 1971 |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 4, 8 |  |  |  |  |
| 264 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 1 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 265 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 10 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 266 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 11 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 267 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 12 | 1976 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 268 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 13 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 269 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 14 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 270 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 15 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 271 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 16 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 272 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 17 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 273 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 18 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 274 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 19 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 275 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 2 | 1971 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 276 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 22 | 1992 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 277 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 5 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 278 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 7 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 279 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 8 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 280 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 9 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 281 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 1 | 1967 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 282 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 11 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 283 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 13 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 284 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 15 | 1966 |  |  |  | 1, 8 | 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4 |  |  |  |  |
| 285 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 17 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 286 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 3 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 287 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 5 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 288 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 7 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 289 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 1-й, д. 1 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 290 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 1-й, д. 10 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 291 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 1-й, д. 12 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 292 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 1-й, д. 2 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 293 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 1-й, д. 3 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 294 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 1-й, д. 4 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 295 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 1-й, д. 5 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 296 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 1-й, д. 6 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 297 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 1-й, д. 7 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 298 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 1-й, д. 8 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 299 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 1-й, д. 9 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 300 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 2-й, д. 1 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 301 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 2-й, д. 19 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 302 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 2-й, д. 2 | 1976 | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 303 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 2-й, д. 3 | 1976 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 304 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 2-й, д. 4 | 1975 | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 305 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 2-й, д. 5 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 306 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 2-й, д. 6 | 1974 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 307 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 2-й, д. 7 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 308 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 2-й, д. 8 | 1979 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 309 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 3-й, д. 1 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 310 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 3-й, д. 2 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 311 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 4-й, д. 1 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 312 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 4-й, д. 3 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 313 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 4-й, д. 4 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 314 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 4-й, д. 5 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 315 | р-н. Плесецкий, рп. Североонежск, мкр. 4-й, д. 6 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 316 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Восточная, д. 5 | 1976 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 317 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Восточная, д. 66 | 1979 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 318 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Восточная, д. 70 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 319 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Колхозная, д. 3 | 1917 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 320 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Колхозная, д. 5 | 1966 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 321 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Ленинградская, д. 66 | 1964 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 322 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Луговая, д. 31 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 323 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 1 | 1982 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 324 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 10 | 1983 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 325 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 11 | 1983 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 326 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 12 | 1984 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 327 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 13 | 1984 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 328 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 14 | 1984 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 329 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 17 | 1985 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 330 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 19 | 1985 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 331 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 2 | 1982 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 332 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 21 | 1985 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 333 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 23 | 1985 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 334 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 25 | 1985 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 335 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 3 | 1982 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 336 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 4 | 1982 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 337 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 5 | 1983 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 338 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 6 | 1983 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 339 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 7 | 1983 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 340 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 8 | 1983 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 341 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Мира, д. 9 | 1983 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 342 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Октябрьская, д. 14 | 1968 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 343 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 11 | 1981 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 344 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 13 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 345 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 1А | 1989 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 346 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 3 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 347 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 4 | 1978 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 348 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 7 | 1973 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 349 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 9 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 350 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Сельхозтехника, д. 11 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 351 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Советская, д. 2А | 1977 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 352 | р-н. Плесецкий, с. Федово, ул. Молодежная, д. 6 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 353 | р-н. Плесецкий, с. Федово, ул. Молодежная, д. 8 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22. Приморский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Приморский, д. Бабанегово, д. 16 | 1986 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Приморский, д. Большая Корзиха, д. 42 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | р-н. Приморский, д. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 10 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Приморский, д. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 2 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Приморский, д. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 2, корп. а | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | р-н. Приморский, д. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 3 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | р-н. Приморский, д. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | р-н. Приморский, д. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 9 | р-н. Приморский, д. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 9 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Приморский, д. Волохница, д. 1 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | р-н. Приморский, д. Емельяновская, ул. Радиоцентр, д. 1 | 1967 | 1, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Приморский, д. Емельяновская, ул. Радиоцентр, д. 2 | 1968 | 1, 5, 7, 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3 |  |  |  |  |
| 13 | р-н. Приморский, д. Исакогорка, д. 89 | 1972 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Приморский, д. Исакогорка, д. 90 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Приморский, д. Исакогорка, д. 91 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Приморский, д. Исакогорка, д. 92 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | р-н. Приморский, д. Куропти, ул. Военный городок N 130, д. 11 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | р-н. Приморский, д. Куропти, ул. Военный городок N 130, д. 13 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | р-н. Приморский, д. Куропти, ул. Военный городок N 130, д. 19 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Приморский, д. Куропти, ул. Военный городок N 130, д. 4 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Приморский, д. Куропти, ул. Военный городок N 130, д. 7 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Приморский, д. Куропти, ул. Военный городок N 130, д. 8 | 1963 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Приморский, д. Кяростров, ул. Пионерская, д. 18 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Приморский, д. Кяростров, ул. Пионерская, д. 19 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | р-н. Приморский, д. Кяростров, ул. Пионерская, д. 21 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Приморский, д. Ластола, ул. Северодвинская, д. 19 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Приморский, д. Ластола, ул. Северодвинская, д. 20 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | р-н. Приморский, д. Ластола, ул. Северодвинская, д. 33 | 1987 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | р-н. Приморский, д. Ластола, ул. Северодвинская, д. 41 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | р-н. Приморский, д. Ластола, ул. Северодвинская, д. 42 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | р-н. Приморский, д. Лахта, ул. Геологов, д. 21 | 1979 |  | 1, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 7 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Приморский, д. Лахта, ул. Геологов, д. 22 | 1987 |  | 1, 5, 7 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4, 8 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Приморский, д. Лахта, ул. Геологов, д. 24 | 1986 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Приморский, д. Лахта, ул. Геологов, д. 36 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | р-н. Приморский, д. Лахта, ул. Геологов, д. 36, корп. 1 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | р-н. Приморский, д. Нижняя Золотица, д. 55 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 37 | р-н. Приморский, д. Новинки, д. 24 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Приморский, д. Новинки, д. 25 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Приморский, д. Новинки, д. 26 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Приморский, д. Новинки, д. 27 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. 70 лет Октября, д. 1 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. 70 лет Октября, д. 2 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. 70 лет Октября, д. 3 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. 70 лет Октября, д. 4 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. 70 лет Октября, д. 5 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. 70 лет Октября, д. 6 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. 70 лет Октября, д. 7 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5 | 3, 4, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Молодежная, д. 1 | 1988 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Молодежная, д. 2 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Молодежная, д. 3 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Молодежная, д. 4 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7 | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 52 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Центральная, д. 1 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Центральная, д. 10 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Центральная, д. 11 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Центральная, д. 13 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Центральная, д. 14 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Центральная, д. 15 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Центральная, д. 2 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Центральная, д. 3 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Центральная, д. 4 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7 | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 61 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Центральная, д. 5 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Центральная, д. 6 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Центральная, д. 7 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Центральная, д. 8 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Центральная, д. 9 | 1986 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Приморский, д. Пустошь, д. 47 | 1988 |  |  | 1, 8 | 3 |  |  |  | 7 |  | 2, 5, 6 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Приморский, д. Пустошь, д. 48 | 1988 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 68 | р-н. Приморский, д. Пустошь, д. 49 | 1989 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 69 | р-н. Приморский, д. Пустошь, д. 50 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 70 | р-н. Приморский, д. Пустошь, д. 51 | 1992 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Приморский, д. Пустошь, д. 52 | 1993 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 72 | р-н. Приморский, д. Рикасиха, д. 10 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | р-н. Приморский, д. Рикасиха, д. 11 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Приморский, д. Рикасиха, д. 12 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Приморский, д. Рикасиха, д. 13 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Приморский, д. Рикасиха, д. 14 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | р-н. Приморский, д. Рикасиха, д. 15 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | р-н. Приморский, д. Рикасиха, д. 16 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Приморский, д. Рикасиха, д. 17 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | р-н. Приморский, д. Рикасиха, д. 52 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | р-н. Приморский, д. Семеново, д. 11 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 82 | р-н. Приморский, д. Хорьково, д. 1 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | р-н. Приморский, д. Хорьково, д. 34, корп. А | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | р-н. Приморский, д. Хорьково, д. 35 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | р-н. Приморский, д. Хорьково, д. 36 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | р-н. Приморский, д. Хорьково, д. 37 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | р-н. Приморский, д. Хорьково, д. 38 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | р-н. Приморский, д. Хорьково, д. 52 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | р-н. Приморский, д. Хорьково, д. 56 | 1982 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | р-н. Приморский, д. Часовенское, д. 43 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | р-н. Приморский, д. Часовенское, д. 45 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | р-н. Приморский, д. Часовенское, д. 46 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | р-н. Приморский, д. Черный Яр, д. 1 | 1963 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | р-н. Приморский, д. Черный Яр, д. 2 | 1971 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7 |  |  |  |  |
| 95 | р-н. Приморский, д. Черный Яр, д. 30 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 96 | р-н. Приморский, д. Черный Яр, д. 53 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | р-н. Приморский, д. Черный Яр, д. 55 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | р-н. Приморский, д. Черный Яр, д. 72 | 1977 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7 |  |  |  |  |
| 99 | р-н. Приморский, нп. Аэропорт Васьково, д. 99 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | р-н. Приморский, п. Беломорье, д. 1 | 1977 |  |  |  |  |  |  | 1, 5 |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 101 | р-н. Приморский, п. Беломорье, д. 12 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | р-н. Приморский, п. Беломорье, д. 2 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | р-н. Приморский, п. Беломорье, д. 3 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 104 | р-н. Приморский, п. Беломорье, д. 4 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5 |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | р-н. Приморский, п. Беломорье, д. 5 | 1984 |  | 1, 3, 7 | 5 |  |  |  |  |  |  | 4, 8 |  |  |  |  |
| 106 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Бобровская, д. 2 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Бобровская, д. 3 | 1987 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Бобровская, д. 3, корп. А | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Бобровская, д. 5 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Бобровская, д. 7 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 111 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Бобровская, д. 7, корп. А | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Двинская, д. 12 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Дружная, д. 14 | 1939 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Дружная, д. 15, корп. А | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 115 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Дружная, д. 16 | 1973 | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 116 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Дружная, д. 16, корп. А | 1970 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Дружная, д. 18 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 118 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Лесная, д. 5, корп. А | 1989 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Лесная, д. 6 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Лесная, д. 6, корп. А | 1980 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Неманова, д. 1 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Неманова, д. 2 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Неманова, д. 5, корп. Б | 1970 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 124 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Неманова, д. 6 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Неманова, д. 7, корп. А | 1977 | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Неманова, д. 7, корп. Б | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Первомайская, д. 2 | 1990 | 1, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7 |  |  |  |  |
| 128 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Первомайская, д. 3 | 1981 | 1, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7 |  |  |  |  |
| 129 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Первомайская, д. 4 | 1980 | 1, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7 |  |  |  |  |
| 130 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Первомайская, д. 5 | 1967 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 131 | р-н. Приморский, п. Васьково, д. 54 | 1960 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 6 |  |  |  |  |
| 132 | р-н. Приморский, п. Васьково, д. 55 | 1960 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 133 | р-н. Приморский, п. Васьково, д. 71 | 1976 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 134 | р-н. Приморский, п. Васьково, д. 72 | 1976 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 135 | р-н. Приморский, п. Васьково, д. 73 | 1979 |  | 1, 5 | 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 136 | р-н. Приморский, п. Васьково, д. 74 | 1979 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 137 | р-н. Приморский, п. Васьково, д. 75 | 1982 |  | 5, 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 138 | р-н. Приморский, п. Васьково, д. 76 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | р-н. Приморский, п. Васьково, д. 77 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 1 | 1980 |  | 5 | 1, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 141 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 2 | 1983 |  | 1, 5 | 7 | 3 |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 142 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 3 | 1984 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 143 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 4 | 1984 |  |  |  | 1, 5 | 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 144 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 5 | 1985 |  |  |  | 1 | 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 145 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 6 | 1986 |  |  |  | 1 | 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 146 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 7 | 1991 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 147 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 8 | 1993 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 4, 8 |  |  |  |  |
| 148 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 13 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 149 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 2 | 1964 |  | 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6 |  |  |  |  |
| 150 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 3 | 1964 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 151 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 4 | 1965 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 152 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 5 | 1969 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 153 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 6 | 1971 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 154 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 7 | 1971 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 155 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 8 | 1972 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 156 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 9 | 1972 |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 157 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Маркина, д. 2 | 1964 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 158 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Маркина, д. 5 | 1963 |  |  |  |  |  | 3, 6, 7, 8 |  |  |  | 1, 4, 5 |  |  |  |  |
| 159 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Маркина, д. 6 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 7 |  | 1, 5, 6, 8 |  |  |  |  |
| 160 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Маркина, д. 7 | 1964 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 161 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Матросская, д. 1 | 1956 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 162 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Матросская, д. 5 | 1957 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 163 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Матросская, д. 9 | 1977 |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 164 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 16 | 1955 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 22 | 1979 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 166 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 24 | 1974 |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 167 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 25 | 1955 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 168 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 26 | 1971 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 30 | 1963 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 170 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 31 | 1955 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 6 |  |  |  |  |
| 171 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 33 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 172 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 34 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 173 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 35 | 1956 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 174 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 36 | 1957 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 6 |  |  |  |  |
| 175 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 39 | 1959 | 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 176 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 41 | 1960 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |  |
| 177 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Стрельцова, д. 1 | 1960 |  | 1, 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 178 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Стрельцова, д. 6 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 179 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Хуторская, д. 27 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 180 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 10 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 181 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 11 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 182 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 12 | 1946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 183 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 13 | 1961 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 184 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 14 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 185 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 16 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 186 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 17 | 1965 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 187 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 18 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 188 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 19 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 189 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 20 | 1970 | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 190 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 22 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 191 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 24 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 192 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 26 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 193 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 27 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 194 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 28 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 195 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 29 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 196 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 30 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 197 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 31 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 198 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 4 | 1922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 199 | р-н. Приморский, п. Луговой, д. 1 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 200 | р-н. Приморский, п. Луговой, д. 2 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 201 | р-н. Приморский, п. Луговой, д. 3 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 202 | р-н. Приморский, п. Луговой, д. 4 | 1977 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 203 | р-н. Приморский, п. Луговой, д. 5 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 204 | р-н. Приморский, п. Луговой, д. 6 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 205 | р-н. Приморский, п. Луговой, д. 7 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 206 | р-н. Приморский, п. Луговой, д. 8 | 1985 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 207 | р-н. Приморский, п. Пертоминск, пер. Рыбацкий, д. 7 | 1953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 208 | р-н. Приморский, п. Пертоминск, ул. Беломорская, д. 22 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 209 | р-н. Приморский, п. Пертоминск, ул. Ленина, д. 14 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 210 | р-н. Приморский, п. Пертоминск, ул. Ленина, д. 39 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 211 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Заозерная, д. 11 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 212 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Заозерная, д. 14 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 213 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Заозерная, д. 15 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 214 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Заозерная, д. 16 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 215 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Заозерная, д. 17, корп. 1 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 216 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Заозерная, д. 18 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 217 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 1 | 1939 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 218 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 16 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 219 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 18 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 220 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 18, корп. 1 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 221 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 2 | 1939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 222 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 20 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 223 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 3 | 1939 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 224 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 6 | 1939 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 225 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 8 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 226 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Северная, д. 17 | 1938 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 227 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Северная, д. 18 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 228 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Северная, д. 18, корп. 1 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 229 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Северная, д. 23 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 230 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Сивко, д. 3 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 231 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 115 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 232 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 117 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 233 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 16 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 234 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 16, корп. а | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 235 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 17 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 236 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 18 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 237 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 20 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 238 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 23 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 239 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 25 | 1981 |  |  |  | 1, 5 | 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 240 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 26 | 1982 |  |  |  |  | 1, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  | 3, 4 |  |  |  |  |
| 241 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 27 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 242 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 29, корп. 2 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 243 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 32 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 244 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 32, корп. 1 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 245 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 33 | 1991 |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 246 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 34 | 2004 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 247 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 45, корп. 1 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 248 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 46 | 1994 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 249 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 46 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4, 5, 7 | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 250 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 66 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 251 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 85 | 1972 |  | 1, 7 | 5 |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 252 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 86 | 1971 |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 253 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 87 | 1974 |  |  | 1, 7 | 5 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 254 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 88 | 1977 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 255 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 89 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 256 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 90 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 257 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 90, корп. А | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 258 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Заводская, д. 11 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 259 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Заводская, д. 2 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 260 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Заводская, д. 42 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 261 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Заводская, д. 43 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 262 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Заводская, д. 44 | 1964 | 1, 5, 7, 8 | 3, 4 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 263 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Заводская, д. 45 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 264 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Заводская, д. 46 | 1975 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7 |  |  | 4, 6, 8 |  |  |  |  |
| 265 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Заводская, д. 47 | 1980 |  |  |  |  |  |  | 4, 5, 7 |  |  | 1, 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 266 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Заводская, д. 9 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 267 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Уемский радиоцентр, д. 2 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 268 | р-н. Приморский, п. Ширшинский, д. 2 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 269 | р-н. Приморский, п. Ширшинский, д. 21А | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 270 | р-н. Приморский, п. Ширшинский, д. 3 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 271 | р-н. Приморский, п. Ширшинский, д. 4 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 272 | р-н. Приморский, п. Ширшинский, д. 49 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 273 | р-н. Приморский, п. Ширшинский, д. 53 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 274 | р-н. Приморский, с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 1 | 1967 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23. Устьянский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Бережная, д. 1 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Бережная, д. 2 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Бережная, д. 3 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Бережная, д. 4 | 1982 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Устьянский, д. Бережная, ул. Заречная, д. 9 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Полевая, д. 12 | 1979 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Полевая, д. 16 | 1973 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Полевая, д. 16а | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | р-н. Устьянский, д. Веригинская, д. 32 | 1969 |  | 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Устьянский, д. Заостровье, д. 36а | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | р-н. Устьянский, д. Левоплосская, ул. Новая, д. 3 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Устьянский, д. Левоплосская, ул. Новая, д. 4 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | р-н. Устьянский, д. Нагорская, ул. 70 лет Октября, д. 10 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Устьянский, д. Нагорская, ул. 70 лет Октября, д. 22 | 1982 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Устьянский, д. Нагорская, ул. 70 лет Октября, д. 22, корп. а | 1987 |  | 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Устьянский, д. Нагорская, ул. 70 лет Октября, д. 8 | 1973 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | р-н. Устьянский, д. Нагорская, ул. Новая, д. 2 | 1987 |  | 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 18 | р-н. Устьянский, д. Ульяновская, ул. Сосновая, д. 17 | 1982 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | р-н. Устьянский, д. Ульяновская, ул. Сосновая, д. 5 | 1987 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Устьянский, д. Ульяновская, ул. Спортивная, д. 3 | 1986 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Устьянский, д. Ульяновская, ул. Центральная, д. 14 | 1979 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Устьянский, д. Юрятинская, д. 10 | 1971 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Устьянский, д. Юрятинская, д. 47 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Устьянский, д. Юрятинская, д. 47в | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | р-н. Устьянский, д. Юрятинская, д. 48 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Устьянский, д. Юрятинская, д. 50 | 1986 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Устьянский, п. Глубокий, ул. Школьная, д. 13 | 1958 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д. 1 | 1958 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д. 2 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д. 3 | 1959 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д. 4 | 1957 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д. 5 | 1959 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д. 6 | 1957 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д. 7 | 1959 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д. 8 | 1958 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Комсомольская, д. 10 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Ленина, д. 10 | 1959 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Ленина, д. 11 | 1959 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Ленина, д. 15 | 1958 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Ленина, д. 16 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Некрасова, д. 3 | 1982 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Некрасова, д. 4 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Некрасова, д. 5 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Некрасова, д. 6 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Павла Синицкого, д. 40 | 1973 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Павла Синицкого, д. 23в | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 47 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Северная, д. 2, корп. а | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 48 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Советская, д. 13 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Спортивная, д. 4, корп. а | 1986 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Терешковой, д. 12 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Терешковой, д. 3 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Терешковой, д. 4 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Терешковой, д. 7 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Терешковой, д. 14 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 55 | р-н. Устьянский, п. Костылево, ул. Привокзальная, д. 32 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | р-н. Устьянский, п. Советский, ул. Зеленая, д. 11 | 1989 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Устьянский, п. Советский, ул. Промышленная, д. 11 | 1982 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | р-н. Устьянский, п. Советский, ул. Промышленная, д. 13 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | р-н. Устьянский, п. Советский, ул. Промышленная, д. 13а | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | р-н. Устьянский, п. Советский, ул. Промышленная, д. 20 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | р-н. Устьянский, п. Советский, ул. Промышленная, д. 20а | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, пер. Железнодорожный, д. 10 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, пер. Железнодорожный, д. 2 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 64 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, пер. Железнодорожный, д. 3 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, пер. Октябрьский, д. 3 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, пер. Шангальский, д. 5 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, пер. Шангальский, д. 6 | 1983 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, пер. Шангальский, д. 7 | 1994 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. 60 лет СССР, д. 4 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Восточная, д. 41 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Гагарина, д. 16 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Гагарина, д. 17 | 1958 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Домостроителей, д. 1 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Домостроителей, д. 10 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Домостроителей, д. 2 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Домостроителей, д. 2, корп. а | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Домостроителей, д. 2, корп. б | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Домостроителей, д. 2в | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Домостроителей, д. 4 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Домостроителей, д. 4, корп. а | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Домостроителей, д. 6 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Домостроителей, д. 6, корп. а | 1983 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Домостроителей, д. 6, корп. в | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Домостроителей, д. 6б | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Домостроителей, д. 8 | 1984 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Заводская, д. 18 | 1955 | 1, 3, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Заводская, д. 3 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Заводская, д. 30 | 1979 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Заводская, д. 31 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Заводская, д. 32 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Заводская, д. 4 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Заводская, д. 5 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Заводская, д. 6 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 36а | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 38 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 96 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 44а | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 97 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 56а | 1987 |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 56б | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 8 |  |  |  |  |
| 99 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 60 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 100 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 62 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 101 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 64 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 102 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Кашина, д. 10 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Клубная, д. 5 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 104 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Клубная, д. 5а | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 105 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Коммунальная, д. 11 | 1981 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Коммунальная, д. 11, корп. а | 1980 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Коммунальная, д. 3 | 1982 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Коммунальная, д. 5 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Коммунальная, д. 5, корп. а | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Коммунальная, д. 5, корп. б | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 111 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 16 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 18 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 24 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 25 | 2001 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 115 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 3 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 5, 7 |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 116 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 36 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 38 | 1984 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 118 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 5 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 5а | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 10 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 15 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 16 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 18 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 124 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 2 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 24 | 1961 |  | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 126 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 25 | 1961 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 26 | 1959 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 128 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 28 | 1959 | 8 | 1, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5 |  |  |  |  |
| 129 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 29 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 130 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 30 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 131 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 31 | 1958 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 132 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 33 | 1958 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 133 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 4 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 134 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 40 | 1958 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 42 | 1958 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 44 | 1958 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 46 | 1954 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 139 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 48 | 1962 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 49 | 1985 |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  |  |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 141 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 50 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 50, корп. б | 2006 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 143 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 51 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  | 3, 6, 8 |  |  |  |  |
| 144 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 52, корп. а | 1965 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 145 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 53 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 146 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 54а | 1965 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 147 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 56а | 1967 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 148 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 6 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 149 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 8 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 150 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 1 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 151 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 10 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 152 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 12 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 153 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 14 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 154 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 16 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 155 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 18 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 156 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 20 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 157 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 22 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 158 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 24 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 159 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 26 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 160 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 28 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 161 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 3 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 162 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 30 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 163 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 32 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 164 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 34 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 36 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 166 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 38 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 167 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 40 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 168 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 4 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 5 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 170 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 6 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 171 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 6а | 1994 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 172 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 8 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 173 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Магистральная, д. 1 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 174 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Магистральная, д. 14 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 175 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Магистральная, д. 3 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 176 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Магистральная, д. 3, корп. а | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 177 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Магистральная, д. 5 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 178 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Магистральная, д. 5, корп. а | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 179 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Магистральная, д. 7 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 180 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Магистральная, д. 9 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 181 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Молодежная, д. 1 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 182 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 10 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 8 |  |  |  |  |
| 183 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 17 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 184 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 20 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 185 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 4а | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 186 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 6 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 187 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 8 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 188 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 9, корп. а | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 189 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 10 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 190 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 11 | 1970 |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 191 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 14 | 1967 |  |  |  |  |  |  | 1, 5, 7 |  |  | 3, 8 |  |  |  |  |
| 192 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 2 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 193 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 4 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 194 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 6 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 195 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 8 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 196 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Подгорная, д. 4 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 197 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Подгорная, д. 5 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 198 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Поржемская, д. 17, корп. а | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 199 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Поржемская, д. 19, корп. а | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 200 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Поржемская, д. 34 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 201 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д. 14 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 202 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д. 21 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 203 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Промышленная, д. 13 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 204 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Промышленная, д. 2 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 205 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Промышленная, д. 4 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 206 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Промышленная, д. 6 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 207 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Промышленная, д. 8 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 208 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Свободы, д. 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 209 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 18 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 210 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 19 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 211 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 21 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 212 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 23 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 8 |  |  |  |  |
| 213 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 25 | 1987 |  |  |  |  | 1, 5 |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 214 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 27 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 215 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 28 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 216 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 34 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 217 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 36 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 218 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 4 | 1966 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 219 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 5 | 1970 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 220 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 58 | 1979 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 221 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 7 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 222 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 8 | 1966 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 223 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 9 | 1975 |  |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |  | 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 224 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Спортивная, д. 1 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 225 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Школьная, д. 15 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 226 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Школьная, д. 16 | 1958 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 227 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Школьная, д. 6 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 228 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Школьная, д. 8 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 229 | р-н. Устьянский, с. Малодоры, ул. Центральная, д. 2 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 230 | р-н. Устьянский, с. Малодоры, ул. Центральная, д. 10 | 1976 |  | 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5 |  |  |  |  |
| 231 | р-н. Устьянский, с. Малодоры, ул. Центральная, д. 16а | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 232 | р-н. Устьянский, с. Малодоры, ул. Центральная, д. 16б | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 233 | р-н. Устьянский, с. Малодоры, ул. Центральная, д. 16в | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 234 | р-н. Устьянский, с. Малодоры, ул. Центральная, д. 18 | 1972 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 235 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 8в | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 236 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 9в | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 237 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 10а | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 238 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 4г | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 239 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 5 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 240 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 2 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 241 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 2а | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 242 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 3в | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 243 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Ленина, д. 31 | 1936 | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 244 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Ленина, д. 33а | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 245 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Ленина, д. 67 | 1973 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 246 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Ленина, д. 79 | 1973 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 247 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Первомайская, д. 28 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 248 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Первомайская, д. 28а | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 249 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Советская, д. 4 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 250 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Стениловского, д. 9 | 1967 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 251 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Строительная, д. 12 | 1966 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24. Холмогорский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Холмогорский, д. Анашкино, д. 44 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Холмогорский, д. Анашкино, д. 45 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | р-н. Холмогорский, д. Анашкино, д. 46 | 1965 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Холмогорский, д. Анашкино, д. 49Б | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 5 | р-н. Холмогорский, д. Данилово, д. 5 | 1989 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | р-н. Холмогорский, д. Заболотье, д. 2А | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | р-н. Холмогорский, д. Заполье, д. 1 | 1972 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | р-н. Холмогорский, д. Заполье, д. 27 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | р-н. Холмогорский, д. Заполье, д. 27А | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Холмогорский, д. Заполье, д. 29 | 1986 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | р-н. Холмогорский, д. Заполье, д. 4 | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Холмогорский, д. Заполье, д. 8 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | р-н. Холмогорский, д. Заполье, д. 9А | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 14 | р-н. Холмогорский, д. Заполье, д. 9Б | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Холмогорский, д. Кожгора, д. 28 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Холмогорский, д. Копачево, д. 65 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | р-н. Холмогорский, д. Копачево, д. 75 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | р-н. Холмогорский, д. Марковская, д. 132 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | р-н. Холмогорский, д. Мыза, д. 11А | 1987 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Холмогорский, д. Мыза, д. 13А | 1987 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Холмогорский, д. Мыза, д. 15А | 1988 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Холмогорский, д. Мыза, д. 23 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Холмогорский, д. Мыза, д. 25 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Холмогорский, д. Мыза, д. 29 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | р-н. Холмогорский, д. Мыза, д. 31 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Холмогорский, д. Мыза, д. 32 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Холмогорский, д. Мыза, д. 33 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 28 | р-н. Холмогорский, д. Мыза, д. 33, корп. 1 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 29 | р-н. Холмогорский, д. Мыза, д. 33, корп. 2 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 30 | р-н. Холмогорский, д. Надручей, ул. Студенческая, д. 1 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | р-н. Холмогорский, д. Надручей, ул. Студенческая, д. 7 | 1988 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Холмогорский, д. Погост, ул. Почтовая, д. 9 | 1971 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Холмогорский, д. Подгор, д. 39 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Холмогорский, д. Пятково, д. 29 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | р-н. Холмогорский, д. Рембуево, д. 1/74 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | р-н. Холмогорский, д. Рембуево, д. 2/74 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | р-н. Холмогорский, д. Рембуево, д. 3/74 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Холмогорский, д. Рембуево, д. 4/74 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Холмогорский, д. Рембуево, д. 5/74 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Холмогорский, д. Харлово, д. 1 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Холмогорский, д. Харлово, д. 10 | 1982 |  |  |  | 1 | 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  | 3, 4 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Холмогорский, д. Харлово, д. 1А | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Холмогорский, д. Харлово, д. 2 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | р-н. Холмогорский, д. Харлово, д. 2А | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | р-н. Холмогорский, д. Харлово, д. 3 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Холмогорский, д. Харлово, д. 3А | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | р-н. Холмогорский, д. Харлово, д. 4 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | р-н. Холмогорский, д. Харлово, д. 5 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Холмогорский, д. Харлово, д. 6 | 1973 | 1, 8 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 2, 3, 6, 7 |  |  |  |  |
| 50 | р-н. Холмогорский, д. Харлово, д. 7 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Холмогорский, д. Харлово, д. 8 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | р-н. Холмогорский, д. Харлово, д. 9 | 1978 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Холмогорский, д. Шильцово, ул. Жолобова, д. 1А | 1979 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Холмогорский, ж/д ст. Паленьга, д. 3 | 1970 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Речная, д. 12 | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Речная, д. 21 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Речная, д. 23 | 1970 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Речная, д. 25 | 1970 |  |  |  |  | 2, 7 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 8 |  |  |  |  |
| 59 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Речная, д. 3 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Речная, д. 5 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Речная, д. 7 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 62 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Северная, д. 2 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Северная, д. 4 | 1970 |  |  |  |  |  |  | 2, 5 |  |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Северная, д. 6 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Северная, д. 7 | 1970 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Северная, д. 8 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Северная, д. 9 | 1970 |  |  |  |  |  |  | 2, 5 |  |  | 1, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Советская, д. 12 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Советская, д. 13 | 1970 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Советская, д. 14 | 1970 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Советская, д. 16 | 1975 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Советская, д. 18 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Советская, д. 19 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Советская, д. 20 | 1976 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Советская, д. 22 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Советская, д. 5 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Советская, д. 7 | 1970 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Советская, д. 9 | 1970 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, пер. Лесной, д. 10 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, пер. Лесной, д. 4 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, пер. Лесной, д. 8 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, пер. Солнечный, д. 2 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, ул. Лесная, д. 12 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, ул. Лесная, д. 2 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, ул. Лесная, д. 20 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, ул. Лесная, д. 22 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, ул. Лесная, д. 24 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, ул. Лесная, д. 5 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, ул. Лесная, д. 5, корп. А | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, ул. Набережная, д. 13 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, ул. Набережная, д. 14 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, ул. Набережная, д. 15 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, ул. Набережная, д. 28 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, ул. Набережная, д. 37 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, ул. Набережная, д. 40 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 96 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, ул. Набережная, д. 41 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, ул. Набережная, д. 57 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, ул. Октябрьская, д. 12 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, ул. Октябрьская, д. 14 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | р-н. Холмогорский, п. Брин-Наволок, ул. Октябрьская, д. 4 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 101 | р-н. Холмогорский, п. Двинской, ул. Комсомольская, д. 50 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | р-н. Холмогорский, п. Двинской, ул. Лесная, д. 78 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | р-н. Холмогорский, п. Двинской, ул. Лесная, д. 79 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7 |  | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 104 | р-н. Холмогорский, п. Двинской, ул. Университетская, д. 49 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Комсомольская, д. 1 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Комсомольская, д. 2 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Комсомольская, д. 3 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Комсомольская, д. 4 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Комсомольская, д. 6А | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 110 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Рычкова, д. 3 | 1970 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 111 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Северная, д. 10 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Северная, д. 11 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Северная, д. 2 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Северная, д. 3 | 1972 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 115 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Северная, д. 4 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Северная, д. 5 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Северная, д. 6 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 118 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Северная, д. 7 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Северная, д. 8 | 1973 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Северная, д. 9 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Советская, д. 1 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Советская, д. 13 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Советская, д. 15 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 124 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Советская, д. 17 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Советская, д. 19 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Советская, д. 20 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Советская, д. 22 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 128 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Советская, д. 24 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 129 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Строительная, д. 1 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 130 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Центральная, д. 11 | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 131 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Центральная, д. 9 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 132 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Юбилейная, д. 1 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 133 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Юбилейная, д. 10 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 134 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Юбилейная, д. 12 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 135 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Юбилейная, д. 14 | 1987 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Юбилейная, д. 16 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Юбилейная, д. 5 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Юбилейная, д. 7 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Юбилейная, д. 8 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Юбилейная, д. 9 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 141 | р-н. Холмогорский, п. Печки, ул. Рейдовая, д. 6 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | р-н. Холмогорский, п. Печки, ул. Речная, д. 7 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 143 | р-н. Холмогорский, п. Печки, ул. Строителей, д. 1 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 144 | р-н. Холмогорский, п. Печки, ул. Строителей, д. 4 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 145 | р-н. Холмогорский, п. Печки, ул. Трудовая, д. 3 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 146 | р-н. Холмогорский, п. Печки, ул. Трудовая, д. 5 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 147 | р-н. Холмогорский, п. Светлый, д. 1 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 148 | р-н. Холмогорский, п. Светлый, д. 10 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 149 | р-н. Холмогорский, п. Светлый, д. 11 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 150 | р-н. Холмогорский, п. Светлый, д. 15 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 151 | р-н. Холмогорский, п. Светлый, д. 2 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 152 | р-н. Холмогорский, п. Светлый, д. 3 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 153 | р-н. Холмогорский, п. Светлый, д. 4 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 154 | р-н. Холмогорский, п. Светлый, д. 5 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 155 | р-н. Холмогорский, п. Светлый, д. 6 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 156 | р-н. Холмогорский, п. Светлый, д. 8 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 157 | р-н. Холмогорский, п. Светлый, д. 9 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 158 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Гаражная, д. 1 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 159 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Гаражная, д. 30а | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 160 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Гаражная, д. 39 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 161 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Гаражная, д. 39а | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 162 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Двинская, д. 14 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 163 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Двинская, д. 47 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 164 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Двинская, д. 48 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Двинская, д. 49 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 166 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Двинская, д. 50 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 167 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Двинская, д. 52 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 168 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Двинская, д. 53 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Двинская, д. 54 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 170 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Двинская, д. 55 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 171 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Двинская, д. 56а | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 172 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Лесная, д. 37 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 173 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Лесная, д. 39 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 174 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Лесная, д. 41 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 175 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Лесная, д. 43 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 176 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Лесная, д. 45 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 177 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Лесная, д. 49 | 1978 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 178 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Лесная, д. 50 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 179 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Лесная, д. 51а | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 180 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Пионерская, д. 6 | 1961 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 181 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, пер. Октябрьский, д. 9 | 1985 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 182 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. 1 Мая, д. 12 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 183 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. 1 Мая, д. 14 | 1952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 184 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 21 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 185 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 26 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 186 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 43 | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 187 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 79 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 188 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. Комсомольская, д. 35 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 189 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. Павлова, д. 14 | 1949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 190 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. Рехачева, д. 23 | 1964 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 191 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. Рехачева, д. 26а | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 192 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. Рехачева, д. 27А | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 193 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. Рехачева, д. 30 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 194 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. Рехачева, д. 31 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 195 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. Рубцова, д. 11 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 196 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. Рубцова, д. 6 | 1987 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 197 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. Рубцова, д. 7 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 198 | р-н. Холмогорский, с. Ломоносово, д. 63 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 199 | р-н. Холмогорский, с. Ломоносово, д. 64 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 200 | р-н. Холмогорский, с. Ломоносово, д. 65 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 201 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, пл. Морозова, д. 3А | 1991 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 202 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, пл. Морозова, д. 8 | 1961 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 203 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, пл. Морозова, д. 9 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 204 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Галушина, д. 3 | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 205 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Жернакова, д. 1 | 1988 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 206 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Жернакова, д. 2 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 207 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Жернакова, д. 3А | 1982 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 208 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Жернакова, д. 3Б | 1977 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 209 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Жернакова, д. 3В | 1975 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 210 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Жернакова, д. 8 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 211 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Жернакова, д. 9 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 212 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 12 | 1979 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 213 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 15 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 214 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 25 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 215 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 34 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 216 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 36 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 217 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 38 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 218 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 38А | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 219 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 39 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 220 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 40 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 221 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 40А | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 222 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 42А | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 223 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 44А | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 224 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 11 | 1993 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 225 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 12 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 226 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 15А | 1982 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 227 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 19 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 228 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 22 | 1960 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 229 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 24 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 230 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 37 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 231 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 5 | 1977 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 232 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 51 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 233 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 61 | 1955 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 234 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 67А | 1967 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 235 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 7 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 236 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 9 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 237 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Механизаторов, д. 10А | 1967 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 238 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Механизаторов, д. 4 | 1952 |  | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 239 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Механизаторов, д. 6А | 1973 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 240 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. набережная имени Горончаровского, д. 28 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 241 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. набережная имени Горончаровского, д. 42 | 1971 | 1, 2, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 6 |  |  |  |  |
| 242 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. набережная имени Горончаровского, д. 46 | 1976 | 1, 2, 3, 5, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6, 7 |  |  |  |  |
| 243 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 19 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 244 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26 | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 245 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 27 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 246 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 27А | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 247 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 43 | 1988 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 7, 8 |  | 5 |  |  |
| 248 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Песошникова, д. 3 | 1992 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 249 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 11 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 250 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 11Б | 1955 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 251 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 2А | 1972 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 252 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 3 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 253 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 4 | 1963 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 254 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 6А | 1977 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 255 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Третьякова, д. 16 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 256 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Третьякова, д. 3 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 257 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 14А | 1973 | 8 | 1, 2, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 6 |  |  |  |  |
| 258 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 23 | 1978 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 259 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 26А | 1985 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 260 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 26Б | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 261 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 28 | 1974 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 262 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 30 | 1974 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 263 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 31 | 1974 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 264 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 32 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 265 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 33 | 1980 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 266 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 33А | 1982 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 267 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 34 | 1983 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 268 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 35 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 269 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 35А | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 270 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 35Б | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 271 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 21 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 272 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 31В | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 273 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 6 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |
| 25. Шенкурский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, кв-л. Энергетиков, д. 1 | 1970 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 2 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, кв-л. Энергетиков, д. 3 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 3 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д. 1 | 1969 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 4 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д. 13 | 1974 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 5 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д. 14 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 6 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д. 16 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 8 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 9 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 10 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Богового, д. 10 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 11 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Володарского, д. 2 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 12 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Володарского, д. 2, корп. а | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 13 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Володарского, д. 6, корп. а | 1979 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Г.Иванова, д. 21 | 1981 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 15 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Гагарина, д. 64 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 16 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Гагарина, д. 70 | 1980 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Детгородок, д. 12Б | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 18 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 14 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 19 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 16 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 20 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 17 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 21 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 2, корп. а | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 22 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 30 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 23 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 32 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 24 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 4 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 25 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 40 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 42 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 27 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 42, корп. а | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 28 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 44 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 29 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 46 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 30 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Маркса, д. 12 | 1972 |  | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 31 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Маркса, д. 14 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 32 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Маркса, д. 15 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 33 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Маркса, д. 16 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 34 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Маркса, д. 2 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 35 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Маркса, д. 4 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 36 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Маркса, д. 6 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 37 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Маркса, д. 8 | 1974 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 38 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д. 1, корп. а | 1978 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 39 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д. 1, корп. б | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 40 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д. 1, корп. в | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 41 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д. 2, корп. б | 1974 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 42 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д. 2, корп. в | 1975 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 43 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 13 | 1961 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 44 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 21 | 1968 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 45 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 22 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 46 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 23 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 47 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 24 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 48 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 25 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 49 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 26 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 50 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 27 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 51 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 7 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 52 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 14 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 53 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 14, корп. а | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 54 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 22 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 7, 8 |  | 2, 3, 5 |  |  |  |  |
| 55 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 28 | 1972 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 56 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 29 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 57 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 32 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 58 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 4 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 59 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 6 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 60 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 7 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 61 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 7, корп. а | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7 | 1, 2, 3, 8 |  |  |  |  |
| 62 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 9, корп. а | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 63 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д. 11 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 64 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д. 13 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 65 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д. 3 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 66 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д. 5 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 67 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д. 9, корп. а | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 68 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 15 | 1976 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 69 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 21, корп. а | 1951 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 70 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 22, корп. б | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 71 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 26 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 72 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 28 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 73 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 68 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 74 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 1 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 75 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 10 | 1971 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 76 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 12 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 77 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 13, корп. а | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 78 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 14 | 1978 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 79 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 15 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 80 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 15, корп. а | 1979 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 81 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 2 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 82 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 2, корп. а | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 83 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 20 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 84 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 24 | 1961 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 85 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 26 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 86 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 3 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 87 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 4 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 88 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 41 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 89 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 45 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 90 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 5 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 91 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 60 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 92 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 66 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 93 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 7 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 94 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 70 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 95 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 8 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 96 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 91 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 97 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Луначарского, д. 7 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 98 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 11 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 99 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 11, корп. а | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 100 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 12 | 1941 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 101 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 15 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 102 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 15а | 1961 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 103 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 17 | 1906 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 104 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 24 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 105 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 31 | 1968 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 106 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 31, корп. а | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 107 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 33, корп. 3 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 108 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 35, корп. б | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 109 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 37, корп. а | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 110 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 39, корп. а | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 111 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 4 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 112 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 46 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 113 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Набережная, д. 1 | 1963 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 114 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Октябрьская, д. 1 | 1979 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 115 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. П.Виноградова, д. 3 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 116 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пластинина, д. 14 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 117 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пластинина, д. 5 | 1938 | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 118 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пластинина, д. 7 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 119 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пролетарская, д. 10, корп. а | 1968 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 120 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пролетарская, д. 15, корп. б | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 121 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Садовая, д. 8 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 122 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Семакова, д. 17 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 123 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Семакова, д. 22, корп. а | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 124 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Семакова, д. 45 | 1985 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 125 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Семакова, д. 47 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 126 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Урицкого, д. 10 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 127 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Урицкого, д. 11 | 1917 | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 5 |  |  |  |  |
| 128 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Урицкого, д. 13 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 129 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Урицкого, д. 16 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 130 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Урицкого, д. 49 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 131 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Урицкого, д. 5 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 132 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Урицкого, д. 58, корп. а | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 133 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Х.Мурата, д. 24 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 134 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Х.Мурата, д. 48, корп. а | 1977 | 1, 2, 3 | 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 135 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Х.Мурата, д. 50 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 136 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Х.Мурата, д. 61, корп. а | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 137 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Шукшина, д. 2, корп. а | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 138 | р-н. Шенкурский, д. Бобыкинская, ул. 50 лет МТС, д. 10 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 139 | р-н. Шенкурский, д. Бобыкинская, ул. 50 лет МТС, д. 11 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 140 | р-н. Шенкурский, д. Бобыкинская, ул. 50 лет МТС, д. 13 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 141 | р-н. Шенкурский, д. Бобыкинская, ул. 50 лет МТС, д. 2 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 142 | р-н. Шенкурский, д. Бобыкинская, ул. 50 лет МТС, д. 6 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 143 | р-н. Шенкурский, д. Бобыкинская, ул. 50 лет МТС, д. 9 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 144 | р-н. Шенкурский, д. Бобыкинская, ул. 50 лет МТС, д. 9, корп. а | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 145 | р-н. Шенкурский, д. Бобыкинская, ул. Колхозная, д. 5 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 146 | р-н. Шенкурский, д. Вяткинская, д. 42 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 147 | р-н. Шенкурский, д. Вяткинская, д. 45 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 148 | р-н. Шенкурский, д. Никифоровская, ул. Ленина, д. 10 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 149 | р-н. Шенкурский, д. Никифоровская, ул. Ленина, д. 18 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 150 | р-н. Шенкурский, д. Никифоровская, ул. Ленина, д. 6 | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 151 | р-н. Шенкурский, д. Никифоровская, ул. Ленина, д. 8 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 152 | р-н. Шенкурский, д. Никифоровская, ул. Молодежная, д. 1 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 153 | р-н. Шенкурский, д. Никифоровская, ул. Молодежная, д. 2 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 154 | р-н. Шенкурский, д. Никифоровская, ул. Молодежная, д. 3 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 155 | р-н. Шенкурский, д. Усть-Паденьга, ул. Набережная, д. 31 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 156 | р-н. Шенкурский, д. Шипуновская, ул. Волосатова, д. 32 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 157 | р-н. Шенкурский, п. Красная Горка, ул. Черемушки, д. 2 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 158 | р-н. Шенкурский, п. Уколок, ул. Школьная, д. 4 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 159 | р-н. Шенкурский, п. Уколок, ул. Школьная, д. 5 | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 160 | р-н. Шенкурский, п. Шелашский, ул. Центральная, д. 3 | 1965 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 161 | р-н. Шенкурский, п. Шелашский, ул. Центральная, д. 5 | 1967 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 162 | р-н. Шенкурский, с. Ровдино, ул. Красных Партизан, д. 10 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 163 | р-н. Шенкурский, с. Ровдино, ул. Красных Партизан, д. 27 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 164 | р-н. Шенкурский, с. Ровдино, ул. Красных Партизан, д. 7 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 165 | р-н. Шенкурский, с. Ровдино, ул. Красных Партизан, д. 8 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 166 | р-н. Шенкурский, с. Ровдино, ул. Ленина, д. 17, корп. г | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 167 | р-н. Шенкурский, с. Ровдино, ул. Ленина, д. 48 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 168 | р-н. Шенкурский, с. Ровдино, ул. Набережная, д. 1 | 1947 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 7, 8 |  |  |  |  |
| 169 | р-н. Шенкурский, с. Ровдино, ул. Первомайская, д. 8, корп. а | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 170 | р-н. Шенкурский, с. Ровдино, ул. Пионерская, д. 6 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 171 | р-н. Шенкурский, с. Шеговары, ул. Мира, д. 14 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 172 | р-н. Шенкурский, с. Шеговары, ул. Мира, д. 16 | 1980 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 173 | р-н. Шенкурский, с. Шеговары, ул. Мира, д. 16, корп. а | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 174 | р-н. Шенкурский, с. Шеговары, ул. Энергетиков, д. 3 | 1964 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1, 3, 5, 7, 8 |  |  |  |  |
| 26. Городской округ Архангельской области "Новая Земля" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.о. Новая Земля, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 2 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 2 | г.о. Новая Земля, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 4 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 3 | г.о. Новая Земля, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 12 | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 4 | г.о. Новая Земля, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 13 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 5 | г.о. Новая Земля, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 14 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 6 | г.о. Новая Земля, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 16 | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 7 | г.о. Новая Земля, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 18 | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 8 | г.о. Новая Земля, рп. Белушья Губа, ул. Фомина, д. 2 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 9 | г.о. Новая Земля, рп. Белушья Губа, ул. Фомина, д. 4 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 10 | г.о. Новая Земля, рп. Белушья Губа, ул. Фомина, д. 6 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |
| 11 | г.о. Новая Земля, рп. Белушья Губа, ул. Фомина, д. 8 | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |

--------------------------------

<*> Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общедомового имущества в многоквартирном доме подлежит уточнению при формировании краткосрочных планов реализации региональной программы.

<**> В этапах региональной программы указаны планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определенные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и обозначенные цифрами:

1 - ремонт крыши;

2 - ремонт фундамента;

3 - ремонт фасада;

4 - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5 - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения;

6 - ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения;

7 - ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения;

8 - ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения;

9 - ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

## Приложение N 2

к региональной программе капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории

Архангельской области

ПОКАЗАТЕЛИ

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Архангельской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 06.04.2026 N 228-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование муниципального образования Архангельской области | Суммарная общая площадь многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, кв. м | Общее количество многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего по Архангельской области: | 22 879 785,90 | 8807 |
| Вельский муниципальный округ Архангельской области | 512 252,14 | 494 |
| Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | 63 484,60 | 76 |
| Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | 92 646,76 | 84 |
| Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | 93 376,70 | 140 |
| Городской округ "Город Архангельск" | 8 926 809,55 | 2 353 |
| Городской округ Архангельской области "Город Коряжма" | 992 767,70 | 270 |
| Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | 927 672,50 | 236 |
| Городской округ Архангельской области "Котлас" | 1 882 599,98 | 735 |
| Городской округ Архангельской области "Мирный" | 546 918,43 | 165 |
| Муниципальный округ Архангельской области "Город Северодвинск" | 5 451 930,34 | 1168 |
| Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | 118 345,65 | 172 |
| Коношский муниципальный район Архангельской области | 230 335,26 | 167 |
| Котласский муниципальный округ Архангельской области | 191 306,15 | 170 |
| Красноборский муниципальный округ Архангельской области | 62 631,52 | 80 |
| Ленский муниципальный район Архангельской области | 97 740,95 | 101 |
| Лешуконский муниципальный округ Архангельской области | 56 601,60 | 88 |
| Мезенский муниципальный округ Архангельской области | 89 692,50 | 137 |
| Няндомский муниципальный округ Архангельской области | 401 505,29 | 301 |
| Онежский муниципальный округ Архангельской области | 343 278,45 | 300 |
| Пинежский муниципальный округ Архангельской области | 176 913,50 | 234 |
| Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | 568 378,05 | 353 |
| Приморский муниципальный округ Архангельской области | 407 667,36 | 274 |
| Устьянский муниципальный округ Архангельской области | 252 743,44 | 251 |
| Холмогорский муниципальный округ Архангельской области | 262 787,08 | 273 |
| Шенкурский муниципальный округ Архангельской области | 99 035,80 | 174 |
| Городской округ Архангельской области "Новая Земля" | 30 364,60 | 11 |