Название документа

Постановление Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 16.07.2014 N 37-п

(ред. от 25.04.2017)

"Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, на 2014 - 2016 годы"

Источник публикации

В данном виде документ опубликован не был.

Первоначальный текст документа опубликован в издании

"Волна", N 28, 22.07.2014.

Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.

Примечание к документу

Изменения, внесенные постановлением Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 25.04.2017 N 35-п, вступили в силу со дня его официального опубликования.

Текст документа

# ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июля 2014 г. N 37-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 - 2016 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 27.04.2015 N 10-п, от 25.05.2015 N 15-п, от 27.05.2015 N 16-п, от 18.09.2015 N 61-п, от 23.11.2015 N 185-п, от 24.05.2016 N 29-п, от 19.10.2016 N 92-п, от 25.11.2016 N 119-п, от 30.12.2016 N 143-п, от 17.01.2017 N 17-п, от 25.04.2017 N 35-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 областного закона от 2 июля 2013 года N 701-41-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области" министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 апреля 2014 года N 159-пп, на 2014 - 2016 годы.

(в ред. постановления Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 27.04.2015 N 10-п)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра

А.В.ЯКОВЛЕВ

# Утвержден

постановлением министерства

топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства

Архангельской области

от 16.07.2014 N 37-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 - 2016 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 17.01.2017 N 17-п, от 25.04.2017 N 35-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ## I. С финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2014 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Северодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Георгия Седова, д. 4 | 1960 | - | кирпич | 5 | 3 | 2 837,70 | 2 188,60 | 1 754,85 | 101 | 173 150,43 | 74 143,00 | 29 747,25 | 43 287,61 | 25 972,57 | - | ремонт системы холодного водоснабжения | 79,11 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 2 | ул. Гоголя, д. 3 | 1959 | - | кирпич | 4 | 4 | 2 775,80 | 2 554,10 | 2 232,33 | 130 | 1 430 193,94 | 612 409,03 | 245 707,32 | 357 548,49 | 214 529,10 | - | ремонт крыши, ремонт системы холодного водоснабжения | 559,96 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 3 | ул. Гоголя, д. 5 | 1960 | - | кирпич | 4 | 4 | 2 804,30 | 2 573,70 | 2 301,82 | 129 | 1 287 196,55 | 551 177,55 | 221 140,37 | 321 799,14 | 193 079,49 | - | ремонт крыши, ремонт системы холодного водоснабжения | 500,13 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 4 | ул. Комсомольская, д. 49 | 1966 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 433,60 | 3 140,80 | 2 940,80 | 154 | 1 185 157,20 | 507 484,30 | 203 610,01 | 296 289,30 | 177 773,59 | - | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения | 377,34 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 5 | пр. Ленина, д. 21/47 | 1949 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 372,60 | 2 922,50 | 2 456,40 | 91 | 5 130 994,54 | 2 197 091,85 | 881 504,86 | 1 282 748,64 | 769 649,19 | - | ремонт фасада, ремонт крыши | 1 755,69 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 6 | пр. Ленина, д. 30/47 | 1954 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 788,70 | 2 737,00 | 2 424,60 | 114 | 919 477,90 | 393 720,42 | 157 966,31 | 229 869,48 | 137 921,69 | - | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения | 335,94 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 7 | пр. Ленина, д. 34/42 | 1955 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 461,70 | 2 835,50 | 2 425,70 | 121 | 1 599 986,34 | 685 114,14 | 274 877,65 | 399 996,59 | 239 997,96 | - | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы горячего водоснабжения | 564,27 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 8 | пр. Ленина, д. 35/37 | 1954 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 479,40 | 2 803,80 | 2 765,70 | 117 | 644 354,76 | 275 912,70 | 110 700,15 | 161 088,69 | 96 653,22 | - | ремонт системы теплоснабжения | 229,81 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 9 | пр. Ленина, д. 37 | 1954 | - | кирпич | 4 | 3 | 2 622,10 | 2 034,60 | 1 863,90 | 87 | 793 593,88 | 339 816,89 | 136 339,43 | 198 398,47 | 119 039,09 | - | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы водоотведения | 390,05 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 10 | пр. Ленина, д. 39/36 | 1955 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 866,10 | 2 442,00 | 2 103,00 | 98 | 702 532,74 | 300 824,51 | 120 695,12 | 175 633,19 | 105 379,92 | - | ремонт системы теплоснабжения | 287,69 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 11 | пр. Ленина, д. 43 | 1965 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 541,20 | 2 541,30 | 1 995,10 | 122 | 853 891,60 | 365 636,38 | 146 698,58 | 213 472,90 | 128 083,74 | - | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения | 336,01 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 12 | пр. Ленина, д. 45 | 1965 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 528,90 | 2 555,40 | 2 175,30 | 135 | 893 638,79 | 382 656,12 | 153 527,15 | 223 409,70 | 134 045,82 | - | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения | 349,71 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 13 | ул. Лесная, д. 49 | 1952 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 499,10 | 2 916,70 | 2 735,90 | 107 | 912 569,05 | 390 762,05 | 156 779,37 | 228 142,27 | 136 885,36 | - | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения | 312,88 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 14 | ул. Лесная, д. 53 | 1958 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 229,40 | 2 538,70 | 2 450,30 | 107 | 531 195,72 | 227 457,99 | 91 259,43 | 132 798,94 | 79 679,36 | - | ремонт системы теплоснабжения | 209,24 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 15 | ул. Лесная, д. 55 | 1955 | - | кирпич | 4 | 2 | 2 225,60 | 2 050,00 | 761,20 | 108 | 484 595,91 | 207 503,96 | 83 253,58 | 121 148,98 | 72 689,39 | - | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения | 236,39 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 16 | ул. Лесная, д. 57/13 | 1958 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 289,30 | 2 840,70 | 2 355,10 | 130 | 977 850,21 | 418 715,44 | 167 994,67 | 244 462,56 | 146 677,54 | - | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы водоотведения | 344,23 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 17 | ул. Ломоносова, д. 16 | 1978 | - | кирпич | 9 | 1 | 2 517,20 | 1 876,80 | 1 748,21 | 75 | 674 109,09 | 288 653,50 | 115 811,93 | 168 527,29 | 101 116,37 | - | ремонт крыши, ремонт системы водоотведения | 359,18 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 18 | ул. Ломоносова, д. 46 | 1960 | - | кирпич | 5 | 2 | 1 781,80 | 1 614,80 | 1 504,40 | 78 | 490 131,30 | 209 874,21 | 84 204,56 | 122 532,83 | 73 519,70 | - | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения | 303,52 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 19 | ул. Ломоносова, д. 76 | 1965 | - | ж/б панель | 5 | 3 | 2 823,90 | 2 060,90 | 1 565,26 | 111 | 157 220,00 | 67 321,60 | 27 010,40 | 39 305,00 | 23 583,00 | - | ремонт системы холодного водоснабжения | 76,29 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 20 | ул. Мира, д. 6 | 1960 | - | кирпич | 4 | 4 | 2 780,30 | 2 554,80 | 2 080,35 | 147 | 954 329,58 | 408 643,91 | 163 953,83 | 238 582,40 | 143 149,44 | - | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы электроснабжения | 373,54 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 21 | пр. Морской, д. 3 | 1972 | - | ж/б панель | 5 | 6 | 5 190,00 | 4 719,50 | 3 829,50 | 239 | 1 351 578,84 | 578 746,05 | 232 201,25 | 337 894,71 | 202 736,83 | - | ремонт крыши | 286,38 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 22 | ул. Серго Орджоникидзе, д. 26 | 1970 | - | ж/б панель | 5 | 6 | 5 203,00 | 4 738,00 | 3 779,10 | 211 | 1 670 777,31 | 715 426,83 | 287 039,55 | 417 694,33 | 250 616,60 | - | ремонт крыши, ремонт системы холодного водоснабжения | 352,63 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 23 | ул. Советская, д. 60 | 1959 | - | кирпич | 5 | 2 | 1 759,90 | 1 615,90 | 1 454,21 | 62 | 779 854,77 | 333 933,80 | 133 979,05 | 194 963,70 | 116 978,22 | - | ремонт крыши, ремонт системы холодного водоснабжения | 482,61 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 24 | ул. Советская, д. 64 | 1960 | - | кирпич | 5 | 2 | 1 732,00 | 1 614,70 | 1 201,97 | 69 | 768 799,10 | 329 199,76 | 132 079,69 | 192 199,78 | 115 319,87 | - | ремонт крыши, ремонт системы холодного водоснабжения | 476,13 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 25 | ул. Советская, д. 66 | 1960 | - | кирпич | 5 | 2 | 1 755,10 | 1 610,30 | 1 337,56 | 60 | 777 953,03 | 333 119,47 | 133 652,34 | 194 488,26 | 116 692,96 | - | ремонт крыши, ремонт системы холодного водоснабжения | 483,11 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 26 | ул. Торцева, д. 2/2г | 1951 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 548,30 | 2 633,20 | 2 227,98 | 96 | 1 818 210,48 | 778 557,71 | 312 368,57 | 454 552,62 | 272 731,58 | - | ремонт крыши, ремонт водоотведения | 690,49 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 27 | ул. Торцева, д. 67 | 1960 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 876,40 | 3 540,90 | 2 599,60 | 180 | 1 536 099,17 | 657 757,65 | 263 901,84 | 384 024,80 | 230 414,88 | - | ремонт крыши | 433,82 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 28 | пр. Труда, д. 11 | 1968 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 617,80 | 3 347,80 | 2 381,89 | 184 | 1 679 965,26 | 719 361,11 | 288 618,04 | 419 991,32 | 251 994,79 | - | ремонт крыши, ремонт системы холодного водоснабжения | 501,81 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 29 | пр. Труда, д. 17 | 1964 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 820,70 | 3 468,10 | 2 523,50 | 164 | 1 957 793,09 | 838 326,98 | 336 348,86 | 489 448,28 | 293 668,97 | - | ремонт крыши, ремонт водоотведения | 564,51 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 30 | ул. Ломоносова, д. 80 | 1967 | - | ж/б панель | 5 | 6 | 5 131,00 | 4 545,20 | 3 232,37 | 225 | 1 243 443,53 | 532 442,51 | 213 623,60 | 310 860,89 | 186 516,53 | - | ремонт крыши | 273,57 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 31 | пр. Труда, д. 28 | 1967 | - | ж/б панель | 5 | 6 | 5 171,00 | 4 590,70 | 3 734,89 | 212 | 1 777 388,19 | 761 077,60 | 305 355,29 | 444 347,06 | 266 608,24 | - | ремонт крыши, ремонт системы водоотведения | 387,17 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 32 | ул. Железнодорожная, д. 2в | 1951 | - | кирпич | 4 | 3 | 1 302,20 | 1 133,60 | 856,28 | 66 | 1 949 152,55 | 834 627,11 | 334 864,41 | 487 288,14 | 292 372,89 | - | ремонт крыши | 1 719,44 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 33 | ул. Кирилкина, д. 5 | 1983 | - | ж/б панель/кирпич | 5 | 8 | 8 081,20 | 6 825,40 | 5 597,10 | 370 | 3 178 743,12 | 1 361 137,79 | 546 108,08 | 794 685,78 | 476 811,47 | - | ремонт крыши | 465,72 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 34 | ул. Октябрьская, д. 5 | 1964 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 852,60 | 3 504,70 | 3 265,52 | 177 | 2 760 737,75 | 1 182 147,90 | 474 294,75 | 690 184,44 | 414 110,66 | - | ремонт крыши | 787,72 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 35 | ул. Октябрьская, д. 5а | 1965 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 864,60 | 3 513,60 | 2 719,61 | 171 | 1 970 120,41 | 843 605,54 | 338 466,69 | 492 530,11 | 295 518,07 | - | ремонт крыши | 560,71 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 36 | ул. Свободы, д. 4 | 1961 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 825,40 | 3 485,20 | 2 795,49 | 168 | 1 972 763,41 | 844 737,27 | 338 920,76 | 493 190,86 | 295 914,52 | - | ремонт крыши | 566,04 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 37 | ул. Ломоносова, д. 84 | 1967 | - | ж/б панель | 5 | 6 | 5 196,90 | 4 607,70 | 3 705,61 | 215 | 1 246 128,53 | 533 592,23 | 214 084,88 | 311 532,14 | 186 919,28 | - | ремонт крыши | 270,44 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 38 | ул. Индустриальная, д. 57 | 1948 | - | кирпич | 4 | 3 | 2 655,10 | 2 349,80 | 2 214,00 | 89 | 5 601 616,09 | 2 398 611,99 | 962 357,65 | 1 400 404,03 | 840 242,42 | - | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии | 2 383,87 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 39 | ул. Карла Маркса, д. 25 | 1966 | - | ж/б панель | 5 | 8 | 6 149,20 | 5 548,60 | 4 825,71 | 285 | 2 271 877,48 | 972 817,93 | 390 308,55 | 567 969,37 | 340 781,63 | - | ремонт крыши, ремонт системы водоотведения | 409,45 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 40 | пр. Морской, д. 50, корп. а | 1988 | - | ж/б панель | 5 | 5 | 5 425,40 | 4 764,78 | 4 764,78 | 240 | 336 851,33 | 144 239,74 | 57 871,06 | 84 212,83 | 50 527,70 | - | ремонт системы холодного водоснабжения | 70,70 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 41 | пр. Морской, д. 68/2 | 1986 | - | ж/б панель | 9 | 9 | 20 215,30 | 17 194,60 | 15 999,40 | 867 | 3 400 222,95 | 1 455 975,45 | 584 158,31 | 850 055,74 | 510 033,45 | - | ремонт крыши | 197,75 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 42 | ул. Юбилейная, д. 53 | 1988 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 873,20 | 3 360,80 | 3 360,80 | 176 | 1 058 065,87 | 453 063,79 | 181 775,72 | 264 516,47 | 158 709,89 | - | ремонт крыши | 314,83 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 43 | ул. Южная, д. 16 | 1986 | - | кирпич | 9 | 3 | 6 889,30 | 5 651,10 | 4 969,40 | 319 | 1 791 892,08 | 767 288,17 | 307 847,06 | 447 973,02 | 268 783,83 | - | ремонт крыши | 317,09 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 44 | ул. Дзержинского, д. 7 | 1970 | - | ж/б панель | 5 | 8 | 6 192,30 | 5 599,50 | 4 412,71 | 242 | 324 287,62 | 138 859,96 | 55 712,61 | 81 071,91 | 48 643,14 | - | ремонт системы холодного водоснабжения | 57,91 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 45 | ул. Первомайская, д. 65 | 1970 | - | ж/б панель | 5 | 6 | 5 002,00 | 4 508,80 | 3 983,90 | 218 | 288 957,54 | 123 731,61 | 49 642,91 | 72 239,39 | 43 343,63 | - | ремонт системы холодного водоснабжения | 64,09 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 46 | ул. Торцева, д. 24/2, корп. а | 1949 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 590,20 | 3 079,50 | 2 412,21 | 153 | 2 961 054,70 | 1 267 923,61 | 508 709,20 | 740 263,68 | 444 158,21 | - | ремонт крыши | 961,54 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 47 | ул. Южная, д. 28, корп. а | 1986 | - | ж/б панель | 5 | 5 | 4 764,50 | 4 121,70 | 3 199,20 | 202 | 248 832,36 | 106 550,01 | 42 749,40 | 62 208,09 | 37 324,86 | - | ремонт системы холодного водоснабжения | 60,37 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 48 | пр. Морской, д. 37 | 1977 | - | ж/б панель/кирпич | 5 | 4 | 4 672,00 | 4 097,20 | 3 550,00 | 226 | 1 011 313,74 | 433 044,54 | 173 743,70 | 252 828,44 | 151 697,06 | - | ремонт крыши | 246,83 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 49 | ул. Первомайская, д. 17/2б | 1946 | - | кирпич | 5 | 7 | 5 172,20 | 4 570,30 | 3 434,10 | 193 | 3 696 671,55 | 1 582 914,75 | 635 088,17 | 924 167,89 | 554 500,74 | - | ремонт крыши | 808,85 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Северодвинск" |  |  |  |  |  |  | 203 187,50 | 174 123,88 | 147 008,61 | 8341 | 72 227 321,38 | 30 927 738,41 | 12 408 653,96 | 18 056 830,55 | 10 834 098,46 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Коношское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Коноша, ул. Тельмана, д. 1 | 1969 | - | шлакоблок | 2 | 2 | 543,60 | 484,20 | 399,70 | 27 | 846 690,26 | 362 552,76 | 265 691,40 | 91 442,56 | 127 003,54 | - | ремонт крыши | 1 748,64 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 2 | п. Коноша, ул. Строителей, д. 1 | 1960 | 1997 | кирпич | 2 | 2 | 844,30 | 554,70 | 43,50 | 47 | 2 438 749,01 | 1 044 272,31 | 765 279,44 | 263 384,90 | 365 812,36 | - | ремонт крыши, ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета тепловой энергии, ремонт фасада, ремонт системы водоотведения, ремонт системы холодного водоснабжения | 4 396,52 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 3 | п. Коноша, пр. Октябрьский, д. 112 | 1982 | - | кирпич | 2 | 2 | 568,40 | 568,40 | 176,70 | 26 | 3 218 529,00 | 1 378 174,10 | 1 009 974,40 | 347 601,14 | 482 779,36 | - | ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт системы водоотведения, ремонт системы холодного водоснабжения | 5 662,44 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 4 | п. Коноша, ул. Молодежная, д. 18 | 1984 | - | кирпич | 2 | 2 | 716,60 | 644,20 | 541,00 | 17 | 1 074 828,43 | 460 241,52 | 337 281,16 | 116 081,48 | 161 224,27 | - | ремонт крыши | 1 668,47 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 5 | п. Коноша, ул. Речная, д. 4 | 1986 | - | арбалит | 5 | 8 | 6 309,60 | 5 737,10 | 5 238,50 | 238 | 6 509 752,53 | 2 787 476,03 | 2 042 760,34 | 703 053,28 | 976 462,88 | - | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт системы водоотведения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения | 1 134,68 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 6 | п. Коноша, ул. Новолесная, д. 2 | 1965 | - | кирпич | 4 | 2 | 1 382,80 | 1 283,10 | 1 083,90 | 63 | 1 559 311,10 | 667 697,01 | 489 311,82 | 168 405,60 | 233 896,67 | - | ремонт крыши, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения | 1 215,27 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 7 | п. Коноша, ул. Советская, д. 96 | 1996 | - | ж/б панель | 5 | 6 | 4 699,50 | 3 358,85 | 2 899,35 | 110 | 1 526 634,46 | 653 704,86 | 479 057,89 | 164 876,53 | 228 995,18 | - | ремонт фасада, ремонт крыши | 454,51 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 8 | п. Коноша, ул. Новолесная, д. 4 | 1963 | - | кирпич | 4 | 2 | 1 371,90 | 1 276,50 | 1 151,40 | 45 | 1 561 546,74 | 668 654,31 | 490 013,36 | 168 647,05 | 234 232,02 | - | ремонт крыши, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения | 1 223,30 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 9 | п. Коноша, пр. Октябрьский, д. 15 | 1981 | - | бет. блоки | 5 | 4 | 2 967,20 | 1 817,40 | 1 514,10 | 87 | 806 173,43 | 345 203,46 | 252 977,22 | 87 066,73 | 120 926,02 | - | ремонт крыши | 443,59 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Коношское" |  |  |  |  |  |  | 19 403,90 | 15 724,45 | 13 048,15 | 660 | 19 542 214,96 | 8 367 976,36 | 6 132 347,03 | 2 110 559,27 | 2 931 332,30 | - | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Каргопольское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Каргополь, ул. Советская, д. 54 | 1916 | - | деревянный | 1 | 1 | 104,90 | 87,50 | 32,80 | 8 | 754 141,54 | 322 923,39 | 236 649,62 | 81 447,29 | 113 121,24 | - | ремонт крыши, ремонт фасада | 8 618,76 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Каргопольское" |  |  |  |  |  |  | 104,90 | 87,50 | 32,80 | 8 | 754 141,54 | 322 923,39 | 236 649,62 | 81 447,29 | 113 121,24 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Плесецкое" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | рп Плесецк, ул. Советская, д. 11 | 1959 | - | деревянный | 2 | 1 | 442,50 | 405,50 | 188,30 | 22 | 1 322 534,92 | 566 309,43 | 415 011,47 | 142 833,77 | 198 380,25 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт системы электроснабжения | 3 261,49 | 18 651,80 | 01.12.2015 |
| 2 | рп Плесецк, ул. Советская, д. 13 | 1960 | - | деревянный | 2 | 1 | 412,80 | 395,30 | 191,30 | 18 | 1 328 711,23 | 568 954,14 | 416 949,58 | 143 500,82 | 199 306,69 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт системы электроснабжения | 3 361,27 | 18 651,80 | 01.12.2015 |
| 3 | рп Плесецк, ул. Ленина, д. 76, корп. а | 1979 | - | ж/б панель | 5 | 7 | 5428,60 | 4922,10 | 4317,30 | 219 | 5 632 785,33 | 2 411 958,66 | 1 767 568,03 | 608 340,83 | 844 917,81 | - | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы электроснабжения | 1 144,39 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 4 | рп Плесецк, ул. Кооперативная, д. 17 | 1994 | - | ж/б панель | 3 | 3 | 1430,90 | 1307,00 | 1241,60 | 55 | 373 442,34 | 159 908,00 | 117 186,20 | 40 331,78 | 56 016,36 | - | ремонт системы теплоснабжения | 285,72 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 5 | рп Плесецк, ул. Ленина, д. 43 | 1972 | - | дерев. | 2 | 1 | 369,20 | 342,00 | 130,90 | 14 | 457 643,29 | 195 962,85 | 143 608,46 | 49 425,48 | 68 646,50 | - | ремонт крыши | 1 338,14 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 6 | рп Плесецк, ул. Котрехова, д. 14, корп. а | 1960 | - | прочие | 2 | 1 | 315,70 | 285,50 | 68,60 | 20 | 1 259 080,35 | 539 138,19 | 395 099,40 | 135 980,69 | 188 862,07 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт системы электроснабжения | 4 410,09 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Плесецкое" |  |  |  |  |  |  | 8399,70 | 7657,40 | 6138,00 | 348 | 10 374 197,46 | 4 442 231,27 | 3 255 423,14 | 1 120 413,37 | 1 556 129,68 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Ильинское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Ильинско-Подомское, ул. Ленина, д. 5 | 1962 | - | деревянный | 2 | 2 | 783,60 | 711,80 | 642,50 | 20 | 889 496,90 | 380 882,57 | 279 124,12 | 96 065,67 | 133 424,54 | - | ремонт крыши | 1 249,64 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 2 | д. Мухонская, ул. СХТ, д. 4 | 1979 | - | кирпич | 3 | 3 | 1 808,30 | 1 806,90 | 1 737,55 | 64 | 1 629 276,93 | 697 656,37 | 511 267,10 | 175 961,91 | 244 391,55 | - | ремонт крыши | 901,70 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 3 | с. Ильинско-Подомское, ул. Спортивная, д. 8 | 1980 | - | кирпич | 3 | 2 | 2 805,20 | 2 464,30 | 2 147,71 | 101 | 2 143 619,84 | 917 898,00 | 672 667,91 | 231 510,95 | 321 542,98 | - | ремонт крыши | 869,87 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 4 | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 90 | 1986 | - | кирпич | 3 | 3 | 1 814,60 | 1 812,60 | 1 342,20 | 87 | 1 700 675,14 | 728 229,08 | 533 671,85 | 183 672,93 | 255 101,28 | - | ремонт крыши | 938,25 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 5 | с. Ильинско-Подомское, ул. Строителей, д. 1 | 1969 | - | кирпич | 2 | 2 | 554,10 | 504,30 | 307,10 | 26 | 546 440,43 | 233 985,78 | 171 473,02 | 59 015,56 | 81 966,07 | - | ремонт крыши | 1 083,56 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Ильинское" |  |  |  |  |  |  | 7 765,80 | 7 299,90 | 6 177,06 | 298 | 6 909 509,24 | 2 958 651,80 | 2 168 204,00 | 746 227,02 | 1 036 426,42 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Муравьевское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 17 | 1973 | - | деревянный | 2 | 3 | 572,00 | 509,70 | 509,70 | 24 | 2 949 966,84 | 1 263 175,79 | 925 699,59 | 318 596,43 | 442 495,03 | - | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт фундаментов | 5 787,65 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Муравьевское" |  |  |  |  |  |  | 572,00 | 509,70 | 509,70 | 24 | 2 949 966,84 | 1 263 175,79 | 925 699,59 | 318 596,43 | 442 495,03 | - | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Верхнеуфтюгское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Верхняя Уфтюга, ул. Молодежная, д. 18 | 1987 | - | деревянный | 2 | 4 | 180,80 | 180,80 | 45,20 | 8 | 1 110 193,47 | 475 384,84 | 348 378,70 | 119 900,91 | 166 529,02 | - | ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт системы электроснабжения | 6 140,45 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Верхнеуфтюгское" |  |  |  |  |  |  | 180,80 | 180,80 | 45,20 | 8 | 1 110 193,47 | 475 384,84 | 348 378,70 | 119 900,91 | 166 529,02 | - | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Никольское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Никольск, ул. Октябрьская, д. 4 | 1980 | - | кирпич | 2 | 2 | 653,10 | 557,50 | 557,50 | 26 | 963 921,27 | 412 751,07 | 302 478,50 | 104 103,50 | 144 588,20 | - | ремонт крыши, ремонт системы водоотведения | 1 729,01 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 2 | с. Никольск, ул. Октябрьская, д. 5 | 1981 | - | кирпич | 2 | 2 | 651,30 | 555,50 | 464,30 | 25 | 965 777,52 | 413 545,91 | 303 060,99 | 104 303,98 | 144 866,64 | - | ремонт крыши, ремонт системы водоотведения | 1 738,57 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 3 | с. Никольск, ул. Октябрьская, д. 6 | 1985 | - | кирпич | 2 | 2 | 656,70 | 562,30 | 482,00 | 30 | 964 742,57 | 413 102,76 | 302 736,21 | 104 192,21 | 144 711,39 | - | ремонт крыши, ремонт системы водоотведения | 1 715,71 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 4 | с. Никольск, ул. Октябрьская, д. 2 | 1979 | - | кирпич | 2 | 2 | 660,80 | 567,70 | 404,90 | 23 | 66 774,89 | 28 592,99 | 20 953,97 | 7 211,69 | 10 016,24 | - | ремонт системы водоотведения | 117,62 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Никольское" |  |  |  |  |  |  | 2621,90 | 2243,00 | 1908,70 | 104 | 2 961 216,25 | 1 267 992,73 | 929 229,67 | 319 811,38 | 444 182,47 | - | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Урдомское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Урдома, ул. Калинина, д. 9 | 1971 | - | шлакоблок | 2 | 2 | 575,30 | 520,70 | 422,30 | 21 | 1 446 852,08 | 619 542,05 | 411 918,79 | 198 363,42 | 217 027,82 | - | ремонт крыши, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета тепловой энергии, ремонт системы холодного водоснабжения | 2 778,67 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 2 | п. Урдома, ул. Молодежная, д. 36 | 1966 | 1981 | деревянный | 2 | 1 | 360,60 | 332,30 | 203,10 | 17 | 962 813,68 | 412 276,81 | 274 113,06 | 132 001,75 | 144 422,06 | - | ремонт фасада, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения | 2 897,42 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 3 | п. Урдома, ул. Паламышская, д. 10 | 1987 | - | ж/б панель | 2 | 3 | 1259,40 | 1035,10 | 1000,90 | 36 | 3 363 932,32 | 1 440 435,80 | 957 711,54 | 461 195,13 | 504 589,85 | - | ремонт крыши, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета тепловой энергии, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы электроснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения | 3 249,86 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 4 | п. Урдома, ул. Карла Либкнехта, д. 40 | 1985 | - | ж/б панель | 5 | 6 | 5169,30 | 4351,90 | 4223,70 | 165 | 4 452 502,67 | 1 906 561,62 | 1 267 627,51 | 610 438,13 | 667 875,41 | - | ремонт системы водоотведения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы электроснабжения | 1 023,12 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 5 | п. Урдома, ул. Ленина, д. 5 | 1963 | 1981 | деревянный | 2 | 1 | 358,30 | 331,30 | 331,30 | 10 | 946 700,53 | 362 449,14 | 240 983,81 | 201 262,50 | 142 005,08 | - | ремонт крыши, ремонт фасада | 2 857,53 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Урдомское" |  |  |  |  |  |  | 7722,90 | 6571,30 | 6181,30 | 249 | 11 172 801,28 | 4 741 265,42 | 3 152 354,71 | 1 603 260,93 | 1 675 920,22 | - | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Боброво-Лявленское" ("Коскогорское") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Боброво, ул. Дружная, д. 16 | 1973 | - | деревянный | 2 | 3 | 568,20 | 508,00 | 102,40 | 22 | 4 294 787,86 | 1 839 028,14 | 1 347 704,44 | 463 837,10 | 644 218,18 | - | ремонт крыши, ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета тепловой энергии, ремонт системы электроснабжения, ремонт фундамента, ремонт фасада | 8 454,31 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 2 | д. Емельяновская, ул. Радиоцентр, д. 1 | 1967 | - | кирпич | 2 | 3 | 1 081,00 | 1 009,30 | 946,30 | 53 | 2 661 195,61 | 1 139 523,95 | 835 083,18 | 287 409,14 | 399 179,34 | - | ремонт крыши, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы электроснабжения, ремонт системы водоотведения | 2 636,67 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 3 | д. Емельяновская, ул. Радиоцентр, д. 2 | 1968 | - | кирпич | 2 | 3 | 1 081,00 | 1 009,70 | 845,70 | 46 | 2 328 416,77 | 997 028,05 | 730 657,18 | 251 469,02 | 349 262,52 | - | ремонт крыши, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы электроснабжения, ремонт системы водоотведения | 2 306,05 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Боброво-Лявленское" ("Коскогорское") |  |  |  |  |  |  | 2 730,20 | 2 527,00 | 1 894,40 | 121 | 9 284 400,24 | 3 975 580,14 | 2 913 444,80 | 1 002 715,26 | 1 392 660,04 | - | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Приморское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 20 | 1970 | - | деревянный | 2 | 2 | 446,30 | 401,30 | 294,70 | 15 | 1 793 458,02 | 767 958,71 | 502 192,99 | 254 287,61 | 269 018,71 | - | ремонт крыши, ремонт фундамента | 4 469,12 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 2 | п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 21 | 1969 | - | деревянный | 2 | 3 | 593,50 | 528,80 | 213,70 | 22 | 2 670 268,84 | 1 143 409,11 | 747 712,12 | 378 607,28 | 400 540,33 | - | ремонт крыши, ремонт фундамента | 5 049,68 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 3 | п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 13 | 1961 | - | деревянный | 2 | 2 | 781,00 | 708,00 | 313,60 | 30 | 427 701,39 | 183 141,73 | 119 762,27 | 60 642,18 | 64 155,21 | - | ремонт крыши | 604,10 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 4 | п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 15 | 1963 | - | деревянный | 2 | 3 | 608,40 | 537,80 | 450,10 | 20 | 376 312,56 | 161 137,02 | 105 372,71 | 53 355,94 | 56 446,89 | - | ремонт крыши | 699,73 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 5 | п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 17 | 1965 | - | деревянный | 2 | 3 | 602,90 | 528,80 | 213,70 | 16 | 381 211,94 | 163 234,94 | 106 744,61 | 54 050,59 | 57 181,80 | - | ремонт крыши | 720,90 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Приморское" |  |  |  |  |  |  | 3 032,10 | 2 704,70 | 1 485,80 | 103 | 5 648 952,75 | 2 418 881,51 | 1 581 784,70 | 800 943,60 | 847 342,94 | - | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Вельское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Вельск, ул. Гагарина, д. 40 | 1982 | - | кирпич | 5 | 6 | 4 263,60 | 3 702,60 | 3 479,20 | 142 | 1 409 947,86 | 533 909,12 | 368 111,95 | 226 604,06 | 281 322,73 | - | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения | 380,80 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 2 | г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 114 | 1966 | - | шлакоблок | 2 | 3 | 536,10 | 494,00 | 266,70 | 29 | 871 674,85 | 330 079,69 | 227 578,59 | 140 093,87 | 173 922,70 | - | ремонт крыши, установка прибора учета электроэнергии, ремонт системы электроснабжения | 1 764,52 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 3 | г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 116 | 1967 | - | шлакоблок | 2 | 3 | 550,60 | 485,70 | 353,30 | 29 | 824 115,82 | 312 070,37 | 215 161,78 | 132 450,28 | 164 433,39 | - | ремонт крыши, установка прибора учета электроэнергии, ремонт системы электроснабжения | 1 696,76 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 4 | г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 118 | 1968 | - | шлакоблок | 2 | 3 | 491,50 | 480,71 | 241,91 | 29 | 875 863,64 | 331 665,87 | 228 672,20 | 140 767,09 | 174 758,48 | - | ремонт крыши, установка прибора учета электроэнергии, ремонт системы электроснабжения | 1 822,02 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Вельское" |  |  |  |  |  |  | 5 841,80 | 5 163,01 | 4 341,11 | 229 | 3 981 602,17 | 1 507 725,05 | 1 039 524,52 | 639 915,30 | 794 437,30 | - | x | x | x | x |
| ИТОГО по подразделу "2014 - 2015 годы" |  |  |  |  |  |  | 261 563,50 | 224 792,64 | 188 770,83 | 10493 | 146 916 517,58 | 62 669 526,71 | 35 091 694,44 | 26 920 621,31 | 22 234 675,12 | 0,00 | x | x | x | x |
| ### 2015 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Боброво-Лявленское" ("Коскогорское") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Боброво, ул. Неманова, д. 7, корп. а | 1977 |  | деревянный | 2 | 2 | 502,90 | 456,44 | 377,44 | 17 | 875 316,97 | 102 252,25 | 478 436,43 | 130 879,56 | 163 748,73 | - | ремонт системы теплоснабжения, ремонт крыши, установка прибора учета тепловой энергии | 1 917,70 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 2 | п. Боброво, ул. Первомайская, д. 2 | 1990 |  | иные | 2 | 3 | 811,18 | 673,28 | 395,42 | 40 | 1 896 072,96 | 221 494,23 | 1 036 367,50 | 283 505,76 | 354 705,47 | - | ремонт системы теплоснабжения, электроснабжения, ремонт крыши, установка прибора учета тепловой энергии | 2 816,17 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 3 | п. Боброво, ул. Первомайская, д. 3 | 1981 |  | иные | 2 | 3 | 796,25 | 659,75 | 380,11 | 33 | 1 788 863,38 | 208 970,40 | 977 768,74 | 267 475,16 | 334 649,08 | - | ремонт системы теплоснабжения, электроснабжения, ремонт крыши, установка прибора учета тепловой энергии | 2 711,43 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 4 | п. Боброво, ул. Первомайская, д. 4 | 1980 |  | Иные | 2 | 3 | 769,20 | 658,40 | 386,70 | 34 | 1 744 364,80 | 203 772,10 | 953 445,90 | 260 821,96 | 326 324,84 | - | ремонт системы теплоснабжения, электроснабжения, ремонт крыши, установка прибора учета тепловой энергии | 2 649,40 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| (п. 4 в ред. постановления Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 25.04.2017 N 35-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Боброво-Лявленское" ("Коскогорское") |  |  |  |  |  |  | 2 879,53 | 2 447,87 | 1 539,67 | 124 | 6 304 618,11 | 736 488,98 | 3 446 018,57 | 942 682,44 | 1 179 428,12 | 0,00 | * | * | * | * |
| (в ред. постановления Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 25.04.2017 N 35-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Матигорское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Харлово, д. 6 | 1973 |  | кирпич. | 2 | 2 | 535,80 | 492,60 | 395,50 | 25 | 948 239,82 | 123 555,64 | 580 038,29 | 102 409,91 | 142 235,98 | - | ремонт крыши, ремонт системы электроснабжения | 1 924,97 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Матигорское" |  |  |  |  |  |  | 535,80 | 492,60 | 395,50 | 25 | 948 239,82 | 123 555,64 | 580 038,29 | 102 409,91 | 142 235,98 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Няндомское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 31 | 1985 |  | панельные | 5 | 5 | 6 438,70 | 5 794,60 | 5 265,50 | 269 | 10 233 298,00 | 1 333 398,72 | 6 259 708,39 | 1 105 196,19 | 1 534 994,70 | - | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ремонт крыши, фасада | 1 766,01 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 2 | г. Няндома, ул. Фадеева, д. 5 | 1978 |  | панельные | 5 | 8 | 6 363,10 | 5 767,00 | 5 199,40 | 269 | 5 214 508,92 | 679 450,49 | 3 189 715,10 | 563 166,98 | 782 176,35 | - | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт крыши, фасада | 904,20 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Няндомское" |  |  |  |  |  |  | 12 801,80 | 11 561,60 | 10 464,90 | 538 | 15 447 806,92 | 2 012 849,21 | 9 449 423,49 | 1 668 363,17 | 2 317 171,05 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Северодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Северодвинск, просп. Морской, д. 52 | 1987 |  | панельные | 5 | 6 | 5 647,70 | 4 865,60 | 4 865,60 | 224 | 1 515 654,00 | 242 504,64 | 666 887,76 | 378 913,50 | 227 348,10 | - | ремонт крыши | 311,50 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 2 | г. Северодвинск, просп. Труда, д. 4 | 1971 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 715,00 | 3 398,90 | 3 101,10 | 164 | 4 083 064,44 | 653 290,30 | 1 796 548,35 | 1 020 766,12 | 612 459,67 | - | ремонт крыши | 1 201,29 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 3 | г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 9 | 1948 |  | каменные, кирпичные | 3 | 5 | 3 795,80 | 3 280,51 | 2 730,31 | 136 | 2 848 998,76 | 455 839,80 | 1 253 559,46 | 712 249,69 | 427 349,81 | - | ремонт крыши | 868,46 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 4 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 50 | 1947 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 557,70 | 1 408,20 | 1 083,45 | 53 | 2 829 238,48 | 452 678,15 | 1 244 864,94 | 707 309,61 | 424 385,78 | - | ремонт крыши | 2 009,12 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 5 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 23 | 1966 |  | панельные | 5 | 8 | 6 165,20 | 5 530,60 | 4 269,97 | 296 | 398 346,89 | 63 735,49 | 175 272,63 | 99 586,73 | 59 752,04 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 72,03 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 6 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 6/1 | 1990 |  | монолитные | 12 | 1 | 4 595,10 | 3 407,00 | 2 900,70 | 171 | 351 591,19 | 56 254,59 | 154 700,12 | 87 897,80 | 52 738,68 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 103,20 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 7 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 7 | 1982 |  | панельные | 5 | 4 | 4 047,50 | 3 523,30 | 3 523,30 | 146 | 326 700,00 | 52 272,00 | 143 748,00 | 81 675,00 | 49 005,00 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 92,73 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 8 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 9 | 1968 |  | панельные | 5 | 5 | 3 674,20 | 3 111,40 | 2 627,64 | 138 | 977 900,00 | 156 464,00 | 430 276,00 | 244 475,00 | 146 685,00 | - | ремонт крыши | 314,30 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 9 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 13 | 1968 |  | панельные | 5 | 4 | 3 672,20 | 3 088,90 | 2 386,44 | 153 | 1 054 092,63 | 168 654,81 | 463 800,76 | 263 523,16 | 158 113,90 | - | ремонт крыши | 341,25 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 10 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 11 | 1966 |  | панельные | 5 | 8 | 6 113,10 | 5 513,80 | 4 087,10 | 293 | 2 032 454,66 | 325 192,74 | 894 280,05 | 508 113,67 | 304 868,20 | - | ремонт крыши | 368,61 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 11 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 18 | 1981 |  | каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7 235,20 | 6 415,80 | 6 415,80 | 278 | 4 981 594,82 | 797 055,17 | 2 191 901,72 | 1 245 398,71 | 747 239,22 | - | ремонт или замена лифтового оборудования | 776,46 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 12 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 39 | 1988 |  | панельные | 5 | 4 | 3 844,00 | 3 328,70 | 3 163,80 | 162 | 175 285,00 | 28 045,60 | 77 125,40 | 43 821,25 | 26 292,75 | - | ремонт системы холодного водоснабжения | 52,66 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 13 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 11 | 1997 |  | монолитные | 12 | 1 | 4 254,30 | 3 388,90 | 2 955,70 | 171 | 146 047,00 | 23 367,52 | 64 260,68 | 36 511,75 | 21 907,05 | - | ремонт системы холодного водоснабжения | 43,10 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 14 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 35 | 1982 |  | панельные | 5 | 6 | 5 890,20 | 5 097,30 | 4 516,90 | 255 | 395 972,49 | 63 355,60 | 174 227,90 | 98 993,12 | 59 395,87 | - | ремонт системы холодного водоснабжения | 77,68 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Северодвинск" |  |  |  |  |  |  | 64 207,20 | 55 358,91 | 48 627,81 | 2 640 | 22 116 940,36 | 3 538 710,41 | 9 731 453,77 | 5 529 235,11 | 3 317 541,07 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Североонежское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | рп Североонежск, мкр 2-й, д. 2 | 1976 | - | каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6 554,40 | 5 982,00 | 4 977,30 | 246 | 11 184 577,81 | 1 457 350,49 | 6 841 606,24 | 1 207 934,41 | 1 677 686,67 | - | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ремонт крыши | 1 869,71 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 2 | рп Североонежск, мкр 2-й, д. 4 | 1975 | - | панельные | 5 | 6 | 4 835,70 | 4 412,70 | 4 143,40 | 185 | 9 043 431,09 | 1 178 359,06 | 5 531 866,80 | 976 690,56 | 1 356 514,67 | - | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ремонт крыши, фасада | 2 049,41 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Североонежское" |  |  |  |  |  |  | 11 390,10 | 10 394,70 | 9 120,70 | 431 | 20 228 008,90 | 2 635 709,55 | 12 373 473,04 | 2 184 624,97 | 3 034 201,34 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Урдомское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | рп Урдома, ул. Карла Либкнехта, д. 38 | 1981 | - | панельные | 5 | 6 | 4 272,50 | 3 931,20 | 3 401,30 | 145 | 994 605,00 | 129 596,97 | 608 399,65 | 107 417,30 | 149 191,08 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 253,00 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 2 | рп Урдома, ул. Мира, д. 14 | 1962 |  | деревянный | 2 | 1 | 364,10 | 336,40 | 159,40 | 17 | 1 970 043,86 | 256 696,71 | 1 205 075,83 | 212 764,74 | 295 506,58 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт фундамента, ремонт и утепление цокольного перекрытия | 5 856,25 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Урдомское" |  |  |  |  |  |  | 4 636,60 | 4 267,60 | 3 560,70 | 162 | 2 964 648,86 | 386 293,68 | 1 813 475,48 | 320 182,04 | 444 697,66 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Шипицынское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | рп Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 56 | 1977 | 1985 | деревянный | 2 | 3 | 643,60 | 580,20 | 377,10 | 20 | 2 911 446,09 | 379 361,42 | 1 780 931,57 | 314 436,19 | 436 716,91 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, фундамента | 5 018,00 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Шипицынское" |  |  |  |  |  |  | 643,60 | 580,20 | 377,10 | 20 | 2 911 446,09 | 379 361,42 | 1 780 931,57 | 314 436,19 | 436 716,91 | 0,00 | x | x | x | x |
| Итого по подразделу "2015 - 2016 годы": |  |  |  |  |  |  | 97 094,63 | 85 103,48 | 74 086,38 | 3 940 | 70 921 709,06 | 9 812 968,89 | 39 174 814,21 | 11 061 933,83 | 10 871 992,13 | 0,00 | * | * | * | * |
| (в ред. постановления Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 25.04.2017 N 35-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу I: |  |  |  |  |  |  | 358 658,13 | 309 896,12 | 262 857,21 | 14 433 | 217 838 226,64 | 72 482 495,60 | 74 266 508,65 | 37 982 555,14 | 33 106 667,25 | 0,00 | * | * | * | * |
| (в ред. постановления Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 25.04.2017 N 35-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## II. За счет средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет средств собственников помещений многоквартирных домов Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Свободы, д. 21 | 1964 | - | кирпич | 4 | 2 | 1 273,60 | 1 273,60 | 1 217,70 | 48 | 316 958,53 | - | - | - | 316 958,53 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 248,87 | 2 564,86 | 31.12.2015 |
| 2 | ул. Вологодская, д. 25 | 1966 | - | кирпич | 5 | 4 | 4 033,00 | 3 157,30 | 609,50 | 136 | 49 445,44 | - | - | - | 49 445,44 | - | проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 564,86 | 2 564,86 | 31.12.2015 |
| 3 | Наб. Сев. Двины, д. 87 | 1932 | 2009 - 2010 | кирпич | 4 | 4 | 2 911,00 | 2 199,30 |  | 48 | 1 916 174,47 | - | - | - | 1 916 174,47 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2 564,86 | 2 564,86 | 31.12.2015 |
| 4 | ул. Гагарина, д. 5 | 1962 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 444,00 | 2 480,30 | 2 400,00 | 101 | 5 329 601,92 | - | - | - | 5 329 601,92 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 564,86 | 2 564,86 | 31.12.2015 |
| 5 | ул. Воскресенская, д. 90 | 1964 | - | кирпич | 5 | 2 | 1 796,40 | 1 032,50 | 235,10 | 40 | 1 798 536,50 | - | - | - | 1 798 536,50 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2 019,53 | 2 019,53 | 31.12.2015 |
| 6 | ул. Володарского, д. 8 | 1961 | - | кирпич | 5 | 4 | 4 117,20 | 2 939,90 | 217,80 | 108 | 49 919,76 | - | - | - | 49 919,76 | - | проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1 862,80 | 3 328,05 | 31.12.2015 |
| 7 | ул. Калинина, д. 22, корп. 1 | 1970 | - | деревянный | 2 | 3 | 583,00 | 519,30 | 395,40 | 22 | 27 425,61 | - | - | - | 27 425,61 | - | проект на ремонт фундамента | 6 380,64 | 6 380,64 | 31.12.2015 |
| 8 | ул. Калинина, д. 14 | 1957 | - | деревянный | 2 | 1 | 445,10 | 410,90 | 94,00 | 26 | 593 325,15 | - | - | - | 593 325,15 | - | ремонт крыши | 1 744,83 | 1 744,83 | 31.12.2015 |
| 9 | ул. Кирова, д. 12, корп. 1 | 1935 | 1970 | деревянный | 2 | 2 | 549,90 | 549,90 | 276,10 | 24 | 28 274,21 | - | - | - | 28 274,21 | - | проект на ремонт фундамента | 6 380,64 | 6 380,64 | 31.12.2015 |
| 10 | ул. Кирова, д. 2 | 1926 | - | деревянный | 2 | 4 | 450,90 | 450,90 | 106,20 | 22 | 1 925 194,85 | - | - | - | 1 925 194,85 | - | ремонт фундамента | 6 380,64 | 6 380,64 | 31.12.2015 |
| 11 | ул. Шкулева, д. 12 | 1931 | - | деревянный | 2 | 2 | 584,40 | 534,80 | 199,30 | 33 | 28 410,20 | - | - | - | 28 410,20 | - | проект на ремонт фундамента | 6 380,64 | 6 380,64 | 31.12.2015 |
| 12 | ул. Гуляева, д. 123, корп. 1 | 1935 | - | деревянный | 2 | 2 | 590,10 | 590,10 | 291,40 | 26 | 28 458,78 | - | - | - | 28 458,78 | - | проект на ремонт фундамента | 6 380,64 | 6 380,64 | 31.12.2015 |
| 13 | ул. Гуляева, д. 122, корп. 1 | 1958 | - | деревянный | 2 | 1 | 401,80 | 401,80 | 401,80 | 17 | 26 133,68 | - | - | - | 26 133,68 | - | проект на ремонт фундамента | 6 380,64 | 6 380,64 | 31.12.2015 |
| 14 | ул. Адм. Кузнецова, д. 28, корп. 1 | 1960 | - | деревянный | 2 | 2 | 719,70 | 719,70 | 180,30 | 40 | 92 308,47 | - | - | - | 92 308,47 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 187,78 | 187,78 | 31.12.2015 |
| 15 | ул. Победы, д. 27 | 1933 | - | деревянный | 2 | 2 | 599,80 | 546,60 | 65,80 | 26 | 60 361,66 | - | - | - | 60 361,66 | - | проект на ремонт фундамента | 4 635,81 | 4 635,81 | 31.12.2015 |
| 16 | ул. Победы, д. 25 | 1931 | - | деревянный | 2 | 2 | 591,10 | 542,70 | 59,60 | 30 | 61 092,95 | - | - | - | 61 092,95 | - | проект на ремонт крыши, проект на ремонт фундамента | 6 380,64 | 6 380,64 | 31.12.2015 |
| 17 | ул. Кутузова, д. 9 | 1958 | - | деревянный | 2 | 1 | 431,20 | 431,20 | 48,50 | 23 | 26 602,46 | - | - | - | 26 602,46 | - | проект на ремонт фундамента | 6 380,64 | 6 380,64 | 31.12.2015 |
| 18 | ул. П.Орлова, д. 6 | 1957 | - | деревянный | 2 | 2 | 450,60 | 450,60 | 252,60 | 15 | 27 092,54 | - | - | - | 27 092,54 | - | проект на ремонт фундамента | 10 945,66 | 10 945,66 | 31.12.2015 |
| 19 | ул. Пирсовая, д. 49 | 1962 | - | деревянный | 2 | 3 | 699,70 | 699,00 | 265,90 | 37 | 29 219,08 | - | - | - | 29 219,08 | - | проект на ремонт фундамента | 10 945,66 | 10 945,66 | 31.12.2015 |
| 20 | ул. Куйбышева, д. 8 | 1934 | - | деревянный | 2 | 2 | 424,20 | 424,20 | 144,20 | 22 | 2 515 629,58 | - | - | - | 2 515 629,58 | - | ремонт крыши, ремонт печей, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фундамента | 10 945,66 | 10 945,66 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  | 25 096,70 | 20 354,60 | 7 461,20 | 844 | 14 930 165,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 930 165,85 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская, д. 14 | 1974 | - | панельный | 5 | 6 | 5 109,60 | 4 708,70 | 4 587,30 | 218 | 10 010 156,14 | - | - | - | 10 010 156,14 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, проект на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения и водоснабжения | 3 155,84 | 3 155,84 | 31.12.2015 |
| 2 | ул. Театральная, д. 1 | 1960 | 1977 | кирпичный | 3 | 5 | 3 202,00 | 2 862,60 | 2 763,80 | 92 | 1 185 824,67 | - | - | - | 1 185 824,67 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, проект на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения и водоснабжения | 5 421,83 | 5 421,83 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  | 8 311,60 | 7 571,30 | 7 351,10 | 310 | 11 195 980,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 195 980,81 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Котлас" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Достоевского, д. 6 | 1959 | - | шлакобл. | 2 | 2 | 491,30 | 442,90 | 129,20 | 27 | 2 036 042,63 | - | - | - | 2 036 042,63 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт печей | 6 789,13 | 11 624,81 | 31.12.2015 |
| 2 | ул. Достоевского, д. 10 | 1958 | - | шлакобл. | 2 | 2 | 492,60 | 441,50 | 218,90 | 22 | 2 053 860,14 | - | - | - | 2 053 860,14 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт печей | 7 028,49 | 11 624,81 | 31.12.2015 |
| 3 | ул. Олега Кошевого, д. 28 | 1956 | - | брус | 2 | 1 | 430,90 | 397,50 | 397,50 | 19 | 601 877,64 | - | - | - | 601 877,64 | - | ремонт крыши | 7 227,45 | 8 229,91 | 31.12.2015 |
| 4 | ул. Кирова, д. 73 | 1964 | 2008 | кирпич | 4 | 4 | 2 717,70 | 2 498,20 | 2 284,80 | 110 | 43 400,98 | - | - | - | 43 400,98 | - | проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 476,66 | 3 906,42 | 31.12.2015 |
| 5 | ул. Кирова, д. 75 | 1961 | 2008 | кирпич | 4 | 4 | 2 713,10 | 2 525,20 | 2 445,60 | 110 | 45 745,80 | - | - | - | 45 745,80 | - | проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 638,62 | 3 907,19 | 31.12.2015 |
| 6 | ул. Володарского, д. 116 | 1970 | - | кирпич | 2 | 1 | 778,00 | 740,10 | 588,80 | 45 | 903 948,31 | - | - | - | 903 948,31 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 581,06 | 4 913,12 | 31.12.2015 |
| 7 | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 9 | 1954 | - | брус | 2 | 2 | 435,30 | 399,80 | 166,50 | 44 | 549 219,58 | - | - | - | 549 219,58 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5 284,07 | 10 277,12 | 31.12.2015 |
| 8 | р.п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 46 | 1957 | - | кирпич | 2 | 2 | 927,70 | 857,10 | 618,10 | 40 | 1 315 574,08 | - | - | - | 1 315 574,08 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 317,26 | 5 030,00 | 31.12.2015 |
| 9 | р.п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 47 | 1960 | - | шлакобл. | 2 | 2 | 670,00 | 623,50 | 592,80 | 12 | 976 938,19 | - | - | - | 976 938,19 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 408,12 | 5 127,50 | 31.12.2015 |
| 10 | р.п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 48 | 1961 | - | шлакобл. | 2 | 2 | 675,60 | 628,00 | 510,90 | 42 | 989 528,54 | - | - | - | 989 528,54 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 4 465,39 | 4 905,96 | 31.12.2015 |
| 11 | р.п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 4 | 1947 | 1969 | брус | 2 | 2 | 608,70 | 541,60 | 222,30 | 28 | 929 728,01 | - | - | - | 929 728,01 | - | ремонт крыши | 6 174,33 | 11 624,81 | 31.12.2015 |
| 12 | ул. Володарского, д. 109 | 1959 | - | шлакоблок | 2 | 2 | 809,80 | 727,10 | 624,60 | 34 | 75 347,73 | - | - | - | 75 347,73 | - | проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, проект на ремонт фасада | 106,83 | 106,83 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Котлас" |  |  |  |  |  |  | 11 750,70 | 10 822,50 | 8 800,00 | 533 | 10 521 211,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 521 211,63 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Мирный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Мирный ул. Гагарина, д. 14, корп. а | 1964 | - | кирпичный | 4 | 3 | 2 139,40 | 1 980,80 | 791,10 | 85 | 2 521 804,70 | - | - | - | 2 521 804,70 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 308,99 | 4 308,99 | 31.12.2015 |
| 2 | г. Мирный, ул. Ленина д. 41 | 1961 | - | кирпичный | 4 | 3 | 2 208,70 | 2 034,70 | 1 080,50 | 103 | 1 585 532,29 | - | - | - | 1 585 532,29 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 308,99 | 4 308,99 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Мирный" |  |  |  |  |  |  | 4 348,10 | 4 015,50 | 1 871,60 | 188 | 4 107 336,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 107 336,99 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Город Новодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 50-летия Октября, д. 30 | 1958 |  | кирпич | 3 | 3 | 2 078,60 | 1 835,00 | 1 661,90 | 58 | 4 952 937,00 | - | - | - | 4 952 937,00 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5 404,79 | 5 404,79 | 31.12.2015 |
| 2 | ул. 50-летия Октября, д. 36, корп. 1 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 3 251,40 | 2 406,80 | 1 865,70 | 141 | 2 586 376,23 | - | - | - | 2 586 376,23 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, проект на ремонт фасада | 4 364,76 | 4 364,76 | 31.12.2015 |
| 3 | ул. 50-летия Октября, д. 39, корп. 1 | 1961 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 569,80 | 2 400,00 | 1 345,00 | 109 | 1 647 787,48 | - | - | - | 1 647 787,48 | - | ремонт крыши, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, проект на ремонт фасада | 4 366,89 | 4 366,89 | 31.12.2015 |
| 4 | ул. Ломоносова, д. 12 | 1959 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 960,00 | 1 528,10 | 1 363,20 | 68 | 3 442 446,50 | - | - | - | 3 442 446,50 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, проект на ремонт фасада | 5 456,74 | 5 456,74 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Город Новодвинск" |  |  |  |  |  |  | 9 859,80 | 8 169,90 | 6 235,80 | 376 | 12 629 547,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 629 547,21 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Северодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пр. Беломорский, д. 7 | 1953 | - | кирпич | 3 | 2 | 1 329,10 | 1 014,30 | 892,24 | 37 | 1 783 918,00 | - | - | - | 1 783 918,00 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2 830,18 | 2 830,18 | 31.12.2015 |
| 2 | пр. Беломорский, д. 11 | 1953 | - | кирпич | 3 | 2 | 1 349,30 | 1 085,40 | 823,30 | 54 | 1 168 381,42 | - | - | - | 1 168 381,42 | - | ремонт крыши | 1 744,83 | 1 744,83 | 31.12.2015 |
| 3 | ул. Георгия Седова, д. 6 | 1959 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 494,00 | 3 135,60 | 2 646,02 | 145 | 1 816 818,98 | - | - | - | 1 816 818,98 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 997,13 | 997,13 | 31.12.2015 |
| 4 | ул. Железнодорожная, д. 17 | 1965 | - | ж/б панель | 5 | 5 | 4 885,50 | 4 442,60 | 4 165,42 | 236 | 2 467 879,64 | - | - | - | 2 467 879,64 | - | ремонт крыши | 665,61 | 665,61 | 31.12.2015 |
| 5 | ул. Капитана Воронина, д. 11 | 1960 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 487,70 | 3 198,20 | 2 501,86 | 167 | 1 134 215,26 | - | - | - | 1 134 215,26 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 997,13 | 997,13 | 31.12.2015 |
| 6 | ул. Капитана Воронина, д. 22 | 1964 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 839,90 | 3 500,10 | 2 800,80 | 171 | 2 937 923,70 | - | - | - | 2 937 923,70 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 1 662,74 | 1 662,74 | 31.12.2015 |
| 7 | пр. Ленина, д. 21/47 | 1949 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 372,60 | 2 922,50 | 2 456,40 | 91 | 951 584,38 | - | - | - | 951 584,38 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 997,13 | 997,13 | 31.12.2015 |
| 8 | пр. Ленина, д. 43 | 1965 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 541,20 | 2 541,30 | 1 995,10 | 122 | 1 406 047,42 | - | - | - | 1 406 047,42 | - | ремонт крыши | 665,61 | 665,61 | 31.12.2015 |
| 9 | ул. Ломоносова, д. 70 | 1965 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 859,30 | 3 506,90 | 3 153,35 | 170 | 3 946 977,30 | - | - | - | 3 946 977,30 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 1 662,74 | 1 662,74 | 31.12.2015 |
| 10 | ул. Ломоносова, д. 72 | 1965 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 838,80 | 3 485,50 | 2 645,08 | 171 | 1 927 478,25 | - | - | - | 1 927 478,25 | - | ремонт крыши | 1 662,74 | 1 662,74 | 31.12.2015 |
| 11 | ул. Ломоносова, д. 76 | 1965 | - | ж/б панель | 5 | 3 | 2 823,90 | 2 060,90 | 1 565,26 | 111 | 2 399 898,23 | - | - | - | 2 399 898,23 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 1 367,67 | 1 367,67 | 31.12.2015 |
| 12 | ул. Мира, д. 6 | 1960 | - | кирпич | 4 | 4 | 2 780,30 | 2 554,80 | 2 080,35 | 147 | 1 175 137,31 | - | - | - | 1 175 137,31 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2 006,04 | 2 006,04 | 31.12.2015 |
| 13 | пр. Морской, д. 3 | 1972 | - | ж/б панель | 5 | 6 | 5 190,00 | 4 719,50 | 3 829,50 | 239 | 856 262,46 | - | - | - | 856 262,46 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 715,55 | 715,55 | 31.12.2015 |
| 14 | ул. Торцева, д. 2/2г | 1951 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 548,30 | 2 633,20 | 2 227,98 | 96 | 647 641,82 | - | - | - | 647 641,82 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 715,55 | 715,55 | 31.12.2015 |
| 15 | ул. Торцева, д. 79/7 | 1958 | - | кирпич | 4 | 3 | 2 604,50 | 2 228,00 | 1 867,90 | 77 | 1 259 107,33 | - | - | - | 1 259 107,33 | - | ремонт крыши | 665,61 | 665,61 | 31.12.2015 |
| 16 | пр. Труда, д. 11 | 1968 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 617,80 | 3 347,80 | 2 381,89 | 184 | 1 109 819,53 | - | - | - | 1 109 819,53 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 702,06 | 702,06 | 31.12.2015 |
| 17 | пр. Труда, д. 21 | 1964 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 851,80 | 3 499,20 | 2 535,00 | 160 | 925 639,27 | - | - | - | 925 639,27 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 997,13 | 997,13 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Северодвинск" |  |  |  |  |  |  | 57 414,00 | 49 875,80 | 40 567,45 | 2378 | 27 914 730,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 914 730,30 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Вельский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Вельское", г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 56 | 1917 | - | дерево | 2 | 2 | 374,50 | 374,50 | 85,50 | 19 | 645 303,31 | - | - | - | 645 303,31 | - | ремонт крыши | 4 382,32 | 4 382,32 | 31.12.2015 |
| 2 | МО "Вельское", г. Вельск, ул. Гагарина, д. 47 | 1962 | - | шлакоблок | 2 | 2 | 531,00 | 471,20 | 400,60 | 20 | 1 835 138,26 | - | - | - | 1 835 138,26 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, холодного водоснабжения, теплоснабжения | 3 894,61 | 4 885,53 | 31.12.2015 |
| 3 | МО "Кулойское", рп Кулой, ул. Гагарина, д. 74 | 1947 | - | брус | 2 | 2 | 728,40 | 655,60 | 575,40 | 20 | 1 103 255,99 | - | - | - | 1 103 255,99 | - | ремонт крыши | 4 885,53 | 4 885,53 | 31.12.2015 |
| 4 | МО "Пуйское", с. Долматово, ул. Молодежная, д. 1 | 1974 | - | кирпич | 2 | 2 | 515,60 | 456,40 | 120,20 | 29 | 758 155,59 | - | - | - | 758 155,59 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 4 899,34 | 4 899,34 | 31.12.2015 |
| 5 | МО "Пуйское", с. Долматово, ул. Молодежная, д. 3 | 1975 | - | кирпич | 2 | 2 | 514,30 | 450,90 | 262,30 | 30 | 772 588,62 | - | - | - | 772 588,62 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 4 899,34 | 4 899,34 | 31.12.2015 |
| 6 | МО "Пуйское", с. Долматово, ул. Молодежная, д. 5 | 1975 | - | кирпич | 2 | 2 | 513,10 | 448,80 | 284,90 | 16 | 817 605,88 | - | - | - | 817 605,88 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 4 899,34 | 4 899,34 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Вельский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 3 176,90 | 2 857,40 | 1 728,90 | 134 | 5 932 047,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932 047,65 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Верхнетоемский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Верхнетоемское", с. Верхняя Тойма, ул. Аэродромная, д. 2 | 1972 | - | брус | 2 | 3 | 572,20 | 501,60 |  | 20 | 853 915,40 | - | - | - | 853 915,40 | - | ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5 154,34 | 7 968,17 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Верхнетоемский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 572,20 | 501,60 | 0,00 | 20 | 853 915,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 915,40 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Виноградовский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Березниковское", п. Березник, ул. Павлина Виноградова, д. 231 | 1967 | - | брус | 2 | 3 | 540,30 | 520,10 | 271,10 | 36 | 2 832 042,88 | - | - | - | 2 832 042,88 | - | ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт выгребных ям, ремонт печей, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5 701,55 | 12 603,98 | 31.12.2015 |
| 2 | МО "Березниковское", п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 18 | 1959 | - | брус | 2 | 1 | 421,70 | 401,50 |  | 24 | 25 253,30 | - | - | - | 25 253,30 | - | проект на ремонт фундамента | 64,84 |  | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Виноградовский муниципальный район": |  |  |  |  |  |  | 962,00 | 921,60 | 271,10 | 60 | 2 857 296,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857 296,18 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Каргопольский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Каргопольское", г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 21 | 1968 | - | брус | 2 | 3 | 571,80 | 508,20 | 334,30 | 29 | 27 465,41 | - | - | - | 27 465,41 | - | проект на ремонт фундамента | 9 966,49 | 9 966,49 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Каргопольский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 571,80 | 508,20 | 334,30 | 29 | 27 465,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 465,41 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Коношский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Коношское", рп Коноша, ул. Спортивная, д. 8 | 1954 | - | шлакоблок | 2 | 1 | 548,80 | 502,60 | 297,80 | 21 | 48 321,00 | - | - | - | 48 321,00 | - | проект на ремонт фасада | 5 186,24 | 5 186,24 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Коношский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 548,80 | 502,60 | 297,80 | 21 | 48 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 321,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Котласский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Шипицынское", п. Шипицыно, ул. Советская, д. 4 | 1948 | - | брус | 2 | 3 | 567,60 | 518,50 | 227,10 | 27 | 2 290 867,35 | - | - | - | 2 290 867,35 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт выгребных ям, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 803,89 | 9 018,13 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Котласский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 567,60 | 518,50 | 227,10 | 27 | 2 290 867,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290 867,35 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Красноборский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Алексеевское", д. Фроловская, пер. Березовый, д. 4 | 1972 | - | кирпичный | 2 | 2 | 534,00 | 475,70 |  | 23 | 88 318,97 | - | - | - | 88 318,97 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 206,88 | 6 223,34 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Красноборский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 534,00 | 475,70 | 0,00 | 23 | 88318,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88318,97 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Онежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Онежское", г. Онега, ул. Индустриальная, д. 2 (ул. Толстого, д. 8) | 1954 | - | брус | 2 | 1 | 440,10 | 420,90 | 310,80 | 22 | 25 158,49 | - | - | - | 25 158,49 | - | проект на ремонт фундамента | 12 665,60 | 12 665,60 | 31.12.2015 |
| 2 | МО "Онежское", г. Онега, ул. Приморская, д. 8 | 1959 | - | брус | 2 | 3 | 775,00 | 699,20 | 267,20 | 27 | 28 871,71 | - | - | - | 28 871,71 | - | проект на ремонт фундамента | 12 646,55 | 12 646,55 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Онежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 1215,10 | 1120,10 | 578,00 | 49 | 54 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 030,20 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Пинежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Шилегское", п. Таежный, д. 6 | 1975 | - | брус | 2 | 2 | 578,70 | 500,70 | 223,00 | 25 | 1 946 000,12 | - | - | - | 1 946 000,12 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5 174,34 | 9 871,22 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Пинежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 578,70 | 500,70 | 223,00 | 25 | 1 946 000,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 000,12 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Плесецкий муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Плесецкое", рп Плесецк, ул. Дружбы, д. 1 | 1972 |  | брус | 2 | 3 | 581,50 | 522,10 | 351,00 | 22 | 835 602,91 | - | - | - | 835 602,91 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 9 722,93 | 9 722,93 | 31.12.2015 |
| 2 | МО "Плесецкое", рп Плесецк, ул. Слепяна, д. 18 | 1978 |  | брус | 2 | 3 | 783,60 | 696,80 | 232,20 | 25 | 1 401 486,97 | - | - | - | 1 401 486,97 | - | ремонт крыши, ремонт печей, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 12 603,98 | 12 603,98 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Плесецкий муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 1 365,10 | 1 218,90 | 583,20 | 47 | 2 237 089,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 089,88 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Приморский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Катунинское", п. Катунино, ул. Советская, д. 25 | 1955 | - | шлакоблоки | 2 | 1 | 396,70 | 396,70 |  | 19 | 1 294 167,69 | - | - | - | 1 294 167,69 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фундамента | 9 333,56 | 9 333,56 | 31.12.2015 |
| 2 | МО "Катунинское", п. Катунино, ул. Советская, д. 35 | 1956 | 1993 | шлакоблоки | 2 | 1 | 391,90 | 391,90 | 190,70 | 16 | 1 188 349,17 | - | - | - | 1 188 349,17 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 9 829,11 | 9 829,11 | 31.12.2015 |
| 3 | МО "Катунинское", п. Катунино, ул. Советская, д. 39 | 1959 | - | кирпич | 4 | 2 | 1 296,00 | 1 296,00 | 277,90 | 65 | 1 789 348,51 | - | - | - | 1 789 348,51 | - | ремонт фасада | 3 624,76 | 3 624,76 | 31.12.2015 |
| 4 | МО "Катунинское", п. Катунино, ул. Советская, д. 41 | 1960 | - | кирпич | 4 | 2 | 1 295,70 | 1 295,70 |  | 55 | 2 654 805,99 | - | - | - | 2 654 805,99 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 919,92 | 3 919,92 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Приморский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 3 380,30 | 3 380,30 | 468,60 | 155 | 6 926 671,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 926 671,36 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Малодорское", с. Малодоры, ул. Центральная, д. 18 | 1972 | - | кирпич | 2 | 2 | 476,10 | 420,10 | 108,30 | 25 | 1 920 864,76 | - | - | - | 1 920 864,76 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт печей, ремонт выгребных ям, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 7 968,17 | 7 968,17 | 31.12.2015 |
| 2 | МО "Шангальское", с. Шангалы, ул. Ленина, д. 31 | 1936 | - |  | 2 | 2 | 564,40 | 494,20 | 65,60 | 20 | 1 850 144,70 | - | - | - | 1 850 144,70 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт выгребных ям, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 382,32 | 4 382,32 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Устьянский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 1 040,50 | 914,30 | 173,90 | 45 | 3 771 009,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 771 009,46 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Холмогорский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Селецкое", д. Погост, ул. Почтовая, д. 9 | 1971 | - | брус | 2 | 3 | 531,64 | 531,64 | 71,10 | 20 | 2 301 420,07 | - | - | - | 2 301 420,07 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт выгребных ям, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5 087,12 | 5 087,12 | 31.12.2015 |
| 2 | МО "Холмогорское", с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 4 | 1879 |  | брус | 2 | 3 | 567,30 | 504,00 | 170,30 | 25 | 2 887 440,28 | - | - | - | 2 887 440,28 | - | ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 9 521,34 | 9 521,34 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Холмогорский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 1 098,94 | 1 035,64 | 241,40 | 45 | 5 188 860,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 188 860,35 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Шенкурский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Шенкурское", г. Шенкурск, ул. Пластинина, д. 5 | 1966 | - | брус | 2 | 1 | 426,30 | 358,80 | 387,60 | 12 | 1 504 308,71 | - | - | - | 1 504 308,71 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт выгребных ям, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 9 018,13 | 9 018,13 | 31.12.2015 |
| 2 | МО "Шенкурское", г. Шенкурск, ул. Урицкого, д. 11 | до 1917 | 1964 | бревно | 2 | 1 | 226,20 | 195,70 | 190,20 | 4 | 940 021,88 | - | - | - | 940 021,88 | - | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт выгребных ям, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 7 273,30 | 7 273,30 | 31.12.2015 |
| Итого по муниципальному образованию "Шенкурский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 652,50 | 554,50 | 577,80 | 16 | 2 444 330,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 330,59 | 0,00 | x | x | x | x |
| Итого по подразделу "2015 год" |  |  |  |  |  |  | 133 045,34 | 115 819,64 | 77 992,25 | 5325 | 115 965 196,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 965 196,71 | 0,00 | x | x | x | x |
| ### 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 21 | 1964 | - | кирпич | 4 | 2 | 1370,4 | 1273,6 | 1217,7 | 48 | 4 858 543,36 | - | - | - | 4 858 543,36 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (разводящие сети и тепловой узел), ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (тепловой узел), проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт фасада | 3 814,81 | 4739,36 | 2016 |
| 2 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 25 | 1966 | - | кирпич | 5 | 4 | 4033 | 3762,3 | 609,5 | 136 | 7 136 823,64 | - | - | - | 7 136 823,64 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1 896,93 | 3 163,10 | 2016 |
| 3 | г. Архангельск, Наб. Сев. Двины, д. 87 | 1932 | 2009 - 2010 | кирпич | 4 | 4 | 3220,4 | 2911 | 2199,3 | 48 | 8 054 622,83 | - | - | - | 8 054 622,83 | - | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (тепловой узел), ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (тепловой узел), ремонт фасада | 2 766,96 | 2 766,96 | 2016 |
| 4 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 5 | 1962 | - | кирпич | 5 | 4 | 4059 | 3444 | 2400 | 101 | 7 328 394,49 | - | - | - | 7 328 394,49 | - | проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (тепловой узел), ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (тепловой узел), ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт фасада | 2 127,87 | 3 473,36 | 2016 |
| 5 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 8 | 1961 | - | кирпич | 5 | 4 | 4117,2 | 3243,3 | 217,8 | 108 | 13 260 826,15 | - | - | - | 13 260 826,15 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (тепловой узел), ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт фасада | 4 088,68 | 4 994,03 | 2016 |
| 6 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 14 | 1965 | - | кирпич | 5 | 2 | 3516,6 | 3180,1 | 2880 | 72 | 10 828 294,71 | - | - | - | 10 828 294,71 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 405,02 | 3 542,00 | 2016 |
| 7 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 289, корп. 1 | 1965 | - | кирпич | 5 | 2 | 4837,2 | 4837,2 | 4363,4 | 128 | 10 194 509,66 | - | - | - | 10 194 509,66 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 107,52 | 3 542,00 | 2016 |
| 8 | г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 4 | 1964 | - | кирпич |  |  | 2125,8 | 1969,3 | 1307,3 | 116 | 8 430 171,40 | - | - | - | 8 430 171,40 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 280,80 | 5 484,92 | 2016 |
| 9 | г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 7 | 1966 | - | кирпич |  |  | 3187,5 | 3187,5 | 2373 | 187 | 13 969 301,06 | - | - | - | 13 969 301,06 | - | ремонт крыши, проект на ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 382,53 | 5 484,92 | 2016 |
| 10 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 90 | 1964 | - | кирпич | 5 | 2 | 1796,4 | 1541,4 | 235,1 | 40 | 2 886 187,23 | - | - | - | 2 886 187,23 | - | проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада | 1 872,45 | 3086,53 | 2016 |
| 11 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 11 | 1961 | - | кирпич |  |  | 2058,4 | 1575,8 | 1374,8 | 59 | 5 581 483,60 | - | - | - | 5 581 483,60 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 542,00 | 3 542,00 | 2016 |
| 12 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 22, корп. 1 | 1970 | - | брус | 2 | 3 | 583 | 519,3 | 395,4 | 22 | 2 944 903,48 | - | - | - | 2 944 903,48 | - | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт выгребных ям, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5 670,91 | 9 850,83 | 2016 |
| 13 | г. Архангельск, ул. Кирова, д. 12, корп. 1 | 1935 | 1970 | брус | 2 | 3 | 549,9 | 549,9 | 276,1 | 24 | 4 355 358,99 | - | - | - | 4 355 358,99 | - | проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 7 920,27 | 12 197,50 | 2016 |
| 14 | г. Архангельск, ул. Кирова, д. 2 | 1926 | - | дерев. | 2 | 4 | 450,9 | 450,9 | 106,2 | 22 | 1 408 241,00 | - | - | - | 1 408 241,00 | - | ремонт печей, ремонт выгребных ям, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада | 3 123,18 | 7 378,10 | 2016 |
| 15 | ул. Шкулева, д. 12, г. Архангельск | 1931 | - | дерев. | 2 | 2 | 584,4 | 534,8 | 199,3 | 33 | 4 441 047,47 | - | - | - | 4 441 047,47 | - | ремонт печей, ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт выгребных ям, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада | 8 304,13 | 15 788,22 | 2016 |
| 16 | г. Архангельск, ул. Кирова, д. 8, корп. 1 | 1932 |  | брус | 2 | 2 | 474 | 429,2 | 213,9 | 23 | 3 613 484,54 | - | - | - | 3 613 484,54 | - | ремонт фундаментов, ремонт печей, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 8 419,12 | 11 567,11 | 2016 |
| 17 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 123, корп. 1 | 1935 | - | дерев. | 2 | 2 | 590,1 | 590,1 | 291,4 | 26 | 4 822 314,61 | - | - | - | 4 822 314,61 | - | ремонт печей, ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада | 8 172,03 | 13 908,93 | 2016 |
| 18 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 122, корп. 1 | 1958 | - | дерев. | 2 | 1 | 401,8 | 401,8 | 291,4 | 26 | 2 313 371,81 | - | - | - | 2 313 371,81 | - | ремонт крыши, ремонт фундамента, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада | 5 757,52 | 10 323,08 | 2016 |
| 19 | г. Архангельск, ул. Адм. Кузнецова, д. 28, корп. 1 | 1960 | - | дерев. | 2 | 2 | 719,7 | 719,7 | 180,3 | 40 | 1 257 838,52 | - | - | - | 1 257 838,52 | - | ремонт печей, ремонт фасада | 1 747,73 | 5 937,39 | 2016 |
| 20 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 107 | 1947 | - | брус | 2 | 2 | 884,5 | 731,7 | 431,4 |  | 2 631 897,80 | - | - | - | 2 631 897,80 | - | ремонт фундаментов | 3 596,96 | 6 665,29 | 2016 |
| 21 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 27 | 1933 |  | брус | 2 | 2 | 599,8 | 599,8 | 65,8 | 26 | 4 849 919,01 | - | - | - | 4 849 919,01 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада | 8 085,89 | 10 452,67 | 2016 |
| 22 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 25 | 1931 |  | брус | 2 | 2 | 591,1 | 542,7 | 59,6 | 30 | 6 547 728,08 | - | - | - | 6 547 728,08 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада | 12 065,10 | 13 037,00 | 2016 |
| 23 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 5 | 1950 | - | дерев. | 2 | 2 | 669,5 | 608,6 | 458,5 | 40 | 2 235 280,17 | - | - | - | 2 235 280,17 | - | ремонт фундаментов, ремонт крыши | 3 672,82 | 8 850,37 | 2016 |
| 24 | г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 15 | 1950 |  | брус | 2 | 2 | 390 | 390 | 190,6 | 14 | 2 605 245,51 | - | - | - | 2 605 245,51 | - | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада | 6 680,12 | 10 991,86 | 2016 |
| 25 | г. Архангельск, ул. Кутузова, д. 9 | 1958 |  | брус | 2 | 1 | 431,2 | 431,2 | 48,5 | 23 | 2 671 572,26 | - | - | - | 2 671 572,26 | - | проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада | 6 195,67 | 13 121,34 | 2016 |
| 26 | г. Архангельск, ул. Кутузова, д. 11 | 1958 | - | дерев. | 2 | 1 | 462,4 | 427 | 317,3 | 16 | 3 840 028,53 | - | - | - | 3 840 028,53 | - | ремонт фундаментов, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши | 8 993,04 | 9 242,49 | 2016 |
| 27 | г. Архангельск, ул. Кольская, д. 21 | 1963 | - | дерев. | 2 |  | 510,4 | 472,9 | 144,7 | 24 | 3 084 416,23 | - | - | - | 3 084 416,23 | - | ремонт фундаментов, ремонт выгребных ям, ремонт крыши | 6 522,34 | 9 898,96 | 2016 |
| 28 | г. Архангельск, ул. Кольская, д. 22 | 1963 | - | дерев. | 2 |  | 494,9 | 457,6 | 172,6 | 32 | 2 603 332,62 | - | - | - | 2 603 332,62 | - | ремонт фундаментов, ремонт выгребных ям, ремонт крыши | 5 689,10 | 9 898,96 | 2016 |
| 29 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 6 | 1957 |  | брус | 2 |  | 510,9 | 450,6 | 252,6 | 16 | 3 810 975,65 | - | - | - | 3 810 975,65 | - | проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт крыши, ремонт печей, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фундамента, ремонт фасада | 8 457,56 | 12 710,15 | 2016 |
| 30 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 49 | 1962 |  | брус | 2 | 3 | 699,7 | 699,7 | 265,9 | 37 | 5 443 837,06 | - | - | - | 5 443 837,06 | - | проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт печей, ремонт выгребных ям, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада | 7 780,24 | 15 326,68 | 2016 |
| 31 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, корп. 2 | 1940 |  | брус | 2 | 2 | 572,6 | 572,6 | 69,2 | 25 | 7 804 594,74 | - | - | - | 7 804 594,74 | - | ремонт фундаментов, ремонт крыши, ремонт печей, ремонт выгребных ям, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 13 630,10 | 13 876,93 | 2016 |
| 32 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 4 | 1957 |  | брус | 2 | 2 | 510,9 | 450 | 365,8 | 27 | 2 993 024,12 | - | - | - | 2 993 024,12 | - | ремонт фундаментов, ремонт крыши, ремонт печей, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 6 651,16 | 12 828,34 | 2016 |
| 33 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 10 | 1956 |  | брус | 2 |  | 575,1 | 520,9 | 267,3 | 18 | 152 949,91 | - | - | - | 152 949,91 | - | проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 293,63 | 453,39 | 2016 |
| 34 | г. Архангельск, ул. Куйбышева, д. 8 | 1934 |  | брус | 2 | 2 | 493,2 | 424,2 | 144,2 | 22 | 1 442 335,15 | - | - | - | 1 442 335,15 | - | ремонт выгребных ям, ремонт фасада | 3 400,13 | 3 400,13 | 2016 |
| 35 | г. Архангельск, ул. Водоемная, д. 6 | 1933 |  | брус | 2 | 2 | 614,7 | 556 | 27,6 | 7 | 3 566 097,83 | - | - | - | 3 566 097,83 | - | ремонт фундаментов, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, разборка печей, ремонт выгребных ям | 6 413,85 | 6 413,85 | 2016 |
| 36 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 6 | 1941 |  | деревянный | 2 | 2 | 475,6 | 475,6 | 181,4 | 25 | 4 209 235,97 | - | - | - | 4 209 235,97 | - | ремонт крыши, ремонт фундамента | 8 850,37 | 8 850,37 | 2016 |
| 37 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 37, корп. 1 | 1958 |  | деревянный | 2 | 2 | 478,7 | 478,7 | 202,1 | 15 | 4 236 672,12 | - | - | - | 4 236 672,12 | - | ремонт крыши, ремонт фундамента | 8 850,37 | 8 850,37 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  | 48 640,90 | 44 411,00 | 24 797,00 | 1656 | 182 414 861,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 414 861,31 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 1 | 1960 | 1977 | кирпичный | 3 | 5 | 3202 | 2862,6 | 2763,8 | 92 | 11 837 634,42 | - | - | - | 11 837 634,42 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт фасада | 4 135,27 | 5 717,67 | 2016 |
| 2 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 5а | 1978 | - | крупнопан. | 5 | 6 | 5248,7 | 4852,5 | 4503,3 | 221 | 8 620 463,02 | - | - | - | 8 620 463,02 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада | 1 776,50 | 5 275,64 | 2016 |
| 3 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 9а | 1976 |  | крупнопан. | 5 | 6 | 5142,8 | 4747 | 4702,3 | 226 | 8 694 931,99 | - | - | - | 8 694 931,99 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт фасада | 1 831,67 | 5 275,64 | 2016 |
| 4 | г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 15 | 1955 | 2010 (кровля) | брус | 2 | 2 | 983,4 | 902,4 | 587,2 | 46 | 8 563 460,16 | - | - | - | 8 563 460,16 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фундамента, ремонт фасада | 9 489,65 | 9 489,65 | 2016 |
| 5 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 14 | 1974 | - | панельный | 5 | 6 | 5109,60 | 4708,70 | 4587,30 | 218 | 71 651,54 | - | - | - | 71 651,54 | - | ремонт фасада | 15,22 | 15,22 | 2016 |
| 6 | г. Коряжма, ул. имени М.Х.Сафьяна, д. 5 | 1962 | 2009 (внутридомовые инженерные сети), 2008 (швы) | пан. | 4 | 3 | 2238,6 | 2040,9 | 1833,7 | 90 | 2 650 695,08 | - | - | - | - | 2 650 695,08 | ремонт крыши | 1 445,54 | 1 298,79 | 2016 |
| 7 | г. Коряжма, ул. Матросова, д. 15 | 1937 | 1988 | бревенч. | 2 | 2 | 710,9 | 630,9 | 51,0 | 39 | 1 974 136,57 | - | - | - | - | 1 974 136,57 | ремонт крыши | 3 129,08 | 3 129,08 | 2016 |
| 8 | г. Коряжма, ул. Матросова, д. 9 | 1937 | 1984 | бревенч. | 2 | 2 | 715,6 | 635,3 | 145,5 | 33 | 1 987 904,52 | - | - | - | - | 1 987 904,52 | ремонт крыши | 3 129,08 | 3 129,08 | 2016 |
| 9 | г. Коряжма, ул. Набережная им. Н.Островского, д. 20 | 1963 | 1987 | кирпичный | 3 | 3 | 1676,7 | 1553,4 | 1511,2 | 74 | 30 414,57 | - | - | - | 30 414,57 | - | проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 19,58 | 24,78 | 2016 |
| 10 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 10 | 1963 | 1987 | кирпичный | 2 | 2 | 970,5 | 892 | 747,3 | 47 | 3 368 174,16 | - | - | - | 3 368 174,16 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 775,98 | 3 775,98 | 2016 |
| 11 | г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 5 | 1963 |  | кирпичный | 3 | 2 | 1328,2 | 1235,9 | 1002,5 | 68 | 5 417 283,45 | - | - | - | 5 417 283,45 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши | 4 383,27 | 4 383,27 | 2016 |
| 12 | г. Коряжма, ул. Кирова, д. 3 | 1961 | 1997 | кирпичный | 3 | 2 | 1503,9 | 1207,9 | 707,5 | 30 | 30 271,84 | - | - | - | 30 271,84 | - | проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 25,06 | 25,06 | 2016 |
| 13 | г. Коряжма, ул. Набережная им. Н.Островского, д. 10 | 1962 |  | кирпичный | 4 | 2 | 1708,2 | 1594,6 | 1208,1 | 138 | 36 746,43 | - | - | - | 36 746,43 | - | проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 23,04 | 23,04 | 2016 |
| 14 | г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 14, корп. 1 | 1966 |  | кирпичный | 5 | 3 | 3609,4 | 3086,3 | 2865,6 | 228 | 7 349 207,27 | - | - | - | 7 349 207,27 | - | проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт крыши | 2 381,24 | 2 381,24 | 2016 |
| 15 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 12а | 1965 |  | кирпичный | 5 | 3 | 3164,8 | 2559,2 | 2476,2 | 112 | 52 528,18 | - | - | - | 52 528,18 | - | проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 20,53 | 20,53 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Город Коряжма" |  |  |  |  |  |  | 37 313,30 | 33 509,60 | 29 692,50 | 1662 | 60 685 503,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 072 767,03 | 6 612 736,17 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Котлас" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Достоевского, д. 4 | 1959 | - | шлакобл. | 2 | 2 | 480,4 | 428,4 | 171,4 | 42 | 2 975 478,72 | - | - | - | 2 975 478,72 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт печей, ремонт выгребных ям | 6 945,56 | 13 549,67 | 2016 |
| 2 | ул. Достоевского, д. 8 | 1958 | - | шлакобл. | 2 | 2 | 484,5 | 432 | 323,3 | 26 | 3 938 620,20 | - | - | - | 3 938 620,20 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт печей, ремонт выгребных ям | 9 117,18 | 13 549,67 | 2016 |
| 3 | ул. Достоевского, д. 12 | 1957 | - | шлакобл. | 2 | 2 | 496,4 | 443,4 | 156,6 | 28 | 4 019 649,26 | - | - | - | 4 019 649,26 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт печей, ремонт выгребных ям | 9 065,51 | 13 549,67 | 2016 |
| 4 | ул. Олега Кошевого, д. 28 | 1956 | - | брус | 2 | 1 | 430,9 | 397,5 | 397,5 | 19 | 1 733 323,80 | - | - | - | 1 733 323,80 | - | ремонт фасада, ремонт печей, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 360,56 | 6 125,17 | 2016 |
| 5 | ул. Кирова, д. 73 | 1964 | 2008 | кирпич | 4 | 4 | 2717,7 | 2498,2 | 2284,8 | 110 | 8 959 139,38 | - | - | - | 8 959 139,38 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, проект на ремонт фасада ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 586,24 | 4 432,08 | 2016 |
| 6 | ул. Кирова, д. 75 | 1961 | 2008 | кирпич | 4 | 4 | 2713,1 | 2525,2 | 2445,6 | 110 | 9 710 043,51 | - | - | - | 9 710 043,51 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, проект на ремонт фасада ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 845,26 | 4 227,66 | 2016 |
| 7 | ул. Володарского, д. 116 | 1970 | - | кирпич | 2 | 1 | 778 | 740,1 | 588,8 | 45 | 612 441,01 | - | - | - | 612 441,01 | - | ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 827,51 | 1 096,92 | 2016 |
| 8 | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 9 | 1954 | - | брус | 2 | 2 | 435,3 | 399,8 | 166,5 | 44 | 2 745 761,82 | - | - | - | 2 745 761,82 | - | ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 6 867,84 | 10 806,98 | 2016 |
| 9 | р.п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 46 | 1957 | - | кирпич | 2 | 2 | 927,7 | 857,1 | 618,1 | 40 | 1 875 752,72 | - | - | - | 1 875 752,72 | - | ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2 188,49 | 3 395,26 | 2016 |
| 10 | р.п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 47 | 1960 | - | шлакобл. | 2 | 2 | 670 | 623,5 | 592,8 | 12 | 1 266 946,72 | - | - | - | 1 266 946,72 | - | ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 031,99 | 3 094,16 | 2016 |
| 11 | р.п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 48 | 1961 | - | шлакобл. | 2 | 2 | 675,6 | 628 | 510,9 | 42 | 1 807 659,58 | - | - | - | 1 807 659,58 | - | ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 878,44 | 3 094,16 | 2015 |
| 12 | р.п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 4 | 1947 | 1969 | брус | 2 | 2 | 608,7 | 541,6 | 222,3 | 28 | 3 938 867,54 | - | - | - | 3 938 867,54 | - | ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт выгребных ям, ремонт печей | 7 272,65 | 7 563,65 | 2016 |
| 13 | ул. Ленина, д. 212 | 1958 | - | брус | 2 | 1 | 445 | 410 | 205,9 | 18 | 1 037 918,49 | - | - | - | 1 037 918,49 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 531,51 | 4 994,05 | 2016 |
| 14 | ул. Мелентьева, д. 7 | 1953 | - | кирпич | 2 | 2 | 650,2 | 584,3 | 386,8 | 29 | 5 987 274,34 | - | - | - | 5 987 274,34 | - | ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 10 246,92 | 13 444,41 | 2016 |
| 15 | ул. Володарского, д. 109 | 1979 | - | шлакоблок | 2 | 2 | 809,8 | 734,4 | 624,6 | 34 | 2 715 000,41 | - | - | - | 2 715 000,41 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 696,90 | 4 928,74 | 2016 |
| 16 | ул. Багратиона, д. 4 | 1961 | 2008 | брус | 2 | 1 | 352,1 | 327,3 | 289,6 | 15 | 3 513 552,41 | - | - | - | 3 513 552,41 | - | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 10 734,96 | 10 734,96 | 2016 |
| 17 | ул. Володарского, д. 106 | 1979 | - | кирпич | 3 | 1 | 2087,4 | 1440,3 | 1142,5 | 72 | 3 952 637,37 | - | - | - | 3 952 637,37 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 744,32 | 5 972,46 | 2016 |
| 18 | ул. Володарского, д. 116, ф. 1 | 1974 | - | кирпич | 3 | 1 | 1204,7 | 1101,9 | 1102,9 | 51 | 2 933 948,06 | - | - | - | 2 933 948,06 | - | ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт крыши | 2 662,63 | 5 460,46 | 2016 |
| 19 | ул. Конституции, д. 11 | 1957 | - | шлакоблок | 2 | 2 | 825,6 | 772,7 | 589,9 | 41 | 3 887 107,45 | - | - | - | 3 887 107,45 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 5 030,55 | 6 779,12 | 2016 |
| 20 | ул. Луначарского, д. 10 | 1959 | - | кирпич | 3 | 3 | 2010,99 | 1838,58 | 1253,63 | 51 | 13 184 898,44 | - | - | - | 13 184 898,44 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 7 171,24 | 7 171,24 | 2016 |
| 21 | ул. Маяковского, д. 28 | 1966 | - | кирпич | 4 | 2 | 1366,8 | 1274,8 | 953,7 | 45 | 2 828 656,55 | - | - | - | 2 828 656,55 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2 218,90 | 4 552,38 | 2016 |
| 22 | ул. Радищева, д. 17 | 1962 | - | шлакобл. | 2 | 1 | 334,3 | 304 | 323,4 | 15 | 2 135 705,20 | - | - | - | 2 135 705,20 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт печей, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт выгребных ям | 7 025,35 | 9 563,18 | 2016 |
| 23 | ул. Свердлова, д. 93 | 1959 | - | брус | 2 |  | 441,8 | 408,7 | - | 18 | 713 112,02 | - | - | - | 713 112,02 | - | ремонт крыши | 1 744,83 | 1 744,83 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Котлас" |  |  |  |  |  |  | 21 946,99 | 19 711,78 | 15 351,53 | 935 | 86 473 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 473 495,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Мирный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 14, корп. а | 1964 |  | кирпичный | 4 | 3 | 2 139,40 | 1 980,80 | 791,10 | 85 | 5 206 215,83 | - | - | - | 5 206 215,83 | - | ремонт фасада, проект на ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 131,91 | 3 530,63 | 2016 |
| 2 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 41 | 1961 |  | кирпичный | 4 | 3 | 2 208,70 | 2 034,70 | 1 080,50 | 103 | 6 369 183,42 | - | - | - | 6 369 183,42 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, проект на ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 130,28 | 3 855,43 | 2016 |
| 3 | г. Мирный, пер. Школьный, д. 8 | 1963 | - | кирпичный | 4 | 3 | 2 191,20 | 2 027,70 | 846,90 | 93 | 10 514 746,22 | - | - | - | 10 514 746,22 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5 185,55 | 5 193,12 | 2016 |
| 4 | г. Мирный, пер. Школьный, д. 12 | 1963 | - | кирпичный | 4 | 3 | 2 148,80 | 1 984,20 | 1 030,70 | 106 | 8 250 264,86 | - | - | - | 8 250 264,86 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 157,98 | 5 459,52 | 2016 |
| 5 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 5 | 1961 | - | кирпичный | 3 | 3 | 1 640,00 | 1 532,90 | 507,50 | 82 | 7 343 188,83 | - | - | - | 7 343 188,83 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 790,39 | 4 790,39 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Мирный" |  |  |  |  |  |  | 10 328,10 | 9 560,30 | 4 256,70 | 469 | 37 683 599,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 683 599,16 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Город Новодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 50-летия Октября, д. 30 | 1958 |  | кирпичный | 3 | 3 | 2078,6 | 1835 | 1661,9 | 58 | 538 434,49 | - | - | - | 538 434,49 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 293,42 | 392,12 | 2016 |
| 2 | ул. 50-летия Октября, д. 36, корп. 1 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 3251,4 | 2406,8 | 1865,7 | 141 | 6 613 292,98 | - | - | - | 6 613 292,98 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 747,75 | 2 985,40 | 2016 |
| 3 | ул. 50-летия Октября, д. 39, корп. 1 | 1961 |  | кирпич | 4 | 3 | 2569,8 | 2400 | 1345 | 109 | 7 214 133,29 | - | - | - | 7 214 133,29 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 005,89 | 3 982,53 | 2016 |
| 4 | ул. Ломоносова, д. 12 | 1959 |  | кирпич | 3 | 3 | 1960 | 1528,1 | 1363,2 | 68 | 591 144,07 | - | - | - | 591 144,07 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, проект на ремонт фасада | 386,85 | 446,48 | 2016 |
| 5 | ул. 50-летия Октября, д. 28 | 1957 |  | кирпич | 3 | 3 | 1909,8 | 1737,3 | 1391 | 65 | 6 545 854,57 | - | - | - | 6 545 854,57 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 767,83 | 6 448,71 | 2016 |
| 6 | ул. 50-летия Октября, д. 29 | 1955 |  | шлакоблок | 3 | 3 | 2078,8 | 1858,8 | 1378,7 | 41 | 5 832 808,80 | - | - | - | 5 832 808,80 | - | ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 137,94 | 5 481,71 | 2016 |
| 7 | ул. 50-летия Октября, д. 34 | 1959 |  | кирпич | 3 | 3 | 1917,2 | 1515,3 | 1501,3 | 50 | 5 965 086,11 | - | - | - | 5 965 086,11 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 936,57 | 6 414,39 | 2016 |
| 8 | ул. 50-летия Октября, д. 36 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2596,9 | 2353,4 | 1202,1 | 115 | 1 534 337,80 | - | - | - | 1 534 337,80 | - | ремонт крыши | 651,97 | 870,03 | 2016 |
| 9 | ул. 50-летия Октября, д. 37 | 1961 |  | кирпич | 4 | 4 | 2783,1 | 2548 | 2385 | 120 | 6 132 691,44 | - | - | - | 6 132 691,44 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 406,86 | 2 984,79 | 2016 |
| 10 | ул. 50-летия Октября, д. 38 | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2161,3 | 2002,1 | 1768,8 | 93 | 4 947 426,75 | - | - | - | 4 947 426,75 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 471,12 | 2 984,79 | 2016 |
| 11 | ул. Ворошилова, д. 27, корп. 1 | 1964 |  | ж/б панель | 4 | 4 | 3005,6 | 2762,2 | 2404,8 | 141 | 6 298 468,41 | - | - | - | 6 298 468,41 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 280,24 | 3 303,87 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Город Новодвинск" |  |  |  |  |  |  | 26 312,50 | 22 947,00 | 18 267,50 | 1001 | 52 213 678,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 213 678,71 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Северодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пр. Беломорский, д. 7 | 1953 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 329,10 | 1066,90 | 892,24 | 37 | 3 088 085,91 | - | - | - | 3 088 085,91 | - | ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 894,45 | 3 787,38 | 2016 |
| 2 | ул. Георгия Седова, д. 3 | 1959 |  | кирпич | 5 | 3 | 4237,3 | 3782,50 | 3 270,16 | 147 | 9 283 698,48 | - | - | - | 9 283 698,48 | - | ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 454,38 | 3 982,53 | 2016 |
| 3 | ул. Георгия Седова, д. 4 | 1960 |  | кирпич | 5 | 3 | 2837,7 | 2619,20 | 1 754,85 | 101 | 8 426 144,03 | - | - | - | 8 426 144,03 | - | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 217,07 | 4 482,85 | 2016 |
| 4 | ул. Георгия Седова, д. 6 | 1959 |  | кирпич | 5 | 4 | 3494 | 3204,30 | 2 646,02 | 145 | 8 796 417,52 | - | - | - | 8 796 417,52 | - | ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 745,19 | 2 944,20 | 2016 |
| 5 | ул. Гоголя, д. 3 | 1959 |  | кирпич | 4 | 4 | 2775,8 | 2554,10 | 2 232,33 | 130 | 6 549 009,25 | - | - | - | 6 549 009,25 | - | ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 564,12 | 3 542,00 | 2016 |
| 6 | ул. Гоголя, д. 5 | 1960 |  | кирпич | 4 | 4 | 2804,3 | 2573,70 | 2 301,82 | 129 | 4 866 618,45 | - | - | - | 4 866 618,45 | - | ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1 890,90 | 2 903,63 | 2016 |
| 7 | ул. Капитана Воронина, д. 18 | 1964 |  | ж/б панель | 5 | 4 | 3841,8 | 3500,80 | 2 693,93 | 171 | 3 385 572,64 | - | - | - | 3 385 572,64 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 967,09 | 1 662,74 | 2016 |
| 8 | ул. Комсомольская, д. 49 | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 433,60 | 3140,80 | 2 940,80 | 154 | 2 591 233,19 | - | - | - | 2 591 233,19 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 825,02 | 1 322,59 | 2016 |
| 9 | ул. Железнодорожная, д. 17 | 1965 |  | ж/б панель | 5 | 5 | 4885,5 | 4436,40 | 4 165,42 | 236 | 14 975 203,80 | - | - | - | 14 975 203,80 | - | ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 3 375,53 | 4 269,47 | 2016 |
| 10 | пр-кт Ленина, д. 7 | 1962 |  | кирпич | 5 | 3 | 2783,4 | 2555,10 | 1 903,40 | 113 | 6 209 961,27 | - | - | - | 6 209 961,27 | - | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 430,42 | 4 672,26 | 2016 |
| 11 | пр. Ленина, д. 21/47 | 1949 |  | кирпич | 4 | 4 | 3372,6 | 2922,50 | 2 456,40 | 91 | 3 203 750,10 | - | - | - | 3 203 750,10 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1 096,24 | 1 178,58 | 2016 |
| 12 | пр-кт Ленина, д. 30/47 | 1954 |  | кирпич | 4 | 4 | 3788,7 | 3446,20 | 2 424,60 | 114 | 7 012 062,77 | - | - | - | 7 012 062,77 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, проект на ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 034,72 | 2 282,99 | 2016 |
| 13 | пр. Ленина, д. 34/42 | 1955 |  | кирпич | 4 | 4 | 3461,7 | 3104,40 | 2 425,70 | 121 | 4 715 388,51 | - | - | - | 4 715 388,51 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (циркуляция ГВС), ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения (ввод ХВС), проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, проект на ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1 518,94 | 1 543,53 | 2016 |
| 14 | пр-кт Ленина, д. 35/37 | 1954 |  | кирпич | 4 | 4 | 3479,4 | 3068,70 | 2 765,70 | 117 | 7 252 234,09 | - | - | - | 7 252 234,09 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, проект на ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 363,29 | 2 408,77 | 2016 |
| 15 | пр-кт Ленина, д. 45 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 528,90 | 2555,40 | 2 175,30 | 135 | 2 191 597,68 | - | - | - | 2 191 597,68 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 857,63 | 1 367,67 | 2016 |
| 16 | ул. Лесная, д. 49 | 1952 |  | кирпич | 4 | 4 | 3 499,10 | 2916,70 | 2 735,90 | 107 | 2 972 287,28 | - | - | - | 2 972 287,28 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 1 019,06 | 1 367,67 | 2016 |
| 17 | ул. Лесная, д. 53 | 1958 |  | кирпич | 4 | 4 | 3 229,40 | 2538,70 | 2 450,30 | 107 | 2 212 404,12 | - | - | - | 2 212 404,12 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 871,47 | 1 662,74 | 2016 |
| 18 | ул. Лесная, д. 55 | 1955 |  | кирпич | 4 | 2 | 2 225,60 | 2050,00 | 761,20 | 108 | 1 749 238,74 | - | - | - | 1 749 238,74 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 853,29 | 1 367,67 | 2016 |
| 19 | ул. Ломоносова, д. 46 | 1960 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 781,80 | 1614,80 | 1 504,40 | 78 | 1 201 750,83 | - | - | - | 1 201 750,83 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 744,21 | 1 454,48 | 2016 |
| 20 | ул. Ломоносова, д. 70 | 1965 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 859,30 | 3 506,90 | 3 153,35 | 170 | 62 253,33 | - | - | - | 62 253,33 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 17,75 | 387,38 | 2016 |
| 21 | ул. Ломоносова, д. 72 | 1965 |  | ж/б панель | 5 | 4 | 3 838,80 | 3485,50 | 2 645,08 | 171 | 1 327 419,24 | - | - | - | 1 327 419,24 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 380,84 | 997,13 | 2016 |
| 22 | ул. Советская, д. 60 | 1959 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 759,90 | 1615,90 | 1 454,21 | 62 | 445 830,47 | - | - | - | 445 830,47 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 275,90 | 702,06 | 2016 |
| 23 | ул. Советская, д. 64 | 1960 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 732,00 | 1614,70 | 1 201,97 | 69 | 393 915,12 | - | - | - | 393 915,12 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 243,96 | 702,06 | 2016 |
| 24 | ул. Советская, д. 66 | 1960 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 755,10 | 1610,30 | 1 337,56 | 60 | 287 373,95 | - | - | - | 287 373,95 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 178,46 | 702,06 | 2016 |
| 25 | ул. Торцева, д. 67 | 1960 |  | ж/б панель | 5 | 4 | 3876,4 | 3540,90 | 2 599,60 | 180 | 917 423,15 | - | - | - | 917 423,15 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 259,09 | 997,13 | 2016 |
| 26 | пр. Труда, д. 17 | 1964 |  | ж/б панель | 5 | 4 | 3 820,70 | 3468,10 | 2 523,50 | 164 | 1 102 648,46 | - | - | - | 1 102 648,46 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 317,94 | 715,55 | 2016 |
| 27 | ул. Мира, д. 6 | 1960 |  | кирпич | 4 | 4 | 2780,3 | 2554,80 | 2 080,35 | 147 | 5 500 639,12 | - | - | - | 5 500 639,12 | - | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2 153,06 | 3 073,64 | 2016 |
| 28 | ул. Торцева, д. 2/2г | 1951 |  | кирпич | 4 | 4 | 3548,3 | 3289,10 | 2 227,98 | 96 | 10 050 426,84 | - | - | - | 10 050 426,84 | - | ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 055,68 | 3 241,79 | 2016 |
| 29 | пр-кт Ленина, д. 39/36 | 1955 |  | кирпич | 4 | 4 | 3866,1 | 3330,60 | 2 209,26 | 98 | 3 670 692,75 | - | - | - | 3 670 692,75 | - | ремонт крыши, проект на ремонт фасада | 1 102,11 | 870,03 | 2016 |
| 30 | ул. Лесная, д. 57/13 | 1958 |  | кирпич | 4 | 4 | 3289,3 | 2840,70 | 2 454,50 | 130 | 4 509 578,57 | - | - | - | 4 509 578,57 | - | ремонт крыши, проект на ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1 587,49 | 2 038,14 | 2016 |
| 31 | пр-кт Ленина, д. 16/1 | 1951 |  | кирпич | 6 | 6 | 12658,2 | 11059,30 | 9 065,00 | 321 | 22 360 428,15 | - | - | - | 22 360 428,15 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, проект на ремонт фасада, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 021,87 | 2 048,61 | 2016 |
| 32 | ул. Ломоносова, д. 16 | 1978 |  | кирпичный | 9 | 1 | 2517,2 | 2227,70 | 1 748,20 | 75 | 1 616 108,08 | - | - | - | 1 616 108,08 | - | ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 725,46 | 2 120,38 | 2016 |
| 33 | ул. Серго Орджоникидзе, д. 3 | 1965 |  | ж/б панель | 5 | 8 | 6154 | 5545,00 | 4 972,80 | 261 | 21 865 952,89 | - | - | - | 21 865 952,89 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 3 943,36 | 4 904,53 | 2016 |
| 34 | ул. Серго Орджоникидзе, д. 5 | 1971 |  | ж/б панель | 5 | 8 | 6233 | 5618,90 | 5 207,60 | 266 | 23 425 431,65 | - | - | - | 23 425 431,65 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 4 169,04 | 4 904,53 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Северодвинск" |  |  |  |  |  |  | 122 478,30 | 108 959,60 | 89 381,43 | 4611 | 198 218 780,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 218 780,43 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Вельский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Вельское", г. Вельск, ул. Белинского, д. 1 | 1961 |  | брус | 2 | 1 | 426,3 | 393 | 95,6 | 29 | 1 378 662,76 | - | - | - | 1 378 662,76 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт печей, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 508,05 | 11 812,59 | 2016 |
| 2 | МО "Вельское", г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 56 | 1917 |  | дерево | 2 | 2 | 374,5 | 374,5 | 85,5 | 19 | 965 185,20 | - | - | - | 965 185,20 | - | ремонт фасада, ремонт выгребных ям, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 577,26 | 3 587,91 | 2016 |
| 3 | МО "Вельское", г. Вельск, ул. Гагарина, д. 47 | 1962 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 530,2 | 470,4 | 400,6 | 20 | 84 632,06 | - | - | - | 84 632,06 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 179,92 | 187,78 | 2016 |
| 4 | МО "Кулойское", рп Кулой, ул. Гагарина, д. 74 | 1947 |  | брус | 2,0 | 2,0 | 728,4 | 655,6 | 575,4 | 20 | 1 942 771,24 | - | - | - | 1 942 771,24 | - | ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 963,35 | 3 565,35 | 2016 |
| 5 | МО "Пуйское", с. Долматово, ул. Молодежная, д. 1 | 1974 |  | кирпич | 2 | 2 | 515,6 | 456,4 | 120,2 | 29 | 854 999,37 | - | - | - | 854 999,37 | - | ремонт фасада, ремонт выгребных ям | 1 873,36 | 2 706,91 | 2016 |
| 6 | МО "Пуйское", с. Долматово, ул. Молодежная, д. 3 | 1975 |  | кирпич | 2 | 2 | 514,3 | 450,9 | 262,3 | 30 | 833 616,09 | - | - | - | 833 616,09 | - | ремонт фасада, ремонт выгребных ям | 1 848,78 | 2 706,91 | 2016 |
| 7 | МО "Пуйское", с. Долматово, ул. Молодежная, д. 5 | 1975 |  | кирпич | 2 | 2 | 513,1 | 448,8 | 284,9 | 16 | 935 882,46 | - | - | - | 935 882,46 | - | ремонт фасада, ремонт выгребных ям | 2 085,30 | 2 793,42 | 2016 |
| 8 | МО "Благовещенское", с. Благовещенское, ул. Центральная, д. 6 | 1979 | - | бревенчатый | 2 | 2 | 505,3 | 505,3 | 474,2 | 27 | 3 729 575,19 | - | - | - | 3 729 575,19 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт выгребных ям | 7 380,91 | 12 702,83 | 2016 |
| 9 | МО "Благовещенское", с. Воскресенское, д. 36 | 1970 | - | бревенчатый | 2 | 3 | 505,9 | 505,9 | 214,9 | 33 | 2 099 120,43 | - | - | - | 2 099 120,43 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 4 149,28 | 6 747,71 | 2016 |
| 10 | МО "Кулойское", рп Кулой, ул.. Мира, д. 8 | 1958 |  | кирпичный | 3 | 3 | 1931,3 | 1766,7 | 1766,7 | 62 | 5 427 738,26 | - | - | - | 5 427 738,26 | - | ремонт крыши, ремонт фасада | 3 072,25 | 4 096,37 | 2016 |
| 11 | г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 61 | 1917 |  | бревенчатый | 2 | 2 | 204,2 | 204,2 | 201,3 | 5 | 2 058 659,91 | - | - | - | 2 058 659,91 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт печей, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт выгребных ям | 10 081,59 | 2 185,08 | 2016 |
| 12 | г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 132 | 1966 |  | бревенчатый | 2 | 3 | 561,6 | 494,8 | 382,2 | 29 | 2 065 580,45 | - | - | - | 2 065 580,45 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 4 174,58 | 2 185,08 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Вельский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 7 310,70 | 6 726,50 | 4 863,80 | 319 | 22 376 423,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 376 423,42 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Верхнетоемский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Верхнетоемское", с. Верхняя Тойма, ул. Аэродромная, д. 2 | 1972 | - | брус | 2 | 3 | 572,2 | 501,6 | 472,5 | 20 | 1 294 854,08 | - | - | - | 1 294 854,08 | - | ремонт крыши, ремонт печей | 2581,45 | 5 330,68 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Верхнетоемский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 572,20 | 501,60 | 472,50 | 20 | 1 294 854,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 854,08 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Вилегодский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Вилегодск, д. 28 | 1974 |  | брус | 2 | 3 | 583,60 | 521,60 | 407,60 | 23 | 2 753 651,58 | - | - | - | 2 753 651,58 | - | ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, проект ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5279,24 | 5 279,24 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Вилегодский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 582,60 | 521,60 | 407,60 | 23 | 2 753 651,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 753 651,58 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Виноградовский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Березниковское", п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 18 | 1959 |  | брус | 2 | 1 | 441,40 | 401,50 | 60,80 | 24 | 4 100 796,30 | - | - | - | 4 100 796,30 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт выгребных ям | 10213,69 | 11 752,41 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Виноградовский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 441,40 | 401,50 | 60,80 | 24 | 4 100 796,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 796,30 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Каргопольский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Каргопольское", г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 21 | 1968 |  | брус | 2 | 3 | 571,8 | 508,2 | 334,3 | 29 | 6 627 552,96 | - | - | - | 6 627 552,96 | - | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт печей | 13 041,23 | 14 627,13 | 2016 |
| 2 | г. Каргополь, ул. Военных Курсантов, д. 18 | 1980 |  | брус | 2 | 3 | 835,00 | 729,5 | 353,6 | 33 | 8 176 188,94 | - | - | - | 8 176 188,94 | - | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт печей, ремонт выгребных ямы, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 11 207,94 | 13 876,93 | 2016 |
| 3 | ул. Советская, д. 54 | 1916 |  | брус | 1 | 1 | 104,9 | 87,5 | 32,8 | 8 | 31 327,44 | - | - | - | 31 327,44 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 358,03 | 392,12 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Каргопольский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 1 511,70 | 1 325,20 | 720,7 | 70 | 14 835 069,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 835 069,34 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Коношский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Коношское", рп Коноша, ул. Спортивная, д. 8 | 1954 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 548,8 | 502,6 | 297,8 | 21 | 1 763 531,87 | - | - | - | 1 763 531,87 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 508,82 | 4 724,40 | 2016 |
| 2 | рп Коноша, ул. Спортивная, д. 6 | 1936 |  | брус | 2 | 2 | 535,2 | 484,4 | 311 | 25 | 6 442 614,67 | - | - | - | 6 442 614,67 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт печей, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 13 300,20 | 15 179,88 | 2016 |
| 3 | рп Коноша, ул. Мамонова, д. 47 | 1964 |  |  | 2 |  | 331,3 | 331,3 | - | 16 | 49 600,00 | - | - | - | 49 600,00 | - | проект на ремонт фундамента | 149,71 | 149,71 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Коношский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 1415,3 | 1318,3 | 608,8 | 62 | 8 255 746,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 255 746,54 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Котласский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Сольвычегодское", г. Сольвычегодск, ул. Федосеева, д. 4 | 1956 | - | брус | 2 | 1 | 368,70 | 327,10 | 229,30 | 18 | 1 356 854,48 | - | - | - | 1 356 854,48 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт выгребных ям, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 4 148,13 | 5 849,76 | 2016 |
| 2 | рп Шипицыно, ул. Судоверфь, д. 6 | 1949 |  | брус | 2 | 2 | 501,50 | 435,90 | 172,00 | 26 | 5 965 635,18 | - | - | - | 5 965 635,18 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, разборка печей ремонт выгребных ямы | 13 685,79 | 13 347,42 | 2016 |
| 3 | рп Шипицыно, ул. Судоверфь, д. 8 | 1948 |  | брус | 2 | 2 | 506,30 | 431,70 | 277,60 | 16 | 6 074 794,43 | - | - | - | 6 074 794,43 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, разборка печей ремонт выгребных ям | 14 071,80 | 13 347,42 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Котласский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 1 376,50 | 1 194,70 | 678,90 | 60 | 13 397 284,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 397 284,09 | 0,00 | x | x | x | - |
| #### Муниципальное образование "Красноборский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Алексеевское", д. Фроловская, пер. Березовый, д. 4 | 1972 | - | кирпичный | 2 | 2 | 534,00 | 475,70 | 332,7 | 23 | 2 871 115,88 | - | - | - | 2 871 115,88 | - | ремонт фасада, ремонт печей, ремонт выгребных ям | 6 035,56 | 6 292,76 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Красноборский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 534,00 | 475,70 | 332,7 | 23 | 2 871 115,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 871 115,88 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Ленский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Урдомское", рп Урдома, ул. Мира, д. 16 | 1962 | 1990 | брус | 2 | 2 | 364,10 | 336,20 | 156,90 | 18 | 720 965,56 | - | - | - | 720 965,56 | - | ремонт крыши, ремонт выгребных ям, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых систем отопления | 2 144,45 | 3 431,35 | 2016 |
| 2 | МО "Урдомское", рп Урдома, ул. Мира, д. 9 | 1962 | - | брус | 2 | 1 | 364,10 | 332,90 | 204,10 | 14 | 2 171 212,00 | - | - | - | 2 171 212,00 | - | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт выгребных ям | 6 522,11 | 9 132,86 | 2016 |
| 3 | МО "Урдомское", рп Урдома, ул. Ленина, д. 5 | 1963 | 2015 | брус | 2 | 1 | 358,30 | 331,30 | 331,30 | 12 | 220 652,25 | - | - | - | 220 652,25 | - | ремонт выгребных ям | 666,02 | 1 048,59 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Ленский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 1 086,50 | 1 000,40 | 692,30 | 44 | 3 112 829,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 829,81 | 0,00 | - | - | - | - |
| #### Муниципальное образование "Лешуконский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Лешуконское", с. Лешуконское, ул. Новоселова, д. 21 | 1961 |  | брус | 2 | 1 | 442,20 | 400,80 | 295,10 | 19 | 2 098 422,27 | - | - | - | 2 098 422,27 | - | ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5 235,58 | 8 931,54 | 2016 |
| 2 | с. Лешуконское, ул. Новоселова, д. 19 | 1959 | Ремонт крыши 2009 | брус | 2 | 1 | 434,40 | 406,40 | 406,40 | 12 | 704 611,79 | - | - | - | 704 611,79 | - | ремонт фундамента | 1 733,79 | 1 733,79 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Лешуконский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 876,60 | 807,20 | 701,50 | 31 | 2 803 034,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 034,06 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Мезенский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Мезенское", г. Мезень, ул. Набережная, д. 20 | 1954 | - | брус | 2 | 2 | 390,00 | 349,10 | 345,91 | 16 | 1 497 850,56 | - | - | - | 1 497 850,56 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт выгребных ям | 4 290,61 | 5 144,96 | 2016 |
| 2 | МО "Мезенское", г. Мезень, ул. Карла Маркса, д. 1 | 1962 |  | брус | 2 | 2 | 768,20 | 700,10 | 586,00 | 23 | 5 487 791,45 | - | - | - | 5 487 791,45 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт печей, ремонт выгребных ям | 7 838,58 | 9 171,06 | 2016 |
| 3 | рп. Каменка, ул. Молодежная, д. 24 | 1955 |  | брус | 2 | 2 | 553,70 | 504,50 | 253,10 | 15 | 1 423 343,04 | - | - | - | 1 423 343,04 | - | ремонт крыши, ремонт выгребных ям | 2 821,29 | 3 233,67 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Мезенский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 1 158,20 | 1 049,20 | 931,91 | 39 | 8 408 985,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 408 985,05 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Няндомский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Няндома, ул. Первомайская, д. 60 | 1928 | 2008 | дер. | 2 | 1 | 189,10 | 189,10 | 161,62 | 10 | 574 357,21 | - | - | - | 574 357,21 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 037,32 | 3 590,93 | 2016 |
| 2 | г. Няндома, ул. Дружбы, д. 3 | 1965 |  | кирпичный | 2 | 2 | 535,70 | 474,10 | 312,90 | 30 | 4 329 930,84 | - | - | - | 4 329 930,84 | - | ремонт крыши, ремонт печей, ремонт выгребных ям, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада | 9 132,95 | 9 563,18 | 2016 |
| 3 | г. Няндома, ул. Урицкого, д. 10 | 1907 |  | брус | 2 | 4 | 511,20 | 477,30 | 129,00 | 6 | 4 368 302,30 | - | - | - | 4 368 302,30 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фундамента, ремонт фасада | 9 152,11 | 13 413,00 | 2016 |
| 4 | г. Няндома, ул. Садовая, д. 8 | 1961 |  | брус | 2 | 1 | 398,40 | 374,70 | 131,61 | 21 | 6 001 226,36 | - | - | - | 6 001 226,36 | - | ремонт крыши, ремонт выгребных ям, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фундамента, ремонт печей, ремонт фасада | 16 016,08 | 16 228,47 | 2016 |
| 5 | г. Няндома, ул. Володарского, д. 18 | 1957 |  | брус | 2 | 2 | 457,90 | 433,90 | 368,20 | 18 | 5 053 968,27 | - | - | - | 5 053 968,27 | - | ремонт выгребных ям, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, проект на ремонт фундамента, ремонт печей, ремонт фундамента | 11 647,77 | 11 691,85 | 2016 |
| 6 | г. Няндома, ул. Ленина, д. 38 | 1938 |  | брус | 1 | 2 | 537,80 | 485,20 | 392,62 | 13 | 4 406 026,15 | - | - | - | 4 406 026,15 | - | ремонт крыши, ремонт печей, ремонт выгребных ям, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада | 9 080,85 | 9 358,84 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Няндомский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 2 630,10 | 2 434,30 | 1 364,34 | 98 | 24 733 811,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 733 811,13 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Онежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Онега, ул. Индустриальная, д. 2 | 1954 |  | брус | 2 | 1 | 440,10 | 420,90 | 310,80 | 22 | 6 738 595,48 | - | - | - | 6 738 595,48 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт печей | 17 058,56 | 18 444,35 | 2016 |
| 2 | г. Онега, ул. Приморская, д. 8 | 1959 |  | брус | 2 | 3 | 775,00 | 699,20 | 267,20 | 27 | 8 652 408,79 | - | - | - | 8 652 408,79 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт печей | 12 374,73 | 15 439,05 | 2016 |
| 3 | г. Онега, ул. Маяковского, д. 5 | 1964 |  | брус | 2 | 3 | 598,90 | 524,30 | 441,10 | 21 | 5 818 744,30 | - | - | - | 5 818 744,30 | - | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт печей | 11 098,12 | 16 776,86 | 2016 |
| 4 | г. Онега, ул. Маяковского, д. 7 | 1963 |  | брус | 2 | 3 | 581,70 | 508,30 | 354,10 | 34 | 6 272 143,22 | - | - | - | 6 272 143,22 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт печей, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 12 339,45 | 16 776,86 | 2016 |
| 5 | г. Онега, ул. Приморская, д. 24, корп. а | 1973 |  | брус | 2 | 2 | 577,80 | 505,00 | - | - | 1 103 465,40 | - | - | - | 1 103 465,40 | - | ремонт крыши | 2 185,08 | 2 185,08 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Онежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 2 973,50 | 2 657,70 | 1 373,20 | 104 | 28 585 357,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 585 357,19 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Пинежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 11 | 1965 | - | брус | 2 | 3 | 588,40 | 524,60 | 441,00 | 22 | 3 268 554,51 | - | - | - | 3 268 554,51 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт выгребных ям, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 6 230,57 | 9 208,46 | 2016 |
| 2 | п. Таежный, д. 6 | 1975 | - | брус | 2 | 2 | 578,70 | 500,70 | 223,00 | 25 | 42 503,54 | - | - | - | 42 503,54 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 84,89 | 84,89 | 2016 |
| 3 | п. Пинега, ул. Кудрина, д. 50 | 1958 |  | брус | 2 | 1 | 404,60 | 387,90 | 341,10 | 15 | 5 792 119,62 | - | - | - | 5 792 119,62 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт печей, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт выгребных ям | 14 931,99 | 16 024,13 | 2016 |
| 4 | п. Таежный, д. 7 | 1975 |  | брус | 2 | 2 | 555,40 | 506,60 | 505,60 | 21 | 4 705 536,27 | - | - | - | 4 705 536,27 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 9 288,46 | 13 107,33 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Пинежский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 2 127,10 | 1 919,80 | 1 510,70 | 83 | 13 808 713,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 808 713,94 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Плесецкий муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Плесецкое", рп Плесецк, ул. Дружбы, д. 1 | 1972 |  | брус | 2 | 3 | 581,50 | 522,10 | 351,00 | 22 | 2 829 973,11 | - | - | - | 2 829 973,11 | - | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт выгребных ям | 5 420,37 | 7 778,74 | 2016 |
| 2 | МО "Плесецкое", рп Плесецк, ул. Слепяна, д. 18 | 1978 |  | брус | 2 | 3 | 783,60 | 696,80 | 232,20 | 25 | 3 491 645,14 | - | - | - | 3 491 645,14 | - | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт выгребных ям | 5 010,97 | 7 778,74 | 2016 |
| 3 | МО "Плесецкое", рп Плесецк, ул. Советская, д. 11 | 1959 |  | брус | 2 | 1 | 442,50 | 405,50 | 188,30 | 22 | 890 083,48 | - | - | - | 890 083,48 | - | ремонт фундамента | 2 195,03 | 4 635,81 | 2016 |
| 4 | МО "Плесецкое", рп Плесецк, ул. Советская, д. 13 | 1960 |  | брус | 2 | 1 | 412,80 | 395,30 | 191,30 | 18 | 1 003 464,46 | - | - | - | 1 003 464,46 | - | ремонт фундамента | 2 538,49 | 4 635,81 | 2016 |
| 5 | рп Плесецк, ул. Ленина, д. 39 | 1972 |  | брус | 2 | 3 | 571,40 | 509,60 | 296,30 | 27 | 4 942 250,27 | - | - | - | 4 942 250,27 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт выгребных ям, ремонт печей, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 9 698,29 | 16 228,47 | 2016 |
| 6 | рп Плесецк, ул. Уборевича, д. 39 | 1972 |  | брус | 2 | 3 | 562,00 | 497,80 | 358,10 | 24 | 5 471 659,64 | - | - | - | 5 471 659,64 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, проект на ремонт фундамента, ремонт фундамента, ремонт выгребных ям, ремонт печей, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 10 991,68 | 16 228,47 | 2016 |
| 7 | рп Оксовский, ул. Индустриальная, д. 12 | 1965 |  | брус | 2 | 1 | 353,40 | 325,00 | 162,70 | 15 | 4 744 901,55 | - | - | - | 4 744 901,55 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт выгребных ям, ремонт печей, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 14 599,70 | 16 228,47 | 2016 |
| 8 | рп Оксовский, ул. Индустриальная, д. 20 | 1969 |  | брус | 2 | 1 | 357,20 | 328,80 | 37,90 | 16 | 3 641 395,03 | - | - | - | 3 641 395,03 | - | ремонт фасада, ремонт фундамента, проект на ремонт фундамента, ремонт выгребных ям, ремонт печей, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 11 074,80 | 14 043,39 | 2016 |
| 9 | рп Обозерский, ул. Ломоносова, д. 62 | 1961 |  | кирпичный | 3 | 3 | 1 536,60 | 1 470,60 | 913,00 | 86 | 8 687 159,84 | - | - | - | 8 687 159,84 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5 907,22 | 6 730,99 | 2016 |
| 10 | МО "Плесецкое", рп Плесецк, ул. Строительная, д. 41 | 1965 | - | деревянный | 2 | 3 | 584,60 | 518,60 | 518,60 | 28 | 543 798,77 | - | - | - | 543 798,77 | - | ремонт выгребных ям | 1 048,59 | 1 048,59 | 2016 |
| 11 | МО "Плесецкое", рп Плесецк, ул. Строительная, д. 39 | 1964 | - | деревянный | 2 | 3 | 586,80 | 520,80 | 427,10 | 30 | 546 105,67 | - | - | - | 546 105,67 | - | ремонт выгребных ям | 1 048,59 | 1 048,59 | 2016 |
| 12 | МО "Плесецкое", рп Плесецк, ул. Партизанская, д. 18 | 1935 | - | деревянный | 2 | 1 | 319,60 | 281,70 | 213,70 | 14 | 725 997,24 | - | - | - | 725 997,24 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 185,08 | 2 577,20 | 2016 |
| 13 | МО "Плесецкое", рп Плесецк, ул. Строительная, д. 34 | 1962 | - | деревянный | 2 | 3 | 566,40 | 501,60 | 341,40 | 20 | 1 818 696,26 | - | - | - | 1 818 696,26 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт выгребных ям | 3 625,79 | 3 625,79 | 2016 |
| 14 | МО "Плесецкое", рп Плесецк, ул. Строительная, д. 43 | 1965 | - | деревянный | 2 | 3 | 585,80 | 521,60 | 448,80 | 17 | 546 944,54 | - | - | - | 546 944,54 | - | ремонт выгребных ям | 1 048,59 | 1 048,59 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Плесецкий муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 8 244,20 | 7 495,80 | 4 680,40 | 364 | 39 884 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 884 075,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Приморский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Катунинское", п. Катунино, ул. Советская, д. 25 | 1955 | - | шлакоблоки | 2 | 1 | 396,70 | 396,70 | 141,10 | 19 | 444 454,04 | - | - | - | 444 454,04 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 1 120,38 | 2 157,89 | 2016 |
| 2 | МО "Катунинское", п. Катунино, ул. Советская, д. 35 | 1956 | 1993 | шлакоблоки | 2 | 1 | 444,10 | 391,90 | 190,70 | 16 | 990 172,81 | - | - | - | 990 172,81 | - | ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2 526,60 | 7 289,25 | 2016 |
| 3 | МО "Катунинское", п. Катунино, ул. Советская, д. 39 | 1959 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 296,00 | 1 296,00 | 277,90 | 65 | 1 844 634,01 | - | - | - | 1 844 634,01 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 423,33 | 1 705,95 | 2016 |
| 4 | МО "Катунинское", п. Катунино, ул. Советская, д. 41 | 1960 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 295,70 | 1 295,70 | 890,70 | 55 | 1 219 130,99 | - | - | - | 1 219 130,99 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 940,91 | 1 926,21 | 2016 |
| 5 | п. Уемский, ул. Заводская, д. 44 | 1964 |  | шлакоблок | 5 | 4 | 4 368,60 | 3 332,10 | 2 842,80 | 73 | 7 984 333,18 | - | - | - | 7 984 333,18 | - | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, проект на ремонт фасада | 2 396,19 | 3 542,00 | 2016 |
| 6 | п. Васьково, д. 54 | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 655,70 | 655,70 | 35,30 | 22 | 3 290 792,19 | - | - | - | 3 290 792,19 | - | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 5 018,75 | 6 896,30 | 2016 |
| 7 | п. Катунино, ул. Советская, д. 31 | 1955 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 398,40 | 398,40 | 164,90 | 21 | 1 864 577,95 | - | - | - | 1 864 577,95 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 4 680,17 | 6 966,90 | 2016 |
| 8 | п. Катунино, ул. Советская, д. 36 | 1957 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 412,70 | 412,70 | 136,50 | 36 | 1 985 295,23 | - | - | - | 1 985 295,23 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 810,50 | 6 966,90 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Приморский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 9 267,90 | 8 179,20 | 4 679,90 | 307 | 19 623 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 623 390,40 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | рп Октябрьский, ул. Ленина, д. 40 | 1961 | 1991 | брус | 2 | 1 | 440,00 | 408,10 | 315,60 | 16 | 3 446 802,42 | - | - | - | 3 446 802,42 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 8445,98 | 12469,9 | 2016 |
| 2 | рп Октябрьский, ул. Ленина, д. 48 | 1962 | 1983 | брус | 2 | 1 | 433,20 | 401,20 | 157,90 | 26 | 2 882 609,60 | - | - | - | 2 882 609,60 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 7184,97 | 14084,45 | 2016 |
| 3 | рп Октябрьский, ул. Заводская, д. 18 | 1958 | 1990 | брус | 2 | 2 | 474,11 | 383,10 | 380,00 | 21 | 1 839 380,30 | - | - | - | 1 839 380,30 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши | 4801,31 | 5580,34 | 2016 |
| 4 | рп Октябрьский, ул. Ленина, д. 28 | 1959 | 1994 | брус | 2 | 2 | 520,60 | 440,60 | 380,20 | 13 | 172 768,07 | - | - | - | 172 768,07 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 392,12 | 392,12 | 2016 |
| 5 | рп Октябрьский, ул. Просторная, д. 7а | 1985 |  | брус | 2 | 3 | 820,00 | 730,90 | 304,80 | 37 | 286 600,51 | - | - | - | 286 600,51 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 392,12 | 392,12 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Устьянский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 2 687,91 | 2 363,90 | 1 538,50 | 113 | 8 628 160,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 628 160,90 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Холмогорский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Холмогорское", с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 4 | 1879 |  | брус | 2 | 3 | 567,2 | 504 | 170,3 | 25 | 1457147,09 | - | - | - | 1457147,09 | - | ремонт крыши, ремонт фасада | 2891,16 | 4096,37 | 2016 |
| 2 | с. Холмогоры, ул. Набережная имени Горончаровского, д. 42 | 1971 |  | дерев | 2 | 3 | 561,2 | 561,2 | 542,8 | 34 | 3465287,63 | - | - | - | 3465287,63 | - | ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт печей, ремонт выгребных ям, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 6174,78 | 9200,83 | 2016 |
| 3 | с. Холмогоры, ул. Набережная имени Горончаровского, д. 46 | 1976 |  | дерев | 2 | 3 | 808,7 | 808,7 | 557,3 | 34 | 4783531,66 | - | - | - | 4783531,66 | - | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт печей, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5915,09 | 14535,29 | 2016 |
| 4 | с. Холмогоры, ул. Шубина, 14а | 1966 | - | дерев | 2 | 3 | 565,2 | 499,1 | 308,8 | 9 | 195707,09 | - | - | - | 195707,09 | - | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 392,119996 | 392,12 | 2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Холмогорский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 2502,3 | 2373 | 1579,2 | 25 | 9901673,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9901673,47 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Шенкурский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Шенкурск, ул. Х.-Мурата, д. 48, корп. а | 1977 |  | дерев | 2 | 3 | 800,00 | 730,20 | 728,10 | 23 | 10 628 363,82 | - | - | - | 10 628 363,82 | - | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт печей, проект на ремонт фундамента, проект на ремонт выгребных ям, ремонт выгребных ям | 14 555,41 | 15 836,35 | 2 016,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Шенкурский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 800 | 730,2 | 728,1 | 23 | 10628363,82 | - | - | - | 10628363,82 | - | x | x | x | x |
| Итого по разделу "2016 год" |  |  |  |  |  |  | 315 118,80 | 282 575,08 | 209 672,51 | 12166 | 857 693 253,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 080 517,64 | 6 612 736,17 | x | x | x | x |
| ИТОГО по разделу II |  |  |  |  |  |  | 448 164,14 | 398 394,72 | 287 664,76 | 17491 | 973 658 450,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 045 714,35 | 6 612 736,17 | x | x | x | x |
| ## III. С предоставлением субсидий из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование "Северодвинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пр-кт Ленина, д. 16/1 | 1951 | - | кирпич | 5/6 | 11 | 12 658,20 | 9 128,40 | 8 425,60 | 321 | 3 344 798,00 | - | 2 341 358,60 | 1 003 439,40 | - | - | ремонт крыши (утепление чердачного перекрытия) | 366,42 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 2 | ул. Железнодорожная, д. 17 | 1965 | - | ж/б панель | 5 | 5 | 4 885,50 | 4 442,60 | 4 165,42 | 236 | 1 061 381,42 | - | 742 966,99 | 318 414,43 | - | - | утепление чердачного помещения | 238,91 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 3 | пр-кт Морской, д. 24 | 1981 | - | кирпич | 9 | 5 | 10 425,00 | 9 188,70 | 8 284,10 | 390 | 9 256 838,82 | - | 6 479 787,17 | 2 777 051,65 | - | - | замена лифтов | 1 007,42 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 4 | пр-кт Ленина, д. 7 | 1962 | - | кирпич | 5 | 3 | 2 783,40 | 2 438,50 | 1 903,35 | 113 | 935 723,19 | - | 655 006,23 | 280 716,96 | - | - | ремонт крыши (утепление чердачного перекрытия) | 383,73 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 5 | ул. Георгия Седова, д. 6 | 1959 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 494,00 | 3 135,60 | 3 646,02 | 145 | 1 284 541,55 | - | 899 179,09 | 385 362,46 | - | - | ремонт крыши (утепление чердачного перекрытия) | 409,66 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 6 | пр-кт Труда, д. 21 | 1964 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 851,80 | 3 499,20 | 2 535,00 | 160 | 1 188 478,20 | - | 831 934,74 | 356 543,46 | - | - | ремонт крыши (утепление чердачного перекрытия) | 339,64 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 7 | ул. Капитана Воронина, д. 11 | 1960 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 487,70 | 3 198,20 | 2 501,86 | 167 | 1 240 618,40 | - | 868 432,88 | 372 185,52 | - | - | ремонт крыши (утепление чердачного перекрытия) | 387,91 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 8 | ул. Капитана Воронина, д. 18 | 1964 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 841,80 | 3 500,80 | 2 693,93 | 171 | 1 213 114,96 | - | 849 180,47 | 363 934,49 | - | - | ремонт крыши (утепление чердачного перекрытия) | 346,53 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 9 | ул. Капитана Воронина, д. 22 | 1964 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 839,90 | 3 500,10 | 2 800,80 | 171 | 1 213 114,96 | - | 849 180,47 | 363 934,49 | - | - | ремонт крыши (утепление чердачного перекрытия) | 346,59 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 10 | ул. Ломоносова, д. 70 | 1965 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 859,30 | 3 506,90 | 3 153,35 | 170 | 1 213 114,96 | - | 849 180,47 | 363 934,49 | - | - | ремонт крыши (утепление чердачного перекрытия) | 345,92 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 11 | ул. Ломоносова, д. 72 | 1965 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 838,80 | 3 485,50 | 2 645,08 | 171 | 1 192 760,03 | - | 834 932,02 | 357 828,01 | - | - | ремонт крыши (утепление чердачного перекрытия) | 342,21 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 12 | ул. Торцева, д. 79/7 | 1958 | - | кирпич | 4 | 3 | 2 604,50 | 2 228,00 | 1 867,90 | 77 | 1 050 195,81 | - | 735 137,07 | 315 058,74 | - | - | ремонт крыши (утепление чердачного перекрытия) | 471,36 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 13 | ул. Профсоюзная, д. 29 | 1960 | - | кирпич | 2 | 1 | 345,90 | 322,70 | 198,60 | 29 | 843 649,19 | - | 590 554,43 | 253 094,76 | - | - | ремонт крыши (утепление чердачного перекрытия) | 2 614,35 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 14 | пр-кт Беломорский, д. 11 | 1953 | - | кирпич | 3 | 2 | 1 349,30 | 1 085,40 | 823,30 | 54 | 647 797,61 | - | 453 458,33 | 194 339,28 | - | - | ремонт крыши (утепление чердачного перекрытия) | 596,83 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Северодвинск" |  |  |  |  |  |  | 61 265,10 | 52 660,60 | 45 644,31 | 2375 | 25 686 127,10 | 0,00 | 17 980 288,96 | 7 705 838,14 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Восьмое Марта, д. 12 корп. 1 | 1962 | - | деревянный | 2 | 3 | 569,40 | 498,90 | 210,40 | 23 | 3 885 371,76 | - | 2 719 760,23 | 1 165 611,53 | - | - | ремонт фундамента, ремонт кровли | 7 787,88 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 2 | ул. Гвардейская, д. 3 | 1939 | - | деревянный | 2 | 2 | 515,20 | 587,90 | 140,50 | 31 | 2 798 704,30 | - | 1 959 093,01 | 839 611,29 | - | - | ремонт фундамента | 4 760,51 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 3 | ул. Дружбы, 10 | 1962 | - | деревянный | 2 | 2 | 770,10 | 699,70 | 521,10 | 29 | 1 510 073,99 | - | 1 057 051,79 | 453 022,20 | - | - | ремонт свайного основания, ремонт выгребных ям | 2 158,17 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 4 | ул. Чкалова, д. 15 | 1959 | - | деревянный | 2 | 2 | 711,70 | 711,70 | 292,50 | 41 | 2 105 267,19 | - | 1 473 687,03 | 631 580,16 | - | - | ремонт свайного основания, ремонт кровли | 2 958,08 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 5 | ул. Чкалова, д. 7, корп. 1 | 1940 | - | деревянный | 2 | 2 | 467,80 | 467,80 | 181,40 | 24 | 1 392 589,98 | - | 974 812,98 | 417 777,00 | - | - | ремонт свайного основания, ремонт кровли | 2 976,89 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 6 | ул. Калинина, д. 8 | 1941 | - | деревянный | 2 | 2 | 525,30 | 473,70 | 275,20 | 22 | 1 612 601,65 | - | 1 128 821,16 | 483 780,49 | - | - | ремонт свайного основания, ремонт кровли | 3 404,27 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 7 | ул. Кирпичного завода, д. 17 | 1960 | - | деревянный | 2 | 2 | 793,30 | 727,30 | 393,40 | 37 | 1 617 298,72 | - | 1 002 414,46 | 614 884,26 | - | - | ремонт системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт кровли | 2 223,70 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 8 | ул. Кочуринская, д. 29 | 1960 | - | деревянный | 2 | 2 | 780,00 | 702,90 | 430,60 | 32 | 1 511 767,61 | - | 1 058 237,33 | 453 530,28 | - | - | ремонт фундамента | 2 150,76 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 9 | ул. Пограничная, д. 18 | 1951 | - | деревянный | 2 | 2 | 550,50 | 495,80 | 236,20 | 26 | 689 817,92 | - | 482 872,54 | 206 945,38 | - | - | ремонт кровли | 1 391,32 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 10 | ул. Адм. Макарова, д. 19 | 1960 | - | деревянный | 2 | 2 | 773,90 | 766,10 | 289,80 | 37 | 2 704 847,69 | - | 1 893 393,38 | 811 454,31 | - | - | ремонт фундамента | 3 530,67 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 11 | ул. Зеньковича, д. 34 | 1955 | - | деревянный | 2 | 2 | 572,60 | 572,60 | 282,90 | 30 | 1 904 371,95 | - | 1 333 060,36 | 571 311,59 | - | - | ремонт фундамента | 3 325,83 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 12 | ул. Пограничная, д. 16 | 1952 | - | деревянный | 2 | 2 | 540,00 | 486,80 | 232,00 | 20 | 655 391,67 | - | 458 774,17 | 196 617,50 | - | - | ремонт кровли | 1 346,33 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  | 7 569,80 | 7 191,20 | 3 486,00 | 352 | 22 388 104,43 | 0,00 | 15 541 978,44 | 6 846 125,99 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Плесецкий муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плесецк, ул. Дзержинского, д. 21 | 1969 | - | деревянный | 2 | 3 | 599,20 | 532,10 | 436,20 | 21 | 460 467,00 | - | 345 350,24 | 92 093,41 | 23 023,35 | - | ремонт кровли | 865,38 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| 2 | Плесецк, ул. Стахановская, д. 5 | 1979 | - | деревянный | 2 | 3 | 569,80 | 505,40 | 400,90 | 29 | 460 500,00 | - | 345 375,00 | 92 100,00 | 23 025,00 | - | ремонт кровли | 911,16 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Плесецкий муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 | 1 037,50 | 837,10 | 50 | 920 967,00 | 0,00 | 690 725,24 | 184 193,41 | 46 048,35 | 0,00 | x | x | x | x |
| #### Муниципальное образование "Вилегодский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 54, корп. б | 1972 | - | деревянный | 2 | 3 | 523,60 | 519,15 | 427,55 | 26 | 1 119 943,00 | - | 895 934,50 | 224 008,50 | - | - | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши | 2157,26 | 18 651,80 | 31.12.2016 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Вилегодский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | 523,60 | 519,15 | 427,55 | 26 | 1 119 943,00 | - | 895 934,50 | 224 008,50 | - | - | x | x | x | x |
| ИТОГО по разделу III |  |  |  |  |  |  | 70 527,50 | 61 408,45 | 50 394,96 | 2803 | 50 115 141,53 | 0,00 | 35 108 927,14 | 14 960 166,04 | 46 048,35 | 0,00 | x | x | x | x |
| ВСЕГО по трем разделам: |  |  |  |  |  |  | 877 349,77 | 769 699,29 | 600 916,93 | 34 727 | 1 241 611 818,69 | 72 482 495,60 | 109 375 435,79 | 52 942 721,18 | 1 000 198 429,95 | 6 612 736,17 | * | * | * | * |
| (в ред. постановления Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 25.04.2017 N 35-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |